|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu*:** Raport z postępu rzeczowo-finansowego za IV kwartał 2022 r. projektu informatycznego pn**.:** [**E-Urząd Skarbowy (E-Urząd)**](https://www.gov.pl/web/krmc/-e-urzad-skarbowy-e-urzad)- wnioskodawca Minister Finansów, beneficjent Ministerstwo Finansów. | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | Część ogólna. Wnioskodawca | Wskazano nieprawidłowo wnioskodawcę – Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. | Wnioskodawcą dla projektu jest Minister Finansów. Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
|  | **MC** | Część ogólna. Całkowity koszt projektu | W wierszu "Całkowity koszt projektu" nie wykazano pierwotnego całkowitego kosztu projektu. Zgodnie z wyjaśnieniami we wzorze formularza w przypadku zmiany całkowitego kosztu projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotny całkowity koszt projektu (sprzed zmiany). | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie "status realizacji kamienia milowego" dla kamieni milowych pn.:   * „Rozstrzygnięcie przetargów na dostawy infrastruktury i usług wsparcia”, * "Przygotowanie harmonogramu szkoleń”, * „Udostępnienie usługi e-konto pełnomocnika”, * „Udostępnienie usługi e-konto komornika sądowego”, * „Udostępnienie usługi e-konto notariusza”   nie określono przyczyn przekroczenia planowanych terminów osiągnięć ww. kamieni milowych. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Zmieniono planowane daty osiągnięcia następujących wskaźników efektywności projektu (KPI) pn.:   * „Liczba usług publicznych Udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja” , * „Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne”, * „Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym”, * „Liczba pracowników Podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety”, * „Liczba pracowników Podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni”, * „Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności”   przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia. | Proszę o podanie, o ile jest to możliwe w odnośniku zbiorczym, podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje.  Postawą prawną jest np.:  1. podpisanie aneksu do UoD/PoD lub  2. akceptacja IP w związku z … - w przypadku braku zasadności podpisania aneksu do UoD/PoD. |  |
|  | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Zmieniono planowaną datę osiągnięcia produktu projektu pn. „Portal, w tym aplikacja mobilna e-Urząd i aplikacja webowa e-Urząd skupiająca 5 e-usług (podatnik, płatnik, pełnomocnik, komornik, notariusz) i innych e-usług MF (jedno SSO)”  przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia. | Proszę o podanie, o ile jest to możliwe w odnośniku zbiorczym, podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje.  Postawą prawną jest np.:  1. podpisanie aneksu do UoD/PoD lub  2. akceptacja IP w związku z … - w przypadku braku zasadności podpisania aneksu do UoD/PoD. |  |