Załącznik do KARTY OCENY ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR P451

| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „Projekt: SAVE” – wnioskodawca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent: Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|  | RA IT | 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb | W repozytorium utworzonym w ramach projektu będą przechowywane gry wideo i projekty VR wytworzone w latach 1983 – 2007. Wyjaśnić należy dlaczego tylko ten okres brany jest pod uwagę oraz dlaczego repozytorium nie będzie systematyczne uaktualnianie o nowe materiały? | Proszę o analizę i wyjaśnienie |  |
|  | RA IT | 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb | Wnioskodawca pisze „W obszarze gier wideo udostępnionych będzie ponad 250 polskich gier wideo, niezwykle istotnych dla kultury polskiej”. Kto, w jaki sposób i w jakim trybie będzie weryfikował czy konkretna gra lub projekt VR jest „niezwykle istotny” dla polskiej kultury? | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu 2.4. Produkty końcowe projektu 3. Kamienie milowe | W pkt. 2.4. „Produkty końcowe” projektu wnioskodawca opisuje finalny produkt „Produkty infrastrukturalne: stanowiska i środowisko do obsługi VR oraz gier”. W pkt 3 „Kamienie milowe” wnioskodawca również nawiązuje do budowy portalu usług gier i projektów VR on-line „Rozstrzygnięte postępowania na wybór zewnętrznego wykonawcy usługi budowy portalu oraz wykonawców usług udostępniania gier i projektów VR on-line”. Dodatkowo w pkt. 7.2 Kluczowe komponenty architektury rozwiązania wskazywany jest komponent emulatora. Opisane powyżej punkty wskazują że ważnym elementem w całym projekcie będzie portal umożliwiający interakcję użytkowników z zarchiwowanymi grami i projektami VR. Natomiast w celach i korzyściach wynikających z projektu Wnioskodawca nie opisuję takiej funkcjonalności również nie wskazuje żadnego KPI związanego z tą usługą. Wnioskodawca oceniając korzyści związane z projektem skupia się głównie na dostarczeniu (udostępnieniu) usług związanych z dokumentami on-line. Opiniujący zaleca aby Wnioskodawca skorygował korzyści wynikające z powstania systemu i uwzględnił ważną funkcjonalność planowanego portalu oraz przyporządkować jej ważny wskaźnik KPI (np. Liczba odsłon/uruchomień/symulacji GVR). | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania | Wnioskodawca w kosztach utrzymania projektu wpisując tę samą kwotę w każdym roku nie uwzględnia rosnących kosztów utrzymania wynikających np. z powodów inflacji i zmieniających się cen. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 6. Otoczenie prawne | W opisie wskazano jako otoczenie prawne projektu ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W liście przepływów w zakresie przepływu, dla którego systemem docelowym jest Kronik@, wskazano, że do Kronik@ będą przekazywane m.in. „materiały Audiowizualne” | Proszę o potwierdzenie dokonania ustaleń z MC w tym zakresie |  |
|  | RA IT | 7.3. Przyjęte założenia technologiczne | Wyjaśnić należy dlaczego opisane założenia technologiczne dotyczą tylko infrastruktury. W punkcie 7.2 „kluczowe komponenta architektury rozwiązania” Wnioskodawca wskazuje, że w ramach planowanego projektu będą tworzone bazy danych a nie opisano ich w założeniach technologicznych. Jeśli bazy mają mieścić się w infrastrukturze chmury to należy to opisać w punkcie 7.1 w liście systemów w kolumnie „opis systemu”. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |