Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Broduszurki - odkrzaczanie (usuniecie drzew i krzewów).

- PODSTAWA WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ

Zarządzenie nr 8/23 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Broduszurki”.

- TERMINY REALIZACJI ZABIEGÓW OCHRONY CZYNNEJ

Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w następującym terminie:

od podpisania umowy do 31 października 2023 r.

- TEREN OBJĘTY ZAMÓWIENIEM

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody „Broduszurki” na powierzchni ok 1,5 ha w terenie trudno dostępnym.

Zabieg ochrony czynnej polegać będzie na usunięciu roślinności krzewiastej i drzew wraz z usunięciem powstałej biomasy (z dwóch fragmentów terenu powierzchnia A - ok. 0,55 ha i powierzchnia B - ok. 0,95 h) zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego - Mapy Broduszurki.

Zarządcy terenów wyrazili zgodę na przeprowadzenie zabiegów ochronnych na powierzchni wchodzącej w zakres niniejszego zamówienia.

- ZAKRES PRAC

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Broduszurki” :

- Wykonawca zobowiązuje się do ręcznego lub mechanicznego usunięcia krzewów oraz drzew ze wskazanego obszaru w rezerwacie przyrody. Cięcie wykonane na wysokości do 10 cm nad gruntem,

- z uwagi na okresowo podmokły teren, większość zakresu prac musi zostać przeprowadzona ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu,

- ewentualny wjazd pojazdów mechanicznych, nie może spowodować powstania kolein ani naruszać spójności gruntu,

- powstała biomasa ma zostać usunięta poza teren rezerwatu w przypadku powierzchni A. Dla powierzchni B należy usunąć powstałą biomasę lub złożyć ją w stosach nie przekraczających szerokości 4 metrów, w wyznaczonym miejscu na obrzeżach wykarczowanej powierzchni zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego - Mapy Broduszurki,

- zabiegi, o których mowa w pkt 1 należy wykonać przy użyciu lub z pomocą narzędzi ręcznych (siekiera, piła, kosa spalinowa sekator, maczeta liny, wyciągarki, bloczki itp.) oraz spalinowych (piłą spalinowa),

- brak możliwości stosowania otwartego ognia (z uwagi na pokłady torfu),

- wywieziona biomasa może zostać zutylizowana lub wykorzystana przez Wykonawcę na własny użytek. Zabrania się wprowadzania powstałej biomasy do obrotu na rynek.

- DODATKOWE INFORMACJE

- Wykonawca powinien wziąć pod uwagę regionalne uwarunkowania atmosferyczne oraz lokalne warunki pracy i zrealizować wszystkie prace w terminie umożliwiającym należyte wykonanie prac.

- Sprzęt niezbędny do wykonania działań ochrony czynnej zostanie zabezpieczony przez Wykonawcę.

- Użyty podczas wykonywania przedmiotu zamówienia sprzęt nie może swoim ciężarem spowodować powstania widocznych kolein ani naruszyć warstw gleby.

- O terminach realizacji prac terenowych Wykonawca powiadomi pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamawiającego w terminie 5 dni przed ich rozpoczęciem, wraz z przedstawieniem harmonogramu tych prac. W przypadku zmiany terminu prac terenowych Wykonawca jest zobowiązany skutecznie powiadomić Zamawiającego na 2 dni przed rozpoczęciem prac.

- Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie składał na piśmie/e-mailowo informacje/wyjaśnienia odnośnie zakresu przeprowadzonych prac będących przedmiotem zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu zaawansowania prac na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, żądania stosownych wyjaśnień, w tym przeprowadzenia kontroli w terenie.

- Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby podczas prac terenowych nie dopuścić do zniszczenia siedlisk przyrodniczych.

- Wykonawca oraz jego pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca zapewni na terenie wykonywanych działań porządek, tj. nie pozostawi po sobie śmieci, odpadków itp. W trakcie wykonywania zabiegów Wykonawca zapewni oszczędne korzystanie z terenu. Wszelkie koszty związane z eksploatacją maszyn i narzędzi, wykorzystywanych podczas wykonywania zadań, ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie gleby i wody przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem, herbicydem itp. Aby nie dopuścić do skażenia siedlisk przyrodniczych substancjami ropopochodnymi Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt sprawny technicznie, posiadający aktualne i wymagane prawem badania i przeglądy techniczne, a w przypadku awarii sprzętu – używać zestawów do absorpcji paliwa.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić należyte wykonanie prac, zwłaszcza 
z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisów o ochronie przyrody. Naruszenie przepisów prawa przez Wykonawcę stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Warunki odbioru – odbiór zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, stwierdzającego przez Zamawiającego wykonanie przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązany jest  do sporządzenia dokumentacji fotograficznej obrazującej stan przed realizacją zamówienia oraz stan po zrealizowaniu zamówienia, na każdej powierzchni gdzie będą prowadzone zabiegi ochrony czynnej. Zdjęcia należy skatalogować w sposób umożliwiający jednoznaczne dopasowanie zdjęć do obszaru, np. opisując katalog adresem leśnym powierzchni zabiegów ochronnych. Zdjęcia należy przekazać Zamawiającemu w formie cyfrowej, np. na nośniku elektronicznym, przed odbiorem prac. Dokumentacja musi być oznaczona znakami graficznymi, zgodnie z załącznikiem  nr 7 do zapytania ofertowego.

- Mapa przedstawiająca powierzchnie przewidziane do działań ochrony czynnej stanowi załączniki nr 1 do zapytania ofertowego.