Znak pisma: DLI-III.7621.44.2023.JG.28

Warszawa, 22 stycznia 2026 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1691), zwanej dalej „kpa”, oraz art. 11g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311), zwanej dalej „specustawą drogową”, po rozpatrzeniu odwołania Pana J. S. od decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 5 października 2023 r. Nr 25/2023, znak: 
WI-VI.7820.1.7.2023.AL, o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: Budowa węzła drogowego drogi krajowej nr 7 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1942K w km 689+642,29 wraz z rozbudową drogi krajowej nr 7 w km 689+516,74 - 690+112,14, budową jezdni dodatkowych, oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Krzyszkowice, w gminie Myślenice w powiecie myślenickim, w województwie małopolskim w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 1942K 
w m. Krzyszkowice”,

- Uchylam:

- w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji znajdujący się na stronie 2, w wierszu 4, licząc od góry strony, na stronie 7, w wierszach 11 i 21, licząc od góry strony oraz na stronie 16, w wierszu 6, licząc od góry strony,  zapis:

„1348/1”,

- w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji znajdujący się na stronie 8, w wierszach 
1-6, licząc od góry strony, zapis:

„W związku ze złożonym od ww. decyzji odwołaniem, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie znak: SKO.OŚ/4170/88/2022 z 21.12.20222 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję. Ww. decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który 30 czerwca 2023 r. wydał wyrok (sygn. akt II SA/Kr 313/23) uchylając zaskarżoną decyzję.”,

- w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji znajdujący się na stronie 19, w wierszach 2 i 3, licząc od góry strony, zapis:

„oraz decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 21 grudnia 2022 r. znak: SKO.OŚ/4170/88/2022,”,

- arkusz nr 1 mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu, stanowiący załącznik nr 1 do zaskarżonej decyzji,

- odpowiednie strony części opisowej Projektu Zagospodarowania Terenu Tom I, będącego częścią projektu budowlanego, stanowiące część załącznika nr 3/1 do zaskarżonej decyzji,

- arkusz nr 1 części rysunkowej Projektu Zagospodarowania Terenu Tom I, będącego częścią projektu budowlanego, stanowiący część załącznika nr 3/1 do zaskarżonej decyzji,

i orzekam w tym zakresie poprzez:

- ustalenie, w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji w miejsce uchylenia, na stronie 2, w wierszu 4, licząc od góry strony oraz na stronie 7, w wierszu 11, licząc od góry strony nowych zapisów:

„1348/3, 1348/4”,

- ustalenie, w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji w miejsce uchylenia, na stronie 7, w wierszu 21, licząc od góry strony oraz na stronie 16, w wierszu 6, licząc od góry strony, nowego zapisu:

„1348/3,

- ustalenie, w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji w miejsce uchylenia, na stronie 8, nowego zapisu:

„W związku z procedurą odwoławczą wydana została decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2025 r., znak: SKO.OŚ/4170/291/2024, uchylająca w części i w tym zakresie orzekająca co do istoty sprawy oraz utrzymująca w mocy w pozostałym zakresie decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 26 stycznia 2022 r., znak: GP.6220.20.2021, ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr K1942k w m. Krzyszkowice”, sprostowana postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 24 czerwca 2025 r., znak: SKO.Oś/4170/291/2024, oraz postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 19 sierpnia 
2025 r., znak: SKO.Oś/4170/291/2024.”,

- dodanie, na stronie 11 zaskarżonej decyzji, po zapisie pkt 24, następującego zapisu:

„25. W razie zamiaru przemieszczenia zabytkowego budynku, obecnie lokalizowanego pod adresem Krzyszkowice 30 (dz. nr 1324 Obr. Krzyszkowice), będącego w kolizji z planowaną inwestycją, na nieruchomość położoną poza granicami terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, należy przed rozpoczęciem robót przy zabytku, uzyskać pozwolenie konserwatorskie na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków. W celu uzyskania odpowiedniego pozwolenia należy przedłożyć stosowny wniosek, zgodny z § 5 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 81), 
do którego należy dołączyć w szczególności:

- szczegółową inwentaryzację obiektu (opisową, rysunkową oraz fotograficzną), pozwalającą na wierne odtworzenie budynku w nowej lokalizacji;

- projekt budowlany, dotyczący rozbiórki obiektu oraz jego odbudowy w nowej lokalizacji, w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych prac na zabytek. Dokumentacja ta winna uwzględniać:

- określenie nowej lokalizacji, uwzględniającej ekspozycję obiektu 
w miejscu widocznym, najlepiej ogólnodostępnym;

- aranżację terenu w miejscu przeniesienia, uwzględniającą także translokację drewnianego budynku gospodarczego i odtworzenie zagospodarowania terenu (układ funkcjonalno-przestrzenny);

- rozwiązania budowlane (w formie opisowej i rysunkowej) oraz przewidziane do zastosowania metody, materiały i techniki, w tym założenie wykonywania robót ciesielskich ręcznie, z uwzględnieniem tradycyjnej obróbki ciesielskiej oraz technik tynkarskich;

- jednoczesne przeprowadzenie wszystkich prac związanych 
z przeniesieniem — wyklucza się możliwość wykonania rozbiórki, składowania materiału i rekonstrukcji obiektu w późniejszym czasie;

- program robót budowlanych/prac konserwatorskich dla kompleksowego remontu konserwatorskiego budynku, spełniający również warunki § 3 ust. 3 
ww. Rozporządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem: opisu stanu zachowania zabytku, wskazania oczekiwanych efektów prac lub badań oraz wskazania przewidzianych do wykonania czynności, z podaniem metod, materiałów 
i technik;

- ekspertyzę techniczną stanu budynku, wykonaną z udziałem mykologa, uwzględniającą możliwość powtórnego wykorzystania oryginalnego materiału.”,

- ustalenie, w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji w miejsce uchylenia, na stronie 19, w wierszach 2 i 3, licząc od góry strony, nowego zapisu:

„oraz decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 
8 kwietnia 2025 r., znak: SKO.OŚ/4170/291/2024, sprostowanej postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 24 czerwca 2025 r., znak: SKO.Oś/4170/291/2024, oraz postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 19 sierpnia  
2025 r., znak: SKO.Oś/4170/291/2024.”,

- zatwierdzenie, w miejsce uchylenia, zamiennego arkusza nr 1 mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,

- zatwierdzenie, w miejsce uchylenia, odpowiednich stron części opisowej Projektu Zagospodarowania Terenu Tom I, będącego częścią projektu budowlanego, stanowiących załącznik nr 2.1 do niniejszej decyzji,

- zatwierdzenie, w miejsce uchylenia, arkusza nr 1 części rysunkowej Projektu Zagospodarowania Terenu będącego częścią projektu budowlanego, stanowiącego załącznik nr 2.2 do niniejszej decyzji,

- zatwierdzenie zaświadczeń potwierdzających wpis projektantów na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, stanowiących załącznik nr 2.3 do niniejszej decyzji.

- W pozostałym zakresie zaskarżoną decyzję utrzymuję w mocy.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 31 marca 2023 r., skorygowanym i uzupełnionym w trakcie prowadzonego postępowania, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zwany dalej „inwestorem”, reprezentowany przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, wystąpił do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa węzła drogowego drogi krajowej nr 7 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1942K w km 689+642,29 wraz z rozbudową drogi krajowej nr 7 w km 689+516,74 - 690+112,14, budową jezdni dodatkowych, oraz budową 
i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Krzyszkowice, 
w gminie Myślenice w powiecie myślenickim, w województwie małopolskim w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 1942K w m. Krzyszkowice”. Inwestor wniósł także 
o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, uzasadniając konieczność jego nadania interesem społecznym.

Po przeprowadzeniu postępowania w przedmiotowej sprawie, Wojewoda Małopolski wydał w dniu 5 października 2023 r. decyzję, znak: WI-VI.7820.1.7.2023.AL, 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa węzła drogowego drogi krajowej nr 7 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1942K w km 689+642,29 wraz 
z rozbudową drogi krajowej nr 7 w km 689+516,74 - 690+112,14, budową jezdni dodatkowych, oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej 
w miejscowości Krzyszkowice, w gminie Myślenice w powiecie myślenickim, 
w województwie małopolskim w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 1942K 
w m. Krzyszkowice”, zwaną dalej „decyzją Wojewody Małopolskiego” i nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Od decyzji Wojewody Małopolskiego odwołanie do organu II instancji, 
za pośrednictwem organu I instancji, wniósł Pan J. S. W odwołaniu, wniesionym 
w terminie, skarżący podniósł zarzuty względem decyzji Wojewody Małopolskiego 
i objętej nią inwestycji drogowej.

Ponadto, odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego wniósł także Pan L. G. Organ odwoławczy odrębnym postanowieniem stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania od powyższej decyzji przez Pana L. G.

Uwzględniając fakt, iż właściwym w przedmiotowej sprawie - stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz.U. z 2025 r. poz. 997) - jest obecnie Minister Finansów i Gospodarki, zwany dalej „Ministrem”, natomiast zgodnie § 1 ust. 4 pkt 1 lit. a i b ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. obsługę Ministra zapewnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii w zakresie działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; gospodarka, stwierdzono, co następuje.

Kompetencje organu odwoławczego obejmują zarówno korygowanie wad prawnych decyzji organu I instancji, polegających na niewłaściwym zastosowaniu przepisu prawa materialnego, bądź postępowania administracyjnego, jak i wad polegających na niewłaściwej ocenie okoliczności faktycznych. Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą, organy administracyjne powinny działać wnikliwie, prowadząc wyczerpujące postępowanie dowodowe w celu uzyskania prawdy obiektywnej, a fakty istotne dla podjęcia rozstrzygnięcia powinny zostać w miarę możliwości bezsprzecznie ustalone. Obowiązek ten wynika z art. 7 i art. 77 kpa Dlatego też trafność rozstrzygnięcia w każdym indywidualnym przypadku wymaga szczegółowego zbadania i rozważenia wszelkich argumentów, które stanowiłyby podstawę do przyjęcia określonego stanowiska. Wydając decyzję, organ zobowiązany jest do przestrzegania przepisów kpa, a przede wszystkim do podejmowania wszelkich działań niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.

# Mając powyższe na uwadze, w trakcie przeprowadzonego postępowania odwoławczego Minister rozpatrzył ponownie wniosek inwestora o wydanie przedmiotowej decyzji, przeanalizował materiał dowodowy zgromadzony przez Wojewodę Małopolskiego, 
w tym zbadał poprawność postępowania organu I instancji oraz poprawność kończącej to postępowanie decyzji Wojewody Małopolskiego, jak również rozpatrzył zarzuty podniesione przez skarżącą stronę.

# Analizując złożony przez inwestora wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej organ odwoławczy uznał, że zawiera on elementy wskazane w art. 11b ust. 1 oraz art. 11d ust. 1 specustawy drogowej, wymagane 
w okolicznościach niniejszej sprawy.

Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej inwestor dołączył projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami oraz dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi. Przedmiotowy projekt budowlany został wykonany i sprawdzony przez osoby spełniające warunki, o których mowa 
w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. 
poz. 418 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”. Do projektu budowlanego dołączono oświadczenie projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Po dokonaniu analizy przedłożonego przez inwestora projektu budowlanego, organ odwoławczy stwierdził, iż spełnia on wymagania określone w art. 34 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.).

Przedmiotowy projekt budowlany jest zgodny z:

- decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 26 stycznia 
2022 r., znak: GP.6220.20.2021, ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr K1942k w m. Krzyszkowice”, zwanej dalej „decyzją Burmistrza”,

- decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2025 r., znak: SKO.OŚ/4170/291/2024, uchylającą w części i w tym zakresie orzekającą co do istoty sprawy oraz utrzymującą w mocy w pozostałym zakresie decyzję Burmistrza, sprostowaną postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 24 czerwca 2025 r., znak: SKO.Oś/4170/291/2024, oraz postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 19 sierpnia 2025 r., znak: SKO.Oś/4170/291/2024,

- decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29 maja 2023 r., znak: KR:RUZ.4210.806,2022.MO, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego

- decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 marca 2023 r., znak: KR.RUZ.4210.283.2022, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego, sprostowaną postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 czerwca 2023 r., znak: KR.RUZ.4210.283.2022,

- postanowieniem Wojewody Małopolskiego z dnia 27 września 2023 r., znak: 
WI-VI.7820.4.7.2023.ASk, udzielającym zgody na odstępstwo od przepisów techniczno–budowlanych.

Następnie, organ odwoławczy poddał kontroli przeprowadzone przez Wojewodę Małopolskiego postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
ww. przedsięwzięcia i stwierdził, co następuje.

W ocenie organu II instancji, Wojewoda Małopolski prawidłowo poinformował strony 
o wszczętym postępowaniu, podał jego podstawę prawną, poinformował strony 
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, a także o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z tą dokumentacją, a zatem należycie i wyczerpująco poinformował strony 
o okolicznościach faktycznych i prawnych, będących przedmiotem postępowania administracyjnego, które mogły mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków.

Wojewoda Małopolski pismem z dnia 14 czerwca 2023 r., znak: 
WI-VI.7820.1.7.2023.AL, zawiadomił wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Pozostałe strony postępowania zostały poinformowane o powyższym w drodze obwieszczeń. W przedmiotowym obwieszczeniu i zawiadomieniu organ I instancji poinformował strony o terminie i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

Uznając, że zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwala na wydanie rozstrzygnięcia, Wojewoda Małopolski w dniu 5 października 2023 r. wydał decyzję Nr 25/2023, znak: 
WI-VI.7820.1.7.2023.AL, o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej. Nadając 
ww. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, Wojewoda Małopolski podzielił argumenty przedstawione przez inwestora.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy drogowej, Wojewoda Małopolski doręczył 
ww. decyzję wnioskodawcy oraz zawiadomił o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń. Dotychczasowych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych decyzją Wojewody Małopolskiego organ I instancji poinformował o wydaniu decyzji w drodze zawiadomień z dnia 9 października 2023 r., znak: 
WI-VI.7820.1.7.2023.AL, wysłanych na adresy wskazane w katastrze nieruchomości. 
W zawiadomieniach oraz w obwieszczeniu zamieszczono, zgodnie z art. 11f ust. 4 specustawy drogowej, informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji.

W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy, kontrolowana decyzja czyni zadość wymogom przedstawionym w art. 11f ust. 1 specustawy drogowej.

Pozytywnie także należy ocenić określenie przez Wojewodę Małopolskiego w treści przedmiotowej decyzji - biorąc pod uwagę dyspozycję art. 16 ust. 2 specustawy drogowej - terminu wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym organ II instancji stwierdził, iż wydana decyzja wymaga dokonania korekty merytoryczno-reformacyjnej. Należy zauważyć, iż przepis art. 138 § 1 pkt 2 kpa umożliwia organowi odwoławczemu korektę zaskarżonej decyzji przez jej uchylenie i orzeczenie w tym zakresie co do istoty sprawy.

W orzecznictwie sądowym, jak również w doktrynie prawa administracyjnego, utrwalił się pogląd, że organ odwoławczy rozpatrując ponownie sprawę, zobowiązany jest uwzględniać zmiany stanu prawnego i faktycznego sprawy zaistniałe po wydaniu zaskarżonej decyzji organu pierwszej instancji i nie może ograniczyć się tylko do kontroli decyzji organu I instancji (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 września 2010 r., sygn. akt I OSK 1566/09, Lex nr 745088, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 23 listopada 2010 r., sygn. akt III SA/Gl 1228/10, Lex nr 756450, B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kpa. Komentarz, Warszawa 2008, s. 618-619, A. Wróbel [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kpa. Komentarz, Warszawa 2005, s. 796-797).

Organ odwoławczy, w ramach swoich uprawnień kontrolnych, ocenia bowiem materiał dowodowy, uwzględniając stan faktyczny stwierdzony w czasie wydania decyzji przez organ I instancji, jak i zmiany stanu faktycznego, które zaszły pomiędzy wydaniem decyzji I pierwszej instancji, a wydaniem decyzji w postępowaniu odwoławczym.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, podkreślić należy, 
iż zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 3 specustawy drogowej, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera m.in. warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska.

W pkt IV decyzji Wojewody Małopolskiego organ I instancji ustalił obowiązek realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 26 stycznia 2022 r., znak: GP.6220.20.2021, ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr K1942k w m. Krzyszkowice”, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania niniejszego przedsięwzięcia na środowisko, utrzymanej w mocy decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie 
z dnia 21 grudnia 2022 r., znak: SKO.OS/4170/88/2022. Jednakże wyrokiem z dnia 30 czerwca 2023 r., sygn. akt II SA/Kr 313/23, Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Krakowie uchylił ww. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 21 grudnia 2022 r., znak: SKO.OS/4170/88/2022.

Następnie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie decyzją z dnia 23 kwietnia 2024 r., znak: SKO.OŚ.4170/385/2023, uchyliło decyzję Burmistrza i przekazało sprawę temu organowi do ponownego rozpatrzenia.

Niemniej jednak, w toku niniejszego postępowania odwoławczego organ II instancji powziął informację, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 18 lipca 2024 r., sygn. akt II SA/Kr 777/24, uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2024 r., znak: SKO.OŚ.4170/385/2023.

W związku z powyższym Minister pismami z dnia 25 września 2024 r., 22 stycznia 
2025 r. i  1 kwietnia 2025 r., zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Krakowie o udzielenie informacji, czy zostało zakończone prowadzone postępowanie w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 lipca 2024 r., sygn. akt. II SA/Kr 777/24, a jeśli nie – o udzielenie informacji, na jakim etapie jest ponownie prowadzone postępowanie/wskazanie planowanej daty wydania rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

W dniu 9 kwietnia 2025 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie poinformowało organ odwoławczy, że w dniu 8 kwietnia 2025 r. została wydana decyzja uchylająca w części i w tym zakresie orzekająca co do istoty sprawy oraz utrzymująca 
w mocy w pozostałym zakresie decyzję Burmistrza, zwana dalej „decyzją SKO”, sprostowana postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie 
z dnia 24 czerwca 2025 r., znak: SKO.Oś/4170/291/2024, oraz postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 19 sierpnia 2025 r., znak: SKO.Oś/4170/291/2024.

W konsekwencji w obrocie prawnym funkcjonuje nowa, ostateczna decyzja 
w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań (decyzja SKO). Tym samym, w pkt IV kontrolowanej decyzji należało uwzględnić aktualnie obowiązującą decyzję ostateczną 
w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań, a warunki z niej wynikające należało przenieść do decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, aby uzyskać stan zgodny z prawem i zgodny z zebranym materiałem dowodowym. W ocenie Ministra, taką możliwość daje powołany w niniejszym rozstrzygnięciu art. 11f ust. 1 pkt 3 specustawy drogowej, który wprost wskazuje, iż obowiązkiem organu orzekającego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej jest określenie wymagań w zakresie potrzeb ochrony środowiska.

Jednocześnie wyjaśnić należy, że projektant przedmiotowej inwestycji oświadczył, 
iż projekt budowlany zatwierdzony decyzją Wojewody Małopolskiego pozostaje zgodny z treścią decyzji SKO.

Mając powyższe na uwadze, Minister, działając w pkt I niniejszej decyzji na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 kpa, ustalił obowiązek realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie 
z warunkami określonymi w decyzji SKO, a ponadto – na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – określił warunki w zakresie postępowania przy przenoszeniu obiektu zabytkowego, wynikające wprost z decyzji SKO i uwzględnione w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Ustalanie powyższych warunków było niezbędne dla zapewnienia prawidłowej ochrony środowiska w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.

Następnie, pismem z dnia 28 lipca 2025 r., inwestor poinformował, że Wojewoda Małopolski decyzją z dnia 7 marca 2025 r., znak: WS-VI.7534.3.4.2023.BP, utrzymał 
w mocy pkt 1 oraz pkt 3–5 decyzji Starosty Myślenickiego nr 2 z dnia 13 grudnia 
2022 r., znak: GM.6821.1.2019, wydanej w przedmiocie zwrotu oraz odmowy zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. W pkt 1 tej decyzji Starosta Myślenicki orzekł o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej 
w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, położonej w miejscowości Krzyszkowice, gmina Myślenice, oznaczonej w projekcie podziału jako działka ewidencyjna nr 1348/4 o powierzchni 0,0204 ha, na rzecz spadkobierców poprzedniego właściciela. Natomiast w pkt 5 tej decyzji Starosta Myślenicki zatwierdził projekt podziału działki ewidencyjnej nr 1348/1, obręb Krzyszkowice.

Jak wskazał inwestor, powyższe zmiany wymagają skorygowania decyzji Wojewody Małopolskiego poprzez uwzględnienie podziału działki ewidencyjnej nr 1348/1, z obrębu 0008 Krzyszkowice, na działki nr 1348/3 i 1348/4 przeprowadzonego w związku 
z postępowaniem o zwrot nieruchomości wywłaszczonych stanowiących własność Skarbu Państwa, w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Krakowie, położonych w Krzyszkowicach, Gmina Myślenice.

Następnie pismem z dnia 29 października 2025 r. inwestor poinformował o ujawnieniu w dniu 16 października 2025 r. w ewidencji gruntów i budynków zmian wynikających 
z decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 7 marca 2025 r., znak: 
WS-VI.7534.3.4.2023.BP, oraz wniósł o uwzględnienie aktualnego stanu prawnego nieruchomości objętej decyzją. Do pisma dołączono zamienną dokumentację mapową 
i projektową dotyczącą podziału działki nr 1348/1, obręb Krzyszkowice.

Konsekwencją opisanych powyżej okoliczności zaistniałych w toku postępowania odwoławczego, są dokonane – na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 kpa – zmiany w treści decyzji Wojewody Małopolskiego, jak i zmiana części załączników graficznych do niej, 
o których mowa w pkt I niniejszej decyzji.

Organ odwoławczy dokonując rozstrzygnięć, o których mowa w pkt I niniejszej decyzji, uznał, że nie naruszają one zasady dwuinstancyjności postępowania, o której mowa 
w art. 15 kpa. Badając zgodność z prawem pozostałej części zaskarżonej decyzji, organ odwoławczy stwierdził, że czyni ona zadość innym wymogom specustawy drogowej oraz że brak było podstaw do zakwestionowania decyzji poza częścią uchyloną i orzeczoną 
w pkt I niniejszej decyzji i dlatego – w pkt II niniejszej decyzji – w pozostałej części zaskarżona decyzja Wojewody Małopolskiego została utrzymana w mocy.

Odnosząc się do odwołania Pana J. S. wskazać należy, iż główny zarzut dotyczył wadliwego ustalenia przebiegu granicy pozostającej własnością Pana J. S., wydzielonej 
z działki nr 1303/6, działki nr 1303/10 w taki sposób, że granica ta przebiega – w ocenie skarżącego - niemal w linii progu drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego posadowionego na tej działce, co w praktyce uniemożliwia swobodne i zgodne 
z przeznaczeniem korzystanie z tego wejścia, co zaś narusza przepisy art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 889), zwanej dalej „ustawą o drogach publicznych”.

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy systemową charakterystykę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wskazać należy, iż specustawa drogowa, w oparciu 
o której przepisy wydano zaskarżoną decyzję Wojewody Małopolskiego jest aktem prawnym szczególnym, przewidującym uproszczoną (przyśpieszoną) procedurę przygotowania i realizacji inwestycji drogowych. Jest oczywiste, że szybka i sprawna budowa dróg publicznych w Polsce i w związku z tym poprawa infrastruktury drogowej leży w interesie społecznym i gospodarczym. Tymi okolicznościami należy uzasadniać 
z jednej strony znaczne zwiększenie uprawnień inwestora (decyzja o zezwoleniu na inwestycję drogową rozstrzyga jednocześnie o ustaleniu lokalizacji drogi, zatwierdzeniu projektu budowlanego, zatwierdza podział nieruchomości, wprowadza ograniczenia 
w korzystaniu z nieruchomości i orzeka o przejściu z mocy prawa nieruchomości lub ich części na własność odpowiedniego podmiotu publicznoprawnego), natomiast z drugiej zdecydowane ograniczenie uprawnień właścicieli nieruchomości znajdujących się 
w obszarze inwestycji.

Następnie szczególnego podkreślenia wymaga to, że w postępowaniu w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej organ jest związany wnioskiem inwestora, co do kształtu i przebiegu inwestycji. W przepisach specustawy drogowej ustawodawca nie upoważnił bowiem organów do oceny racjonalności, czy słuszności zaproponowanych rozwiązań projektowych. Oznacza to, że organy nie mogą korygować trasy i zakresu inwestycji ani dokonywać zmian w projekcie. Przepisy specustawy drogowej nakładają na organ architektoniczno-budowlany wyłącznie obowiązek oceny zgodności z prawem przedstawionej inwestycji drogowej. Ponadto, zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 1 specustawy drogowej, to inwestor we wniosku o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej decyduje o przebiegu drogi oraz wielkości terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, załączając mapy przedstawiające proponowany przebieg drogi oraz mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości. Zarówno wojewoda, jak i organ odwoławczy, mogą działać tylko w granicach tego wniosku, nie mają możliwości ingerowania w lokalizację inwestycji, a więc i w przebieg linii podziału nieruchomości, zaproponowany przez wnioskodawcę. Ocenie dokonanej przez organy pierwszej i drugiej instancji może jedynie podlegać zgodność z prawem planowanego przedsięwzięcia, w szczególności spełnienie warunków zawartych 
w przepisach specustawy drogowej, bowiem stosownie do przepisu art. 11e specustawy drogowej nie można uzależniać zezwolenia na realizację inwestycji drogowej od spełnienia świadczeń lub warunków nieprzewidzianych obowiązującymi przepisami 
(por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2013 r., sygn. akt II OSK 432/13).

Wprowadzenie regulacji prawnej, polegającej m.in. na uproszczeniu postępowania 
w sprawie nabywania nieruchomości położonych na terenach przeznaczonych na budowę dróg, w tym rezygnacja z indywidualnej oceny niezbędności lokalizacji drogi na każdej nieruchomości, jest zamierzoną decyzją ustawodawcy wpisaną w ratio legis specustawy drogowej (zob. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego: postanowienie 
z dnia 13 stycznia 2015 r., sygn. akt SK 17/13, publ. OTK-A 2015/1/5 wyrok z dnia 
6 czerwca 2006 r., sygn. akt K 23/05, publ. OTK ZU nr 6/A/2006, poz. 62; wyrok z dnia 16 października 2012 r., sygn. akt K 4/10, publ. OTK ZU nr 9/A/2012, poz. 106).

Powyższe potwierdza bogate orzecznictwo sadowoadministracyjne dotyczące spraw 
z zakresu inwestycji drogowych prowadzonych na podstawie specustawy drogowej, które jasno wskazuje, iż w przypadku realizacji tego typu przedsięwzięć organ administracji nie może dokonywać jakichkolwiek zmian np. w zakresie lokalizacji, przebiegu oraz planowanych parametrów technicznych konkretnej inwestycji. Organ wydający zezwolenie realizacyjne nie może w ramach tych przepisów uznaniowo modyfikować przebiegu linii rozgraniczających oraz linii podziału, jeżeli zaproponowane rozwiązanie projektowe nie narusza prawa. Rolą orzekającego w sprawie organu jest sprawdzenie kompletności wniosku w świetle wymogów ustawowych oraz tego, czy koncepcja składającego wniosek mieści się w granicach wyznaczonych przez prawo. 
Jeśli przyjmujemy, że przebieg drogi jest wyznaczany w sposób racjonalny przez grono specjalistów z zakresu transportu, geologii, ochrony środowiska, musimy też przyjąć nieuchronność zajęcia ściśle oznaczonych gruntów pod budowę drogi. Liniowy charakter inwestycji drogowych dyktuje w sposób naturalny pewne rozstrzygnięcia, 
w szczególności co do wyboru nieruchomości objętych decyzją. W żadnym razie nie może być w takiej sytuacji mowy o niedopuszczalnej ingerencji. Zakres badania przez organy zasadności "wywłaszczenia" i badania zasadności określonego przebiegu drogi, ogranicza się do kontroli zgodności z przepisami wariantu przedstawionego przez wnioskodawcę bez prawa do dokonywania zmian w przedstawionej przez inwestora koncepcji przebiegu drogi. Przepisy specustawy drogowej nie uprawniają organów do dokonywania oceny racjonalności i słuszności rozwiązań projektowych przyjętych przez zarządcę drogi. Organ rozpoznający wniosek dokonuje jedynie sprawdzenia, czy spełnia on ustawowe wymogi, tzn. jest kompletny, inwestor uzyskał stosowne uzgodnienia, opinie 
i zezwolenia, oraz czy przedłożony projekt jest zgodny z ustawą i dotyczy dróg publicznych (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 kwietnia 2021 r. sygn. akt II OSK 156/21, z dnia 20 lipca 2021 r., sygn. akt II OSK 852/21, z dnia 5 sierpnia 2021 r. sygn. akt II OSK 1235/21, z dnia 14 września 2021 r. sygn. akt II OSK 1332/21, z dnia 30 września 2021 r. sygn. akt II OSK 193/21).

Na względzie należy mieć wyjaśnienia inwestora zawarte w piśmie z dnia 30 stycznia 2024 r., w którym wskazał, iż budynek zlokalizowany na działce nr 1303/6 (1303/10 po podziale), będącej własnością skarżącego, składa się z części mieszkalnej od strony projektowanej łącznicy L4 (w śladzie dawnej drogi powiatowej nr 1942K 
z pozostawieniem zjazdu do nieruchomości) oraz przylegającego do budynku mieszkalnego budynku gospodarczego, gdzie skarżący prowadzi działalność gospodarczą, w którego sąsiedztwie zaprojektowano jezdnię dodatkową nr 2. 
W ww. piśmie inwestor wyjaśnił, iż granica pasa drogowego zgodna jest z zapisami 
art. 34a ustawy o drogach publicznych, przewidującego, iż rozmiar pasa drogowego wynika z rozmiaru terenu niezbędnego do usytuowania drogi. Projektowana jezdnia dodatkowa nr 2 przebiegająca w najbliższym sąsiedztwie budynku gospodarczego (gdzie usytuowano wejście do pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza), zaprojektowana jest w miejscu istniejącej drogi zbiorczej i stanowi dojazd do czterech niezabudowanych nieruchomości. W ocenie inwestora rozbudowa drogi krajowej mająca na celu znaczną poprawę warunków bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu w otoczeniu drogi została zaprojektowana w sposób maksymalnie ograniczający wpływ na interesy osób trzecich, w tym na skarżącego.

Minister po szczegółowej analizie materiału dowodowego, przychyla się do wyjaśnień inwestora wskazanych w piśmie z dnia 20 marca 2024 r., jako podmiotu wyspecjalizowanego w przedmiotowej dziedzinie i posiadającego odpowiednią wiedzę fachową.

Niezasadny jest także zarzut naruszenia przepisu art. 43 o drogach publicznych, który statuuje generalny obowiązek zachowania, w szczególności ze względów bezpieczeństwa, odpowiedniej odległości pomiędzy obiektami budowlanymi zlokalizowanymi przy drodze, a zewnętrzną krawędzią jezdni. Art. 43 ustawy o drogach publicznych dotyczy przypadku sytuowania budynków, a więc przepis ten normuje odległości, jakie muszą być zachowane między budynkiem, a krawędzią jezdni istniejącej drogi publicznej, wyłącznie podczas budowy (rozbudowy) obiektu budowlanego, a nie podczas budowy dróg  - w odniesieniu do istniejących budynków. Chodzi więc w nim 
o dostosowanie odległości nowobudowanych budynków do przebiegu drogi publicznej, a nie sytuowania drogi w stosunku do istniejących budynków (vide: wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2013 r., sygn. akt II OSK 1232/13, opubl. 
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2008 r., sygn. akt II OSK 1687/07, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2009 r., sygn. akt II OSK 1555/09). Pomijając bowiem stosowanie w tym względzie jedynie językowej wykładni tego przepisu, jako wystarczającej do ustalenia jego normatywnej treści, także wykładnia celowościowa nie daje podstaw do rozszerzenia zakresu stosowania tego przepisu, skoro jego celem jest określenie stosownych wymagań dla zminimalizowania wzajemnych negatywnych oddziaływań pomiędzy istniejącą już drogą publiczną a innymi obiektami budowlanymi, które mają być dopiero usytuowane w pobliżu tej drogi. Ponadto, przyjęcie wykładni zastosowanej w odwołaniu wykluczałoby dopuszczalność sytuowania dróg publicznych w miejscach już zabudowanych.

Ponadto, jak słusznie wyjaśnił w piśmie z dnia 20 marca 2024 r. inwestor, przywołane przez skarżącego rozporządzenie Ministra Infrastruktur z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) odnosi się do sytuowania nowych obiektów budowlanych względem drogi, a nie zaś sytuowania drogi względem obiektów budowlanych, zatem nie ma zastosowania w przedmiotowej sytuacji.

Wskazać należy, iż postanowienia § 12 ww. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. mają zastosowanie wyłącznie do budynków. Zgodnie bowiem z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków.

W konsekwencji powyższego, planowane przybliżenie pasa drogowego wraz 
z elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania drogi, względem budynku mieszkalnego lokalizowanego na nieruchomości skarżącego, nie stoi w sprzeczności 
z przepisami prawa.

W ocenie organu odwoławczego zgromadzona w sprawie dokumentacja nie przewiduje rozwiązań, które wprowadzają nadmierną, a w szczególności nieuzasadnioną ingerencję w prawo własności skarżącego. Ingerencja we własność związana z realizacją inwestycji odpowiada tylko jej koniecznemu zakresowi. Teren będący własnością strony skarżącej nie został zajęty w wymiarze większym, niż jest to wymagane dla realizacji inwestycji.

Odnosząc się do zgłoszonej przez skarżącego propozycji zmiany przebiegu przedmiotowej inwestycji drogowej, polegającej na zaprojektowaniu drogi dojazdowej po wschodniej stronie działki nr 1303/6 oraz ograniczeniu zagospodarowania strony zachodniej wyłącznie do niezbędnej infrastruktury i urządzeń związanych 
z funkcjonowaniem drogi lub do lokalizacji ekranów akustycznych, należy wskazać, 
że organ administracji publicznej właściwy do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie jest zobowiązany do analizy alternatywnych wariantów przebiegu inwestycji liniowej w sytuacji, gdy właściciele nieruchomości zgłaszają sprzeciw wobec lokalizacji przedsięwzięcia zaproponowanej przez inwestora.

Ponownie wskazać należy, iż organ jest związany wnioskiem inwestora co do kształtu 
i przebiegu inwestycji. Przepisy specustawy drogowej nakładają na organ architektoniczno-budowlany wyłącznie obowiązek oceny zgodności z prawem przedstawionej inwestycji drogowej. Organ I i II instancji ma ograniczone uprawnienia do zmiany rozwiązań projektowych. Organy administracji orzekające w ramach postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie mogą samodzielnie i władczo decydować o zmianach rozwiązań zaproponowanych przez inwestora, a zwłaszcza poszukiwać alternatywnego sposobu realizacji inwestycji. Możliwość weryfikacji zasadności żądania w zakresie istnienia rozwiązania alternatywnego jest ograniczona do przypadków, w których inwestor z własnej inicjatywy zmienia swoje zamierzenie inwestycyjne, co w przedmiotowej sprawie nie ma miejsca.

Gospodarzem projektu jest inwestor, a organ wydający decyzję w oparciu o przedłożony projekt nie jest uprawniony do ingerowania w jego założenia, w tym przebieg inwestycji liniowej. To bowiem inwestor dokonuje wyboru najkorzystniejszych w jego ocenie rozwiązań odnoszących się do planowanego przedsięwzięcia drogowego. Rolą organu orzekającego jest sprawdzenie kompletności wniosku w świetle wymogów ustawowych oraz czy koncepcja składającego wniosek mieści się w granicach wyznaczonych przez prawo. Stanowisko to jest ugruntowane i jednolite w orzecznictwie sądów administracyjnych (vide: wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2018 r., sygn. akt VII SA/Wa 393/18, z dnia 9 listopada 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 1763/17, z dnia 25 października 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 1664/17, 
i z dnia 6 października 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 1388/17).

W tym miejscu warto dodać również, iż zgodnie z treścią przepisów ustawy Prawo budowlane, za przyjęte rozwiązania projektowe uwzględnione w projekcie budowlanym, stanowiącym podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), jest odpowiedzialny projektant, tj. osoba uprawniona do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Organ nie jest zaś upoważniony do podważenia rozwiązania techniczno-wykonawczego wybranego przez inwestora (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
8 lutego 2018 r., sygn. akt II OSK 3138/17, opubl. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). To projektant jest osobą, na której spoczywa odpowiedzialność za kształt inwestycji i użycie takich rozwiązań, aby te nie zagrażały zdrowiu i życiu ludzkiemu. W myśl bowiem art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, przepisami innych ustaw oraz zasadami wiedzy technicznej, należy do podstawowych obowiązków projektanta. Odpowiedzialność za merytoryczną zawartość projektu budowlanego ponoszą wyłącznie projektant oraz osoba sprawdzająca projekt. Organ nie ma zaś uprawnień do merytorycznego badania projektu budowlanego, w tym oceny konkretnych rozwiązań projektowych w zakresie ich zgodności z zasadami wiedzy technicznej.

Niesłuszny jest zarzut dotyczący rzekomego istotnego ograniczenia możliwości korzystania z nieruchomości skarżącego, w tym pozbawienia dostępu do jednego z wejść do budynku oraz uniemożliwienia prowadzenia na niej planowanej działalności gospodarczej.

Zauważyć należy, iż w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zarówno wojewoda, jak i organ odwoławczy, badają zgodność z prawem wniosku inwestora, nie zaś zagadnień dotyczących ewentualnych negatywnych następstw dla podmiotów objętych tą decyzją. Z samej bowiem istoty przedsięwzięcia drogowego, będącego inwestycją liniową, wynika ingerencja w prawa przysługujące innym podmiotom w stosunku do nieruchomości objętych projektowaną inwestycją. Z omawianej ingerencji wynikać mogą z kolei inne utrudnienia dla podmiotów dotychczas wykorzystujących daną nieruchomość w określony sposób. Nie oznacza to jednak, że taka decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest wadliwa.

Przedmiotem orzekania zarówno przez Wojewodę Małopolskiego, jak i Ministra, nie jest również prognozowanie wielkości ewentualnych strat w majątku skarżących stron, jako czynnika decydującego o wyborze przez inwestora konkretnych rozwiązań technicznych i w tym zakresie podnoszone przez skarżących zarzuty pozostają bez wpływu na kształt podjętego rozstrzygnięcia. Wskazać przy tym należy, iż organ wydający decyzję dotyczącą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie jest kompetentny do oceny przesłanek ekonomicznych oraz społecznych powstającej inwestycji, w jej kształcie określonym przez inwestora. Do organu administracji należy jedynie ocena wniosku inwestora pod względem jego zgodności z prawem powszechnie obowiązującym.

Natomiast jeżeli w wyniku realizacji ww. inwestycji skarżący poniesie jakiekolwiek szkody materialne, to będzie mu przysługiwało roszczenie odszkodowawcze, dochodzone na zasadach ogólnych w postępowaniu cywilnym.

Specustawa drogowa przyjęła więc bardzo szybki i „bezdyskusyjny” tryb postępowania wywłaszczeniowego. Może on budzić wątpliwości co do swoich ekonomicznych 
i społecznych skutków, ale takie są właśnie obowiązujące wzorce prawne. Jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 16 października 2012 r., sygn. akt K 4/10, radykalne skrócenie i uproszczenie procedury wywłaszczeniowej jest niezbędne, gdyż konieczność działania organów według innych reguł „paraliżowałaby prowadzenie inwestycji drogowych”.

Należy również zauważyć, iż gdyby organ musiał brać pod uwagę w toku postępowania subiektywne odczucia niektórych mieszkańców dotyczące pogorszenia warunków zamieszkiwania, w praktyce nie dochodziłoby do modernizacji czy budowy dróg publicznych, co niewątpliwie leży w interesie społecznym (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 maja 2018 r., sygn. akt II SA/Gl 43/18). Wskazać tutaj należy, że specustawa drogowa służy realizacji celu publicznego, jakim jest budowa dróg publicznych. Wprowadzenie odrębnego trybu administracyjnego w sprawie realizacji inwestycji drogowych służy realizacji celu publicznego w postaci poprawy bezpieczeństwa układu komunikacyjnego i transportowego, a jednocześnie skutki z tym związane są rekompensowane w formie odszkodowania.

Odnosząc się do twierdzeń skarżącego dotyczących uciążliwości dla budynku, w tym wstrząsów i hałasu, należy wskazać, że kwestie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ludzi zostały już rozstrzygnięte w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowej inwestycji.

Wyjaśnienia wymaga, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest jedną 
z pierwszych decyzji administracyjnych uzyskiwanych przed realizacją przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie”, wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W myśl art. 72 ust. 3 powołanej ustawy, decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie ww. zezwolenia. Omawiana regulacja znajduje odzwierciedlenie w przepisach specustawy drogowej, określających obligatoryjne elementy wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wśród których znajdują się wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, takie jak np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 11d ust. 1 pkt 9 specustawy drogowej).

Postępowanie toczące się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy planowanego dopiero przedsięwzięcia i sprowadza się do ustalenia, czy inwestycja w kształcie opisanym przez inwestora we wniosku zagraża środowisku oraz czy spełnia wymagania i parametry w zakresie ochrony środowiska. 
Istotą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz wymagań, jakie powinny być spełnione, 
by zminimalizować skutki negatywnego wpływu na środowisko czynników dla niego szkodliwych.

W myśl art. 86 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 tej ustawy, zatem m.in. organy administracji publicznej rozstrzygające w przedmiocie lokalizacji inwestycji drogowej (art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie). Oznacza to, że decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach ma charakter „rozstrzygnięcia wstępnego” względem przyszłego zezwolenia na realizację konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego i pełni wobec niego funkcję prejudycjalną. Określone w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia nie mogą być zatem na dalszych etapach procesu inwestycyjnego modyfikowane, 
a decyzja o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań i tym samym wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia przesądza de facto o braku możliwości realizacji określonego przedsięwzięcia w danym miejscu, czasie i na proponowanych warunkach (vide: wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2019 r., sygn. akt II OSK 652/19, z dnia 16 stycznia 2019 r., sygn. akt II OSK 304/17, i z dnia 12 lipca 2016 r., sygn. akt II OSK 2732/14).

W związku ze wspomnianą prejudycjalnością decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w stosunku do decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, w kolejnych decyzjach inwestycyjnych należy uwzględniać ustalenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Tym samym, ustalenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dużym stopniu determinują kształt inwestycji, który nie może w zasadzie ulec zmianom w kolejnych decyzjach inwestycyjnych.

Wobec powyższego, zagadnienia związane z oceną potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia na ludzi było elementem postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia co do skutków środowiskowych realizacji przedmiotowej inwestycji strona mogła zatem zgłaszać w toku ww. postępowania środowiskowego.

Godzi się zauważyć, że skarżący nie wniósł żadnych uwag dotyczących przedmiotowej inwestycji drogowej na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dodatkowo inwestor na etapie postepowania odwoławczego wyjaśnił, iż w wyniku analizy akustycznej dla ochrony budynku mieszkalnego, będącego własnością skarżącego, zaprojektowano ekran akustyczny o wysokości 2-4,5 m, chroniąc zabudowę mieszkalną od zabudowy drogi krajowej nr 7, poprawiając znacznie komfort akustyczny dla nieruchomości. Projektowana jezdnia nr 2 przebiegająca w najbliższym sąsiedztwie budynku gospodarczego (gdzie usytuowano wejście do pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza) – co zostało już powyżej wskazane - prowadzona jest w miejscu istniejącej drogi zbiorczej i stanowi dojazd do czterech niezabudowanych nieruchomości, tak więc ruch na ww. drodze będzie minimalny i nie będzie stanowić pogorszenia warunków życia mieszkańców budynku mieszkalnego.

Ponadto inwestor przedstawił szczegółowe wyjaśnienia, z których wynika, 
iż zaprojektowano wszystkie drogi w taki sposób, aby odprowadzenie wód opadowych 
z pasa drogowego nie nastąpiło na działkę skarżącego oraz w sposób zapewniający możliwość korzystania  z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz środków łączności, zapewniający ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleb, nie powodując pogorszenia warunków środowiskowych na działce skarżącego.

Warto nadmienić, iż nieuniknione jest to, że realizacja inwestycji drogowej stwarza określone uciążliwości dla właścicieli nieruchomości objętych inwestycją bądź znajdujących się w obszarze jej oddziaływania. Ocena decyzji w aspekcie poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich wymaga uwzględnienia, że inwestor realizujący inwestycję drogową działa w interesie publicznym, który ma prymat nad interesem prawnym jednostki, o ile nie narusza tego interesu prawnego w sposób niezgodny 
z prawem, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2016 r., sygn. akt II OSK 2334/15, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2015 r., 
sygn. akt VII SA/Wa 585/15). Ochrona interesów osób trzecich w procesie inwestycyjnym nie może prowadzić do sytuacji, w której to osoby trzecie, a nie inwestorzy, decydować będą o wybudowaniu obiektów budowlanych, miejscu posadowienia takich obiektów, szczegółowych rozwiązaniach technicznych, i to nawet 
z naruszeniem ogólnego interesu społecznego. Nie można bowiem dopuścić do sytuacji, w której uprawnienia właściciela nieruchomości całkowicie ograniczają uprawnienia inwestora.

Uzależnianie funkcjonowania dróg publicznych od wyrażenia zgody przez osobę prywatną nie byłoby do pogodzenia z charakterem inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym, stanowiącej realizację celów publicznych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.). Przy ocenie, czy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w sposób prawidłowy zapewnia poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, należy mieć na względzie, że inwestor realizujący inwestycję drogową działa 
w interesie publicznym. Zauważyć przy tym należy, że interes publiczny ma prymat nad interesem prawnym jednostki, o ile nie narusza jego interesu prawnego w sposób niezgodny z prawem, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lipca 2013 r., sygn. akt II OSK 762/13).

Reasumując, nie wydaje się zatem możliwe zaprojektowanie inwestycji w zakresie dróg publicznych o takim przebiegu przez nieruchomości niestanowiące własności publicznej, który nie wzbudzałby sprzeciwu przynajmniej części właścicieli tych nieruchomości. Sprzeciw taki wydaje się być oczywiście naturalnym odruchem ochrony sposobu wykonywania własności nieruchomości przez jej dotychczasowego właściciela, jednakże rozwój urbanizacyjny skutkuje zwiększającym się ograniczaniem indywidualnych praw właścicielskich na rzecz konieczności rozwoju infrastruktury o publicznej lub społecznej użyteczności w ramach społecznej funkcji prawa własności. W takich okolicznościach inwestor zawsze będzie narażony na niezadowolenie części właścicieli działek 
z przyjętych rozwiązań lokalizacyjnych i projektowych, ponieważ to on samodzielnie dokonuje wyboru najbardziej korzystnych rozwiązań lokalizacyjnych a następnie techniczno-wykonawczych inwestycji.

Zaznaczenia wymaga przy tym, że podjęcie przez organ rozstrzygnięcia odmiennego od oczekiwanego przez stronę skarżącą w sytuacji, gdy organ prawidłowo zebrał materiał dowodowy, a ocena tego materiału jest logiczna, nie przekroczył zasady swobodnej oceny dowodów oraz wskazał prawidłową podstawę prawną, nie oznacza niezgodności zaskarżonego rozstrzygnięcia z prawem. Strony mają natomiast prawo do własnego subiektywnego przekonania o zasadności wniesionego środka zaskarżenia, zaś przekonanie to nie musi mieć odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawnych i ich wykładni (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 
26 września 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 961/12).

Podsumowując, organ odwoławczy uznał, że przebieg planowanej inwestycji został ustalony prawidłowo. Organ uznał racje przemawiające za ustaloną lokalizacją, które inwestor przedstawił w dokumentacji przedłożonej w trakcie postępowania w sprawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Na podstawie art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 935 
z późn. zm.), zwanej dalej „ppsa”, na decyzję przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Ministra Finansów i Gospodarki w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jednocześnie informuję, że do skargi należy załączyć dowód uiszczenia wpisu od wniesienia skargi w kwocie 500 zł, płatnego w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu wskazany w publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej sądu (http://bip.warszawa.wsa.gov.pl). Strony mogą ubiegać się o przyznanie prawa pomocy, polegającego na zwolnieniu z kosztów sądowych oraz ustanowieniu adwokata lub radcy prawnego. Szczegółowe zasady dotyczące przyznawania prawa pomocy uregulowane są 
w art. 243-262 ppsa.

Załączniki

Nr 1 - arkusz nr 1 mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu,

Nr 2.1 – odpowiednie strony części opisowej Projektu Zagospodarowania Terenu, będącego częścią projektu budowlanego,

Nr 2.2 - arkusz nr 1 części rysunkowej Projektu Zagospodarowania Terenu będącego częścią projektu budowlanego,

Nr 2.3 - zaświadczenia potwierdzające wpis projektantów na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Z upoważnienia

Edyta Lubaszewska

dyrektor

Departament Lokalizacji Inwestycji

/ kwalifikowany podpis elektroniczny /

w Ministerstwie Rozwoju i Technologii