ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA O SZACOWANIU WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu szacowania

Dostawa, wdrożenie i utrzymanie usług chmurowych dla Systemu Obsługi Postępowań z zakresu Ocen Oddziaływania na Środowisko (SOPOOŚ) – Etap I

# Metryczka

| Nazwa projektu | System Obsługi Postępowań w sprawie Ocen Oddziaływania na Środowisko (SOPOOŚ) – Etap I |
| --- | --- |
| Zamawiający / właściciel systemu / Lider projektu | Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) |
| Partner projektu | Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (Ł-PIT) |
| Rodzaj dokumentu | Opis przedmiotu szacowania wartości zamówienia; nie stanowi zapytania ofertowego ani opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) |
| Autor / kontakt | Krzysztof Kaczyński, Wydział Informatyki GDOŚ |
| Status | Do szacowania wartości zamówienia |

Spis treści

Metryczka

1. Przedmiot szacowania

2. Krótka charakterystyka systemu SOPOOŚ

2.1 Grupy użytkowników

2.2 Kluczowe komponenty aplikacyjne

2.3 Założenia technologiczne

2.4 Wstępny podział odpowiedzialności

3. Wolumetria i profil obciążenia

3.1 Liczba postępowań i użytkowników

3.2 Rozmiar przetwarzanych danych

3.3 Profil obciążenia

4. Wariant bazowy zasobów

4.1 Zestawienie zbiorcze

4.2 Przeznaczenie środowisk

4.3 Wymagania dla warstwy dyskowej

5. Kopie zapasowe, ciągłość działania i odtwarzanie

5.1 Stan założeń wyjściowych

5.2 RPO / RTO i kopie

5.3 Wysoka dostępność

6. Dostępność i parametry SLA

7. Bezpieczeństwo i zgodność regulacyjna

7.1 Otoczenie regulacyjne

7.2 Standardy odniesienia

7.3 Weryfikacja dostawcy

8. Zakres usługi zarządzanej (Managed Kubernetes)

8.1 Wdrożenie

8.2 Administracja i utrzymanie

8.3 Monitoring (tryb 24h/7 dni w tygodniu)

9. Poglądowe odwzorowanie na usługi chmurowe

10. Skalowalność i mechanizm rozbudowy

# 1. Przedmiot szacowania

- Przedmiotem szacowania jest dostarczenie usług chmurowych pozwalających Zamawiającemu zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu SOPOOŚ z wykorzystaniem udostępnionych zasobów i usług (składające się z różnego typu komponentów np. serwerowych systemów operacyjnych, silników baz danych, maszyn wirtualnych, kontenerów) zwanymi dalej usługami chmurowymi lub chmurą.

- Okres świadczenia usług szacowany jest na 27 miesięcy liczony od dnia uruchomienia usług chmurowych. Planowany termin uruchomienia usług chmurowych: grudzień 2026 r./ styczeń 2027 r. Świadczenie Usługi trwa albo do upływu tego okresu albo do wykorzystania limitu wynagrodzenia określonego w Umowie, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, jednak nie dłużej niż do 31 marca 2029 r.

- Dostarczona usługa musi zapewniać miesięczne rozliczanie kosztów zużycia zasobów obliczeniowych, np. w modelu usługi płatnej na podstawie zużycia (Pay as you go) wraz z możliwością rezerwacji zasobów z góry. Usługi obejmują opłaty za fizyczne wykorzystanie zasobów platformy, rozliczane z Wykonawcą i płatne co miesiąc na podstawie protokołu wykorzystania zasobów.

- W okresie obowiązywania umowy, usługi mają umożliwiać ustawienie w konsoli administratora przydzielonego limitu budżetu (wraz z alertami) dla wykorzystania zasobów obliczeniowych i usług z możliwością ich elastycznego wykorzystywania oddzielnie dla poszczególnych parametrów technicznych.

# 2. Krótka charakterystyka systemu SOPOOŚ

SOPOOŚ to powstający, centralny system teleinformatyczny administracji publicznej, którego celem jest cyfryzacja postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

## 2.1 Grupy użytkowników

- wnioskodawca – składa wniosek i załączniki (użytkownik zewnętrzny),

- organ prowadzący postępowanie – obsługuje sprawę i udostępnia dokumentację (użytkownik wewnętrzny),

- organy opiniujące – uzyskują dostęp do dokumentacji i przekazują opinie oraz uzgodnienia (użytkownik wewnętrzny),

- strony postępowania – uzyskują dostęp do dokumentacji i mają możliwość składania uwag oraz dokumentów (dostęp po autoryzacji użytkownika),

- społeczeństwo – dostęp do dokumentów publikowanych i możliwość składania uwag (portal publiczny, ruch anonimowy).

## 2.2 Kluczowe komponenty aplikacyjne

- moduł obsługi wniosków (portal zewnętrzny: kreator wniosków, wysyłka, monitoring sprawy),

- moduł obsługi spraw (aplikacja dla organów: dekretacja, prowadzenie postępowania, anonimizacja, publikacja),

- moduł integracji (API Gateway / usługi integracyjne),

- repozytorium dokumentów (trwałe przechowywanie poszczególnych wersji dokumentów i załączników – główny konsument przestrzeni dyskowej),

- moduł obsługi danych (relacyjna baza danych open source),

- moduł zarządzania użytkownikami i rolami (RBAC, uwierzytelnianie przez KWIE lub zakładanie konta na wniosek),

- moduł publikacji (portal publiczny: obsługa udziału społeczeństwa, udostępnianie informacji o środowisku).

## 2.3 Założenia technologiczne

| Obszar | Założenie |
| --- | --- |
| Model wdrożenia | Chmura publiczna; architektura hybrydowa: zarządzany Kubernetes (PaaS) + maszyny wirtualne (IaaS) |
| Systemy operacyjne | Open source, wspierające konteneryzację |
| Bazy danych | Open source, uruchamiane w klastrze Kubernetes i zarządzane przez operatory |
| Warstwa aplikacyjna | Mikroserwisy w kontenerach; skalowanie horyzontalne |
| Front-end | Responsywne portale webowe, WCAG 2.1 AA, technologie typu React / Angular |
| Integracje | REST API zgodnie ze „Standardem API dla usług publicznych”; JSON/XML; SAML/OIDC dla KWIE |
| Szyfrowanie transmisji | Wyłącznie HTTPS/TLS 1.3 lub wyższy – dla ruchu użytkowników i integracji |

## 2.4 Wstępny podział odpowiedzialności

| Obszar | Odpowiedzialność |
| --- | --- |
| Infrastruktura chmurowa | Dostawca chmury |
| Platforma techniczna | Partner projektu |
| System SOPOOŚ (aplikacja) | Partner projektu |
| Dane biznesowe | Zamawiający / właściciel systemu |

# 3. Wolumetria i profil obciążenia

Poniższe dane są kluczowe dla oceny, czy wariant bazowy zasobów wskazany w rozdziale 4 jest wystarczający i jak powinien skalować się w czasie trwania umowy.

## 3.1 Liczba postępowań i użytkowników

| Parametr | Wartość | Źródło / uwaga |
| --- | --- | --- |
| Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | ok. 13 000 / rok | Dane GDOŚ za 2024 r., skala ogólnokrajowa dla wszystkich organów |
| Organy będące użytkownikami systemu | ok. 867 (wariant 1) / 3 280 (wariant 2) | GDOŚ, RDOŚ, JST, organy opiniujące: 2 warianty |
| Użytkownicy wewnętrzni (pracownicy organów) | ≈ 8 042 | Prognoza na 2028 r. |
| Użytkownicy zewnętrzni – wnioskodawcy | ≈ 13 000 | Założenie: 1 wniosek = 1 wnioskodawca; wartość zaniżona (powód: pełnomocnicy, wiele wniosków) |
| Użytkownicy zewnętrzni – społeczeństwo | nieoszacowane | Ruch anonimowy na portalu publicznym. |

Wartości przedstawiono jako rząd wielkości.

## 3.2 Rozmiar przetwarzanych danych

| Kategoria sprawy | Rozmiar dokumentacji | Podstawa |
| --- | --- | --- |
| Sprawy GDOŚ – wartość typowa | 7–10 GB | Dane własne GDOŚ |
| Sprawy GDOŚ – inwestycje o znaczeniu krajowym | 60–120 GB | Próbka 3 największych spraw |
| Sprawy RDOŚ – średnia | 177 MB | Próbka z 49 analizowanych spraw |
| Sprawy RDOŚ – największa wartość w próbce | ≈ 2 300 MB | Raport 2 270 MB + uzupełnienie 37 MB (sprawa nr 47) |
| Sprawy JST | ok. 177 MB | Przyjęto, że rozmiar średniej sprawy JST = rozmiar średniej sprawy RDOŚ |

Konsekwencja dla wymiarowania storage. Przy założeniu, że system obsłuży skalę ogólnokrajową, a średni rozmiar sprawy będzie zbliżony do średniej RDOŚ (177 MB), roczny przyrost danych wynosi:

- 13 144 spraw × 0,177 GB ≈ 2,3 TB rocznie – wyłącznie dla spraw o profilu RDOŚ/JST,

- + sprawy GDOŚ i inwestycje o znaczeniu krajowym (pojedyncze sprawy 60–120 GB) – kilkaset GB do kilku TB rocznie, zależnie od liczby takich postępowań,

- + narzut wersjonowania dokumentów, kopii roboczych i indeksów wyszukiwania.

Oznacza to, że przewidziane w wariancie bazowym 2 TB przestrzeni obiektowej dla środowiska produkcyjnego wyczerpuje się w pierwszym roku pełnej eksploatacji.

Dokumentacja postępowań administracyjnych podlega ponadto wieloletniemu przechowywaniu, więc przestrzeń narasta kumulatywnie – w perspektywie 5 lat należy liczyć się z rzędem 12–20 TB w środowisku produkcyjnym. Prosimy o uwzględnienie tego w modelu kosztowym oraz o wskazanie w formularzu kosztu jednostkowego 1 TB/miesiąc w kilku progach pojemności.

W okresie objętym umową (uruchomienie systemu na początku 2028 r., zakończenie umowy nie później niż 31 marca 2029 r.) pełna eksploatacja systemu obejmie ok. 15 miesięcy. Prosimy o wskazanie w formularzu, jaki wolumen pamięci obiektowej przyjęto do wyceny okresu 27 miesięcy; scenariusze 10 TB i 20 TB traktujemy jako perspektywę wieloletnią.

## 3.3 Profil obciążenia

- Ruch użytkowników wewnętrznych: skoncentrowany w dni robocze, w godz. 7:00–16:00.

- Ruch użytkowników zewnętrznych i portalu publicznego: rozłożony, z możliwymi skokami przy uruchomieniu systemu (początek 2028 r.), uruchamianiu dużych pakietów nowych funkcjonalności oraz przy wnoszeniu uwag w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu dużych inwestycji (publikacja dokumentacji o znaczeniu krajowym).

- Charakterystyka techniczna: dominuje przesyłanie i pobieranie dużych plików (raporty OOŚ, mapy – pojedyncze pliki rzędu setek MB; łączny rozmiar dokumentacji raportowej pojedynczej sprawy sięga w skrajnych przypadkach ponad 2 GB), a nie duża liczba drobnych transakcji. Kluczowe są przepustowość sieci, wydajność warstwy obiektowej i obsługa uploadu wieloczęściowego, w mniejszym stopniu IOPS bazy danych.

- Ruch wychodzący (egress): pobieranie dokumentacji przez organy opiniujące, strony postępowania i społeczeństwo – potencjalnie znaczący.

# 4. Wariant bazowy zasobów

Poniższe parametry stanowią minimum niezbędne do uruchomienia stosu aplikacyjnego, procesów CI/CD i prac programistycznych. Nie są to wartości docelowe – patrz rozdz. 3.2 oraz rozdz. 10.

## 4.1 Zestawienie zbiorcze

| Środowisko | Model | Liczba VM | vCPU / VM | RAM / VM | SSD / VM | Σ vCPU | Σ RAM | Σ SSD | Pamięć obiektowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkcyjne – klaster K8s (workery) | PaaS | 6 | 8 | 16 GB | 200 GB | 48 | 96 GB | 1 200 GB | 2 000 GB |
| Testowe – klaster K8s (workery) | PaaS | 6 | 8 | 16 GB | 200 GB | 48 | 96 GB | 1 200 GB | 500 GB |
| CI/CD – klaster budowania (workery) | PaaS | 3 | 4 | 16 GB | 200 GB | 12 | 48 GB | 600 GB | – |
| GitLab – repozytorium kodu | IaaS | 1 | 4 | 16 GB | 100 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | – |
| RAZEM | – | 16 | – | – | – | 112 | 256 GB | 3 100 GB | 2 500 GB |

Wymiarowane są wyłącznie węzły robocze (worker). Węzły sterujące (control plane / etcd) nie zostały ujęte – patrz pytanie P1.

## 4.2 Przeznaczenie środowisk

| Środowisko | Przeznaczenie i wymagania szczególne |
| --- | --- |
| Produkcyjne (PaaS) | Obsługa ruchu produkcyjnego, pełna konteneryzacja mikroserwisów i usług bazodanowych. Wymaga wsparcia dostawcy w trybie 24/7/365. |
| Testowe (PaaS) | Odzwierciedlenie architektury produkcyjnej pod względem konfiguracji sieciowej, topologii kontenerów i zachowania operatorów bazodanowych. Testy integracyjne, wydajnościowe i weryfikacja przed wdrożeniem. |
| CI/CD (PaaS) | Środowisko całkowicie odseparowane – kompilacja, testy automatyczne, budowanie obrazów kontenerowych. Separacja chroni środowisko główne przed skokami zużycia CPU i pamięci. |
| GitLab (IaaS) | Centralne repozytorium kodu programistycznego. Obecnie zaplanowane jako pojedyncza maszyna wirtualna – patrz pytanie P3. |

## 4.3 Wymagania dla warstwy dyskowej

| Parametr | Wymaganie |
| --- | --- |
| IOPS – zapis | min. 40 IOPS na każdy 1 GB pojemności dysku, nie mniej niż 4 000 na dysk (np. min. 8 000 dla dysku 200 GB) |
| IOPS – odczyt | min. 80 IOPS na każdy 1 GB pojemności dysku, nie mniej niż 8 000 na dysk (np. min. 16 000 dla dysku 200 GB) |
| Transfer | min. 1 MB/s na każdy 1 GB pojemności dysku (min. 100 MB/s dla dysku 100 GB) – zapis i odczyt |
| Skalowalność parametrów | Dostawca powinien wykazać możliwość uzyskania czterokrotności powyższych wymagań minimalnych. |
| Metoda weryfikacji przy odbiorze | Testy syntetyczne wydajności I/O (np. narzędziem fio – losowy odczyt i zapis blokami 4 KB, wiele wątków, duża głębokość kolejki) wykonane na klastrze; szczegółowy profil testu zostanie określony w OPZ. |
| Pamięć obiektowa | Dedykowana przestrzeń typu object storage: 2 000 GB (produkcja), 500 GB (test) |
| Storage współdzielony | Wymagana pula shared storage dla klastra (w dotychczasowych założeniach wskazano CephFS – dopuszczamy rozwiązania równoważne, np. wolumeny plikowe NFS) |

Do potwierdzenia: prosimy o potwierdzenie osiągalności powyższych parametrów IOPS i transferu w standardowej klasie dysków SSD Państwa platformy, a jeśli wymagają one klasy wyższej – o wskazanie tej klasy oraz kosztu nadwyżkowych IOPS.

# 5. Kopie zapasowe, ciągłość działania i odtwarzanie

## 5.1 Stan założeń wyjściowych

| Parametr | Założenie wyjściowe |
| --- | --- |
| Pojemność usługi backupu | min. 1,5-krotność dzierżawionych zasobów dyskowych |
| Częstotliwość | bazy danych i etcd – min. co 4 h; pełny backup wszystkich danych, maszyn wirtualnych i konfiguracji klastra – min. raz na 24 h |
| Zakres | Backup etcd oraz baz danych – po stronie dostawcy PaaS |
| Retencja danych | Wg wstępnej propozycji w pkt 5.2 |
| RPO / RTO | Wg wstępnej propozycji w pkt 5.2 |
| Disaster Recovery | Lokalizacja na terenie Polski (dopuszczalnie lokalizacja EOG) |

## 5.2 RPO / RTO i kopie

Wartości poniższe traktujemy jako wariant do szacowania.

W przypadku wątpliwości – prosimy o wskazanie w formularzu, które progi są osiągalne standardowo, a które wymagają rozwiązań podwyższających koszt.

| Parametr | Propozycja | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| RPO – środowisko produkcyjne | ≤ 4 h | Backup dobowy oznacza faktyczne RPO = 24 h, co przy dokumentacji postępowań administracyjnych oceniamy jako zbyt wysokie |
| RTO – środowisko produkcyjne | ≤ 8 h | Do skorelowania z MTTR 4 h dla błędów krytycznych (rozdz. 6) |
| Retencja kopii | dzienne 30 dni / tygodniowe 12 tyg. / miesięczne 12 mies. |  |
| Kopie niezmienne (immutable) | Wymagane dla kopii produkcyjnych | Ochrona przed ransomware; prosimy o wycenę jako pozycji odrębnej |
| Lokalizacja kopii zapasowej | Druga lokalizacja lub drugi region w obrębie EOG | Kopia zapasowa w tej samej lokalizacji nie stanowi disaster recovery |
| Testy odtworzeniowe | min. 1 raz w roku, z raportem | Obowiązek umowny po stronie dostawcy |

## 5.3 Wysoka dostępność

- Wielostrefowość (multi-AZ): oczekujemy rozłożenia węzłów środowiska produkcyjnego na co najmniej 2 niezależne strefy dostępności. Przez strefę dostępności rozumiemy fizycznie odrębną lokalizację (centrum danych lub grupę centrów danych) w obrębie jednego regionu, z niezależnym zasilaniem, chłodzeniem i łączami sieciowymi. Bez tego wymogu „6 węzłów” może pozostawać pojedynczym punktem awarii sprzętowej.

- Redundancja control plane: wymagana konfiguracja HA węzłów sterujących wraz z etcd, z jawnym wskazaniem, czy koszt jest wliczony w usługę zarządzaną.

- Autoskalowanie: oprócz kontraktowego mechanizmu domawiania zasobów oczekujemy dostępności mechanizmów technicznych (autoskalowanie podów i klastra), pozwalających obsłużyć krótkotrwałe skoki obciążenia bez uruchamiania nowej procedury zakupowej. Prosimy o wskazanie w formularzu szacowania modelu rozliczania zasobów doskalowanych automatycznie.

# 6. Dostępność i parametry SLA

| Wskaźnik | Wartość | Uwaga |
| --- | --- | --- |
| Dostępność środowiska produkcyjnego (uptime) | 99,5 % w skali roku |  |
| Czas reakcji – błąd krytyczny | < 30 minut | błąd krytyczny – błąd uniemożliwiający korzystanie z podstawowych funkcjonalności lub usług |
| Czas reakcji – błąd zwykły | < 1 godzina | błąd zwykły – inny błąd niż błąd krytyczny, który powoduje niepełne lub nieprawidłowe działanie funkcjonalności lub usługi |
| MTTR – błąd krytyczny | < 4 godziny | – |
| MTTR – błąd zwykły | < 16 godzin | – |
| Wsparcie dostawcy dla warstwy PaaS | 24/7/365 | Dla warstwy infrastruktury środowiska produkcyjnego oczekujemy trybu 24/7/365 |

Wartości wstępne – oszacowane dla planowanego systemu SOPOOŚ. Prosimy o ewentualne potwierdzenie osiągalności tych wartości oraz o wskazanie, jaki poziom SLA obejmuje standardowa usługa chmurowa, a jaki wymaga rozszerzenia – w formularzu szacowania.

# 7. Bezpieczeństwo i zgodność regulacyjna

Wymagane będzie zapewnienie zgodności przez Wykonawcę z wskazanymi niżej przepisami, regulacjami i standardami.

## 7.1 Otoczenie regulacyjne

| Akt / regulacja | Znaczenie dla postępowania |
| --- | --- |
| Ustawa o KSC (Dz.U. z 2026 poz. 252), obowiązuje od 3 kwietnia 2026 r. | Terminy: rejestracja jednostek budżetowych w systemie S46 do 3.10.2026, wdrożenie SZBI do 3.04.2027, pierwszy audyt podmiotu kluczowego do 3.04.2028. Kary pieniężne po upływie 2 lat od wejścia w życie nowelizacji. |
| Rozporządzenie wykonawcze KE 2024/2690 (rozporządzenie do Dyrektywy NIS2) | Skonkretyzowane wymagania techniczne dla dostawców usług chmurowych. |
| Cyber Resilience Act (rozporządzenie KE 2024/2847) | Raportowanie podatności i incydentów od 11.09.2026, pełne stosowanie od 11.12.2027. Dotyczy komponentów sprzętowych i programowych rozwiązania, nie samej usługi chmurowej. |
| Data Act (rozporządzenie 2023/2854) | Podstawa klauzul migracyjnych i ograniczenia vendor lock-in. |
| RODO | M.in. 72-godzinny termin zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych, mający wpływ na SLA w zakresie reagowania na incydenty związane z danymi osobowymi. |

## 7.2 Standardy odniesienia

- ISO/IEC 27001 i 27002 – baza systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,

- ISO/IEC 27017 – zabezpieczenia w środowisku chmurowym,

- ISO/IEC 27018 – ochrona danych osobowych w chmurze publicznej,

- ISO/IEC 19086 – mierzalne SLA,

- ISO 22301 – ciągłość działania,

- Standardy Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych (SCCO v. 2.00, Ministerstwo Cyfryzacji) – metodyka kategoryzacji danych i doboru poziomu zabezpieczeń.

## 7.3 Weryfikacja dostawcy

Ocenę zamierzamy opierać na dowodach niezależnych, nie na oświadczeniach Wykonawcy. Przykładowe dowody:

- raport ISAE 3402 lub SOC 2 Type II za okres,

- atestacja BSI C5,

- kwestionariusz CSA CAIQ,

- w przypadku ISO 27001 – weryfikacja zakresu certyfikacji oraz Deklaracji Stosowania, a nie samego certyfikatu.

Europejski schemat certyfikacji usług chmurowych (EUCS) nie został dotąd formalnie przyjęty i certyfikaty nie są wydawane – nie będzie zatem stanowił warunku udziału w postępowaniu.

# 8. Zakres usługi zarządzanej (Managed Kubernetes)

Oczekujemy usługi obejmującej zaprojektowanie, wdrożenie, utrzymanie ciągłości działania i wsparcie w rozwoju środowiska. Poniżej zakres wynikający z dotychczasowych założeń.

## 8.1 Wdrożenie

Wymagane:

- instalacja i konfiguracja klastrów Kubernetes per środowisko – control plane / master nodes oraz worker nodes;

- instalacja i konfiguracja runtime kontenerowego na nodach;

- konfiguracja CNI (Container Network Interface) i CIDR dla podów oraz services;

- konfiguracja DNS wewnątrz klastra oraz upstream DNS;

- konfiguracja backupu etcd;

- konfiguracja i podłączenie puli storage (CSI) do poziomu StorageClass;

- instalacja i konfiguracja load balancerów oraz ingress controller / gateway API;

- konfiguracja RBAC i kontroli dostępu do klastra (autoryzacja);

- zarządzanie cyklem życia klastra – aktualizacje wersji Kubernetes oraz patchowanie/aktualizacje systemów na nodach;

- konfiguracja autoscalingu na poziomie klastra (Cluster autoscaler);

- backup i disaster recovery zasobów klastra oraz danych aplikacyjnych

- instalacja i konfiguracja narzędzi do obsługi certyfikatów TLS;

- instalacja i konfiguracja rejestru kontenerów;

- instalacja i konfiguracja monitoringu środowiska wraz z narzędziami do wizualizacji;

- agregowanie i przechowywanie logów (logging stack) oraz konfiguracja alertingu;

- hardening i tuning systemów operacyjnych oraz platformy kontenerowej pod konkretny workload;

- integracja z systemem IAM/SSO do uwierzytelniania dostępu do klastra i komponentów;

- skanowanie obrazów kontenerów pod kątem podatności;

- instalacja i konfiguracja klastrów bazodanowych.

Opcjonalne:

- instalacja i konfiguracja narzędzia do tracingu w środowisku;

- instalacja i konfiguracja service mesh oraz network policy;

- konfiguracja autoscalingu na poziomie zasobów (Vertical autoscaler);

- instalacja i konfiguracja narzędzia do przechowywania danych wrażliwych (secrets management);

- instalacja i konfiguracja narzędzi GitOps;

- konfiguracja silnika polityk i walidacji zasobów.

## 8.2 Administracja i utrzymanie

- bieżąca diagnostyka i usuwanie błędów konfiguracji środowiska;

- zarządzanie dostępami do przestrzeni nazw, systemów operacyjnych, baz danych i rejestru kontenerów;

- zarządzanie konfiguracją sieciową, firewallem, load balancerami i przestrzenią dyskową;

- zarządzanie systemowymi przestrzeniami nazw i podami niebędącymi częścią warstwy aplikacji zamawiającego;

- cykliczne aktualizacje systemowe wg uzgodnionego harmonogramu oraz bieżące poprawki bezpieczeństwa;

- cykliczne przeglądy konfiguracji i logów;

- tworzenie, weryfikacja kopii i odtwarzanie danych w przypadku awarii;

- konfiguracja certyfikatów SSL;

- przygotowanie i aktualizacja dokumentacji;

- konsultacje w zakresie projektowania, rozbudowy i zmian w stosie technologicznym.

## 8.3 Monitoring (tryb 24h/7 dni w tygodniu)

- monitoring systemów operacyjnych: CPU, RAM, swap, storage, sieć, procesy, sumy kontrolne plików;

- monitoring węzłów i stanu klastra Kubernetes;

- monitoring API server, controller managera, schedulera oraz kubelet;

- monitoring dodatkowych komponentów na wniosek zamawiającego.

# 9. Poglądowe odwzorowanie na usługi chmurowe

Tabela ma charakter wyłącznie orientacyjny i służy uwspólnieniu języka rozmowy; jako punkt odniesienia wskazano usługi jednej z platform publicznych. Nie stanowi wskazania konkretnego produktu ani wymogu jego zastosowania. Prosimy o korektę doboru usług i klas maszyn zgodnie z Państwa praktyką oraz o wskazanie odpowiedników w Państwa portfolio.

| Element architektury | Usługa (przykładowo) | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Klaster Kubernetes (prod / test / CI-CD) | Zarządzana usługa Kubernetes z SLA na control plane | Do potwierdzenia: czy zarządzany control plane spełnia wymóg wsparcia 24/7/365 i jak jest rozliczany |
| Węzeł roboczy 8 vCPU / 16 GB RAM | VM w rodzinie compute-optimized (proporcja vCPU:RAM = 1:2) | Proporcja 1:2 nietypowa dla rodzin ogólnego przeznaczenia (tam zwykle 1:4). Prosimy o rekomendację klasy maszyn adekwatnej do obciążenia bazodanowego w kontenerach |
| Węzeł CI/CD 4 vCPU / 16 GB RAM | VM ogólnego przeznaczenia (proporcja 1:4) | Możliwe wykorzystanie instancji o obniżonej cenie i niższej gwarancji dostępności (typu spot / preemptible) dla zadań budowania – prosimy o wskazanie oszczędności |
| Dyski podstawowe SSD 100–200 GB | Dyski blokowe SSD wysokiej wydajności z konfigurowalnym IOPS/przepustowością | Prosimy o dobór klasy dysku spełniającej wymagania z rozdz. 4.3 i wskazanie kosztu nadwyżkowych IOPS |
| Pamięć obiektowa | Magazyn obiektowy (object storage) | Istotne: nie każda platforma udostępnia natywnie interfejs zgodny z API S3 – patrz pytanie P2 |
| Storage współdzielony (CephFS) | Wolumeny plikowe (NFS/SMB) o wysokiej wydajności | Rozwiązanie równoważne wobec CephFS |
| Kopie zapasowe | Usługa backupu z magazynem kopii, opcja kopii niezmiennych | Wymóg 1,5-krotności zasobów dyskowych – patrz pytanie P5 |
| Load balancer / ingress | Load balancer, brama aplikacyjna z WAF | WAF wymagany ze względu na publiczne portale |
| Rejestr kontenerów | Zarządzany rejestr obrazów kontenerowych | Ze skanowaniem obrazów pod kątem podatności |
| Monitoring | Usługa monitoringu, zarządzany Prometheus / Grafana | Wymagany eksport logów do SIEM zamawiającego |
| Zarządzanie kluczami | Usługa zarządzania kluczami kryptograficznymi / zarządzany HSM | Wymóg kontroli kluczy po stronie zamawiającego (BYOK/CMK) |
| Repozytorium kodu (GitLab) | VM z dyskiem zarządzanym | Alternatywnie usługa zarządzana GitLab – prosimy o porównanie kosztów |
| Region | Region na terenie Polski (dopuszczalnie EOG), min. 2 strefy dostępności | Zapewnia rezydencję danych w Polsce (dopuszczalnie w EOG); do potwierdzenia dostępność wszystkich wymaganych usług w tym regionie |

# 10. Skalowalność i mechanizm rozbudowy

Parametry z rozdziału 4 to wariant wejściowy. Wraz ze wzrostem wolumenu danych i obciążenia transakcyjnego architektura musi zapewniać pełną skalowalność wszystkich komponentów. W finalnym OPZ/SWZ oraz umowie przewidziany zostanie mechanizm elastycznego domawiania zasobów w trakcie trwania kontraktu (prawo opcji lub stały cennik jednostkowy), obejmujący:

- zwiększanie liczby węzłów klastra,

- zwiększanie liczby maszyn wirtualnych,

- zwiększanie alokacji vCPU i pamięci RAM,

- zwiększanie przestrzeni dyskowej SSD,

- zwiększanie pamięci obiektowej,

- zwiększanie przestrzeni backupu oraz transferu wychodzącego,

- rozszerzanie zakresu usług zarządzanych.

W związku z tym prosimy o przekazanie cennika jednostkowego (część 2 Załącznika 1 do Formularza szacowania) w formule umożliwiającej wieloletnie utrzymanie stawek, wraz ze wskazaniem zasad ich waloryzacji.