**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nadzór przyrodniczy rezerwatu przyrody „Bielawa” w 2022 r.**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest **prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad wykonaniem zadań z zakresu ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Bielawa”.**

1. **Termin realizacji zamówienia**

W okresie od dnia 01.10.2022 r. do 30.11.2022 r.

1. **Zakres zamówienia dotyczy nadzoru przyrodniczego:**

Zadanie w zakresie nadzoru przyrodniczego obejmuje:

1. wyznaczanie w terenie powierzchni do wykonania zabiegów z zakresu ochrony czynnej (planowana całkowita powierzchnia zabiegów w okresie obowiązywania umowy ‑ ok. 195 ha) szczegółowy wykaz działek przedstawia Tabela nr 1;
2. bieżącą kontrolę prowadzonych w rezerwacie prac z zakresu ochrony czynnej   
   pod kątem przyrodniczym oraz poprawności wykonania;
3. prowadzenie wstępnych odbiorów powierzchni po zgłoszeniu przez Wykonawców gotowości do odbioru prac;
4. stałą współpracę z nadzorem przyrodniczym oraz kierownikami robót Wykonawców prac   
   w celu ustalenia najlepszej metodyki wykonywania zabiegów, bieżącej kontroli wykonania oraz rozwiązywania problematycznych sytuacji na gruncie;
5. wyznaczanie tymczasowych szlaków wywozu w przypadku prac wymagających wywiezienia biomasy z rezerwatu;
6. zlokalizowanie potencjalnych stanowisk gatunków chronionych w obrębie powierzchni objętych pracami oraz odpowiednie zabezpieczenie ich na czas trwania prac;
7. przekazywanie informacji Zamawiającemu, w szczególności ustaleń, wniosków, sytuacji problemowych i sposobu ich rozwiązania, w ramach raportów dziennych i miesięcznych,   
   a w przypadku spraw pilnych - telefonicznie osobom upoważnionym w umowie do kontaktu;
8. niezwłoczne informowanie Państwowej Straży Pożarnej oraz Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Wejherowo w przypadku zaobserwowania pożaru   
   w rezerwacie lub w jego otoczeniu
9. w przypadku zaobserwowania osób znajdujących się na terenie rezerwatu, poza udostępnionymi szlakami i platformami widokowymi: informowanie o zakazie wstępu   
   do rezerwatu, informowanie o obowiązujących na terenie rezerwatu przepisach prawa oraz wzywanie osób naruszających te przepisy do opuszczenia rezerwatu i zaprzestania łamania wynikających z nich zakazów;
10. w uzasadnionych przypadkach osób łamiących przepisy prawa (tj. niereagowanie   
    na wezwania do opuszczenia terenu rezerwatu i zaprzestania łamania innych zakazów wynikających z przepisów prawa lub w sytuacjach kradzieży lub uszkodzeniach mienia) podjęcie kroków ograniczających ryzyko popełnienia przestępstwa lub wykroczenia poprzez zgłaszanie łamania prawa odpowiednim służbom: Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Leśnej Nadleśnictwa Wejherowo, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej lub Policji. Wykonawca powinien poinformować odpowiednie służby i ułatwić służbom zidentyfikowanie osób naruszających przepisy, a następnie poinformować Zamawiającego telefonicznie o zaistniałej sytuacji.
11. **Zasady realizacji zamówienia:**
12. Zadanie obejmuje pieszy nadzór przyrodniczy nad wykonaniem zadań ochrony czynnej   
    w okresie od 01.10.2022 r. do 30.11.2022 r., w zakresie czasowym wynoszącym   
    20 osobogodzin w tygodniu;
13. Prowadzenie nadzoru obowiązuje od poniedziałku do piątku, tj. 43 dni, łącznie 172 godziny;
14. Obowiązuje ruchomy czas pracy, średnio 4 osobogodziny/ dzień, jednakże nie mniej niż 1 osobogodzina/dzień i nie więcej niż 8 osobogodziny/dzień - w zależności od potrzeb związanych z aktualnym zaawansowaniem prowadzonych prac lub konieczności prowadzenia kontroli w terenie;
15. Tygodniowy harmonogram nadzorów będzie na bieżąco uzgadniany z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego w umowie. Grafik patroli na dany tydzień należy przesyłać do akceptacji pocztą elektroniczną na adres sekretariat@gdansk.rdos.gov.pl,   
    w terminie do piątku poprzedzającego tygodnia. Zamawiający dopuszcza - po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie - bieżące przesunięcia godzin pomiędzy dniami w ciągu danego tygodnia roboczego w sposób, który zapewni nadzór przyrodniczy dla co najmniej 5 dni w danym tygodniu roboczym, a w bilansie tygodniowym zostanie zachowana przewidziana liczba osobogodzin w tygodniu. Wykonawca przekaże zaktualizowany grafik najpóźniej na dzień przed dniem, którego dotyczy zmiana;
16. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających prowadzenie nadzoru we wskazanych   
    w grafiku terminach, w sytuacji kiedy przekazanie zaktualizowanego grafiku   
    z jednodniowym wyprzedzeniem nie jest możliwe, Wykonawca poinformuje osoby wskazane do kontaktu w umowie telefonicznie o sytuacji niezwłocznie po zajściu zdarzenia i przekaże zaktualizowany grafik w terminie uzgodnionym z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego w umowie.
17. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia codziennych raportów z nadzoru   
    wg wzoru z Załącznika nr 4 do umowy. Wykonawca po każdym tygodniu nadzoru   
    ma obowiązek przesłać Zamawiającemu drogą elektroniczną, na adresy e-mail sekretariat@gdansk.rdos.gov.pl, zestawienie dziennych raportów z poprzedniego tygodnia, w terminie do środy kolejnego tygodnia.
18. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania Zamawiającemu drogą elektroniczną,   
    na adresy e-mail sekretariat@gdansk.rdos.gov.pl, sprawozdania miesięcznego z prowadzenia nadzoru w poprzednim miesiącu wg wzoru z Załącznika nr 5 do umowy – do 10 dnia każdego miesiąca, a jeśli ten dzień przypada w dzień wolny od pracy,   
    to w kolejny dzień roboczy.
19. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów BHP i ppoż. Powinien uwzględnić możliwość wystąpienia ciężkich warunków pracy w terenie w zimnych okresach roku – trudnej dostępności terenu z powodu silnego uwodnienia gruntu, możliwości zalegania grubej pokrywy śnieżnej.
20. **Zakres przestrzenny objęty zamówieniem**

Nadzorem przyrodniczym objąć należy obszar rezerwatu przyrody „Bielawa”, o powierzchni   
194,7 ha. Rezerwat przyrody „Bielawa” zlokalizowany jest w niecce Bielawskich Błot na gruntach gmin: Krokowa, Puck i Władysławowo, powiat pucki, woj. pomorskie. Teren jest częściowo podmokły i zatorfiony, częściowo porośnięty wrzosowiskami, częściowo drzewostanami z przewagą sosny i brzozy.

1. **Podstawa prawna i cel sporządzenia zamówienia:**

Podstawą prawną działań określonych w zamówieniu są ustalenia pkt. 8 Załącznika nr 2   
do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Bielawa".

Celem działań jest zabezpieczenie prawidłowego wykonania zadań z zakresu ochrony czynnej   
w rezerwacie przyrody „Bielawa” dla polepszenia warunków siedliskowych przedmiotów ochrony. Kluczowym warunkiem zachowania walorów przyrodniczych, a szczególnie utrzymanie otwartego charakteru kopuły torfowiska wysokiego, jest wykonanie szeregu działań z zakresu ochrony czynnej, głównie wielkopowierzchniowej wycinki brzozy.

1. **Zasady płatności:**

Obowiązuje płatność w jednej transzy

I transza – do 31.12.2022 r., po otrzymaniu i akceptacji przez Zamawiającego dziennych raportów z bieżącego nadzoru oraz miesięcznych sprawozdań.

1. **Warunki wyceny**

W ofercie należy wskazać kwotę netto i brutto oraz podać koszt nadzoru przyrodniczego   
w przeliczeniu na jedną osobogodzinę.