WZÓR

OPISU ZAŁOŻEŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNEGO 
O PUBLICZNYM ZASTOSOWANIU

| Tytuł przedsięwzięcia | Elektronizacja usług ZUS związanych z rehabilitacją leczniczą – podniesienie jakości obsługi wniosków o rehabilitację |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej |  |  |
| Beneficjent | Zakład Ubezpieczeń Społecznych |  |  |
| Partnerzy | -- |  |  |
| Źródło finansowania | Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych Budżet państwa część 27. Informatyzacja |  |  |
| Całkowity koszt przedsięwzięcia | 34 486 100,00 zł |  |  |
| Planowany okres realizacji przedsięwzięcia | 1.01.2027 do 30.06.2029 |  |  |
| Osoba kontaktowa | Ewa Dzielnicka | Ewa.dzielnicka@zus.pl | 22 667 13 98 |

# POWODY PODJĘCIA przedsięwzięcia

## Identyfikacja problemu i potrzeb

Starzenie się społeczeństwa oraz coraz liczniej występujące choroby cywilizacyjne, związane z rosnącym tempem życia i stresem, powodują wzrost wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Chcąc ograniczyć ryzyko wystąpienia niezdolności do pracy a tym samym zmniejszyć wydatki na świadczenia związane z wystąpieniem tego ryzyka ZUS prowadzi kompleksowy program rehabilitacji leczniczej we współpracy z ponad setką ośrodków rehabilitacyjnych realizujących te usługi.

Program ma na celu utrzymanie lub przywrócenie zdolności do pracy osób, które w wyniku choroby lub urazu są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy lub stały się niezdolne do pracy oraz mogą utrzymać lub odzyskać zdolności do pracy po przebytej rehabilitacji.

O rehabilitację z ZUS może ubiegać się osoba, której lekarz prowadzący leczenie sporządził wniosek o rehabilitację leczniczą. Wnioski takie osoby zainteresowane na ogół przekazują do ZUS w wersji papierowej. Aktualnie 95% wniosków składanych jest w tej formie. Pozostałe 5% przesyłane jest bezpośrednio przez lekarzy z wykorzystaniem portalu eZUS. Wymagają one pracochłonnej obsługi po stronie Zakładu ze względu na konieczność manualnego wprowadzenia danych do obsługującej ten proces aplikacji WL. Dodatkowo około 29% wniosków o skierowanie sporządzanych jest bezpośrednio przez lekarzy orzeczników ZUS.

Elektronizacja procesu składania wniosków o rehabilitację oraz komunikacji z obywatelem składającym wniosek wyeliminuje błędy, przyspieszy rozpatrywanie spraw i pozwoli obywatelowi na załatwienie formalności z dowolnego miejsca. Jednocześnie wnioskujący będzie miał możliwość wniesienia prośby o zmianę miejsca lub daty odbywania rehabilitacji co spowoduje optymalizację wykorzystania zakontraktowanych miejsc w ośrodkach rehabilitacyjnych.

| Interesariusz | Zidentyfikowany problem | Szacowana wielkość grupy |
| --- | --- | --- |
| Osoby ubiegające się o rehabilitację leczniczą lub skierowane na nią przez lekarzy orzeczników ZUS | - Wydłużony czas na dotarcie papierowego wniosku o rehabilitację do ZUS; - wydłużony czas dotarcia do klienta korespondencji dot. obsługi wniosku, przede wszystkim Zawiadomienia o skierowaniu na rehabilitację (wydłużony czas doręczania przesyłek przez operatora pocztowego); - realizujące się ryzyko zagubienia przesyłek przez operatora pocztowego; - w przypadku rezygnacji z wyjazdu na turnus przesłanie informacji pocztą tradycyjną uniemożliwia skierowanie innej osoby na to miejsce, ze względu na brak czasu na obieg korespondencji w formie papierowej; - wydłużenie okresu oczekiwania na rehabilitację ze względu na brak możliwości skierowania na turnus innej osoby w przypadku zgłoszenia rezygnacji, z uwagi na wydłużony czas obsługi; - realizujące się ryzyko pojawienia się na turnusie rehabilitacyjnym osoby, która utraciła uprawnienia do rehabilitacji już po wysłaniu Zawiadomienia o skierowaniu; - brak możliwości przypomnienia o wyjeździe na turnus np. 4 dni przed jego rozpoczęciem co skutkuje zwiększeniem skali „niedojazdów”. | 92 tys. rocznie |
| Ośrodki rehabilitacyjne współpracujące z ZUS | - Wydłużenie czasu na obsługę korespondencji; - zwiększone ryzyko naruszenia bezpieczeństwa dokumentacji medycznej przesyłanej w formie papierowej po zakończonym turnusie (dokumentacja może trafić nie do tej osoby co powinna); - realizujące się ryzyko przyjęcia na turnus rehabilitacyjny osoby, która utraciła uprawnienia do rehabilitacji już po wysłaniu Zawiadomienia o skierowaniu. | 100 |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | - Wydłużony czas obsługi wniosków o rehabilitację; - znacząca skali „niedojazdów” osób, które nie otrzymały w terminie Zawiadomienia o skierowaniu na rehabilitację; - przyjazdy na turnus rehabilitacyjny osób, które utraciły uprawnienia do rehabilitacji już po otrzymaniu Zawiadomienia o skierowaniu na rehabilitację np. przeszła na emeryturę i nie kontynuuje zatrudnienia. | 1 |
| Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | - Brak możliwości efektywnego i optymalnego wykorzystania zakontraktowanych miejsc; - wydłużenie okresu oczekiwania na rehabilitację. | 1 |

## Opis stanu obecnego

Obecnie pacjenci trafiają na rehabilitację leczniczą zapewnianą przez ZUS jedną z dwóch ścieżek:

(1) gdy lekarz prowadzący sporządził dla nich wniosek o rehabilitację leczniczą,

(2) gdy otrzymują skierowanie bezpośrednio od lekarza orzecznika ZUS.

Bezpośrednio przed pandemią COVID-19 liczba osób ubiegających się o rehabilitację leczniczą osiągnęła wartość około 90 tys. rocznie. Kryzys pandemiczny spowodował znaczny spadek zgłoszeń, który utrzymuje się do dzisiaj; w latach 2023-2025 do ZUS wpłynęło ponad 210 tys. wniosków o rehabilitację.

Podstawowymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi w działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są: Portal eZUS (dawniej Platforma Usług Elektronicznych ZUS) oraz Kompleksowy System Informatyczny ZUS (KSI ZUS).

Portal eZUS to system zapewniający obywatelom i przedsiębiorcom dostęp do e-usług świadczonych przez ZUS. Dostęp do danych na portalu jest możliwy po uwierzytelnieniu użytkownika, a usługi transakcyjne (np. złożenie wniosku) wymagają autoryzacji. Portal eZUS zbudowany został w oparciu o architekturę SOA (ang. Service Oriented Architecture).

Aplikacją dziedzinową służącą do obsługi procesu kierowania na rehabilitację jest aplikacja WL_Wspomaganie Prewencji.

Aktualnie 95% wniosków o rehabilitację leczniczą wystawionych przez lekarzy jest składanych przez osoby zainteresowane do ZUS w formie papierowej.

Pozostałe 5% wniosków o rehabilitację składanych jest przez lekarza prowadzącego elektronicznie z wykorzystaniem aplikacji mZUS dla lekarza albo portalu eZUS.

W przypadku obu wymienionych ścieżek złożenia wniosku, z uwagi na brak integracji aplikacji WL z EPWD (Elektroniczną Platformą Wymiany Danych), każdorazowo dane ze złożonych wniosków wprowadzane są manualnie do aplikacji WL w celu założenia sprawy i dalszej obsługi tych spraw, w tym m.in. przydzielenia miejsca i terminu rehabilitacji. Powoduje to zwiększony nakład pracy oraz przyczynia się do powstawania błędów, wydłuża proces obsługi.

Następnie Zakład komunikuje się z osobą, której wniosek dotyczy, oraz z ośrodkiem rehabilitacyjnym dostarczającym tę usługę w formie papierowej z wykorzystaniem usług świadczonych przez operatora pocztowego.

Komunikacja ta obejmuje następujące (główne) etapy:

- Wygenerowanie w aplikacji WL Zawiadomienia o skierowaniu na rehabilitację, wydrukowanie i wysłanie tego pisma pocztą do klienta. Pismo zawiera m.in. informacje o wyznaczonym miejscu i terminie rehabilitacji.

- Złożenie przez klienta pisma dotyczącego zmiany miejsca i terminu rehabilitacji (opcjonalnie).

- Zmiana miejsca i terminu rehabilitacji przez ZUS w przypadku np. wypowiedzenia umowy przez ośrodek, zdarzeń losowych związanych z czasowym przerwaniem świadczenia usług rehabilitacji leczniczej przez ośrodek (opcjonalnie).

- Przekazanie do ośrodka dla każdej z osób skierowanych wersji papierowej następujących dokumentów: Wniosku o rehabilitację, Orzeczenia o potrzebie rehabilitacji, Zawiadomienia o skierowaniu na rehabilitację.

- Wydrukowanie i przekazanie do ZUS w wersji papierowej dokumentu Informacja o przebytej rehabilitacji będącego dokumentacją medyczną wystawianą przez ośrodek po zakończonym turnusie rehabilitacyjnym. Jeden egzemplarz w wersji papierowej przekazywany jest osobie korzystającej z rehabilitacji a drugi wysyłany jest pocztą do właściwego oddziału ZUS, który osobę kierował na turnus w celu dołączenia do teczki MED tej osoby.

Tradycyjna forma komunikacji z klientem, który złożył wniosek o rehabilitację (komunikacja w formie papierowej z wykorzystaniem operatora pocztowego) powoduje, że w przypadku rezygnacji z wyjazdu na turnus brak jest często możliwości skierowania innej osoby z uwagi na konieczność wysłania zawiadomienia o skierowaniu pocztą tradycyjną.

W 2025 r. takich rezygnacji było ponad 7 tys. (liczba osób skierowanych w 2025 r. wyniosła nieco ponad 76 tys.). Podobnie jak rezygnacje z wyjazdu na turnus, także prośby o zmianę miejsca i terminu rehabilitacji wpływają na nieefektywne wykorzystanie zakontraktowanych miejsc, które się zwalniają. W 2025 r. Zakład otrzymał ponad 12 tys. próśb o zmianę miejsca i terminu rehabilitacji.

Podsumowując, brak bezpiecznego elektronicznego kanału kontaktu z klientem powoduje, że proces obsługi wniosków o rehabilitację nie jest realizowany optymalnie. Dodatkowo ma na niego wpływ obserwowane w ostatnim czasie wydłużenie czasu doręczania przesyłek przez operatora pocztowego, co w niektórych przypadkach powoduje otrzymanie zawiadomienia już po rozpoczęciu się turnusu. Zakład przewiduje, że projekt spowoduje efektywne wykorzystanie zakontraktowanych miejsc, skróci okres oczekiwania na rehabilitację zwiększając liczbę osób korzystających z usług i redukując kolejkę oczekujących.

# EFEKTY przedsięwzięcia

| W jaki sposób przedsięwzięcie realizuje Strategię Cyfryzacji Państwa? | Projekt wpisuje się w realizację celu nadrzędnego określonego w Strategii Cyfryzacji Państwa do 2035 r. w zakresie poprawy jakości życia obywateli dzięki cyfryzacji oraz obszary: „E-usługi publiczne”, „Cyfrowa tożsamość”, „Koordynacja cyfrowej transformacji kraju”, „Cyberbezpieczeństwo” i „Chmura obliczeniowa”. Elektronizacja usługi składania wniosku o rehabilitację leczniczą, elektronizacja i automatyzacja komunikacji z obywatelem związanej z obsługą tego wniosku oraz z ośrodkami rehabilitacyjnymi w zakresie świadczenia usług oraz cyfryzacja i automatyzacja procesów back-office zastąpi rozproszoną, realizowaną w głównej mierze w wersji papierowej ręczną obsługę wniosków o rehabilitację. Projekt realizuje kierunek projektowania usług na podstawie potrzeb użytkowników, z uwzględnieniem dostępności oraz kierunek zapewnienia współdziałania systemów zgodnie z Architekturą Informacyjną Państwa. Centralne uwierzytelnianie i autoryzacja, audyt działań, monitoring i mechanizmy ciągłości działania zwiększą bezpieczeństwo usługi. Realizacja projektu wzmocni ponadto suwerenność cyfrową państwa. ZUS zachowa kontrolę nad danymi, regułami biznesowymi i rozwojem usługi. Modułowa architektura domenowa, IaaS/PaaS, Infrastructure as Code oraz standardy OpenID Connect/OAuth2, REST i XML/JSON ułatwią migrację i niezależny rozwój komponentów oraz ich ponowne wykorzystanie oraz ograniczenie zależności od pojedynczego dostawcy. |
| --- | --- |
| Jakie inne strategie, polityki publiczne lub wymagania strategiczne realizuje przedsięwzięcie? | Ograniczenie czasu i złożoności obsługi procesu zarządzania rehabilitacją leczniczą poprawi dostępność usług rehabilitacji dla obywateli, a modernizacja usługi publicznej zwiększy sprawność instytucji. Projekt realizuje Krajowy plan działania do programu „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, rozwoju usług publicznych dla firm oraz bezpiecznej i wydajnej infrastruktury. Wpisuje się również w Strategię Produktywności 2030: obszary III „Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja przedsiębiorstw”, IV „Podniesienie jakości zarządzania w instytucjach publicznych” i VI „Gospodarka oparta na danych”, w tym interoperacyjność systemów. Wspiera Strategię Cyberbezpieczeństwa RP, zwłaszcza odporność systemów publicznych i reagowanie na incydenty, oraz obszar priorytetowy 2 „Dostępność” Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030. Projekt bezpośrednio realizuje FERC 2021–2027, Priorytet FERC.02 „Zaawansowane usługi cyfrowe”, Działanie FERC.02.01 „Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych” oraz cel szczegółowy „Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych”, przez optymalizację relacji administracja–przedsiębiorca, rozwój e-usług i cyfryzację back-office. |

## Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia

| Cel - 1 | Umożliwienie osobom uprawnionym złożenie drogą elektroniczną wniosku o rehabilitację |
| --- | --- |
| Cel strategiczny | Krajowy plan działania do programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. Cel 3.1.4. Cyfryzacja usług publicznych Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Cel szczegółowy 1.2. Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych |
| Korzyść: | Poprawa sytuacji osób ubiegających się o rehabilitację leczniczą lub otrzymały orzeczenie o potrzebie rehabilitacji; zmniejszenie liczby osób, które na rehabilitację nie dojechały, efektywne wykorzystanie miejsc ze zgłoszonych rezygnacji, tym samym zmniejszenie kolejki osób na nią oczekujących |
| KPI: | 1) Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych 2) Roczna liczba spraw o rehabilitację obsłużonych elektronicznie |
| Wartość aktualna i docelowa KPI: | KPI 1: Wartość aktualna: 0 KPI 1: Wartość docelowa: 78 200 KPI 2: Wartość aktualna: 0 KPI 2: Wartość docelowa: 64 600 |
| Metoda pomiaru KPI | 1) Metoda pomiaru i źródło danych – raport z KSI ZUS Częstotliwość pomiaru – jednorazowo po upływie roku od zakończenia realizacji projektu Termin pomiaru wartości docelowej – 30.06.2030 2) Metoda pomiaru i źródło danych – raport z KSI ZUS Częstotliwość pomiaru – jednorazowo po upływie roku od zakończenia realizacji projektu Termin pomiaru wartości docelowej – 30.06.2030 |
| Cel - 2 | Rozbudowa systemów informatycznych ZUS w zakresie niezbędnym do wdrożenia automatycznej obsługi składanych elektronicznie wniosków o rehabilitację oraz elektronizacji kanału komunikacji z obywatelami i ośrodkami rehabilitacyjnymi |
| Cel strategiczny | Strategia ZUS na lata 2021-2025 Cel strategiczny C4 Elektronizacja komunikacji i dokumentacji, Cel strategiczny C6 Automatyzacja procesów i nowoczesna architektura IT |
| Korzyść | Zwiększenie efektywności funkcjonowania ZUS i ośrodków rehabilitacyjnych Elektronizacja wpływu wniosków o rehabilitację leczniczą oraz automatyzacja komunikacji związanej z obsługa tych wniosków pozwolą na zmniejszenie pracochłonności procesu oraz poprawę jakości danych wprowadzanych aktualnie manualnie oraz skrócą czas wykonywania tych czynności |
| KPI: | 1) Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych 2) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne 3) Odsetek wniosków obsłużonych całkowicie elektronicznie. |
| Wartość aktualna i docelowa KPI: | 1) Wartość aktualna: 0 2) Wartość aktualna: 0 3) Wartość aktualna: 0 1) Wartość docelowa: 1 2) Wartość docelowa: 3 3) Wartość docelowa: 85% |
| Metoda pomiaru KPI | - 1) Metoda pomiaru i źródło danych – zawarta umowa dofinansowania Częstotliwość pomiaru – jednorazowo po zawarciu umowy dofinansowania Termin pomiaru wartości docelowej – 15.12.2026 - 2) Metoda pomiaru i źródło danych – końcowe protokoły odbioru oraz protokoły odbioru z testów akceptacyjnych, wydajnościowych i bezpieczeństwa Częstotliwość pomiaru – jednorazowo na zakończenie realizacji projektu Termin pomiaru wartości docelowej – 30.06.2029 - 3) Metoda pomiaru i źródło danych – Raport z KSI rok po zakończeniu realizacji projektu Częstotliwość pomiaru – jednorazowo po upływie roku od zakończenia realizacji projektu Termin pomiaru wartości docelowej – 30.06.2030 |

| Cel - 3 | Uruchomienie przyjaznych użytkownikom e-usług o wysokim stopniu dojrzałości |
| --- | --- |
| Cel strategiczny | Krajowy plan działania do programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. Cel 3.1.4. Cyfryzacja usług publicznych Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Cel szczegółowy 1.2. Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych |
| Korzyść: | Poprawa dostępu społeczeństwa do usług publicznych realizowanych przez ZUS |
| KPI: | Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja |
| Wartość aktualna i docelowa KPI: | Wartość aktualna: 0 Wartość docelowa: 3 |
| Metoda pomiaru KPI | Metoda pomiaru i źródło danych – protokoły odbioru Częstotliwość pomiaru: jednorazowo na zakończenie realizacji projektu Termin pomiaru wartości docelowej – 30.06.2029 |

## Udostępnione e-usługi

| Lp. | Nazwa e-usługi | Typ | Zakres oddziaływania | Poziom dojrzałości e-usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o rehabilitację | A2C | Osoby ubiegające się o rehabilitację leczniczą lub skierowane na nią przez lekarzy orzeczników ZUS | Transakcja - 4 |
| 2 | Obsługa wniosku pozytywnie rozpatrzonego wraz z przesłaniem klientowi dokumentacji medycznej po zakończeniu rehabilitacji oraz efektywne zarządzanie miejscami i terminami rehabilitacji | A2C | Osoby ubiegające się o rehabilitację leczniczą (które w rezultacie uzyskały skierowanie) lub skierowane na nią przez lekarzy orzeczników ZUS | Personalizacja - 5 |
| 3 | Usługa wymiany danych pomiędzy ZUS a ośrodkami rehabilitacyjnymi (m.in. w zakresie dokumentacji medycznej po zakończeniu wytworzonej po zakończeniu turnusu, listami osób skierowanych na rehabilitację, wnioskami o przedłużenie lub skrócenie rehabilitacji) | A2B | Ośrodki rehabilitacyjne współpracujące z ZUS | Personalizacja - 5 |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Rodzaj informacji / zasobów | Planowana data udostępnienia | Szacowana liczba obiektów objętych digitalizacją (udostępnianiem informacji) |
| --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte przedsięwzięciem będą udostępniane bezpłatnie? TAK/NIE

## Produkty końcowe przedsięwzięcia

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia |
| --- | --- |
| Raport z DPIA (ocena skutków dla ochrony danych) dot. rozbudowy KSI ZUS | 03.2027 |
| Podręcznik użytkownika dla ośrodków rehabilitacyjnych | 04.2028 |
| Raport z testów akceptacyjnych dot. rozbudowy KSI ZUS | 12.2028 |
| Raport z testów wydajnościowych dot. rozbudowy KSI ZUS | 12.2028 |
| Raport z testów bezpieczeństwa dot. rozbudowy KSI ZUS | 12.2028 |
| Raport z testów akceptacyjnych dot. rozbudowy eZUS | 12.2028 |
| Raport z testów wydajnościowych dot. rozbudowy eZUS | 12.2028 |
| Raport z testów bezpieczeństwa dot. rozbudowy eZUS | 12.2028 |
| Nowe / zmienione komponenty w systemie KSI ZUS 3.7 Podsystem wspomagania prewencji 3.7.2 Moduł obsługi spraw rehabilitacyjnych 3.7.3 Moduł obsługi kosztów prewencji 9.3 Podsystem replikacji danych 10.4 Podsystem wspomagania obsługi spraw 50.1 Podsystem usług wspólnych 50.2 Podsystem aplikacji klienta indywidualnego 50.3 Podsystem aplikacji mobilnej lekarza | 12.2028 |
| Nowe / zmienione komponenty w systemie eZUS: - Obsługa widoków (profile biznesowe) - Podsystem usług | 12.2028 |
| Nowe/zmienione komponenty w systemie Aplikacje autorskie: - Ewidencja i zarządzanie aktami (aplikacja AiS2) | 12.2028 |
| Materiały informacyjno-promocyjne (m.in. scenariusz warsztatów oraz materiały informacyjne dla ośrodków) | 01.2029 |
| Dokumentacja Użytkownika (DU), Dokumentacja Administratora (DA) dot. rozbudowy KSI ZUS | 05.2029 |
| Dokumentacja Użytkownika (DU), Dokumentacja Administratora (DA) dot. rozbudowy eZUS | 05.2029 |
| Dokumentacja Użytkownika (DU), Dokumentacja Administratora (DA) dot. rozbudowy aplikacji autorskich ZUS | 05.2029 |
| Analityczny Opis Modyfikacji (AOM) dot. rozbudowy KSI ZUS | 05.2029 |
| Raport UX | 12.2028 |
| Ujednolicona Dokumentacja Analityczna (UAOM) i Ujednolicona Powykonawcza Dokumentacja Techniczna (UPDT) dot. rozbudowy KSI ZUS | 05.2029 |

# KAMIENIE MILOWE

| Kamienie milowe | Planowany termin osiągnięcia |
| --- | --- |
| Przygotowany opis przedmiotu zamówienia | 2027.01.31 |
| Zawarte umowy/zlecenia na realizację zmian w systemach IT | 2027,05.31 |
| Odebrana koncepcja rozwiązania elektronizacji obsługi wniosków o rehabilitację leczniczą wraz ze szczegółowym harmonogramem i zakresem etapów | 2027.11.30 |
| Odebranie Podręcznika użytkownika dla ośrodków rehabilitacyjnych | 2028.04.30 |
| Przekazanie oprogramowania do testów wraz z planem testów Przekazanie DU i DA | 2028.08.31 |
| Zakończenie testów oprogramowania | 2028.12.31 |
| Odebrany raport z testów akceptacyjnych | 2028.12.31 |
| Odebrany raport z testów wydajnościowych | 2028.12.31 |
| Odebrany raport z testów bezpieczeństwa | 2028.12.31 |
| Uruchomienie rozwiązania w środowisku produkcyjnym | 2028.12.31 |
| Odebrany Analityczny Opis Modyfikacji i Dokumentacja Techniczna | 2028.12.31 |
| Odebrana Ujednolicona Dokumentacja Analityczna i oraz Ujednolicona Dokumentacja Techniczna | 2029.05.31 |
| Zakończenie wdrożenia obsługi wniosków o rehabilitację leczniczą – koniec okresu stabilizacji | 2029.06.30 |

# KOSZTY

## Koszty ogólne przedsięwzięcia wraz ze sposobem finansowania

| Całkowity koszt przedsięwzięcia (netto oraz brutto), w tym: | Netto: 29 277 235,77 zł Brutto: 34 486 100,00 zł |  |
| --- | --- | --- |
| Procent dofinansowania ze środków UE (brutto) | 79,91% |  |
| Procent dofinansowania ze środków z innych źródeł zagranicznych (brutto) | 0% |  |
| Procent środków z budżetu państwa (brutto) | 20,29% |  |
| Podział całkowitego kosztu przedsięwzięcia na poszczególna lata (netto oraz brutto) | 2026 rok | Netto: 4 186 644,72 zł Brutto: 4 931 512,31 zł |
|  | 2027 rok | Netto: 8 363 530,35 zł Brutto: 9 851 529,23 zł |
|  | 2028 rok | Netto: 8 363 530,35 zł Brutto: 9 851 529,23 zł |
|  | 2029 rok | Netto: 8 363 530,35 zł Brutto: 9 851 529,23 zł |

## Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

| Nazwa pozycji kosztowej: |  | Przewidywany koszt brutto: | Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie): |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprogramowanie | Przeprowadzenie modyfikacji systemów informatycznych KSI ZUS, eZUS i aplikacji autorskich ZUS | 29 600 000,00 zł | Zakres pozycji kosztowej obejmuje prace projektowe i programistyczne w zakresie wskazanym w pkt 2.4 OZPI, a także przeprowadzenie testów i opracowanie raportów z weryfikacji oprogramowania oraz poprawki wykonywane w okresie stabilizacji. Zakres prac wynika z przyjętej architektury domenowej, komunikacji zdarzeniowej, wykorzystania centralnych rejestrów ZUS |
| Infrastruktura | -- | -- | -- |
| Koszty UX i grafiki | Opracowanie UX w zakresie interakcji obywateli oraz pracowników ZUS uczestniczących w ich obsłudze oraz w administrowaniu systemem | 500 000,00 zł | Koszty obejmują prace związane z projektowaniem doświadczeń użytkownika (UX) obejmujące badania ergonomii, projektowanie interfejsów oraz testy użyteczności w tym wg standardu zapewnienia dostępności cyfrowej, w tym zgodności ze standardem WCAG 2.1. Zapewnią możliwość korzystania z usług przez osoby o szczególnych potrzebach oraz realizację zasady równego dostępu do usług publicznych |
| Bezpieczeństwo | Analiza zagrożeń i ryzyk, zaprojektowanie oraz wdrożenie mechanizmów ochrony systemów i danych, uwierzytelniania i kontroli dostępu, szyfrowania, podpisu i audytu, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa | 510 000,00 zł | Prace te są niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemu, w którym przekazywane będą dane wrażliwe obywateli |
| Wydajność rozwiązań | Przygotowanie scenariuszy testowych, przeprowadzenie testów wydajnościowych, obciążeniowych i skalowalności, identyfikacja wąskich gardeł, wymiarowanie zapotrzebowania infrastrukturalnego oraz opracowanie raportu z wynikami i rekomendacjami optymalizacyjnymi | 510 000,00 zł | Prace te są niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej wydajności systemu, pozwalającej na niezakłócone zrealizowanie zakładanego wolumenu operacji |
| Szkolenia | -- | -- | -- |
| Działania informacyjno-promocyjne | Kampania informacyjna adresowana do obywateli, organizacja wydarzenia promocyjnego, tablica informacyjna | 600 000,00 zł | Kampania informacyjna ma na celu dotarcie do obywateli z informacją o wdrożeniu nowego rozwiązania i korzyściach z niego płynących. Pozostałe działania służą realizacji obowiązków wynikających z finansowania projektu środkami UE |
| Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego) | 1) wynagrodzenie kierownika projektu, 2) koszty pośrednie | 2 766 100,00 zł | Kierownik projektu koordynuje całość prac związanych z realizacją projektu. Koszty pośrednie finansują zaplecze materialne i administracyjne niezbędne do realizacji projektu (np. pomieszczenia biurowe, księgowość) |

## Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)

| Całkowity koszt utrzymania trwałości przedsięwzięcia (brutto) | 12 000 000,00 zł |  | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości przedsięwzięcia na poszczególna lata (netto oraz brutto) | 2029 rok | 1 200 000,00 zł | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
|  | 2030 rok | 2 400 000,00 zł | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
|  | 2031 rok | 2 400 000,00 zł | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
|  | 2032 rok | 2 400 000,00 zł | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
|  | 2033 rok | 2 400 000,00 zł | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
|  | 2034 rok | 1 200 000,00 zł | krajowe środki publiczne - budżet państwa |

# 4.4 Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku przedsięwzięcia współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania przedsięwzięcia:

# zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa,

# będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot.

# GŁÓWNE RYZYKA <<maksymalnie 2000 znaków>>

## Ryzyka wpływające na realizację przedsięwzięcia

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopo dobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Późne rozpoczęcie realizacji projektu | Duża | Wysokie | - Ustawowe wyłączenie procedury wyłonienia wykonawcy spod przepisów - Prawa zamówień publicznych |
| Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu | Duża | Wysokie | - Zarządzanie projektowe oparte o uznaną metodykę - Systematyczny monitoring stanu zaawansowania projektu z wykorzystaniem kamieni milowych 3. Uwzględnienie w umowie z wykonawcą sankcji za opóźnienia w jej realizacji |
| Znaczące przekroczenie budżetu projektu | Duża | Niskie | - Wnikliwa weryfikacja pracochłonności realizacji poszczególnych modułów - Korekta planu finansowego ZUS w razie potrzeby pokrycia ewentualnych - uzasadnionych wzrostów kosztów realizacji projektu - W razie konieczności wstrzymanie finansowania realizacji innych projektów o niższym priorytecie |
| Niewystarczający dostęp do środowiska testowego w czasie planowanych testów oprogramowania | Duża | Niskie | - Zapewnienie projektowi - priorytetowego dostępu do istniejącego środowiska testowego - W razie konieczności stworzenie odrębnego środowiska testowego na potrzeby projektu w oparciu o zasoby już posiadane przez Zakład |
| Wdrożenie oprogramowania zawierającego nieprawidłowe algorytmy | Duża | Niskie | - Wybór wykonawcy posiadającego wymagane kompetencje merytoryczne 2. Zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiednich testów akceptacyjnych |
| Problemy z integracją z istniejącymi systemami ZUS | Średnia | Niskie | - Wnikliwa analiza celów biznesowych i technicznych oraz oczekiwań związanych z procesem integracji - Odpowiednio przeprowadzone analizy architektury istniejących rozwiązań i - zaplanowanie właściwych sposobów - realizacji integracji - Odpowiednie zaplanowanie i przeprowadzenie testów integracyjnych |

## Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopo- dobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmiany legislacyjne powodujące konieczność wprowadzenia zmian w systemie | Duża | Średnie | - Elastyczna architektura systemu umożliwiająca jego łatwe dostosowywanie do ewentualnych zmian - Bieżące monitorowanie planów zmian legislacyjnych |
| Niewystarczające środki finansowe na utrzymanie systemu w okresie trwałości projektu | Średnia | Niskie | - Wnikliwa identyfikacja i staranne oszacowanie kosztów eksploatacyjnych już na etapie wdrażania systemów - Uwzględnianie kosztów utrzymania systemu w ramach prac nad przygotowaniem rocznych planów finansowych ZUS |
| Brak wystarczających zasobów kadrowych do utrzymania efektów projektu | Średnia | Średnie | - Długofalowe planowanie zapotrzebowania na zasoby kadrowe - Prowadzenie rekrutacji z wyprzedzeniem - Szkolenia pracowników w zakresie korzystania z systemu |
| Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych | Duża | Niskie | - Przeprowadzenie oceny skutków projektu dla ochrony danych (DPIA) na początkowym etapie jego realizacji - Wdrożenie rekomendacji wynikających z DPIA - Szyfrowanie danych - Szkolenia odświeżające z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników eksploatujących produkty projektu |
| Niewystarczająca wydajność systemu przy dużym obciążeniu | Średnia | Niskie | - Odpowiednie zaplanowanie i przeprowadzenie testów - obciążeniowych na etapie realizacji projektu - Osadzenie systemu na skalowalnej infrastrukturze - Regularne przeglądy wydajności |
| Zakłócenia ciągłości świadczenia wdrożonych eusług wskutek awarii technicznych | Średnia | Średnie | - Zdublowanie kluczowych elementów wdrażanych systemów informatycznych - Back-up dla łącza internetowego ZUS - Regularna konserwacja i utrzymanie sprzętu - Zarządzanie kopiami zapasowymi danych - Opracowanie i regularne testowanie planów awaryjnych i procedur odzyskiwania danych |
| Ataki hackerskie | Duża | Wysokie | - Zarządzanie uprawnieniami dostępu i hasłami - Logi i monitorowanie ruchu - Zabezpieczenia techniczne: szyfrowanie danych, firewall, wykrywanie zagrożeń - Procedura reakcji na incydenty - Prowadzenie regularnych audytów bezpieczeństwa i testów penetracyjnych - Cykliczne szkolenia pracowników z zakresu polityki bezpieczeństwa |
| Zniszczenie infrastruktury informatycznej lub danych w wyniku zdarzeń losowych | Duża | Niskie | - Zabezpieczenia fizyczne obiektu serwerowni - Utrzymywanie zapasowego ośrodka obliczeniowego - Zarządzanie kopiami zapasowymi |

# OTOCZENIE PRAWNE

| Lp | Tytuł aktu prawnego | Czy wymaga zmian? | Opis zmian (jeśli dotyczy) | Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych | TAK/NIE |  |  |
| 2 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne | TAK/NIE |  |  |
| 3 | Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych | TAK/NIE |  |  |
| 4 | Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej | TAK/NIE |  |  |
| 5 | Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne | TAK/NIE |  |  |
| 6 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych | TAK/NIE |  |  |
| 7 | Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego | TAK/NIE |  |  |
| 8 | Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa | TAK/NIE |  |  |
| 9 | Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych | TAK/NIE |  |  |
| 10 | Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników | TAK/NIE |  |  |
| 11 | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) | TAK/NIE |  |  |
| 12 | Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych | TAK/NIE |  |  |
| 13 | Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach | TAK/NIE |  |  |
| 14 | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych | TAK/NIE |  |  |

# ARCHITEKTURA

## Widok kooperacji aplikacji

| Status | Opis |
| --- | --- |
| Planowany | System projektowany, w trakcie budowy, w trakcie wdrożenia. |
| Modyfikowany | System modyfikowany, rozszerzany na potrzeby przedsięwzięcia. |
| Istniejący | System działający produkcyjnie, gotowy do wykorzystania. |

Lista systemów wykorzystywanych w przedsięwzięciu

| Lp. | Nazwa | Gestor | Opis | Status | krótki opis ewentualnej zmiany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adopcja | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | System dziedzinowy wspomagający Ośrodki Adopcyjne w wykonywaniu zadań, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności w: • prowadzeniu procedur przysposobienia dzieci, • prowadzeniu rejestru kandydatów do przysposobienia dzieci, • prowadzeniu rejestru zgłoszonych, zakwalifikowanych i przysposobionych dzieci. | Istniejący |  |
| 2 | Aplikacje Autorskie ZUS | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Celem tworzenia Aplikacji Autorskich (produktów programistycznych wytwarzanych siłami własnymi ZUS) jest wspieranie procesów biznesowych i wsparcia realizacji zadań do czasu uzyskania odpowiednich funkcjonalności przez główny system Zakładu - Kompleksowy System Informatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS) oraz w zakresie nieplanowanym do objęcia funkcjonalnościami przez KSI. Aplikacje Autorskie pozwalają na bardzo szybką reakcję na pojawiające się potrzeby biznesowe, również wynikające ze zmian legislacyjnych. Część AA funkcjonuje samodzielnie, część z nich jest zintegrowana z głównymi systemem KSI ZUS i ze sobą wzajemnie. Aplikacje Autorskie są realizowane w standardowym trybie projektowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. | Modyfikowany | Wprowadzenie zmian w aplikacji AiS2 (Ewidencja i zarządzanie aktami) w zakresie ewidencji dokumentacji dotyczącej prewencji i rehabilitacji leczniczej oraz zapewnienia komunikacji z KSI ZUS ( aplikacja dziedzinowa WL Wspomaganie prewencji) w zakresie informacji dot. spraw o rehabilitację |
| 3 | ARS | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | System Automatycznego Rozliczania Składek (ARS) funkcjonujący w oddziałach ZUS umożliwia prowadzenie ewidencji i rozliczanie płatników składek oraz przekazywanie do KSI ZUS danych dotyczących: not egzekucyjnych, układów ratalnych, odroczenia terminów płatności składek, umorzenia należności z tytułu składek, opłat dodatkowych z art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. | Do wycofania |  |
| 4 | BESM | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji , Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Obrony Narodowej | Systemy obsługujace Biura Emerytalne Służb Mundurowych (BESM), tj. organy emerytalne powołane przy: - Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (1 biuro), - Ministerstwie Sprawiedliwości (1 biuro), - Ministerstwie Obrony Narodowej (16 biur), zajmujące się przyznawaniem i wypłatą świadczeń emerytalnych dla funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, żołnierzy zawodowych oraz członków rodzin wszystkich tych grup. | Istniejący |  |
| 5 | biznes.gov.pl | Ministerstwo Rozwoju i Technologii | Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem i zamykaniem działalności oraz udostępnienie narzędzi upraszczających formalny proces założenia i prowadzenia firmy. W serwisie dostępne są opisy usług publicznych oraz formularze pozwalające na ich realizacje w sposób zdalny. Za pomocą serwisu, osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy przez internet. Serwis łączy w sobie wiele usług i funkcji nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla administracji państwowej. Przedsiębiorcy znajdą tutaj szczegółowe informacje o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz odniesienie do analogicznych informacji dotyczących pozostałych krajów Unii Europejskiej. Serwis spełnia też rolę wyszukiwarki danych kontaktowych wszystkich instytucji obsługujących przedsiębiorców. Daje praktyczne instrukcje, jak sobie radzić w biznesie, i umożliwia realizację spraw administracyjnych drogą elektroniczną. | Modyfikowany |  |
| 6 | CAS MRPIPS | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS) jest oprogramowaniem przeznaczonym dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej, Jednostek samorządu terytorialnego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podstawową funkcją oprogramowania jest wspieranie procesu zbierania sprawozdań w zakresie obszaru pomocy społecznej (PS), wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (WRiSPZ), świadczeń rodzinnych (SR), funduszu alimentacyjnego (FA), opieki nad dzieckiem do lat 3 (OP-3), karty dużej rodziny (KDR), zasiłku dla opiekuna (ZDO) oraz sprawozdań z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w obszarze świadczenia wychowawczego (SW), wykonanych w oparciu o przygotowane i rozdystrybuowane formularze. W wybranych obszarach za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) zbieranie są także zbiory centralne zawierające dane jednostkowe osób ubiegających się lub otrzymujących świadczenia. | Istniejący |  |
| 7 | CEIDG | Ministerstwo Rozwoju i Technologii | System CEIDG to system wspierający prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Celem systemu jest umożliwienie rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej drogą elektroniczną oraz obsługa zgłoszeń dotyczących zmian danych, zawieszenia, wznowienia i zakończenia działalności. System prowadzi rejestr publiczny przedsiębiorców oraz udostępnia informacje o uzyskanych przez nich licencjach, koncesjach i zezwoleniach. System CEIDG obejmuje następujące grupy funkcjonalności: * Rejestracja działalności – składanie wniosków o wpis do CEIDG. * Aktualizacja danych – zgłaszanie zmian, zawieszeń, wznowień i zakończeń działalności. * Integracja z urzędami – przekazywanie danych do Urzędów Skarbowych, ZUS/KRUS oraz GUS. * Udostępnianie danych – wyszukiwarka przedsiębiorców oraz dostęp do informacji o uprawnieniach. System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi. | Modyfikowany |  |
| 8 | CEPIK 2.0 | Ministerstwo Cyfryzacji | System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców to system wspierający realizację procesu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pojazdów i ich właścicieli, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa cywilnoprawnego obrotu pojazdami oraz ograniczenie i eliminacja kradzieży pojazdów, dokumentów oraz różnego rodzaju oszustw celnych czy ubezpieczeniowych (wyłudzenie). W systemie prowadzona jest Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, która obejmuje centralną ewidencję kierowców (CEK) oraz centralną ewidencję pojazdów (CEP). System wspiera obsługę procesów rejestracji pojazdów i ich właścicieli oraz wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia. Gromadzi też dane, które przekazują obowiązane podmioty, w tym o rejestracji pojazdu, badaniach technicznych pojazdów, polisach OC, zatrzymaniach dokumentów pojazdów, wydaniu prawa jazdy, uzyskaniu uprawnień do kierowania, cofnięciu uprawnień, orzeczeniu zakazu. Integruje się z krajowymi i europejskimi systemami teleinfromatycznymi. | Modyfikowany |  |
| 9 | CKK ZUS | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Ogólnopolskie Centrum Kontaktu Klientów (CKK) to zestaw systemów umożliwiających kompleksową obsługę Klienta w Call albo Contact Center, wspierających wielokanałową i dwustronną komunikację z Klientem. Komunikacja z konsultantami w Centrum jest możliwa za pośrednictwem telefonu i maila. Obsługa klientów odbywa się zgodnie z tematyką określonych linii biznesowych (informacje dla ubezpieczonego, informacje dla płatnika składek, pomoc techniczna, informacje dla świadczeniobiorców - emerytury/renty, zasiłki, prewencja, rehabilitacja, orzecznictwo lekarskie, świadczenia dla rodzin). Konsultanci udzielają informacji ogólnych i indywidualnych. Przekazanie jakichkolwiek indywidualnych informacji poprzedzone jest uwierzytelnieniem dzwoniącego. Można uwierzytelnić się za pomocą identyfikatora, który jest także loginem do portalu PUE/eZUS, oraz PIN-u do usługi telefonicznej. Możliwe jest też tzw. uwierzytelnienie zastępcze, polegające na podaniu konsultantowi określonych danych. Stopień szczegółowości odpowiedzi udzielanych przez konsultantów CKK jest ściśle uzależniony od stopnia uwierzytelnienia osoby dzwoniącej. Uzupełnieniem bezpośredniej obsługi telefonicznej jest automatyczny system informacyjny, dostępny 7/24. Można dzięki niemu uzyskać ogólne informacje na temat każdego obszaru działalności ZUS. | Istniejący |  |
| 10 | CRP KEP | Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa | System CRP KEP – Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników zwany również System Rejestracji Centralnej (SeRCe)to system wspierający ewidencję i identyfikację podatników oraz płatników podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. System realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Celem systemu jest gromadzenie, weryfikacja i wymiana danych identyfikacyjnych podmiotów oraz nadawanie identyfikatora podatkowego NIP. System prowadzi rejestr publiczny: – Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP) Zakres danych obejmuje: – Dane ewidencyjne osób fizycznych z rejestru PESEL – Dane ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów – Dane z dokumentów związanych z obowiązkami podatkowymi Główne grupy funkcjonalności: –Ewidencjonowanie podatników i płatników składek – Nadawanie identyfikatora podatkowego NIP – Weryfikacja danych i porównanie z rejestrami urzędowymi – Wymiana danych z rejestrem PESEL, CEIDG, REGON, KRS, Centralnym Rejestrem Płatników Składek System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi. | Do wycofania |  |
| 11 | CSI SG | Komenda Główna Straży Granicznej | Centralne Systemy Informatyczne Straży Granicznej (CSI SG) to nazwa jednej centralnej platformy informatycznej utrzymywanej przez Straż Graniczną, z której uruchamiane są poszczególne systemy i moduły. Zasadniczym celem funkcjonowania systemów informatycznych Straży Granicznej jest umożliwienie realizacji zadań Straży Granicznej, które wynikają z ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji. Każdy Zarząd/Biuro KG ma na platformie swój obszar. Znajdują się na niej między innymi dwa obszary: 1. graniczny – obsługiwany przez system ZSE6 (Zintegrowany System Ewidencji 6), za który odpowiedzialny jest Zarząd Graniczny, 2. cudzoziemski (migracje) – obsługiwany przez system SOC (System Obsługi Cudzoziemców), za który odpowiedzialny jest Zarząd ds. Cudzoziemców KG SG. Każdy z systemów podzielony jest na odrębne moduły, w których rejestrowane są poszczególne zdarzenia i które obsługują poszczególne rejestry (ewidencje). Każdy z systemów utrzymuje odrębne bazy danych. Są więc odrębne bazy danych: CBDSG SOC i CBDSG ZSE6. W nich utrzymywane są poszczególne ewidencje. Każde zdarzenie ma osobne rejestry. W CSI SG utrzymywane są ponadto inne systemy SG: - SOL - system obsługi logistycznej SG, - SIO – obszar operacyjno-śledczy, - BAS-Biuro Analityczno-Sytuacyjne. Część modułów może być wspólna dla różnych obszarów – np. Centralny Moduł Administracyjny zawierający dane i uprawnienia funkcjonariuszy do poszczególnych obszarów/modułów oraz słowniki wszystkich systemów SG. | Modyfikowany |  |
| 12 | CSIZS | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) jest platformą komunikacyjną w obszarze zabezpieczenia społecznego i rodziny, umożliwiającą udostępnianie oraz świadczenie usług kompleksowej wymiany informacji, za pośrednictwem internetu, zarówno dla beneficjentów pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, obszaru spraw osób niepełnosprawnych, jak również dla systemów teleinformatycznych wewnętrznych i zewnętrznych (systemy dziedzinowe, systemy innych ministerstw oraz instytucji). CSIZS integruje systemy dziedzinowe działające na poziomie gminy, powiatu lub marszałka województwa, realizujące między innymi zadania związane z obsługą spraw dotyczących pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego. W ramach CSIZS funkcjonuje Centralna Baza Beneficjentów (CBB), w której gromadzone informacje o beneficjentach pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego. Baza pozwala na weryfikację danych przekazanych przez jednostki wszystkich szczebli z danymi już zarejestrowanymi w CBB oraz udostępnianie tych danych innych systemom informatycznym. | Istniejący |  |
| 13 | e-Deklaracje | Ministerstwo Finansów | E-Deklaracje to platforma internetowa i aplikacja desktop umożliwiające podatnikom składanie deklaracji podatkowych i innych dokumentów do urzędu skarbowego drogą internetową. | Istniejący |  |
| 14 | e-Doręczenia | Ministerstwo Cyfryzacji | Krajowy System Doręczeń Elektronicznych (e-Doręczenia) to system wspierający bezpieczne doręczanie dokumentów elektronicznych pomiędzy podmiotami sektora publicznego, obywatelami i przedsiębiorcami. System zapewnia doręczenie elektroniczne o skutku prawnym równoważnym przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz dyrektywami Unii Europejskiej. W systemie prowadzony jest rejestr publiczny Baza adresów elektronicznych, zawierający dane umożliwiające realizację doręczeń. Główne funkcjonalności systemu obejmują: • Wysyłanie dokumentów elektronicznych z potwierdzeniem doręczenia • Odbieranie dokumentów przez adresatów • Bezpieczne przechowywanie dokumentów w dedykowanej skrzynce doręczeń System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi | Modyfikowany |  |
| 15 | EESSI | Komisja Europejska | EESSI (ang. Electronic Exchange of Social Security Information) to informatyczny system elektronicznej wymiany między instytucjami krajów członkowskich UE i EFTA informacji i dokumentów potrzebnych dla obsługi indywidualnych spraw z zakresu zabezpieczenia społecznego (tj. spraw ubezpieczonych, emerytów, rencistów, pracowników, którzy skorzystali z prawa do migracji i wykonywali lub wykonują pracę za granicą). | Istniejący |  |
| 16 | ELA | Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy | Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych pokazuje zarobki absolwentów po poszczególnych kierunkach i uczelniach. Umożliwia absolwentom bardziej świadomy wybór studiów. Głównym źródłem informacji systemowych są dane administracyjne pochodzące z rzetelnych źródeł - systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on. Generowanie raportów dot. zarobków absolwentów uczelni: Informacje dotyczące zarobków, bezrobocia, czasu poszukiwania pracy, czasu spędzonego na różnych aktywnościach zawodowych lub nauce itp. Wyniki dostępne są w ramach tego serwisu w postaci interaktywnych infografik oraz rankingów. w raportach i zestawieniach statystycznych opatrzonych napisanymi przystępnym językiem interpretacjami, znajdują się wyniki precyzyjnie opisujące m.in.zmianywynagrodzeń oraz ryzyka bezrobociawśród absolwentów, czas poszukiwania przez nich różnych form pracy czy częstość zmian pracy. Można w tym serwisie uzyskać również informacje,jak sytuująsię pod względem zarobków i bezrobocia absolwenci poszczególnychdziedzinstudiówna tleabsolwentówinnych dziedzin kształcenia. Ponadto osoby zainteresowane wnioskami zpogłębionych analiz znajdą poszukiwane informacje w osobnej sekcji „Opracowania naukowe”. | Istniejący |  |
| 17 | eZUS | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | PUE ZUS (docelowo eZUS) to system, w którym obywatele i przedsiębiorcy mogą korzystać z e-usług ZUS. Na PUE ZUS/eZUS klienci mogą uzyskać informacje i realizować swoje sprawy z obszaru ubezpieczeń społecznych oraz obszaru świadczeń dla rodzin. Dostęp do danych na portalu jest możliwy po uwierzytelnieniu użytkownika a usługi transakcyjne (np. złożenie wniosku) wymagają autoryzacji. Obywatele kontaktują się z ZUS zwykle w określonej roli – jako klient indywidualny, tj. ubezpieczony, świadczeniobiorca albo jako płatnik składek, komornik lub lekarz. Każdy użytkownik PUE ZUS/eZUS może na bieżąco monitorować stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia z ZUS za pośrednictwem e-mail lub SMS. Ponadto każdy klient posiadający profil na portalu może zarezerwować i umówić wizytę w terenowej jednostce ZUS. Logowanie do portalu możliwe jest za pośrednictwem login.gov (Profil Zaufany, bankowość elektroniczna) , kwalifikowanego podpisu elektronicznego, certyfikatu osobistego oraz loginu i hasła. Ta ostatnia metoda wymaga dodatkowego potwierdzenia tożsamości za pomocą kodu wysyłanego na zdefiniowany kanał kontaktu – jako sms lub wiadomość e-mail. PUE ZUS/eZUS posiada wewnętrzną szynę ESB, przez którą przepływają komunikaty z systemów informatycznych Zakładu oraz wydzieloną szynę przeznaczoną do komunikacji z podmiotami współpracującymi z Zakładem. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi częściami PUE/eZUS następuje za pośrednictwem szyny ESB. W skład PUE ZUS/eZUS wchodzi również aplikacja e-płatnik ( internetowy odpowiednik programu Płatnik, przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw), aplikacja odpowiadająca za uwierzytelniania w PUE/eZUS klientów portalu www.biznes.gov.pl, konsole pracownika (KPSZUP) oraz administratora (KASZUP) - oprogramowanie towarzyszące, umożliwiające zarządzanie i administrowanie portalem. Wszystkie usługi SZUP udostępnione są na szynie usług ESB. | Modyfikowany | Dostosowanie istniejących formularzy w zakresie obsługi umów zawartych i dodanie możliwości wymiany dokumentacji medycznej przekazywanej z poziomu ośrodków rehabilitacji |
| 18 | IKP | Ministerstwo Zdrowia | Internetowe Konto Pacjenta to aplikacja internetowa zapewniająca użytkownikom dostęp do swoich danych medycznych, w tym: informacje o receptach i skierowaniach wystawionych dla użytkownika lub jego bliskich; informacje o wysokości kwot podlegających refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych oraz udzielonych użytkownikowi świadczeń w ramach NFZ. | Modyfikowany |  |
| 19 | iPFRON+ | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji Programów Wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym. System iPFRON+ umożliwia wnioskowanie o wsparcie, weryfikację i akceptację wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON dystrybuowanych bezpośrednio przez PFRON. System zapewnia: - dostarczenie kompleksowej informacji nt. form i rodzajów oferowanej pomocy w przystępny sposób; - uproszczenie procedur i dostarczenie ON i podmiotom działającym na rzecz ON oczekiwanych, kompleksowych e-usług oraz aktywne uczestnictwo w procesie aplikowania o pomoc przekładające się na zwiększenie efektywności udzielanej pomocy i lepsze jej dopasowanie do potrzeb; - automatyzację rozliczenia przyznanych środków oraz kontrolę wydatkowania środków dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi analitycznych wbudowanych w system. | Modyfikowany |  |
| 20 | JSP Egzekucja | Ministerstwo Finansów | System JSP Egzekucja będzie służył do prowadzenia procesów egzekucyjnych w ramach założeń ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kluczowe funkcje i cechy systemu to m.in. kompleksowa obsługa postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających. | Planowany |  |
| 21 | JSP Rejestracja Podmiotów | Ministerstwo Finansów | System JSP – Rejestracja Podmiotów to system wspierający kompleksową rejestrację, obsługę oraz aktualizację informacji dotyczących podmiotów (podatników i płatników). System jest oparty m.in. na Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), co umożliwia realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Celem systemu jest zapewnienie jednolitego procesu ewidencjonowania i identyfikacji podmiotów oraz obsługi zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych. System prowadzi rejestr publiczny: – Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP) Główne grupy funkcjonalności: – Rejestracja podmiotów (podatników i płatników) – Obsługa zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych – Aktualizacja danych w rejestrze CRP KEP – Weryfikacja danych z innymi rejestrami urzędowymi System jest zintegrowany z: – Krajowymi systemami teleinformatycznymi | Planowany |  |
| 22 | KRS | Ministerstwo Sprawiedliwości | Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to system utworzony w celu obsługi postępowania rejestrowego prowadzonego przez wybrane sądy i Ministerstwo Sprawiedliwości. System prowadzi Krajowy Rejestr Sądowy składający się z: - Rejestru przedsiębiorców, - Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, - Rejestru dłużników niewypłacalnych. Funkcjonalności: - składanie elektronicznych wniosków o wpis w KRS, - korespondencja z sądem rejestrowym, - prowadzenie i udostępnianie akt elektronicznych KRS, - obsługa postępowań rejestrowych, - udostępnianie informacji o zarejestrowanych podmiotach, - wymiana informacji o spółkach (BRIS), - składanie dokumentów finansowych, -zakładanie spółek drogą elektroniczną. System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi. | Istniejący |  |
| 23 | KSI ZUS | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Kompleksowy System Informatyczny ZUS (KSI ZUS) to system utworzony w celu wspomagania realizacji głównych zadań statutowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczących zabezpieczenia społecznego: zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zadań związanych z prewencją rentową, informowania o stanie danych dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, realizacji umów i porozumień międzynarodowych, wykonywania zadań zleconych w zakresie ubezpieczeń społecznych (pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne i odprowadzania ich do NFZ, pobierania i dystrybucji części składek na ubezpieczenie społeczne do OFE, ustalania i wypłaty okresowych emerytur kapitałowych z II filaru, zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających emerytury i renty oraz pobieranie składek na ubezpieczenie zdrowotne tych osób, przyznawania i wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, ewidencji i analizy zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA, pobierania i rozliczania podatku od wypłacanych przez ZUS świadczeń), opracowywania analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych. System prowadzi rejestry, m.in.: Centralny Rejestr Ubezpieczonych, Centralny Rejestr Płatników Składek, Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, Centralny Rejestr Członków Rodziny Ubezpieczonych Uprawnionych do Ubezpieczenia Zdrowotnego, Centralny Rejestr Świadczeniobiorców, Rejestr Członków NFZ, Rejestr lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów i starszych felczerów, którzy zgłosili wniosek w sprawie upoważnienia ich do wystawiania zaświadczeń lekarskich, Rejestr zaświadczeń lekarskich. Główne grupy funkcjonalności, m.in.: Zasilanie Komputer Centralny Wspomaganie obiegu informacji Postępowania wyjaśniające Obsługa pozostałej działalności statutowej Obsługa świadczeń dla rodziny/ obsługi świadczeń społecznych Obsługa świadczeń krótko- i długoterminowych, Komunikacja B2B ZUS z podmiotami zewnętrznymi, Wspomaganie analiz statystycznych. System jest zintegrowany z krajowymi i zagranicznymi systemami teleinformatycznymi. | Modyfikowany | Dostosowanie KSI ZUS w zakresie automatyzacji procesu składania wniosków o rehabilitację, komunikacji z obywatelem związanej z obsługa tego wniosku oraz elektronizacji kontaktu z ośrodkiem rehabilitacyjnym |
| 24 | NBE | NBP | System Bankowości Elektronicznej NBP (NBE) wspomaga obsługę rachunków bankowych, wykonywaną przez NBP na podstawie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o finansach publicznych. Udostępnienie funkcjonalności systemu NBE odbywa się w kanale www przez przeglądarkę internetową. | Istniejący |  |
| 25 | NFZ/CWU | Narodowy Fundusz Zdrowia | System wspierający prowadzenie rejestru publicznego pn. Centralny Wykaz Ubezpieczonych, obejmującego osoby fizyczne uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Rejestr jest aktualizowany codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS. Usługa eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) umożliwia natychmiastową weryfikację prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. | Istniejący |  |
| 26 | nSIU KRUS | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | Nowy System Informatyczny Ubezpieczeń (nSIU) służy do ewidencjonowania osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników, okresów podlegania ubezpieczeniu, informacji o opłaconych za te osoby składkach, spraw związanych z udzieleniem ulg w spłacie należności, ich umorzeniem, dochodzeniem oraz do przyznawania i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego, macierzyńskiego oraz rejestracji, przyznawania i wypłaty zasiłków pogrzebowych. Obsługa spraw z obszaru świadczeń krótkoterminowych: Zakładanie i obsługa spraw świadczeń o zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, chorobowy, macierzyński z tytułu urodzenia dziecka, pogrzebowy i jednorazowe odszkodowanie oraz spraw wyrównania, prowadzenie ewidencji osób biorących udział w sprawie zasiłkowej (wraz z prowadzeniem historii zmian) Obsługa ewidencji ubezpieczonych, poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników: Ewidencja ubezpieczonych oraz utrzymanie jej w aktualnym stanie, naliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników wraz z wydrukiem przekazów na opłacenie składek, księgowanie wpłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, sporządzanie zestawień dotyczących ubezpieczonych i opłacanych składek, uzyskiwanie informacji niezbędnych do określenia uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonych Obsługa ewidencji ubezpieczonych, poboru składek na ubezpieczenie społeczne rolników: Ewidencja ubezpieczonych oraz utrzymanie jej w aktualnym stanie, naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników wraz z wydrukiem przekazów na opłacenie składek, zakładanie i obsługę spraw związanych z obejmowaniem ubezpieczeniem oraz ściąganiem należności (przymusowe dochodzenie należności, udzielanie ulg i umorzeń) połączone z możliwością wydruku dokumentów (np. pism, decyzji) dotyczących spraw, księgowanie wpłacanych składek na ubezpieczenie społeczne rolników z uwzględnieniem ulg, sporządzanie zestawień dotyczących ubezpieczonych i opłacanych składek, uzyskiwanie informacji niezbędnych do określenia uprawnień emerytalno-rentowych ubezpieczonych Obsługa ewidencji wypadków i analiz wypadkowości rolników: Ewidencjonowanie wypadków przy pracy rolniczej oraz chorób zawodowych rolników, a także prowadzenie postępowań powypadkowych, których efektem jest przyznanie lub odmowa świadczenia jednorazowego z tytułu wypadku przy rolnictwie i choroby zawodowej rolników Ewidencja elektronicznych zaświadczeń i anulacji zaświadczeń lekarskich przesłanych przez ZUS: Obsługa elektronicznych zaświadczeń lekarskich przesłanych przez ZUS umożliwia wyszukiwanie elektronicznych zaświadczeń lekarskich po różnych kryteriach, przeglądanie i wydruk otrzymanego elektronicznego zaświadczenia lekarskiego przesłanego przez ZUS. | Istniejący |  |
| 27 | PESEL | Ministerstwo Cyfryzacji | Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) to system wspierający gromadzenie, aktualizację i udostępnianie danych identyfikujących osoby fizyczne w Polsce. Celem systemu jest prowadzenie centralnego referencyjnego zbioru danych umożliwiającego jednoznaczną identyfikację osób oraz określenie ich statusu administracyjno-prawnego. W systemie gromadzone są dane: • obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej • obywateli polskich przebywających za granicą w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości • cudzoziemców zamieszkujących w Polsce • osób zobowiązanych do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów Główne funkcjonalności systemu obejmują: • Rejestrację i aktualizację danych osobowych • Udostępnianie danych uprawnionym podmiotom • Weryfikację tożsamości i statusu administracyjnego • Obsługę zapytań i integrację z innymi rejestrami państwowymi System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi. | Modyfikowany |  |
| 28 | POBYT | Urząd do Spraw Cudzoziemców | POBYT – System Obsługi Spraw Cudzoziemców to system wspierający obsługę Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. System umożliwia prowadzenie konsultacji wizowych (podsystem KSK), obsługę Modułu Obsługi Spraw do składania wniosków dotyczących legalizacji pobytu online oraz realizację zadań organów migracyjnych. Celem systemu jest zapewnienie kompleksowej obsługi procesów związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców, wymianą informacji między organami państwa oraz obsługą procedur wizowych i pobytowych. System prowadzi rejestry publiczne: Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, system prowadzi m.in.: – Krajowy Zbiór Rejestrów, Ewidencji i Wykazu w Sprawach Cudzoziemców Główne grupy funkcjonalności: – Obsługa wniosków i procesów dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców – Konsultacje wizowe (podsystem KSK) – Przesyłanie danych do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) – Obsługa Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) – Przekazywanie danych do podmiotów publicznych wskazanych w ustawie o cudzoziemcach (m.in. Straż Graniczna, ABW, AW, Policja, CEIDG i inne) – Obsługa procesu personalizacji dokumentów poprzez komunikację z systemem Centrum Personalizacji Cudzoziemców MSWiA – Moduły wspierające zadania organów migracyjnych, m.in.: • SERCe – obsługa świadczeń dla cudzoziemców w procedurze uchodźczej • Moduł Opiniowania Zagrożeń – analiza wniosków pod kątem zagrożenia dla obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego – Wyszukiwanie danych w zbiorach zewnętrznych (np. PESEL) System jest zintegrowany z krajowymi i zagraniczymi systemami teleinformatycznymi | Modyfikowany |  |
| 29 | POLTAX PLUS | Ministerstwo Finansów | POLTAX to system wspierający realizację zadań urzędów skarbowych w zakresie rejestracji, wymiaru i poboru podatków. System umożliwia ewidencjonowanie danych podmiotów, obsługę deklaracji podatkowych, prowadzenie spraw podatkowych oraz obsługę decyzji. POLTAX działa na wspólnej bazie danych z systemami Poltax2BPlus, Egzekucja, Kontrola oraz Mandaty skarbowe. Celem systemu jest zapewnienie obsługi procesów podatkowych w obszarach PIT, CIT i VAT oraz centralne wsparcie administracji skarbowej w zakresie poboru, dystrybucji i kontroli należności publicznoprawnych, a także umożliwienie prowadzenia komunikacji z podatnikami i obsługi uprawnień w systemach informatycznych KAS. Główne grupy funkcjonalności: – Obsługa rejestracji i ewidencji danych podmiotów podatkowych – Obsługa deklaracji podatkowych oraz decyzji podatkowych – Pobór podatków PIT, CIT i VAT w urzędach skarbowych – Pobór i dystrybucja należności publicznoprawnych – Wsparcie dla egzekucji administracyjnej – Udostępnianie informacji podatkowej i celnej uprawnionym podmiotom – Prowadzenie interpretacji podatkowych – Zarządzanie daninami publicznymi – Obsługa uprawnień użytkowników do systemów informatycznych System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi | Modyfikowany |  |
| 30 | Portal KNF | Komisja Nadzoru Finansowego | Portal KNF jest systemem do bezpiecznej i szybkiej komunikacji z Podmiotami nadzorowanymi, w zakresie wymiany informacji związanych z realizowaniem przez Komisję obowiązków nadzorczych. | Istniejący |  |
| 31 | PUI Emp@tia | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (PIU Emp@tia) jest systemem teleinformatycznym, który wspiera realizowanie przez obywateli i przedsiębiorców spraw administracyjnych w formie elektronicznej w zakresie: świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, spraw osób niepełnosprawnych, karty dużej rodziny, opieki nad dziećmi do lat 3 (e-wnioskowanie). | Modyfikowany |  |
| 32 | REGON | Główny Urząd Statystyczny | System Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON służy do prowadzenia rejestru REGON, w tym do rejestracji podmiotów gospodarki narodowej, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w tym osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne) skutkującej nadaniem numeru identyfikacyjnego REGON oraz udostępniania danych rejestru, w tym za pośrednictwem usługi sieciowej. System REGON składa się z modułów: * CRR (Centralny Rejestr Regon) - centralny komponent systemu - zawiera bazę danych przechowującą dane o podmiotach gospodarki narodowej oraz informacje o ich zmianach, * BPR (Baza Publikacyjna REGON) - realizuje takie funkcje jak: tworzenie wyciągów z rejestru REGON dla uprawnionych instytucji w zakresie zmian danych, jakie miały miejsce w ciągu ostatniego miesiąca, zasilanie danymi systemu Bazy Jednostek Statystycznych (BJS), opracowywanie sprawozdań i raportów, udostępnianie danych rejestru podmiotom trzecim na podstawie wniosków o udostępnienie danych. * BIR (Baza Internetowa REGON) - przechowuje tworzoną na bieżąco replikę danych z modułu CRR (zakres replikowanych danych nie obejmuje danych objętych tajemnicą statystyczną) w celu ich bieżącego przeglądania i wyszukiwania na podstawie zadanych kryteriów przez sieć INTERNET. Zakres funkcji wyszukiwania jest zależny od typu użytkownika. * Bazy Systemowej – przechowuje informacje wspólne, pomocnicze dla pozostałych modułów, w tym logi z aktywności użytkowników w systemie. REGON pobiera dane z systemów: CRP KEP Ministerstwa Finansów, SIO Ministerstwa Edukacji Narodowej, KRS Ministerstwa Sprawiedliwości, CEIDG Ministerstwa Rozwoju i Technologii w zakresie niezbędnym do dokonywania wpisów w rejestrze określonych podmiotów / cech, oraz zwraca numery identyfikacyjne REGON do tych systemów. Integruje się z krajowymi systemami teleinformatycznymi. | Istniejący |  |
| 33 | RSC SRP | Ministerstwo Cyfryzacji | System obsługujący Rejestru Stanu Cywilnego (RSC) zwany równiez Bazą Usług Stanu Cywilnego (BUSC) to system wspierający prowadzenie Rejestru Stanu Cywilnego oraz obsługę spraw z zakresu stanu cywilnego. BUSC składa się z bazy danych, graficznego interfejsu użytkownika oraz interfejsu usług sieciowych. System umożliwia m.in. rejestrację aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, uznań ojcostwa, wprowadzanie wzmianek i przypisków, cyfrowe podpisywanie aktów, tworzenie zleceń, zestawień i raportów, wydawanie odpisów i zaświadczeń, dodawanie/modyfikowanie numeru PESEL, zarządzanie rocznikami i księgami stanu cywilnego oraz archiwizację aktów. BUSC jest komponentem Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). System integruje się z innymi komponentami SRP i udostępnia dane między innymi systemom administracji publicznej. | Modyfikowany |  |
| 34 | RUM NFZ | NFZ/Ministerstwo Zdrowia | Rejestr Usług Medycznych NFZ to system teleinformatyczny, który służy do przetwarzania i rozliczania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. System ten zawiera m.in. dane dotyczące planowanych i udzielonych świadczeń, a także realizacji recept na leki refundowane. | Istniejący |  |
| 35 | RŻ | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Aplikacja „Rejestr Żłobków” jest przeznaczona dla urzędów administracji publicznej w zakresie obsługi zadań określonych ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 157). Główną funkcją aplikacji jest wspieranie ww. instytucji w: - prowadzeniu rejestru żłobków/klubów dziecięcych, - prowadzeniu rejestru dziennych opiekunów. System prowadzi rejestr publiczny: Rejestr żłobków i klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów Wspomaganie procesu rejestracji zmiany danych oraz sprawozdawczości żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów w Rejestrze. | Istniejący |  |
| 36 | SEDB | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | System Eksploracji Danych Biznesowych (SEDB) Celem systemu jest zapewnienie spójności informacji wykorzystywanej w organizacji (tzw. „jedno źródło prawdy”) oraz umożliwienie jej dostarczania szybko i efektywnie pod względem finansowym. Zapewnienie możliwości budowania analiz i raportowania w formie przekrojowej, obejmując w ramach jednej analizy lub raportu całość danych przetwarzanych w organizacji. System nie prowadzi rejestrów publicznych. Główne grupy funkcjonalności: Zarządzanie jakością danych przetwarzanych w systemie: Budowanie analiz i raportów | Planowany |  |
| 37 | SHRIMP2 | Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów | System Sprawozdawczości Pomocy Publicznej i Pomocy de Minimis to system wspierający przekazywanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i pomocy de minimis przez podmioty udzielające pomocy, w tym organy publiczne i prywatne, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Cel utworzenia systemu: Celem systemu jest gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielonej pomocy publicznej i pomocy de minimis, w tym sporządzanie raportów dla Rady Ministrów, Sejmu oraz Komisji Europejskiej. System pełni również rolę centralnego rejestru pomocy de minimis. Rejestry publiczne prowadzone w systemie: Centralny Rejestr Pomocy de Minimis Główne grupy funkcjonalności: Sporządzanie i przesyłanie sprawozdań o udzielonej pomocy Weryfikacja merytoryczna sprawozdań Wczytywanie danych z pliku tekstowego Wyszukiwanie danych według kryteriów Automatyczne przeliczanie wartości pomocy z PLN na EUR Korekta danych Generowanie raportów o otrzymanej pomocy według NIP przedsiębiorcy Ograniczenie zapytania według daty lub rodzaju pomocy Wynik w formacie PDF lub TXT Generowanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis Automatyczne wypełnienie zaświadczenia zgodnie z wzorem z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. System jest zintegrowany z: KSI ZUS (KSI ZUS) SUDOP – System Udostępniania Danych o Pomocy | Modyfikowany |  |
| 38 | SI EKSMOoN | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | System wspomaga prowadzenie diagnozy społecznej osób niepełnosprawnych jako zbiorowości w celu ukierunkowywania i programowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. System służy do bieżącej analizy danych przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wspomagania rejestrację i ewidencję wniosków, orzeczeń i odwołań, wspomagania wydawanie orzeczeń, służy do kontroli wprowadzanych wniosków i odwołań oraz orzeczeń wydawanych na obszarze całego kraju. SI EKSMOoN składa się z trzech podstawowych modułów: • Moduł powiatowy do obsługi powiatowych zespołów orzekających, • Moduł wojewódzki do obsługi wojewódzkich zespołów orzekających, • Moduł centralny do obsługi Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Wspomaganie procesu rejestracji i procesu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności przez wojewódzkie i powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - ewidencja orzeczeń o niepełnosprawności.: Wspomaganie procesu rejestracji i procesu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności przez wojewódzkie i powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - ewidencja orzeczeń o niepełnosprawności. | Modyfikowany |  |
| 39 | SIO | Ministerstwo Edukacji Narodowej | System Informacji Oświatowej służy do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa, podnoszenia jakości i upowszechniania edukacji oraz do usprawniania finansowania zadań oświatowych. System zawiera dane Szkół i Placówek systemu światy, uwierzytelnianie dyrektorów placówek systemu oświaty | Modyfikowany |  |
| 40 | SMU ZUS | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | System Monitorowania Usług umożliwia monitorowanie stanu systemów informatycznych Zakładu i usług oraz rozliczanie poziomów świadczonych przez firmy zewnętrzne usług poprzez parametry dostępności, wydajności, niezawodności i ciągłości. SMU obejmuje wszystkie platformy systemowe, we wszystkich jednostkach ZUS, a także urządzenia sieciowe, systemy operacyjne, motory baz danych, oprogramowanie w warstwie middleware oraz aplikacje. SMU służy do monitorowania usług IT (w tym m.in.: systemów KSI ZUS, PUE ZUS, SWEZ, apliakcje autorskie, usług bezpieczeństwa i infrastrukturalnych) swiadczonych zarówno przez wewnetrznych, jak i zewnętrznych dostawców. | Istniejący |  |
| 41 | SODiR 3.0 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Obsługa dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundacji składek na ubezpieczenie społeczne dla ON wykonujących działalność gospodarczą. | Planowany |  |
| 42 | SWEZ | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | System Wspomagania Ekonomiki Zakładu (SWEZ) to zintegrowana platforma wielu systemów i modułów, która została zbudowana w oparciu o komponenty systemu SAP. Kluczowym zadaniem SWEZ jest wspomaganie działalności Oddziałów oraz Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie obsługi finansowo-księgowej, zarządzania majątkiem trwałym, gospodarką materiałową, inwestycjami i obszarami powiązanymi oraz zarządzania zasobami ludzkimi Zakładu. System SWEZ składa się z następujących komponentów aplikacyjnych SAP: ● ERP – Enterprise Resource Planning; ● HCM – Human Capital Management; ● BW – Business Warehouse; ● NetWeaver Portal; ● SRM – Supplier Relationship Management; ● CRM – Customer Relationship Management; ● NetWeaver Process Integration i Solution Manager. SWEZ wymienia informacje za pośrednictwem interfejsów z innymi systemami ZUS, m.in. KSI ZUS. | Istniejący |  |
| 43 | System bankowy PKO BP |  | System Banku, z którym Zakład zawarł umowę na realizację przelewów dla świadczeniobiorców do banków polskich i zagranicznych, | Istniejący |  |
| 44 | System Europejskiego Banku Centralnego | Europejski Bank Centralny | Pełni funkcję banku centralnego dla 19 państw członkowskich Unii Europejskiej, które wprowadziły euro. Jedną z funkcji systemu jest udostępnianie kursów wymiany euro na waluty państw członkowskich i krajów trzecich. | Istniejący |  |
| 45 | System KDPW | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych | System Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) to system wspierający prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. System realizuje rozliczenia między otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE), m.in. w przypadku zmiany OFE przez członka lub w przypadku jego śmierci (wypłaty transferowe), na podstawie informacji otrzymywanych drogą elektroniczną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). | Istniejący |  |
| 46 | System mObywatel | Ministerstwo Cyfryzacji | mObywatel to system teleinformatyczny utworzony w celu umożliwienia obywatelom pobierania i prezentowania dokumentów elektronicznych oraz korzystania z usług cyfrowych przy użyciu aplikacji mobilnej mObywatel. Rozwiązanie to zapewnia wygodny dostęp do danych pochodzących z rejestrów publicznych oraz innych systemów teleinformatycznych podmiotów współpracujących, wspierając cyfrową obsługę spraw urzędowych. W systemie mObywatel prowadzone są rejestry i mechanizmy udostępniania danych obejmujące m.in.: -dokumenty elektroniczne zawierające dane osobowe użytkownika, -dokumenty potwierdzające sytuację prawną lub prawa użytkownika, -dokumenty umożliwiające identyfikację rzeczy powiązanych z użytkownikiem, -elektroniczne odpowiedniki dokumentów urzędowych wydawanych pierwotnie w postaci papierowej. Do głównych funkcjonalności systemu należą: -obsługa aplikacji mobilnej mObywatel, Portalu dla Szkół i Uczelni oraz Portalu Administracyjnego i back endu, zarządzanie dokumentami i usługami dostępnymi w aplikacji, -prezentacja powiadomień PUSH, -obsługa środka identyfikacji elektronicznej Profil mObywatel, System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi. | Modyfikowany |  |
| 47 | System SR i SW | Urzędy wojewódzkie | System wielokrotny. System świadczeń rodzinnych (SR) i świadczeń wychowawczych (SW) dziedzinowy system wspierający urzędy wojewódzkie i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w realizacji zadań podlegających koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. Aplikacja wspiera realizację zadań wojewodów w obszarze świadczeń rodzinnych, w szczególności jest zintegrowana z europejskim systemem EESSI i tym samym zapewnia obsługę w zakresie koordynacji świadczeń na poziomie UE. | Istniejący |  |
| 48 | Systemy banków komercyjnych i SKOK-ów | Banki komercyjne i SKOK-i | System wielokrotny. Systemy banków komercyjnych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych to rozwiązanie wspierające działania banków i SKOK-ów korzystajce z funkcjonalności przyjmowania wniosków o świadczenia udzielane w ramach programu Aktywny rodzic. | Istniejący |  |
| 49 | Systemy kancelarii komorniczych | Kancelaria komornicza | Systemy informatyczne kancelarii komorniczych. Na wniosek komornika złożony drogą elektroniczną ZUS udziela mu informacji o świadczeniach otrzymywanych przez dłużnika, a w razie dokonania zajęcia komorniczego Zakład nalicza kwoty zajęcia i przekazuje je na rachunek komornika. Obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 2450 kancelarii komorniczych. | Istniejący |  |
| 50 | Systemy OFE | Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) | Systemy Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (PTE), działający na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1906). | Istniejący |  |
| 51 | SZT | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | System Zarządzania Tożsamością (SZT) to system wspierający zarządzanie tożsamościami użytkowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. System stanowi bazę tożsamości, która w zakresie pracowników Zakładu jest zasilana danymi z modułu kadrowego SWEZ – SAP HR, natomiast dane dotyczące pracowników zewnętrznych wprowadzane są na podstawie zawartych umów. Celem systemu jest zapewnienie obsługi kont użytkowników w aplikacjach i systemach informatycznych ZUS, nadawanie uprawnień zgodnie z przepływami pracy oraz umożliwienie użytkownikom samodzielnego zarządzania wybranymi elementami tożsamości. System nie prowadzi rejestrów publicznych. Główne grupy funkcjonalności: – Zasilanie aplikacji i systemów informatycznych kontami użytkowników – Nadawanie uprawnień w systemach informatycznych – Wgląd we własne dane i sprawdzenie uprawnień – Odnowienie certyfikatów niezbędnych do pracy w systemach Zakładu – Odblokowanie karty elektronicznej bez udziału administratora – Samodzielna zmiana hasła do domeny ZUS.AD z wykorzystaniem pytań kontrolnychh | Istniejący |  |
| 52 | TERYT | Główny Urząd Statystyczny | System TERYT to system teleinformatyczny wspierający obsługę Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju. System umożliwia dostęp do danych o jednostkach podziału terytorialnego, miejscowościach i ulicach oraz realizuje funkcje związane z ich weryfikacją i aktualizacją. Celem systemu jest zapewnienie jednolitego i aktualnego źródła informacji o strukturze terytorialnej kraju, wykorzystywanego m.in. w statystyce publicznej, administracji oraz systemach informatycznych instytucji publicznych. W systemie prowadzony jest rejestr publiczny obejmujący: * jednostki podziału terytorialnego (województwa, powiaty, gminy), * miejscowości, * ulice. Główne grupy funkcjonalności systemu obejmują: * Pobieranie danych pełnych – dostęp do kompletnych plików zawierających jednostki podziału terytorialnego, miejscowości i ulice, * Pobieranie danych aktualizacyjnych – dostęp do informacji o zmianach w rejestrze w zadanym okresie, * Wyszukiwanie obiektów – możliwość wyszukiwania jednostek, miejscowości i ulic na podstawie nazw lub identyfikatorów, * Weryfikacja danych adresowych – sprawdzanie poprawności danych adresowych do poziomu ulicy, wyłącznie w oparciu o aktualny stan bazy TERYT. System TERYT integruje się z krajowymi systemami administracji publicznej, umożliwiając automatyczne pobieranie i synchronizację danych terytorialnych. | Istniejący |  |
| 53 | Węzeł Krajowy | Ministerstwo Cyfryzacji | Węzeł Krajowy to system wspierający proces uwierzytelniania użytkowników korzystających z usług online świadczonych przez podmioty publiczne. System pełni rolę pośrednika pomiędzy systemami identyfikacji elektronicznej a systemami udostępniającymi usługi elektroniczne, umożliwiając bezpieczne przekazywanie potwierdzeń tożsamości. Celem systemu jest zapewnienie jednolitego, bezpiecznego i interoperacyjnego mechanizmu uwierzytelniania użytkowników usług online administracji publicznej poprzez wykorzystanie różnych środków identyfikacji elektronicznej. Główne grupy funkcjonalności – Pośredniczenie w procesie uwierzytelniania użytkowników usług online – Integracja z systemami identyfikacji elektronicznej – Przekazywanie potwierdzeń tożsamości do systemów świadczących usługi elektroniczne – Zapewnienie bezpiecznej wymiany danych identyfikacyjnych Integracje System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi | Istniejący |  |
| 54 | WORKFLOW | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | WORKFLOW to system który wspiera Integrację kluczowych zasobów i systemów informatycznych KRUS w zakresie: wymiany danych (ESB), procesów (BPRM), zarządzania tożsamością (IDM), zredukowanym logowanie (SSO) oraz wymiana danych z podmiotami zewnętrznymi (web-services) oraz e-usługi (Portal eKRUS oraz eCRR KRUS). System wspiera spełnienie wymagań w zakresie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zarządzanie tożsamością użytkowników: Powiązanie danych kadrowych, umiejscowienia w strukturze organizacyjnej z katalogiem ról w systemach informatycznych i uprawnień do zasobów w domenie krus.gov.pl Wymiana danych z podmiotami zewnętrznymi: Usługi sieciowe realizowane między systemami dziedzinowymi KRUS a systemami informatycznymi podmiotów zewnętrznych: PFRON, SRP MSW, NFZ, ePUAP, eZLA ZUS, MRPiPS, eTW, OGNIVO. Obsługa w zakresie realizacji świadczeń rzeczowych: Realizacja procesów biznesowych dotyczących kierowania rolników na rehabilitację leczniczą oraz komunikacja elektroniczna z zakładami rehabilitacji (CRR) w tym zakresie Obsługa wydarzeń prewencyjnych w ramach Kalendarza Wydarzeń Prewencyjnych: Obsługa procesów biznesowych obsługi wydarzeń prewencyjnych wraz z publikacją na Portalu Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych. Zarządzanie procesami: Obsługa procesów biznesowych obsługujących przyznawanie i wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych rolników wraz z należnymi dodatkami. | Istniejący |  |
| 55 | ZPA | Ministerstwo Cyfryzacji | Zintegrowana Platforma Analityczna ZPA - Celem systemu jest podniesienie jakości zarządzania i efektywności administracji oraz realizacji społecznie użytecznych celów w zakresie diagnozy problemów i monitoringu postępów ich rozwiązywania. Pozwala na prowadzenie istotnych badań naukowych w powiązaniu ze wsparciem rozwiązywania realnych problemów państwa i obywateli. | Istniejący |  |
| 56 | ZST | Poczta Polska S.A. | Zintegrowany System Teleinformatyczny (ZST) Poczty Polskiej to system wspierający zarządzanie procesami pocztowymi i świadczeniem usług logistycznych. System umożliwia obsługę przesyłek, monitorowanie ich statusu, zarządzanie danymi klientów oraz integrację z systemami płatności i narzędziami do monitorowania przepływu informacji w ramach Poczty Polskiej. Celem systemu jest zapewnienie efektywnej realizacji usług pocztowych i logistycznych, w tym śledzenia przesyłek oraz obsługi procesów finansowych związanych z usługami pocztowymi. System nie prowadzi rejestrów publicznych. Główne grupy funkcjonalności: – Śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym – Obsługa systemów płatności – Zarządzanie danymi klientów – Monitorowanie przepływu informacji w ramach firmy – Wsparcie procesów logistycznych i pocztowych | Istniejący |  |

Lista przepływów

| Lp. | System źródłowy | System docelowy | Zakres wymienianych danych | Sposób wymiany danych | Typ modyfikacji | Typ Interfejsu | Status relacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSI ZUS | Adopcja | Pobieranie informacji o opiekunach prawnych uchodźców w rejestrze MRPiPS - Rejestr dzieci w pieczy. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | REST | Istniejący |
| 2 | Aplikacje Autorskie ZUS | SMU ZUS | Dane dotyczące stanu systemu na potrzeby weryfikacji świadczenia usług IT przez dostawców | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 3 | KSI ZUS | Aplikacje Autorskie ZUS | Przekazywanie danych na potrzeby działania aplikacji wytworzonych przez zespół Aplikacji Autorskich ZUS | Tryb odwołań bezpośrednich | Krytyczny dla sukcesu projektu | REST | Modyfikowany |
| 4 | Aplikacje Autorskie ZUS | KSI ZUS | Udostępnianie informacji dotyczących dokumentacji spraw o rehabilitację leczniczą | Tryb odwołań bezpośrednich | Krytyczny dla sukcesu projektu | REST | Modyfikowany |
| 5 | ARS | KSI ZUS | Wyprowadzenie danych not egzekucyjnych i not układów ratalnych z systemu ARS do struktur ewidencyjnych KSI w celu uwzględniania prowadzonych egzekucji oraz udzielonych ulg na kontach płatników i ubezpieczonych w KSI. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | Zapytania bazodanowe | Do wycofania |
| 6 | KSI ZUS | BESM | Komunikaty błędów w odpowiedzi na dane z BESM. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 7 | BESM | KSI ZUS | Dane dotyczące osób otrzymujących świadczenia emerytalno-rentowe | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 8 | biznes.gov.pl | eZUS | Obsługa żądania identyfikacji i uwierzytelnienia osoby fizycznej, która się loguje do systemu biznes.gov.pl za pośrednictwem węzła krajowego wraz z identyfikacją. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 9 | eZUS | biznes.gov.pl | Informacje dotyczące obsługi wniosku o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 10 | KSI ZUS | CAS MRPIPS | Raporty statystyczne dot. wniosków o świadczenie SW, RKO, DS., DZ, Aktywny Rodzic | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SOAP/WSDL | Istniejący |
| 11 | CEIDG | KSI ZUS | Dane z rejestru przedsiębiorców - osób fizycznych: imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności, NIP, REGON, pełnomocnicy, prokurenci, stan aktualny działalności (wpis, zawieszenie, wykreślenie) | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Modyfikowany |
| 12 | KSI ZUS | CEIDG | Status procesowania wniosku z CEIDG | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Modyfikowany |
| 13 | CEPIK 2.0 | KSI ZUS | Pojazd, osoba, dokument | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 14 | eZUS | CKK ZUS | Rezerwacja, anulowanie wizyt, modyfikacja danych kontaktowych, modyfikacja dostępu do kanału CKK | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | REST | Istniejący |
| 15 | KSI ZUS | CKK ZUS | Dostęp do aplikacji dziedzinowych | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | REST | Istniejący |
| 16 | CKK ZUS | KSI ZUS | Integracja z aplikacjami mobilnymi ZUS | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | REST | Istniejący |
| 17 | KSI ZUS | CRP KEP | Adres, dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, działalność gospodarcza osoby fizycznej, klient ZUS, obywatelstwo, osoba fizyczna, składka członków NFZ, spółka cywilna osoby fizycznej, środki, świadczenie, tytuł wykonawczy, ubezpieczony, zlecenie przelewu. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SFTP | Istniejący |
| 18 | CRP KEP | KSI ZUS | Dane objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dane uzupełniające: nazwa skrócona płatnika, data powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, wykaz rachunków bankowych, adres do korespondencji, adres prowadzenia działalności. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SFTP | Istniejący |
| 19 | CSI SG | KSI ZUS | Informacje o uchodźcy w Rejestrze Wjazdów i Złożonych Wniosków (RWiZW). | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 20 | KSI ZUS | CSI SG | Wyciąg z bazy KSI ZUS, m.in. adresy oraz nazwy firm, które zgłosiły do ubezpieczenia społecznego cudzoziemców. Straż Graniczna ma własny moduł PRAZUS, który zawiera dane z wyciągu z bazy KSI ZUS. Zlecenia na weryfikację informacji o uchodźcy w Rejestrze Wjazdów i Złożonych Wniosków (RWiZW) Komendy Głównej Straży Granicznej | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | Ekstranet | Istniejący |
| 21 | eZUS | CSIZS | Dane dotyczące ubezpieczeń. Zapytania o zaświadczenie /informację w danej usłudze: - o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne [Z1, Z1p] - o okresie podlegania ubezpieczeniom społecznym osoby przebywającej na urlopie wychowawczym [Z2] - o okresach podlegania ubezpieczeniom osoby [Z3] - o aktualnie wypłacanych emeryturach i rentach oraz zasiłkach i świadczeniach ZUS [Z4] - o dane ubezpieczonego/ świadczeniobiorcy - o dane ubezpieczonego/ świadczeniobiorcy - o raport zawierający informacje o zbiegach tytułów do ubezpieczeń [U3]. - o informacje potrzebne dla określenia efektywności zatrudnieniowe j urzędów pracy [U4]. - o osoby, pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, a także o członków ich rodzin, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego we wskazanym okresie - o stan rozliczeń płatników składek (dla kolekcji danych płatników) | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SOAP | Istniejący |
| 22 | KSI ZUS | e-Deklaracje | Plik XML z danymi PIT od Ministerstw Finansów przesyłany za pośrednictwem aplikacji eDokumenty | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SFTP | Istniejący |
| 23 | e-Deklaracje | KSI ZUS | Plik XML z danymi PIT od Ministerstwa Finansów przesyłany za pośrednictwem aplikacji e-Deklaracje | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SFTP | Istniejący |
| 24 | e-Doręczenia | KSI ZUS | Usługi na potrzeby komunikacji e-Doręczeń | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 25 | KSI ZUS | e-Doręczenia | Usługi na potrzeby komunikacji eDoręczeń | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 26 | KSI ZUS | EESSI | Przekazywanie dokumentów SED | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 27 | EESSI | KSI ZUS | Przekazywanie dokumentów SED | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 28 | KSI ZUS | ELA | Informacje o kodzie i wysokości podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych osób przedwcześnie przerywających edukację odprowadzanych do ZUS oraz informacje na temat wymiaru zatrudnienia, liczby przepracowanych dni w miesiącu, kodu zawodu wykonywanego absolwentów/ osób przedwcześnie przerywających edukację. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 29 | eZUS | IKP | Przekazywanie eZLA | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 30 | Węzeł Krajowy | eZUS | Obsługa żądania identyfikacji i uwierzytelnienia osoby fizycznej, która się loguje do systemu za pośrednictwem węzła krajowego - dane osoby fizycznej, zawarte w środku identyfikacji elektronicznej. Dane mogą być wykorzystane biznesowo przez system. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SOAP | Istniejący |
| 31 | KSI ZUS | eZUS | Usługi udostępniane w zakresie przyjmowania dokumentów z ePłatnik, dokumentów zgłoszeniowych płatników podlegających wpisowi do KRS, danych przyrostowych z RU PESEL i REGON, ZUS ZLA, usługi weryfikacji i wyliczeń Kolekcji Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych dla PUE; przekazywanie pism i decyzji na profile klientów | Tryb odwołań bezpośrednich | Krytyczny dla sukcesu projektu | SOAP | Modyfikowany |
| 32 | eZUS | KSI ZUS | Dokumenty z ePłatnik, dokumenty ubezpieczeniowe płatników, wnioski | Tryb odwołań bezpośrednich | Krytyczny dla sukcesu projektu | SOAP | Modyfikowany |
| 33 | iPFRON+ | KSI ZUS | Zapytanie o dane nt. osób niepełnosprawnych (ON) oraz podmiotów działających na ich rzecz; Zapytanie o rozliczenie płatnika składek/dane dotyczace ubezpieczonego w kontekście zwolnienia z opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wakacji składkowych | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 34 | KSI ZUS | iPFRON+ | Udostępnienie danych nt. ON i podmiotów działających na rzecz ON; przekazywanie informacji o kwotach zwolnienia z opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wakacji składkowych | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 35 | JSP Egzekucja | KSI ZUS | - informacje dotyczące postępowania (ZUS jako Wierzyciel lub Dłużnik zajętej wierzytelności) - zawiadomienie o zajęciu ("polecenie wykonania zajęcia") | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SFTP | Planowany |
| 36 | KSI ZUS | JSP Egzekucja | - dane zlecenia rekwizycyjnego - dane dotyczące majątku zobowiązanego (emerytura, renta) - informacje o płatnikach, odpowiedzi na zajęcia, dalsze tytuły wykonawcze, adnotacje, pozostałe pisma - zawiadomienia o zajęciu świadczeń, postanowienia o umorzeniu, odpowiedzi na pisma, adnotacje - obsługa zbiegu | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SFTP | Planowany |
| 37 | JSP Rejestracja Podmiotów | KSI ZUS | dane płatnika składek, miejsce prowadzenia działalności, rachunki bankowe, adresy do doręczań | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SFTP | Planowany |
| 38 | KRS | KSI ZUS | Dane rejestracyjne podmiotu | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SOAP/HTTPS | Istniejący |
| 39 | KSI ZUS | PESEL | Zlecenia na weryfikację informacji w rejestrze PESEL na potrzeby pobierania danych osoby o statusie uchodźcy | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SOAP | Istniejący |
| 40 | SI EKSMOoN | KSI ZUS | Zwrotne odpowiedzi po weryfikacji danych w bazie EKSMOoN (dane dot. orzeczeń o niepełnosprawności dziecka) | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SOAP/WSDL | Istniejący |
| 41 | Portal KNF | KSI ZUS | Komunikacja ZUS z KNF w zakresie informacji o członkach OFE | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 42 | System Europejskiego Banku Centralnego | KSI ZUS | Kursy walut | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 43 | POLTAX PLUS | KSI ZUS | Informacja o wysokości przychodu płatnika składek, który złożył wniosek o "wakacje składkowe" RWS, na podstawie zapytania ZUS (zawierajacego NIP płatnika oraz rok podatkowy, którego dotyczy wniosek) | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | REST | Istniejący |
| 44 | NBE | KSI ZUS | Przekazywanie dokumentów płatniczych. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SOAP/ebXML | Istniejący |
| 45 | KSI ZUS | Systemy banków komercyjnych i SKOK-ów | Udostępnianie słowników dla kreatorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start, świadczenia dla rodzin, świadczenie wychowawcze, Aktywny Rodzic, udostępnianie informacji o aktualnym stanie przetwarzania oraz statusie wniosków. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SOAP/WSDL | Istniejący |
| 46 | KSI ZUS | SODiR 3.0 | Dane dotyczące prawa do emerytury, zgłoszenia ubezpieczonego, raportów imiennych, deklaracji rozliczeniowych, należnych i opłaconych składek | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Planowany |
| 47 | KSI ZUS | SEDB | Dane do analiz statystycznych | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | na etapie prac projektowych | Planowany |
| 48 | NFZ/CWU | KSI ZUS | Dane o prawie do ubezpieczenia zdrowotnego. Dane dotyczące członków NFZ. Dane o składkach należnych i opłaconych na ubezpieczenie zdrowotne. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | REST | Istniejący |
| 49 | KSI ZUS | WORKFLOW | Osoba fizyczna, Świadczenie, Tytuł wykonawczy, Ubezpieczony, Zaświadczenie lekarskie | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 50 | PUI Emp@tia | KSI ZUS | Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start, świadczenia dla rodzin, świadczenie wychowawcze, w ramach systemu Aktywny Rodzic | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SOAP/WSDL | Istniejący |
| 51 | PESEL | KSI ZUS | Przekazanie danych osób z Rejestru PESEL, informacji o statusie uchodźcy oraz powiązaniach parentyzacyjnych rodziców i dzieci. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SOAP | Istniejący |
| 52 | KSI ZUS | System bankowy PKO BP | Przekazywanie plików ZORBA do systemu iPKO oraz plików wordlink dla przelewów zagranicznych | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice (SOAP) | Istniejący |
| 53 | KSI ZUS | System mObywatel | Informacje dotyczące danych o płatnikach składek, informacje o zgłoszeniu do ubezpieczeń | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SOAP | Istniejący |
| 54 | KSI ZUS | SWEZ | Usługi aktualizujące dane rozliczeniowe rachunku bankowego | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SOAP | Istniejący |
| 55 | SHRIMP2 | KSI ZUS | Informacje dotyczące wniosków RWS, o kwocie pomocy publicznej udzielonej płatnikowi | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 56 | RŻ | KSI ZUS | Informacje o uczęszczaniu dziecka do danego żłobka lub klubu dziecięcego, dane podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub dane dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek, dane o wysokości opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w placówce, dane placówki, w tym numer rachunku bankowego | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SOAP/WSDL | Istniejący |
| 57 | RSC SRP | KSI ZUS | Usługa umożliwia wygenerowanie odpisu skróconego danego rodzaju dla wskazanego w zapytaniu aktu stanu cywilnego. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice (SOAP) | Istniejący |
| 58 | SWEZ | KSI ZUS | Usługi zwracające dane identyfikacyjne komorników sądowych. Usługa zwracająca słownik jednostkowych opłat zawierający dwie jednostkowe kwoty opłat: standardową i obniżoną oraz daty ich obowiązywania. Usługa weryfikująca uprawnienia do generowania rachunku. Usługa zlecenia wygenerowania rachunku. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | REST | Istniejący |
| 59 | KSI ZUS | Systemy OFE | Dane dotyczące członków OFE. Dane o składkach przekazywanych do OFE. Informacja o zwrotach składek. Zapytania o dane członków OFE. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 60 | KSI ZUS | ZPA | - Liczba dni absencji chorobowej z powodu analizowanej choroby; − Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego dla osób z analizowanej choroby; − Liczba pacjentów pobierających rentę; − Odsetek pacjentów pobierających rentę; − Liczba pacjentów pobierających zasiłek; − Odsetek pacjentów pobierających zasiłek. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 61 | TERYT | KSI ZUS | Pobranie słownika TERYT | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | REST | Istniejący |
| 62 | System mObywatel | KSI ZUS | Informacje dotyczące danych o płatnikach składek, informacje o zgłoszeniu do ubezpieczeń | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SOAP | Istniejący |
| 63 | System SR i SW | KSI ZUS | Wymiana dokumentów, informacji i danych, pomiędzy wojewodami i ZUS, w zakresie świadczenia aktywnie w pracy i aktywnie w domu, które podlegają koordynacji unijnej albo bilateralnej. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SOAP/WSDL | Istniejący |
| 64 | KSI ZUS | RUM NFZ | Dane o prawie do ubezpieczenia zdrowotnego | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 65 | KSI ZUS | PUI Emp@tia | Udostępnianie słowników dla kreatorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start, świadczenia dla rodzin, świadczenie wychowawcze, Aktywny Rodzic, udostępnianie informacji o aktualnym stanie przetwarzania oraz statusie wniosków. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SOAP/WSDL | Istniejący |
| 66 | Systemy OFE | KSI ZUS | Dane dotyczące członków OFE. Zapytanie o dane wskazanych członków OFE. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 67 | SZT | KSI ZUS | Usługi na potrzeby weryfikacji tożsamości | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | REST | Istniejący |
| 68 | KSI ZUS | SHRIMP2 | Informacje z wniosków RWS, raport dotyczący udzielonej pomocy publicznej, | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 69 | nSIU KRUS | KSI ZUS | Dane dotyczące członków KRUS/podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 70 | SIO | KSI ZUS | Dane o przypisaniu dziecka do szkoły/ przedszkola. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | REST | Istniejący |
| 71 | ZST | KSI ZUS | Dane przekazów pocztowych. Informacje o obsłudze plików przekazów pocztowych (błędy, wycofanie, parowanie z wpłatami i potwierdzenia). Przekazanie EKN i pobranie potwierdzenia. Reklamacja przesyłki i odebranie odpowiedzi na reklamację. Pobranie zapowiedzi faktury. Wysłanie raportu rozbieżności. Pobranie EPO, słownika przyczyn reklamacji i urzędów nadania. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 72 | System KDPW | KSI ZUS | Komunikaty błędów w odpowiedzi na pliki z ZUS | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 73 | KSI ZUS | SMU ZUS | Dane dotyczące stanu systemu KSI na potrzeby weryfikacji świadczenia usług IT przez dostawców | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | REST | Istniejący |
| 74 | POBYT | KSI ZUS | Dane o dokumentach potwierdzających legalność pobytu cudzoziemca w Polsce (czy osoba jest obcokrajowcem) | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SOAP | Planowany |
| 75 | KSI ZUS | Portal KNF | Komunikacja ZUS z KNF w zakresie informacji o członkach OFE | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 76 | Systemy banków komercyjnych i SKOK-ów | KSI ZUS | Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start, świadczenia dla rodzin, świadczenie wychowawcze, w ramach systemu Aktywny Rodzic | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SOAP/WSDL | Istniejący |
| 77 | KSI ZUS | SZT | Usługi na potrzeby weryfikacji tożsamości | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | REST | Istniejący |
| 78 | REGON | KSI ZUS | Dane z RU REGON | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 79 | KSI ZUS | ZST | Dane dla przekazów pocztowych. Pliki przekazów pocztowych, ich wycofania, błędy i potwierdzenia. Odebranie potwierdzenia EKN w pliku. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 80 | KSI ZUS | System KDPW | Listy członków OFE, z których rachunków będą dokonywane wypłaty transferowe. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 81 | KSI ZUS | nSIU KRUS | miesięczna informacja o świadczeniach emerytalno rentowych dla KRUS, odpowiedzi na dane przesyłane z KRUS | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 82 | KSI ZUS | System SR i SW | Wymiana dokumentów, informacji i danych, pomiędzy wojewodami i ZUS, w zakresie świadczenia aktywnie w pracy i aktywnie w domu, które podlegają koordynacji unijnej albo bilateralnej. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SOAP/WSDL | Istniejący |
| 83 | KSI ZUS | SI EKSMOoN | Zlecenia na weryfikację informacji w rejestrze EKSMOoN. Informacje dotyczące wniosków SWN oraz orzeczeń. Przekazanie przez ZUS danych orzeczenia lub informacji o orzeczeniu w odpowiedzi na zapytanie WZOon. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 84 | KSI ZUS | Systemy kancelarii komorniczych | Komunikacja ZUS z komornikami w zakresie udzielania informacji o klientach ZUS (ubezpieczeni, płatnicy, świadczeniobiorcy) | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | webservice | Istniejący |
| 85 | KSI ZUS | NBE | Polecenia przelewów z rachunków składkowych. | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SOAP/ebXML | Istniejący |

## Kluczowe komponenty architektury rozwiązania

## Przyjęte założenia technologiczne

| Lp. | Obszar | Założenie technologiczne |
| --- | --- | --- |
|  | Infrastruktura | Infrastruktura on-premise Serwery architektury x86 wirtualizacja serwerów – maszyny wirtualne Vmware. Serwery klasy IBM mainframe dla Centralnej Bazy Danych KSI |
|  | Sieć i bezpieczeństwo | CISCO ACI, TLS 1.2 lub TLS 1.3 |
|  | Standardy wymiany danych | REST, JSON, SOAP, WSDL, XSD, , WSS/WS-Security, XML |
|  | Systemy operacyjne serwerowe | Red Hat Linux Enterprise, SUSE Linux Enterprise Server, Windows Server – dla serwerów architektury x86 z/OS – Serwery klasy IBM mainframe dla Centralnej Bazy Danych KSI |
|  | Bazy danych | EDB Postgres Advanced Server - dla serwerów architektury x86 DB2 for z/OS - Serwery klasy IBM mainframe dla Centralnej Bazy Danych KSI |
|  | Serwery aplikacji | Kubernetes (kontenery Openshift) – serwery architektury x86 |
|  | Portale | Oprogramowanie typu CMS: Liferay – serwery architektury x86 |
|  | Inne | Active Directory – serwery architektury x86 |

## Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu

Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

TAK/NIE

| Lp. | Rejestr publiczny | Opis | Zakres przetwarzania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centralny Rejestr Ubezpieczonych | CRU zawiera podstawowe dane o osobach ubezpieczonych w ZUS oraz o ubezpieczeniach społecznych, którym podlegają. Gromadzi informacje o szczególnych warunkach związanych z ubezpieczeniami, w tym o wymiarze czasu pracy, niepełnosprawności lub niezdolności do pracy. Jest rejestrem referencyjnym dla danych o ubezpieczeniach społecznych, w powiązaniu z Centralnym Rejestrem Członków Rodzin Ubezpieczonych. Jest także referencyjnym węzłem danych o osobach fizycznych w sektorze ubezpieczeń, w tym dla weryfikacji danych przez płatników składek. | Zmiana wartości Użycie danych |
| 2 | Centralny Rejestr Płatników Składek | CRP zawiera podstawowe dane (m.in. dane identyfikacyjne, adresowe, ewidencyjne, rachunkowe) podmiotu będącego płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne ZUS, pozyskiwane z dokumentu zgłoszeniowego płatnika do ZUS. Pełni rolę wtórnego węzła referencyjnego danych podstawowych podmiotów będących płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne dla sektora zabezpieczenia społecznego. | Zmiana wartości Użycie danych |
| 3 | Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych | Rejestr zawiera dane identyfikacyjne wszystkich osób będących członkami otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wraz z danymi dotyczącymi ich członkostwa i umów z konkretnymi OFE. | Zmiana wartości Użycie danych |
| 4 | Centralny Rejestr Członków Rodziny Ubezpieczonych Uprawnionych do Ubezpieczenia Zdrowotnego | Rejestr zawiera dane osób uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny osób ubezpieczonych w ZUS, pozyskiwane z dokumentu zgłoszeniowego ubezpieczonego do ZUS. Poza podstawowymi danymi identyfikacyjnymi zawiera także dane dotyczące stopnia pokrewieństwa i pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym, a także stopień niepełnosprawności i dane uprawnienia. Rejestr powiązany jest z rejestrem CRU, pełni rolę wtórnego węzła referencyjnego danych podstawowych osób posiadających uprawnienia jako członkowie rodziny ubezpieczonego, dla systemów ZUS i sektora zabezpieczenia społecznego. | Zmiana wartości Użycie danych |
| 5 | Rejestr zaświadczeń lekarskich | Rejestr zawiera dane zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo w innym zakładzie leczniczym albo konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, wystawione przez uprawnionych lekarzy. Zawiera m. in. dane identyfikacyjne ubezpieczonego, płatnika składek, lekarza, który wystawił zaświadczenie (wraz z numerem prawa wykonywania zawodu) oraz okres niezdolności do pracy lub zwolnienia, chorobę, wskazania lekarskie. Rejestr referencyjny zaświadczeń lekarskich ZUS. Są one podstawą do obliczania należnych z ich tytułu świadczeń. | Zmiana wartości Użycie danych |
| 6 | Rejestr centralny świadczeń rodzinnych | Rejestr zawiera dane udzielanych przez państwo świadczeń rodzinnych oraz dane wymagane do ich obsługi, w szczególności szereg szczegółowych danych osób ubiegających się i pobierających świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin. Jest pierwotnym rejestrem referencyjnym danych świadczeń rodzinnych. Szczegółowe dane o osobach fizycznych są danymi wtórnymi. | Zmiana wartości Użycie danych |
| 7 | Rejestr żłobków i klubów dziecięcych | Rejestr żłobków i klubów dziecięcych to oficjalna baza danych prowadzona przez urzędy gmin, która zawiera informacje o placówkach opiekuńczych, takich jak ich nazwa, adres, dane kontaktowe, liczba miejsc i wysokość opłat. Wpis do tego rejestru jest obowiązkowy dla każdej placówki, która chce legalnie prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. | Użycie danych |
| 8 | Ewidencja orzeczeń o niepełnosprawności | Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności został utworzony w drodze ustawy w celu usprawnienia i podniesienia jakości orzekania o niepełnosprawności, ustalania poziomu potrzeby wsparcia oraz realizacji zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności. Niektóre z zasobów danych przetwarzanych w tym systemie mają charakter rejestrów publicznych; w szczególności dotyczy to wydanych orzeczeń o niepełnosprawności. | Użycie danych |
| 9 | Centralny Zasób Danych Osobowych | Centralny Zasób Danych Osobowych KRUS służy do ewidencji osób ubezpieczonych i pobierających świadczenia w Kasie oraz członków ich rodzin. | Użycie danych |
| 10 | Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych | Rejestr RSPO zawiera dane identyfikacyjne polskich szkół i placówek oświatowych (w tym przedszkoli) publicznych i niepublicznych. | Użycie danych |
| 11 | Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców | Krajowy zbiór składa się z kilkudziesięciu rejestrów, ewidencji i wykazów w sprawach cudzoziemców, wymienionych w Ustawie o cudzoziemcach. Rejestry te gromadzą podstawowe, a także bardzo szczegółowe dane i cudzoziemcach. Zbiór referencyjny dla danych cudzoziemców, zbiory, rejestry które wchodzą w jego skład są często pierwotnymi rejestrami tych danych. | Użycie danych |
| 12 | Rejestr wjazdów i złożonych wniosków UKR (SG) | Rejestr zawiera dane osób fizycznych będących obywatelami Ukrainy oraz małżonków obywateli Ukrainy nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz którzy złożyli stosowny wniosek w urzędach gmin uprawnionym służbom oraz instytucjom którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz którym nadano numer PESEL na ich wniosek. Rejestr jest pierwotnym referencyjnym rejestrem danych dla części populacji osób fizycznych, z niego zasilany jest rejestr PESEL oraz rejestr RWiZW będący częścią KZREiW. | Użycie danych |
| 13 | Centralny Wykaz Ubezpieczonych | NFZ gromadzi w CWU dane umożliwiające ustalenie statusu ubezpieczenia zdrowotnego i uprawnień osoby fizycznej do świadczeń opieki zdrowotnej zarówno w ZUS, jak i KRUS i na podstawie przepisów o koordynacji. Rejestr ten zawiera m.in. szczegółowe dane osoby uprawnionej, płatnika składek, zakresu ubezpieczeń, składek, udzielonych świadczeń. Jest wtórnym węzłem referencyjnym dla systemów NFZ i sektora zdrowia. | Użycie danych |
| 14 | Rejestr Usług Medycznych NFZ | System RUM - NFZ jest systemem teleinformatycznym, którego celem jest przetwarzanie danych o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozliczanie tych świadczeń | Użycie danych |
| 15 | Rejestr PESEL | Rejestr PESEL zawiera podstawowe dane identyfikujące tożsamość i status administracyjnoprawny osób fizycznych oraz ich adres zameldowania. Jest referencyjnym rejestrem podstawowych danych osób fizycznych: obywateli polskich oraz części cudzoziemców przebywających w Polsce. | Użycie danych |
| 16 | Rejestr Stanu Cywilnego | Rejestr stanu cywilnego (RSC) jest centralnym rejestrem zawierającym dane polskich aktów stanu cywilnego, odrębne dla każdego rodzaju zdarzenia: urodzenia, małżeństwa, zgonu. Dane są uzupełnione o treść późniejszych wpisów, które mają wpływ na treść lub ważność tych aktów (wzmianki dodatkowe) i inne informacje mające wpływ na stan cywilny osoby (przypiski). W rejestrze stanu cywilnego prowadzi się również rejestr uznań ojcostwa. RSC jest rejestrem referencyjnym pierwotnie dla akt stanu cywilnego i kompletnych informacji o stanie cywilnym. Jest także pierwotnym rejestrem podstawowych danych osób fizycznych zasilającym rejestr PESEL, a akta stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych; ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym. | Użycie danych |
| 17 | Centralna Ewidencja Kierowców | Ewidencja CEK zawiera informacje o uprawnieniach do kierowania pojazdami mechanicznymi, dane osób je posiadających, informacje o zdarzeniach związanych z dokumentami uprawnień oraz o czynnościach i podmiotach związanych z wydawaniem uprawnień. Gromadzi także informacje o osobach nie posiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naruszenie w ruchu drogowym. Jest rejestrem referencyjnym pierwotnym dla danych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. | Użycie danych |
| 18 | Centralna Ewidencja Pojazdów | CEP zawiera dane i informacje o drogowych pojazdach mechanicznych, ich dane rejestracyjne i techniczne, informacje o właścicielach i posiadaczach, dokumentach rejestracyjnych, przeglądach technicznych i ubezpieczeniach oraz o zdarzeniach, takich jak kradzieże. Jest pierwotnym rejestrem referencyjnym dla danych o pojazdach. | Użycie danych |
| 19 | Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju | Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju (TERYT) zawiera identyfikatory i nazwy: - jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju: województw, powiatów i gmin (TERC), - miejscowości (SIMC) - ulic (ULIC), prowadzony w ramach systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (NOBC) rejonów statystycznych i obwodów spisowych (BREC). Jest referencyjnym rejestrem podziału terytorialnego kraju oraz identyfikatorów TERYT | Użycie danych |
| 20 | Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej | Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON) obejmuje: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne czy zakłady działalności leczniczej. Rejestr REGON zawiera najpełniejszy zbiór podmiotów i ich referencyjnych danych, spośród wszystkich rejestrów podmiotów polskiej administracji publicznej. Jest rejestrem referencyjnym pierwotnie dla numeru REGON oraz danych podmiotów nie występujących w rejestrach takich KRS i CEIDG. | Użycie danych |
| 21 | Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej | CEIDG to centralna ewidencja przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz spółek cywilnych osób fizycznych. Zawiera podstawowe dane o firmie i jej działalności gospodarczej, w tym o przekształceniu, upadłości, postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz o zarządzie sukcesyjnym. CEIDG jest pierwotnym rejestrem referencyjnym dla ww. danych firm osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, objętych obowiązkiem wpisu do CEIDG. | Użycie danych |
| 22 | Krajowy Rejestr Sądowy | KRS to referencyjny rejestr przedsiębiorców będących osobami prawnymi, spółek oprócz spółki cywilnej), a także stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych i zawodowych oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W KRS prowadzony jest także rejestr dłużników niewypłacalnych. KRS zawiera podstawowe dane zarejestrowanego podmiotu, jego status prawny, zakres działalności najważniejsze elementy jego sytuacji finansowej, zarząd i osoby reprezentujące oraz inne, istotne dla obrotu gospodarczego, dane o przedsiębiorcy. Między innymi zawiera sprawozdania finansowe, informacje o zaległościach podatkowych, celnych i zaległościach wobec ZUS, wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności. KRS jest rejestrem referencyjnym dla polskich osób prawnych i ich podstawowych danych, obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) stanowi warunek rozpoczęcia działalności wielu podmiotów. Dane podstawowe podmiotów pochodzą z aktów notarialnych, rejestrowanych w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych – CREWAN. | Użycie danych |
| 23 | Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników | Rejestr CRP KEP to kompletna, ogólnopolska ewidencja podatników i płatników podatków. Zawiera dane osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, podlegających na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Przechowuje także ich zgłoszenia identyfikacyjne i aktualizacyjne oraz niektóre inne dokumenty związane z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych. Rejestr jest referencyjny pierwotnie dla numeru NIP i specyficznych danych podatnika. Pełni także rolę węzła referencyjnego danych osób fizycznych i podmiotów dla innych systemów i rejestrów KAS. | Użycie danych |

Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?

TAK/NIE

| Lp. | Rejestr publiczny | Opis | Zakres przetwarzania |
| --- | --- | --- | --- |

## Bezpieczeństwo <<maksymalnie 2000 znaków>>

Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 773)) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:

- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić, czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI,

- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI – należy wskazać uzasadnienie

- Projekt podlega wymogom KRI

Pięciostopniowa e-dojrzałość usług określona w badaniach „Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action”, prowadzonych na zlecenie KE przez firmę Cap Gemini ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?action=display&doc_id=747

Niepotrzebne skreślić.

Komponent ten jest równocześnie modyfikowany w ramach projektu “Budowa e-usług dla płatników „sam za siebie” – nowy Płatnik Web”. Zakresy zmian komponentu wprowadzanych w tamtym projekcie oraz w projekcie opisywanym w niniejszym OZPI są rozłączne.

Komponent ten jest równocześnie modyfikowany w ramach projektu “ Budowa e-usług dla płatników „sam za siebie” – nowy Płatnik Web”. Zakresy zmian komponentu wprowadzanych w tamtym projekcie oraz w projekcie opisywanym w niniejszym OZPI są rozłączne.

Należy wskazać konkretny rok.

Należy wskazać konkretny rok.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.