Załącznik nr 4 do umowy

**Ramowy Harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zadanie** | **ORIENTACYJNY TERMIN WYKONANIA** | | | | | | | | | | | | **Uwagi** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** |
| 1 | Całkowity wyrób drewna pilarką | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Rytmicznie zgodnie z upływem czasu.  Na terenie obszaru NATURA 2000, na powierzchniach naturowych - bez cięć przedrębnych w okresie kwiecień-wrzesień |
| 2 | Zrywka mechaniczna drewna, podwóz drewna | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | Zgodnie z upływem czasu. |
| 3 | Czyszczenia wczesne |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Proporcjonalnie po 1/7 pow. miesięcznie ±25% |
| 4 | Czyszczenia późne |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  | Równomiernie po 1/6 pow. miesięcznie ±25% |
| 5 | Pielęgnowanie gleby |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  | Zgodnie z potrzebami |
| 6 | Melioracje agrotechniczne | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Uzależnione od terminu pozyskania drewna na poszczególnych pozycjach |
| 7 | Odnowienia |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x | x |  | Zależnie od warunków pogodowych ze szczególnym nasileniem marzec, kwiecień |
| 8 | Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką, demontaż i konserwacja grodzeń |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x |  | Ze szczególnym nasileniem luty, marzec, kwiecień |
| 9 | Wykładanie drzew pułapkowych | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Według potrzeb |
| 10 | Próbne, jesienne poszukiwania szkodników w ściółce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | W zależności od warunków pogodowych i zaleceń ZOL |
| 11 | Chemiczne i mechaniczne zabezpieczanie upraw przed zgryzaniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| 12 | Ochrona p.poż |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Sporadycznie w innych miesiącach w zależności od zagrożenia pożarowego |
| 13 | Sprzątanie terenów leśnych ze śmieci |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  | Według potrzeb |

Sposób zlecania i rozliczania prac określa szczegółowa umowa

**WYKONAWCA : ZAMAWIAJĄCY :**

…………………………………………… …………………………………………