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Załącznik nr 2A Formularz oferty
 
PGL LP Nadleśnictwo Sucha 
ul. Zamkowa 7 
34-200 Sucha Beskidzka 

FORMULARZ OFERTY

Ja / My, niżej podpisany/i  

………………………………………………….………….………………………….................
działając w imieniu i na rzecz: 

..........................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy )
..........................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy )

	 REGON:
	
	
	
	
	
	
	
	
	       
	                    NIP:
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	




Tel. …………………..…………… ,  e-mail:  ...................................................................... 

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Nadzór inwestorski nad zadaniami inwestycyjnymi z branży drogowej, mostowej i hydrotechnicznej realizowanymi w ramach projektu Małej Retencji” składam(y) ofertę na wykonanie zamówienia w części nr 1 NADZÓR Zabudowa Roztoki  i oferujemy wykonanie zamówienia w tej części w pełnym zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia na następujących warunkach: 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia stanowiącego część nr 1 NADZÓR Zabudowa Roztoki  za cenę 

brutto (wraz z podatkiem VAT): ...................................……… złotych  

słownie ………………………………………………………………………………………………
w tym: 
podatek VAT 23%…......................................................................... złotych 
wartość netto: ................................................................................. złotych 

Oświadczam/y, że powyższa cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2. Informujemy, że wybór oferty NIE BĘDZIE/BĘDZIE* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Rodzaj towarów lub usług, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
___________________________________________________________________. 
3. Oświadczamy, że do realizacji zamówienia jako inspektor nadzoru zostanie skierowana(y) pani (pan) ………………………………. (należy wpisać imię i nazwisko) , posiadająca/y doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowy, przebudowy lub odbudowy min dwóch obiektów infrastruktury z branży mostowej lub drogowej lub hydrotechnicznej o wartości inwestycji minimum 120.000,00 zł brutto każda
4. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE W CELU UZYSKANIA PUNKTÓW W KRYTERIUM OCENY OFERT DOŚWIADCZENIE OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Oświadczamy, że wyżej wymieniona/y skierowana(y) pani (pan) do realizacji zamówienia jako inspektor nadzoru posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowy, przebudowy lub odbudowy obiektów infrastruktury z branży mostowej lub drogowej lub hydrotechnicznej o wartości inwestycji minimum 120.000,00 zł brutto każda zgodnie z wykazem: 
	L.p.
	Nazwa inwestycji nad którą sprawowany był nadzór inwestorski
	Nazwa i adres Zamawiającego na rzecz którego realizowana była usługa nadzoru
	Wartość inwestycji nad którą sprawowany był nadzór inwestorski      [zł brutto]

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Wypełnienie powyższego oświadczenia nie jest obowiązkowe. W przypadku braku wypełnienia powyższego oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie posiada doświadczenia umożliwiającego uzyskanie punktów w kryterium oceny ofert „doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia”

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, w tym także z istotnymi postanowieniami umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia, tj. 90 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczamy**, że następujące prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Oświadczenie, zgodnie z art. 117 ust. 4 Prawa zamówień publicznych składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz działający w formie spółki cywilnej).

	Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  (nazwa/firma, adres)
	Zakres zamówienia, który zostanie wykonany przez danego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

	
	

	
	


**Wypełnić jeżeli dotyczy

8. Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom***: 

	Podwykonawca  (firma lub nazwa)
	Zakres rzeczowy

	
	


***Wypełnić jeżeli dotyczy

9. Nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 118 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty. 

11. Oświadczamy, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”). 

12. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

13. Wszelka korespondencja w sprawie niniejszego postępowania odbywa się elektronicznie przez Platformę Josephine.

14. Oświadczamy, że Wykonawca jest:
 mikroprzedsiębiorstwem
 małym przedsiębiorstwem
 średnim przedsiębiorstwem
 dużym przedsiębiorstwem
 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą
 jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
 inny rodzaj

15. Załącznikami do niniejszej oferty są:
_____________________________________
_____________________________________





Podpis

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności
 w postaci elektronicznej podpisany
 kwalifikowanym podpisem elektronicznym








Załącznik nr 2B Formularz oferty

PGL LP Nadleśnictwo Sucha 
ul. Zamkowa 7 
34-200 Sucha Beskidzka 

FORMULARZ OFERTY

Ja / My, niżej podpisany/i  

………………………………………………….………….………………………….................
działając w imieniu i na rzecz: 

..........................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy )
..........................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy )

	 REGON:
	
	
	
	
	
	
	
	
	       
	                    NIP:
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	




Tel. …………………..…………… ,  e-mail:  ...................................................................... 

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Nadzór inwestorski nad zadaniami inwestycyjnymi z branży drogowej, mostowej i hydrotechnicznej realizowanymi w ramach projektu Małej Retencji” składam(y) ofertę na wykonanie zamówienia w części nr 2 NADZÓR Zabudowa Stryszawa i oferujemy wykonanie zamówienia w tej części w pełnym zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia na następujących warunkach: 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia stanowiącego część nr 2 NADZÓR Zabudowa Stryszawa  za cenę 

brutto (wraz z podatkiem VAT): ...................................……… złotych  

słownie ………………………………………………………………………………………………
w tym: 
podatek VAT 23%…......................................................................... złotych 
wartość netto: ................................................................................. złotych 

Oświadczam/y, że powyższa cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2. Informujemy, że wybór oferty NIE BĘDZIE/BĘDZIE* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Rodzaj towarów lub usług, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
___________________________________________________________________. 
3. Oświadczamy, że do realizacji zamówienia jako inspektor nadzoru zostanie skierowana(y) pani (pan) ………………………………. (należy wpisać imię i nazwisko) , posiadająca/y doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowy, przebudowy lub odbudowy min dwóch obiektów infrastruktury z branży mostowej lub drogowej lub hydrotechnicznej o wartości inwestycji minimum 120.000,00 zł brutto każda
4. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE W CELU UZYSKANIA PUNKTÓW W KRYTERIUM OCENY OFERT DOŚWIADCZENIE OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Oświadczamy, że wyżej wymieniona/y skierowana(y) pani (pan) do realizacji zamówienia jako inspektor nadzoru posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowy, przebudowy lub odbudowy obiektów infrastruktury z branży mostowej lub drogowej lub hydrotechnicznej o wartości inwestycji minimum 120.000,00 zł brutto każda zgodnie z wykazem: 
	L.p.
	Nazwa inwestycji nad którą sprawowany był nadzór inwestorski
	Nazwa i adres Zamawiającego na rzecz którego realizowana była usługa nadzoru
	Wartość inwestycji nad którą sprawowany był nadzór inwestorski      [ zł brutto]

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Wypełnienie powyższego oświadczenia nie jest obowiązkowe. W przypadku braku wypełnienia powyższego oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie posiada doświadczenia umożliwiającego uzyskanie punktów w kryterium oceny ofert „doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia”

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, w tym także z istotnymi postanowieniami umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia, tj. 90 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczamy**, że następujące prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Oświadczenie, zgodnie z art. 117 ust. 4 Prawa zamówień publicznych składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz działający w formie spółki cywilnej).

	Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  (nazwa/firma, adres)
	Zakres zamówienia, który zostanie wykonany przez danego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

	
	

	
	


**Wypełnić jeżeli dotyczy

8. Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom***: 

	Podwykonawca  (firma lub nazwa)
	Zakres rzeczowy

	
	



***Wypełnić jeżeli dotyczy

9. Nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 118 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty. 

11. Oświadczamy, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”). 

12. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

13. Wszelka korespondencja w sprawie niniejszego postępowania odbywa się elektronicznie przez Platformę Josephine.

14. Oświadczamy, że Wykonawca jest:
 mikroprzedsiębiorstwem
 małym przedsiębiorstwem
 średnim przedsiębiorstwem
 dużym przedsiębiorstwem
 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą
 jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
 inny rodzaj

15. Załącznikami do niniejszej oferty są:
_____________________________________
_____________________________________





Podpis

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności
 w postaci elektronicznej podpisany
 kwalifikowanym podpisem elektronicznym








Załącznik nr 2C Formularz oferty
[bookmark: _GoBack] 
PGL LP Nadleśnictwo Sucha 
ul. Zamkowa 7 
34-200 Sucha Beskidzka 

FORMULARZ OFERTY

Ja / My, niżej podpisany/i  

………………………………………………….………….………………………….................
działając w imieniu i na rzecz: 

..........................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy )
..........................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy )

	 REGON:
	
	
	
	
	
	
	
	
	       
	                    NIP:
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	




Tel. …………………..…………… ,  e-mail:  ...................................................................... 

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Nadzór inwestorski nad zadaniami inwestycyjnymi z branży drogowej, mostowej i hydrotechnicznej realizowanymi w ramach projektu Małej Retencji” składam(y) ofertę na wykonanie zamówienia w części nr 3 NADZÓR Zabudowa Czarna Hala i oferujemy wykonanie zamówienia w tej części w pełnym zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia na następujących warunkach: 
16. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia stanowiącego część nr 3 NADZÓR Zabudowa Czarna Hala za cenę 

brutto (wraz z podatkiem VAT): ...................................……… złotych  

słownie ………………………………………………………………………………………………
w tym: 
podatek VAT 23%…......................................................................... złotych 
wartość netto: ................................................................................. złotych 

Oświadczam/y, że powyższa cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
17. Informujemy, że wybór oferty NIE BĘDZIE/BĘDZIE* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Rodzaj towarów lub usług, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
___________________________________________________________________. 
18. Oświadczamy, że do realizacji zamówienia jako inspektor nadzoru zostanie skierowana(y) pani (pan) ………………………………. (należy wpisać imię i nazwisko) , posiadająca/y doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowy, przebudowy lub odbudowy min dwóch obiektów infrastruktury z branży mostowej lub drogowej lub hydrotechnicznej o wartości inwestycji minimum 120.000,00 zł brutto każda
19. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE W CELU UZYSKANIA PUNKTÓW W KRYTERIUM OCENY OFERT DOŚWIADCZENIE OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Oświadczamy, że wyżej wymieniona/y skierowana(y) pani (pan) do realizacji zamówienia jako inspektor nadzoru posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowy, przebudowy lub odbudowy obiektów infrastruktury z branży mostowej lub drogowej lub hydrotechnicznej o wartości inwestycji minimum 120.000,00 zł brutto każda zgodnie z wykazem: 
	L.p.
	Nazwa inwestycji nad którą sprawowany był nadzór inwestorski
	Nazwa i adres Zamawiającego na rzecz którego realizowana była usługa nadzoru
	Wartość inwestycji nad którą sprawowany był nadzór inwestorski      [ zł brutto]

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Wypełnienie powyższego oświadczenia nie jest obowiązkowe. W przypadku braku wypełnienia powyższego oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie posiada doświadczenia umożliwiającego uzyskanie punktów w kryterium oceny ofert „doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia”

20. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, w tym także z istotnymi postanowieniami umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

21. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia, tj. 90 dni od upływu terminu składania ofert.

22. Oświadczamy**, że następujące prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Oświadczenie, zgodnie z art. 117 ust. 4 Prawa zamówień publicznych składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz działający w formie spółki cywilnej).

	Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  (nazwa/firma, adres)
	Zakres zamówienia, który zostanie wykonany przez danego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

	
	

	
	


**Wypełnić jeżeli dotyczy

23. Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom***: 

	Podwykonawca  (firma lub nazwa)
	Zakres rzeczowy

	
	


***Wypełnić jeżeli dotyczy

24. Nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 118 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
25. Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty. 

26. Oświadczamy, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”). 

27. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

28. Wszelka korespondencja w sprawie niniejszego postępowania odbywa się elektronicznie przez Platformę Josephine.

29. Oświadczamy, że Wykonawca jest:
 mikroprzedsiębiorstwem
 małym przedsiębiorstwem
 średnim przedsiębiorstwem
 dużym przedsiębiorstwem
 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą
 jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
 inny rodzaj

30. Załącznikami do niniejszej oferty są:
_____________________________________
_____________________________________





Podpis

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności
 w postaci elektronicznej podpisany
 kwalifikowanym podpisem elektronicznym









Załącznik nr 3 – Wzór formularza JEDZ – odrębny plik

Załącznik nr 4 –zobowiązanie podmiotu trzeciego 
[image: ]
(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)

___________________________, dnia _____________ r.


ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA WYKONAWCY 
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu _________________________________________________ z siedzibą w __________________________________ oświadczam, że ww. podmiot trzeci zobowiązuje się, na zasadzie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) udostępnić wykonawcy przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Nadzór inwestorski nad zadaniami inwestycyjnymi z branży drogowej, mostowej i hydrotechnicznej realizowanymi w ramach projektu Małej Retencji” („Postępowanie”), w części nr ……………………….. (należy wpisać nr i nazwę części  postępowania)  tj. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________z siedzibą w __________________________________________________________ („Wykonawca”), następujące zasoby: 
-	_______________________________________________________,
-	_______________________________________________________,
-	_______________________________________________________,
na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w Postępowaniu: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w następujący sposób: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Ww. podmiot trzeci, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Z Wykonawcą łączyć nas będzie 
_______________________________________________________________________

________________________
(podpis)


Dokument może być przekazany:	

(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot udostępniający zasoby 	
lub 	
(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub przez notariusza. 
Załącznik nr 5 – oświadczenie wykonawcy 
[image: ]
(Nazwa i adres wykonawcy)

___________________, dnia _____________ r.


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY* 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 PZP
[bookmark: _Hlk102917163]
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Nadzór inwestorski nad zadaniami inwestycyjnymi z branży drogowej, mostowej i hydrotechnicznej realizowanymi w ramach projektu Małej Retencji” („Postępowanie”), w części nr ……………………….. (należy wpisać nr i nazwę części  postępowania)
Ja niżej podpisany
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
oświadczam, że nie podlegam/reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z późn. zm. – „rozporządzenie 833/2014”)[footnoteRef:1]. [1:  Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem  art. 10 ust. 1 i 3, art. 10 ust. 6 lit. a)-e), art. 10 ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej,  podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.] 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:
[bookmark: _Hlk99016800][UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]
[bookmark: _Hlk99005462][bookmark: _Hlk99014455]Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ______________________________ SWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie:
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:
[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]
Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:
[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]
Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:
Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)
2) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)


[bookmark: _Hlk107475218]	_____________________________________
(podpis)
* oświadczenie to składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia).


Załącznik nr 5A –oświadczenie wykonawcy (podmiotu udostępniającego zasoby)
 
[image: ]
__________________________________________
(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)

___________________________, dnia _____________ r.


OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 5 PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Nadzór inwestorski nad zadaniami inwestycyjnymi z branży drogowej, mostowej i hydrotechnicznej realizowanymi w ramach projektu Małej Retencji” („Postępowanie”), w części nr ……………………….. (należy wpisać nr i nazwę części  postępowania) 
Ja niżej podpisany
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie/reprezentowanego przeze mnie podmiotu przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z późn. zm. – „rozporządzenie 833/2014”).[footnoteRef:2] [2:  Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1 i 3, art. 10 ust. 6 lit. a)-e), art. 10 ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:
Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)
2) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)


[bookmark: _Hlk43743043][bookmark: _Hlk43743063][bookmark: _Hlk102859790]	_________________________________ 
(podpis)

[bookmark: _Hlk60047166]Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności	
w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)










Załącznik nr 6 do SWZ
Istotne postanowienia umowy 

UMOWA NR …………
Zawarta w dniu podpisania przez ostatnią ze stron pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Sucha z siedzibą przy ul. Zamkowej 7, 34-200 Sucha Beskidzka
NIP 5520100992, REGON 071001961, 
reprezentowanym przez:
………….. -  Nadleśniczego Nadleśnictwa Sucha
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
(nazwa firmy)………………………………………………………………………………….. z siedzibą w …………………………….., kod pocztowy …………………….. przy ul. …………………………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………… …………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….. …., NIP ……………., REGON……………………., kapitał zakładowy w wysokości ………………………. (dot. sp. z o.o.), (kapitał zakładowy w wys. ………….. i wpłacony w wys. ……….. (dot. spółki S.A.)
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
 (imię i nazwisko) ……………………………………………. Nr PESEL…………………………, przedsiębiorcą działającym pod firmą …………………………, z siedzibą w …………………….... przy ulicy …………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP ……………………, REGON………………………
(w przypadku spółki cywilnej)
(imię i nazwisko) ……………………………………………. Nr PESEL…………………………, przedsiębiorcą działającym pod firmą …………………………, z siedzibą  w …………………… przy ulicy …………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP ……………………, REGON………………………oraz 
(imię i nazwisko) ……………………………………………. Nr PESEL…………………………, przedsiębiorcą działającym pod firmą …………………………, z siedzibą w ……………………… przy ulicy …………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP ……………………, REGON………………………
- to jest wspólnikami spółki cywilnej pod nazwą …………………………………………, z siedzibą …………………., NIP……………………. REGON……………………………
dla wszystkich numer BDO: 
zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez :
a)	...................................................	-	.........................................
zwanymi dalej łącznie ,,Stronami’’
Preambuła
W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Nadzór inwestorski nad zadaniami inwestycyjnymi z branży drogowej, mostowej i hydrotechnicznej realizowanymi w ramach projektu Małej Retencji” w części nr ………………………..   znak ZG.270.10.2026 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793.), została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
Przedmiot i zakres Umowy
1. Przedmiotem umowy jest  pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz opracowanie koreferatów dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla następujących zadań inwestycyjnych :
a) …………
realizowanych w ramach projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich– kontynuacja (MRG3) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS):
2. Przedmiot zamówienia w zakresie opracowania koreferatów dla dokumentacji projektowo-kosztorysowych obejmuje weryfikację następujących elementów dokumentacji:
a) projektu budowlanego,
b) projektu wykonawczego, 
c) dokumentacji przetargowej dotyczącej wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w tym przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
d) pozostałych materiałów przekazanych przez Projektanta, niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych.
Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej raportu z weryfikacji dokumentacji projektowej (koreferatu) odrębnie dla każdego z zadań.
Wersja elektroniczna raportu powinna być sporządzona jako dokument tekstowy. 
Datą otrzymania raportu przez Zamawiającego jest data otrzymania raportu w formie papierowej. 
Wymaga się, aby raport posiadał przejrzystą strukturę z kartą tytułową i spisem treści.
Dostarczenie raportu Zamawiający potwierdzi protokołem przekazania.
Szczegółowy zakres opracowania koreferatów zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ
3. Przedmiot zamówienia z zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje wykonywanie pełnego zakresu czynności inspektora nadzoru inwestorskiego określony przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.
Zakres planowanych przez Zamawiającego zadań do wykonania w ramach pełnienia funkcji inspektora nadzoru obejmuje Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
4. Wykonawca oświadcza, iż jest mu wiadome, że Zamawiający może podlegać procesowi certyfikacji według standardów określonych przez FSC® (Forest Stewardship Council) oraz PEFC® Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w celu umożliwienia przeprowadzenia prac audytorom FSC® (Forest Stewardship Council) oraz PEFC® Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes®) w zakresie certyfikacji w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
§ 2
Etapy realizacji przedmiotu umowy
Odbiór zrealizowanych usług będzie następować etapowo:
1) ETAP 1 – opracowanie kompleksowej weryfikacji (koreferatów) dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych (odrębnie dla każdej inwestycji) 
2) ETAP 2 -  świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych 
§ 3
Termin realizacji Przedmiotu Umowy
1. Przedmiot Umowy realizowany będzie od dnia podpisania Umowy do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowalnych, jednak nie później niż dnia 31.12.2028r.
2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 1 w przypadku przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych lub niedotrzymania terminu ich realizacji przez ich Wykonawcę. 
3. Termin wykonania koreferatu dla dokumentacji projektowych – 20 dni roboczych od przekazania Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej. Przekazanie Wykonawcy dokumentacji przewiduje się w I kwartale 2027 r.

§ 4
Obowiązki Zamawiającego
1. W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest:
a) współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy;
b) informować Wykonawcę o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,
c) dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach określonych w Umowie
2. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania kompleksowych kontroli w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez wykonawcę
3. Zamawiający jest uprawniony wstrzymać realizację przedmiotu umowy, jeżeli wykonawca narusza postanowienia umowy. wstrzymanie następuje do czasu ustania okoliczności stanowiących przyczynę wstrzymania. 
4. Obowiązki zamawiającego, o których mowa w umowie, nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy

§ 5
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca  wykonywać będzie  Przedmiot Umowy  z  najwyższą  starannością i zgodnie  z obowiązującymi    w    tym     zakresie     wymaganiami     i     zasadami     wynikającymi     z obowiązujących przepisów i unormowań oraz postanowień Umowy, w tym  zawartych  w SWZ wraz załącznikami.
2. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do zaleceń Przedstawiciela Zamawiającego w zakresie sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, które są zgodne z przepisami dotyczącymi prac objętych Umową obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, regulacjami obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
5. Jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy dotyczące sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający (Przedstawiciel Zamawiającego) jest uprawniony wstrzymywać realizację Przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa,   bezwzględnie   przestrzegając   unormowań   zawartych   w   Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
7. Wykonawca  gwarantuje,  że  wykazany  w  ofercie  potencjał  ludzki  nie  zostanie  użyty do wykonywania innych prac w sposób uniemożliwiający terminową i należytą realizację Przedmiotu Umowy. Zamawiający może, na każdym etapie realizacji zamówienia, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych w SWZ zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia  gospodarcze  ma  negatywny  wpływ  na realizację Umowy. W wypadku wystąpienia powyższej sytuacji Zamawiający w terminie 3 dni od powzięcia informacji o zaangażowaniu zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze wezwie Wykonawcę do udzielenia wyjaśnienia oraz zaangażowania odpowiedniej ilości osób do realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie przystąpi do realizacji zleconych prac z zaangażowaniem odpowiedniej ilości osób, Zamawiający może odstąpić od Umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania oznakowania we wszelkiej korespondencji oraz materiałach i dokumentach opracowywanych w ramach realizacji przedmiotu umowy -  poprzez umieszczenie ciągu znaków: Funduszy Europejskich, barw RP i Unii Europejskiej – zgodnie z wymaganiami OPZ.
9. W szczególności do obowiązków wykonawcy na etapie realizacji robót budowlanych należą:
A) bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi, prowadzony poprzez ustanowionych inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w branży właściwej dla specyfiki realizowanej inwestycji, w zakresie wymaganym od nadzoru inwestorskiego w ustawie Prawo budowlane w sposób niezbędny do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w szczególności: 
1) udział w przekazaniu placu budowy i sporządzenie stosownego protokołu; 
2) zapoznanie się z umową na roboty budowlane i kontrola jej przestrzegania; 
3) kontrolowanie ilości i jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności z warunkami zawartymi w decyzjach administracyjnych, przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również ich zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową wykonawcy robót, zawartą umową na roboty budowlane oraz SWZ; 
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz kontrola usunięcia wad wraz z pisemnym tego potwierdzeniem; 
5) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itp. dotyczących materiałów i urządzeń zastosowanych przez wykonawcę robót budowlanych i ich akceptacja, a także dokonywanie testów tych materiałów i urządzeń przez specjalistyczne instytuty (o ile zajdzie taka potrzeba); 
6) sprawdzanie (wraz z dokumentacją fotograficzną) i potwierdzanie wartości wykonanych robót podlegających zakryciu lub zanikających; 
7) przystąpienie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów technicznych w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; 
8) potwierdzanie gotowości do odbioru robót budowlanych w terminie 7 dni liczonych od daty dokonania zgłoszenia przez Kierownika Budowy gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy;
9)  uzgadnianie daty odbioru robót budowlanych z Zamawiającym oraz udział w jego organizacji; 
10) sprawdzanie kompletności przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia częściowego rozliczenia przedmiotu umowy oraz jego prowadzenie przy udziale Zamawiającego; 
11) weryfikacja i uzgodnienie dokumentów przygotowanych do odbioru robót budowlanych, opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz prowadzenie przy udziale Zamawiającego czynności odbiorowych; sporządzanie protokołu odbioru robót budowlanych; 
12) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót oraz potwierdzanie w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy o gotowości obiektu do odbioru a także należytym urządzaniu i uporządkowaniu terenu budowy; przesyłanie skanów dziennika budowy na żądanie Zamawiającego; 
13) wydawanie Kierownikowi Budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń; 
14) żądanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenie, bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
15) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy oraz nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, wszelkie ustalenia będą przedstawiane do zatwierdzenia Zamawiającemu; 
16) dokonywanie inwentaryzacji (wraz z dokumentacją fotograficzną i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym) stanu robót w razie ich przerwania przez wykonawcę lub odstąpienia od realizacji umowy na roboty budowlane oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót; 
17) prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej budowy, ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających zakryciu, problemów powstałych w czasie realizacji robót oraz na żądanie Zamawiającego; 
18) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych realizacji nadzoru przyrodniczego oraz analiza raportów z wyników kontroli; 
19) prowadzenie bieżącego nadzoru nad unieszkodliwianiem materiałów/odpadów rozbiórkowych po wcześniejszym zasięgnięciu stanowiska o przydatności ww. materiałów przez Zamawiającego, 
20) weryfikacja rozwiązania proponowanego przez wykonawcę robót budowlanych w zakresie poprawności technicznej, jak również efektywności kosztowej dla Zamawiającego. Potwierdzenie konieczności wykonania robót dodatkowych na podstawie umowy z wykonawcą robót budowlanych; 
21) nadzór nad robotami dodatkowymi i zamiennymi, po zatwierdzeniu konieczności ich wykonania przez Zamawiającego, zgodnie z przesłankami wynikającymi z umowy na roboty budowlane, w tym wystąpienia przesłanek określonych w art. 455 Prawa zamówień publicznych, bez wzrostu wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego,
B) Podejmowanie działań zmierzających do ochrony interesów Zamawiającego oraz prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego, tj.: 
1) uzgodnienie Projektu organizacji budowy wraz z planem BIOZ, Programu Zapewnienia Jakości, opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych i nadzorowanie ich realizacji; 
2) obecność na budowie w terminach i czasie niezbędnym dla prawidłowej kontroli realizacji robót budowlanych – najpóźniej kolejnego dna roboczego, w przypadku mailowego zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego. Organizacja nadzoru w taki sposób, aby nie powodowała ona nieuzasadnionych przerw i opóźnień w realizacji robót przez Wykonawcę robót budowlanych; 
3) bieżąca analiza zaistniałej w trakcie realizacji robót budowlanych sytuacji, analiza ryzyk kontraktu w zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz eliminacja tych zagrożeń; 
4) sporządzanie na żądanie Zamawiającego raportów w postaci elektronicznej o stanie zaawansowania inwestycji wraz z przedstawieniem ryzyk w zakresie terminowym, technicznym i finansowym. Raport powinien zawierać dokumentację fotograficzną obrazującą aktualny stan inwestycji; 
5) organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiającym narad koordynacyjnych na placu budowy oraz przygotowywanie raportów, protokołów i notatek dotyczących zagadnień, mających wpływ na realizację zadania inwestycyjnego; 
6) każdorazowa analiza zasadności zgłaszanych przez uczestników procesu inwestycyjnego prac dodatkowych i zamiennych, w tym robót zaproponowanych przez Wykonawcę wraz z weryfikacją ich wartości, przy czym ostateczna decyzja o wykonaniu tych robót należy w każdym przypadku do Zamawiającego; 
7) potwierdzanie wystąpienia przesłanek do zmiany umowy z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie dopuszczonym w tej umowie oraz w obowiązujących aktach prawnych; 
8) na żądanie Zamawiającego weryfikacja propozycji umów o podwykonawstwo pod kątem zgodności z umową z Wykonawcą robót budowlanych i obowiązującymi przepisami oraz sprawdzenie zakresu robót przewidzianych dla Podwykonawców z zakresem Wykonawcy. Powyższe należy przedstawić Zamawiającemu we wskazanym w żądaniu terminie; 
9) prowadzenie czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu w szczególności: 
· sprawdzenie kompletności dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku we właściwych organach i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (potwierdzenie dokumentacji powykonawczej), 
· nadzór nad prawidłowością wykonywania obowiązków Wykonawcy robót budowlanych w trakcie postępowania o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów, 
· nadzór nad odbiorami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów, w tym powiadomienie i zaproszenie do udziału w odbiorach przedstawicieli obiektów nie stanowiących własności Zamawiającego (gestorzy przebudowywanych sieci). 
C) Nadzór finansowy polegający na: 
1) kontroli rozliczenia zadania w zakresie nadzorowanych robót budowlanych, po ich zakończeniu, w układzie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym; 
2) zatwierdzaniu kosztorysu powykonawczego do odbioru robót budowlanych; 
3) sprawdzeniu i potwierdzaniu zakresu robót nieprzewidzianych umową na wykonanie robót budowlanych, a objętych protokołami konieczności, jeżeli zaistnieje okoliczność wskazana w art. 455 Prawa zamówień publicznych; 
4) dokonywaniu czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych przedkładanych na podstawie umowy o wykonanie robót budowlanych; 

D) Kontrola i przygotowywanie niezbędnych dokumentów zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, wynikającymi z wytycznych dla inwestycji realizowanych w ramach w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko 2021-2027 – projekt „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich - kontynuacja” (MRG3) w tym: harmonogramów realizacji inwestycji, raportów i sprawozdań;  zestawień wymaganych do wniosków o płatność, w tym również zawierających kwalifikowalność kosztów; dokumentacji i rozliczeń końcowych (rzeczowych i finansowych) innych dokumentów wymaganych w trakcie trwania budowy.

§ 6
Obowiązki Wykonawcy w zakresie personelu
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i uregulowań prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad i przepisów BHP i ppoż. na obszarze wykonywanych prac terenowych.
2. Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w realizacji Przedmiotu Umowy osób o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objętych Umową.
3. Wykonawca zobowiązuje się dopuścić  do wykonywania pracy tylko osoby, które  zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje, doświadczenie oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane w SWZ. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac, przedkładając dowody potwierdzające, że nowa osoba posiada takie samo doświadczenie jakie było wymagana w ramach warunków udziału w postepowaniu.
5. W zakresie w jakim Wykonawca otrzymał punkty w kryterium oceny ofert o których mowa w   pkt   16   SWZ   Wykonawca   zobowiązuje   się   do   realizacji   Umowy     z wykorzystaniem osób wskazanych w Ofercie lub innych osób o takim samym lub większym doświadczeniu.

§ 7
Podwykonawstwo
1. Wykonawca	jest	uprawniony	do	realizacji	Przedmiotu	Umowy przy pomocy Podwykonawców.
2. Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcy innego niż wykazany w Ofercie wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Występując o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę Podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu Podwykonawcy.
3. Jeżeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie umowy. W takiej sytuacji Zamawiający przed wyrażeniem zgody żąda od Wykonawcy przedłożenia informacji lub dokumentów dotyczących:
a) dysponowania personelem umożliwiającym podwykonawcy realizację planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego, jeśli jest on nowym podmiotem zastępującym podmiot na którego zasoby kadrowe powoływał się Wykonawca celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
b) doświadczenia Podwykonawcy jeśli jest on nowym podmiotem zastępującym podmiot, na którego doświadczenie powoływał się Wykonawca celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca zapewnia, że jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich postanowień Umowy.
5. Wykonawca    ponosi     pełną     odpowiedzialność     za     działania     Podwykonawców,     a w szczególności zobowiązany jest naprawić szkody wyrządzone Zamawiającemu przez Podwykonawców.
6. Wykonawca zamierza realizować Umowę z pomocą następujących Podwykonawców ………

§ 8
Wynagrodzenie
1. 1.	Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  określone na podstawie Oferty na kwotę …………	zł brutto („Wynagrodzenie”).
2. Na wynagrodzenie określone w ust. 1 składa się kwota netto …………….. oraz wartość podatku VAT………………..
3. Wykonawca potwierdza, iż Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy oraz zysk. Wykonawca zobowiązuje się za określoną kwotę Wynagrodzenia do wykonania pełnego zakresu prac będących Przedmiotem Umowy zgodnie z SWZ i niniejszą Umową.
4. Rozliczenie usług będzie odbywało się fakturami częściowymi za zrealizowane etapy zamówienia dla poszczególnych zadań inwestycyjnych odrębnie dla każdego zadania  
a) Wartość realizacji etapu pierwszego (dla wszystkich zadań inwestycyjnych)  wynosi 10% wynagrodzenia określonego dla danego zadania inwestycyjnego . 
b) Wartość realizacji etapu drugiego (dla wszystkich zadań inwestycyjnych)  wynosi 90% wynagrodzenia określonego dla danego zadania inwestycyjnego 
5. W terminie 14 dni od podpisania umowy wykonawca na piśmie przekaże podział kwoty wynagrodzenia w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne i etapy realizacji z zachowaniem wymogu wartościowego podziału na etapy określonego w pkt 4.
6. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z Wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9
Warunki płatności
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1  będzie płatne w terminie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Podstawą do wystawienia faktur częściowych za pierwszy etap realizacji prac jest podpisanie przez przedstawiciela Zamawiającego, Projektanta i Inspektora Nadzoru protokołu odbioru koreferatu do dokumentacji projektowej odrębnie dla każdego zadania inwestycyjnego o którym mowa w par 1  umowy. 
3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych za drugi etap realizacji prac jest podpisanie przez Zamawiającego, Wykonawcę robót budowlanych oraz Inspektora nadzoru końcowych protokołów odbioru robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych o których mowa w par 1 umowy. 
4. Strony zgodnie postanawiają, że wykonawca wystawia faktury zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur (dalej KSeF), w tym przepisami regulującymi tryby szczególne (offline/awaryjne) wystawiania i przekazywania faktur, o ile mają zastosowanie. Strony przyjmują do wiadomości funkcjonowanie Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) jako odrębnego kanału wymiany ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych w zamówieniach publicznych, przy czym korzystanie z PEF nie zastępuje KSeF w zakresie, w jakim do danej faktury znajduje zastosowanie obowiązek jej wystawienia w KSeF.
5. Przez „fakturę ustrukturyzowaną” strony rozumieją fakturę wystawioną przy użyciu KSeF, która uzyskuje walor faktury ustrukturyzowanej po nadaniu numeru identyfikującego tej faktury w KSeF (numer KSeF), z zastrzeżeniem trybów offline/awaryjnych przewidzianych przepisami
6. W Wykonawca oświadcza, że w odniesieniu do niniejszej umowy: (należy wybrać jedną opcję poprzez wykreślenie pozostałych)
a) wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)
b) będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) od dnia …………
c) nie będzie wystawiał faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)

7. W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na prawdziwość oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 (w szczególności powstania po stronie wykonawcy obowiązku wystawiania faktur w KSeF albo rozpoczęcia korzystania z KSeF), wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania zamawiającego w formie dokumentowej oraz do stosowania fakturowania zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującymi od dnia, w którym obowiązek ten powstał.
8. Zapłata wynagrodzenia przez zamawiającego będzie następowała na rachunek wykonawcy: ……………………….. Zamawiający opłaci fakturę przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.
9. Zmiana numeru rachunku bankowego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia odpowiedniego aneksu, ale pisemnego poinformowania zamawiającego przez osoby reprezentujące wykonawcę, o nowym numerze rachunku bankowego nie później niż na 7 dni przed datą wymagalności danej faktury
10. W przypadku przekazania informacji o zmianie rachunku niezgodnie z ust. 9 powyżej, wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się jakichkolwiek odsetek z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
11. Za dzień doręczenia faktury wystawionej w innej formie niż w KSeF uznaje się odpowiednio:
a) dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości e-mail zawierającej fakturę w formacie pliku PDF – jeżeli potwierdzenie to nastąpiło nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia wysłania tej wiadomości;
b) w razie braku potwierdzenia w terminie, o którym mowa w lit. a – dzień wysłania faktury na prawidłowy adres e-mail tj. ……………………., pod warunkiem że wiadomość nie została zwrócona z komunikatem o niedostarczeniu;
c) datę wpływu papierowej faktury na adres siedziby zamawiającego; albo
d) dzień udostępnienia faktury zamawiającemu w PEF, potwierdzony komunikatem/poświadczeniem systemowym PEF.

12. Za dzień doręczenia faktury wystawionej w KSeF uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem ust. 13-14 poniżej. 
13. W przypadku awarii KSeF wykonawca doręcza fakturę zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11), z tym zastrzeżeniem, że jeżeli numer KSeF zostanie przydzielony do tej faktury przed dniem doręczenia ustalonym zgodnie z ust. 11, za dzień doręczenia w rozumieniu niniejszej umowy uznaje się dzień przydzielenia numeru KSeF. Przez awarię KSeF strony rozumieją niedostępność systemu KSeF po stronie podmiotu prowadzącego system.
14. W przypadku niedostępności KSeF po stronie wykonawcy za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, przy czym przez niedostępność strony rozumieją sytuację, o której stanowi art. 106ne ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, a także tryb offline24, o którym mowa w art. 106nda ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
15. Zamawiający zastrzega, że płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, za którą strony uznają fakturę wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym. Jeżeli faktura nie zawiera danych niezbędnych do jej przyporządkowania do umowy albo zawiera błędy rachunkowe lub formalne uniemożliwiające dokonanie płatności, termin płatności biegnie od dnia otrzymania faktury korygującej lub faktury wystawionej prawidłowo.
16. W przypadku wystawienia przez wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia i wstrzymać zapłatę do czasu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, a wykonawca nie ma prawa żądać zapłacenia jakichkolwiek odsetek ustawowych za opóźnienie wynikające z przekroczenia terminu płatności błędnie wystawionej faktury.
17. Wykonawca jest zobowiązany do terminowej regulacji zobowiązań wobec Podwykonawców, a Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami.
18. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.
19. W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia     (konsorcjum),     wskażą     oni     członka     konsorcjum     upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy upoważnionego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do pozostałych członków konsorcjum.
§ 10
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 5 % Wartości Przedmiotu Umowy       brutto       („Zabezpieczenie”).       tj.       kwotę 	zł w formie……………..
2. Zabezpieczenie	służy	zabezpieczeniu zapłaty roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po wykonaniu Przedmiotu Umowy i uznaniu go za należycie wykonany.
4. Wartość zabezpieczenia w formie pieniężnej zostanie zwrócona wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Zamawiający jest upoważniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, na podstawie Umowy, wszelkich  należności  służących  Zamawiającemu  w  stosunku  do  Wykonawcy,  w  tym  w szczególności kar umownych.

§ 11
Kary umowne
1. Zamawiający     naliczy,     a     Wykonawca     zapłaci     Zamawiającemu     kary     umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
a) za zwłokę w sporządzeniu koreferatu dokumentacji projektowej w wysokości 0,2% wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% Wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1 Umowy;
b) w przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia się na terenie budowy, w terminie „najpóźniej kolejnego dnia roboczego, w przypadku mailowego zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego” – w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 
c) za każdy przypadek realizowania umowy przez osoby inne niż wskazane przez Wykonawcę w ofercie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5, w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. 
d) w przypadku niewywiązywania lub nieterminowego wywiązywania się przez wykonawcę obowiązków wynikających z OPZ (w tym brak stosowania odpowiednich logotypów), w wysokości 500,00 zł - za każdy stwierdzony przypadek z osobna. Przedmiotowy punkt nie ma zastosowania do naruszeń wskazanych w pkt. powyżej, dla których zamawiający przewidział inną wysokość kary umownej.
e) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 w wysokości 0,02 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1 Umowy
f) za  odstąpienie  od  Umowy  (w  całości  lub  w  części)  przez  którąkolwiek  ze  Stron  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy.
2. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
3. Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
4. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary, o jakiej mowa w ust. 1 niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do jej naliczania i potrącania należności objętej fakturą, wystawioną przez wykonawcę lub wezwania wykonawcy do jej zapłaty, w terminie wskazanym w wezwaniu. 
5. Zamawiający wezwie wykonawcę do zapłaty kary umownej w formie pisemnej wskazując w wezwaniu termin jej zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. 
6. Zapłata odszkodowania lub kar umownych nie zwalnia wykonawcy z obowiązków związanych z realizacją Umowy. 
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy. W przypadku odstąpienia od umowy w części kara umowna stanowić będzie 20% wynagrodzenia umownego brutto za niewykonaną część umowy, które przysługiwałoby za niewykonaną część umowy jednakże nie mniej niż 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy
8. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
9. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują także po rozwiązaniu, odstąpieniu lub wygaśnięciu umowy. 
10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 40% wartości Umowy określonej w jej § 3 ust. 1. zamawiającemu przysługuje prawo sumowania (kumulowania) kar umownych naliczonych z różnych tytułów, jak i w ramach tytułów za ich poszczególne przypadki z zachowaniem maksymalnych limitów z tytułu łączenia kar wskazanych w Umowie. 

§ 12
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:
a) gdy Wykonawca pomimo pisemnego wezwania do należytej realizacji prac przez Zamawiającego i bezskutecznego upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu nie realizuje prac zgodnie z umową i SWZ lub też realizuje zobowiązania umowne nienależycie;
b) pozostawania w zwłoce w realizacji części prac stanowiących Przedmiot Umowy przekraczającej 14 dni;
c) gdy został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
d) gdy  Wykonawca  w  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  o  którym  mowa   w § 5 ust. 7 Umowy nie przystąpił do realizacji prac z zaangażowaniem odpowiedniej ilości osób;
e) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy przy pomocy osób z mniejszym doświadczeniem  niż  wymagane  przez  Zamawiającego  w  SWZ  i  zadeklarowane  w Ofercie Wykonawcy.
2. Odstąpienie  od   Umowy   wywołuje   skutek   w   stosunku   do   usług   niewykonanych   do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zamawiający jest uprawniony do odebrania etapów prac należycie wykonanych do dnia odstąpienia za zapłatą wynagrodzenia.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 13
Zmiany Umowy
1. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wystąpią okoliczności  uniemożliwiające  jej  realizację  zgodnie  z  warunkami  opisanymi   w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca ani Zamawiający.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku niezależnego od Stron Umowy przedłużenia się terminu sporządzenia dokumentacji projektowej, która podlega weryfikacji (koreferat) lub terminu realizacji robót budowlanych lub niedotrzymania terminu ich realizacji przez ich Wykonawcę.
c) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły lub uniemożliwiają wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, - termin wykonania umowy, może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez wykonawcę, to jest uniemożliwiły wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy
d) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy, w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe;
e) W   przypadku   zawarcia   Umowy   z   wykonawcami    wspólnie    ubiegającymi  się o udzielenie zamówienia dopuszcza się zmianę członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum.
2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

§ 14
Waloryzacja
1. W związku z okresem realizacji  przedmiotu  umowy  przekraczającym  6  miesięcy  Strony będą waloryzowały koszty realizacji Przedmiotu Umowy („Waloryzacja”). 
2. Waloryzacja zostanie dokonana raz w roku w oparciu o wartość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni ogłoszony w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statycznego na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
3. W  trakcie  okresu  realizacji   umowy waloryzacja zostanie dokonana w dniu opublikowania Wskaźnika GUS („Dzień Dokonania Waloryzacji”).
4. Waloryzacja nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Ewentualna Waloryzacja zostanie obliczona przez Zamawiającego. O nowej (zwaloryzowanej) wartości Wynagrodzenia nierozliczonego (niezafakturowanego) do każdego Dnia Dokonania Waloryzacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie podając ich nową wysokość Wynagrodzenia uwzględniającą Waloryzację oraz sposób jej obliczenia.
5. Nowa   wartość   będzie   dotyczyć    zapłaty    wynagrodzenia    należnej    Wykonawcy   za czynności rozliczane (zafakturowane) każdorazowo po dniu dokonania waloryzacji.
6. Nowa (zwaloryzowana) wartość Umowy będzie miała zastosowane do określenia Wynagrodzenia jako podstawy wymiaru kar umownych naliczanych po Dniu Dokonania Waloryzacji.
7. Jeżeli czynności, które powinny być wykonane i rozliczone przed Dniem Dokonania Waloryzacji zostaną wykonane w warunkach zwłoki w stosunku do ich terminu określonego w Umowie i będą rozliczane każdorazowo po Dniu Dokonania Waloryzacji, w takim przypadku zapłata za ich wykonanie oraz ustalenie wysokości kar umownych nastąpi na podstawie pierwotnej wysokości Wynagrodzenia (przed Waloryzacją).
8. Strony ustalają maksymalną wartość całkowitego obniżenia albo wzrostu wartości przedmiotu umowy w efekcie zastosowania waloryzacji na poziomie nie większym niż 10 % pierwotnej wartości przedmiotu umowy.
9. W związku z dokonaniem waloryzacji zabezpieczenie umowy nie ulegnie zmianie.
10. Wykonawca, który uzyska Waloryzację zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są usługi oraz okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 15
Klauzula waloryzacyjna art. 436 pkt 4 lit b) ustawy Pzp
1. W związku z okresem realizacji Umowy przekraczającym 12 miesięcy Zamawiający przewiduje  możliwość  zmiany  wysokości  wynagrodzenia   Wykonawcy   określonego w § 8 ust 1 i 2 niniejszej Umowy we wskazanych niżej przypadkach:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  o  których   mowa   w   ustawie   z   dnia   4   października   2018   r.  o pracowniczych planach kapitałowych
- jeśli zmiany określone w ust. 1 lit. a)-d) niniejszego paragrafu będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1 lit. a) niniejszego paragrafu Wykonawca   jest   uprawniony    do    złożenia    Zamawiającemu    pisemnego    wniosku   o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu     w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego.    Wniosek    powinien    zawierać    wyczerpujące    uzasadnienie    faktyczne   i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po dokonaniu zmiany.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu Wykonawca   jest   uprawniony    do    złożenia    Zamawiającemu    pisemnego    wniosku   o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu     w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację Wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku  z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, że nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu Wykonawca   jest   uprawniony    do    złożenia    Zamawiającemu    pisemnego    wniosku   o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz  dokładne  wyliczenie  kwoty   wynagrodzenia   Wykonawcy   po   zmianie   Umowy,  w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu na kalkulację Wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe   koszty    realizacji    Umowy,    które    Wykonawca    obowiązkowo    ponosi    w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu.
5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu Wykonawca    jest    uprawniony    do    złożenia    Zamawiającemu    pisemnego    wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz  dokładne  wyliczenie  kwoty   wynagrodzenia   Wykonawcy   po   zmianie   umowy,   w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą  podwyższenia  wynagrodzenia,  a   wpływem   zmiany   zasad,   o   których   mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu na kalkulację Wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu.
6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany Wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 lit a-c) niniejszego paragrafu obejmować będzie wyłącznie płatności za usługi, których w dniu zmiany  Umowy  jeszcze  nie  wykonano  (tzn.   usługi  które   nie  zostały  zafakturowane    i rozliczone).

§ 16
Porozumiewanie się Stron
1. Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Za datę otrzymania dokumentów, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną.
2. Dane kontaktowe Stron:
Zamawiający:	Nadleśnictwo Sucha
Adres:	ul. Zamkowa 7
Telefon:	+48 33 874 21 74  
e-mail:	sucha@katowice.lasy.gov.pl
Wykonawca: 
Imię i Nazwisko Adres:
Telefon:
e-mail:
3. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
4. Przedstawicielami Zamawiającego  wyznaczonymi  do  kontaktu  z  Wykonawcą  są ……………….
5. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktu z Zamawiającym jest ……………………
6. W   przypadku    zmiany    Przedstawiciela    Zamawiającego,    Zamawiający    powiadomi   o ustanowieniu nowego Przedstawiciela Zamawiającego. Powiadomienie nastąpi pocztą elektroniczną.
7. W     przypadku     zmiany     Przedstawiciela      Wykonawcy,      Wykonawca     powiadomi o ustanowieniu nowego Przedstawiciela. Powiadomienie nastąpi pocztą elektroniczną 
8. Strony zobowiązane są dokonywać doręczeń korespondencji związanej z wykonywaniem Umowy (bezpośrednio lub listownie) pod adresy Stron wskazane w pkt 2. Niedoręczenie listu poleconego wysłanego na adres, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w tym także zwrot korespondencji z adnotacją o odmowie przyjęcia pisma lub że adresat wyprowadził się lub adresat jest nieznany - jest równoznaczne ze skutecznym doręczeniem pisma

§ 17
Rozstrzyganie sporów
1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozwiązać ugodowo ewentualne spory wynikające z Umowy poprzez bezpośrednie negocjacje lub w drodze mediacji, o której mowa w przepisach o postępowaniu cywilnym.
2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozwiązać sporu ugodowo, wszelkie spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla  swojej  ważności  zachowania  formy,  o  której  mowa w zdaniu poprzednim.
3. Umowę sporządzono w formie elektronicznej
4. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
1) Załącznik nr 1 –SWZ wraz z załącznikami
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy
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Załącznik nr 7 – Regulamin korzystania z platformy Josephine
 [image: ]
Niniejszy regulamin służy do określenia zasad użytkowania Platformy JOSEPHINE w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o nazwie „Nadzór inwestorski nad zadaniami inwestycyjnymi z branży drogowej, mostowej i hydrotechnicznej realizowanymi w ramach projektu Małej Retencji”.
1.	W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu JEDZ, odbywa się wyłącznie elektronicznie przez Platformę Josephine – zwaną dalej „Platformą”. Zamawiający nie dopuszcza innej formy złożenia oferty i oświadczeń niż poprzez wyżej wskazaną Platformę.
2.	Środkiem komunikacji elektronicznej będzie oprogramowanie spełniające wymagania opisane w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452 z późn. zm.) zaimplementowane w ramach Platformy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę i oświadczenia pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/
3.	Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tzn. bezpłatnie rejestruje się nadając sobie login i hasło z wykorzystaniem Platformy. Logując się akceptuje warunki korzystania z Platformy oraz uznaje je za wiążące. Skrócona instrukcja dla Wykonawcy dostępna jest pod linkiem: 
https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Skrocona_instrukcja_dla_wykonawcy.pdf
4.	Zamawiający określa niezbędne techniczne dla Wykonawcy umożliwiające pracę na Platformie tj,:
a) Połączenie z Internetem umożliwiające prawidłowe korzystanie z sieci www
b) Przeglądarka internetowa:
• Microsoft Internet Explorer w wersji 11.0 i wyżej (http://microsoft.com/),
• Google Chrome (http://google.com/chrome).
• Mozilla Firefox w wersji 13.0 i nowszej (http://firefox.com)
c)Zainstalowana aktualna wersja oprogramowania Java. Oprogramowanie jest wymagane w celu poprawnego działania JOSEPHINE, jak również w celu podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumentów. Konieczne jest włączenie obsługi Java Script w przeglądarce internetowej i włączenie plików cookies. Oprogramowanie Java można pobrać ze strony http://www.java.com/ (oprogramowanie jest dostępne bezpłatnie).
5.	Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U z 2020. poz. 2415 z późn. zm.).
6.	Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej poprzez Platformę. W tym celu Wykonawca najpierw musi zarejestrować się na Platformie, a następnie złożyć ofertę. Szczegółowe instrukcja dot. przeprowadzenia ww. czynności znajduje się pod adresem: 
https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Skrocona_instrukcja_dla_wykonawcy.pdf.
7.	Formularz ofertowy powinien zostać przygotowany przez Wykonawcę na podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik do SWZ, który zaleca się zapisać w formie pliku .pdf i opatrzyć podpisem elektronicznym.
8.	Przed terminem składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. ZMIANA i WYCOFANIE oferty jest dokonywane poprzez zalogowanie się Wykonawcy na stronę https://josephine.proebiz.com/pl/, wejście na dane postępowanie i w zakładce „Oferta/ wnioski” przyciśnięcie przycisku „Usuń” (zgodnie z instrukcją wymienioną w pkt. 3).
9.	Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem.
10.	Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
11.	W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
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