|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: Budowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II* [RAPORT ZA I KWARTAŁ 2023 R.]** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący**  **uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do**  **której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MFIPR** | **4. E-usługi A2A,**  **A2B, A2C** | W odniesieniu do usługi: PIT-IS napisano, że jej planowana data wdrożenia uległa zmianie zgodnie z podpisanym Aneksem nr 2 do Umowy z Wykonawcą. | Obok pierwotnej planowanej daty wdrożenia, proszę podać nową planowaną datę wdrożenia, zgodnie z Aneksem nr 2 do  Umowy z Wykonawcą. | Pierwotna planowana data wdrożenia usługi to luty 2023 r. Zgodnie z Aneksem nr 2 data wdrożenia uległa zmianie na grudzień 2022 r. Wykonawca we wskazanym terminie nie przekazał do odbioru produktu umożliwiającego udostępnienie usługi. |
| **2** | **MFIPR** | **Wskaźniki**  **efektywności**  **projektu (KPI)** | W punkcie Wskaźniki efektywności projektu (KPI)  wartości docelowe są niespójne z danymi z umowy dofinansowanie m.in. POPC.04.01.01-00-0041/20-01 zaplanowanych jest do utworzenia lub dostosowania 2 systemy informatyczne, z  których 1 został zrealizowany. Zgodnie z  opiniowanym raportem celem jest tylko 1 system informatyczny. W przypadku wskaźnika Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów należy również wskazać, że zgodnie z informacjami z wniosków o płatność 1 takie wydarzenie już się odbyło. Natomiast zgodnie opiniowanym raportem takiego wydarzenia nie było. | Proszę o wyjaśnienie i poprawę. | Zgodnie z raportem wartość docelowa wskaźnika „Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych” to 2, natomiast wartość osiągnięta od początku realizacji projektu to 1. W przypadku wskaźnika „Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów” podana wartość osiągnięta od początku realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o płatność jest prawidłowa i wynosi 0. |