|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Opis założeń projektu informatycznego pn.* ***„Elektroniczne Postępowanie Upominawcze”*** *(Wnioskodawca: Minister Sprawiedliwości, Beneficjent: Ministerstwo Sprawiedliwości)* | | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie MS do uwagi MC** |
|  | **MC** | 1.1 Identyfikacja problemu i potrzeb | Doprecyzowania wymaga zakres projektu EPU 3.0:   * czy stworzenie nowego systemu EPU 3.0 i migrację danych z EPU 1.0, co jest sprzeczne z zapisami pkt 2.4, 7.1, 7.2, w których wymieniono system jako modernizowany * czy przebudowę systemu EPU 1.0 do wersji 3.0? W takim wypadku zapis produktu w pkt 2.4 „Zmodernizowany System Teleinformatyczny - EPU 3.0” jest niewłaściwy. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **MC** | 1.1 Identyfikacja problemu i potrzeb | Wyjaśnienia wymaga sposób przeprowadzenia migracji danych z wersji 1.0 w przypadku jeśli w projekcie budowany jest nowy system, który ma zastąpić wersje 1.0. Należy również potwierdzić, że zmodernizowany system przejmie dane gromadzone w wersji 1.0 | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **MC** | 3. Kamienie milowe | Prezentowane kamienie milowe dotyczące bezpieczeństwa nie mogą stanowić punktu kontrolnego dla oceny prawidłowości działań realizowanych w projekcie. Należy zmienić nazwę kamieni milowych z:   * „Przeprowadzony 1-szy audyt bezpieczeństwa (zewnętrzny/ wewnętrzny)” i „Przeprowadzony 2-gi audyt bezpieczeństwa (zewnętrzny/ wewnętrzny)” na * „Pozytywny wynik 1-szego audytu bezpieczeństwa (zewnętrznego/ wewnętrznego)” i „Pozytywny wynik 2-szego audytu bezpieczeństwa (zewnętrznego/ wewnętrznego)” | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **MC** | 2.4. Produkty końcowe projektu  7.1. Widok kooperacji aplikacji  7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania | Konieczne jest wprowadzenie zmian w przypadku, gdy projekt EPU 3.0 zostanie wskazany jako system nowy | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |