Załącznik 4

Umowa  nr  SA………………

zawarta w dniu 12.04.2022r. w Smardzewicach pomiędzy:

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Smardzewice z siedzibą w Smardzewicach ul. Główna 1a reprezentowanym przez:

mgr inż. Marka Dyśko -  Nadleśniczy

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” a

…………………………………………...………… z siedzibą ………………………….., NIP.…………………REGON……………….., zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegające na koszeniu traw, chwastów i odrostów w pasach dróg leśnych oraz utrzymania skrajni dróg Nadleśnictwa Smardzewice w 2022 roku

- Roboty w całości będą wykonane przy użyciu maszyn i narzędzi Wykonawcy.

- Ustala się następujące terminy robót:

- rozpoczęcia robót – w dniu podpisania umowy,

- zakończenia robót – 31.08.2022 r.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i normami.

- Realizacja przedmiotu objętego umową zakończy się z dniem 31.08.2022 r.

§ 2.

- Cena jednostkowa za:

- poziome koszenie traw, chwastów, odrostów i krzewów za 1 km (UT-POBOCZ)  wynosi:

- netto: ……………… zł (słownie:…………………………………………………….…..)

- brutto:……………… zł (słownie………………………………………………………...)

- w tym kwota VAT…………… zł (słownie:………………………………………..……).

- pionową ścinkę skrajni drogowej za 1km (UT-SKRAJ) wynosi:

- netto: ……………… zł (słownie:…………………………………………………….…..)

- brutto:……………… zł (słownie………………………………………………………...)

- w tym kwota VAT…………… zł (słownie:………………………………………..……).

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia będącego iloczynem ceny jednostkowej, wskazane w ust. 1 i faktycznej odległości wykonanych przez Wykonawcę prac, potwierdzonej przez Zamawiającego w protokole odbioru robót.

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy (koszty użycia sprzętu, dojazdu do miejsca wykonywania przedmiotu umowy).

- Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustala się na kwotę brutto:

  - za wykonanie mechanicznego utrzymania poboczy (UT-POBOCZ) – .………….. (……………………………………………… zł brutto), stanowiąca iloczyn ceny jednostkowej wskazanej w ust. 1 lit. a)  i przewidzianej do wykoszenia powierzchni leśnych o szacowanej długości,

  - za przygotowanie i utrzymanie skrajni dróg (UT-SKRAJ)– .………….. (……………………………………………… zł brutto), stanowiąca iloczyn ceny jednostkowej wskazanej w ust. 1 lit. b)  i przewidzianej utrzymania skrajni o szacowanej długości

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z zakresem przedmiotu umowy opisanym w §1 ust. 1 - 4, jak również z miejscem realizacji robót i oświadcza, że wykona przedmiot umowy w czasie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§ 3.

- Miejsce i termin wykonania poszczególnych czynności, stanowiących przedmiot umowy, Zamawiający lub upoważniony leśniczy będzie przekazywał Wykonawcy sukcesywnie w zleceniach na podstawie uzgodnień z Wykonawcą. Zlecenia będą przekazywane pod adres e-mail Wykonawcy ………………….. lub pisemnie.

- Z chwilą przekazania terenu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia zaistniałe na tym terenie.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót z zapewnieniem przestrzegania warunków BHP, przepisami przeciwpożarowymi oraz ochrony środowiska.

- Wykonawca jest zobowiązany do zwracania uwagi na niezidentyfikowane wcześniej drzewa dziuplaste i miejsca gniazdowania ptaków.

- Utrzymanie terenu realizacji przedmiotu umowy w należytym porządku, zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób nieupoważnionych, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót, należy do obowiązków Wykonawcy, w ramach umówionego wynagrodzenia.

§ 4.

- Przedstawicielem Zamawiającego w miejscach prowadzenia robót stanowiących  przedmiot umowy są leśniczowie, podleśniczowie poszczególnych leśnictw Nadleśnictwa Smardzewice, natomiast przedstawicielem Wykonawcy jest  ………………………………..

- Strony ustalają, że odbiór wykonanych robót, nastąpi na podstawie odbiorów częściowych. Dowodem odbioru będzie protokół odbioru robót podpisany przez komisję obu stron i zatwierdzony przez Zamawiającego.

- W protokole odbioru robót potwierdzona zostanie faktyczna ilość kilometrów wykonanych prac.

§ 5.

- Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru robót, jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT obejmującej wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, obliczone jako iloczyn kwot wskazanych w § 2 ust. 1 i odległości odcinków na których wykonano prace.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6.

- W razie niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy,  o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. b, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownych w wysokości 0,2% wartości szacunkowego wynagrodzenia brutto o którym mowa § 2 ust. 4 za każdy dzień zwłoki, a gdy zwłoka przekracza 20 dni 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonego powyżej.

- Zapłata kar umownych nie pozbawia prawa dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

§ 7.

- Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez odszkodowania dla Wykonawcy w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięcia wad zgłoszonych wad przekraczającego 30 dni; prawo do rozwiązania umowy nie wyłącza prawa do naliczania kar umownych za zwłokę,

- nienależytego wykonania prac.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca ma prawo wyłącznie do wynagrodzenia za wykonaną część umowy.

§ 8

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 9

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, co nie dotyczy zmiany adresów do doręczeń, wskazanych w komparycji umowy. Zmiany powyższe wymagają powiadomienia na piśmie, pod rygorem nieważności, drugiej strony.

§ 10

    - W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, 
w szczególności Kodeksu cywilnego warunki udziału w postępowaniu wraz z załącznikami oraz treść oferty Wykonawcy.

    - Ewentualne spory wynikłe na tle umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

Zamawiający:								Wykonawca: