| Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)” (wnioskodawca – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, beneficjent – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy | W raporcie przedstawiono % wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych większą od 0 przy jednoczesnym wskazaniu (na podstawie kwot: Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne oraz Całkowity koszt projektu), że w projekcie nie występują wydatki niekwalifikowalne. | Proszę o korektę raportu w pkt 3 w kolumnie „Wartość środków wydatkowanych” lub pozycji „Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne” w metryce raportu. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Według pliku „Kamienie milowe” przesłanym do CPPC dniu 20.09.2019 r. rzeczywisty termin osiągnięcia: - Zakup serwerów dla węzłów systemu oraz ich wdrożenie i konfiguracja w środowisku docelowym SIPAM – 02.2019 - Dostawa/konfiguracja/instalacja licencji na oprogramowanie systemowe serwerów SIPAM – 02.2019 - Opracowanie i przedstawienie do akceptacji planu prac wraz z harmonogramem realizacji Zamówienia – 04.2019 | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |
| 3 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. | W raporcie w ramach drugiego aspektu „Sposobu zarządzania ryzykiem” nie opisano „spodziewanych lub faktycznych” efektów działań zarządczych dotyczących zidentyfikowanych ryzyk. | Proszę o analizę i korektę raportu. |