| Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu pn. „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
|  | MC | 3 | Proszę o sprecyzowanie przyczyn opóźnienia osiągnięcia KM „Uruchomienie aplikacji dla starostw i organów kontrolnych oraz API dostępowego” | Uzupełnienie raportu |
|  | MC | 3 | Proszę o wskazanie przyczyn nie osiągnięcia zakładanych wartości poniższych wskaźników: - % przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane w Polsce, zarejestrowanych w KREPTD - Liczba udostępnionych usług wewnątrz administracyjnych (A2A) | Uzupełnienie raportu |
|  | MC | 3 | W raporcie z postępu rzeczowego/ Tabela Wskaźniki efektywności projektu (KPI) Beneficjent przedstawił Wartość osiągniętą od początku realizacji projektu dla Wskaźnika % osób, którym uprawnione organy w Polsce odebrały zdolność do kierowania operacjami transportowymi, zarejestrowanych w KREPTD na poziomie 66,67%. W raporcie z I kwartału 2019 r. wartość ta wskazana została na poziomie 70,83%. | Prośba o wyjaśnienie lub korektę spadku wartości wskaźnika w kontekście narastającego charakteru wskaźników. |