|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr 1**  **Nazwa dokumentu:** Raport za IV kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo − finansowego projektu informatycznego pn. **„Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – faza 2”.** | | | | | |
| **L.p.** | **Organ**  **wnoszący**  **uwagi** | **Jednostka**  **redakcyjna,**  **do której**  **wnoszone**  **są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Stanowisko CSIOZ** |
| 1. | **MFiPR** | 3. Postęp  rzeczowy | W tabeli podano osiągnięte do końca IV kw. 2019 r. wartości wskaźników.  Należy zwrócić uwagę, iż osiągnięte wartości wskaźników, wykazane we wnioskach o  płatność złożonych w SL2014 do 31-12-2019 r., wynoszą 0. Zatem wartości wskaźników wykazane w obu miejscach są niespójne.  W raporcie należy wykazać wartości wskaźników spójne z wartościami wykazanymi  w ostatnim wniosku o płatność złożonym w SL2014 w danym okresie sprawozdawczym, w tym przypadku - do 31-12-2019 r. | Proszę o korektę wartości wskaźników w raporcie.  Ponadto, należy zwrócić uwagę, iż we wnioskach o płatność powinno się systematycznie  wykazywać osiągnięte wartości wskaźników. | Sposób obsługi uwagi – przekazanie wyjaśnienia:  Zgodnie z przyjętymi od początku realizacji fazy 2 Projektu P1 założeniami w zakresie raportowania poziomu osiągnięcia wskaźników należy przypomnieć, iż ich wykazanie miało nastąpić po produkcyjnym uruchomieniu Systemu P1 w pełnym zakresie funkcjonalności (co nastąpi w kwietniu br.).  Jednakże z uwagi na wytyczne otrzymane z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (pismo z dnia 2020-01-08) w zakresie potrzeby wykazywania częściowej realizacji wskaźników, CSIOZ zmieniło pierwotne podejście opisane powyżej.  W związku z tym wskaźniki uwzględnione w raporcie na potrzeby KRMC będą jednakowe jak w zaplanowanym do złożenia w dniu 2020-02-14 kolejnym wniosku o płatność składanym za pomocą systemu SL2014. |
| 2. | **MFiPR** | 3. Postęp rzeczowy | W tabeli podano informacje, że „wskaźnik liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną”  osiągnął wartość 5 mln. Na portalu społecznościowym Facebook CSIOZ podało  informację, że do 7 stycznia br. w całym kraju  ponad 10 mln obywateli otrzymało blisko 63  mln e-recept. | Proszę o udzielenie wyjaśnień, w piśmie przekazującym skorygowany raport, skąd wynikają  tak duże różnice w prezentowanych danych. | Sposób obsługi uwagi – przekazanie wyjaśnienia:  Poprzez wskazanie wartości 5 mln dla wskaźnika liczby załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną, CSIOZ miało w założeniach potwierdzenie osiągnięcia ww. wartości (bez wskazywania na krotność jej przekroczenia). Należy wskazać, iż na chwilę obecną wystawiono już ponad 107 mln e-recept dla ponad 16 mln pacjentów. |