## Slide 1: Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych / testów diagnostycznych on-line w zakresie przygotowania ucznia do egzaminu
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Edukacji Narodowej
Beneficjent: Centrum Informatyczne Edukacji
Partnerzy: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Okres realizacji projektu
 | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia
Planowany, aktualny: | 2020-08-01 | 2023-11-30
Faktyczny: | 2020-08-01 | 2023-11-30
Koszt i źródło finansowania projektu
 | Koszt ogółem | w tym środki UE (POWER, Działanie 2.10)
Planowany, aktualny: | 20 930 395,20 zł | 17 640 137,08 zł
Faktyczny: | 19 188 473,67 zł | 16 172 045,61 zł

## Slide 3: Cel i produkty projektu
Cel główny: Celem projektu było umożliwienie przeprowadzania testów diagnostycznych w zakresie stopnia przygotowania ucznia do egzaminu i egzaminów próbnych w formule on-line.
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Odstępstwa od założeń
System do przeprowadzania egzaminów próbnych oraz testów diagnostycznych on-line w zakresie stopnia przygotowania ucznia do egzaminu | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 
Udostępnione informacje sektora publicznego: wyniki przeprowadzonych w formule online egzaminów próbnych i testów diagnostycznych | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 

## Slide 4: Produkty projektu (systemy teleinformatyczne) – interoperacyjność
Plan:
Realizacja:

## Slide 5: Wskaźniki produktu projektu (odstępstwa od założeń)
Nazwa wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta | Odstępstwa od założeń
 |  |  | Nie dotyczy
Wskaźniki rezultatu projektu (odstępstwa od założeń)
Nazwa wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta | Odstępstwa od założeń
 |  |  | Nie dotyczy

## Slide 6: Utrzymanie efektów projektu:
Zagrożenia:
Zmiana otoczenia prawnego
Wzrost kosztów utrzymania systemu po zakończeniu realizacji projektu

## Slide 7: Dziękuję za uwagę
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji