WOJEWODA PODKARPACKI					Rzeszów, 2022-07-

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

ŚR-V.431.15.2022

Pan

Janusz Skotnicki

Burmistrz Tyczyna

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 12 - 14 lipca 2022 r. u Burmistrza Tyczyna (Urząd Miejski w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn).

Kontrolę przeprowadzili:

- Pani Edyta Baran – przewodniczący zespołu kontrolnego – inspektor wojewódzki 
w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Pana Piotra Najdę – Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego (upoważnienie nr 1 z dnia 04 lipca 2022 r., znak: 
ŚR-V.431.15.2022),

- Pani Janina Malec – główny specjalista w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Pana Piotra Najdę – Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa, działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego (upoważnienie nr 2 z dnia 04 lipca 2022 r., znak: ŚR-V.431.15.2022).

Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania przez Gminę Tyczyn wkładu finansowego z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodziami w województwie podkarpackim w Polsce w czerwcu 2020 r., 
w związku z realizacją zadania pn. „Odbudowa mostu na potoku "Chmielnik" w ciągu drogi gminnej Nr 108927R w Kielnarowej w km 0+202”, zwanego dalej zadaniem.

Ustalenia kontrolne dokonane zostały w oparciu o stan faktyczny istniejący w okresie 
od 2 lutego 2021 r. do dnia realizacji czynności kontrolnych włącznie.

Wykonywanie zadania w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.

- Dokonanie oceny prawidłowości wydatkowania wkładu FSUE na pokrycie wydatków przywracających obiekty do stanu sprzed klęski żywiołowej (powódź mająca miejsce 
w czerwcu 2020 r.)

Dokonując oględzin dokumentacji okazanej przez samorząd podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Gmina Tyczyn posiadała sporządzoną dokumentację potwierdzającą powstanie szkód na obiekcie mostowym objętym robotami budowlanymi 
w ramach zadania. Przedmiotowy most ujęty został w protokole nr 1/2020 z weryfikacji strat spowodowanych przez zdarzenia mające znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej stanowiące własność Gminy Tyczyn (znak: ŚR-V.6355.2.48.2020 z dnia 22.07.2020 r.) w tabeli „Mosty i kładki”, lp. 2 – Most betonowy w ciągu drogi gminnej Kielnarowa Obszary Kanada. Uwzględniony w protokole weryfikacyjnym zakres uszkodzeń obejmował podmycie przyczółków, pęknięcia podpór oraz naruszenie konstrukcji mostu. Jednocześnie w protokole wskazano, że uszkodzenia powstały w wyniku powodzi oraz powodzi opadowej, która wystąpiła na terenie Gminy Tyczyn w dniu 26 czerwca 2020 r.

Zgodnie z artykułem 3 decyzji wykonawczej Komisji z dnia 2 grudnia 2020 r. 
w sprawie przyznania wkładu finansowego z FSUE na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodziami 
w województwie podkarpackim w Polsce w czerwcu 2020 r. (CCI 2020PL16SPO002), wydatki na działania nadzwyczajne i służące odbudowie obiektów, stały się kwalifikowalne od dnia 7 czerwca 2020 r. Wspomniany wyżej protokół potwierdza, kwalifikowalność wydatków na realizację robót budowlanych w ramach zadania. Wkład FSUE w całości przeznaczono na pokrycie wydatków przywracających obiekty do stanu sprzed klęski żywiołowej. Wydatki niekwalifikujące się do objęcia wkładem FSUE samorząd sfinansował w ramach własnego budżetu. Prace w terenie prowadzono na gruntach stanowiących własność Gminy Tyczyn. Roboty budowlane realizowane w obrębie potoku Chmielnik prowadzono 
na podstawie umowy użytkowania zawartej z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”.

W trakcie kontroli samorząd potwierdził, że na realizację zadania objętego czynnościami kontrolnymi nie poniósł uprzednio wydatków pokrytych z innych źródeł unijnych, międzynarodowych, krajowych lub też z odszkodowań uzyskanych od osoby trzeciej.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniono pozytywnie.

- Sprawdzenie, czy jednostka samorządu terytorialnego posiadała wyodrębnioną ewidencję wydatków pozwalającą na identyfikację wszystkich transakcji.

Wydatki realizowane w ramach zadania objętego czynnościami kontrolnymi zaewidencjonowano na koncie 130-031 „Odbudowa mostu na potoku Chmielnik w ciągu 
dr gminnej w Kielnarowej”. Zgodnie z zestawieniem stanów kont za okres od stycznia 2022 do czerwca 2022 okazanym przez samorząd w trakcie kontroli, księgowania wkładu FSUE 
w kwocie 1 005 958,48 zł dokonano w ramach klasyfikacji 600-60078-6051W-905043W. Wydatki z tytułu nadzoru inwestorskiego (22 140,00 zł) oraz robót budowlanych niekwalifikowanych do objęcia wkładem FSUE (184 568,24 zł) zaksięgowano w klasyfikacji 600-60078-6050W-905043W. Wspomniany dokument potwierdza prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wydatków, która pozwala na identyfikację wszystkich transakcji 
w ramach zadania.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniono pozytywnie.

- Sprawdzenie, czy jednostka samorządu terytorialnego dokonała otwarcia rachunku bankowego w złotych, przeznaczonego jedynie do obsługi wkładu FSUE.

W trakcie czynności kontrolnych potwierdzono, że samorząd posiadał otwarty rachunek bankowy przeznaczony jedynie do obsługi wkładu FSUE. Zaświadczeniem z dnia 09 sierpnia 2021 r., okazanym podczas kontroli, Bank Spółdzielczy w Tyczynie potwierdził prowadzenie na rzecz Gminy Tyczyn rachunku bankowego w walucie PLN na sfinansowanie zadania pn. Odbudowa mostu na potoku "Chmielnik" w ciągu drogi gminnej Nr 108927R 
w Kielnarowej w km 0+202  realizowanego w ramach FSUE.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniono pozytywnie.

- Sprawdzenie, czy jednostka samorządu terytorialnego uzyskała środki finansowe z tytułu naliczenia odsetek od wkładu FSUE.

Realizując czynności kontrolne ustalono, że samorząd nie uzyskał środków finansowych z tytułu naliczenia przez BS w Tyczynie odsetek od wkładu FSUE. Jak wynika 
z wyciągów bankowych za okres 02.06.2022 – 02.06.2022 r. (wpływ wkładu FSUE 
na rachunek bankowy samorządu) oraz 03.06.2022 – 03.06.2022 r. (przelew wkładu FSUE 
na rachunek bankowy wykonawcy zgodnie z fakturą VAT) środki wkładu FSUE 
zgromadzone na rachunku bankowym oprocentowane były stawką 0,00%.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniono pozytywnie.

- Dokonanie oceny przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej: ustawą Pzp.

Zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania objętego czynnościami kontrolnymi samorząd uwzględnił w Planie zamówień publicznych zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22 lutego 2021 r. (nr 2021/BZP 00009184/01/P, poz. 1.1.5.). Plan zamówień publicznych na 2021 r. zamieszczony został również na stronie BIP zamawiającego.

W trakcie kontroli ustalono, że wartość zamówienia w ramach zadania określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego w czerwcu 2021 r. 
i zatwierdzonego przez Burmistrza Tyczyna. Przeprowadzenie postępowania powierzono trzyosobowej komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Tyczyna z dnia 
8 lipca 2021 r. Tryb pracy komisji oraz procedura postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych powyżej 130 000 zł netto określone zostały w zarządzeniu Burmistrza Tyczyna 
z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez Gminę Tyczyn oraz regulaminu pracy Komisji Przetargowych powoływanych do przygotowania i przeprowadzenia tych postępowań.

Wszczęcie postępowania poprzedzono wnioskiem w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, który zatwierdzony został przez Burmistrza Tyczyna.

Przed rozpoczęciem postępowania członkowie komisji przetargowej zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp złożyli stosowne pisemne oświadczenia. Oświadczenie takie podpisał również Burmistrz Tyczyna jako kierownik Zamawiającego.

Samorząd prawidłowo przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Biorąc pod uwagę charakter realizowanego zadania zastosowano właściwy tryb udzielenia zamówienia publicznego.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z dnia 12 lipca 2021 r. zatwierdzona przez Burmistrza Tyczyna zawierała wszystkie niezbędne informacje wynikające z art. 281 ust. 1-2 ustawy Pzp. Zamawiający w postępowaniu nie dopuszczał składania ofert częściowych, wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. Komunikacja 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywała się wyłącznie poprzez środki komunikacji elektronicznej. Zarówno sposób określenia w SWZ przedmiotu zamówienia, jak i wskazane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu nie naruszały zasady uczciwej konkurencji, a żądane przez zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty zgodne były z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp. SWZ wraz z wszystkimi załącznikami opublikowana została na stronie miniPortalu. Informację o powyższym samorząd umieścił również na stronie internetowej zamawiającego.

W dniach od 16 do 22 lipca 2021 r. do zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SWZ od dwóch firm. Odpowiedzi na zapytania Gmina Tyczyn udzieliła w dniach 
20 i 23 lipca 2021 r. Odpowiedzi opublikowano na stronie miniPortalu. Zapytania nie powodowały potrzeby zmiany treści SWZ oraz nie skutkowały przedłużeniem terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 lipca 2021 r. Samorząd posiadał dołączoną do dokumentacji wiadomość e-mail potwierdzającą jego publikację w BZP. Publikacja ogłoszenia nastąpiła również na stronie miniPortalu. Ogłoszenie, poza brakiem wskazania numeru telefonu zmawiającego, zawierało pełny zakres informacji określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie zamówień publicznych. Wyznaczony przez zamawiającego termin składania ofert był zgodny 
z wymogami ustawy Pzp. Zamawiający prawidłowo określił kryteria oceny ofert. Zasady zmiany umowy oraz przesłanki do dokonania zmiany zamawiający wskazał 
w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ. Jednocześnie zamawiający nie żądał wniesienia wadium.

Informacje zawarte w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu były spójne.

Zamawiający zgodnie z wymogiem ustawowym umieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zadania. Wydruk z historii pracy użytkownika potwierdza, iż informację powyższą umieszczono przed terminem otwarcia ofert.

W trakcie kontroli ustalono, że w ramach prowadzonego przez Gminę Tyczyn postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęło łącznie 11 ofert. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, a także spełniały wymogi określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

Członkowie komisji przetargowej, na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, złożyli 
w dniu 27 lipca 2021 r. pisemne oświadczenia dotyczące braku istnienia konfliktu interesów. Oświadczenie takie, jako kierownik Zamawiającego, podpisał również Burmistrz Tyczyna. 
Zgodnie z zarządzeniem z dnia 30 lipca 2021 r. Burmistrz Tyczyna powierzył Sekretarzowi Gminy dokonywanie wszystkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza 
w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych podczas swojej nieobecności w dniach 02-15 sierpnia 2021 r. Mając na uwadze powyższe 
w dniu 02 sierpnia 2021 r. oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 Pzp złożył również Sekretarz Gminy.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający umieścił na stronie miniPortalu informację z otwarcia ofert zawierającą nazwy i siedziby oferentów, a także ceny brutto ofert oraz okres rękojmi. Ponadto, zgodnie z terminem wskazanym w art. 81 ustawy Pzp, zamawiający przekazał informację o złożonych ofertach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wartości wskazane w informacji z otwarcia ofert zgodne były z treścią poszczególnych ofert.

Wszystkie złożone oferty poddane zostały ocenie zgodnie z kryteriami przyjętymi 
w kontrolowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wyniki oceny członkowie komisji przetargowej zawarli w kartach badania oferty sporządzanych odrębnie dla każdej 
ze złożonych ofert. W żadnej z ofert nie stwierdzono omyłek lub rażąco niskiej ceny. 
Nie zaistniała również konieczność wyjaśnienia treści ofert. Wszyscy oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegali wykluczeniu.

Zamawiający w sposób prawidłowy ustalił punktację poszczególnych ofert i wskazał ofertę z najwyższą liczbą punktów. Stosownie do art. 274 ustawy Pzp wezwał wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych wyznaczając termin zgodny z ustawą Pzp. Żądane dokumenty dostarczone zostały przez oferenta w obowiązującym terminie.

Wyniki oceny ofert przedstawiono w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informację powyższą przekazano wszystkim oferentom oraz umieszczono na stronie miniPortalu. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę, która w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert uzyskała 100,00 punktów.

W trakcie kontroli potwierdzono, że wykonawca, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy przekazał zamawiającemu ubezpieczeniową gwarancję należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek o wartości stanowiącej 4% zaoferowanej ceny brutto.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Gmina Tyczyn zawarła umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie podstawowym, 
tj. firmą REMOST Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 10, 39-200 Dębica. Przedmiotowa umowa zawarta została zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp po upływie minimum 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Treść umowy zgodna była z Projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik do SWZ.

Po zawarciu stosownej umowy zamawiający przekazał do opublikowania 
w BZP ogłoszenie o wyniku postępowania. W ogłoszeniu nie wskazano numeru telefonu zamawiającego, wartości zamówienia oraz informacji o wielkości przedsiębiorstwa wykonawcy. Zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez pracownika Urzędu Miejskiego 
w Tyczynie braki powyższe wynikały z niedopatrzenia przy generowaniu ogłoszenia zamieszczonego w BZP. Jednocześnie ogłoszenie zawierało pozostały zakres informacji wymagany zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym w tym zakresie. W kontrolowanej dokumentacji znajdowała się również wiadomość e-mail potwierdzająca publikację 
ww. ogłoszenia w systemie BZP. Pomimo stwierdzonego uchybienia, kontrolujący uznali, 
że nie ma ono wpływu na ogólną ocenę cząstkową przedmiotowego zagadnienia.

W trakcie kontroli ustalono również, że na pisemny wniosek wykonawcy Gmina Tyczyn zawarła aneks do umowy, zgodnie z którym termin realizacji zadania wydłużono do 
9 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 20 maja 2022 r.

Zgodnie z wymogiem ustawy Pzp, Zamawiający udokumentował przebieg postępowania sporządzając na tę okoliczność protokół postępowania w trybie podstawowym, który następnie został zatwierdzony przez Burmistrza Tyczyna.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono wszczęcia postępowania odwoławczego.

Po zrealizowaniu zadania zamawiający w ustawowym terminie przekazał 
do opublikowania w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy. Przedmiotowe ogłoszenie, 
za wyjątkiem braku wskazania numeru telefonu zamawiającego, zawierało pełny zakres informacji zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym w tym zakresie. W kontrolowanej dokumentacji znajdowała się również wiadomość e-mail potwierdzająca publikację 
ww. ogłoszenia w systemie BZP.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniono pozytywnie.

- Dokonanie oceny przestrzegania terminowości realizacji zadania.

Termin realizacji zadania zgodnie z SWZ oraz umową zawartą przez Gminę Tyczyn 
z wykonawcą ustalony został na 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. na dzień 
20 kwietnia 2022 r.

Protokolarne przekazanie wykonawcy placu budowy nastąpiło w dniu 03 września 2021 r., tj. w terminie zgodnym z umową.

W trakcie realizacji zadania wykonawca zwrócił się pisemnie do zamawiającego 
o wydłużenie terminu realizacji zadania. Z uwagi na spełnienie jednej z przesłanek określonych w umowie umożliwiających dokonanie takiej zmiany, Gmina Tyczyn zawarła 
z wykonawcą aneks do umowy, zgodnie z którym termin realizacji zadania wydłużono 
do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 20 maja 2022 r. Zgodnie z informacją przekazaną do protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień samorząd podjął również działania 
w zakresie stosownego przedłużenia gwarancji ubezpieczeniowej. Ustalono, że gwarancja powyższa przedłużona zostanie wraz z pierwszym przeglądem, jaki zostanie przeprowadzany z tytułu rękojmi udzielonej przez wykonawcę.

Pisemne zgłoszenie gotowości wykonawcy do odbioru końcowego wpłynęło do zamawiającego w dniu 15 maja 2022 r. Wykonane prace w terenie odebrane zostały przez komisję odbioru powołaną pismem z dnia 13 maja 2022 r. Komisja z przeprowadzonego 
w dniu 19 maja 2022 r. odbioru sporządziła protokół odbioru końcowego, w którym uznano obiekt za „zakończony bez wad, odebrany i całkowicie przygotowany do eksploatacji”. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowanych prac wskazano natomiast w protokole rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania sporządzonym w tymże dniu przez 
ww. komisję.

Zgodnie z § 3 ust. 1 umowy nr PUW/ŚR/6356/3/19/2021 zawartej w dniu 
12 maja 2022 r. pomiędzy Gminą Tyczyn a Wojewodą Podkarpackim samorząd zobowiązał się wykonać i odebrać przedsięwzięcie w terminie do dnia 20 maja 2022 roku. Tym samym potwierdzono, że zadanie zostało zrealizowane i odebrane w terminie.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniono pozytywnie.

- Dokonanie wizji terenowej obiektów budowlanych objętych umową wraz 
z potwierdzeniem osiągnięcia zamierzonych efektów rzeczowych, w tym uwzględnienie protokołu oględzin sporządzonego przez służby wojewody.

Realizując czynności kontrolne przeprowadzono wizję terenową obiektu budowlanego odbudowanego w zamach zadania. Kontrolujący przed dokonaniem wizytacji terenowej zapoznali się z treścią protokołu oględzin znajdującego się w Wydziale Środowiska 
i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w aktach sprawy znak: 
ŚR-V.6356.3.19.2021.

Oględzinom w terenie poddano wyłącznie widoczny zakres wykonanych prac. Kontrolujący dokonując oględzin potwierdzili zrealizowanie zadania, na które przekazany został wkład FSUE. Zakres rzeczowy widocznych prac wykonanych w terenie był tożsamy 
z zapisami protokołów odbioru końcowego. Roboty budowlane możliwe do ocenienia podczas oględzin wykonano bez widocznych usterek, jednocześnie nie stwierdzono żadnych widocznych śladów uszkodzeń.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniono pozytywnie.

- Zbadanie, czy wystąpiło niepełne wykorzystanie środków finansowych - ustalenie czy 
w obowiązującym terminie zwrócono niewykorzystaną część wkładu FSUE.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że wartość robót budowlanych w ramach zadania objętego umową z wykonawcą wynosiła 1 190 526,72 zł. Samorząd podczas kontroli okazał również umowę zlecenie zawartą w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego na kwotę 22 140,00 zł. Kwoty powyższej nie uwzględniono 
w sporządzonym przez samorząd wniosku o przekazanie środków finansowych na realizację przedsięwzięcia. Wartość robót przedstawionych do dofinansowania wyniosła 1 005 958,48 zł i w całości pokryta została wkładem FSUE. Pozostałe środki w łącznej wysokości 206 708,24 zł (roboty budowlane – 184 568,24 zł oraz nadzór inwestorski – 22 140,00 zł) stanowiły koszty niekwalifikowane i pokryte zostały ze środków własnych Gminy Tyczyn.

Na podstawie wniosku o wypłatę wkładu FSUE samorządowi przekazane zostały środki wkładu w kwocie 1 005 958,48 zł. Przelew zrealizowano na rachunek bankowy przeznaczony do obsługi wkładu FSUE prowadzony przez BS w Tyczynie na rzecz Gminy Tyczyn. Środki zaksięgowano na rachunku w dniu 02 czerwca 2022 r. Kwota powyższa została w pełni wydatkowana w dniu 03 czerwca 2022 r. na zapłatę za fakturę VAT wystawioną przez wykonawcę robót.

Stosownie do zapisów umowy z wojewodą, Gmina Tyczyn w obowiązującym terminie przekazała do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie rozliczenie końcowe kosztów zadania potwierdzające m.in. fakt wydatkowania pełnej kwoty wkładu FSUE. Informacje zawarte w rozliczeniu końcowym okazanym podczas kontroli, zgodne zbyły z dokumentacją źródłową. Kontrolujący przed rozpoczęciem czynności kontrolnych zapoznali się z treścią rozliczenia końcowego znajdującego się w Wydziale Środowiska 
i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w aktach sprawy znak: 
ŚR-V.6356.3.19.2021. Ustalono, że przedmiotowe rozliczenie w dniu 13 czerwca 2022 r. zostało zatwierdzone przez Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa działającego 
z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego. Tym samym potwierdzono pełne wykorzystanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem i na warunkach określonych umową.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniono pozytywnie.

Ww. ustalenia, w tym ocena końcowa kontrolowanej działalności, udokumentowane zostały w aktach kontroli. Na wspomnianą dokumentację składają się protokoły oględzin, przyjęcia ustnych wyjaśnień oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli w formie elektronicznej (płyta DVD-R) lub papierowej, jako kopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przysługiwało Panu prawo do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ww. ustaleń kontrolnych (wpływ projektu wystąpienia pokontrolnego do Urzędu Miejskiego w Tyczynie w dniu 21 lipca 2022 r.) oraz zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy 
o kontroli w administracji rządowej, prawo skierowania wniosku o przedłużenie terminu do złożenia zastrzeżeń.

W dniu 21 lipca 2022 r. do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wpłynęło pismo znak: B.0053.33.2022 z dnia 21 lipca 2022 r. informujące, iż nie wnosi Pan zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

# Przedstawiając powyższe oceny oraz mając na uwadze fakt niestwierdzenia uchybień 
i nieprawidłowości w kontrolowanej działalności, niniejszym odstępuje się od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

WOJEWODA PODKARPACKI

( - )

Ewa Leniart

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)