| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „e-Sanepid” – wnioskodawca: Minister Zdrowia, beneficjent: Główny Inspektorat Sanitarny |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|  | RA IT | 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb | Szacowana wielkość grupy „Obywatele i rezydenci RP” wynosi 37 mln osób, co zobaczą, że nawet niemowlaki będą załatwiać sprawy w e-Sanepid. Liczba ta wymaga urealnienia. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Zgodnie z odniesieniem przedstawionym w wierszu 7, liczba interesariuszy w wierszu „Obywatele i rezydenci RP” została zmniejszona do 22 mln. Liczba ta odpowiada liczbie obywateli w wieku produkcyjnym. |
|  | RA IT | 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb | Nie wskazano jednoznacznie co jest celem projektu – można jedynie się domyślać, że planowane jest zbudowanie platformy e-Sanepid, w celu zwiększenia dostępności e-usług, jednak w rozdziale 1.2 jest napisane, że taka platformy już istnieje. Opisy w oddziałach 1.1 i 1.2 wymagają doprecyzowania. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Celem projektu jest rozbudowa systemu SEPIS, w tym modułu e-Sanepid (części systemu SEPIS, za pomocą której możliwy jest dostęp do e-usług udostępnianych obywatelom, przedsiębiorcom i instytucjom) o nowe, ustandaryzowane formularze umożliwiające zbieranie danych w formie elektronicznej. W pkt 1.1 OZPI uzupełniono cel projektu. |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Dla celu 1. „Wzmocnienie dojrzałości cyfrowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez cyfryzację procesów i procedur administracyjnych „wymieniono korzyści takie jak „Skrócenie czasu realizacji zadań,” „Poprawa ergonomii pracy z systemem SEPIS,” „Skrócenie czasu obsługi obywateli, instytucji i przedsiębiorców.” Jednakże - Brak jest wcześniej informacji, że to system SEPIS będzie rozwijany ( w tytule projektu jest e-Sanepid). - w KPI brak jest wskaźników mierzących te korzyści, tj. skrócenie czasu realizacji zadań, poprawę ergonomii, skrócenie czasu obsługi obywateli” | Proszę o analizę i wyjaśnienie. | Uzupełniono KPI w celu 1 i 3. Tytuł projektu odnosi się ogólnie do procesu cyfryzacji jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nazwa projektu jest zbieżna z nazwą jednego z modułów w systemie SEPIS, jakim jest moduł e-Sanepid - część systemu SEPIS, za pomocą której możliwy jest dostęp do e-usług udostępnianych obywatelom, przedsiębiorcom i instytucjom. System SEPIS składa się z dwóch platform – jednej dla obywateli, przedsiębiorców, instytucji, w której udostępnione są e-usługi w formie ustandaryzowanych formularzy elektronicznych (moduł e-Sanepid) oraz drugiej dla pracowników Inspekcji, w której zbierane i przetwarzane są dane z przekazywanych formularzy elektronicznych (z modułu e-Sanepid). Odzwierciedlenie tej budowy systemu SEPIS jest zaprezentowane w pkt 7.2 OZPI. Skorygowano opisy w pkt 1.1 i 1.2 OZPI. |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Dla Celu 2. „Udostępnienie e-usług publicznych o co najmniej 4 stopniu dojrzałości.” wskazane są korzyści takie jak 1. Szybsze załatwianie spraw urzędowych przez obywateli, instytucje i przedsiębiorców. 2. Uproszczenie procesów / relacji pomiędzy obywatelem, przedsiębiorcą i instytucją a Inspekcją. 3. Zmniejszenie liczby wizyt w jednostkach Inspekcji. Jednakże żaden z KPI nie mierzy tych korzyści. Zatem nie będzie można stwierdzić, że cel został zrealizowany po zakończeniu projektu. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | KPI-3 wskazuje liczbę spaw, jakie zostaną obsłużone przy wykorzystaniu wdrożonych e-usług. Dopisano KPI-5 wskazujący % zmniejszenie liczby wizyt w jednostkach Inspekcji. |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Dla celu 3. „Usprawnienie i przyspieszenie załatwiania spraw obywatela, instytucji i przedsiębiorcy” są podane korzyści 1) Oszczędność po stronie urzędu i obywatela, przedsiębiorcy, instytucji – mniej korespondencji formalnej. 2. Skrócenie czasu komunikacji. 3. Zwiększenie efektywności komunikacji. 4. Skrócenie czasu obsługi obywateli, przedsiębiorców i instytucji Jednakże - Cel nie zawiera obywateli a pojawiają się w korzyściach - Brak jest KPI mierzących powyższe korzyści Zatem nie będzie można stwierdzić, że cel został zrealizowany po zakończeniu projektu. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Cel 3 odnosi się również do spraw obywateli (są wskazani w nazwie celu), dlatego obywatele zostali wskazani również w korzyściach. Dodano KPI-4 odnoszący się do skrócenia czasu obsługi obywateli, przedsiębiorców i instytucji (ujęcie %). |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Brak informacji dotyczącej terminu pomiaru wskaźników. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Terminy pomiaru wskaźników zostały wskazane każdorazowo dla danego celu w wierszu „Metoda pomiaru KPI”. |
|  | RA IT | 2.2. Udostępnione e-usługi | Są trzy usługi dla obywateli - Nadanie uprawnień klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcy - Nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej (IOR) - Nadzór nad warunkami pracy w zakładach pracy (wybrane kategorie które są specjalistycznie i o ograniczonym zasięgu. Wynika z tego, że planowane e-usługi będą miały ograniczony zasięg dla obywateli. Zatem nie koresponduje to z liczbą 37 mln potencjalnych odbiorców. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Skorygowano liczbę interesariuszy w odniesieniu do obywateli i rezydentów RP wskazując osoby w wieku produkcyjnym, tj. 22 mln interesariuszy (osoby w wieku produkcyjnym będą potencjalnymi odbiorcami w szczególności e-usługi „ Nadzór nad warunkami pracy w zakładach pracy”). |
|  | RA IT | 2.4. Produkty końcowe projektu | Niepokojący jest fakt, że 8 z 11 produktów końcowych projektu jest planowana na 08.2028. Jednocześnie mają być dostarczone materiały szkoleniowe i wykonanie szkolenia, co jest niewykonalne. Jednocześnie ma być dostarczony system IT i testy wydajności, bezpieczeństwa, dostępności. Nie wiadomo co się stanie jeśli testy nie wyjdą pomyślnie. Jako produkt pojawia się „Modyfikacja Systemu Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS),” ale nie pojawia się system e-Sanepid | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Na 08.2028 planowanych jest 6 produktów końcowych projektu. Materiały szkoleniowe i filmy instruktażowe planowane są do dostarczenia w 02.2028. W ostatnim miesiącu realizacji projektu zostaną dostarczone raporty z testów. Same testy zostaną przeprowadzone wcześniej (zgodnie z terminami wskazanymi w kamieniach milowych). W przypadku zidentyfikowania w testach błędów/nieprawidłowości zostaną podjęte działania naprawcze. Testy bezpieczeństwa, wydajności i dostępności będą składały się z dwóch iteracji – testu i retestu (po naprawie błędów). Raport będzie odzwierciedlać wszystkie działania związane z testami i ewentualnymi działaniami podjętymi w wyniku realizacji testów. Moduł e-Sanepid stanowi jeden z modułów systemu SEPIS – powyższa informacja została zaktualizowana w pkt 1.1 i 1.2 OZPI. |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Zmiany wymagają opisy systemów: RPWDL, Baza ECHA, system URPL, PESEL. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Dokonano zmiany opisu systemów: RPWDL, baza ECHA, PESEL. Opis systemu URPL zgodny z opisem KRMC. |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W widoku kooperacji brakuje systemu e-Sanepid, który pojawia się w 7.2 | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | W pkt 7.2 OZPI wskazane są komponenty architektury, które wskazują, że moduł e-Sanepid jest jednym z modułów (części) systemu SEPIS. W widoku kooperacji oraz widoku komponentów wskazany został system SEPIS. W widoku kooperacji system SEPIS został podzielony na dwie części – aplikację kliencką oraz Platformę (moduł) e-Sanepid. |
|  | RA IT | 7.3. Przyjęte założenia technologiczne | Brak założeń technologicznych – wydaje się, że projekt zakłada modyfikację istniejących systemów, więc założenia technologiczne muszą być znane na tym etapie. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Ze względów bezpieczeństwa systemu nie uzupełniono szczegółowych danych (system SEPIS umieszczony jest w Rządowej Chmurze Obliczeniowej). Szczegółowe założenia technologiczne będą umieszczone w studium wykonalności dla projektu. |
|  | RA IT | 7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu | Brak informacji o rejestrach RDK i PESEL. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Rejestr RDK oraz PESEL zostały wyszczególnione. Dokonano aktualizacji opisu. |
|  | MSWiA | 4.2 Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Szacując koszty poszczególnych komponentów projektu, w zakresie bezpieczeństwa wskazano - Konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w budowanym i rozwijanym systemie SEPIS konieczność przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu SEPIS (co najmniej 1 audyt bezpieczeństwa w roku). W ocenie MSWiA z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu celowym jest uwzględnienie w ramach planowanego audytu bezpieczeństwa przeprowadzenie testów penetracyjnych i audytu kodu źródłowego systemu. Obowiązek dbania przez administratora systemu o bezpieczeństwo systemu wynika m.in. z przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz NIS2. | Dodanie w pkt 4.2 zapisu - przeprowadzenie w ramach planowanego audytu bezpieczeństwa testów penetracyjnych i audytów kodu źródłowego systemu. | Dodano informację w nazwie pozycji kosztowej „Bezpieczeństwo” |
|  | MFiPR | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | Wybrano wskaźnik: „Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych”. W przypadku, gdy beneficjentem (lub partnerem) jest urząd publiczny, należy go wykazać we wskaźniku: „Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych”. | Proszę o weryfikację i korektę | Poprawiono nawę wskaźnika. |
|  | MC | Uwaga ogólna | W wierszu „Źródło finansowania” należy podać: 1. środki programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych 2. środki budżetu państwa - cz. 83 poz. 98. Wyjaśnienie: zgodnie z wytycznymi MFiPR, dotyczącymi prac planistycznych do ustawy budżetowej na 2026 r. i na lata 2027-2029, CPPC ujmuje w drukach planistycznych środki na nabory dla projektów planowanych do realizacji m.in. dla PJB, które docelowo będą finansowane z właściwych im części budżetowych. Środki te będą ujęte w rezerwie celowej i będą uruchamiane przez MFiPR do części właściwych dysponentów po rozstrzygnięciu naborów. | Proszę o analizę i ew. korektę opisu założeń. | Poprawiono. Wcześniejsze dane dotyczące źródła finansowania zostały ustalone z CPPC. |
|  | MC | 5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu | W ryzykach należy dodać ryzyko wpływu rozwiązania na prywatność osób (test prywatności), poprzez dodanie w 5.1. w tabeli: nazwy ryzyka - Brak zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi regulacjami; Siła oddziaływania- Duża; Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka - (powinien to określić samodzielnie projektodawca); Sposób zarządzania ryzykiem - Konieczne stosowanie zasady privacy by design na każdym etapie projektu oraz przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych osobowych dla całego e-Sanepid. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Dodano ryzyko. |
|  | MC | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W „Liście przepływów” wskazano przepływ z systemu SRP do systemu SEPIS, tymczasem na grafice widoku kooperacji nie ma takiego przepływu. Przepływ ten wydaje się być nadmiarowy. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Grafika widoku kooperacji wskazuje SRP jako nadrzędny system dla PESEL oraz RDK. Tym samym opisany został w części „Lista systemów wykorzystywanych w projekcie”. Usunięto przepływ z części „Listy Przepływów”. |
|  | MC | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W liście przepływów projektodawca w pkt. 7.1. wskazał rejestr PESEL oraz RDK jako krytyczne dla sukcesu projektu. Brak jednak określenia precyzyjnego katalogu danych osobowych jakie z rejestru PESEL będą konieczne i wykorzystywane dla tego projektu. Projektodawca wskazał na ogólne określenie: „dane osoby fizycznej” z tego rejestru. Wobec tego przewiduje również dostęp do pełnych danych zgromadzonych w tym rejestrze. Rejestr PESEL zawiera bardzo bogaty zasób danych osobowych, których pozyskiwanie do tego rozwiązania technologicznego niekoniecznie będzie potrzebne. Wobec tego projekt nie powinien zakładać pełnej dostępności lecz tylko dostępność do wybranych, precyzyjnie określonych, ograniczonych do niezbędnego minimum, danych osobowych z rejestrów PESEL i RDK, tj. tylko takich które są niezbędne dla realizacji konkretnych celów projektu (celów ich przetwarzania), w myśl zasady minimalizacji danych oraz zasady ograniczenia celu z art. 5 ust. 1 lit. b i c RODO. Z uwagi na rodzaj, charakter, zakres, kontekst i cele projektowanego przetwarzania danych osobowych, na masową skalę, które z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, należy dokonać oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych, o której mowa w art. 35 RODO. M. in. dla prawidłowego określenia niezbędnego katalogu danych osobowych przetwarzanych w projektowanym e-Sanepid względem jego celów, należy przeprowadzić tę ocenę skutków, zaś jej przeprowadzenie powinno zostać przewidziane i umieszczone w ramach przedstawionego projektu opisu założeń. Dopiero pozytywne wyniki takiej oceny, zawierające co najmniej elementy z art. 35 ust. 7 RODO, powinny determinować zakres niezbędnych i dopuszczalnych kategorii danych osobowych, pozyskiwanych z poszczególnych dla e-Sanepid rejestrów. Stosownie do art. 25 RODO należy także zapewnić uwzględnianie ochrony danych osobowych w fazie projektowania dla każdego rozwiązania/etapu w ramach całego systemu e-Sanepid oraz stosować zasadę domyślnej ochrony danych dla kolejnych przyjmowanych rozwiązań w ramach tego systemu. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | W przypadku rejestru PESEL w zakresie danych wskazano: „Zostanie zdefiniowany po przeprowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych, o której mowa w art. 35 RODO”. |
|  | MC | 7.5. Bezpieczeństwo | W zakresie pkt 7.5. nie powinno się wykreślać tiret dot. dodatkowych zabezpieczeń powyżej wymogów KRI i proponuje uzupełnić odpowiednio uzasadnienie: Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych zostanie zapewnione w modelu trójwarstwowym – na poziomie organizacji, procesów oraz w warstwie technicznej. Zapewnienie bezpieczeństwa obejmie obszary: integralności, poufności oraz dostępności danych oraz całego systemu. Dla bezpieczeństwa systemu w warstwie organizacyjnej zostały ustalone precyzyjnie role i odpowiedzialności. Role w zakresie bezpieczeństwa dotyczą każdej z grup użytkowników systemu. Na poziomie procesów bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych zapewnione jest poprzez określenie spójnych procedur dla takich procesów jak: proces zarządzania zmianami, proces zarządzania uprawnieniami, proces monitorowania bezpieczeństwa, proces zarządzania ciągłością działania. Zasadnym jest także aby projektodawca wskazał informacje czy zgodność z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych zweryfikowane zostały w ramach audytu bezpieczeństwa dla tego systemu. Czy w ramach audytu wykonane zostały dodatkowo testy bezpieczeństwa (w tym testy penetracyjne itd.). Dodatkowo czy produktem końcowym testów bezpieczeństwa będzie protokół zaleceń, które będą obligatoryjnie wdrożone. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Skorygowano opis. |
|  | MF | 4.3 | Ministerstwo Finansów zauważa, że wskazane w pkt. 4.3 koszty utrzymania trwałości projektu w kwocie 39 898 687,24 zł są zbyt wysokie w stosunku do kosztu ogólnego projektu w kwocie 59 056 500,00 zł, stanowiąc 67,6 % tego kosztu. | Weryfikacja kosztów utrzymania trwałości projektu i stosowna korekta OZPI. | Skorygowano. Podany wcześniej koszt odnosił się do utrzymania całego systemu SEPIS. Zaktualizowano dane, wskazując koszt utrzymania trwałości projektu. |
|  | MF | 4.3 | Należy dodać zapewnienie, że w przypadku finansowania w latach 2028-2033 kosztów utrzymania projektu z krajowych środków publicznych (budżet państwa) sfinansowanie wydatków w ramach utrzymania projektu nastąpi w ramach nakładów na zdrowie, w tym części 46 – Zdrowie, które zostaną pokryte w ramach wysokości środków przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia, ustalonych zgodnie z art. 131c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, bez konieczności ich dodatkowego zwiększania, w tym w ramach ustalonego funduszu wynagrodzeń. | Uzupełnienie OZPI we wskazanym zakresie. | Brak możliwości wpisania w formularz dodatkowego tekstu. Treść zaproponowana przez MF zostanie umieszczona w studium wykonalności. |
|  | MF | 4.2 | Zgodnie ze wskazaniem w pkt 4.2 że do utrzymania projektu potrzebne będą środki na wynagrodzenie personelu wspomagającego oraz wskazaniem tego w pkt 5.2 jako ryzyko wpływające na utrzymanie efektów projektu, należy wskazać czy i w jakiej wysokości przewidziane są do sfinansowania wynagrodzenia w ramach kosztów utrzymania projektu (z zastrzeżeniem uwagi z pkt 2 tj. niezwiększonego funduszu wynagrodzeń). W przypadku wykazania wynagrodzeń należy wskazać również ilu etatów dotyczą. | Uzupełnienie OZPI we wskazanym zakresie. | W ramach kosztów utrzymania projektu nie przewiduje się kosztów związanych z finansowaniem wynagrodzeń. Personel zaangażowany w utrzymanie projektu zostanie zapewniony w ramach usługi zewnętrznej – dopisano w pkt 5.2 OZPI. |
|  | MF | Metryka projektu | W opinii MF wątpliwości budzi zapis na pierwszej stronie tj. źródło finansowania: Budżet Państwa - część 46 - Zdrowie przynależna do części 27 - Informatyzacja (20,29%). | Weryfikacja zapisu i ewentualna korekta OZPI. | Poprawiono. Wcześniejsze dane dotyczące źródła finansowania zostały ustalone z CPPC. |
|  | UODO | 6. | Pismo z dnia 25.03.2025 (znak: DPNT.060.34.2025.WL.MKS) | Weryfikacja informacji przedstawiony w części 6 OZPI | W ramach projektu nie zostaną wprowadzone rozwiązania wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych sztuczną inteligencją lub uczenie maszynowe. Zakres planowanych do realizacji w ramach projektu działań nie wymusza wdrożenia zmian legislacyjnych. Przed rozpoczęciem projektu – zgodnie z informacjami przedstawionymi w OZPI – GIS przeprowadzi test prywatności. Badanie raporty inicjalnego testu prywatności zostanie przeprowadzone do 2025-10-31 – pkt 3 OZPI. |
|  | Autopoprawka | 1.1 Identyfikacja problemu i potrzeb | Tabela Interesariusze: - w wierszu 1 odnośnik „ - brak wdrożonego we wszystkich jednostkach Inspekcji systemu klasy ERP” zastąpiono „-brak integracji systemu klasy EZD z systemem SEPIS”, - w wierszu 3 i 4 usunięto odnośnik „- brak wdrożonego we wszystkich jednostkach Inspekcji systemu klasy EZD”. |  |  |
|  | Autopoprawka | 2.2 Udostępnienie e-usług | W wierszu 1 „Zgłoszenie wyniku badania laboratoryjnego”, kolumna „Zakres działania” skorygowano roczną liczbę transakcji, było: ok 1000000, jest: ok. 1500000. |  |  |
|  | Autopoprawka | 7.1 Widok kooperacji aplikacji – Lista systemów wykorzystywanych w projekcie | W wierszu 4 „Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) 2.0, kolumna Status, było: „Modyfikowany”, skorygowano na: „Istniejący”. |  |  |