WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

skr. poczt. 297

I-II.1610.1.2.2025                                                                     Rzeszów 2025-06-30

Pan

Lucjusz Nadbereżny

Prezydent

Miasta Stalowej Woli

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 poz. 224) oraz § 64 ust. 1 zarządzenia Nr 1/14 wojewody podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli przekazuję wystąpienie po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 27.03.2025 – 30.04.2025 r. w Gminie Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola.

Kontrolę przeprowadził: J. P. – główny specjalista oraz M. P. – starszy specjalista w Oddziale Komunikacji, Transportu i Gospodarki w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Kontrolerzy działali w trakcie kontroli na podstawie imiennych upoważnień do kontroli z dnia 13.03.2025 r., znak I-II.1610.1.1.2025 udzielonych przez wojewodę podkarpackiego.

- Kontrolą, zgodnie z „Planem zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na 2025 rok” objęto prawidłowość wykorzystania udzielonego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania pn. „Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowej oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK77) - ul. Energetyków w Stalowej Woli”.

- Kontroli poddane zostały następujące zagadnienia:

- zgodność zrealizowanego zadania z podpisaną przez beneficjenta umową 
Nr RFRD – G44/A/2022 z dnia 18.03.2022 r. oraz uwarunkowaniami prawnymi określonymi dla zadań dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a ponadto realizację postanowień umownych pomiędzy wojewodą a beneficjentem m.in. obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych oraz ewidencyjnych,

- tryb wyboru wykonawcy realizującego zadanie,

- umowę podpisaną z wykonawcą realizującym zadanie,

- sposób sprawowania nadzoru inwestorskiego,

- sposób przeprowadzenia odbioru końcowego zrealizowanego zadania oraz dopuszczenie drogi biorącej udział w programie do użytkowania,

- wykonanie zakresu rzeczowego robót zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem,

- rozliczenie finansowe beneficjenta z wykonawcami,

- terminowość przekazywania odsetek od środków pieniężnych przekazanych samorządowi w ramach dofinansowania,

- zwrot w ustawowym terminie dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości bądź też nadwyżki dofinansowania wynikającej z nałożenia na wykonawcę kar umownych oraz wpływów z innych tytułów,

- w przypadku gdy przedmiotem zadania, na które przekazano dofinansowanie, jest droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych zaliczenie takiego zadania w wymaganym terminie do odpowiedniej kategorii dróg.

Wykonanie zadania poddanego kontroli oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki w okresie objętym kontrolą był pan Lucjusz Nadbereżny.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

Ad. a)

Gmina Stalowa Wola otrzymała w latach 2022 - 2024 dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pod nazwą „Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowej oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK77) - ul. Energetyków w Stalowej Woli”.

Dofinansowanie przekazane przez wojewodę podkarpackiego było zgodne z § 1 umowy nr RFRD – G44/A/2022 z dnia 18.03.2022 r. zawartej pomiędzy wojewodą podkarpackim a gminą Stalowa Wola, zmienionej aneksem nr 1 – RFRD – G44/A/2022 z dnia 14.12.2022 r., aneksem nr 2 – RFRD – G44/A/2022 z dnia 17.01.2023 r., aneksem nr 3 – RFRD – G44/A/2022 z dnia 01.10.2024 r.

Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 20.557.893,79 zł. W tym roboty kwalifikowalne 18.770.258,41 zł oraz roboty niekwalifikowalne 1.787.635,38 zł. Koszty kwalifikowalne realizacji zadania obejmowały wyłącznie wynagrodzenie wykonawcy robót, gdyż nadzór inwestorski został powierzony pracownikom Urzędu Miasta Stalowa Wola, którzy sprawowali nadzór w ramach swoich obowiązków służbowych. Koszty kwalifikowalne zadania zostały dofinansowane z RFRD kwotą w wysokości 8.019.794,00 zł. Natomiast wkład własny jst. w kwocie 10.750.464,41 zł został pokryty ze środków własnych gminy.

- Kwota dofinansowania nie przekroczyła 70% całości kosztów kwalifikowalnych zrealizowanego zadania. Ostatecznie poziom dofinansowania osiągnął 42,73% i był zgodny z zapisami ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, §1 umowy w sprawie udzielenia dofinansowania, zmienionej aneksami do ww. umowy.

- Termin zakończenia realizacji zadania oraz nieprzekraczalny termin finansowania zadania środkami RFRD były zgodne z zapisami zawartymi w umowie z beneficjentem zmienionej ww. aneksami do umowy.

Zadanie zostało zgłoszone do odbioru 23.10.2024 r. Komisja powołana celem odbioru dokonała w dniu 12.12.2024 r. odbioru końcowego zrealizowanego zadania.

- Zrealizowane zostały wszystkie elementy robót zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- Zawarto 5 aneksów z wykonawcą robót. Wszystkie aneksy zostały przesłane do PUW w Rzeszowie z naruszeniem umownego 7 dniowego terminu przekazywania tego typu dokumentów.

- Wykonawcę zadania wybrano w trybie zamówień publicznych.

- Sposób realizacji inwestycji nadzorowali: K. S. (branża drogowa), D. S. (branża elektryczna), E. K. (branża sanitarna), posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Wszystkie otrzymane w ramach dofinansowania środki pieniężne zostały wydatkowane do dnia 31.10.2024 r.,

- prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków dofinansowania i dokonywano z niej wydatków,

- przekazano do PUW rozliczenie z wykorzystania dofinansowania z zachowaniem zapisu §4 ust. 1 pkt 8) umowy tj. w dniu 06.02.2025 r. (ostatnia płatność w ramach zadania miała miejsce w dniu 13.01.2025 r.

- W trakcie inwestycji występowały roboty dodatkowe, które zostały pokryte ze środków własnych samorządu.

- Zgodnie z zapisami umowy przyznającej dofinansowanie planowano przekazać środki pieniężne na rachunek bankowy samorządu w listopadzie 2022, marcu 2023 oraz lutym 2024 r. Gmina wystąpiła z wnioskiem o wypłatę dofinansowania w dniach 25.11.2022 r., 31.05.2023 r., 07.02.2024 r.  Data wystąpienia o wypłatę dofinansowania w 2023 roku różni się od określonej w umowie przyznającej dofinansowanie, jednakże samorząd na podstawie §1 ust. 7 umowy przyznającej dofinansowanie mógł wystąpić o zmianę daty terminów wypłaty środków. Samorząd wystąpił o wypłatę środków przypadających na powyższy rok w innym terminie niż było to przewidziane w umowie zatem wystąpienie to należy potraktować jako wniosek o zmianę przedmiotowego terminu, natomiast fakt wypłaty środków świadczy o akceptacji nowego terminu przez wojewodę podkarpackiego.

- Do rozliczenia dołączona została dokumentacja zdjęciowa zrealizowanego zadania.

- Została zrealizowane całość zadania tj. 1224,9 mb drogi.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania rozbudowano drogę gminną 
nr G101032R.

Nawierzchnia jezdni została wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej. Zgodnie z dokumentacją projektową wykonano, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, pobocza, skrzyżowanie w km 0+000 drogi, 5 przejść dla pieszych, oświetlenie uliczne, monitoring miejski, odwodnienie ponadto wyremontowano most nad kanałem zrzutowym Elektrociepłowni Stalowa Wola.

Zadanie zostało w całości zrealizowane w latach 2022 - 2024 roku. W trakcie odbioru robót zakończonego w dniu 12.12.2024 r. stwierdzono, że roboty zostały wykonane poprawnie.

Ad. b)

Zamawiający – gmina Stalowa Wola działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udzieliła zamówienia na roboty budowlane w zakresie kontrolowanej inwestycji stosując procedurę otwartą ww. ustawy.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w ramach realizacji ww. zadania zostało zamieszczone w dniu 02.09.2022 r. w biuletynie e-Zamówienia.

Procedura zamówień publicznych była dwukrotnie unieważniana z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyższała kwotę, którą zamawiający  zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Pierwotnie ogłoszono przetarg w dniu 13.04.2022 r. a następnie 04.07.2022 r. oraz ostatecznie w dniu 02.09.2022 r.

Do Zamawiającego, na wykonanie przedmiotowego zadania złożono trzy oferty. W ramach postępowania nie odrzucono żadnych wykonawców.

W dniu 16.11.2022 r. beneficjent zawarł umowę na realizację przedmiotowego zadania z wykonawcą działającym pod firmą: PBI INFRASTRUKTURA SPÓŁKA AKCYJNA ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w dniu 01.12.2022 r.

Ad. c)

Z wyłonionym w przetargu wykonawcą tj. podmiotem: PBI INFRASTRUKTURA SPÓŁKA AKCYJNA ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik beneficjent w dniu 16.11.2022 r. zawarł umowę na realizację zamierzeń inwestycyjnych.

Za wykonanie przedmiotu robót objętych ww. umową strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 18.737.509,66 zł, natomiast termin zakończenia prac objętych umową ustalono na dzień 16.08.2024 r.

W trakcie realizacji umowy zawarto do niej pięć aneksów: z dnia 30.10.2023 r., 03.07.2024 r., 06.08.2024 r., 04.10.2024 r., 21.10.2024 r.

Ostatecznie wartość wynagrodzenia wykonawcy zadania wyniosła 20.557.893,73 zł natomiast termin zakończenia realizacji zadania został ustalony na dzień 23.10.2024 r. Ostateczny poziom dofinansowania środkami RFRD wyniósł 42,73%.

Ad. d)

Inwestycja pn. „Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowej oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK77) - ul. Energetyków w Stalowej Woli” była realizowana w ramach decyzji nr 4/2021 z dnia 13.08.2021, nr 4/2024 z dnia 29.02.2024 r. oraz zgłoszenia budowy/wykonania robót budowlanych z dnia 09.07.2021 r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnili: K.S. (branża drogowa) - posiadający uprawnienia budowlane nr PDK OIIB/KK/0032/05 wydane przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w dniu 20.06.2005 r. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, D. S. (branża elektryczna) - posiadający uprawnienia budowlane nr PDK OIIB/0055/0298/17 wydane przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w dniu 30.12.2017 r. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, E. K. (branża sanitarna) – posiadająca uprawnienia budowlane nr PDK OIIB/7132/100/04 wydane przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w dniu 20.12.2004 r. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ad. e)

Wykonywane prace podczas realizacji zadania pn. „Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowej oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK77) - ul. Energetyków w Stalowej Woli” były dokumentowane w dwóch dziennikach budowy, prowadzonych odrębnie dla każdej decyzji ZRID.

Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu 12.12.2024 r. przez Komisję składającą się z przedstawicieli Zamawiającego, w obecności m.in. inspektorów nadzoru i kierownika budowy.

W Protokole stwierdzono, że „Komisja pozytywnie ocenia jakość wykonanych robót, postanawia dokonać ich odbioru końcowego i stwierdza, że nadają się do użytkowania.

Po zakończeniu realizacji zadania tj. w dniu 17.01.2025 r. beneficjent zawiadomił o tym fakcie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli. Natomiast w dniu 05.02.2025 r. PINB w Stalowej Woli zaświadczył, że nie zgłosił sprzeciwu do użytkowania obiektu budowlanego objętego ww. zawiadomieniem.

Ad. f)

W oświadczeniu stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy w sprawie udzielenia dofinansowania, prezydent miasta Stalowej Woli potwierdził, wykonanie zadania zgodnie z:

- zakresem elementów i rodzajów robót określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania,

- zrealizowano zadanie objęte wnioskiem o łącznej długości 1.224,9 mb.

Oprócz sprawdzenia dokumentów, kontrolujący w obecności panów P. B. – głównego specjalisty w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych i K. S. – głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji i Transportu Urzędu Miasta Stalowej Woli dokonali w dniu 28.03.2025 r. oględzin drogi gminnej nr G101032R, w wyniku których ustalono co następuje:

- Droga gminna nr G101032R, w km 0+000 – 0+778 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3009R ul. Energetyków (na etapie składania wniosku o dofinansowanie droga wojewódzka) została przebudowana stosownie do parametrów technicznych drogi (szerokość drogi, chodników, ciągów pieszo rowerowych, poboczy) zawartych w dokumentacji projektowej,

- Nawierzchnia jezdni na kontrolowanej drodze posiada szerokość 6 m. Jezdnia wykonana jest z mieszanki mineralno-bitumicznej. Na całej jej długości nie stwierdzono uszkodzeń.

- Droga gminna o numerze G101032R w kilometrze roboczym 0+000 łączy się z drogą powiatową nr 3009R ul. Energetyków skrzyżowaniem typu rondo. Rondo to posiada dwa pasy ruchu o szerokości 5 metrów, otoczone jest chodnikami o szerokości 2 metrów oraz drogami pieszo-rowerowymi o szerokości 3 oraz 3,5 metra wykonanymi z asfaltu bitumicznego.

- Po lewej stronie jezdni na odcinku ok. 0+100 – 0+480 znajduje się ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metry wykonany z asfaltu bitumicznego.

- Po prawej stronie jezdni na odcinku ok. 0+480 – 0+530 znajduje się ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metry wykonany z kostki brukowej.

- W km drogi 0+500 znajduje się skrzyżowanie z drogą gminną nr G101037R ulicą Solidarności (łącznik do obwodnicy), które nie było częścią kontrolowanego zadania.

- Po lewej stroni jezdni na odcinku ok. 0+530 – 0+720 znajduje się ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metry wykonany z kostki brukowej.

- Po prawej stronie jezdni w km roboczym 0+540 do 0+690 zlokalizowana jest zatoka postojowa o szerokości 3 m wykonana z kostki brukowej.

- W km roboczym drogi ok. 0+750 znajduje się wyremontowany most, który jest wyłączony z ruchu pieszego przy pomocy znaków B-41. Ciągłość ruchu pieszego zapewnia ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m położony po lewej stronie mostu.

- Na odcinku drogi ok. 0+750 do 0+778 po lewej stronie drogi znajduje się pobocze gruntowe o szerokości 0,75 m, natomiast po prawej parking wykonany z kostki brukowej.

- Na odcinku podlegającym oględzinom znajdują się 4 przystanki autobusowe, w tym 2 zatoki autobusowe w ciągu drogi powiatowej nr 3009R ul. Energetyków – przed i za rondem.

- W ramach zadania przebudowano zjazdy.

- Na wizytowanym odcinku znajduje się 5 przejść dla pieszych, przy czym w ramach realizacji zadania wykonano 4 doświetlone przejścia zlokalizowane w okolicach ronda położonego w km 0+000 drogi.

- Woda opadowa odprowadzana jest z korony jezdni przy pomocy kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi.

- Cały odcinek drogi oświetlony jest lampami ulicznymi.

- Droga objęta jest systemem miejskiego monitoringu.

Przedmiotowa droga została oznaczona tablicami informującymi o tym, że przebudowany odcinek został dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ad. g)

Wykonawca zadania pn. „Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowej oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK77) - ul. Energetyków w Stalowej Woli”, tytułem wykonanych robót wystawił 42 faktury VAT o łącznej wartości 20.557.893,79 zł.

Opis faktur dokonany przez Zamawiającego informuje, że dotyczą one zadania 
będącego przedmiotem kontroli a roboty zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i przeprowadzonym przetargiem.

Zapłatę za wykonane roboty budowlane, na które zostały wystawione faktury potwierdzają polecenia przelewu.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawowali w ramach sprawowania obowiązków służbowych pracownicy inwestora w związku z powyższym nie wystąpiły koszty związane z nadzorem.

Gmina Stalowa Wola w rozliczeniu z wykorzystania dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zrealizowanej umowy Nr RFRD – G44/A/2022 z dnia 18.03.2022 r. - potwierdziła wykorzystanie w całości przyznanych środków publicznych.

Ad. h)

Środki dofinansowania zostały przekazane na rzecz samorządu na podstawie wniosków o płatność z dnia 25.11.2022 r., 31.05.2023 r., 07.02.2024 r. Otrzymane pieniądze były przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Samorząd terminowo zwrócił na rachunek RFRD kwotę w wysokości 8.092,14 zł, pochodzącą z naliczonych przez bank odsetek. Analiza dokumentacji w postaci wydruków listy operacji na dedykowanym rachunku bankowym, na którym przechowywyane było przekazane jst. dofinansowanie wykazała, że samorząd w trakcie trwania zadania przelał kwotę łączną w wysokości 6.889.781,32 zł na inny rachunek bankowy zmniejszając tym samym kwotę należnych odsetek, które podlegały zwrotowi na rachunek RFRD. W piśmie z dnia 30.04.2025 r. beneficjent przyznał, że kwota w wysokości jak wyżej została błędnie przelana na inny rachunek bankowy, natomiast pełna kwota odsetek jakie winny być naliczone przy założeniu, że ww. środki byłyby stale przechowywane na rachunku przeznaczonym do tego celu wyniosłyby 21.617.90 zł. Szacunki dokonane w takcie kontroli na podstawie kwot odsetek naliczanych przez bank w okresach poprzedzających „błędne przelewy” wskazują na poprawne wyliczenie przez kontrolowanego pełnej kwoty należnych odsetek. W związku z powyższym ustalono, że beneficjent nie dokonał w umownym terminie zwrotu odsetek w wysokości 13.525,76 zł.

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli, samorząd w dniu 09.06.2025 roku przelał na odpowiedni rachunek BGK zaległą kwotę odsetek kapitałowych w wysokości 13.525,76 zł. Dodatkowo samorząd dokonał wpłaty odsetek karnych w wysokości 1.443,84 zł, obliczonych zgodnie z zapisem §6 ust. 6 umowy przyznającej dofinansowanie. Łączna kwota przelewu wykonanego w dniu 09.06.2025 r. wyniosła 14.969,60 zł.

Ad. i)

Dofinansowanie nie zostało nadebrane i zostało wypłacone w pełnej wysokości, natomiast kary umowne nie zostały naliczane wykonawcy.

Ad. j)

Droga objęta zadaniem jest drogą publiczną, w związku z czym nie było konieczności zaliczania jej do kategorii dróg publicznych.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz usprawnienia badanej działalności – na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – przekazuję następujące zalecenie pokontrolne.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy umów o dofinansowanie i przestrzegać ich postanowień, w szczególności dotyczących: przechowywania środków pieniężnych na rachunku bankowym wskazanym w umowie o dofinansowanie, terminowego przekazywania umów oraz aneksów zawartych z wykonawcami robót budowlanych, terminowego przekazywania odsetek od środków RFRD przekazanych zaliczkowo na rachunek samorządu.

# O sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia – mając na względzie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

WOJEWODA PODKARPACKI

(-)

Teresa Kubas-Hul