PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)

Niniejsza umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z uwagi na wartość nie przekraczającą 170 000 zł

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na:

Opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Remont elewacji wraz z wykonaniem niezbędnych izolacji przeciwwilgociowych w zabytkowym budynku dróżniczówki na terenie Obwodu Drogowego GDDKiA w Skarżysku Kamiennej – etap pierwszy przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z dokonaniem uzgodnień oraz uzyskaniem decyzji administracyjnych zezwalających na realizację zadania”.

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej.

3. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do:

1) Wykonania Dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi opracowaniami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zwanym dalej OPZ) w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową,

2) uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych i uzgodnień zezwalających na realizację robót budowlanych określonych dokumentacji technicznej będącej przedmiotem umowy,

3) zapewnienia przez autora dokumentacji projektowej sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej z tym zastrzeżeniem, że w ramach wynagrodzenia umownego nadzór ten obejmuje łącznie maksymalnie 2 wizyty na terenie robót i maksymalnie 2 zlecenia świadczone w ramach nadzoru autorskiego poza terenem realizacji robót dotyczących wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej, w tym m.in.: udzielania odpowiedzi na pytania, doprecyzowania rozwiązań projektowych, interpretacji dokumentacji oraz uzgadniania możliwości wprowadzania zmian w dokumentacji.

4) niezależnie od postanowień ust. 3, Wykonawca wyraża zgodę (lub zapewni wyrażenie takiej zgody przez autora dokumentacji) na zlecenie nadzoru autorskiego podmiotowi trzeciemu.

4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz wymogi co do zleconej dokumentacji technicznej określa opis przedmiotu zamówienia.

5. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty:

1) Niniejsza umowa,

2) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

3) Oferta Wykonawcy.

§ 2

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy zgodnego z OPZ i pozwalającego na realizację robot budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz decyzjami administracyjnymi pozwalającymi na rozpoczęcie robót budowlanych (spełniającego szczegółowe warunki opisane w OPZ), w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej zawarcia.

3. Termin wskazany w ust. 1 Zamawiający uzna za zachowany, w przypadku złożenia do odbioru kompletnego przedmiotu umowy, bez wad istotnych, pozwalającego na realizację na jego podstawie robót budowlanych.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy, opisanego w § 1, Strony ustalają na kwotę: netto __________ zł, z uwzględnieniem podatku VAT w kwocie ________ zł., co stanowi kwotę brutto _______ zł. (słownie złotych_______).

2. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy numer ……………………………………………………………………………………………  z tym zastrzeżeniem, że:

1)  faktura VAT winna być wystawiona i doręczona zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

2) w przypadku gdy, zgodnie z Umową, do faktury VAT wymagane jest dołączenie załączników, załączniki te, winny być doręczone Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres e-mail ……………………………………………….. chyba że zostaną one doręczone w inny sposób uzgodniony z Zamawiającym,

3)  w przypadku awarii w Krajowym Systemie e-Faktur  (KSeF) Strony stosują procedurę awaryjną zgodnie z przepisami prawa. W okresie awarii doręczenie faktury VAT następuje poprzez jej przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: ……………………………………………. .

4) datę doręczenia faktury VAT określają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

5) za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku Zamawiającego,

6) podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę stanowić będzie podpisany przez Strony protokół odbioru przedmiotu umowy (bez wad istotnych).

3. Każdorazowa zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

4. Zamawiający wskazuje do zapłaty faktury VAT płatnika: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. I. Paderewskiego 43/45 25 – 950 Kielce       NIP   657-03-86-703    REGON  017511575-00068

§ 4

Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) udostępnienie przedmiotowego budynku i otoczenia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

2) współpraca z Wykonawcą w zakresie koniecznym dla prawidłowości realizowanego Przedmiotu Umowy,

3) odebranie prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy, w terminie 14 dni od jego zgłoszenia, lub wniesienie w tym terminie uzasadnionych uwag i zastrzeżeń.

4) dokonanie zapłaty za odebrany przedmiot zamówienia, na zasadach określonych w niniejszej umowie.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1, zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz osiągnięcie rezultatu określonego przez Zamawiającego w OPZ, w tym wydanie tej dokumentacji w formach i na nośnikach opisanych w OPZ,

2) informowanie Zamawiającego o postępie prowadzonych prac i udzielanie Zamawiającemu koniecznych wyjaśnień co do przyjętych lub planowanych rozwiązań projektowych,

3) sprawnie prowadzenie procesu projektowania i zapewnienie właściwej koordynacji międzybranżowej oraz zapewnienie w procesie projektowym osób posiadające odpowiednie uprawnienia branżowe, w tym kwalifikacje pozwalające realizować pracę projektowe przy obiektach zabytkowych,

4) współpracę z Zamawiającym i działanie na jego rzecz w całym procesie realizacji umowy,

5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na lub termin zakończenia umowy, lub zakres jej realizacji,

6) pozyskiwanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich danych wyjściowych do projektowania, oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, pozwoleń, zgłoszeń i uzgodnień,

7) uzgadnianie z Zamawiającym planowanych rozwiązań technicznych i rozwiązań materiałowych projektowanych prac i uwzględnianie w tym przedmiocie uzasadnionych uwag Zamawiającego,

8) złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami technicznymi i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

9) uwzględnienie przy realizacji umowy poleceń wydanych przez organy administracji i nadzoru budowlanego a także służby konserwatorskiej,

10) wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia,

11) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP i p.poż. przy realizacji prac terenowych,

12) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo podejmowanych przez Wykonawcę działań, a także za wypadki i szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którymi Wykonawca się posługuje lub za które ponosi odpowiedzialność,

13) naprawienie wszelkich szkód będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

§ 5

Potencjał techniczny, personel Wykonawcy, Zamawiającego

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić i skierować do wykonania Przedmiotu Umowy 
odpowiednią liczbę wykwalifikowanych osób (personelu), oraz dysponować odpowiednim

potencjałem technicznym, umożliwiającym wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem

i treścią, a w przypadku zlecenia części prac podwykonawcom zapewnienie aby posiadali oni doświadczenie i kwalifikacje nie gorsze niż wymagane od Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni własnym kosztem i staraniem sprzęt i wszystkie materiały niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy,

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.

4. W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Z uwagi na charakter umowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.

5. Wykonawca wyznacza p. ………………………............... do kontaktu i kierowania pracami projektowymi, stanowiącymi Przedmiot Umowy

Nr tel. ………………………… e-mail  …………………………

6. Zamawiający wyznacza do koordynacji realizacji przedmiotu umowy:

1) p. ……………………………………………….., jako głównego koordynatora prac stanowiących Przedmiot Umowy, Nr tel. ………………………… e-mail  …………………………

2) p. ………………………………………………, jako koordynatora prac w Rejonie GDDKiA w Starachowicach Obwód Drogowy w Skarżysku Nr tel. ………………………… e-mail  …………………………

7. Strony mogą dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 5 i 6. O dokonaniu zmiany Strony informują się wzajemnie w formie pisemnej lub elektronicznej, nie później niż 5 dni przed dokonaniem zmiany. Powyższa zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

8. O zmianach teleadresowych Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Zmiany takie nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy.

§ 6

Odbiór przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, zgodnie z jej treścią powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej – obowiązującymi na dzień przekazania danego opracowania. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć, opisanego szczegółowo w OPZ.

2. Po dostarczeniu przez Wykonawcę Dokumentacji objętej przedmiotem umowy do siedziby Zamawiającego, Zamawiający (po pisemnym potwierdzeniem jej przekazania), w terminie 14 dni kalendarzowych dokona sprawdzenia dokumentacji oceniając jej kompletność i zgodność z Umową i dokona jej odbioru lub złoży Wykonawcy uzasadnione uwagi i zastrzeżenia.

3. Za termin należytego wykonania Dokumentacji uznaje się dzień jej przekazania do odbioru pod warunkiem nie stwierdzenia w trakcie odbioru wad istotnych.

4. Z czynności odbiorowych, będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

5. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych wad istotnych, Zamawiający zastrzega prawo do odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy w całości lub części, żądania usunięcia tych wad, żądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zlecenia usunięcia tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub odstąpienia od umowy w całości lub części, w terminie 30 dni, od dnia stwierdzenia tych wad lub bezskutecznego upływu terminu, wyznaczonego Wykonawcy na ich usunięcie.

6. W przypadku stwierdzenie podczas odbioru wad nieistotnych, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin na usunięcie wad, pod rygorem zlecenia zastępczego ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona dzieła w całości lub nie usunie stwierdzonych wad, zarówno przy odbiorze jak i w okresie rękojmi i gwarancji, lub będzie uchylał się od obowiązku świadczenia nadzoru autorskiego, Zamawiający będzie uprawniony bez odrębnej zgody sądu do zlecenie zastępczego poprawienia lub zakończenia przedmiotu umowy, oraz zlecenia czynności nadzoru autorskiego osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres 5 lat od dnia odbioru przedmiotu umowy bez wad istotnych.

2. Dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji nie wyklucza możliwości dochodzenia 
przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi.

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia na swój koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłoszona wada została ujawniona przed upływem tego okresu, a Zamawiający zgłosił ją Wykonawcy w terminie miesiąca od jej wykrycia.

5. Usunięcie wad stwierdza się w formie protokołu podpisanego przez obie strony, stosując odpowiednio postanowienia §6.

6. Jeżeli Wykonawca (w ramach gwarancji lub rękojmi) nie usunie wad w ustalonym terminie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień Zamawiającego do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 8

Ubezpieczenie

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu następstw błędów projektowych oraz wad w dokumentacji, mogących powstać w toku realizacji niniejszej Umowy, na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł PLN

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartych umów ubezpieczenia w całym okresie wykonywania Umowy i obowiązywania gwarancji i rękojmi.

3. Zamawiający jest uprawniony do uzyskania odszkodowania od bezpośrednio od Wykonawcy a także bezpośrednio od ubezpieczyciela z tytułu następstw błędów projektowych oraz wad w dokumentacji z ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.

4. Niezależnie od powyższego Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą, niż wskazaną w ust. 1.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego polis ubezpieczeniowych, opisanych w ust. 1 i 4 wraz z dowodami opłacenia wymagalnych składek ubezpieczeniowych.

§ 9

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w następującej wysokości:

1) w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki;

2) w przypadku odstąpienia od umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron 
z winy Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy;

3) w przypadku odstąpienia od umowy w części przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia netto przypadającego na część Umowy, która nie zostanie zrealizowana w wyniku odstąpienia;

4) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  i gwarancji  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1  Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad;

5) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę klauzuli poufności, o której mowa w § 12 Umowy – w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek naruszenia;

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:

1) odstąpienia od umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z winy Zamawiającego,– w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy;

2) odstąpienia od umowy w części przez którąkolwiek ze Stron z winy Zamawiającego,–  w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia netto przypadającego na część Umowy, która nie zostanie zrealizowana w wyniku odstąpienia.

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych przysługujących Stronie nie przekroczy 20% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z każdej wierzytelności przysługującemu Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

6. W przypadku szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 10

Zmiany umowy

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian w Umowie w zakresie terminów wykonania Umowy lub wysokości wynagrodzenia w przypadku:

1) Wystąpienia niezależnych od Wykonawcy przeszkód w uzyskaniu danych wejściowych do projektowania lub przedłużenia czasu pozyskiwania od właściwych organów czy instytucji decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, (w czasie dłuższym niż wynikającym z prawa administracyjnego) a w razie braku takowych terminów określonych w przepisach prawa – w czasie dłuższym niż 30 dni),

2) Przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych;

3) Gdy w czasie realizacji umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, konieczna będzie zmiana założeń projektowych wynikająca ze zmian przepisów prawa lub z oddziaływania nań innych inwestycji, które będą miały wpływ na warunki realizacji przedmiotowego zamówienia,

4) Wystąpienia „siły wyższej” przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za „siłę wyższą”, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,

5) Wystąpienia prac dodatkowych lub zamiennych w stosunku do przewidzianych zamówieniem, w sytuacji, gdy wykonanie tych prac będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru przedmiotu umowy,

7) konieczności wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy wskutek zaistnienia okoliczności wynikających z innych przyczyn podanych przez Wykonawcę, a nie wymienionych w pkt. 1-7, które będą istotne i niezależne do Wykonawcy.

2. Zmiana terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 1, nastąpi o czas równy występowania przeszkód lub okoliczności tam opisanym.

3. W przypadku gdy opisane w ust. 1 okoliczności będą stanowić uzasadnioną podstawę do zmiany wynagrodzenia, zmiana taka nastąpi przy uwzględnieniu zasad określonych w środowiskowych zasadach wyceny prac projektowych, z zastrzeżeniem iż zmiany te nie przewyższą 120 % wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

1) Gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 20 dni od dnia jej zawarcia,

2) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizację robót 
i przerwa (przerwy) ta trwały łącznie dłużej niż 20 dni, i nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

3) Dwukrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tego samego opracowania,

4) Gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, OPZ lub poleceniami Zamawiającego i nie zmienia sposobu jej realizacji pomimo wyznaczonego w tym celu terminu,

5) Gdy łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego przekroczyłaby 10% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy,

6) W przypadku zwłoki z realizacją przedmiotu umowy przekraczającej 30 dni,

7) W przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym,

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru przedmiotu Umowy,

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT, w terminie określonym w niniejszej umowie, po uprzednim wezwaniu i upływie dodatkowych 15 dni od dnia tego wezwania.

3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron może nastąpić w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

4. Prawo do odstąpienia od Umowy wykonuje się przez przekazanie Stronie, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

§ 12

Klauzula poufności

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji oraz ich źródła, w szczególności informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczących Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych, informacji jedynie w celu wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się ujawnić powyższe informacje tylko tym pracownikom Wykonawcy, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione zakresem, w którym wykonują Przedmiot Umowy.

4. Powyższe przepisy nie będą miały zastosowania wobec informacji powszechnie znanych lub  w przypadku żądania ich ujawnienia przez uprawniony organ.

§ 13

Prawa autorskie i zależne

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych 
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, rysunki,

plany, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

1) z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu poszczególnych opracowań składających się na część przedmiotu Umowy oraz

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji:

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu.

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

4. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do opracowań projektowych przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

5. Wykonawca zobowiązuje się, że realizując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych lub osobistych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 14

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy każda ze stron będzie samodzielnie i niezależnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest …………………………………………….

3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub które Wykonawca pozyska, jako podmiot przetwarzający działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom których dane osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej      dostępnej na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gddkia/ochrona-danych-osobowych    oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytuł niewykonania

lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

§ 15

Procedura zgłoszeń wewnętrznych

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, informujemy, że w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad funkcjonuje „Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych” (por.: Załącznik do Zarządzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i  podejmowania działań następczych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z  dnia 16 września 2024 r.(Dz.Urz.GDDKiA z 2024 r., poz. 22). Celem wprowadzenia procedury jest umożliwienie dokonywania zgłoszeń osobom fizycznym, które uzyskały informacje o  naruszeniu prawa w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad w kontekście związanym z pracą. Przekazanie  rzetelnego zgłoszenia pozwoli wykryć naruszenie prawa oraz podjąć właściwe działania następcze, przyczyniając się  do poprawy funkcjonowania Urzędu.  Szczegółowe informacje dotyczące sposobów dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz funkcjonowania procedury dostępne są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad w zakładce „Procedura zgłoszeń wewnętrznych" https://www.gov.pl/web/gddkia/procedura-zgloszen-wewnetrznych.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy 
Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba ze umowa stanowi inaczej.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:	                       			                      Wykonawca: