Załącznik do KARTY OCENY ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR P500

| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „Połączeni technologią; 2.5_TELKO” - wnioskodawca: Minister Cyfryzacji, beneficjent: Ministerstwo Cyfryzacji. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnosząc y uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|  | RA IT | Część ogólna | Sugerowana korekta terminu rozpoczęcia (obecnie jest wpisana data 1 stycznia 2026). | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Wprowadzono zmianę w OZPI. Zmieniono na maj 2026, zgodnie z informacją z CPPC (IZ) – od tego terminu wydatki będą mogły być kwalifikowalne. |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Nieprawidłowo został zdefiniowany KPI 2. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Nie wprowadzono zmiany w OZPI. Wskaźnik jest zgodny z fiszką zaakceptowaną przez MFiPR. Analogiczny był w poprzednim projekcie o charakterze info-promo finansowanym z POPC działanie 3.4 |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Brak jasnego doprecyzowania jak będzie wyliczona liczba odbiorców działań (KPI 2 – 10 mln osób) | Proszę o analizę wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Wprowadzono zmianę w OZPI. Dodano zdanie: Wskaźnik określony na podstawie dostępny narzędzi analitycznych oraz narzędzi monitoringu mediów. |
|  | RA IT | 3. Kamienie milowe | Pierwsze 6 kamieni milowych jest sprzed rozpoczęcia realizacji projektu (kroki organizacyjne prowadzące do uruchomienia projektu) | Proszę o analizę wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Wprowadzono zmianę w OZPI. Wskazane Kamienie Milowe zostały usunięte z OZPI. |
|  | RA IT | 4.2 Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | W 4.2 nie wymieniono kosztów oprogramowania pomimo tego, że w produktach wymieniono modyfikację systemu. Prawdopodobnie koszty wytworzenia oprogramowania zostały wliczone w koszty zarządu i wsparcia. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Wprowadzono zmianę w OZPI. W uzasadnieniu pozycji kosztowej w OZPI dopisano: Koszty wytworzenia oprogramowania zostały wliczone w koszty zarządu i wsparcia. |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Czy Bazy wymienione w 7.1 są systemami teleinformatycznymi? W 7.1 należy wymienić systemy teleinformatyczne obsługujące (w których prowadzone są) wymienione bazy | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Wprowadzono zmianę w OZPI. Po konsultacjach z AIP zmieniono opisy i schematy. |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji 7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania | Brak kalkulatora Dywidenty w punkcie 7.1 i 7.2. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Nie wprowadzono zmian w OZPI. Brak kalkulatora dywidendy jest celowy. Nie jest to żaden moduł zaplanowany do uruchomienia na stronie si2pem.gov.pl. Ma to być produkt informacyjny pozwalający pokazać realne korzyści związane z rozbudową infrastruktury telekomunikacyjnej w JST. Kalkulator Dywidendy nie ma być systemem informatycznym. |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji 7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu | Nie istnieje system pn. „Bazy informacji terytorialnych”, tylko System PRG (Państwowy Rejestr Granic) | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Wprowadzono zmianę w OZPI. Po konsultacjach z AIP zmieniono opisy i schematy. |
|  | RA IT | 7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu | Nieprawidłowe opisy rejestrów. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Wprowadzono zmiany w OZPI. W opisach wskazano zapisy z ustaw/rozporządzeń. |
|  | RA IT | 7.3. Przyjęte założenia technologiczne | Brak wypełnienie założeń technologicznych pomimo rozbudowy istniejącego systemu. | Proszę o analizę wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Nie wprowadzono zmian w OZPI. Pola pozostawiono puste zgodnie z zapisem instrukcji wypełniania: Przy braku sztywnych założeń pozostawić niewypełnione |