Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr …………………………………………………

zawarta w dniu ……… …………….. 2025 roku pomiędzy:

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad 
reprezentowanym przez pełnomocników:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, z siedzibą w Lublinie, 
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin, REGON: 01751157500161, NIP:7122427134,

zwanym dalej: „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej: „Wykonawcą”,

łącznie w dalszej części zwanymi również: „Stronami”,

o następującej treści:

Do niniejszej Umowy nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1320 z późn. zm.). na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach niniejszej umowy zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż wygrodzeń
dla pieszych U-12a na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 17 z drogą wojewódzką 812 w m. Krasnystaw”.

- Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w:

  - niniejszej Umowie;

  - opisie przedmiotu zamówienia (dalej także: OPZ) wraz z załącznikami, tj. SST stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy;

  - Projekcie stałej organizacji ruchu PSOR (stanowiącej załącznik do OPZ);

  - Gwarancji jakości stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy;

  - Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy;

- Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2 do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie:

- Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ),

- Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
wraz z zatwierdzeniami, na koszt Wykonawcy i jego staraniem,

- innych dokumentów wymaganych w OPZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych
do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego czy wynikają wprost z dokumentów wskazanych w ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem realizacji robót.

§ 2

Wymogi materiałowe

- Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w OPZ.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku
do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2,

- Kolejność wykonywania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, uwzględniając konieczność zachowania wszelkich reżimów technologicznych, niezbędnych
do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami (w tym obowiązującymi normami i wytycznymi technologicznymi).

- Wykonawca zobowiązany jest co najmniej na 7 dni przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenia zastosowania tych materiałów przekładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót.

- Materiały pochodzące z rozbiórki – zakwalifikowane przez Zamawiającego do dalszego użycia Wykonawca zobowiązany jest odwieźć na miejsce wskazane
przez Zamawiającego, tj. OD Piaski.

- Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.).

- Do obowiązków Wykonawcy należy systematycznie prowadzenie własnym kosztem i staraniem badań, pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych, niezbędnych
do zachowania wysokiej jakości robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, normami i przepisami w tym zakresie. Wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych będą udostępniane na każde żądanie Zamawiającego.

§ 3

Plac budowy

- Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 5 dni roboczych po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez przedstawiciela Zamawiającego wszystkich niżej wymienionych dokumentów:

- Harmonogram rzeczowo-finansowy robót,

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika robót wraz z poświadczonymi
za zgodność z oryginałem kopiami uprawnień budowlanych oraz dokumentami potwierdzającymi przynależność do właściwej izby inżynierów budownictwa.

- Termin przekazania terenu do prowadzenia robót liczony będzie od dnia uzyskania akceptacji dokumentów, o których mowa z ust. 1 przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Od dnia przejęcia Placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Brak przedłożenia ww. dokumentów w terminach wskazanych w ww. ust. 1, skutkować będzie opóźnieniem w przekazaniu terenu budowy i będzie traktowane, jako powstałe 
z winy Wykonawcy i nie stanowi podstawy do zmiany terminu zakończenia robót/Umowy.

§ 4

Termin wykonania

- Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć realizację robót budowlanych w ciągu 7 dni
od dnia zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, wraz z odbiorem robót, Strony ustalają na:

- Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu umowy maksymalnie w terminie 
60 dni od udzielenia zamówienia. Termin ten obejmuje opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac, wykonanie robót budowlanych oraz ich odbiór końcowy.

- odbiór końcowy robót powinien zostać rozpoczęty przed upływem terminu wskazanego w ust. 3 pkt. 1).

- odbiór ostateczny powinien zostać rozpoczęty na co najmniej 5 dni roboczych
przed zakończeniem okresu gwarancji.

- Niezależnie od postanowień ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym.

- Przez zakończenie robót/prac (odbiór końcowy) należy rozumieć wykonanie robót, sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wymaganej do odbioru końcowego oraz dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.

§ 5

Wynagrodzenie

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie ustalonym w § 1 Strony ustalają  wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę:

- netto w wysokości: ........................ zł (słownie: ..................................),

- podatek VAT …… %, w  kwocie: …………………….. zł (słownie: …………….),

- brutto w wysokości: ………………… zł (słownie: ………………………… ).

- Wykonawca oświadcza, że w swojej cenie ofertowej, uwzględnił wszelkie koszty 
i ryzyka wynikające z wymagań określonych w Umowie, OPZ, Przedmiarze robót
oraz obowiązujących na dzień składania oferty przepisów prawa, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków.

- Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 stanowi należyte wykonanie zobowiązania przez Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów.

- Nie przewiduje się wzrostu cen jednostkowych, zawartych w Kosztorysie Ofertowym, jak również zmiany wartości składników cenotwórczych podanych w ofercie, 
bez względu na sytuację zaistniałą w okresie realizacji niniejszej umowy. 
Ceny jednostkowe będą obowiązywać na czas realizacji tej umowy i nie podlegają waloryzacji ani innym dostosowaniom, chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej.

§ 6

Rozliczenie robót i płatności

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy, będzie rozliczane na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę fakturze VAT
po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, na kwotę wyliczoną
w dołączonym do faktury protokole odbioru końcowego

- Do faktury, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek dołączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom robót budowlanych biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych,
tj. pisemne oświadczenie wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców potwierdzające, że wymagane do końca okresu objętego rozliczeniem płatności
na ich rzecz zostały dokonane, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców. Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców poprzez przedłożenie kopii wymagalnych faktur podwykonawców oraz dalszych podwykonawców
wraz z potwierdzeniem dokonania płatności oraz oświadczeniem Wykonawcy
o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców
oraz dalszych podwykonawców.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest dołączenie dokumentów, o których mowa w ust. 2. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich wymienionych tam dokumentów, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Sprawdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego i zatwierdzenie zestawienia wartości wykonanych robót nastąpi w ciągu 7 dni od dnia ich doręczenia, o ile złożone zostaną kompletne, prawidłowo sporządzone materiały, o których mowa w niniejszym paragrafie.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy, zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego na kwotę,
o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Zestawienie wartości wykonanych robót winno
być sprawdzone i zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 stanowić będzie kwota wskazana w Ofercie Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni licząc
od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: ………………………………………………………….. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest oraz będzie w dacie płatności, widniał w wykazie podmiotów prowadzonym w postaci elektronicznej, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r., poz. 361
ze zm.), tzw. „białej liście” podatników VAT.

- Zmiana numeru konta stanowi zmianę umowy i wymaga zawarcia stosownego aneksu.

- W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r., poz. 236 ze zm.), obejmującą dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów
lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku
z dnia 11 marca 2004 r.,(Dz. U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.), faktura powinna zawierać zwrot „mechanizm podzielonej płatności”.

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT 
(NIP: 7122427134) i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

- Fakturę VAT należy wystawić i dostarczyć na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Chełmie, ul. Włodawska 1A,
22 – 100 Chełm.

- W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami 
lub postanowieniami Umowy, zapłata wynagrodzenia nastąpi dopiero po otrzymaniu 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej,
tym samym termin płatności zostanie przesunięty odpowiednio. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu niedotrzymania terminu płatności.

- W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty działające w Konsorcjum, członkowie upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, Lidera Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu częściowego
lub całkowitego wykonania przedmiotu Umowy.

§ 7

Polecenia Zamawiającego

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, polecać na piśmie dokonywanie zmian jakości i ilości, jakie będą uważane za niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

  - wykonanie robót wynikających z OPZ(w tym z SST i PSOR) lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarze robót,

  - w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wykonanie robót zamiennych, tj. robót rzeczowo przewidzianych w zamówieniu, ale wykonanych inaczej, niż to pierwotnie zakładano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiałów,

  - rezygnacja z części robót, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy nie może być niższe niż 70 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

  - zmiana określonej harmonogramem rzeczowo – finansowym kolejności wykonania robót.

- Zmiany wynikające z poleceń muszą być uwzględnione przez Wykonawcę
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym z uwzględnieniem postanowień w § 4 umowy.

- Wydane przez Zamawiającego polecenia, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze postanowień Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany –
na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy – terminu wykonania robót oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 15.

- Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia lub wyraźnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku gdyby Wykonawca nie wykonał poleceń o których mowa w ust.1,
w terminie jaki został w nim ustalony, lub jeśli nie było takiego ustalenia w czasie racjonalnie uzasadnionym, Zamawiający ma prawo wykonać to polecenie przy pomocy osób trzecich, na koszt Wykonawcy, bez upoważnienia sądowego.

- Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 zmian, albo zmian na podstawie § 16 Umowy odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, będzie podstawą do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, należnego Wykonawcy z tytułu wprowadzenia danej zmiany.

- Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 zmian, albo zmian na podstawie § 16 Umowy nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej
tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji takich jak robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, kosztów zakupu oraz zysku nie wyższych
od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu,
w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych
w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których
nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 6 i 7, Zamawiający wprowadzi korektę ceny w oparciu o własne wyliczenia.

- Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 6 i 7
oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian, w terminie odpowiednim, umożliwiającym weryfikację wyliczeń przez Zamawiającego
bez uszczerbku dla terminu i jakości robót.

§ 8

Protokół konieczności

      - W przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ujawni rozbieżności pomiędzy założeniami wynikającymi z § 1 umowy a stanem faktycznym zobowiązany jest w ciągu 5 dni poinformować o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji dalszego postępowania w formie projektu protokołu konieczności.

      - W terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy, o którym mowa
w ust. 1 powyżej Zamawiający dokona jego zatwierdzenia względnie wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca w ciągu 2 dni uzupełni, wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności. Następnie strony podpiszą protokół konieczności.

      - Zatwierdzony protokół konieczności będzie podstawą do wprowadzenia zmiany
do umowy.

§ 9

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie terenu budowy w terminie określonym § 3 ust. 1 Umowy,

- zapewnienie Nadzoru,

- odbieranie robót,

- zapłata wynagrodzenia Wykonawcy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z wiedzą techniczną
oraz przy zastosowaniu obowiązujących norm, przepisów i warunków technicznych;

- wykonywanie robót w sposób nie powodujący nadmiernych utrudnień dla osób korzystających z terenów sąsiadujących posesji;

- zaopatrzenie terenu prowadzenia robót w wodę, energię elektryczną oraz pozostałe niezbędne elementy terenu prowadzenia robót – kosztem i staraniem Wykonawcy;

- utrzymanie terenu prowadzenia robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składowanie wszelkich urządzeń i materiałów pomocniczych 
w wyznaczonym staraniem Wykonawcy miejscu, na jego koszt, a także bieżące usuwanie z terenu prowadzenia robót wszelkich odpadów, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w tym aktami prawa miejscowego;

- ustalenie lokalizacji istniejącego uzbrojenia przed przystąpieniem do prowadzenia robót, np. za pomocą technik bezwykopowych;

- zabezpieczenie terenu prowadzenia robót wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz przepisami prawa;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

- informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- zapewnienie własnym kosztem i staraniem transportu odpadów do miejsc
ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji – Wykonawca
jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie;

- bieżące utrzymanie w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał
się ruch pojazdów w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy;

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren prowadzenia robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza 
i pozostawienie uporządkowanego oraz nadającego się do użytkowania terenu;

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedłożenie
go do akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem prac,

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniami,
na koszt Wykonawcy i jego staraniem,

- zawiadomienie organu zarządzającego ruchem, zarządcy drogi oraz właściwego Komendanta Policji, co najmniej na 7 dni przed dniem wyprowadzenia stałej/czasowej organizacji ruchu.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych
tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia stałej obecności na placu budowy Kierownika robót w trakcie trwania prac.

§ 10

Personel Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe – uprawnienia budowalne w specjalności inżynieryjnej drogowej odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane i Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przed skierowaniem każdej osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany
w terminie 5 dni od podpisania umowy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi
być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania Zamawiającego.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa
w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób
niż wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę/Dalszych Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w zakresie czynności opisanych w OPZ,  przez cały okres ich trwania. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.).

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. Zamawiający uprawniony
jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, miejsce świadczenia pracy powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
10 maja 2018 r.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 11

Przedstawiciele stron

- Wykonawca dla potrzeb realizacji niniejszej umowy ustanawia Kierownika robót
w osobie:

Pana/Pani* ………………………………………………… , posiadający/posiadająca* uprawnienia budowlane nr ………….. z dnia …………. w specjalności drogowej, wydane
przez ……………………………… .

Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może dokonać zmiany osoby pełniącej funkcję Kierownika robót, przy czym każda kolejna osoba pełniąca funkcję Kierownika robót musi posiadać doświadczenie nie mniejsze niż osoba o której mowa w ust.1.

- Zamawiający dla potrzeb realizacji niniejszej umowy powierzył nadzór
nad jej prawidłową realizacją Rejonowi GDDKiA w Chełmie, zobowiązanego m.in. do:

- kontroli nad zgodnością i prawidłowością realizacji robót z wytycznymi technologicznymi, obowiązującymi normami, ofertą Wykonawcy oraz niniejszą umową;

- prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami SST, dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną;

- sprawdzania i zatwierdzania przed zastosowaniem/wbudowaniem materiałów, wyrobów, sprzętu i urządzeń – m.in. w zakresie ich dopuszczenia do stosowania
w budownictwie;

- dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, uczestnictwa
w czynnościach odbioru końcowego;

- sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru robót (w tym protokołów z wykonanych przez Wykonawcę pomiarów, prób i sprawdzeń, książek obmiaru robót wykonanych);

- podejmowania decyzji o:

- dopuszczeniu materiałów/wyrobów/sprzętu/urządzeń do wbudowania
i wykorzystania przy realizacji robót,

- technologii wykonania robót,

- wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu
lub niezgodnie  z wymaganiami umowy.

- Przedstawicielem Zamawiającego, nadzorującym realizację obowiązków umownych, jest: Pan/Pani* ……………………………………………….. - ……………………….

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby (osób) wskazanych w ust. 3.
O dokonaniu ww. zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 12

Podwykonawstwo

- Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie, przedmiot zamówienia wykona:

- bez udziału Podwykonawców,

- przy udziale Podwykonawców, tj. ……………. (nazwa, dane kontaktowe, przedstawiciele Podwykonawców) w zakresie robót ………………………………………,

- Roboty inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2 Wykonawca wykona siłami własnymi,
z zastrzeżeniem ust. 3.

- Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy chce wykonać przy udziale Podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1 pkt 2, to nie później
niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz Umowę, o której mowa w ust. 8. Dalszy tryb postępowania określają ust. 8 – 15. Zmiana taka nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy 
i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do podania, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,
o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Zakres prac do podzlecenia nie może wykraczać poza zakres przewidziany
w OPZi ofercie Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonanie umowy i uprawnia Zamawiającego
do dokonania potrąceń kwot z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców.

- Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji prac realizowanych
przez Podwykonawców.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, 
w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.

- Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania robót wskazany w § 4 ust. 3 pkt. 1-3;

- umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy
od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy
przez Zamawiającego;

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności postanowień warunkujących podpisanie tych umów od:

- akceptacji przez Zamawiającego projektów umów  o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane,

- uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
wraz z jej projektem,

- dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za  zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych
(przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii umów
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, o których mowa w ust. 14.

- brak jest zastrzeżenia, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie roboty do wysokości cen ofertowych Wykonawcy;

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

- umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

- umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione;

- nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 9 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, 
o których mowa w ust. 9.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa
się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia,
o których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo
o wartości większej niż 50.000 zł brutto.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia
jest dłuższy niż określony w § 12  ust. 9 pkt 1, Zamawiający poinformuje
o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. To samo dotyczy sytuacji, gdy umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia,
w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Przepisy ust. 8 – 15 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, o których mowa w § 6 ust. 2 Umowy

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 18. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia
tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

                - albo,

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

                - albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy/Usługodawcy/Dostawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła
z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy, a także będzie stanowić podstawę do naliczenia kar umownych.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców/usługodawców/ Dostawców jak za swoje własne.

§ 13

Odbiory

- Strony zgodnie ustalają, że w toku realizacji Umowy dokonywane będą następujące odbiory robót:

- odbiór końcowy

- odbiór ostateczny (po upływie okresów rękojmi oraz gwarancji).

- Przez wykonanie przedmiotu umowy należy rozumieć wykonanie, sporządzenie
i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wymaganej do odbioru końcowego oraz dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości wykonanych robót
do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne
do rozpoczęcia odbioru, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót Budowlanych. Nie dołączenie wszystkich wymaganych
przez Zamawiającego dokumentów będzie uznane za brak zgłoszenia robót do odbioru.

- Zamawiający wymaga, aby komplet dokumentacji powykonawczej złożona została
w 1 egz. – w tym 1 egz. papierowy i 1 egz. w wersji elektronicznej (format .pdf).

- Przedstawiciel Zamawiającego dokona potwierdzenia prawidłowości wykonania robót
oraz sprawdzenia dokumentacji o której mowa w ust. 5 lub zgłosi zastrzeżenia,
w terminie 5 dni od dnia doręczenia przedstawicielowi Zamawiającego zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy będzie dokonany w ciągu 5 dni roboczych od daty potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego prawidłowości wykonanych robót
i przedłożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej.

- Odbiór ostateczny przedmiotu umowy nastąpi w terminie 3 dni roboczych
po zakończeniu okresu gwarancji, określonego zgodnie z § 14 ust. 1 niniejszej Umowy. Zakończenie czynności odbioru ostatecznego powinno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru ostatecznego.

- Z czynności poszczególnych odbiorów sporządzany będzie pisemny protokół.

- W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad w przedmiocie Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy dokonania odbioru robót z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu i sposobu usunięcia wad, bądź też dokonania odbioru z jednoczesnym potrąceniem części wynagrodzenia z tytułu wystąpienia wad.

§ 14

Zobowiązania Wykonawcy w zakresie Rękojmi i Gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na okres 
36 miesięcy. Warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres odpowiadający okresowi udzielonej gwarancji.

Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się:

  - w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia wad uniemożliwiających dokonanie takiego odbioru (wady istotne) dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich takich wad;

  - w dniu następnym licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- W przypadku konieczności dokonania w okresie rękojmi i gwarancji wymiany określonych części przedmiotu bądź też wykonania robót naprawczych okres rękojmi na elementy podlegające wymianie lub naprawie rozpoczyna wraz z dniem dokonania wymiany bądź odebrania przez Zamawiającego robót naprawczych.

- Strony zgodnie ustalają, że o ujawnieniu wad w okresie rękojmi Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 7 dni od ich ujawnienia listownie oraz emailem: ................................ W przypadku wady, o której mowa w ust. 6, Zamawiający powiadomi Wykonawcę natychmiast po jej ujawnieniu.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania naprawy bądź wymiany części przedmiotu umowy w stosunku do którego ujawniona została wada w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy. Jednakże w przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiać będą prawidłowe wykonanie robót naprawczych, Zamawiający wyznaczy inny odpowiedni termin.

- W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia usterek w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie rękojmi, ani nie dokona tego
po dodatkowym wezwaniu to Zamawiający zleci usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Niezależnie od powyższego
za zwłokę w usunięciu wad Zamawiający naliczy kary zgodnie z § 15 pkt 2 i 3.

- Szczegółowe uwarunkowania dotyczące obowiązków stron w związku z udzieloną gwarancją zostały określone w Karcie gwarancyjnej której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

- Strony dokonają pogwarancyjnego odbioru robót (odbioru ostatecznego).
Odbiór ten nastąpi w terminie 3 dni od dnia zakończenia okresu gwarancji.

§ 15

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminach, o których mowa
w § 4 ust. 3 Umowy w wysokości w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, określonego na dzień zawarcia Umowy,
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, określonego na dzień zawarcia Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, określonego na dzień zawarcia Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 5 ust. 1 umowy, określonego na dzień zawarcia Umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy,

  - jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1 000,00, za każdy przypadek;

  - jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał inny podmiot,
niż Wykonawca lub Podwykonawca/Usługodawca/Dostawca wskazany
przez Wykonawcę w Umowie lub podmiot skierowany do wykonania Umowy niezgodnie z procedurą określoną w § 12– w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek;

  - z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności z przyczyn określonych w § 17 ust. 1 i 2 – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, określonego na dzień zawarcia Umowy;

  - za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu: harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz jego aktualizacji, Planu BIOZ - w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedstawieniu każdego z dokumentów, licząc
od upływu terminów określonych w Umowie;

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany – w wysokości 0,5 % wartości brutto tej umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia projektu umowy lub jej zmiany Zamawiającemu;

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5 % wartości brutto tej umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia umowy lub jej zmiany Zamawiającemu;

  - w przypadku braku zmiany postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty lub braku zmiany postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą – w wysokości 0,5 % wartości brutto tej umowy
za każdy przypadek braku zmiany umowy w ww. zakresie;

  - za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokości 30% należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia netto za każdy przypadek;

  - w przypadku nieuzgodnionej nieobecności Kierownika robót tj. naruszenie
§ 9 ust. 4 – 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień nieuzgodnionej nieobecności;

  - w przypadku niezłożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w § 10 ust. 8 pkt 1 – 4 , w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego –
w wysokości 1.000,00 zł za każde takie naruszenie;

  - w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 10 ust. 6 Umowy – w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia (kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę);

  - w przypadku wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braków w oznakowaniu, wykonaniu lub utrzymywaniu oznakowania z nienależytą starannością – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wypełnienie przez Wykonawcę obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia w terminach określonych w § 18 ust. 3 – w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, innych niż określone w § 17 ust. 1 i 2 – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynieść może 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, określonego na dzień zawarcia Umowy.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania 
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona
do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych w ust. 1
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia realizacji przedmiotu Umowy
lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

- Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.

§ 16

Zmiany postanowień umowy

- Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy:

  - w przypadku konieczności wykonania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie przekazanego placu budowy, wówczas Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis ten dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót,

  - w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, niewyszczególnionych w Przedmiarach Robót, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmiana wynagrodzenia na warunkach określonych
w Umowie (jeśli dotyczy),

  - w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. m.in. wojna, działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego  i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót,

  - w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyspieszą ukończenie robót, zmniejszą koszty, poprawią sprawność lub wartość robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku i zostaną zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego,

  - w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej jakości (ciągłe opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza),

  - w przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich drogi,

  - z powodu zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

  - z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
które zaakceptuje na piśmie Zamawiający,

  - jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej
lub obu Stron,

  - powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,

  - w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne),

  - udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia publicznego, którego wykonanie będzie mieć wpływ na realizację niniejszej Umowy,

  - zaistnienie sytuacji opisanej w § 7 ust. 3 Umowy,

  - wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, których Strony w dniu podpisania Umowy nie przewidziały, a które będą miały wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy.

- Wykonawca składając wniosek o dokonanie zmiany Umowy ma obowiązek udokumentować wystąpienie okoliczności będących podstawą zmiany i ich wpływ
na wykonanie przedmiotu Umowy w stosunku do Harmonogramu oraz załączyć szczegółowe rozliczenie wpływu zmiany tych okoliczności na koszty wykonania zmówienia.

- W przypadku zmiany podatku VAT wartość wynagrodzenia netto Wykonawcy
nie ulegnie zmianie, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów zmieniających stawkę VAT.

- Wszelkie zmiany wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu.

- W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy strony zgodnie ustalają, że Wykonawcy nie będzie przysługiwać w stosunku do Zamawiającego roszczenie o odszkodowanie.

§ 17

Prawo odstąpienia od umowy

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o jednej z poniższych okoliczności:

- Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym
w § 3 ust. 1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego
lub nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 4 ust. 2.

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego,

- Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,

- Wykonawca powierzył realizację jakiejkolwiek części Umowy Podwykonawcy/Usługodawcy/Dostawcy z naruszeniem obowiązków określonych 
w § 12 umowy,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, Ofertą wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego,

- w przypadku zwłoki w realizacji inwestycji w stosunku do terminów, o których mowa w § 4 ust.2,3 i 5 umowy przekraczających 10 dni,

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy,

- Kary umowne przekroczą 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 5 ust. 1 umowy,

- oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni
od dnia powzięcia informacji o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji gdy, wystąpi konieczność wielokrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 18,
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót
nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca
nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania
oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 ust. 7 niniejszej Umowy,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 3 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,

- przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 18

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji przedmiotu Umowy, w tym w okresie przedłużonej realizacji umowy. Umowa ubezpieczenia powinna obejmować w szczególności szkody zaistniałe w związku z czynem zabronionym jak również wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym również szkody wyrządzone umyślnie.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót; wysokość sumy ubezpieczenia powinna być co najmniej równa wartości robót objętych umową (wskazanej w §5 ust. 1);

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych;

- Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.

- Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, 
o których mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 19

Ochrona Danych Osobowych

- W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy każda ze stron będzie samodzielnie i niezależnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

- Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest ………………………………………………………. .

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane 
z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub które Wykonawca pozyska, jako podmiot przetwarzający działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający  aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej :

                - https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow

                - oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania 
w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

§ 20

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa właściwe dla danego zdarzenia.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, chyba że Umowa stanowi inaczej.

- Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego (wg. właściwości miejscowej Oddziału GDDKiA w Lublinie).

- Adresami do doręczeń dla Stron na dzień zawarcia Umowy są:

- Dla Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział
w Lublinie, Rejon w Chełmie, 22 – 100 Chełm, ul. Włodawska1A

adres poczty elektronicznej:RDK_chelm@gddkia.gov.pl

- Dla Wykonawcy:

…………………………………………………………………………..

adres poczty elektronicznej: ……………………………………….

- W przypadku zmiany adresów wskazanych w ust. 4, Strona zobowiązana będzie poinformować o tym fakcie drugą Stronę, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni wskazany przez tę Stronę adres
do doręczeń.

- Wykonawca nie może przenosić praw wynikających z niniejszej umowy w całości 
lub w części (cesja) bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

- Integralną część niniejszej Umowy stanowią jej załączniki:

- Opis Przedmiotu Zamówienia (wraz z załącznikami, tj. SST);

- Gwarancja jakości;

- Oferta wykonawcy;

- Projekt Stałej organizacji ruchu.

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY