Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH240032 Ostoja Kroczycka w województwie śląskim

Spis treści

1. Etap wstępny pracy nad Planem	2

1.1 Informacje ogólne	2

1.2 Ustalenie terenu objętego Planem	2

1.3. Mapa obszaru Natura 2000	3

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu	3

1.5. Przedmioty ochrony wg. obowiązującego SDF (stan na dzień 31.12.2017)	5

1.5.1 Siedliska	5

1.6. Kluczowe instytucje/grupy dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności	6

1.7. Zespól Lokalnej Współpracy	7

2. Etap II Opracowanie projektu Planu	8

2.1. Ogólna charakterystyka obszaru	8

2.2. Struktura własności i użytkowania gruntów.	10

2.3. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka.	10

2.4. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego	11

2.5. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane	13

2.5.1. Typy siedlisk przyrodniczych	13

2.5.2.	Gatunki zwierząt występujące na terenie obszaru  - gatunki nie wykazane w SDF	23

3.	Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem	27

4.	Analiza  zagrożeń	126

5.	Cele działań ochronnych	142

6.	Ustalenie działań ochronnych	149

7. Wskazania do dokumentów planistycznych	163

8. Przesłanki sporządzenia planu ochrony	163

9. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic	164

9.1 Projekt zmiany SDF	164

9.2 Projekt zmiany granicy obszaru	167

10. Zestawienie uwag i wniosków	167

11. Literatura	167

# 1. Etap wstępny pracy nad Planem

## 1.1 Informacje ogólne

| Nazwa obszaru | Ostoja Kroczycka |
| --- | --- |
| Kod obszaru | PLH240032 |
| Opis granic obszaru | Punkty węzłowe opisu granic dla Obszaru Natura 2000 PLH240032 Ostoja Kroczycka - plik PDF |
| SDF | Standardowy Formularz Danych, - plik PDF |
| Położenie | woj. śląskie, pow. zawierciański, myszkowski, m. Zawiercie, gm. Kroczyce, Włodowice, Niegowa |
| Powierzchnia obszaru (w ha) | 1391.2 ha |
| Status prawny | Obszar Ostoja Kroczycka wyznaczony został 10 stycznia 2011r. przez Komisję Europejską jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (Decyzja Komisji 2011/64/UE). |
| Termin przystąpienia do sporządzenia Planu | 12-2014 |
| Termin zatwierdzenia Planu* | Data wydania zarządzenia RDOŚ. Podana data powinna zostać zapisana w formacie dd - mm – rrrr |
| Wykonawca projektu Planu | Damian Czechowski, damian.czechowski.katowice@rdos.gov.pl, +48 32 42 06 852 |
| Planista Regionalny / Osoba odpowiedzialna w RDOŚ | Mirosława Mierczyk-Sawicka, miroslawa.mierczyk-sawicka.katowice@rdos.gov.pl, +48 32 42 06 801 |
| Sprawujący nadzór | RDOŚ w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10 40-127 Katowice |

## 1.2 Ustalenie terenu objętego Planem

| L.p. | Nazwa krajowej formy ochrony przyrody lub nadleśnictwa, pokrywającej/go się z obszarem, która/e może powodować wyłączenie części terenu ze sporządzania Planu | Dokument planistyczny | Uzasadnienie wyłączenia części terenu ze sporządzania PZO | Powierzchnia krajowej formy ochrony przyrody lub nadleśnictwa pokrywająca się z obszarem [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Park Krajobrazowy Orlich Gniazd | Uchwała Nr IV/48/2/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 25 marca 2014 r. poz. 1763 | Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody tj. możliwość odstąpienia od sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jego części. | 1391.2 |
| 2 | Rezerwat Przyrody Góra Zborów | Brak planu ochrony. Ma zadania ochronne: Zarządzenie Nr 10/2019 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Góra Zborów. | Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody tj. możliwość odstąpienia od sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jego części. | 45,00 |
| 3 | Nadleśnictwo Złoty Potok | Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Złoty Potok obowiązuje od 1.01.2016 do 31.12.2025 zatwierdzony przez Ministra Środowiska pismem DLP-I.611.22.2016 z dnia 08 kwietnia 2016 r. | Brak podstaw do wyłączenia. Dokument nie spełnia wymogów przepisów art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) tj. możliwość odstąpienia od sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jego części. | 309,38 |
| 4 | Nadleśnictwo Koniecpol | Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Koniecpol obowiązuje od 1.01.2015 do 31.12.2024 zatwierdzony przez Ministra Środowiska pismem DLP-I-611-18/11906/15/ŁP z dnia 27 marca 2015 r. | Brak podstaw do wyłączenia. Dokument nie spełnia wymogów przepisów art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) tj. możliwość odstąpienia od sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jego części. | 703,98 |
| 5 | Nadleśnictwo Siewierz | Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Siewierz obowiązuje od 1.01.2019 do 31.12.2028 zatwierdzony przez Ministra Środowiska pismem DL-WGL.4100.40.2019 z dnia 10 września 2019 r. | Brak podstaw do wyłączenia. Dokument nie spełnia wymogów przepisów art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) tj. możliwość odstąpienia od sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jego części. | 379,70 |

Teren objęty PZO: obszar Natura 2000 PLH240031 Ostoja Kroczycka 1391.2 [ha]

## 1.3. Mapa obszaru Natura 2000

1.3.1 Mapa obszaru Natura 2000 objętego Planem

Mapa granic Obszaru Natura 2000 Ostoja Kroczycka PLH240032 -plik PDF

1.3.2 Opis granic obszaru Natura 2000 objętego Planem

Numeryczny wektor granic GIS z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt. 1.2. - tylko terenu objętego PZO należy (jeśli ma zastosowanie).

## 1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu

Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka PLH240032 o powierzchni 1391,2 ha został wyznaczony w związku z wypełnieniem zobowiązań Polski wynikających z Dyrektywy Rady 92/43/EWG z 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Ostoja Kroczycka została zatwierdzona przez Komisję Europejską, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (Decyzja Komisji Europejskiej z 10.01.2011r. nr 2011/64/WE).

Ostoja Kroczycka położona jest w środkowej części Wyżyny Częstochowskiej i obejmuje swym zasięgiem kilka charakterystycznych wzniesień zwieńczonych ostańcami skalnymi. Są to: Skały w Łutowcu, Duży Bukowiec, Mały Bukowiec, Wielka Góra, Mirowskie Skały, Skały Kroczyckie, Skały Rzędkowickie, Skały Podlesickie i Skały Morskie.

Większość wzgórz porastają lasy, z których najcenniejszymi są zbiorowiska buczyn. Wśród nich dobrze zachowane są płaty buczyny storczykowej. Pozostałą część stanowią drzewostany sosnowe powstałe w wyniku nasadzeń w drugiej połowie XX wieku, a także porastające piaszczyste obniżenia. Na odlesionych stokach wzgórz, w wyniku karczowania i wypasu na przestrzeni setek lat wytworzyły się siedliska muraw kserotermicznych oraz zarośla jałowca pospolitego. Na licznych skałach rozwinęły się murawy naskalne ze zbiorowiskami paproci szczelinowych oraz rzadkimi gatunkami roślin jak: skalnica gronkowa i goździk siny. Zarówno zarośla jałowca jak i murawy naskalne w ostoi mają duże znaczenie dla ochrony tych siedlisk w skali Polski.

Walorem ostoi Kroczyckiej jest również występowanie form krasu powierzchniowego i podziemnego w postaci wapiennych ścian skalnych oraz jaskiń, w których zimują nietoperze. Jednym z cenniejszych obiektów służących jako miejsce hibernacji tych zwierząt jest Jaskinia Piętrowa Szczelina oraz Jaskinia Głęboka zlokalizowana u podnóża rezerwatu Góra Zborów, która jest jednocześnie jedyną jaskinią jurajską w województwie śląskim udostępnioną do ruchu turystycznego.

Bardzo duże nagromadzenie skał wapiennych sprawia, że obszar ostoi Kroczyckiej jest jednym z największych terenów wspinaczkowych w Polsce.

Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka PLH240032 został wyznaczony dla następujących przedmiotów ochrony:

- zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych, (kod: 5130),

- murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis), (kod: 6210),

- wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis, (kod: 8210),

- jaskinie nieudostępnione do zwiedzania, (kod: 8310),

- żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), (kod: 9130),

- ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion), (kod: 9150),

Lista przedmiotów ochrony ww. obszaru Natura 2000 może jednak ulec weryfikacji w toku prac nad planem zadań ochronnych.

Przedmiotowy obszar Natura 2000 znajduje się w całości w granicach Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Park posiada plan ochrony, jednak nie zawiera on zakresu, o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody. W obrębie ostoi wyznaczono rezerwat przyrody „Góra Zborów”. Rezerwat ten nie posiada planu ochrony. Ponadto obszar Natura 2000 Ostoja Kroczycka pokrywa się z terenem zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa Koniecpol, Siewierz i Złoty Potok, dla których projekt planu urządzenia lasu nie zawiera zakresu, o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody. Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do obszaru Natura 2000 Ostoja Kroczycka nie może mieć zatem zastosowania przepis art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody, tj. możliwość odstąpienia od sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jego części.

Zgodnie z art. 28 ustawy o ochronie przyrody dla obszarów Natura 2000 obowiązkowo sporządza się plan zadań ochronnych ustanawiany w drodze zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska na okres 10 lat.

Zarządzenie w sprawie planu zadań ochronnych winno być wydane w ciągu 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską, jako mającego znaczenie dla Wspólnoty.

Plan zadań ochronnych jest narzędziem zarządzania zasobami przyrody, dla których wyznaczono obszar Natura 2000. Podstawowym celem opracowania planu zadań ochronnych jest jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony, czyli zapewnienie, że siedliska przyrodnicze i gatunki, dla ochrony których wyznaczono obszar, nie zostaną utracone. Plan ma określić aktualny stan przedmiotów ochrony, zagrożenia dla utrzymania lub osiągnięcia ich właściwego stanu przez co należy rozumieć zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i siedlisk przyrodniczych na danym terenie oraz niezbędne działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie, a także terenu i terminu ich wdrażania.

W świetle przepisów ustawy o ochronie przyrody, regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawiając plan zadań ochronnych, zobowiązany jest kierować się, przede wszystkim koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.

W związku z tym, przyjmuje się następujące założenia do sporządzenia planu zadań ochronnych dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka.

- Założenia podstawowe:

- określenie zadań ochronnych na okres 10 lat (zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody dla obszarów Natura 2000);

- zapewnienie, że siedliska przyrodnicze i gatunki, dla ochrony których wyznaczono obszar, nie zostaną utracone;

- zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i siedlisk przyrodniczych na danym terenie oraz identyfikacja niezbędnych działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie, a także terenu i terminu ich wdrażania;

- ustalenie działań ochronnych o charakterze „celowościowym”, tj. skoncentrowanych na osiągnięciu określonych efektów.

- Założenia szczegółowe:

- ustalenie kierunku ochrony na podstawie weryfikacji aktualnego stanu chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz tendencji zachodzących zmian (utrzymanie, zmniejszanie lub wzrost zajmowanej powierzchni, bądź stanowisk występowania). Dążenie do zapewnienia stanu środowiska, umożliwiającego utrzymanie gatunków i siedlisk przyrodniczych;

- ustalenie metod przeciwdziałania i ograniczenia następujących zidentyfikowanych zagrożeń dla utrzymania właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000:

- zarzucanie pasterstwa, brak wypasu i koszenia,

- zabudowa rozproszona,

- niekontrolowany ruch turystyczny pieszy oraz kwalifikowany (rowerowy, wspinaczkowy, odwiedzanie jaskiń),

- jazda po niewyznaczonych trasach pojazdami motorowymi i niemotorowymi,

- wandalizm i zaśmiecanie terenu,

- ograniczenie różnorodności flory i fauny związane z usuwaniem wiekowych drzewostanów, martwych i umierających drzew,

- pozyskiwanie roślin i płoszenie zwierząt;

- określenie ewentualnych innych zagrożeń dla stanu zachowania gatunków i chronionych siedlisk przyrodniczych oraz sposobów przeciwdziałania ich skutkom;

- ustalenie działań w zakresie monitoringu;

- określenie wskazań do dokumentów planistycznych;

- określenie przesłanek sporządzania planu ochrony;

- stworzenie ewentualnego projektu weryfikacji Standardowego Formularza Danych obszaru i jego granic.

## 1.5. Przedmioty ochrony wg. obowiązującego SDF (stan na dzień 31.12.2017)

### 1.5.1 Siedliska

| Kod | Nazwa polska | Identyfikator fitosocjologiczny* | Pokrycie [ha] | Reprezentatywność | Pow. względna | Ocena stanu zachowania | Ocena ogólna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5130 | Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych |  | 16,69 | A | C | B | B |
| 6210 | Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis), |  | 0 | C | C | C | C |
| 8210 | Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis |  | 3,9 | A | C | B | B |
| 8310 | Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania | - | 35 obiektów | B | C | A | B |
| 9130 | Żyzne buczyny | Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion | 6,96 | A | C | A | B |
| 9150 | Ciepłolubne buczyny storczykowe | Cephalanthero-Fagenion | 27,82 | A | C | B | A |

*Naukowa nazwa siedliska

## 1.6. Kluczowe instytucje/grupy dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności

| L.p. | Instytucja/osoby | Opis istotności dla obszaru (fakultatywne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach | Nadzór nad obszarami Natura 2000 na terenie województwa śląskiego; realizacja polityki ochrony środowiska w skali województwa, nadzór i kontrola nad formami ochrony przyrody, udostępnianie informacji o środowisku. |
| 2 | Urząd Marszałkowski Marszałek Województwa Śląskiego | Nadzór w zakresie planowania przestrzennego, inicjowania działań na terenach wiejskich, wykonywanie praw własności, udostępnienie informacji |
| 3 | Śląski Urząd Wojewódzki | Uzgadnianie aktów prawa miejscowego, doradzanie, udostępnienie informacji. |
| 4 | Urząd Miasta Zawiercie | Prowadzenie na obszarze gminy spraw obejmujących planowanie przestrzenne (uwzględnianie wskazań do mpzp),, gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska, udostępnienie informacji. |
| 5 | Urząd Gminy Niegowa | Prowadzenie na obszarze gminy spraw obejmujących planowanie przestrzenne (uwzględnianie wskazań do mpzp),, gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska, udostępnienie informacji. |
| 6 | Urząd Gminy Kroczyce | Prowadzenie na obszarze gminy spraw obejmujących planowanie przestrzenne (uwzględnianie wskazań do mpzp),, gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska, udostępnienie informacji. |
| 7 | Urząd Gminy Włodowice | Prowadzenie na obszarze gminy spraw obejmujących planowanie przestrzenne (uwzględnianie wskazań do mpzp),, gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska, udostępnienie informacji. |
| 8 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach | Nadzór nad gospodarką leśną, udostępnianie informacji dotyczącej ochrony przyrody i edukacji ekologicznej na obszarze LP, organizowanie, koordynowanie i nadzór nad opracowywaniem planów urządzania lasu oraz ich wykonawstwem. |
| 9 | Nadleśnictwo Złoty Potok | Zrównoważone gospodarowanie zasobami lasów w tym hodowli, ochrony, ścinki i wyróbki drewna, melioracji gruntów leśnych i nieleśnych, budowy dróg i budowli związanych z gospodarstwem leśnym. |
| 10 | Nadleśnictwo Koniecpol | Zrównoważone gospodarowanie zasobami lasów w tym hodowli, ochrony, ścinki i wyróbki drewna, melioracji gruntów leśnych i nieleśnych, budowy dróg i budowli związanych z gospodarstwem leśnym. |
| 11 | Nadleśnictwo Złoty Siewierz | Zrównoważone gospodarowanie zasobami lasów w tym hodowli, ochrony, ścinki i wyróbki drewna, melioracji gruntów leśnych i nieleśnych, budowy dróg i budowli związanych z gospodarstwem leśnym. |
| 12 | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego | Sprawowanie nadzoru i planowanie działań w granicach Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, działalność edukacyjna, działania na rzecz ochrony krajobrazu i przyrody, udostępnienie informacji. |
| 13 | Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | Prowadzenie wypłat płatności bezpośrednich do gruntów rolnych. Wspomaganie i promowanie gospodarki rolnej udostępnienie informacji. |
| 14 | Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie | Prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz programów rolno-środowiskowych, udostępnienie informacji. |
| 15 | Śląska Izba Rolnicza | Działalność na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa, reprezentowanie interesów rolników, udostępnienie informacji. |
| 16 | Polski Związek Alpinizmu | Koordynuje działalność sportową, szkoleniową, nadaje uprawnienia instruktorskie w zakresie wspinaczki skałkowej, taternictwa jaskiniowego, zajmuje się ochroną przyrody. |

## 1.7. Zespól Lokalnej Współpracy

| L.p. | Imię i nazwisko | Funkcja | Nazwa instytucji /grupy interesu, którą reprezentuje | Kontakt* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mirosława Mierczyk-Sawicka | Członek Zespołu Lokalnej Współpracy | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach | miroslawa.mierczyksawicka.katowice@rdos.gov.pl tel. 32 42 06 801 |
|  | Damian Czechowski | Koordynator Planu | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach | damian.czechowski.katowice@rdos.gov.pl tel. 32 42 06 852 |
|  | Aleksandra Nawrocka | Członek Zespołu Lokalnej Współpracy | Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury |  |
|  | Anna Babczyńska | Członek Zespołu Lokalnej Współpracy | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | ababczynska@slaskie.pl tel. 32 77 40 0036 |
|  | Andrzej Tyc | Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody Ekspert speleolog | Uniwersytet Śląski | andrzej.tyc@us.edu.pl |
|  | Beata Babczyńska - Sendek | Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody | Uniwersytet Śląski | beata.babczynska-sendek@us.edu.pl |
|  | Grzegorz Janas | Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach | g.janas@katowice.lasy.gov.pl |
|  | Anna Kuśka - Ciba | Członek Zespołu Lokalnej Współpracy | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach | anna.kuska@katowice.lasy.gov.pl tel. 32 609 45 29 |
|  | Dorota Okoń | Członek Zespołu Lokalnej Współpracy | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego | dor@zpk.com.pl tel. (032) 267 44 82 |
|  | Szymon Beuch | Członek Zespołu Lokalnej Współpracy | Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska | sz.beuch@cdpgs.katowice.pl 32 20 95 008 |
|  | Marceli Ślusarczyk | Członek Zespołu Lokalnej Współpracy | Fundacja Przyroda i Człowiek Wykonawca ekspertyzy | fundacja@przyrodaiczlzowiek.pl tel. 693 299 973 |
|  | Michał Demel | Członek Zespołu Lokalnej Współpracy | Towarzystwo Jurajskie | demel@jurapolska.com |
|  | Tomasz Postawa | Członek Zespołu Lokalnej Współpracy, ekspert chiropterolog | Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie | tpostawa@gmail.com |
|  | Joanna Trejtowicz | Członek Zespołu Lokalnej Współpracy | Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | Joanna.Trejtowicz@arimr.gov.pl Tel. 34 378 28 85 |
|  | Elżbieta Bieś | Członek Zespołu Lokalnej Współpracy | Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | Elzbieta.Bies@arimr.gov.pl Tel. 34 378 28 57 |
|  | Andrzej Guzik | Członek Zespołu Lokalnej Współpracy | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwo Powiatowe w Zawierciu | wrolnictwa@zawiercie.powiat.pl |
|  |  | Członek Zespołu Lokalnej Współpracy | Starostwo Powiatowe w Myszkowie | starostwo@powiatmyszkowski.pl |
|  |  | Członek Zespołu Lokalnej Współpracy | Urząd Miejski w Zawierciu | urzad@zawiercie.eu |
|  |  | Członek Zespołu Lokalnej Współpracy | Urząd Gminy Niegowa | urzad@niegowa.pl |
|  |  | Członek Zespołu Lokalnej Współpracy | Urząd Gminy Kroczyce | kroczyce@kroczyce.pl |
|  |  | Członek Zespołu Lokalnej Współpracy | Urząd Gminy Włodowice | urzad@wlodowice.pl |
|  | Agnieszka Zawada-Piątkowska | Członek Zespołu Lokalnej Współpracy | Nadleśnictwo Siewierz | siewierz@katowice.lasy.gov.pl |
|  |  | Członek Zespołu Lokalnej Współpracy | Nadleśnictwo Koniecpol | koniecpol@katowice.lasy.gov.pl |
|  | Robert Gęsiarz | Członek Zespołu Lokalnej Współpracy | Nadleśnictwo Złoty Potok | robert.gesiarz@katowice.lasy.gov.pl tel. 34 329 11 70 |
|  | Adam Markowski | Przedstawiciel ośrodków doradczych dla rolników | Związek Gmin Jurajskich | biuro@jura.info.pl |
|  | Włodzimierz Porębski | Członek Zespołu Lokalnej Współpracy | Polski Związek Alpinizmu | wlodzimierz.porebski@pza.org.pl |
|  | Anna Tyc | Ekspert botanik | AERDO Group/Fundacja Przyroda i Człowiek Wykonawca ekspertyzy | annatyc@gmail.com |
|  | Kamil Kulpiński | Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody Ekspert botanik | AERDO Group/Fundacja Przyroda i Człowiek Wykonawca ekspertyzy | kkulpinski@gmail.com |
|  | Jan Kucharzyk | Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody Ekspert botanik | Centrum Ochrony Mokradeł Wykonawca ekspertyzy | j.kucharzyk@bagna.pl |
|  | Michał Stopczyński | Ekspert chiropterolog | Ekologic Wykonawca ekspertyzy | mr.frog@interia.pl |

## 2. Etap II Opracowanie projektu Planu

## 2.1. Ogólna charakterystyka obszaru

Usytuowanie obszaru

Obszar Natura 2000 Ostoja Kroczycka PLH240032 został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (Decyzja Komisji Europejskiej z 10.01.2011 r. nr 2011/64/UE).

Pod względem administracyjnym teren ostoi zlokalizowany jest w granicach powiatu zawierciańskiego oraz myszkowskiego, w obrębie gmin: Niegowa, Włodowice, Kroczyce oraz Zawiercie. Grunty leśne Skarbu Państwa znajdują się w zarządzie Nadleśnictwa Złoty Potok, Koniecpol oraz Siewierz.

Według fizyczno-geograficznego podziału Polski (Kondracki 2002) opisywany obszar znajduje się w prowincji Wyżyny Polskie, podprowincji Wyżyna Śląsko-Krakowska, makroregionie Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, w obrębie mezoregionu Wyżyna Częstochowska.

Zgodnie z podziałem na regiony geobotaniczne Polski Matuszkiewicza (2008) obszar Natura 2000 Ostoja Kroczycka leży w Prowincji Środkowoeuropejskiej, Podprowincji Środkowoeuropejskiej Właściwej, w Dziale Wyżyn Południowopolskich (C). Stanowi on środkową część Krainy Jury Krakowsko-Częstochowskiej (C.4), Okręg Jury Północnej Olkusko-Częstochowskiej (C.4.1), Podokręg Ogrodzieniecko-Mstowski (C.4.1.a).

Według „Regionalizacji przyrodniczo-leśnej” (Tramplera 1990), obszar nadleśnictw zlokalizowany jest w strefie ekoklimatycznej: D Środkowopolskiej Makroregionie: 4 Wyżyny Małopolskiej i 5 Podgórskim Jury Krakowsko – Częstochowskiej.

Geologia, rzeźba, gleby

Pod względem geologicznym Ostoja Kroczycka leży w północnej części jednostki strukturalnej zwanej monokliną śląsko-krakowską, która zbudowana jest z osadowych skał triasu i jury. Skały te pocięte są uskokami, tworząc szereg bloków tektonicznych. Podłoże większości obszaru monokliny tworzą utwory jury górnej reprezentowane głównie przez wapienie i margle oksfordu oraz kimerydu. Młodszymi utworami geologicznymi są skupienia grubokrystalicznego kalcytu, występujące w obrębie wapieni górnojurajskich. Wapienie górnojurajskie zostały następnie zdenudowane przez trzeciorzędowe procesy krasowe, czego pozostałością są podziemne formy krasowe oraz skaliste ostańce wapienne. Najmłodsze utwory geologiczne przykrywające w wielu miejscach wapienie górnojurajskie, to czwartorzędowe piaski wypełniające obniżenia dolinne o miąższości do kilkunastu metrów. W wielu miejscach tworzą one wydmowe nagromadzenia. We wschodniej części obszaru spotkać można pokrywy lessowe. W orografii obszaru dominują zróżnicowane formy, jak wypiętrzenia skalne, skaliste wzgórza, pofałdowania, jary i doliny.

Na Wyżynie Częstochowskiej na wapieniach skalistych jury górnej wytworzyły się rędziny wapienne, czyli gleby płytkie, suche, nierzadko szkieletowe, które łatwo ulegają erozji. Doliny rzek i potoków wypełniają żyzne gleby - mady piaszczyste. Na terenach gdzie oddziaływał lodowiec, przeważają gleby bielicowe wytworzone z różnych rodzajów piasków, glin i utworów pyłowych.

Klimat

Według regionalizacji klimatyczno-rolniczej Gumińskiego Ostoja Kroczycka znajduje się w zasięgu częstochowsko-kieleckiej dzielnicy klimatycznej. Ze względu na znaczne urozmaicenie rzeźby, duże deniwelacje na niewielkim obszarze, zmienność ekspozycji i różny stopień pokrycia terenu przez szatę roślinną, obserwuje sie tu odrębność klimatu lokalnego wierzchowiny, dna doliny, czy też zboczy o różnych wystawach. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 50 do 80 dni. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 7-8°C. Najniższe temperatury notowane są w styczniu (-3°C), a najwyższe w lipcu (ok. 18°C). Roczna suma opadów oscyluje w granicach 700 mm. Okres wegetacyjny trwa od 200 do 210 dni. W ciągu roku przeważają wiatry z sektora zachodniego (Herczek A., Rostański A. 2003). Ich prędkość nie przekracza 5m/s. Średnia roczna wilgotność względna powietrza wynosi około 78%, natomiast średnie roczne zachmurzenie kształtuje się na poziomie 70%.

Według Wosia teren ostoi zlokalizowany jest w regionie klimatycznym zachodnio małopolskim (R-XX), który wyróżnia się stosunkowo dużą liczbą dni z pogodą przymrozkową bardzo chłodną i przymrozkową umiarkowanie zimną.

Hydrologia

Teren ostoi pomimo wysokich sum opadów atmosferycznych, odznacza się ubóstwem wód powierzchniowych. Brak na tym terenie źródeł oraz innych stały wycieków wód powierzchniowych. Zjawisko to związane się z występowaniem w podłożu silnie skrasowiałych skał węglanowych górnej jury: wapieni skalistych, płytowych i marglistych. Obszar ostoi położony jest w obrębie działu wodnego I rzędu, rozdzielającego dorzecza Wisły i Odry, w obrębie ostoi rozdziela on zlewnie Warty i Pilicy. Najbliższym stałym ciekiem jest Białka Zdowska zasilająca rzekę Pilicę. Obszar ostoi znajduje się w zasięgu jednego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP): szczelinowo-krasowy zbiornik Częstochowa E nr 326 o wydajności na poziomie 1020 tyś. M3 /dobę.

Struktura krajobrazu

Ostoja Kroczycka położona jest w środkowej części Wyżyny Częstochowskiej i obejmuje swym zasięgiem kilka charakterystycznych wzniesień zwieńczonych ostańcami skalnymi. Są to: Skały w Łutowcu, Duży Bukowiec, Mały Bukowiec, Wielka Góra, Mirowskie Skały, Skały Kroczyckie, Skały Rzędkowickie, Skały Podlesickie i Skały Morskie. Większość wzgórz porastają lasy, z których najcenniejszymi są zbiorowiska buczyn. Wśród nich dobrze zachowane są płaty buczyny storczykowej. Pozostałą część stanowią drzewostany sosnowe powstałe w wyniku nasadzeń w drugiej połowie XX wieku, a także porastające piaszczyste obniżenia. Na odlesionych stokach wzgórz, w wyniku karczowania i wypasu na przestrzeni setek lat wytworzyły się siedliska muraw kserotermicznych oraz zarośla jałowca pospolitego. Na licznych skałach rozwinęły się murawy naskalne ze zbiorowiskami paproci szczelinowych oraz rzadkimi gatunkami roślin jak: skalnica gronkowa i goździk siny. Zarówno zarośla jałowca jak i murawy naskalne w ostoi mają duże znaczenie dla ochrony tych siedlisk w skali Polski. Walorem ostoi Kroczyckiej jest również występowanie form krasu powierzchniowego i podziemnego w postaci wapiennych ścian skalnych oraz jaskiń, w których zimują nietoperze. Jednym z cenniejszych obiektów służących jako miejsce hibernacji tych zwierząt jest Jaskinia Piętrowa Szczelina oraz Jaskinia Głęboka zlokalizowana u podnóża rezerwatu Góra Zborów, która jest jednocześnie jedyną jaskinią jurajską w województwie śląskim udostępnioną do ruchu turystycznego. Bardzo duże nagromadzenie skał wapiennych sprawia, że obszar ostoi Kroczyckiej jest jednym z największych terenów wspinaczkowych w Polsce.

Korytarze ekologiczne

Obszar Natura 2000 Ostoja Kroczycka jest ważnym korytarzem ekologicznym dla nietoperzy, które w jaskiniach mają miejsca hibernacji, a do których migrują z odległości nawet 150 km. Ostoja znajduje się również w obszarze korytarza migracyjnego dla ssaków kopytnych: KOD: K/LS-LO/LZ i ssaków drapieżnych: KOD: D/JURA-N.

Formy ochrony przyrody

Teren Ostoi pokrywa się z innymi formami ochrony przyrody, które zostały wymienione w pkt 1.2 dokumentacji

## 2.2. Struktura własności i użytkowania gruntów.

| Klasy pokrycia terenu* | Typ własności | Powierzchnia użytków w ha | % udział powierzchni w obszarze |
| --- | --- | --- | --- |
| Lasy | Skarb Państwa | 45 | 3,2% |
|  | Własność komunalna | Brak danych | Brak danych |
|  | Własność prywatna | 1255,9 | 87% |
|  | Inne | - | - |
| Grunty orne |  | 91,19 | 6,6% |
| Łąki i pastwiska |  | 42,82 | 3,1% |
| Zbiorniki wodne |  | - | - |
| Cieki |  | - | - |
| Inne |  | 1,25 | 0,1% |

## 2.3. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka.

| Typy użytków | Typ własności | Powierzchnia objęta dopłatami UE w ha | Rodzaj dopłaty, działania/priorytetu/programu, |
| --- | --- | --- | --- |
| Lasy | Lasy Państwowe | wg jednostek wdrażających | wg jednostek wdrażających |
|  | Lasy komunalne | - | - |
|  | Lasy prywatne | - | - |
| Sady |  | - | - |
| Trwałe użytki zielone |  | - | - |
| Wody |  | - | - |
| Tereny zadrzewione lub zakrzewione |  | - | - |
| Inne |  | - | - |

## 2.4. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego

| Tytuł opracowania | Instytucja odpowiedzialna za przygotowanie planu/programu/wdrażanie projektu | Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć wpływ na przedmioty ochrony | Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania | Ustalenia dot. działań minimalizujących lub kompensujących |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości Niegowa przyjęty uchwałą nr 68/XII/2007 Rady Gminy Niegowa z dnia 31 października 2007 r. | Rada Gminy Niegowa | W dokumencie brak ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na przedmioty ochrony obszaru. | Brak przedmiotów ochrony obszaru objętych wpływem ustaleń dokumentu. | Nie dotyczy. Nie przeprowadzono strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu ustawy ocenowej. |
| Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości Moczydło i Łutowiec przyjęty uchwałą nr 69/XII/2007 Rady Gminy Niegowa z dnia 31 października 2007 r. | Rada Gminy Niegowa | W dokumencie brak ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na przedmioty ochrony obszaru. | Brak przedmiotów ochrony obszaru objętych wpływem ustaleń dokumentu. | Nie dotyczy. Nie przeprowadzono strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu ustawy ocenowej. |
| Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości Ogorzelnik przyjęty uchwałą nr 312/XLV/2006 Rady Gminy Niegowa z dnia 26 października 2006 r. | Rada Gminy Niegowa | W dokumencie brak ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na przedmioty ochrony obszaru. | Brak przedmiotów ochrony obszaru objętych wpływem ustaleń dokumentu. | Nie dotyczy. Nie przeprowadzono strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu ustawy ocenowej. |
| Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości: Mirów i Bobolice przyjęty uchwałą nr 216/XXVII/2013 Rady Gminy Niegowa z dnia 21 marca 2013 r. | Rada Gminy Niegowa | W dokumencie brak ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na przedmioty ochrony obszaru. | Brak przedmiotów ochrony obszaru objętych wpływem ustaleń dokumentu. | Przeprowadzono procedurę strategicznej oceny oddziaływania ustaleń zmiany dokumentu na środowisko, w wyniku której stwierdzono iż ich realizacja nie wpłynie negatywnie na przedmioty ochrony w przedmiotowym obszarze. |
| Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rzędkowice w Gminie Włodowice przyjęty uchwałą nr 138/XIX/2004 Rady Gminy Włodowice z dnia 7 grudnia 2004 r. | Rada Gminy Włodowice | W dokumencie brak ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na przedmioty ochrony obszaru. | Brak przedmiotów ochrony obszaru objętych wpływem ustaleń dokumentu. | Nie dotyczy. Nie przeprowadzono strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu ustawy ocenowej. |
| Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Morska w gminie Włodowice obejmującej fragmenty obszaru miejscowości Morsko przyjęty uchwałą nr 236/XXXVII/2010 Rady Gminy Włodowice z dnia 27 października 2010 r. | Rada Gminy Włodowice | W dokumencie brak ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na przedmioty ochrony obszaru. | Brak przedmiotów ochrony obszaru objętych wpływem ustaleń dokumentu. | Przeprowadzono procedurę strategicznej oceny oddziaływania ustaleń zmiany dokumentu na środowisko, w wyniku której stwierdzono iż ich realizacja nie wpłynie negatywnie na przedmioty ochrony w przedmiotowym obszarze. |
| Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kostkowice w gminie Kroczyce przyjęty uchwałą nr 71/VII/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 kwietnia 2007 r. | Rada Gminy Kroczyce | W dokumencie brak ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na przedmioty ochrony obszaru. | Brak przedmiotów ochrony obszaru objętych wpływem ustaleń dokumentu. | Nie dotyczy. Nie przeprowadzono strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu ustawy ocenowej. |
| Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Podlesice w gminie Kroczyce przyjęty uchwałą nr 44/V/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 9 marca 2007 r. | Rada Gminy Kroczyce | W dokumencie brak ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na przedmioty ochrony obszaru. | Brak przedmiotów ochrony obszaru objętych wpływem ustaleń dokumentu. | Nie dotyczy. Nie przeprowadzono strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu ustawy ocenowej. |
| Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lgotka w gminie Kroczyce przyjęty uchwałą nr 262/XXXIII/2006 Rady Gminy Kroczyce z dnia 3 października 2006 r. | Rada Gminy Kroczyce | W dokumencie brak ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na przedmioty ochrony obszaru. | Brak przedmiotów ochrony obszaru objętych wpływem ustaleń dokumentu. | Nie dotyczy. Nie przeprowadzono strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu ustawy ocenowej. |
| Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Piaseczno w gminie Kroczyce przyjęty uchwałą nr 45/V/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 9 marca 2007 r. | Rada Gminy Kroczyce | W dokumencie brak ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na przedmioty ochrony obszaru. | Brak przedmiotów ochrony obszaru objętych wpływem ustaleń dokumentu. | Nie dotyczy. Nie przeprowadzono strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu ustawy ocenowej. |
| Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Piaseczno przyjęta uchwałą nr 115/XVI/2012 Rady Gminy Kroczyce z dnia 16 maja 2012 r. | Rada Gminy Kroczyce | W dokumencie brak ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na przedmioty ochrony obszaru. | Brak przedmiotów ochrony obszaru objętych wpływem ustaleń dokumentu. | Przeprowadzono procedurę strategicznej oceny oddziaływania ustaleń zmiany dokumentu na środowisko, w wyniku której stwierdzono iż ich realizacja nie wpłynie negatywnie na przedmioty ochrony w przedmiotowym obszarze. |
| Uchwała Nr XII/132/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29.08.2007r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów stanowiących tereny rekreacyjno – turystyczne – rejon zamku „Morsko” | Rada Miejska w Zawierciu | W dokumencie brak ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na przedmioty ochrony obszaru. | Brak przedmiotów ochrony obszaru objętych wpływem ustaleń dokumentu. | Nie dotyczy. Nie przeprowadzono strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu ustawy ocenowej. |
| Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+, załącznik do uchwały nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego http://www.slaskie.pl/planzagospodarowania/ | W dokumencie brak ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na przedmioty ochrony obszaru. | Brak przedmiotów ochrony obszaru objętych wpływem ustaleń dokumentu. | Przeprowadzono procedurę strategicznej oceny oddziaływania ustaleń dokumentu na środowisko, w wyniku której stwierdzono iż ich realizacja nie wpłynie negatywnie na przedmioty ochrony w przedmiotowym obszarze. |

## 2.5. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane

### 2.5.1. Typy siedlisk przyrodniczych

| Lp. | Kod | Przedmiot ochrony |  | Ocena ogólna |  | Powierzchnia |  | Liczba stanowisk |  | Rozmieszczenie w obszarze |  | Stopień rozpoznania |  | Zakres prac terenowych uzupełniających/ Uzasadnienie do wyłączenia z prac terenowych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siedliska przyrodnicze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5130 | Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych | B |  | 10,83 |  | 10 |  | Załącznik mapowy |  | bardzo dobry |  | Siedlisko na całym obszarze zweryfikowane w trakcie prac terenowych w latach 2017-2018. |  |
|  | 6210 | Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) | B |  | 15,95 |  | 26 |  | Załącznik mapowy |  | Bardzo dobry |  | Siedlisko na całym obszarze zweryfikowane w trakcie prac terenowych w latach 2017-2018. |  |
|  | 8210 | Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | B |  | 3,5 ha |  | 23 |  | Załącznik mapowy |  | bardzo dobry |  | Siedlisko na całym obszarze zweryfikowane w trakcie prac terenowych w latach 2014-2015. |  |
|  | 8310 | Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania | B |  | - |  | 35 |  | Załącznik mapowy |  | bardzo dobry |  | Siedlisko na całym obszarze zweryfikowane w trakcie prac terenowych w latach 2013-2015. |  |
|  | 9130 | Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) | B |  | 11,22 ha |  | 2 |  | Załącznik mapowy |  | dobry |  | Siedliska na całym obszarze zweryfikowane w trakcie prac terenowych w latach 2014-2015. |  |
|  | 9150 | Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) | B |  | 35,03 ha |  | 5 |  | Załącznik mapowy |  | dobry |  | Siedliska na całym obszarze zweryfikowane w trakcie prac terenowych w latach 2014-2015. |  |
| Siedliska nie wykazane w SDF proponowane do włączenia po zmianie SDF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9110 | Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) |  | B |  | 173,90 ha |  | 3 |  | Załącznik mapowy |  | dobry |  | Siedliska na całym obszarze zweryfikowane w trakcie prac terenowych w latach 2014-2015. |  |
|  | 9170 | Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) |  | B |  | 49,00 ha |  | 10 |  | Załącznik mapowy |  | dobry |  | Siedliska na całym obszarze zweryfikowane w trakcie prac terenowych w latach 2014-2015. |  |

5130  Zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach

Zarośla jałowca pospolitego wykształcone na murawach nawapiennych występują w Ostoi Kroczyckiej w kilku skupieniach: w rejonie Łutowca, na Grzędzie Mirowsko-Bobolickiej, w masywie Góry Zborów, na Skałach Rzędkowickich, a także – w postaci niewielkiego płatu usytuowanego pomiędzy ostańcami wapiennymi – w rejonie Piaseczna na południu obszaru. W obrębie większości stwierdzonych stanowisk zwarcie jałowca było znaczne, a w runie występowały liczne gatunki związane z murawami kserotermicznymi lub – rzadziej – kwaśnymi murawami bliźniczkowymi. W miejscach o wyjątkowo dużym zwarciu jałowców (i tym samym niewielkim dostępie światła) warstwa roślin zielnych wykształcona była w sposób kadłubowy. W wielu miejscach, głównie w obrębie muraw kserotermicznych (siedlisko 6210) spotykane były ślady po wcześniejszym występowaniu jałowczysk – pnie po ściętych Juniperus communis. Największy z płatów siedliska 5130, zlokalizowany w rejonie Łutowca, częściowo położony jest poza granicami Ostoi Kroczyckiej – sugeruje się modyfikację granic tego obszaru Natura 2000 w sposób umożliwiający objęcie ochroną całego opisywanego płatu jałowczyska. W celu zachowania siedliska na terenie Ostoi koniecznym wydaje się prowadzenie zabiegów ochrony czynnej przy uwzględnieniu konieczności pozostawiania wszystkich osobników kluczowego dla siedliska gatunku.

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: niezadowalający, pogarszający się U1- (dane GIOŚ).

Stan siedliska w obszarze: niezadowalający U1 (na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2017-2018).

Zagrożenia: W przyszłości dalszy wzrost roślinności drzewiastej w otoczeniu płatu siedliska oraz rozwój krzewów liściastych na stanowisku mogą powodować powolne ustępowanie jałowców i wycofywanie się - zmniejszenie udziału gatunków związanych z murawami kserotermicznymi. Palenie ognisk w bezpośrednim sąsiedztwie jałowczyska powodujące lokalnie zmianę składu gatunkowego roślinności oraz mogące powodować pożar również w obrębie przedmiotowego płatu jałowczyska; zjawisko obecnie ma charakter marginalny

6210  Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)

Murawy kserotermiczne (uznawane za siedlisko priorytetowe w sytuacji występowania istotnych populacji przedstawicieli rodziny storczykowatych Orchidaceae) na terenie Polski obejmują najczęściej zbiorowiska roślinne o półnaturalnym charakterze, związane z obecnym lub przeszłym ekstensywnym użytkowaniem (głownie wypasem zwierząt kopytnych). Gatunki charakterystyczne dla siedliska zazwyczaj mają swoje centra rozmieszczenia na obszarach o klimacie cieplejszym i/lub bardziej suchym, zlokalizowanych w Europie południowej i wschodniej. Ekosystemy muraw kserotermicznych charakteryzuje niezwykła zmienność, duże bogactwo gatunkowe oraz występowanie gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Wykształcają się na podłożu zasobnym w węglan wapnia, np. na rędzinach lub glebach brunatnych o różnej żyzności i niskiej do umiarkowanej wilgotności. Na terenie naszego kraju notowane są trzy podtypy tego siedliska: murawy naskalne, murawy ostnicowe oraz murawy kwietne. Siedlisko 6210 w Polsce występuje głównie w pasie wyżyn oraz w dolnym biegu Odry i Wisły. Ponieważ są to ekosystemy półnaturalne, pozbawienie czynników je kształtujących, jak ekstensywny wypas, prowadzi do sukcesji wtórnej w kierunku kserotermicznych zarośli, a w konsekwencji lasów grądowych. Sukcesję tę może powstrzymać poprzez przywrócenie wypasu, a w razie jego braku poprzez systematyczne ekstensywne użytkowanie kośne i usuwanie nalotu drzew i krzewów.

Skała Kruk – siedlisko muraw kserotermicznych i stanowisko goździka sinego Dianthus gratianopolitanus

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 w regionie kontynentalnym: niezadowalający, poprawiający się U1+ (dane GIOŚ).

Stan siedliska w obszarze: niezadowalający U1 (na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2017-2018).

Zagrożenia: W obrębie muraw kserotermicznych, w szczególności podtypu kwietnego (6210-3) dawniej prowadzony był wypas zwierząt pozwalający na utrzymanie właściwej struktury siedliska; obecnie praktyki te zostały zaniechane (na całości powierzchni) lub dotyczą jedynie niewielkie fragmentu muraw; brak wypasu prowadzi do niekorzystnych zmian w składzie gatunkowym i strukturze siedliska. W obrębie siedliska lub w jego bezpośrednim otoczeniu występują drzewa (zazwyczaj w postaci zwartych formacji leśnych), które ocieniają siedlisko przyczyniając się do zaburzenia jego struktury i ograniczenia wzrostu roślinności zielnej związanej z murawami kserotermicznymi; proces pogarszania się warunków świetlnych stale postępuje wraz ze wzrostem wysokości drzew. Przez niektóre płaty muraw kserotermicznych przebiegają szlaki lub ścieżki turystyczne; ruch pieszy powoduje wydeptywanie roślinności muraw kserotermicznych powodując lokalnie jej zanik i przyczynia się do wkraczania gatunków roślin niezwiązanych z przedmiotowym siedliskiem. W obrębie niektórych płatów siedlisk uprawiana jest czynna turystyka wspinaczkowa, która powoduje (niewielkie) zmiany w szacie roślinnej muraw naskalnych (podtyp 6210-1) poprzez jej wydeptywanie.

8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis

Na terenie Ostoi Kroczyckiej występują dwa podtypy siedliska – światłolubny 8210-2-1 oraz cieniolubny 8210-2-2. Na skałach sąsiadujących z terenami otwartymi, np. zajętymi przez murawy obecnie w dużej mierze porzucone i zarastające), zdecydowanie dominuje podtyp światłolubny. Dominującym w nim gatunkiem charakterystycznym jest paproć zanokcica murowa Asplenium ruta-muraria. Miejscami występuje ponadto zachyłka Roberta Gymnocarpium robertianum. Wariant ten w miejscach mniej nachylonychkserotermiczne (siedlisko 6210) lub pola uprawne i pastwiska (, zwłaszcza w szczytowych partiach skał, często płynnie przechodzi w zaliczane do siedliska 6210 murawy naskalne (kod 6210-1).

Podtyp cieniolubny występuje na skałach położonych w obrębie dobrze zachowanego kompleksu lasów liściastych w Skałach Morskich oraz na szczytach wzgórz porośniętych głównie buczynami ciepłolubnymi (siedlisko 9150) i żyznymi (9130). W podtypie cieniolubnym dużą rolę odgrywają należące do gatunków charakterystycznych paprocie zanokcica skalna Asplenium trichomanes i paprotnica krucha Cystopteris fragilis oraz mech miechera kędzierzawa Neckera crispa. Stosunkowo często występują również paprotka zwyczajna Polypodium vulgare. Ponadto na jednym stanowisku w okolicach Morska (stanowisko Gips) rośnie języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium.

Płat siedliska z zanokcicą murową w Skałach Rzędkowickich Fot. K. Kulpiński.

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: niezadowalający U1 (na podstawie Listy rankingowej typów siedlisk przyrodniczych – dane GIOŚ).

Stan siedliska w obszarze: właściwy U1 (na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2017-2018).

Zagrożenia: Do głównych zagrożeń dla obu podtypów siedliska (światłolubnego i cieniolubnego), wynikających z działalności człowieka, należą wspinaczka skałkowa, palenie ognisk w pobliżu ścian skalnych oraz malowanie rysunków i napisów na skałach niezmywalnymi farbami. Zagrożeniem naturalnym dla podtypu światłolubnego jest natomiast sukcesja.

8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania

W Ostoi Kroczyckiej Natura 2000 siedlisko 8310 występuje w wielu jaskiniach oraz w części schronisk skalnych. Są one zlokalizowane w kilku obszarach – w Skałach Kroczyckich, Skałach Podlesickich, Skał Morskich, okolic Łutowca, Mirowa-Bobolic i Niegowy.

Jaskinie ostoi są miejscem hibernacji kilku gatunków nietoperzy, w tym 4 z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: podkowiec mały Rhinolophus hipposideros (1303), mopek Barbastella barbastellus (1308), nocek Bechsteina Myotis bechsteinii (1323), nocek duży Myotis myotis (1324).

Fauna naścienna jaskiń w ostoi stanowi bogate w grupy systematyczne ugrupowanie trogloksenów. Najczęściej spotykanymi i opisywanymi gatunkami są tu motyle (Lepidoptera) – paśnik jaskiniec (Triphosa dubitata) oraz szczerbówka ksieni (Scolipteryx libatrix). Innymi typowymi gatunkami tworzącymi zespół naścienny są muchówki (Diptera), wśród nich Heleomyza serrata i Scoliocentra villosa, komar pospolity Culex pipiens, Culiseta annulata, Trichocera maculipennis oraz chruściki (Trichoptera) z gatunku Stenophylax permistus. Gatunki spotykane nieregularnie, aczkolwiek odnotowywane z wielu jaskiń to: błonkówki (Hymenoptera) – Exephantes ischioxanthus, Diphyus minitorius, Diphyus fossorius, muchówki (Diptera) – Exechia indecisa, Calliphora vomitoria, Phaonia populi, Drosophila faciata, a także ślimaki pomrowiowate (Limacidae), ślinikowate (Arionidae) oraz z rodzaju Oxychillus. Ponadto równonogi (Isopoda), wije (Myriapoda). Spośród gatunków troglofilnych najpospolitszymi są pająki z rodzaju Meta: sieciarz jaskiniowy Meta menardi i Meta merianae.

Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros w Jaskini Wielkanocnej. Fot. Andrzej Tyc

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: stan zachowania monitorowanego siedliska w większości obszarów jest właściwy; obszar ostoi PLH240020 ma taką samą ocenę; 6 z 14 monitorowanych ostoi Natura 2000, położonych w granicach regionu kontynentalnego, ocenionych jest jako niezadowalający U1.

Stan siedliska w obszarze: monitoring siedliska został rozpoczęty w 2013 roku; w obszarze PLH240032 monitoringiem nie są objęte żadne jaskinie – ocena ogólna U1.

Zagrożenia: Największe zagrożenie siedliska związane jest z niekontrolowaną penetracją jaskiń w ciągu całego roku. Jednym z istotnych zagrożeń części obiektów jaskiniowych i schronisk skalnych z siedliskiem 8310 jest eksploracja nowych korytarzy, w tym przekopywanie namulisk oraz łączenie części jaskiń lub udrażnianie nowych otworów, powodując zmiany mikroklimatu. Część obiektów jest również poważnie zaśmiecona.

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)

Siedlisko w obszarze reprezentowane jest przez podtyp 9110-1 Kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fagetum).

Na terenie Ostoi Kroczyckiej buczyny kwaśne występują zwykle w miejscach niżej położonych i mniej nachylonych niż inne typy buczyn. Skały wapienne występują tam stosunkowo głęboko pod powierzchnią gleby, a wychodnie skalne są rzadkie i zwykle niewielkie – wszystko to ma duży wpływ na właściwości gleby. Warunki preferowane przez buczyny kwaśne powodują, że są to również tereny stosunkowo łatwe do wykorzystania gospodarczego. Buczyny kwaśne często pozostały w postaci różnej szerokości pasów w dolnej części wzniesień, pomiędzy nasadzeniami sosnowymi a zajmującymi partie szczytowe wzniesień buczynami żyznymi (siedlisko 9130) i ciepłolubnymi (siedlisko 9150). Sąsiadują czasem również z płatami grądów (siedlisko 9170), które w Ostoi Kroczyckiej porastają głównie stoki wzniesień. Rozległe powierzchnie buczyn kwaśnych, zajmujących praktycznie całą wyrównaną powierzchnię poniżej wzniesień, zachowały się jedynie w obrębie kompleksu leśnego otaczającego Morsko – jest to zdecydowanie najczęstsze tu siedlisko.

Drzewostany kwaśnych buczyn składają się głównie lub nawet wyłącznie z buka Fagus sylvatica. Częsta jest też sosna Pinus sylvestris, częściowo prawdopodobnie wprowadzona sztucznie. Jej obecność może też być skutkiem wkraczania tego gatunku w luki w drzewostanie bukowym, powstające na skutek działalności człowieka. Podszyt buczyn kwaśnych jest zazwyczaj słabo rozwinięty i złożony głównie z młodych buków, a runo cechuje się stosunkowo niewielkim pokryciem i niskim bogactwem gatunkowym roślin zielnych. Najbardziej typowymi gatunkami są konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium, borówka czernica Vaccinium myrtillus, a także nieco rzadziej występujący śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa. Stosunkowo częsty jest szczawik zajęczy Oxalis acetosella. Czasem runo jest bardzo ubogie, złożone jedynie z młodocianych osobników buka lub praktycznie pozbawione roślin i pokryte grubą warstwą ściółki. Z drugiej strony, w buczynach kwaśnych spotyka się czasem również gatunki typowe dla buczyn żyznych i ciepłolubnych – między tymi siedliskami występują formy przejściowe. Buczyny żyzne i ciepłolubne mogą też być obecne w postaci niewielkich płatów w obrębie buczyn kwaśnych (np. w bezpośrednim sąsiedztwie wychodni skalnych).

Kwaśna buczyna na stanowisku Morsko 1. Fot. K. Kulpiński.

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: niezadowalający U1 (dane GIOŚ).

Stan siedliska w obszarze: właściwy FV (na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w latach 2014-2015)

Zagrożenia: Mała ilość martwego drewna w siedlisku, zwłaszcza drewna wielkoformatowego, zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna, śmieci oraz aktualne i potencjalne negatywne przekształcenia struktury wiekowej, pionowej i przestrzennej drzewostanów, skutkujące także przekształcaniem innych warstw lasu.

9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

Siedlisko w obszarze reprezentowane jest przez podtyp 9130-3 Żyzna buczyna górska (Dentario enneaphylli-Fagetum i Dentario glandulosae-Fagetum), w jego formie sudeckiej cechującej się występowaniem żywca dziewięciolistnego Dentaria enneaphyllos.

Buczyny żyzne na terenie Ostoi Kroczyckiej występują przede wszystkim na chłodnych, północnych stokach wzniesień, zwykle dość znacznie nachylonych i w bezpośrednim sąsiedztwie wychodni skał wapiennych. Zajmują miejsca żyźniejsze i wilgotniejsze niż inne typy buczyn – kwaśna (siedlisko 9110) i ciepłolubna (siedlisko 9150). Często jednak z nimi sąsiadują – buczyny ciepłolubne zajmują partie szczytowe i południowe stoki wzniesień, a kwaśne miejsca mniej nachylone i położone z dala od wychodni skalnych. Buczyny żyzne sąsiadują czasem również z grądami – zarówno z ich postaciami dość wilgotnymi, rosnącymi u podnóża wzniesień, jak i dominującymi w obszarze formami ciepłolubnymi, rosnącymi  w podobnych miejscach jak buczyny ciepłolubne. Występują ponadto formy pośrednie pomiędzy różnymi leśnymi siedliskami przyrodniczymi, częste jest też występowanie  w obrębie dużych płatów jednego siedliska niewielkich płatów innych siedlisk. Generalnie buczyny żyzne na terenie Ostoi nie zajmują zbyt dużej powierzchni, a ich występowanie ogranicza się do Morska oraz niewielkiego fragmentu Skał Kroczyckich.

W drzewostanie buczyn żyznych zdecydowanie dominuje buk, domieszki innych gatunków są zwykle niewielkie. Na terenie Ostoi Kroczyckiej najczęstszymi obok buka gatunkami są jawor Acer pseudoplatanus i grab Carpinus betulus. W bezpośrednim sąsiedztwie skał pojawia się też lipa szerokolistna Tilia platyphyllos. Podszyt jest niezbyt obfity, złożony przede wszystkim z młodego pokolenia buka. Pokrycie roślin zielnych w runie jest wysokie, występuje tu też wiele gatunków. Najbardziej charakterystycznym z nich jest żywiec dziewięciolistny Dentaria enneaphyllos, duże pokrycie osiąga gajowiec żółty Galeobdolon luteum, a w miejscach kamienistych szczyr trwały Mercurialis perennis. Często i licznie występuje też przytulia wonna Galium odoratum.

Żyzna buczyna na stanowisku Morsko 2. Fot. K. Kulpiński.

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: niezadowalający U1 (dane GIOŚ).

Stan siedliska w obszarze: niezadowalający U1 (na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w latach 2014-2015)

Zagrożenia: Mała ilość martwego drewna w siedlisku, zwłaszcza drewna wielkoformatowego oraz możliwość negatywnych przekształceń struktury wiekowej, pionowej i przestrzennej drzewostanów, skutkujących także przekształcaniem innych warstw lasu.

9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)

Siedlisko w obszarze reprezentowane jest wyłącznie przez podtyp 9150-2 Małopolska buczyna storczykowa (zbiorowisko Fagus sylvatica-Cruciata glabra), cechujący się obecnością w runie przytulinki krzyżowej Cruciata glabra i obfitym występowaniem konwalii majowej Convallaria majalis.

Buczyny ciepłolubne występują zwykle w sąsiedztwie wychodni skał wapiennych, w najwyższych partiach wzniesień oraz na ich południowo-zachodnich stokach. W miejscach tych skały często są pokryte jedynie cienką warstwą gleby, panuje w nich też stosunkowo ciepły mikroklimat. W związku ze specyficznymi wymaganiami, siedlisko często występuje w postaci niewielkich płatów w obrębie większych powierzchni innych typów buczyn oraz grądów. W takim przypadku zajmuje bezpośrednie sąsiedztwo wychodni skalnych oraz ich szczyty. Duże płaty buczyn ciepłolubnych sąsiadują przede wszystkim z buczynami żyznymi (siedlisko 9130), zajmującymi stoki północne, oraz kwaśnymi (siedlisko 9110), zajmującymi miejsca u podnóża wzniesień, oddalone od wychodni skalnych. W Ostoi Kroczyckiej buczyny ciepłolubne zajmują niezbyt duże powierzchnie, jednak obecne są we wszystkich większych kompleksach lasów liściastych. Największe powierzchnie zajmują w Skałach Kroczyckich, nieco mniejsze w kompleksie w sąsiedztwie Morska, są też obecne na Wielkiej Górze pomiędzy Mirowem i Niegową.

W drzewostanach ciepłolubnych buczyn storczykowych dominuje buk, z domieszek najczęstszy jest grab Carpinus betulus. W bezpośrednim sąsiedztwie wychodni skalnych często pojawia się lipa szerokolistna Tilia platyphyllos. Dominującym gatunkiem runa jest zwykle konwalia majowa Convallaria majalis, częste są również przylaszczka pospolita Hepatica nobilis i przytulinka wiosenna Cruciata glabra. Runo jest jednak bardzo bogate w gatunki, w tym zaliczane do roślin rzadkich, takie jak storczyki buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damansonium i podkolan zielonawy Plathanthera chlorantha, a także orlik pospolity Aquilegia vulgaris i lilia złotogłów Lilium martagon.

Ciepłolubna buczyna storczykowa na stanowisku Popielowa 3. Fot. K. Kulpiński.

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: właściwy FV (dane GIOŚ).

Stan siedliska w obszarze: niezadowalający U1 (na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w latach 2014-2015).

Zagrożenia: Negatywne przekształcenie struktury wiekowej, pionowej i przestrzennej drzewostanów, skutkujące także przekształcaniem innych warstw lasu, w tym nadmiernym rozwojem podszytu, który niekorzystnie wpływa na bogate gatunkowo runo ciepłolubnych buczyn. Do zagrożeń należą także wydeptywanie ścieżek ograniczających rozwój gatunków runa oraz obce gatunki krzewów.

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Siedlisko w obszarze reprezentowane jest przez podtyp 9170-2 grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum.

Grądy generalnie występują w bardzo dużym zakresie warunków środowiska. Preferują gleby żyzne, jednak wyróżniane są wśród nich zarówno warianty związane z miejscami stosunkowo wilgotnymi i chłodnymi, jak i ciepłymi i dość suchymi. Na terenie Ostoi Kroczyckiej grądy związane są niemal wyłącznie z tymi ostatnimi warunkami – płaty związane z wilgotniejszym środowiskiem prawdopodobnie występowały w miejscach niżej położonych, które zostały najsilniej przekształcone przez człowieka. Siedlisko 9170, zachowane na wzgórzach wapiennych, często w pobliżu wychodni skalnych, zajmuje miejsca o podobnych warunkach jak te preferowane przez buczyny ciepłolubne (siedlisko 9150). Sąsiaduje z rosnącymi na północnych stokach wzniesień buczynami żyznymi (siedlisko 9130) i zajmującymi mniej nachylone powierzchnie u podnóża wzniesień buczynami kwaśnymi (siedlisko 9110). Często powierzchnia płatów grądów jest niewielka, a otoczone są przez tereny otwarte (czasem również drzewostany z przewagą sosny). Najczęściej ze wszystkich leśnych siedlisk przyrodniczych występują też w pobliżu miejscowości. Zarówno lokalizacja siedliska, jak i charakter roślinności wskazują, że niektóre płaty grądów mogą być stadium przejściowym, występującym w trakcie regeneracji buczyn, zwłaszcza ciepłolubnych. Siedlisko występuje w rozproszeniu na większości obszaru Ostoi Kroczyckiej, największe powierzchnie zajmując na wzgórzach na południe od kompleksu Morska oraz w Skałach Kroczyckich.

Podstawową cechą odróżniająca grądy od buczyn jest skład drzewostanu. Największe znaczenie ma w nim grab zwyczajny Carpinus betulus, jednak bardzo częsta jest domieszka buka Fagus silvatica, czasem dość znaczna. W części grądów obecna jest również sosna zwyczajna Pinus sylvestris. Nie można wykluczyć, że część sosen zostało posadzonych, jednak prawdopodobnie w pewnym stopniu jest ona również naturalnego pochodzenia. Gatunek ten pojawia się w czasie regeneracji drzewostanów silnie prześwietlonych lub odtwarzania się grądów na dawnych terenach otwartych. Obecność sosny jest jednak stanem przejściowym, a w miarę regeneracji grądów jej udział będzie zapewne spadał. Dość dobrze rozwinięta (zwłaszcza w płatach otoczonych przez tereny otwarte) jest w grądach warstwa krzewów. Najważniejszym z nich jest leszczyna zwyczajna Corylus avellana. W związku z występowaniem w podobnych warunkach środowiska runo grądów przypomina runo buczyn ciepłolubnych – jest bogate w gatunki, a wiele z nich występuje w obu siedliskach. Gatunkiem charakterystycznym dla grądów jest gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea, występuje ona jednak niezbyt często i głównie w nieco wilgotniejszych miejscach.

Ciepła forma grądu subkontynentalnego na stanowisku Morsko 4. Fot. K. Kulpiński.

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: niezadowalający U1 (dane GIOŚ).

Stan siedliska w obszarze: właściwy FV (na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w latach 2014-2015)

Zagrożenia: Mała ilość martwego drewna w siedlisku, zwłaszcza drewna wielkoformatowego, śmieci, obce gatunki w drzewostanie oraz negatywne przekształcenia struktury wiekowej, pionowej i przestrzennej drzewostanów, skutkujące także przekształcaniem innych warstw lasu.

    - Gatunki zwierząt występujące na terenie obszaru  - gatunki nie wykazane, proponowane do dodania jako przedmioty ochrony po zmianie w SDF

| Kod | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Pop. osiadła | Populacja rozrodcza |  | Populacja przemiesz-czająca się | Populacja zimująca |  | Ocena populacji | Ocena stanu zachowania | Ocena izolacji | Ocena ogólna | Opinia dotycząca wpisu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Min. | Max. |  | Min. | Max. |  |  |  |  |  |
| 1303 | Podkowiec mały | Rhinolophus hipposideros | - | - | - | - | 21 | 155 | C | B | B | B | Na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2017-2018 |
| 1308 | Mopek zachodni | Barbastella barbastellus | - | - | - | - | 1 | 8 | C | B | C | C | Na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2017-2018 |
| 1323 | Nocek Bechsteina | Myotis bechsteinii | - | - | - | - | 1 | 3 | C | B | C | C | Na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2017-2018 |
| 1324 | Nocek duży | Myotis myotis | - | - | - | - | 22 | 182 | C | B | C | C | Na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2017-2018 |

1303 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros

To jeden z dwóch przedstawicieli rodziny podkowcowatych w Polsce (wszystkie pozostałe gatunki należą do mroczkowatych). Jest małych rozmiarów nietoperzem o masie od 4 do 10 g i przedramieniu 32-42 mm długości. Barwa grzbietu ciała jest jasnobrązowa natomiast brzuch jaśniejszy szarawy. Młode osobniki do drugiego roku życia są szare. Podkowiec mały charakteryzuje się naroślą na nosie w kształcie podkowy (stąd nazwa), spiczastymi uszami - szerokim u nasady, pozbawionymi koziołków. Jego zasięg występowania ogranicza się do Polski południowej. Występuje w Karpatach, Sudetach Wschodnich i na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Jest gatunkiem osiadłym, odbywającym krótkie wędrówki między kryjówkami zimowymi i letnimi. Zwykle są to odległości do 10 km. Zimę spędza w jaskiniach i sztolniach, rzadziej w piwnicach i innych sztucznych podziemiach – np. fortyfikacjach. Kryjówki letnie (również kolonii rozrodczych) tego gatunku to z reguły strychy, najczęściej kościelne. Gody odbywa w okresie późnego lata, jesieni a nawet zimy. Występuje na wyżynach i w niższych górach, w terenach zalesionych często krasowych, z wychodniami skał i w pobliżu wody. Lata i żeruje nisko wśród zadrzewień, wewnątrz lasów, parków czy wzdłuż alei drzew. Żywi się głównie muchówkami, ale również małymi motylami nocnymi, chrząszczami, błonkówkami czy chruścikami.

Podkowce małe Rhinolophus hipposideros. Fot. M. Ignaczak

Ogólny stan zachowania w sieci Natura 2000: stan niezadowalający poprawiający się – U1+ (dane z Biuletynu Monitoringu Przyrody GIOŚ z 2014 r.)

Stan gatunku w obszarze: niezadowalający U1 (na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w latach 2017-2018)

Zagrożenia: Palenie ognisk wewnątrz oraz w pobliżu jaskini. Powodujące zadymienie wewnątrz kryjówki, które może doprowadzić do opuszczenia przez nietoperze. Kontrolowana przez kluby speleo (zamknięcia otworów) i niekontrolowana speleologia, która  może powodować płoszenie i często opuszczanie kryjówki przez nietoperze. Niekontrolowana (amatorska) turystyka jaskiniowa, palenie świeczek - używanie otwartego ognia do oświetlania wnętrz, która  może powodować płoszenie i często opuszczanie kryjówki przez nietoperze.

1308 Mopek zachodni Barbastella barbastellus

To średniej wielkości nietoperz o masie ciała 6-16 g i przedramieniu 36-44 mm. Na grzbiecie futro ma barwę czarną z jaśniejszymi końcówkami włosów. Brzuch jaśniejszy, ciemnoszary. Ma stosunkowo duże, trójkątne uszy, które są zrośnięte u nasady oraz charakterystyczny krótki i płaski pyszczek. Występuje dość licznie prawie w całej Polsce, jednak rzadziej w Karpatach i na Pomorzu. Mopek zachodni uważany był do niedawna za gatunek osiadły, jednak wielu badaczy zalicza go do średniodystansowych migrantów. W Polsce pokonuje nawet ponad 100 km pomiędzy kryjówkami zimowymi a letnimi, choć najczęściej kilka - kilkanaście. Gody odbywa jesienią w otworach czy wewnątrz stanowisk hibernacji. Zimuje w chłodnych, również w mało izolowanych kryjówkach. Najczęściej hibernuje w fortach, dużych ceglanych piwnicach i schronach. Rzadziej w jaskiniach, sztolniach, kanałach czy studniach. Największe zimowiska w Polsce skupiają ponad 1000 osobników tego gatunku. Latem samice mopków zachodnich tworzą niewielkie kolonie rozrodcze najczęściej w dziuplach i szczelinach drzew, rzadziej w szczelinowych kryjówkach sztucznych takich jak szczeliny ścian budynków, za okiennicami czy w specjalnych szczelinowych skrzynkach. Samce w tym okresie koczują samotnie. Mopki żerują w lasach i zadrzewieniach. Polują w lukach drzewostanów (najczęściej liściastych), na drogach leśnych czy wodach o zarośniętych brzegach na drobne motyle nocne. Migrują wzdłuż liniowych elementów krajobrazu.

Mopek zachodni Barbastella barbastellus. Fot. M. Ignaczak

Ogólny stan zachowania w sieci Natura 2000: niezadowalający U1x (nieznany)  (dane z Biuletynu Monitoringu Przyrody GIOŚ z 2014 r.)

Stan gatunku w obszarze: niezadowalający U1 (na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w latach 2017-2018)

Zagrożenia: Palenie ognisk wewnątrz oraz w pobliżu jaskini. Powodujące zadymienie wewnątrz kryjówki, które może doprowadzić do opuszczenia przez nietoperze. Kontrolowana przez kluby speleo (zamknięcia otworów) i niekontrolowana speleologia, która  może powodować płoszenie i często opuszczanie kryjówki przez nietoperze. Niekontrolowana (amatorska) turystyka jaskiniowa, palenie świeczek - używanie otwartego ognia do oświetlania wnętrz, która  może powodować płoszenie i często opuszczanie kryjówki przez nietoperze.

1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii

Jest to średniej wielkości nietoperz o masie 7-13 g i przedramieniu 39-47 mm długości. Jak wszystkie nocki Myotis spp. grzbiet jest wyraźnie ciemniejszy od brzucha, barwy szaro-brązowej, płowej a brzuch jasny, białawy. Ma charakterystyczne duże i szerokie uszy oraz długi i cielisty pyszczek. W Polsce przebiega jego północna granica zasięgu, występuje w południowej i środkowej części kraju. Uważany jest za gatunek rzadki, choć w niektórych dużych kompleksach leśnych południowo-wschodniej Polski dość częsty. Nocek Bechsteina jest gatunkiem skrajnie osiadłym, odbywającym krótkie migracje pomiędzy kryjówkami zimowymi a letnimi. Najdłuższy zanotowany przelot to 39 km. Gody (rojenie) jesienią gromadzą większe liczby osobników w miejscach późniejszego zimowania. Hibernuje w jaskiniach, sztolniach czy fortyfikacjach. Zwykle pojedynczo lub w bardzo małej liczbie. Najbardziej liczne zimowiska gromadzą do 50 osobników. Latem związany jest siedliskowo z lasami liściastymi gdzie zajmuje z reguły kryjówki (kolonie rozrodcze) w dziuplach drzew, zdecydowanie rzadziej w szerokich skrzynkach nietoperzowych. Żeruje prawie wyłącznie w lasach i większych zadrzewieniach, zbierając z roślinności i chwytając w locie muchówki, nieduże chrząszcze, motyle i pająki.

Ogólny stan zachowania w sieci Natura 2000: niezadowalający U1x (nieznany)  (dane z Biuletynu Monitoringu Przyrody GIOŚ z 2014 r.)

Stan gatunku w obszarze: niezadowalający U1 (na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w latach 2017-2018)

Zagrożenia: Palenie ognisk wewnątrz oraz w pobliżu jaskini. Powodujące zadymienie wewnątrz kryjówki, które może doprowadzić do opuszczenia przez nietoperze. Kontrolowana przez kluby speleo (zamknięcia otworów) i niekontrolowana speleologia, która  może powodować płoszenie i często opuszczanie kryjówki przez nietoperze. Niekontrolowana (amatorska) turystyka jaskiniowa, palenie świeczek - używanie otwartego ognia do oświetlania wnętrz, która  może powodować płoszenie i często opuszczanie kryjówki przez nietoperze.

Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii. Fot. M. Ignaczak

1324 Nocek duży Myotis myotis

To największy, regularnie występujący w Polsce nietoperz osiągający masę ciała od 27 do 40 g i przedramię długości 54-67 mm. Futro na grzbiecie ma jasnobrązowe a na brzuchu szare czy nawet białawe. Pyszczek szeroki oraz dość długie i szerokie uszy, jednak proporcjonalnie do dużego ciała są średniej wielkości. Występuje prawie w całej Polsce, jednak zwarty zasięg nie obejmuje północnej oraz wschodniej części kraju (prócz południowego-wschodu). Nocek duży migruje z zimowisk do miejsc rozrodu na średnie dystanse od 50 do 300 km. Zimę spędza w jaskiniach, sztolniach, podziemnych fortyfikacjach czy innych stabilnych termicznie podziemiach. Natomiast latem samice nocka dużego tworzą często duże liczebnie (nawet 1000 osobników) kolonie rozrodcze bardzo często na strychach kościołów a nawet w podziemiach (bardzo rzadko w Polsce - 
w jaskiniach). Gody odbywa późnym latem i na początku jesieni głównie na strychach oraz w skrzynkach, zarówno ptasich jak i nietoperzowych. Żeruje w lasach polując na duże chrząszcze. Najczęściej chwyta biegaczowate Carabidae na ziemi.

Ogólny stan zachowania w sieci Natura 2000: stan właściwy – FV (dane z Biuletynu Monitoringu Przyrody GIOŚ z 2014 r.)

Stan gatunku w obszarze: niezadowalający U1 (na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w latach 2017-2018)

Zagrożenia: Palenie ognisk wewnątrz oraz w pobliżu jaskini. Powodujące zadymienie wewnątrz kryjówki, które może doprowadzić do opuszczenia przez nietoperze. Kontrolowana przez kluby speleo (zamknięcia otworów) i niekontrolowana speleologia, która  może powodować płoszenie i często opuszczanie kryjówki przez nietoperze.

Niekontrolowana (amatorska) turystyka jaskiniowa, palenie świeczek - używanie otwartego ognia do oświetlania wnętrz, która  może powodować płoszenie i często opuszczanie kryjówki przez nietoperze.

Nocki duże Myotis myotis. Fot. M. Ignaczak

- Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem

| Przedmioty ochrony objęte Planem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siedliska przyrodnicze | Kod Natura | Stanowisko | Parametr stanu | Wskaźnik | Ocena stanu ochrony na podstawie dostępnych danych wg skali FV, UI, U2 | Ocena stanu ochrony po weryfikacji terenowej wg skali FV, UI, U2 | Ogólna ocena stanu ochrony siedliska/gatunku wg skali FV, UI, U2 | Stan ochrony siedliska/gatunku (ocena ogólna) |
| Zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach | 5130 | {(…)5f29} Łutowiec N | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Bardzo rozległy płat siedliska, częściowo położony poza granicami Ostoi | U1 |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki krzewów | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Wysokość krzewów (średnia) | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Zwarcie krzewów w płacie | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów zarośli | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Udział gatunków drzewiastych (powyżej 1,5-2m wys.) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Odnowienie krzewów | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach | 5130 | {(…)7642} Samotna | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Rozległy płat siedliska usytuowany na południowym skłonie grzędy Mirowsko-Bobolickiej, stanowi pozostałość dawniej szerzej rozprzestrzenionych jawłoczysk |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki krzewów | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Wysokość krzewów (średnia) | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Zwarcie krzewów w płacie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów zarośli | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Udział gatunków drzewiastych (powyżej 1,5-2m wys.) | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Odnowienie krzewów | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach | 5130 | {(…)a1ec} Góra Zborów II | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | FV Rozległy płat jałowczysk tworzących mozaikę z murawami kserotermicznymi w obrębie wschodnich i południowo-wschodnich zboczy Góry Zborów |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki krzewów | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Wysokość krzewów (średnia) | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Zwarcie krzewów w płacie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów zarośli | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Udział gatunków drzewiastych (powyżej 1,5-2m wys.) | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Odnowienie krzewów | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | FV |  |  |
| Zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach | 5130 | {(…)4610} Nietoperze II | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Niewielki płat siedliska usytuowany w obniżeniu pomiędzy dwoma wychodniami wapiennymi |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki krzewów | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Wysokość krzewów (średnia) | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Zwarcie krzewów w płacie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów zarośli | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Udział gatunków drzewiastych (powyżej 1,5-2m wys.) | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Odnowienie krzewów | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach | 5130 | {(…)d4a8} Łutowiec W I | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Referencyjny płat siedliska podlegający jednak presji ze strony człowieka (wysypisko gospodarczych odpadów roślinnych oraz śmieci), a także zmniejszony na skutek usunięcia jałowców |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki krzewów | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Wysokość krzewów (średnia) | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Zwarcie krzewów w płacie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów zarośli | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Udział gatunków drzewiastych (powyżej 1,5-2m wys.) | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Odnowienie krzewów | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach | 5130 | {(…)5282} Łutowiec E | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Płat położony w sąsiedztwie muraw kserotermicznych, nieużytkowany od wielu lat, silnie zarasta (w efekcie czego dochodzi do wycofywania się gatunków związanych z murawami kserotermicznymi) |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki krzewów | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Wysokość krzewów (średnia) | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Zwarcie krzewów w płacie | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów zarośli | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Udział gatunków drzewiastych (powyżej 1,5-2m wys.) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Odnowienie krzewów | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach | 5130 | {(…)d159} Biblioteka II | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Dobrze zachowany płat siedliska, któremu zagraża jednak roślinność drzewiasta rozwijająca się w obrębie niżej położonych fragmentów zbocza wzniesienia Bibliotek |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki krzewów | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Wysokość krzewów (średnia) | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Zwarcie krzewów w płacie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów zarośli | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Udział gatunków drzewiastych (powyżej 1,5-2m wys.) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Odnowienie krzewów | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach | 5130 | {(…)c964} Rzędkowice IV | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Rozległy płat siedliska usytuowany częściowo u południowych podnóży Skał Rzędkowickich, a częściowo w ich środkowej części, na wierzchowinie i północnych zboczach; na uwagę zasługuje fakt występowania bardzo licznej populacji Orobanche bartlingii; w obrębie południowego fragmentu wyraźnie zaznacza się ekspansja Pteridium aquilinum |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki krzewów | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Wysokość krzewów (średnia) | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Zwarcie krzewów w płacie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów zarośli | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Udział gatunków drzewiastych (powyżej 1,5-2m wys.) | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne murawy kserotermicznej/wrzosowiska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Odnowienie krzewów | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)27cbe} Grupa Łysej | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 W płacie siedliska stwierdzono występowanie zarówno muraw naskalnych (podtyp 6210-1), jak i kwietnych muraw kserotermicznych (podtyp 6210-3). Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. | U1 |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)1114} Słoń | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 W płacie siedliska stwierdzono występowanie zarówno muraw naskalnych (podtyp 621-1), jak i kwietnych muraw kserotermicznych (podtyp 6210-3). Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)67f0} Skała przy Zamku | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Płat siedliska poddany silnej presji turystycznej (wydeptywaniu). Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)11db} Trzy Siostry | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 W obrębie płatu dominuje podtyp 6210-1 (murawy naskalne), ale występuje również podtyp 6210-3 (kwietne murawy kserotermiczne). Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)b338} Mirowskie Skały | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 W obrębie płatu siedliska, na północnych zboczach Grzędy Mirowsko-Bobolickiej, wyraźnie zaznacza się ekspansja niepożądanych gatunków roślin zielnych oraz krzewów i drzew wywołana brakiem użytkowania. Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U2 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)af87} Apteka | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Płat muraw naskalnych z zachowaną cenną roślinnością (m.in. stanowisko Arctostaphylos uva-ursi), poddawany silnej presji ze strony ocieniających murawy drzew. Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)278d} Turnia Motocyklistów | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Dobrze zachowany płat muraw naskalnych (podtyp 6210-1) poddawany stosunkowo dużej presji ze strony wspinaczy. Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)3aae} Biblioteka I | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Dobrze zachowany płat muraw naskalnych (podtyp 6210-1), na który niekorzystnie oddziałuje ocienienie wywołane obecnością drzew przy wschodniej granicy siedliska; w obrębie przedmiotowego płatu odnaleziono nowe, niepodawane wcześniej stanowisko Dianthus gratianopolitanus składające się z trzech kęp (dwóch generatywnych i jednej wegetatywnej). Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)ff5d} Dudnik | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U2 Płat siedliska reprezentowanego przez podtyp 6210-1 (murawy naskalne) poddany silnej presji ze strony roślinności drzewiastej. Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U2 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)5c98} Krucze Skały | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Płat siedliska reprezentowany głównie przez podtyp 6210-1 (murawy naskalne), objęty zabiegami ochrony czynnej; w płacie usytuowana jest stosunkowo liczna populacja Dianthus gratianopolitanus. Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)ac50} Głowa Cukru | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Płat siedliska reprezentowany głównie przez podtyp 6210-1 (murawy naskalne); w płacie usytuowana jest stosunkowo liczna populacja Dianthus gratianopolitanus, której zagraża rozwój roślinności drzewiastej. Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U2 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)be7c} Góra Zborów I | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Rozległy płat siedliska reprezentowanego przez podtypy 6210-1 i 6210-3, poddany stosunkowo dużej presji turystycznej (wydeptywanie, niszczenie skał); stanowisko wielu rzadkich gatunków roślin. Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)8540} Zamek w Morsku | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Niewielki płat siedliska usytuowany na zboczach zamku w Morsku. Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)8c00} Okiennik Mały | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Płat siedliska reprezentowany głównie przez podtyp muraw naskalnych (6210-1). Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)a7d4} Nietoperze I | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U2 Niewielki płat siedliska reprezentowany głównie przez podtyp 6210-1, poddany silnej presji ze strony roślinności krzewiastej i drzewiastej. Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U2 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)ecd7} Cydzownik | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Niewielki płat siedliska reprezentowany głównie przez podtyp 6210-3, poddany presji ze strony roślinności krzewiastej i drzewiastej. Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)5764} Jamnicze | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Niewielki płat siedliska reprezentowany głównie przez podtyp 6210-3, poddany presji ze strony roślinności krzewiastej i drzewiastej. Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)47e4} Grupa Knura | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Niewielki płat siedliska reprezentowany przez pojedyncze ostańce skalne, poddany presji ze strony człowieka (zbudowa). Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)53fd} Łutowiec W II | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Niewielki płat siedliska reprezentujący podtyp 6210-3 usytuowany w mozaice z jałowczyskami. Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)383f} Rygiel | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Płat siedliska usytuowany w północnej części masywu Góry Zborów, poddany presji roślinności drzewiastej. Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U2 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)c4c3} Słupska | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Płat siedliska usytuowany poza granicami Ostoi, bogaty gatunkowo i stosunkowo dobrze zachowany; zaleca się rozszerzenie granic obszaru Natura 2000 w taki sposób, aby ochroną objąć przedmiotowe zgrupowanie ostańców wapiennych. Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)40b8} Rzędkowice II | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Ekstensywnie użytkowany płat siedliska reprezentujący podtyp 6210-3 (kwietne murawy kserotermiczne), zlokalizowany w granicach Skał Rzędkowickich; na stanowisku zlokalizowane jest liczne stanowisko Orobanche bartlingii. Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | FV |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)bda2} Ptak | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Płat siedliska reprezentowany przez murawy naskalne, usytuowany w sąsiedztwie Góry Zborów. Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)ca39} Jarzębniak | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U2 Niewielki płat siedliska reprezentowany przez murawy naskalne, usytuowany w kompleksie ostańców wapiennych zlokalizowanych na północny-zachód od Góry Zborów. Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U2 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)4e2f} Rzędkowice III | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Niewielki płat siedliska reprezentowany przez murawy naskalne, usytuowany we wschodniej części Skał Rzędkowickich. Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | 6210 | {(…)2071} Rzędkowice I | Powierzchnia siedliska | - | XX | XX | U1 Rozległy płat siedliska zlokalizowany w obrębie grani głównej Skał Rzędkowickich; miejsce występowania licznej populacji Orobanche bartlingii. Brak gatunków z rodziny storczykowatych jest zjawiskiem typowym na terenie Wyżyny Częstochowskiej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Liczba gatunków storczykowatych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Zachowanie strefy ekotonowej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocena łączna parametru | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | 8210 | {FFF3} Bukowiec | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | FV Na stanowisku dominuje podtyp światłolubny siedliska reprezentowany przez zespół zanokcicy murowej i zanokcicy skalnej. | U1 |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwa materia organiczna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ocienienie muraw | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady wspinaczki lub wydeptywania | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | 8210 | {757E} Wielka Góra | Powierzchnia siedliska | _ | FV | FV | FV Na stanowisku dominuje podtyp cieniolubny siedliska reprezentowany przez zespół paprotnicy kruchej, wariant z dominacją paprotki pospolitej i grzebieniowca piórkowatego. Ponadto miejscami występuje zespół zanokcicy murowej i zanokcicy skalnej. |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | U1 | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | F | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwa materia organiczna | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | U1 | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocienienie muraw | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady wspinaczki lub wydeptywania | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inne przypadki dewastacji siedliska | FV | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | U1 | FV |  |  |
| Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | 8210 | {F23C} Łutowiec | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | FV Na stanowisku występuje podtyp światłolubny siedliska reprezentowany jest przez zespół zanokcicy murowej i zanokcicy skalnej. |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | XX |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwa materia organiczna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocienienie muraw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady wspinaczki lub wydeptywania | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Inne przypadki dewastacji siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | 8210 | {E856} Grzęda Mirowska | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | U2 Na stanowisku występuje podtyp światłolubny siedliska reprezentowany jest przez zespół zanokcicy murowej i zanokcicy skalnej. |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | XX |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwa materia organiczna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocienienie muraw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady wspinaczki lub wydeptywania | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Inne przypadki dewastacji siedliska | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | U1 |  |  |
| Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | 8210 | {65C0} Jastrzębnik | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | FV Na stanowisku występują dwa podtypy siedliska – cieniolubny światłolubny Dominuje podtyp cieniolubny reprezentowany przez zespół paprotnicy kruchej. |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwa materia organiczna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocienienie muraw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady wspinaczki lub wydeptywania | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inne przypadki dewastacji siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | 8210 | {9153} Łysak | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | U1 Na stanowisku występują dwa podtypy siedliska – cieniolubny światłolubny Dominuje podtyp cieniolubny reprezentowany przez zbiorowiska paprotnicy kruchej. Podtyp światłolubny reprezentowany jest przez zbiorowisko zanokcicy murowej i zanokcicy skalnej. |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwa materia organiczna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocienienie muraw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady wspinaczki lub wydeptywania | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Inne przypadki dewastacji siedliska | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | U1 |  |  |
| Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | 8210 | {E5AC} Popielowa | Powierzchnia siedliska | _ | U1 | FV | U1 Na stanowisku występuje podtyp cieniolubny zbiorowiska paprotnicy kruchej -zespół paprotki pospolitej i grzebieniowca piórkowatego. |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwa materia organiczna | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocienienie muraw | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady wspinaczki lub wydeptywania | FV | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych | FV | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Inne przypadki dewastacji siedliska | FV | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | FV | U1 |  |  |
| Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | 8210 | {E5E2} Pośrednia | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | FV Na stanowisku występują dwa podtypy siedliska cieniolubny i światłolubny Zdecydowanie dominuje podtyp cieniolubny reprezentowany przez zespół paprotnicy kruchej oraz zespół paprotki pospolitej i grzebieniowca piórkowatego. Podtyp światłolubny stanowi niewielki procent siedliska na stanowisku i reprezentowany jest przez zespół zanokcicy murowej i zanokcicy skalnej. |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | XX |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwa materia organiczna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocienienie muraw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady wspinaczki lub wydeptywania | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inne przypadki dewastacji siedliska | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | 8210 | {084F} Góra Zborów | Powierzchnia siedliska | _ | FV | FV | U1 Stanowisko znajduje się na terenie rezerwatu przyrody "Góra Zborów" i obejmuje zarówno masyw Góry Zborów, jak i Góry Kołoczek. Na stanowisku występują dwa podtypy siedliska, światłolubny oraz cieniolubny Pierwszy z nich reprezentowany jest zespół zanokcicy murowej i zanokcicy skalnej, drugi natomiast przez zespół paprotnicy kruchej. |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | U1 | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwa materia organiczna | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | U1 | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ocienienie muraw | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady wspinaczki lub wydeptywania | U1 | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inne przypadki dewastacji siedliska | FV | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | FV | U1 |  |  |
| Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | 8210 | {ABB4} Apteka i Biblioteka | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | U2 Na stanowisku występuje podtyp światłolubny siedliska – 8210-2-Reprezentowany zespół zanokcicy murowej i zanokcicy skalnej. |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwa materia organiczna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocienienie muraw | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady wspinaczki lub wydeptywania | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Inne przypadki dewastacji siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | U1 |  |  |
| Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | 8210 | {ED28} Skały Rzędkowickie | Powierzchnia siedliska | _ | FV | FV | U2 Na stanowisku dominuje podtyp światłolubny siedliska. Reprezentowany jest przez zespół zanokcicy murowej i zanokcicy skalnej. Miejscami wykształcił się także podtyp cieniolubny siedliska, reprezentowany przez zespół paprotnicy kruchej, |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | U2 | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwa materia organiczna | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocienienie muraw | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady wspinaczki lub wydeptywania | U2 | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych | U2 | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Inne przypadki dewastacji siedliska | FV | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | U1 | U1 |  |  |
| Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | 8210 | {9BBA} Skały Podlesickie | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | FV Na stanowisku zdecydowanie dominuje podtyp cieniolubny siedliska reprezentowany przez zespół paprotnicy kruchej, zespół paprotki pospolitej i grzebieniowca piórkowatego. Ponadto miejscami występuje także podtyp światłolubny reprezentowany przez zbiorowisko zespół zanokcicy murowej i zanokcicy skalnej. |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwa materia organiczna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ocienienie muraw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady wspinaczki lub wydeptywania | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Inne przypadki dewastacji siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | 8210 | {C874} Gips | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | U1 Na stanowisku występuje podtyp cieniolubny siedliska reprezentowany przez zespół paprotnicy kruchej, zespół paprotki pospolitej i grzebieniowca piórkowatego oraz zespół języcznika zwyczajnego. |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwa materia organiczna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocienienie muraw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady wspinaczki lub wydeptywania | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inne przypadki dewastacji siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | U1 |  |  |
| Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | 8210 | {ADD1} Remby | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | U1 Na stanowisku występuje podtyp cieniolubny siedliska reprezentowany przez zespół paprotnicy kruchej. |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcie | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwa materia organiczna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocienienie muraw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady wspinaczki lub wydeptywania | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inne przypadki dewastacji siedliska | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | U1 |  |  |
| Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | 8210 | {CC41} Zamek Morsko | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | FV Na stanowisku występuje podtyp światłolubny siedliska . Reprezentowany jest przez zespół zanokcicy murowej i zanokcicy skalnej. |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | XX |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwa materia organiczna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocienienie muraw | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady wspinaczki lub wydeptywania | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inne przypadki dewastacji siedliska | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | U1 |  |  |
| Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | 8210 | {39A6} Dziadowa Skała | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | FV Na stanowisku występuje podtyp cieniolubny siedliska reprezentowany przez zespół paprotnicy kruchej. |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcie | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwa materia organiczna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocienienie muraw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady wspinaczki lub wydeptywania | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inne przypadki dewastacji siedliska | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | 8210 | {4A1B} Morsko | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | FV Na stanowisku występuje podtyp cieniolubny siedliska reprezentowany przez zespół paprotnicy kruchej. |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwa materia organiczna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocienienie muraw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady wspinaczki lub wydeptywania | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inne przypadki dewastacji siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | 8210 | {A752} Okiennik Mały | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | FV Na stanowisku występują dwa podtypy siedliska światłolubny oraz cieniolubny . Pierwszy z nich reprezentowany jest przez zespół zanokcicy murowej i zanokcicy skalnej, drugi natomiast przez zespół paprotnicy kruchej. |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwa materia organiczna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocienienie muraw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady wspinaczki lub wydeptywania | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inne przypadki dewastacji siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | 8210 | {4FBD} Barwinek | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | U1 Na stanowisku występują dwa podtypy siedliska światłolubny oraz cieniolubny Pierwszy z nich reprezentowany jest zespół zanokcicy murowej i zanokcicy skalnej, drugi natomiast przez zespół paprotki pospolitej i grzebieniowca piórkowatego. |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwa materia organiczna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocienienie muraw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady wspinaczki lub wydeptywania | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inne przypadki dewastacji siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | U1 |  |  |
| Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | 8210 | {339E} Lew | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | FV Na stanowisku występują dwa podtypy siedliska – światłolubny oraz cieniolubny. Pierwszy z nich reprezentowany jest przez zespół zanokcicy murowej i zanokcicy skalnej, drugi natomiast przez zespół paprotnicy kruchej.Podtyp światłolubny ustępuje na rzecz cieniolubnego. |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwa materia organiczna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocienienie muraw | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady wspinaczki lub wydeptywania | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inne przypadki dewastacji siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | 8210 | {C123} Sowiniec | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | FV Na stanowisku występuje podtyp cieniolubny siedliska reprezentowany przez zespół paprotnicy kruchej, oraz zespół paprotki pospolitej i grzebieniowca piórkowatego. |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwa materia organiczna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocienienie muraw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady wspinaczki lub wydeptywania | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inne przypadki dewastacji siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | 8210 | {73E6} Cydzownik | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | U1 Na stanowisku występują dwa podtypy siedliska – światłolubny , który zdecydowanie dominuje, oraz cieniolubny . Pierwszy z nich reprezentowany jest przez zespół zanokcicy murowej i zanokcicy skalnej, drugi natomiast przez zespół paprotnicy kruchej |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | XX |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwa materia organiczna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocienienie muraw | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady wspinaczki lub wydeptywania | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Inne przypadki dewastacji siedliska | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | U1 |  |  |
| Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | 8210 | {DC6E} Grań Basztek | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | FV Na stanowisku występuje podtyp światłolubny siedliska. Reprezentowany jest przez zespół zanokcicy murowej i zanokcicy skalnej. |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwa materia organiczna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ocienienie muraw | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady wspinaczki lub wydeptywania | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inne przypadki dewastacji siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | U1 |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {AB11} Jaskinia Kamiennego Gradu | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | FV Jaskinia Kamiennego Gradu została w 2013 roku zabezpieczona w części wejściowej przed osypywaniem się rumoszu wapiennego i zwietrzeliny (obudowa metalowo-drewniana wokół otworu znajdującego się w leju) oraz ogrodzono barierką cały lej. Z uwagi na niebezpieczeństwo zasypania oraz zaciskowy charakter przejścia do głównej części jaskini nie jest ona popularnym celem wycieczek. Przed zabezpieczeniem technicznym wejścia do jaskini, otwór był często zablokowany osypującymi się osadami. Obecnie otwór jest często zatkany korkiem złożonym z gałęzi i liści. Nietoperze były odnotowywane okazjonalnie (1988 – gacek brunatny Plecotus auritus oraz 1991 - nocek Natterera Myotis nattereri). Jaskinia nie stanowi docelowego zimowiska nietoperzy. Uboga fauna bezkręgowców – pojedyncze pająki Meta sp. | U1 |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | _ | FV |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {296F} Jaskinia Księdza Borka | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | U1 Jaskinia jest położona poza szlakami turystycznymi, ale w ostatnim okresie wyznaczono do niej ścieżkę dojściową (znaki malowane na drzewach), co zwiększy zapewne jej penetrację. Stanowi ona cenne zimowisko podkowca małego Rhinolophus hipposideros (notowany wzrost liczebności w czasie hibernacji, maks. 16 osobników w 2015 r.). Ponadto z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej notowane są: nocek duży Myotis myotis (maks. 19 osobników w 2010 r.), nocek Bechsteina Myotis bechsteinii (pojedyncze osobniki, sporadycznie). Obecność pozostałych gatunków jest sporadyczna i ulega wahaniom sezonowym: nocek Natterera Myotis nattereri, nocek rudy Myotis daubentonii, nocek wąsatek/Brandta Myotis mystacinus/Myotis brandtii oraz gacek brunatny Plecotus auritus. Fauna bezkręgowców – pająki Meta sp. (Araneae), muchówki (Diptera), ślimaki pomrowiowate (Limacidae). |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | U1 | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | U1 | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | _ | U1 |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {FB78} Piętrowa Szczelina | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | U1 Pomimo pionowego rozwinięcia Piętrowa Szczelina jest znanym obiektem, będącym jednym z najczęstszych celów wycieczek, szkoleń kursów jaskiniowych oraz sportów ekstremalnych. Otwór jaskini jest łatwo dostępny, ogrodzony barierką. Duża ilość zainstalowanych punktów asekuracyjnych, część nieatestowana. Ważne zimowisko nietoperzy w Ostoi Kroczyckiej, przede wszystkim podkowca małego Rhinolophus hipposideros (maks. 31 osobników w 2013 r.). Ponadto trzy inne gatunki z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: nocek duży Myotis myotis (maks. 14 osobników w 2012 r.), nocek łydkowłosy Myotis dasycneme, nocek Bechsteina Myotis bechsteinii (sporadycznie pojedyncze osobniki). Ponadto nocek Natterera Myotis nattereri (maksym. do 64 osobników – ważne zimowisko tego gatunku), nocek rudy Myotis daubentonii, nocek wąsatek/Brandta Myotis mystacinus/Myotis brandtii, gacek brunatny Plecotus auritus. Fauna bezkręgowców – pająki Meta sp. (Araneae), muchówki (Diptera). |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Stopień zabezpieczenia obiektu przed penetracją ludzką | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | U1 | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | U1 | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | _ | U1 |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {686F} Przekątna Studnia | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | U1 Okazjonalnie w okresie łagodniejszych zim notowana jest hibernacja pojedynczych nietoperzy – nocek duży Myotis myotis, nocek Natterera Myotis nattereri, gacek brunatny Plecotus auritus. Jaskinię wykorzystuje fauna bezkręgowców - szczerbówka ksieni Scolipteryx libatrix (Lepidoptera), pająki Meta sp. (Araneae), muchówki (Diptera), ślimaki pomrowiowate (Limacidae). Aktualny stan jaskini jest efektem usunięcia dużej ilości osadów wypełniających studnię przechodzącą w rozszerzoną szczelinę. Rozległa hałda usytuowana u podnóża skały z Przekątną Studnią. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | _ | FV |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {E4DE} Jaskinia Obora | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | U2 Jaskinia jest łatwo dostępna i stanowi często schronienie dla przygodnych turystów. Silnie zaśmiecona, szczególnie w głębi korytarza z obecną fauną bezkręgowców (pająki Meta sp. (Araneae), muchówki (Diptera). Brak notowań nietoperzy, jaskinia nie stanowi docelowego zimowiska. W głównej części jest wymrażana w zimie. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | U1 |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {3B6D} Jaskinia Sucha | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | Jaskinia nie stanowi docelowego zimowiska nietoperzy. W trakcie weryfikacji terenowej w lutym 2015 r. stwierdzono 1 osobnika podkowca małego Rhinolophus hipposideros (gatunek z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej). Wcześniej pojedyncze notowania tego gatunku oraz jednokrotnie gacka brunatnego Plecotus auritus. Fauna bezkręgowców: szczerbówka ksieni Scolipteryx libatrix (Lepidoptera), pająki Meta sp. (Araneae), muchówki (Diptera), motyl rusałka pawik Inachis io. Z uwagi na wielootworowy charakter Jaskinia Sucha jest w części pozbawiona mikroklimatu jaskiniowego i wymrażana. W trakcie weryfikacji terenowej w 2015 r. stwierdzono liczne punkty asekuracyjne (kotwy do instalacji plakietek), które stanowią zagrożenie skaleczeniem dla odwiedzających jaskinię. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | FV | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | U1 |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {1C06} Jaskinia Stajnia | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | U2 Jaskinia Stajnia jest obiektem silnie przekształconym przez działalność człowieka. Jest znanym stanowiskiem archeologicznym, w którym główne badania prowadzone były w pierwszej dekadzie XXI w. Występują liczne ślady po pracach wykopaliskowych (m.in. zamontowane na stałe na ścianach haki do rozwieszania oświetlenia oraz siatki kwadratów). Jest też miejscem biwakowania (ognisko wewnątrz jaskini) oraz wspinaczki (stałe punkty asekuracyjne w całej jaskini). Na ścianach liczne napisy, w tym pozostawione w trakcie wycieczek turystycznych w okresie międzywojennym. Bardzo słabe siedlisko 8310, głównie z uwagi na warunki mikroklimatyczne (mikroklimat dynamiczny w całej jaskini) oraz silnej antropopresji. Brak notowań zimowania nietoperzy. Fauna bezkręgowców ogranicza się do obecności nielicznych pająków Meta sp. (Araneae) i muchówek, głównie komarów (Diptera). |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | U2 |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {E714} Studnia Szpatow-ców | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | FV Jaskinia o rozwinięciu pionowym i dynamicznym, chłodnym mikroklimacie. Duże wahania liczebności nietoperzy pomiędzy sezonami (maks. 49 osobników w 2015 r.). Pojedyncze osobniki gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: nocek duży Myotis myotis (maks. 6 osobników), mopek Barbastella barbastellus (maks. 6 osoników), nocek łydkowłosy Myotis dasycneme (pojedynczy osobnik). Ponadto gacek brunatny Plecotus auritus (w 2015 r. 21 osobników), nocek Natterera Myotis nattereri, nocek rudy Myotis daubentonii, nocek wąsatek/Brandta Myotis mystacinus/Myotis brandtii, mroczek późny Eptesicus serotinus, mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii. Napisy na ścianach i pojedyncze śmieci na dnie studni. Jaskinia była czyszczona w 2013 r. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | FV |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {8E3C} Jaskinia Żabia | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | FV Jaskinia jest aktualnie zabezpieczona przed nadmierną penetracją – głębsza część jaskini jest od 2013 r. zamknięta na stałe kratą (opiekun – Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej). Popularny cel imprez linowych w wejściowej studni, która jest niezabezpieczona (nie zagraża to siedlisku 8310). Notowane dwa gatunki z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: nocek duży Myotis myotis (maks. 7 osobników), mopek Barbastella barbastellus (jednorazowo). Ponadto okazjonalnie inne gatunki: gacek brunatny Plecotus auritus, nocek Natterera Myotis nattereri, nocek wąsatek/Brandta Myotis mystacinus/Myotis brandtii. Fauna bezkręgowców: pająki Meta sp. (Araneae), paśniki jaskińce Triphosa dubitata i szczerbówki ksieni Scolipteryx libatrix (Lepidoptera), muchówki (Diptera), ślimaki pomrowiowate (Limacidae). |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | FV | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | FV |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {E0A2} Jaskinia Sulmowa | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | U1 Jaskinia jest niewielkim zimowiskiem nietoperzy. Zimują tu przede wszystkim dwa gatunki z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej – podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, nocek duży Myotis myotis. Ponadto: Natterera Myotis nattereri, nocek rudy Myotis daubentonii. Dogodne warunki również dla fauny bezkręgowców naściennych: pająki Meta sp. (Araneae), muchówki (Diptera) – głównie w części przyotworowej, wije (Myriapoda). Studnia wejściowa stanowi pułapkę dla fauny biegaczy. Jaskinia została oczyszczona ze śmieci w 2013 r., wymaga stałej kontroli. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | FV |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {D565} Jaskinia Berkowa | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | U2 Jaskinia dwuotworowa, część zaciskowa przy otworze zachodnim została poszerzona dla wydobycia zaklinowanego turysty. Jaskinia jest popularnym celem wycieczek, imprez integracyjnych i szkół przetrwania. Silnie zabrudzone i okopcone są ściany największej komory w jaskini. Jaskinia nie stanowi znaczącego zimowiska dla nietoperzy. Okazjonalnie zimują tu pojedyncze osobniki podkowca małego Rhinolophus hipposideros i nocka dużego Myotis myotis (oba z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej). Liczne pająki Meta sp. (Araneae) i muchówki (Diptera). |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | U2 |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {6F06} Jaskinia Pod Hokejką | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | FV Jaskinia pod Hokejką (Schronisko w Berkowej Górze koło Kroczyc III) nie stanowi docelowego zimowiska nietoperzy. Brak notowań obecności nietoperzy. Fauna bezkręgowców: pająki Meta sp. (Araneae), szczerbówki ksieni Scolipteryx libatrix (Lepidoptera), muchówki (Diptera), ślimaki pomrowiowate (Limacidae). Nie stanowi celu wycieczek czy eksploracji, znajduje się niedaleko często odwiedzanej Jaskini Berkowej. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | FV |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {BDFB} Jaskinia Nibyniska | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | FV Jaskinia Nibyniska została odkryta w 2010 r., a w 2013 r. zabezpieczona kratą w przewężeniu na głębokości 5 m. Odkrywcy zarejestrowali obecność jednego nietoperza jesienią 2010 r. Liczne subfosylne kości nietoperzy znajdują się w namulisku jaskini. W jaskini obserwowano jedynie pająki Meta sp. (Araneae). W 2011 r. w głębi jaskini znaleziono młodego gniewosza plamistego Coronella austriaca (prawdopodobnie zimował w jaskini). |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | FV |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {E107} Mała Studnia Szpatow-ców | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | U1 Jaskinia o rozwinięciu pionowym, posiada dynamiczny mikroklimat i większość obiektu jest widna. Nie stanowi docelowego zimowiska dla nietoperzy. W latach 80. XX w. jednokrotnie obserwowano zimowanie mroczka pozłocistego Eptesicus nilssonii. Fauna bezkręgowców stosunkowo bogata: pająki Meta sp. (Araneae), szczerbówki ksieni Scolipteryx libatrix (Lepidoptera), muchówki (Diptera), błonkówki (Hymenoptera), ślimaki pomrowiowate (Limacidae). |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | FV |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {3B97} Jaskinia w Dudniku | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | U2 Jaskinia w Dudniku jest popularnym celem wycieczek, biegów na orientację oraz biwakowania. Jest zaśmiecona, ognisko w strefie wejściowej do jaskini. Brak notowania zimujących nietoperzy. Fauna bezkręgowców w ciemnej i wilgotnej części jaskini: pająki Meta sp. (Araneae), paśniki jaskińce Triphosa dubitata i szczerbówki ksieni Scolipteryx libatrix (Lepidoptera), muchówki (Diptera), ślimaki pomrowiowate (Limacidae). |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | U2 |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {2CD3} Jaskinia Zawał | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | U1 Jaskinia Zawał (Pochylnia Lewej Nogi Baby) jest elementem tzw. Schroniska Babie Nogi (łącznie z Kominem Prawej Nogi Baby). Od kilku lat jest obiektem eksploracji zmierzającej do odkrycia nowych partii jaskini. W związku z tą eksploracją, w głównej komorze jest dużo sztucznych zabezpieczeń stropu przed zawałem (belki drewniane, bloki wapieni spojone pianką montażową). Grozi zawałem. Pojedyncze notowania nietoperzy w bocznym kominie, w środkowej części jaskini (w trakcie weryfikacji terenowej w 2015 r. podkowiec mały Rhinolophus hipposideros). Nie stanowi docelowego zimowiska nietoperzy. Fauna bezkręgowców: pająki Meta sp. (Araneae), paśniki jaskińce Triphosa dubitata i szczerbówki ksieni Scolipteryx libatrix (Lepidoptera), muchówki (Diptera). |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | U1 |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {D7FF} Jaskinia Złodziejska w Pośredniej | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | U1 Jaskinia Złodziejska w Pośredniej (Jaskinia Złodziejska w Skałach Kroczyckich, Schronisko w Skałach Kroczyckich I, Grota Lucyny) nie jest docelowym zimowiskiem nietoperzy. Brak jest informacji o ich hibernacji w jaskini. W trakcie weryfikacji terenowej w 2015 r. stwierdzono obecność 2 osobników – podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, nocek duży Myotis myotis (oba z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej). Fauna bezkręgowców: paśnik jaskiniec Triphosa dubitata i szczerbówka ksieni Scolipteryx libatrix (Lepidoptera), pająki Meta sp. (Araneae), muchówki (Diptera), błonkówki (Hymenoptera). Jaskinia jest penetrowana i zaśmiecona. Stanowisko archeologiczne badane sondażowo. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | U1 |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {E4ED} Schronisko Troglobion-tów | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | FV Obiekt nie jest docelowym zimowiskiem nietoperzy, nie były one tu stwierdzane. Fauna bezkręgowców ogranicza się do pająków Meta sp. (Araneae) i muchówek (Diptera). Schronisko jest wykorzystywane przez pilchowate. Na spągu kości większych ssaków. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | FV |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {93D9} Schronisko Popielnik | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | FV Schronisko jest miejscem występowania fauny bezkręgowców: paśnik jaskiniec Triphosa dubitata i szczerbówka ksieni Scolipteryx libatrix (Lepidoptera), pająki Meta sp. (Araneae), muchówki (Diptera). Brak notowań nietoperzy w jaskini, nie stanowi docelowego zimowiska. Przy otworze dobrze wykształcone siedlisko 8210. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | FV |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {D4D8} Jaskinia Deszczowa Dolna | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | U1 Jaskinia Deszczowa Dolna (Jaskinia Deszczowa, Schronisko w Skałach Kroczyckich II) jest stanowiskiem archeologicznym. Morfologia jaskini jest silnie przemodelowana przez prowadzone tu wcześniej wykopaliska. Wysoki próg utrudnia penetrację przez turystów. Jest miejscem występowania fauny bezkręgowców: paśnik jaskiniec Triphosa dubitata i szczerbówka ksieni Scolipteryx libatrix (Lepidoptera), pająki Meta sp. (Araneae), muchówki (Diptera). Brak notowań nietoperzy w jaskini, nie stanowi docelowego zimowiska. W trakcie weryfikacji terenowej stwierdzono liczne ślady żerowania drobnych ssaków, być może również nietoperzy. Przy otworze gniazdo raniuszka Aegithalos caudatus. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | U1 |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {FEE5} Jaskinia Kroczycka | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | U2 Jaskinia Kroczycka (Jaskinia W Kroczycach lub Jaskinia Żurowskiego) stanowi cenne, choć niewielkie zimowisko nietoperzy (maks. 23 osobniki w sezonie 2013/2014). Zimują tu przede wszystkim nocki duże Myotis myotis (maks. 17 osobników). Ponadto pojedyncze osobniki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, nocek łydkowłosy Myotis dasycneme i mopek Barbastella barbastellus oraz pojedynczo inne gatunki – nocek Natterera Myotis nattereri, gacek brunatny Plecotus auritus. Bogata fauna bezkręgwców: paśnik jaskiniec Triphosa dubitata i szczerbówka ksieni Scolipteryx libatrix (Lepidoptera), pająki Meta sp. (Araneae), muchówki (Diptera), ślimaki pomrowiowate (Limacidae). Jaskinia jest znanym stanowiskiem archeologicznym, związanym z odkryciem w jej wnętrzu w 1936 r. szczątków ludzkich i ceramiki z III i IV w. n.e. Podlega dużej presji, której skutkiem jest duża degradacja jaskini. Pomimo prac porządkowych w 2013 r., jest zaśmiecona, palone są ogniska w głównej komorze. W 2014 r. został usunięty duży blok skalny przy wejściu do jaskini (łatwiejsze wejście), ponadto do jaskini wyznakowano wyraźny szlak zarówno od strony szlaku na Górę Zborów, jak i od drogi u podnóża Skał Kroczyckich. W ten sposób de facto nielegalnie udostępniono jaskinię do zwiedzania. Prowadzone wykopaliska wewnątrz jaskini. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | U1 | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | U1 | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | U2 |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {A91C} Jaskinia Deszczowa Wschodnia | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | FV Niewielki obiekt w Popielowej Górze, nie stanowi zimowiska nietoperzy (brak notowań). W głębi liczne pająki Meta sp. (Araneae), muchówki (Diptera), ślimaki pomrowiowate (Limacidae). |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | FV |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {F733} Jaskinia Mrowia w Łysaku | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | FV Jaskinia Mrowia w Łysaku jest objęta eksploracją przez grotołazów – ślady przekopywania osadów oraz hałda przed otworem. Stanowi dogodne warunki dla bogatej fauny bezkręgowców: paśnik jaskiniec Triphosa dubitata i szczerbówka ksieni Scolipteryx libatrix (Lepidoptera), pająki Meta sp. (Araneae), muchówki (Diptera), wije (Myriapoda). Brak obserwacji zimowania nietoperzy, natomiast w trakcie weryfikacji terenowej stwierdzono subfosylne kości nietoperzy oraz innych drobnych ssaków |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | U1 |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {3403} Jaskinia z Widokiem Ku | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | U1 Niewielki obiekt w Górze Jastrzębnik, nie stanowi zimowiska nietoperzy (brak notowań). W głębi liczne pająki Meta sp. (Araneae), muchówki (Diptera), ślimaki pomrowiowate (Limacidae). |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | FV |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {9168} Jaskinia z Widokiem Na | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | U1 Niewielki obiekt w Górze Jastrzębnik, nie stanowi zimowiska nietoperzy (brak notowań). W głębi liczne pająki Meta sp. (Araneae). Ślady pobytu i żerowania pilchowatych, odwiedzane przez borsuki żyjące w norach w sąsiedztwie jaskini. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | FV |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {8D04} Jaskinia z Czaszkami | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | U1 Jaskinia ma pionowe rozwinięcie, a studnia wejściowa jest częściowo wypełniona zaklinowanymi blokami wapiennymi. W trakcie eksploracji namuliska w jaskini znaleziono szczątki ludzkie, w tym czaszki, które są aktualnie badane. Eksploracja została przerwana. Do 7,5 m studni są często wkładane drągi lub nawet całe drzewa, co utrudnia penetrację jaskini. Nie stanowi docelowego zimowiska nietoperzy, brak wcześniejszych notowań. W trakcie weryfikacji terenowej w 2015 r. stwierdzono obecność jednego podkowca małego Rhinolophus hipposideros. Ponadto bardzo liczne ślimaki pomrowiowate (Limacidae) oraz pająki Meta sp. (Araneae). |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | U1 |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {D1AA} Jaskinia Kowalskie-go | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | U1 Jaskinia Kowalskiego stanowi powiększone w trakcie eksploracji Schronisko w Skałach Kroczyckich V. W 2014 r. przeprowadzone zostały w niej sondażowe badania archeologiczne. Odsłonięty w trakcie badań profil został zabezpieczony folią i zasypany. Z uwagi na wielkość obiektu i jego morfologię nie stanowi aktualnie zimowiska nietoperzy. Sytuacja ta może się zmienić w związku z eksploracją namuliska w trakcie badań archeologicznych. Pająki Meta sp. (Araneae), szczerbówki ksieni Scolipteryx libatrix (Lepidoptera), muchówki (Diptera). |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | U1 |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {013C} Jaskinia Wiktorów-ka | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | FV Jaskinia jest dawną kopalnią kalcytu, o rozwinięciu pionowym. Została wyeksplorowana w ostatnich latach, lej wejściowy został prowizorycznie ogrodzony. Nie stanowi docelowego zimowiska nietoperzy. W trakcie weryfikacji terenowej w 2015 r. stwierdzono obecność jednego nocka dużego Myotis myotis. Fauna bezkręgowców: pająki Meta sp. (Araneae), paśniki jaskińce Triphosa dubitata i szczerbówki ksieni Scolipteryx libatrix (Lepidoptera), muchówki (Diptera). |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | FV |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {77F6} Jaskinia Wisielców | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | U2 Jaskinia Wisielców (Jaskinia Pod Bramą w Jastrzębniku, Jaskinia przy Arenie) jest w ostatnich latach przedmiotem intensywnych badań archeologicznych i zarówno jej wnętrze, jak i otoczenie jest silnie przeobrażone przez działalność człowieka. Sposób prowadzonych wykopalisk sprzyja degradacji siedliska 8310. Jaskinia nie stanowi docelowego zimowiska nietoperzy. W trakcie weryfikacji w 2015 r. zostało stwierdzone hibernowanie 2 osobników gacka brunatnego Plecotus auritus. W bocznym korytarzu oraz ślepym korytarzu za lejem szpatowców liczne pająki Meta sp. (Araneae) oraz paśniki jaskińce Triphosa dubitata. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | U2 |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {C651} Jaskinia Myszołowa | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | FV Jaskinia założona na jednej szczelinie, stanowi siedlisko 8310 dzięki swojej długości i morfologii, które powodują, iż w głębi jaskinia nie jest wymrażana. Brak notowań zimowania nietoperzy, jaskinia nie stanowi docelowego zimowiska. Fauna bezkręgowców reprezentowana jest przez pająki Meta sp. (Araneae) oraz kosarze (Opiliones), wije (Myriapoda). Liczne pancerzyki chrząszczy. W otworze rośnie paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | FV |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {7368} Stefanowa Dziura | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | U1 Jaskinia niewielka, nie stanowi docelowego zimowiska. Jest jednak położona w sąsiedztwie dużej kolonii rozrodczej podkowca małego Rhinolophus hipposideros. W trakcie weryfikacji terenowej w 2015 r. odnotowano 6 osobników tego gatunku. Ponadto, pojedyncze notowania nocka dużego Myotis myotis, nocka wąsatka/Brandta Myotis mystacinus/Myotis brandtii, gacka brunatnego Plecotus auritus. Duża ilość materii organicznej, w tym liści, tworzy duży stożek u podstawy studni wejściowej. Studnia stanowi pułapkę dla wielu zwierząt. W nagromadzonych liściach występują żaby trawne. Fauna bezkręgowców: pająki Meta sp. (Araneae), muchówki (Diptera). |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | FV |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {2E0B} Jaskinia w Dziadowej Skale | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | U2 w Dziadowej Skale (Schronisko za Szlakiem) jest znanym stanowiskiem archeologicznym, przebadanym w latach 50. XX w. Jest silnie przekształcona przez działalność odwiedzających – śmieci i ognisko w środku głównej komory, ściany mocno okopcone, przy otworze napis wykonany farbą. Nie notowano obecności nietoperzy. Fauna bezkręgowców: pająki Meta sp. (Araneae), muchówki (Diptera), równonogi (Isopoda), ślimaki pomrowiowate (Limacidae) oraz z rodzaju Oxychillus. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | U2 |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {CA89} Dupicka Pochylnia | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | U1 Dupicka Pochylnia (Jaskinia z Drabiną) nie stanowi docelowego zimowiska nietoperzy. Notowane trzy gatunki z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: nocek duży Myotis myotis, podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, nocek łydkowłosy Myotis dasycneme (pojedyncze osobniki). Fauna bezkręgowców: paśnik jaskiniec Triphosa dubitata i szczerbówka ksieni Scolipteryx libatrix (Lepidoptera), pająki Meta sp. (Araneae), muchówki (Diptera). W części górnej jaskini ślady bytności lisów. |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | FV | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | U1 |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {9350} Jaskinia Piaskowa | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | U1 Jaskinia posiada dwa otwory, ale rozkład korytarzy powoduje, że w części jaskini są warunki mikroklimatu jaskiniowego. Nie stanowi docelowego zimowiska nietoperzy. W przeszłości notowano pojedyncze nietoperze (nocek duży Myotis myotis, nocek Natterera Myotis nattereri, gacek brunatny Plecotus auritus). Fauna bezkręgowców: paśnik jaskiniec Triphosa dubitata i szczerbówka ksieni Scolipteryx libatrix (Lepidoptera), pająki Meta sp. (Araneae), muchówki (Diptera). |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | U1 |  |  |
| Jaskinie nieudostępnio-ne do zwiedzania | 8310 | {BB03} Jaskinia Wielkanocna | Powierzchnia siedliska | Wielkość i kształt jaskini | FV | FV | U1 Jaskinia stanowi cenne zimowisko trzech gatunków nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: nocek duży Myotis myotis (maks. 70 osobników w sezonie 2010/2011), podkowiec mały Rhinolophus hipposideros (maks. 14 osobników w sezonie 2013/2014), nocek Bechsteina Myotis bechsteinii). Ponadto pojedyncze (maks. do 6 osobników) notowania: nocek Natterera Myotis nattereri, nocek rudy Myotis daubentonii, gacek brunatny Plecotus auritus. Na początku tej dekady odnotowano okresowy spadek liczebności zimujących nietoperzy spowodowany obecnością drapieżnika w jaskini – kota domowego. Fauna bezkręgowców: pająki Meta sp. (Araneae), muchówki (Diptera). Jaskinia powinna zostać objęta monitoringiem GIOŚ. Została ona w 2013 r. oczyszczona ze śmieci oraz ogrodzona |  |
|  |  |  | Specyficzna struktura i funkcje | Cechy mikroklimatyczne obserwowane w skali jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ogólne cechy hydrologiczne i obecność wody w jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Efekty antropopresji i zanieczyszczenie siedliska materią antropogeniczną | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Liczebność i struktura dominacji chiropterofauny zimującej | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obecność bezkręgowej fauny naściennej w par-tiach przyotworowych jaskini | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | - | U1 |  |  |
| Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) – siedlisko nie wykazane w SDF proponowane do włączenia po zmianie SDF | 9110 | {C187} Popielowa 1 | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | FV Na stanowisku występuje podtyp siedliska 9110-1 Kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fagetum). | FV |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Charakterystyczna kombinacja florystyczna fitocenoz | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Skład drzewostanu | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura pionowa i przestrzenna roślinności | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Naturalne odnowienie drzewostanu | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki obce w drzewostanie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno wielkowymiarowe | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno (łączne zasoby) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne) | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska | XX | XX |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) – siedlisko nie wykazane w SDF proponowane do włączenia po zmianie SDF | 9110 | {5596} Wielka Góra 1 | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | FV Na stanowisku występuje podtyp siedliska 9110-1 Kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fagetum). |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Charakterystyczna kombinacja florystyczna fitocenoz | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Skład drzewostanu | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura pionowa i przestrzenna roślinności | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Naturalne odnowienie drzewostanu | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki obce w drzewostanie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno wielkowymiarowe | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno (łączne zasoby) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska | XX | XX |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) – siedlisko nie wykazane w SDF proponowane do włączenia po zmianie SDF | 9110 | {C148} Morsko 1 | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | FV Na stanowisku występuje podtyp siedliska 9110-1 Kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fagetum). |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Charakterystyczna kombinacja florystyczna fitocenoz | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Skład drzewostanu | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura pionowa i przestrzenna roślinności | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Naturalne odnowienie drzewostanu | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki obce w drzewostanie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno wielkowymiarowe | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno (łączne zasoby) | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska | XX | XX |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | FV |  |  |
| Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) | 9130 | {F4C1} Popielowa 2 | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | U1 Na stanowisku występuje podtyp siedliska 9130-3 Żyzna buczyna górska (Dentario enneaphylli-Fagetum). | U1 |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Charakterystyczna kombinacja florystyczna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Skład drzewostanu | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansywne gatunki rodzime w runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura pionowa i przestrzenna fitocenozy | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Wiek drzewostanu (udział starodrzewu) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Naturalne odnowienie drzewostanu | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki obce w drzewostanie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno (łączne zasoby) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno wielkowymiarowe | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska | XX | XX |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) | 9130 | {6308} Morsko 2 | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | U1 Na stanowisku występuje podtyp siedliska 9130-3 Żyzna buczyna górska (Dentario enneaphylli-Fagetum). |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Charakterystyczna kombinacja florystyczna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Skład drzewostanu | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansywne gatunki rodzime w runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura pionowa i przestrzenna fitocenozy | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Wiek drzewostanu (udział starodrzewu) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Naturalne odnowienie drzewostanu | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki obce w drzewostanie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno (łączne zasoby) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno wielkowymiarowe | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska | XX | XX |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) | 9150 | {BDDA} Popielowa 3 | Powierzchnia siedliska | _ | U1 | FV | FV Na stanowisku występuje podtyp siedliska 9150-2 Małopolska buczyna storczykowa (zbiorowisko Fagus sylvatica-Cruciata glabra). | U1 |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki ciepłolubne | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nawapienne | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Naturalne odnowienie | U1 | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | FV | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | U1 | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Cenne składniki flory | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie | FV | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura drzewostanu na stanowisku | U1 | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | U1 | FV |  |  |
| Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) | 9150 | {78FF} Góra Zborów | Powierzchnia siedliska | _ | XX | U1 | U1 Na stanowisku występuje podtyp siedliska 9150-2 Małopolska buczyna storczykowa (zbiorowisko Fagus sylvatica-Cruciata glabra). |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki ciepłolubne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nawapienne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Naturalne odnowienie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Cenne składniki flory | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura drzewostanu na stanowisku | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) | 9150 | {8DE6} Skały Rzędkowi- ckie 1 | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | U1 Na stanowisku występuje podtyp siedliska 9150-2 Małopolska buczyna storczykowa (zbiorowisko Fagus sylvatica-Cruciata glabra). |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki ciepłolubne | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nawapienne | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Naturalne odnowienie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Cenne składniki flory | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura drzewostanu na stanowisku | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) | 9150 | {B364} Wielka Góra 2 | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | FV Na stanowisku występuje podtyp siedliska 9150-2 Małopolska buczyna storczykowa (zbiorowisko Fagus sylvatica-Cruciata glabra). |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki ciepłolubne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nawapienne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Naturalne odnowienie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Cenne składniki flory | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura drzewostanu na stanowisku | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) | 9150 | {CD05} Morsko 3 | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | U1 Na stanowisku występuje podtyp siedliska 9150-2 Małopolska buczyna storczykowa (zbiorowisko Fagus sylvatica-Cruciata glabra). |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Gatunki charakterystyczne | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki ciepłolubne | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki nawapienne | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Naturalne odnowienie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Obce gatunki inwazyjne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Pokrycie przez gatunki traw | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura przestrzenna płatów siedliska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki dominujące | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Cenne składniki flory | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura drzewostanu na stanowisku | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – siedlisko nie wykazane w SDF proponowane do włączenia po zmianie SDF | 9170 | {073C} Popielowa 4 | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | FV Na stanowisku występuje podtyp siedliska 9170-2 Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum). | FV |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Charakterystyczna kombinacja florystyczna fitocenoz | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansywne gatunki rodzime w runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura pionowa i przestrzenna roślinności | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Naturalne odnowienie drzewostanu | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki obce w drzewostanie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno (łączne zasoby) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno wielkowymiarowe | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska | XX | XX |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – siedlisko nie wykazane w SDF proponowane do włączenia po zmianie SDF | 9170 | {26F4} Skały Rzędkowi- ckie 2 | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | FV Na stanowisku występuje podtyp siedliska 9170-2 Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum). |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Charakterystyczna kombinacja florystyczna fitocenoz | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansywne gatunki rodzime w runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura pionowa i przestrzenna roślinności | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Naturalne odnowienie drzewostanu | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki obce w drzewostanie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno (łączne zasoby) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno wielkowymiarowe | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska | XX | XX |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – siedlisko nie wykazane w SDF proponowane do włączenia po zmianie SDF | 9170 | {2D56} Apteka | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | FV Na stanowisku występuje podtyp siedliska 9170-2 Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum). |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Charakterystyczna kombinacja florystyczna fitocenoz | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansywne gatunki rodzime w runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura pionowa i przestrzenna roślinności | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Naturalne odnowienie drzewostanu | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki obce w drzewostanie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno (łączne zasoby) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno wielkowymiarowe | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne) | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska | XX | XX |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – siedlisko nie wykazane w SDF proponowane do włączenia po zmianie SDF | 9170 | {3F6D} Łutowiec | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | FV Na stanowisku występuje podtyp siedliska 9170-2 Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum). |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Charakterystyczna kombinacja florystyczna fitocenoz | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansywne gatunki rodzime w runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura pionowa i przestrzenna roślinności | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Naturalne odnowienie drzewostanu | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki obce w drzewostanie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno (łączne zasoby) | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno wielkowymiarowe | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne) | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska | XX | XX |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – siedlisko nie wykazane w SDF proponowane do włączenia po zmianie SDF | 9170 | {42EA} Wielka Góra 3 | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | FV Na stanowisku występuje podtyp siedliska 9170-2 Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum). |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Charakterystyczna kombinacja florystyczna fitocenoz | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansywne gatunki rodzime w runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura pionowa i przestrzenna roślinności | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Naturalne odnowienie drzewostanu | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki obce w drzewostanie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno (łączne zasoby) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno wielkowymiarowe | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne) | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska | XX | XX |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – siedlisko nie wykazane w SDF proponowane do włączenia po zmianie SDF | 9170 | {C5ED} Bobolice | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | FV Na stanowisku występuje podtyp siedliska 9170-2 Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum). |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Charakterystyczna kombinacja florystyczna fitocenoz | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansywne gatunki rodzime w runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura pionowa i przestrzenna roślinności | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Naturalne odnowienie drzewostanu | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki obce w drzewostanie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno (łączne zasoby) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno wielkowymiarowe | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska | XX | XX |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – siedlisko nie wykazane w SDF proponowane do włączenia po zmianie SDF | 9170 | {FCED} Morsko 4 | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | U1 Na stanowisku występuje podtyp siedliska 9170-2 Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum). |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Charakterystyczna kombinacja florystyczna fitocenoz | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansywne gatunki rodzime w runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura pionowa i przestrzenna roślinności | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Naturalne odnowienie drzewostanu | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki obce w drzewostanie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno (łączne zasoby) | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno wielkowymiarowe | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne) | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska | XX | XX |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | U1 |  |  |
| Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – siedlisko nie wykazane w SDF proponowane do włączenia po zmianie SDF | 9170 | {3C43} Okiennik Mały | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | FV Na stanowisku występuje podtyp siedliska 9170-2 Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum). |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Charakterystyczna kombinacja florystyczna fitocenoz | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansywne gatunki rodzime w runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura pionowa i przestrzenna roślinności | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Naturalne odnowienie drzewostanu | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki obce w drzewostanie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno (łączne zasoby) | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno wielkowymiarowe | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska | XX | XX |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – siedlisko nie wykazane w SDF proponowane do włączenia po zmianie SDF | 9170 | {FE26} Lew | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | FV Na stanowisku występuje podtyp siedliska 9170-2 Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum). |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Charakterystyczna kombinacja florystyczna fitocenoz | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansywne gatunki rodzime w runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura pionowa i przestrzenna roślinności | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Naturalne odnowienie drzewostanu | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki obce w drzewostanie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno (łączne zasoby) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno wielkowymiarowe | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska | XX | XX |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | FV |  |  |
| Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – siedlisko nie wykazane w SDF proponowane do włączenia po zmianie SDF | 9170 | {3A67} Piaseczno | Powierzchnia siedliska | _ | XX | FV | U1 Na stanowisku występuje podtyp siedliska 9170-2 Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum). |  |
|  |  |  | Struktura i funkcje | Charakterystyczna kombinacja florystyczna fitocenoz | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Ekspansywne gatunki rodzime w runie | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Struktura pionowa i przestrzenna roślinności | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Naturalne odnowienie drzewostanu | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Gatunki obce w drzewostanie | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno (łączne zasoby) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Martwe drewno wielkowymiarowe | XX | U2 |  |  |
|  |  |  |  | Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne) | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska | XX | XX |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | _ | XX | U1 |  |  |
| Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros Mopek zachodni Barbastella barbastellus Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii Nocek duży Myotis myotis – gatunki nie wykazane w SDF proponowane do włączenia po zmianie SDF | 1303 1308 1323 1324 | Jaskinia Studnia Szpatowców | Stan populacji | Liczebność: Podkowiec mały | XX | XX1 | U1 | U1 |
|  |  |  | Stan populacji | Liczebność: Mopek | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Stan populacji | Liczebność: Nocek Bechsteina | XX | XX1 |  |  |
|  |  |  | Stan populacji | Liczebność: Nocek duży | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Stan siedliska | Dostępność wlotów dla nietoperzy | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Warunki mikroklimatyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Udział terenów zalesionych w otoczeniu zimowiska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Łączność zimowiska z potencjalnymi biotopami letnimi | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | FV |  |  |
| Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros Mopek zachodni Barbastella barbastellus Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii Nocek duży Myotis myotis – gatunki nie wykazane w SDF proponowane do włączenia po zmianie SDF | 1303 1308 1323 1324 | Jaskinia Księdza Borka | Stan populacji | Liczebność: Podkowiec mały | XX | U1 | U1 | U1 |
|  |  |  | Stan populacji | Liczebność: Mopek | XX | XX1 |  |  |
|  |  |  | Stan populacji | Liczebność: Nocek Bechsteina | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Stan populacji | Liczebność: Nocek duży | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Stan siedliska | Dostępność wlotów dla nietoperzy | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Warunki mikroklimatyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Udział terenów zalesionych w otoczeniu zimowiska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Łączność zimowiska z potencjalnymi biotopami letnimi | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros Mopek zachodni Barbastella barbastellus Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii Nocek duży Myotis myotis – gatunki nie wykazane w SDF proponowane do włączenia po zmianie SDF | 1303 1308 1323 1324 | Jaskinia Piętrowa Szczelina | Stan populacji | Liczebność: Podkowiec mały | XX | FV | U1 | U1 |
|  |  |  | Stan populacji | Liczebność: Mopek | XX | XX1 |  |  |
|  |  |  | Stan populacji | Liczebność: Nocek Bechsteina | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Stan populacji | Liczebność: Nocek duży | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Stan siedliska | Dostępność wlotów dla nietoperzy | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Warunki mikroklimatyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Udział terenów zalesionych w otoczeniu zimowiska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Łączność zimowiska z potencjalnymi biotopami letnimi | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros Mopek zachodni Barbastella barbastellus Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii Nocek duży Myotis myotis – gatunki nie wykazane w SDF proponowane do włączenia po zmianie SDF | 1303 1308 1323 1324 | Jaskinia Wielkanocna | Stan populacji | Liczebność: Podkowiec mały | XX | FV | U1 | U1 |
|  |  |  | Stan populacji | Liczebność: Mopek | XX | XX1 |  |  |
|  |  |  | Stan populacji | Liczebność: Nocek Bechsteina | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Stan populacji | Liczebność: Nocek duży | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Stan siedliska | Dostępność wlotów dla nietoperzy | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Warunki mikroklimatyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Udział terenów zalesionych w otoczeniu zimowiska | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Łączność zimowiska z potencjalnymi biotopami letnimi | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros Mopek zachodni Barbastella barbastellus Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii Nocek duży Myotis myotis – gatunki nie wykazane w SDF proponowane do włączenia po zmianie SDF | 1303 1308 1323 1324 | Jaskinia Głęboka | Stan populacji | Liczebność: Podkowiec mały | XX | FV | U1 | FV |
|  |  |  | Stan populacji | Liczebność: Mopek | XX | XX1 |  |  |
|  |  |  | Stan populacji | Liczebność: Nocek Bechsteina | XX | XX1 |  |  |
|  |  |  | Stan populacji | Liczebność: Nocek duży | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Stan siedliska | Dostępność wlotów dla nietoperzy | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Warunki mikroklimatyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Udział terenów zalesionych w otoczeniu zimowiska | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony/ zachowania | - | XX | FV |  |  |
| Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros Mopek zachodni Barbastella barbastellus Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii Nocek duży Myotis myotis – gatunki nie wykazane w SDF proponowane do włączenia po zmianie SDF | 1303 1308 1323 1324 | Jaskinia Kroczycka (W Kroczycach) | Stan populacji | Liczebność: Podkowiec mały | XX | U1 | U1 | U1 |
|  |  |  | Stan populacji | Liczebność: Mopek | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Stan populacji | Liczebność: Nocek Bechsteina | XX | XX1 |  |  |
|  |  |  | Stan populacji | Liczebność: Nocek duży | XX | U1 |  |  |
|  |  |  | Stan siedliska | Dostępność wlotów dla nietoperzy | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Warunki mikroklimatyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Udział terenów zalesionych w otoczeniu zimowiska | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | U1 |  |  |
| Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros Mopek zachodni Barbastella barbastellus Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii Nocek duży Myotis myotis – gatunki nie wykazane w SDF proponowane do włączenia po zmianie SDF | 1303 1308 1323 1324 | Jaskinia Sulmowa | Stan populacji | Liczebność: Podkowiec mały | XX | FV | U1 | U1 |
|  |  |  | Stan populacji | Liczebność: Mopek | XX | XX1 |  |  |
|  |  |  | Stan populacji | Liczebność: Nocek Bechsteina | XX | XX1 |  |  |
|  |  |  | Stan populacji | Liczebność: Nocek duży | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Stan siedliska | Dostępność wlotów dla nietoperzy | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy | XX | U1 |  |  |
|  |  |  |  | Warunki mikroklimatyczne | XX | FV |  |  |
|  |  |  |  | Udział terenów zalesionych w otoczeniu zimowiska | XX | FV |  |  |
|  |  |  | Perspektywy ochrony | - | XX | FV |  |  |

XX1 – Nie potwierdzono występowania gatunku podczas badań zimą 2017/2018, jednak gatunek stwierdzony był we wcześniejszych latach.

Oceny stanu ochrony ww. siedlisk i gatunków dokonano na podstawie:

- GIOŚ. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wyniki monitoriongu w latach 2013-2014. Warszawa.

- Kulpiński K., Tyc A., Salasa-Orpych A. Aerdo Group. 2016. Występowanie, ocena stanu ochrony, zagrożenia i monitoring siedlisk i gatunków leśnych na obszarze sieci Natura 2000: Ostoja Olsztyńsko-Mirowska, Ostoja Złotopotocka, Ostoja Kroczycka, Ostoja Środkowojuraska wraz z uwzględnieniem terenów przyległych. Czeladź. Badania wykonane w latach 2014-2015.

- Tyc A. i in., Fundacja Przyroda i Człowiek, 2015 Identyfikacja obszarów występowania, zagrożenia, ochrona oraz monitoring skał wapiennych, jaskiń i schronisk skalnych, występujących na obszarach sieci NATURA 2000: Ostoja Olsztyńsko-Mirowska, Ostoja Złotopotocka, Ostoja Kroczycka, Ostoja Środkowojuraska wraz z uwzględnieniem terenów przyległych. Kostkowice. Badania wykonane w latach 2013-2015.

- Kucharzyk J. red., 2018, Ekspertyza przyrodnicza w zakresie siedlisk nieleśnych na obszarach sieci Natura 2000: Ostoja Olsztyńsko-Mirowska, Ostoja Złotopotocka, Ostoja Kroczycka, Ostoja Środkowojurajska. Warszawa-Olsztyn. Badania wykonane w latach 2017-2018.

- Ignaczak M., Stopczyński M. Postawa T., 2018, Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania nietoperzy na obszarach sieci Natura 2000: Ostoja Olsztyńsko-Mirowska PLH240015, Ostoja Złotopotocka PLH240020, Ostoja Kroczycka PLH240032 i Ostoja Środkowojurajska PLH240009. Łódź. Badania wykonane w latach 22017-2018.

- Analiza  zagrożeń

| Lp. | Przedmiot ochrony | Numer stanowiska | Zagrożenia |  | Opis zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Istniejące | Potencjalne |  |
|  | 5130 Zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach | {(…5f29} Łutowiec N {(…a1ec} Góra Zborów {(…d4a8} Łutowiec W I {(…5282} Łutowiec E {(…d159} Biblioteka II {(…c964} Rzędkowice IV | K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja) |  | W niewielkim stopniu płaty zarośli jałowca pospolitego podlegają ocienieniu przez roślinność drzewiastą występującą przy ich granicach, co powoduje zmiany w obrębie roślinności zielnej (zmniejszenie udziału gatunków związanych z murawami kserotermicznymi) |
|  | 5130 Zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach | {(…5f29} Łutowiec N, {(…7642} Samotna, {(…a1ec} Góra Zborów, {(…d4a8} Łutowiec W I, {(…d159} Biblioteka II, {(…c964} Rzędkowice IV | G01 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze |  | Palenie ognisk w bezpośrednim sąsiedztwie jałowczysk powoduje lokalnie zmianę składu gatunkowego roślinności i degradacje siedliska |
|  | 5130 Zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach | {(…5f29} Łutowiec N {(…7642} Samotna {(…a1ec} Góra Zborów {(…4610} Nietoperze II {(…d4a8} Łutowiec W I {(…5282} Łutowiec E {(…d159} Biblioteka II {(…c964} Rzędkowice IV |  | B02.02 Wycinka lasu | Istnieje potencjalne ryzyko usunięcia (wycięcia) jałowców z płatów siedliska 5130 – usuwanie przedmiotowego gatunku ze zbiorowisk muraw kserotermicznych było stosunkowo częstą praktyką w ostatnich dziesięcioleciach, jednak zagrożenie obecnie jest stosunkowo niewielkie ze względu na poszerzenie wiedzy wielu zarządców gruntu na temat znaczenia zachowania zarośli jałowca pospolitego |
|  | 6210 Murawy kserotermiczne | {(…7cbe} Grupa Łysej {(…1114} Słoń {(…67f0} Skała przy Zamku {(…11db} Trzy Siostry {(…8540} Zamek w Morsku {(…ecd7} Cydzownik {(…5764} Jamnicze {(…47e4} Grupa Knura {(…53fd} Łutowiec W II {(…c4c3} Słupska {(…2071} Rzędkowice I {(…a7d4} Nietoperze I {(…b338} Mirowskie Skały | A04.03 Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu |  | Brak wypasu powoduje niekorzystne zmiany w składzie gatunkowym i strukturze siedliska. |
|  | 6210 Murawy kserotermiczne | {(…7cbe} Grupa Łysej {(…1114} Słoń {(…11db} Trzy Siostry {(…af87} Apteka {(…278d} Turnia Motocyklistów {(…3aae} Biblioteka I {(…ff5d} Dudnik {(…ac50} Głowa Cukru {(…be7c} Góra Zborów I {(…8540} Zamek w Morsku {(…8c00} Okiennik Mały {(…ecd7} Cydzownik {(…5764} Jamnicze {(…47e4} Grupa Knura {(…53fd} Łutowiec W II {(…383f} Rygiel {(…c4c3} Słupska {(…bda2} Ptak {(…ca39} Jarzębniak {(…4e2f} Rzędkowice III {(…2071} Rzędkowice I {(…a7d4} Nietoperze I {(…b338} Mirowskie Skały | B01 Zalesianie terenów otwartych |  | Ocienienie przez drzewa powoduje zaburzenia struktury siedliska i ograniczenie wzrostu roślinności zielnej związanej z murawami kserotermicznymi. |
|  | 6210 Murawy kserotermiczne | {(…ecd7} Cydzownik {(…5764} Jamnicze {(…a7d4} Nietoperze I | B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej |  | Składowanie gałęzi i pni pochodzących z wycinki powoduje zmiany w siedlisku. |
|  | 6210 Murawy kserotermiczne | {(…7cbe} Grupa Łysej {(…1114} Słoń {(…67f0} Skała przy Zamku {(…11db} Trzy Siostry {(…af87} Apteka {(…3aae} Biblioteka I {(…5c98} Krucze Skały {(…ac50} Głowa Cukru {(…be7c} Góra Zborów I {(…47e4} Grupa Knura {(…53fd} Łutowiec W II {(…c4c3} Słupska {(…40b8} Rzędkowice II {(…bda2} Ptak {(…ca39} Jarzębniak {(…4e2f} Rzędkowice III {(…2071} Rzędkowice I {(…b338} Mirowskie Skały | D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe (w tym gruntowe drogi leśne) |  | Wydeptywanie roślinności muraw kserotermicznych powoduje zanik gatunków muraw kserotermicznych i wkraczanie gatunków niezwiązanych z siedliskiem. |
|  | 6210 Murawy kserotermiczne | {(…7cbe} Grupa Łysej {(…1114} Słoń {(…11db} Trzy Siostry {(…af87} Apteka {(…278d} Turnia Motocyklistów {(…3aae} Biblioteka I {(…5c98} Krucze Skały {(…ac50} Głowa Cukru {(…be7c} Góra Zborów I {(…8c00} Okiennik Mały {(…47e4} Grupa Knura {(…383f} Rygiel {(…c4c3} Słupska {(…40b8} Rzędkowice II {(…bda2} Ptak {(…ca39} Jarzębniak {(…4e2f} Rzędkowice III {(…2071} Rzędkowice I {(…b338} Mirowskie Skały | G01.04 Turystyka górska, wspinaczka, speleologia |  | Turystyka wspinaczkowa poprzez wydeptywanie powoduje zmiany w szacie roślinnej muraw naskalnych (podtyp 6210-1). |
|  | 6210 Murawy kserotermiczne | {(…7cbe} Grupa Łysej {(…1114} Słoń {(…67f0} Skała przy Zamku {(…11db} Trzy Siostry {(…af87} Apteka {(…3aae} Biblioteka I {(…ff5d} Dudnik {(…5c98} Krucze Skały {(…ac50} Głowa Cukru {(…be7c} Góra Zborów I {(…47e4} Grupa Knura {(…53fd} Łutowiec W II {(…383f} Rygiel {(…c4c3} Słupska {(…bda2} Ptak {(…ca39} Jarzębniak {(…4e2f} Rzędkowice III {(…2071} Rzędkowice I {(…b338} Mirowskie Skały | G05.04 Wandalizm |  | Palenie ognisk oraz malowanie ostańców wapiennych powoduje degradację siedlisk. |
|  | 6210 Murawy kserotermiczne | {(…7cbe} Grupa Łysej {(…1114} Słoń {(…67f0} Skała przy Zamku {(…11db} Trzy Siostry {(…af87} Apteka {(…278d} Turnia Motocyklistów {(…3aae} Biblioteka I {(…ff5d} Dudnik {(…5c98} Krucze Skały {(…ac50} Głowa Cukru {(…be7c} Góra Zborów I {(…8540} Zamek w Morsku {(…8c00} Okiennik Mały {(…ecd7} Cydzownik {(…5764} Jamnicze {(…47e4} Grupa Knura {(…53fd} Łutowiec W II {(…383f} Rygiel {(…c4c3} Słupska {(…40b8} Rzędkowice II {(…bda2} Ptak {(…ca39} Jarzębniak {(…4e2f} Rzędkowice III {(…2071} Rzędkowice I {(…a7d4} Nietoperze I {(…b338} Mirowskie Skały | I02 Problematyczne gatunki rodzime |  | Rozrost gatunków: orlica pospolita Pteridium aquilinum i trzcinnik piaskowy Calamgrostis epigejos, oraz malina/jeżyna Rubus spp. powoduje ograniczenie rozwoju roślinności właściwej dla muraw kserotermicznych. |
|  | 6210 Murawy kserotermiczne | {(…7cbe} Grupa Łysej {(…1114} Słoń {(…67f0} Skała przy Zamku {(…11db} Trzy Siostry {(…af87} Apteka {(…278d} Turnia Motocyklistów {(…3aae} Biblioteka I {(…ff5d} Dudnik {(…5c98} Krucze Skały {(…ac50} Głowa Cukru {(…be7c} Góra Zborów I {(…8540} Zamek w Morsku {(…8c00} Okiennik Mały {(…ecd7} Cydzownik {(…5764} Jamnicze {(…47e4} Grupa Knura {(…53fd} Łutowiec W II {(…383f} Rygiel {(…c4c3} Słupska {(…bda2} Ptak {(…ca39} Jarzębniak {(…4e2f} Rzędkowice III {(…2071} Rzędkowice I {(…a7d4} Nietoperze I {(…b338} Mirowskie Skały | K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja) |  | Rozwój roślinności ekspansywnej wywołany brakiem użytkowania pastwiskowego powoduje nadmierne ocienienie i zmiany w siedlisku. |
|  | 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | {FFF3}Bukowiec | B07 – inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej |  | Gałęzie po wycince krzewów i drzew pozostawione na skałach powodują niszczenie siedliska. |
|  | 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | {E856} Grzęda Mirowska, {9153} Łysak, {E5AC} Popielowa, {ED28} Skały Rzędkowickie, {9BBA} Skały Podlesickie, {73E6} Cydzownik | G01 – sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze |  | Palenie ognisk w pobliżu ścian skalnych (w odległości od jednego do kilkunastu metrów od skał) – głównie przy otworach jaskiń lub w sąsiedztwie ścian z drogami wspinaczkowymi powoduje degradację siedliska. |
|  | 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | {F23C} Łutowiec, {E856} Grzęda Mirowska, {65C0} Jastrzębnik, {9153} Łysak, {E5AC} Popielowa, {E5E2} Pośrednia, {084F} Góra Zborów, {ABB4} Apteka i Biblioteka, {ED28} Skały Rzędkowickie, {C874} Gips, {ADD1} Remby, {39A6} Dziadowa Skała, {A752} Okiennik Mały, {4FBD} Barwinek, {339E} Lew i Jamnicze Skały, {C123} Sowiniec, {73E6} Cydzownik | G01.04 – turystyka górska, wspinaczka, speleologia |  | Turystyka wspinaczkowa, w tym zakładanie stałych punktów asekuracyjnych (ringi, stanowiska asekuracyjne), fizyczne niszczenie roślinności przy czyszczeniu chwytów do wspinaczki oraz stosowanie magnezji do wzmocnienia chwytu przez wspinaczy powodują degradację siedliska. |
|  | 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | {757E} Wielka Góra, {E856} Grzęda Mirowska, {9153} Łysak, {E5AC} Popielowa, {E5E2} Pośrednia, {F23C} Łutowiec, {ED28} Skały Rzędkowickie, {ADD1} Remby, {CC41} Zamek Morsko, {39A6} Dziadowa Skała, {73E6} Cydzownik | G05.04 – wandalizm |  | Malowanie ostańców wapiennych, palenie opon na ostańcach wapiennych powoduje degradację siedlisk. |
|  | 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | {ED28} Skały Rzędkowickie | I01 – Obce gatunki inwazyjne |  | Występująca w szczelinach skalnych konyza kanadyjska Conyza candensis - gatunek pochodzący z Ameryki Płn powoduje zmiany w siedlisku. |
|  | 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | {FFF3}Bukowiec, {084F} Góra Zborów, {ABB4} Apteka i Biblioteka, {9BBA} Skały Podlesickie, {CC41} Zamek Morsko, {339E} Lew i Jamnicze Skały, {73E6} Cydzownik, {DC6E}Groń Basztek {F23C} Łutowiec, {E856} Grzęda Mirowska, {9153} Łysak, {ED28} Skały Rzędkowickie, {A752} Okiennik Mały, {4FBD} Barwinek | K02 – ewolucja biocenotyczna, sukcesja |  | Nadmierny rozrost krzewów rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie skał lub na skałach, na których występuje światłolubny podtyp siedliska powoduje ocienienie siedliska i ustępowanie gatunków światłożądnych, np. zanokcicy murowej Asplenium ruta-muraria. Niekorzystne są również nieregularne zabiegi ochrony czynnej, które mogą prowadzić do znacznej dewastacji siedliska, ponieważ przejściowe etapy sukcesji są niekorzystne zarówno dla podtypu światłolubnego (8210-2-1), jak i cieniolubnego (8210-2-2). |
|  | 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | {757E}Wielka Góra, {65C0} Jastrzębnik, {9153} Łysak, {E5AC} Popielowa, {E5E2} Pośrednia, {9BBA} Skały Podlesickie, {C874} Gips, {ADD1} Remby, {39A6} Dziadowa Skała, {4A1B} Morsko, {A752} Okiennik Mały, {4FBD} Barwinek, {339E} Lew i Jamnicze Skały, {C123} Sowiniec, {73E6}Cydzownik |  | B02.02 – wycinka lasu | Podtyp cieniolubny siedliska wykształca się przeważnie w miejscach, gdzie ocienienie skał przekracza 50%. Zmniejszenie ocienienia w podtypie cieniolubnym wywołane wycięciem drzew w otoczeniu ścian skalnych może powodować ustępowanie części właściwych gatunków cieniolubnych mchów i paproci. |
|  | 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | {757E}Wielka Góra, {65C0} Jastrzębnik, {9153} Łysak, {E5AC} Popielowa, {E5E2} Pośrednia, {9BBA} Skały Podlesickie, {C874} Gips, {ADD1} Remby, {39A6} Dziadowa Skała, {4A1B} Morsko, {A752} Okiennik Mały, {4FBD} Barwinek, {339E} Lew i Jamnicze Skały, {C123} Sowiniec, {73E6}Cydzownik |  | B02.06 – przerzedzenie warstwy drzew | Podtyp cieniolubny siedliska wykształca się przeważnie w miejscach, gdzie ocienienie skał przekracza 50%. Zmniejszenie ocienienia w podtypie cieniolubnym wywołane wycięciem drzew w otoczeniu ścian skalnych może powodować ustępowanie części właściwych gatunków cieniolubnych mchów i paproci. |
|  | 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania | {1C06}Jaskinia Stajnia, {E4DE}Jaskinia Obora, {D565}Jaskinia Berkowa, {3B97}Jaskinia w Dudniku, {FEE5}Jaskinia Kroczycka, {2E0B}Jaskinia w Dziadowej Skale, | G01 – sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze |  | Penetracja jaskiń nieposiadających zabezpieczenia otworu oraz ich zaśmiecanie, palenie ognisk w otworach jaskiń, okopcenie ścian, załatwianie potrzeb fizjologicznych w jaskiniach powodują degradację siedliska. |
|  | 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania | {FB78} Piętrowa Szczelina, {1C06} Jaskinia Stajnia, {3B6D} Jaskinia Sucha, {7368} Stefanowa Dziura, {296F} Jaskinia Księdza Borka, {FB78} Piętrowa Szczelina, {686F} Przekątna Studnia, {3B6D} Jaskinia Sucha, {E714} Studnia Szpatowców, {E0A2} Jaskinia Sulmowa, {2CD3} Jaskinia Zawał, {8D04}Jaskinia z Czaszkami, {7368} Stefanowa Dziura, {CA89} Dupicka Pochylnia, {9350} Jaskinia Piaskowa, {BB03} Jaskinia Wielkanocna | G01.04 – turystyka górska, wspinaczka, speleologia |  | Penetracja jaskiń nieposiadających zabezpieczenia otworu, dewastacja ścian jaskini poprzez zakładanie punktów asekuracyjnych powoduje degradacje siedliska, a penetracja jaskiń, szczególnie w okresie hibernacji nietoperzy powoduje zmiany w parametrach siedliska. |
|  | 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania | {1C06} Jaskinia Stajnia, {D7FF} Jaskinia Złodziejska w Pośredniej, {D4D8}Jaskinia Deszczowa Dolna, {FEE5} Jaskinia Kroczycka, {D1AA} Jaskinia Kowalskiego, {77F6}Jaskinia Wisielców, | G05 – inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka |  | Prowadzenie wykopaliskowych badań archeologicznych. |
|  | 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania | {1C06} Jaskinia Stajnia, {D565} Jaskinia Berkowa, {3B97} Jaskinia w Dudniku, {FEE5} Jaskinia Kroczycka, {2E0B} Jaskinia w Dziadowej Skale | G05.04 – wandalizm |  | Malowanie ścian skalnych w jaskiniach oraz niszczenie szaty naciekowej powoduje degradację siedlisk. |
|  | 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania | {6F06} Jaskinia Pod Hokejką, {E107} Mała Studnia Szpatowców, {D7FF} Jaskinia Złodziejska w Pośredniej, {E4ED} Schronisko Troglobiontów, {93D9} Schronisko Popielnik, {D4D8}Jaskinia Deszczowa Dolna, {A91C}Jaskinia Deszczowa Wschodnia, {F733} Jaskinia Mrowia w Łysaku, {3403}Jaskinia z Widokiem Ku, {9168}Jaskinia z Widokiem Na, {D1AA}Jaskinia Kowalskiego, {77F6}Jaskinia Wisielców, {C651}Jaskinia Myszołowa, |  | G01 – sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze | Penetracja jaskiń nieposiadających zabezpieczenia otworu może powodować zniszczenie siedliska. |
|  | 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania | {E0A2} Jaskinia Sulmowa, {BDFB} Jaskinia Nibyniska, {2CD3} Jaskinia Zawał, {F733}Jaskinia Mrowia w Łysaku, |  | G01.04 – turystyka górska, wspinaczka, speleologia | Podejmowanie eksploracji w celu odkrycia nowych korytarzy może powodować zniszczenie siedliska. |
|  | 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania | {AB11} Jaskinia Kamiennego Gradu, {FB78} Piętrowa Szczelina, {E0A2} Jaskinia Sulmowa, {2CD3} Jaskinia Zawał, {8E3C} Jaskinia Żabia, {FEE5} Jaskinia Kroczycka, {8D04} Jaskinia z Czaszkami, {013C} Jaskinia Wiktorówka, {77F6} Jaskinia Wisielców, |  | L05 – zapadnięcie się terenu, osuwisko | Zapadnięcie się części stropu zbudowanego z luźnych osadów do wnętrza jaskini lub w strefie przyotworowej jaskiń pionowych może powodować zniszczenie siedliska. |
|  | 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) | {F4C1} Popielowa 2, {6308} Morsko 2 | B02.04 – usuwanie martwych i umierających drzew |  | Mała ilość martwego drewna w siedlisku, zwłaszcza drewna wielkoformatowego powoduje zmiany w strukturze siedliska. |
|  | 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) | {F4C1} Popielowa 2, {6308} Morsko 2 |  | B02.02 – wycinka lasu | Negatywne przekształcenie struktury wiekowej, pionowej i przestrzennej drzewostanów, skutkujące także przekształcaniem innych warstw lasu mogą powodować zmiany struktury siedliska. |
|  | 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) | {F4C1} Popielowa 2, {6308} Morsko 2 |  | B02.06 – przerzedzenie warstwy drzew | Negatywne przekształcenie struktury wiekowej, pionowej i przestrzennej drzewostanów, skutkujące także przekształcaniem innych warstw lasu mogą powodować zmiany struktury siedliska. |
|  | 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) | {BDDA} Popielowa 3, {78FF} Góra Zborów, {8DE6} Skały Rzędkowickie 1, {B364} Wielka Góra 2, {CD05} Morsko 3 | B02.06 – przerzedzenie warstwy drzew |  | Negatywne przekształcenie struktury wiekowej, pionowej i przestrzennej drzewostanów, skutkujące także przekształcaniem innych warstw lasu powodują zmiany struktury siedliska. |
|  | 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) | {BDDA} Popielowa 3 | G01 – Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze |  | Siedlisko sąsiaduje ze ścianami skalnymi oraz jaskinią, odwiedzanymi przez wspinaczy, grotołazów i turystów pieszych. Okazjonalnie w tym miejscu są też organizowane niewielkie imprezy plenerowe. Ścieżki prowadzące do jaskiń i skał powodują wydeptywanie i niszczenie siedliska. |
|  | 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) | {BDDA} Popielowa 3 | I01 – Obce gatunki inwazyjne |  | Na stanowisku w jednym miejscu stwierdzono krzewy śnieguliczki białej Symphoricarpos albus.,której obecność powoduje zmiany w strukturze siedliska. |
|  | 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) | {BDDA} Popielowa 3, {78FF} Góra Zborów, {8DE6} Skały Rzędkowickie 1, {B364} Wielka Góra 2, {CD05} Morsko 3 |  | B02.02 – wycinka lasu | Negatywne przekształcenie struktury wiekowej, pionowej i przestrzennej drzewostanów, skutkujące także przekształcaniem innych warstw lasu mogą powodować zmiany struktury siedliska. |

- Cele działań ochronnych

| Lp. | Przedmiot ochrony | Parametr/wskaźnik stanu ochrony | Cel działań ochronnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5130 Zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach | Powierzchnia siedliska | Utrzymanie stabilnej powierzchni siedliska z uwzględnieniem naturalnych procesów, łącznie na co najmniej 8 ha na 7 stanowiskach. |
|  |  | Gatunki krzewów | - Pełny zestaw gatunków typowych: jałowiec pospolity, dereń świdwa, róża, głóg, tarnina, szakłak (FV) na stanowiskach: Łutowiec W I, Samotnia, Góra Zborów II, Nietoperze II, Biblioteka II, Rzędkowice IV. - Sporadycznie jałowiec, wysokie pokrycie przez tarninę (U1) na stanowiskach: Łutowiec N, Łutowiec E. |
|  |  | Gatunki charakterystyczne murawy/wrzosowiska | - Liczne gatunki typowe (z kl. Festuco-Brometea), występujące obficie (FV) na stanowiskach: Łutowiec W I, Łutowiec N, Samotnia, Góra Zborów II, Biblioteka II, Rzędkowice IV. - Bezwzględna dominacja 1-2 gatunków typowych, pozostałych brak lub występujące nielicznie (U1) na stanowiskach: Nietoperze II, Łutowiec E. |
|  |  | Udział gatunków drzewiastych (powyżej 1,5 – 2 m wysokości) | - Brak lub pojedyncze osobniki (FV) na stanowiskach: Łutowiec W I, Samotnia, Góra Zborów II, Rzędkowice IV, Nietoperze II. - Zwarcie <20% (U1) na stanowiskach: Łutowiec N, Łutowiec E, Biblioteka II. |
|  | 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) | Powierzchnia siedliska | Utrzymanie stabilnej powierzchni siedliska z uwzględnieniem naturalnych procesów, łącznie na co najmniej 12 ha na 21 stanowiskach. |
|  |  | Gatunki charakterystyczne | - Występowanie co najmniej 5 gatunków roślin naczyniowych spośród gatunków charakterystycznych (FV) na stanowiskach: Mirowskie Skały, Apteka, Turnia Motocyklistów, Biblioteka I, Krucze Skały, Głowa Cukru, Góra Zborów I, Okiennik Mały, Słupska, Ptak, Rzędkowice I. - Występowanie 2-5 gatunków roślin naczyniowych spośród gatunków charakterystycznych (U1) na stanowiskach: Grupa Łysej, Słoń, Skała przy Zamku, Trzy Siostry, Dudnik, Zamek w Morsku, Nietoperze I, Cydzownik, Jamnicze, Grupa Knura, Łutowiec W II, Rygiel, Rzędkowice II, Jarzębniak, Rzędkowice III. |
|  |  | Ekspansja krzewów i podrostu drzew | - Brak lub niewielkie pokrycie drzew i krzewów poniżej 10% powierzchni występujących sporadycznie (FV) na stanowiskach: Grupa Łysej, Skała przy Zamku, Turnia Motocyklistów, Krucze Skały, Góra Zborów I, Łutowiec W II, Rzędkowice II. - Pokrycie drzew i krzewów od 10 do 25% powierzchni płatu (stanowiska) występujących w rozproszeniu (U1) na stanowiskach: Słoń, Trzy Siostry, Mirowskie Skały, Apteka, Biblioteka I, Dudnik, Głowa Cukru, Zamek w Morsku, Okiennik Mały, Nietoperze I, Cydzownik, Jamnicze, Grupa Knura, Rygiel, , Słupska, Rzędkowice II, Ptak, Jarzębniak, Rzędkowice III, Rzędkowice I. |
|  | 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis | Powierzchnia siedliska | Utrzymanie stabilnej powierzchni siedliska na co najmniej 3,5 ha, na 23 stanowiskach. |
|  |  | Gatunki charakterystyczne | Występowanie gatunków charakterystycznych z pokryciem minimum 5% (FV) na wszystkich stanowiskach w obszarze. |
|  |  | Pokrycie przez gatunki traw | Pokrycie przez gatunki traw na poziomie 0-25% (FV) na wszystkich stanowiskach w obszarze. |
|  |  | Ślady wspinaczki lub wydeptywania | - Brak śladów wspinaczki i wydeptywania (FV) na stanowiskach: Bukowiec, Wielka Góra, Skały Podlesickie, Zamek Morsko, Morsko, Grań Basztek - Pojedyncze ślady wskazujące na sporadyczne wydeptywanie (U1) na stanowiskach: Łutowiec, Grzęda Mirowska, Jastrzębnik, Łysak, Popielowa, Pośrednia, Góra Zborów, Apteka i Biblioteka, Skały Rzędkowickie, Gips, Remby, Dziadowa Skała, Okiennik Mały, Barwinek, Lew i Jamnicze Skały, Sowiniec, Cydzownik. |
|  | 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania | Powierzchnia siedliska (liczba jaskiń) | Utrzymanie siedliska w 35 jaskiniach. |
|  |  | Cechy mikroklimatu jaskini | - Brak zmian parametrów mikroklimatycznych związanych ze zmianą reżimu termicznego, zasięgiem stref mikroklimatycznych i cyrkulacją powietrza (FV) na stanowiskach: Jaskinia Kamiennego Gradu, Studnia Szpatowców, Jaskinia Żabia, Jaskinia Pod Hokejką, Jaskinia Nibyniska, Jaskinia Mrowia w Łysaku, Schronisko Troglobiontów, Schronisko Popielnik, Jaskinia Deszczowa Wschodnia, Jaskinia z Widokiem Ku, Jaskinia z Widokiem Na, Jaskinia Wiktorówka, Jaskinia Myszołowa, Jaskinia Księdza Borka, Piętrowa Szczelina, Przekątna Studnia, Jaskinia Sucha, Stefanowa Dziura, Jaskinia Sulmowa, Mała Studnia Szpatowców, Jaskinia Zawał, Jaskinia Złodziejska w Pośredniej, Jaskinia Deszczowa Dolna, Jaskinia z Czaszkami, Jaskinia Kowalskiego, Dupicka Pochylnia, Jaskinia Piaskowa, Jaskinia Wielkanocna, Jaskinia Obora, Jaskinia w Dudniku, Jaskinia Kroczycka, Jaskinia w Dziadowej Skale. - Zauważalna zmiana parametrów mikroklimatycznych nie powodująca istotnej zmiany zasięgu stref mikroklimatycznych i cyrkulacji powietrza (U1) na stanowiskach: Jaskinia Stajnia, Jaskinia Berkowa, Jaskinia Wisielców |
|  |  | Dostępność jaskini i stopień antropopresji | - Jaskinia jest zabezpieczona lub częstość penetracji jest bardzo niska (FV) na stanowiskach: Jaskinia Kamiennego Gradu, Studnia Szpatowców, Jaskinia Żabia, Jaskinia Pod Hokejką, Jaskinia Nibyniska, Schronisko Troglobiontów, Schronisko Popielnik, Jaskinia Deszczowa Wschodnia, Jaskinia Mrowia w Łysaku, Jaskinia Wiktorówka, Jaskinia Myszołowa. - Dostępność ludzi do wnętrza jaskini jest utrudniona, presja jest niewielka (U1) na stanowiskach: Jaskinia z Widokiem Ku, Jaskinia z Widokiem Na, Jaskinia Księdza Borka, Piętrowa Szczelina, Przekątna Studnia, Jaskinia Sucha, Stefanowa Dziura, Jaskinia Sulmowa, Mała Studnia Szpatowców, Jaskinia Zawał, Jaskinia Złodziejska w Pośredniej, Jaskinia Deszczowa Dolna, Jaskinia z Czaszkami, Jaskinia Kowalskiego, Dupicka Pochylnia, Jaskinia Piaskowa, Jaskinia Wielkanocna, Jaskinia Stajnia, Jaskinia Obora, Jaskinia Berkowa, Jaskinia w Dudniku, Jaskinia Kroczycka, Jaskinia w Dziadowej Skale, Jaskinia Wisielców. |
|  | 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) | Powierzchnia siedliska | Utrzymanie powierzchni siedliska na co najmniej 10 ha. |
|  |  | Charakterystyczna kombinacja florystyczna | Typowa kombinacja florystyczna właściwa dla siedliska z uwzględnieniem specyfiki regionalnej (FV) na wszystkich stanowiskach, |
|  |  | Wiek drzewostanu | Udział drzew starszych niż 100 lat >10% (FV) na wszystkich stanowiskach. Osiągnięcie celu z uwagi na długotrwały proces wzrostu drzew może wykraczać poza okres 10 lat. |
|  |  | Martwe drewno (zasoby łączne) | Zasoby martwego drewna pomiędzy 15-20 m3/ha (U1) na wszystkich stanowiskach. Osiągnięcie celu z uwagi na długotrwały proces formowania/inicjowania zasobów martwego drewna może wykraczać poza okres 10 lat. |
|  |  | Martwe drewno wielkowymiarowe | Zasoby martwego drewna wielkowymiarowego pomiędzy 4-5 szt./ha drewna > 3 m długości i >50 cm średnicy (U1) na wszystkich stanowiskach. |
|  |  | Drzewa mikrosiedliskowe (biocenotyczne) | Pomiędzy 15-20 szt. drzew biocenotycznych na ha (U1) na wszystkich stanowiskach. Osiągnięcie celu z uwagi na długotrwały proces formowania się drzew biocenotycznych może wykraczać poza okres 10 lat. |
|  | 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) | Powierzchnia siedliska | Utrzymanie powierzchni siedliska na co najmniej 30 ha. |
|  |  | Gatunki charakterystyczne | - Występowanie powyżej 10 gatunków charakterystycznych (FV) na wszystkich stanowiskach: Popielowa 3, Góra Zborów, Wielka Góra 2. - Występowanie 5-10 gatunków charakterystycznych (FV) na stanowiskach: Skały Rzędkowickie 1, Morsko 3. |
|  |  | Gatunki dominujące | Dominacja gatunków leśnych, a pokrycie gatunkami charakterystycznymi powyżej 20% (FV) na wszystkich stanowiskach. |
|  |  | Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie | Poniżej 5% gatunków obcych ekologicznie (FV) na wszystkich stanowiskach. |

- Ustalenie działań ochronnych

| Przedmiot ochrony | Działanie ochronne |  | Miejsce realizacji | Podmiot odpowiedzialny za wykonanie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5130 Zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach - 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) |  | Nr | Działania ochrony czynnej (obligatoryjne) |  |  |
|  |  | A1 | Zachowanie siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony, położonych na trwałych użytkach zielonych. | Wszystkie płaty siedlisk: 5130, 6210 | Zarządcy gruntów pod nadzorem RDOŚ w Katowicach |
|  |  | A2 | Użytkowanie pastwiskowe, kośno-pastwiskowe lub kośne trwałych użytków zielonych. | Wszystkie płaty siedlisk: 5130,6210 | Zarządcy gruntów pod nadzorem RDOŚ w Katowicach |
| 5130 Zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach - 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis |  | Nr | Działania ochrony czynnej oraz dotyczące metod gospodarowania (fakultatywne) |  |  |
|  |  | - A1 | Poprawa warunków świetlnych poprzez usunięcie 80-90% drzew i krzewów z całego obszaru zajmowanego przez siedlisko oraz w promieniu 30 m od granic płatu siedliska ( z wyjątkiem osobników o pokroju pomnikowym). Bezwzględnie należy pozostawić wszystkie osobniki jałowca pospolitego Juniperus communis. Pierwszy raz: w 3 roku obowiązywania PZO, następnie usuwanie nalotu krzewów i drzew w 8 roku PZO (w przypadku nadmiernego rozwoju drzew i krzewów zabiegi można wykonać częściej). Działanie w okresie od stycznia do połowy marca lub od października do końca grudnia z obligatoryjnym usunięciem pozyskanej biomasy poza płat siedliska. Wykonanie w sposób nie niszczący struktury fitocenozy oraz ostańców skalnych: przy użyciu sprzętu lekkiego (pilarki spalinowe, ręczne kosy spalinowe), ręczne usunięcie pozyskanego materiału. Należy pozostawić większość osobników jałowca pospolitego Juniperus communis w siedlisku 6210 z wyjątkiem osobników zaatakowanych przez choroby grzybowe i szkodniki oraz gęsto rosnących i ocieniających siedlisko muraw. Duże zwarcie jałowców eliminuje gatunki murawowe i utrudnia wypas tych płatów, gdyż owce nie wchodzą pomiędzy gęste krzewy. Szacunkowy koszt (w tys. zł) - 10/ha/10 lat. | Płaty siedliska 5130: {(…5f29} Łutowiec N {(…7642} Samotna {(…a1ec} Góra Zborów {(…d4a8} Łutowiec W I {(…5282} Łutowiec E {(…d159} Biblioteka II {(…c964} Rzędkowice IV płaty siedliska 6210: {(…7cbe} Grupa Łysej {(…1114} Słoń {(…11db} Trzy Siostry {(…af87} Apteka {(…3aae} Biblioteka I {(…ff5d} Dudnik {(…5c98} Krucze Skały {(…ac50} Głowa Cukru {(…be7c} Góra Zborów I {(…8540} Zamek w Morsku {(…8c00} Okiennik Mały {(…ecd7} Cydzownik {(…5764} Jamnicze {(…47e4} Grupa Knura {(…383f} Rygiel {(…c4c3} Słupska {(…bda2} Ptak {(…ca39} Jarzębniak {(…4e2f} Rzędkowice III {(…2071} Rzędkowice I {(…a7d4} Nietoperze I {(…b338} Mirowskie Skały | Zarządcy gruntów pod nadzorem RDOŚ w Katowicach |
|  |  | - A2 | Wypas zwierzętami gospodarskimi (wskazane owce z dodatkiem kóz), w celu ograniczenia ekspansji krzewów liściastych oraz poprawy struktury i składu gatunkowego siedlisk. Wypas co roku na pełnej powierzchni, równomiernie w czasie całego sezonu wegetacyjnego, ze zmianą powierzchni objętej wypasem co około 1,5-2 tygodnie. Wypas na poziomie obsady od 0,3 do 1 DJP/ha w zależności od stanu zachowania siedliska. | płaty siedliska 5130 {(…5f29} Łutowiec N {(…7642} Samotna {(…a1ec} Góra Zborów {(…4610} Nietoperze II {(…d4a8} Łutowiec W I {(…5282} Łutowiec E {(…d159} Biblioteka II {(…c964} Rzędkowice IV płaty siedliska 6210: {(…be7c} Góra Zborów I {(…40b8} Rzędkowice II {(…7cbe} Grupa Łysej {(…1114} Słoń {(…11db} Trzy Siostry {(…5c98} Krucze Skały {(…ecd7} Cydzownik {(…5764} Jamnicze {(…47e4} Grupa Knura {(…53fd} Łutowiec W II {(…c4c3} Słupska {(…2071} Rzędkowice I {(…b338} Mirowskie Skały płaty siedliska 8210-2-1: {1475} Towarne, {85df} Biakło i Lipówki Płaty siedliska (8210-2-1): {F23C} Łutowiec, {E856} Grzęda Mirowska, {084F} Góra Zborów, {ABB4} Apteka i Biblioteka, {73E6} Cydzownik, {ED28} Skały Rzędkowickie | Zarządcy gruntów pod nadzorem RDOŚ w Katowicach |
|  |  | - A3 | Wyłączenie płatów siedlisk z użytkowania w miejscach występowania cieniolubnego podtypu siedliska (8210-2-2), a także w promieniu 30 m od tych siedlisk, tak aby utrzymać zacienienie siedliska. Przez cały okres funkcjonowania PZO. Bezkosztowo | Ppłaty siedliska (8210-2-2): (8210-2-2): {757E} Wielka Góra, {65C0} Jastrzębnik, {9153} Łysak, {E5AC} Popielowa, {E5E2} Pośrednia, {9BBA} Skały Podlesickie, {C874} Gips, {ADD1} Remby, {39A6} Dziadowa Skała, {4A1B} Morsko, {A752} Okiennik Mały, {4FBD} Barwinek, {339E} Lew i Jamnicze Skały, {C123} Sowiniec, {73E6} Cydzownik | Nadleśnictwo Złoty Potok Wykonujący prawa właścicielskie; RDOŚ w Katowicach jako nadzorujący |
|  |  | - A4 | Przeciwdziałanie antropopresji. Usunięcie stałych punktów asekuracyjnych ze skały, modyfikacja zarządzenia regulującego ruch wspinaczkowy w rezerwacie przyrody „Góra Zborów” poprzez wyłączenie wskazanych północnych ścian skał na Górze Kołoczek (zgodnie z nazwami stosowanymi w przewodnikach wspinaczkowych) W okresie od 2 do 4 roku obowiązywania PZO. Szacunkowy koszt (w tys. zł) - 3/stanowisko – jednorazowo. | Płaty siedliska (8210): Północne, zacienione i istotne z uwagi na obecność cennych gatunków roślin skały Góry Kołoczek (m.in. „Skała Cyklop”, „Leśna Kulista”, „Mały Dziad”, „Wielki Dziad”) na stanowisku {084F} Góra Zborów oraz Skała Gips („Gips II” i „Gips III”) na stanowisku {C874} Gips; nowa droga poprowadzona w światłolubnym podtypie siedliska i na murawie naskalnej – skała „Mały Dziad” na stanowisku {084F} Góra Zborów | Wykonujący prawa właścicielskie; RDOŚ w Katowicach jako nadzorujący |
|  |  | - A5 | Przeciwdziałanie antropopresji. Obniżenie stanowisk zjazdowych (tam gdzie nie zostało to jeszcze wykonane), w miejscach występowania światłolubnego podtypu siedliska 8210-2-1, przechodzącego w siedlisko 6210-1 murawy naskalne. W okresie od 2 do 4 roku obowiązywania PZO. Szacunkowy koszt (w tys. zł) - 2/stanowisko - jednorazowo. | Płaty siedliska (8210): {F23C} Łutowiec, {E856} Grzęda Mirowska, {084F} Góra Zborów, {ABB4} Apteka i Biblioteka, {ED28} Skały Rzędkowickie, {73E6} Cydzownik | Wykonujący prawa właścicielskie; RDOŚ w Katowicach jako nadzorujący |
|  |  | - Nr | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji działań ochronnych |  |  |
|  |  | - B1 | Wykonanie monitoringu przyrodniczego zgodnie z metodyką stosowaną w PMŚ (w tym wykonanie oceny wszystkich wskaźników i parametrów, przygotowanie karty obserwacji siedliska przyrodniczego na stanowisku, wykonanie zdjęć fitosocjologicznych i pełnej dokumentacji fotograficznej). W 3. i w 8. roku obowiązywania PZO. Szacunkowy koszt (w tys. zł) - 1010 lat. | płaty siedliska 5130 {(…5f29} Łutowiec N {(…7642} Samotna {(…a1ec} Góra Zborów {(…4610} Nietoperze II {(…d4a8} Łutowiec W I {(…5282} Łutowiec E {(…d159} Biblioteka II {(…c964} Rzędkowice IV płaty siedliska 6210: {(…7cbe} Grupa Łysej {(…1114} Słoń {(…67f0} Skała przy Zamku {(…11db} Trzy Siostry {(…af87} Apteka {(…278d} Turnia Motocyklistów {(…3aae} Biblioteka I {(…ff5d} Dudnik {(…5c98} Krucze Skały {(…ac50} Głowa Cukru {(…be7c} Góra Zborów I {(…8c00} Okiennik Mały {(…ecd7} Cydzownik {(…47e4} Grupa Knura {(…53fd} Łutowiec W II {(…c4c3} Słupska {(…40b8} Rzędkowice II {(…bda2} Ptak {(…ca39} Jarzębniak {(…2071} Rzędkowice I {(…a7d4} Nietoperze I {(…b338} Mirowskie Skały Płaty siedliska (8210): {F23C} Łutowiec, {E856} Grzęda Mirowska, {084F} Góra Zborów, {ABB4} Apteka i Biblioteka, {73E6} Cydzownik, {757E} Wielka Góra, {F23C} Łutowiec {C874} Gips {ED28} Skały Rzędkowickie – w miejscach wykonywania zabiegów ochronnych | RDOŚ w Katowicach |
| 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania |  | Nr | Działania ochrony czynnej oraz dotyczące metod gospodarowania (fakultatywne) |  |  |
|  |  | A1 | Przeciwdziałanie antropopresji. Odstąpienie od eksploracji jaskini w kierunku poszukiwania nowych korytarzy. Przez cały okres obowiązywania PZO. Bezkosztowo. | {8E3C} Jaskinia Żabia, {BDFB} Jaskinia Nibyniska {AB11}Jaskinia Kamiennego Gradu, {E714} Studnia Szpatowców, {6F06} Jaskinia Pod Hokejką, {E4ED} Schronisko Troglobiontów, {93D9} Schronisko Popielnik, {A91C} Jaskinia Deszczowa Wschodnia, {F733} Jaskinia Mrowia w Łysaku, {3403} Jaskinia z Widokiem Ku, {9168} Jaskinia z Widokiem Na, {013C} Jaskinia Wiktorówka, {C651} Jaskinia Myszołowa | Wykonujący prawa właścicielskie; RDOŚ w Katowicach jako nadzorujący |
|  |  | A2 | Przeciwdziałanie antropopresji. Kontrola jaskiń (z zewnątrz i wewnątrz) głównie w weekendy w okresie hibernacji nietoperzy, by stwierdzić ewentualne próby eksploracji, zaśmiecenie (wraz z usuwaniem śmieci), palenie ognisk itp. Przez cały okres obowiązywania PZO (15 kontroli na jedno stanowisko w sezonie). Szacunkowy koszt (w tys. zł) - 0,3/stanowisko/jedna kontrola. | Siedlisko 8310 – wszystkie jaskinie | Wykonujący prawa właścicielskie; RDOŚ w Katowicach jako nadzorujący |
|  |  | A3 | Przeciwdziałanie antropopresji. Ograniczenie degradacji siedliska poprzez większą kontrolę stanowiska oraz zlikwidowanie oznaczenia dojścia do jaskini wykonanego farbą na drzewach i skałach, co ma znamiona udostępnienia jaskini do ruchu turystycznego. W 3 roku obowiązywania PZO Szacunkowy koszt (w tys. zł) - 0,5/jednoorazowo. | {296F} Jaskinia Księdza Borka, {FEE5} Jaskinia Kroczycka | RDOŚ w Katowicach |
|  |  | A4 | Zwiększenie świadomości społeczeństwa poprzez przygotowanie i wydanie materiałów edukacyjnych. Przez cały okres obowiązywania PZO. Szacunkowy koszt (w tys. zł) - 5/jednoorazowo. | 1303 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros 1308 Mopek Barbastella barbastellus 1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii 1324 Nocek duży Myotis myotis | RDOŚ w Katowicach |
|  |  | Nr | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji działań ochronnych |  |  |
|  |  | B1 | Wykonanie monitoringu siedliska 8310 zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ. Dwukrotnie w okresie obowiązywania PZO (w lutym i w sierpniu). Szacunkowy koszt (w tys. zł) - 0,2/stanowisko/jedna kontrola | 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania | RDOŚ w Katowicach jako nadzorujący |
| 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) |  | - Nr | Działania dotyczące ochrony siedliska |  |  |
|  |  | - A1 | Modyfikacja metod gospodarowania gatunkami drzew właściwych dla siedliska przyrodniczego 9130 poprzez: - pozostawianie gatunków drzew właściwych dla siedliska przyrodniczego 9130, tak by dążyć do udziału objętościowego drzew starszych niż 100 lat >10%, - pozostawianie martwych drzew i części drzew leżących i stojących od 7 cm grubości w cieńszym końcu, tak by dążyć do wartości 20m3/ha, - pozostawianie grubych kłód i stojących pni >3 m długości/wysokości i >50 cm grubości, mierzonej w pierśnicy martwych drzew stojących, a w przypadku kłód leżących – w pierśnicy, jeśli można ją określić, lub w grubszym końcu kłody, tak by dążyć do uzyskania wartości >5 szt./ha - w cięciach uprzątających intensywność użytkowania nie może przekroczyć 90% - pozostawianie > 20 szt./ha drzew biocenotycznych, - odstąpienie od realizacji PUL w zakresie wprowadzania odnowień gatunków obcych geograficznie, m.in. dębu czerwonego oraz obcych ekologicznie, w tym sosny, dębów, świerka, jodły i modrzewia, - w wydzieleniach sąsiadujących odstąpienie od realizacji PUL w zakresie wprowadzania odnowień gatunków obcych geograficznie, m.in. dębu czerwonego oraz czeremchy amerykańskiej, - zmianę w realizacji PUL, poprzez przyjęcie w wydzieleniach rębni złożonej ze średnim i długim okresem odnowienia. Przez caly okres obowiązywania PZO. Bezkoosztowo. | Wydzielenia użytkowane gospodarczo – stanowiska: {F4C1} Popielowa 2, {6308} Morsko 2 | Nadleśnictwo oraz wykonujący prawa właścicielskie; w porozumieniu z RDOŚ w Katowicach |
|  |  | - Nr | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji działań ochronnych |  |  |
|  |  | - B1 | Ocena stanu zachowania przedmiotów ochrony. Monitoring siedliska zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ. Dwa razy w czasie obowiązywania PZO, jeśli na wymienionych stanowiskach, w tym czasie nie zostanie przeprowadzony Państwowy Monitoring Środowiska. Szacunkowy koszt (w tys. zł) - 0,5/0,4 ha/5 lat | {F4C1} Popielowa 2, {6308} Morsko 2 Transekt o szerokości 10 m i długości 200 m | RDOŚ w Katowicach jako nadzorujący |
| - 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) |  | Nr | Działania dotyczące ochrony siedliska |  |  |
|  |  | - A1 | Modyfikacja metod gospodarowania gatunkami drzew właściwych dla siedliska przyrodniczego 9150 poprzez: - pozostawianie gatunków drzew właściwych dla siedliska przyrodniczego 9150, tak by dążyć do udziału objętościowego drzew starszych niż 100 lat >10%, - w cięciach uprzątających intensywność użytkowania nie może przekroczyć 90% - odstąpienie od realizacji PUL w zakresie wprowadzania odnowień gatunków obcych geograficznie, m.in. dębu czerwonego oraz obcych ekologicznie, w tym sosny, dębów, świerka i modrzewia, - w wydzieleniach sąsiadujących odstąpienie od realizacji PUL w zakresie wprowadzania odnowień gatunków obcych geograficznie, m.in. dębu czerwonego oraz czeremchy amerykańskiej, - zmianę w realizacji PUL, poprzez przyjęcie w wydzieleniach rębni złożonej ze średnim i długim okresem odnowienia. Przez caly okres obowiązywania PZO. Bezkoosztowo. | Wydzielenia użytkowane gospodarczo – stanowiska: {BDDA} Popielowa 3, {78FF} Góra Zborów, {8DE6} Skały Rzędkowickie 1, {B364} Wielka Góra 2, {CD05} Morsko 3 | Nadleśnictwo oraz wykonujący prawa właścicielskie; w porozumieniu z RDOŚ w Katowicach |
|  |  | - A2 | Usuwanie śnieguliczki białej Symphoricarpos albus Stopniowo przez cały okres obowiązywania PZO Szacunkowy koszt (w tys. zł) - 30/10 lat. | Stanowisko {BDDA} Popielowa 3: N50° 35' 14.4" E19° 32' 28.4" | RDOŚ w Katowicach jako nadzorujący |
|  |  | - Nr | Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji działań ochronnych |  |  |
|  |  | - B1 | Ocena stanu zachowania przedmiotów ochrony. Monitoring siedliska zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ. Dwa razy w czasie obowiązywania PZO, jeśli na wymienionych stanowiskach, w tym czasie nie zostanie przeprowadzony Państwowy Monitoring Środowiska. Szacunkowy koszt (w tys. zł) - 0,5/0,2 ha/5 lat | {{BDDA} Popielowa 3 {78FF} Góra Zborów, {CD05} Morsko 3 Transekt o szerokości 10 m i długości 200 m | RDOŚ w Katowicach jako nadzorujący |
|  |  | - B2 | Ocena realizacji działań ochronnych. Monitoring realizacji działań ochronnych. Prowadzenie oględzin terenu objętego zabiegami. Obserwacja przemiany siedliska pod wpływem działań ochronnych. 1 raz na 3 lata. | {BDDA} Popielowa 3: | RDOŚ w Katowicach jako nadzorujący |

# 7. Wskazania do dokumentów planistycznych

| Dokumentacja planistyczna | Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody) |
| --- | --- |
| Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości Niegowa przyjęty uchwałą nr 68/XII/2007 Rady Gminy Niegowa z dnia 31 października 2007 r. | W dokumencie należy wprowadzić zapis, informujący, że miejscowość znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Kroczycka PLH240032 oraz o wynikających z tego uwarunkowaniach. |
| Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości Moczydło i Łutowiec przyjęty uchwałą nr 69/XII/2007 Rady Gminy Niegowa z dnia 31 października 2007 r. | W dokumencie należy wprowadzić zapis, informujący, że miejscowość znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Kroczycka PLH240032 oraz o wynikających z tego uwarunkowaniach. |
| Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości Ogorzelnik przyjęty uchwałą nr 312/XLV/2006 Rady Gminy Niegowa z dnia 26 października 2006 r. | W dokumencie należy wprowadzić zapis, informujący, że miejscowość znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Kroczycka PLH240032 oraz o wynikających z tego uwarunkowaniach. |
| Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości: Mirów i Bobolice przyjęty uchwałą nr 216/XXVII/2013 Rady Gminy Niegowa z dnia 21 marca 2013 r. | Brak wskazań. Dla obszaru gdzie stwierdzono występowanie siedlisk nie ustanowiono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. |
| Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rzędkowice w Gminie Włodowice przyjęty uchwałą nr 138/XIX/2004 Rady Gminy Włodowice z dnia 7 grudnia 2004 r. | W dokumencie należy wprowadzić zapis, informujący, że miejscowość znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Kroczycka PLH240032 oraz o wynikających z tego uwarunkowaniach. |
| Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kostkowice w gminie Kroczyce przyjęty uchwałą nr 71/VII/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 kwietnia 2007 r. | Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości: Mirów i Bobolice przyjęty uchwałą nr 216/XXVII/2013 Rady Gminy Niegowa z dnia 21 marca 2013 r. |
| Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Podlesice w gminie Kroczyce przyjęty uchwałą nr 44/V/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 9 marca 2007 r. | W dokumencie należy wprowadzić zapis, informujący, że miejscowość znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Kroczycka PLH240032 oraz o wynikających z tego uwarunkowaniach. |
| Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lgotka w gminie Kroczyce przyjęty uchwałą nr 262/XXXIII/2006 Rady Gminy Kroczyce z dnia 3 października 2006 r. | W dokumencie należy wprowadzić zapis, informujący, że miejscowość znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Kroczycka PLH240032 oraz o wynikających z tego uwarunkowaniach. |
| Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Piaseczno w gminie Kroczyce przyjęty uchwałą nr 45/V/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 9 marca 2007 r. | W dokumencie należy wprowadzić zapis, informujący, że miejscowość znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Kroczycka PLH240032 oraz o wynikających z tego uwarunkowaniach. |
| Uchwała Nr XII/132/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29.08.2007r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów stanowiących tereny rekreacyjno – turystyczne – rejon zamku „Morsko” | W dokumencie należy wprowadzić zapis, informujący, że miejscowość znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Kroczycka PLH240032 oraz o wynikających z tego uwarunkowaniach. |

# 8. Przesłanki sporządzenia planu ochrony

Sporządzenie planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoja Kroczycka PLH240032 nie jest konieczne, ponieważ plan zadań ochronnych jest wystarczającym narzędziem do zapewnienia ochrony przedmiotom ochrony w tym obszarze. W latach 2013-2018 przeprowadzono badania terenowe, (w tym sporządzono ekspertyzy) mające na celu ocenę stanu ochrony, zagrożeń i propozycji działań ochronnych wszystkich przedmiotów ochrony w obszarze. W trakcie przeprowadzonych badań nie stwierdzono występowania kilku przedmiotów ochrony oraz zaproponowano dodanie dwóch stwierdzonych siedlisk leśnych i 4 gatunków nietoperzy jako przedmiotów ochrony. Postulaty zawarte w ww. dokumentach, pozwalają na ocenę stanu ochrony, sformułowanie zagrożeń, celów ochrony, działań ochronnych oraz zaplanowanie harmonogramu ich osiągnięcia. Powinny one umożliwić dążenie do utrzymania lub osiągnięcia poprawy stanu przedmiotów ochrony. W świetle zgromadzonych danych a także biorąc pod uwagę konieczność weryfikacji skuteczności podejmowanych działań sporządzenie planu ochrony nie jest uzasadnione.

# 9. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic

## 9.1 Projekt zmiany SDF

| L.p. | Zapis SDF | Proponowany zapis SDF | Uzasadnienie do zmiany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kod: 5130 Pokrycie [ha]: 16,69 Jakość danych: M | Kod: 5130 Pokrycie [ha]: 10,83 Jakość danych: G | W efekcie przeprowadzonej inwentaryzacji terenowej zaktualizowano pokrycie siedliska w obszarze. W związku z przeprowadzeniem dokładnej inwentaryzacji terenowej jakość danych jest wysoka. |
|  | Kod: 6210 Pokrycie [ha]: 0,00 Jakość danych: M Reprezentatywność: C Ocena ogólna: C | Kod: 6210 Pokrycie [ha]: 15,95 Jakość danych: G Reprezentatywność: B Ocena ogólna: B | W efekcie przeprowadzonej inwentaryzacji terenowej zaktualizowano pokrycie siedliska w obszarze. W związku z przeprowadzeniem dokładnej inwentaryzacji terenowej jakość danych jest wysoka. Reprezentatywność siedliska, na podstawie przeprowadzonych szczegółowych badań terenowych, oceniono jako dobrą. Ocena ogólna jest wypadkową pozostałych ocen. |
|  | Kod: 8210 Pokrycie [ha]: 3,9 Jakość danych: M Pow. względna: C | Kod: 8210 Pokrycie [ha]: 3,5 Jakość danych: G Pow. względna: B | W efekcie przeprowadzonej inwentaryzacji terenowej zaktualizowano pokrycie siedliska w obszarze. W związku z przeprowadzeniem dokładnej inwentaryzacji terenowej jakość danych jest wysoka. W toku badań terenowych stwierdzono oceniono powierzchnię względną siedliska jako dobrą. |
|  | Kod: 8310 Jakość danych: M Stan zachowania: A | Kod: 8310 Jakość danych: G Stan zachowania: B | W związku z przeprowadzeniem dokładnej inwentaryzacji terenowej jakość danych jest wysoka. W toku badań terenowych stwierdzono dobry stan zachowania siedliska. . |
|  | Kod: 9130 Pokrycie [ha]: 6.96 Jakość danych: M Stan zachowania: A | Kod: 9130 Pokrycie [ha]: 11.22 Jakość danych: G Stan zachowania: B | Weryfikacja terenowa występowania siedliska wskazała na większe jego pokrycie na terenie Ostoi Kroczyckiej. W związku z przeprowadzeniem dokładnej inwentaryzacji terenowej jakość danych jest wysoka. W toku badań terenowych stwierdzono dobry stan zachowania siedliska. |
|  | Kod: 9150 Pokrycie [ha]: 27.82 Jakość danych: M Ocena ogólna: A | Kod: 9150 Pokrycie [ha]: 35.03 Jakość danych: G Ocena ogólna: B | Weryfikacja terenowa występowania siedliska wskazała na większe jego pokrycie na terenie Ostoi Kroczyckiej. W związku z przeprowadzeniem dokładnej inwentaryzacji terenowej jakość danych jest wysoka. Zmiana oceny ogólnej wynika ze zmiany stanu zachowania z doskonałego na dobry. |
| Siedliska nie wykazane w SDF, proponowane jako przedmioty ochrony po zmianie SDF |  |  |  |
| 1. | Kod: 9110 Pokrycie siedliska [ha]: 173.90 Jakość danych: G Reprezentatywność: A Powierzchnia względna: C Stan zachowania: B Ocena ogólna: B |  | Weryfikacja terenowa wykazała występowanie siedliska w Obszarze. Powierzchnia siedliska została zweryfikowana w terenie na całym obszarze Ostoi Kroczyckiej. Siedlisko zostało zweryfikowane w terenie na całym obszarze Ostoi Kroczyckiej. W toku badań terenowych stwierdzono doskonałą reprezentatywność siedliska. W toku badań terenowych stwierdzono zadowalającą powierzchnię względną siedliska. W toku badań terenowych stwierdzono dobry stan zachowania siedliska. Ocena ogólna siedliska dobra. |
| 2. | Kod: 9170 Pokrycie siedliska [ha]: 49.00 Jakość danych: G Reprezentatywność: A Powierzchnia względna: C Stan zachowania: B Ocena ogólna: B |  | Weryfikacja terenowa wykazała występowanie siedliska w Obszarze. Powierzchnia siedliska została zweryfikowana w terenie na całym obszarze Ostoi Kroczyckiej. Siedlisko zostało zweryfikowane w terenie na całym obszarze Ostoi Kroczyckiej. W toku badań terenowych stwierdzono doskonałą reprezentatywność siedliska. W toku badań terenowych stwierdzono zadowalającą powierzchnię względną siedliska. W toku badań terenowych stwierdzono dobry stan zachowania siedliska. Ocena ogólna siedliska dobra. |
| Gatunki nie wykazane w SDF, proponowane jako przedmioty ochrony po zmianie SDF |  |  |  |
| 1. | Grupa: M Kod: 1303 Nazwa gatunkowa: Rhinolophus hipposideros Typ: w Wielkość: Min. - 21 Max. - 155 Jednostka: i Kategoria: C Jakość danych: G Populacja: C Stan zachowania: B Izolacja: B Ogólnie: B |  | Weryfikacja terenowa występowania gatunku w latach 2017-2018 umożliwiła dokonanie oceny wskaźników. Nietoperze są zwierzętami odbywającymi sezonowe wędrówki, a ich miejsca występowania w obszarze Natura 2000 mają znaczenie głównie w okresie hibernacji. Na podstawie dostępnych danych z corocznego liczenia nietoperzy na Wyżynie Częstochowskiej ustalono zakres liczebności osobników. Zaproponowane parametry wynikają z terenowego rozpoznania i oceny gatunku. |
| 2. | Grupa: M Kod: 1308 Nazwa gatunkowa: Barbastella barbastellus Typ: w Wielkość: Min. - 1 Max. - 8 Jednostka: i Kategoria: R Jakość danych: G Populacja: C Stan zachowania: B Izolacja: C Ogólnie: C |  | Weryfikacja terenowa występowania gatunku w latach 2017-2018 umożliwiła dokonanie oceny wskaźników. Nietoperze są zwierzętami odbywającymi sezonowe wędrówki, a ich miejsca występowania w obszarze Natura 2000 mają znaczenie głównie w okresie hibernacji. Na podstawie dostępnych danych z corocznego liczenia nietoperzy na Wyżynie Częstochowskiej ustalono zakres liczebności osobników. Zaproponowane parametry wynikają z terenowego rozpoznania i oceny gatunku. |
| 3. | Grupa: M Kod: 1323 Nazwa gatunkowa: Myotis bechsteinii Typ: w Wielkość: Min. - 1 Max. - 3 Jednostka: i Kategoria: R Jakość danych: G Populacja: C Stan zachowania: B Izolacja: C Ogólnie: C |  | Weryfikacja terenowa występowania gatunku w latach 2017-2018 umożliwiła dokonanie oceny wskaźników. Nietoperze są zwierzętami odbywającymi sezonowe wędrówki, a ich miejsca występowania w obszarze Natura 2000 mają znaczenie głównie w okresie hibernacji. Na podstawie dostępnych danych z corocznego liczenia nietoperzy na Wyżynie Częstochowskiej ustalono zakres liczebności osobników. Zaproponowane parametry wynikają z terenowego rozpoznania i oceny gatunku. |
| 4. | Grupa: M Kod: 1324 Nazwa gatunkowa: Myotis myotis Typ: w Wielkość: Min. - 22 Max. - 182 Jednostka: i Kategoria: C Jakość danych: G Populacja: C Stan zachowania: B Izolacja: C Ogólnie: C |  | Weryfikacja terenowa występowania gatunku w latach 2017-2018 umożliwiła dokonanie oceny wskaźników. Nietoperze są zwierzętami odbywającymi sezonowe wędrówki, a ich miejsca występowania w obszarze Natura 2000 mają znaczenie głównie w okresie hibernacji. Na podstawie dostępnych danych z corocznego liczenia nietoperzy na Wyżynie Częstochowskiej ustalono zakres liczebności osobników. Zaproponowane parametry wynikają z terenowego rozpoznania i oceny gatunku. |

## 9.2 Projekt zmiany granicy obszaru

Poniżej przedstawiono uwagi dotyczące propozycje zmian granic, w tym na podstawie wykonanych ekspertyz:

- Proponuje się zwiększenie powierzchni w taki sposób, aby granicami przedmiotowej ostoi objąć: płat siedlisk: 5130 „Łutowiec N”, 6210 „Słupska”. Pomiędzy wzgórzem Jastrzębnik, a Słupsko występują płaty typowo wykształconych siedlisk 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) i 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum). Płaty te stanowią kontynuację kompleksu leśnego w Skałach Kroczyckich, który znajduje się w aktualnych granicach Ostoi Kroczyckiej. W obrębie wzgórza Słupsko oraz Apteka występują również typowo wykształcone siedlisko 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis w dobrym stanie zachowania, m. in. z udziałem paprotki zwyczajnej Polypodium vulgare. Stanowiska te stanowią kontynuację stanowisk Jastrzębnik, zajmując wschodnią część pasma Skał Kroczyckich i kontynuację stanowiska Skały Podlesickie, zajmując południowo-wschodnią część tego samego pasma.

- Proponuje się zmniejszenie powierzchni ostoi o około 5 ha w taki sposób, aby wyłączyć drzewostany sosnowe na gruntach prywatnych zlokalizowane na działkach nr 2137-2141 i 2148-2152 obręb ewidencyjny 0013.

- Proponuje się w kilkudziesięciu miejscach niewielkich korekt granic ostoi, tak aby „dociągnąć” granice do istniejących granic działek ewidencyjnych, wydzieleni leśnych lub dróg.

# 10. Zestawienie uwag i wniosków

| L.p. | Podmiot zgłaszający | Uwagi i wnioski | Sposób rozpatrzenia / odpowiedź |
| --- | --- | --- | --- |

# 11. Literatura

- GIOŚ. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wyniki monitoringu w latach 2013-2014. Warszawa.

- Ignaczak M., Stopczyński M. Postawa T., 2018, Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania nietoperzy na obszarach sieci Natura 2000: Ostoja Olsztyńsko-Mirowska PLH240015, Ostoja Złotopotocka PLH240020, Ostoja Kroczycka PLH240032 i Ostoja Środkowojurajska PLH240009. Ekologic. Łódź.

- Kucharzyk J. red., 2018, Ekspertyza przyrodnicza w zakresie siedlisk nieleśnych na obszarach sieci Natura 2000: Ostoja Olsztyńsko-Mirowska, Ostoja Złotopotocka, Ostoja Kroczycka, Ostoja Środkowojurajska. Centrum Ochrony Mokradeł. Warszawa-Olsztyn.

- Kulpiński K., Tyc A., Salasa-Orpych A. Aerdo Group. 2016. Występowanie, ocena stanu ochrony, zagrożenia i monitoring siedlisk i gatunków leśnych na obszarze sieci Natura 2000: Ostoja Olsztyńsko-Mirowska, Ostoja Złotopotocka, Ostoja Kroczycka, Ostoja Środkowojuraska wraz z uwzględnieniem terenów przyległych. Aerdo Group. Czeladź.

- Makomska-Juchniewicz M., Baran P. (red.). 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III.  GIOŚ. Warszawa.

- Mróz W. (red.) 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.

- Perzanowska J. (red.) 2010. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.

- Tyc A. i in., 2015 Identyfikacja obszarów występowania, zagrożenia, ochrona oraz monitoring skał wapiennych, jaskiń i schronisk skalnych, występujących na obszarach sieci NATURA 2000: Ostoja Olsztyńsko-Mirowska, Ostoja Złotopotocka, Ostoja Kroczycka, Ostoja Środkowojuraska wraz z uwzględnieniem terenów przyległych. Fundacja Przyroda i Człowiek. Kostkowice.