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DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki inwestycyjne w wysokości 1.507 tys. zł zostały w trakcie roku budżetowego zwiększone o łączna kwotę 879 tys. zł,  w tym:

· z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 45) z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego o nazwie „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027” – kwota 776 tys. zł, 
· z rezerwy Wojewody Pomorskiego na realizację zadani inwestycyjnego pn. "Remont pokrycia dachu budynku biurowego przy ul. Na Stoku 48 w Gdańsku" przez gminę Miasta Gdańska – kwota 103 tys. zł.

Ponadto, decyzjami Wojewody Pomorskiego dokonanymi w trybie  art. 171 ustawy
o finansach publicznych, dokonano zmian,  w wyniku których plan wydatków majątkowych
w omawianym dziale został pomniejszony  o łączną kwotę 362 tys. zł. 

Ostatecznie plan po zmianach wyniósł 2.024 tys. zł i został wykonany w wysokości
1.995 tys. zł., co stanowi  98,6 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

·  § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 828 tys. zł stanowiąca 96,8% planu po zmianach wynoszącego 855 tys. zł przeznaczona została na realizację przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku zadania inwestycyjnego:
· „Modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku przy ul. Rzeźnickiej 39 zarządzanym przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku” – 137 tys. zł, tj. 86,8 % planu po zmianach wynoszącego 159 tys. zł,
· „Wymiana dwóch wind w budynku przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku ” – 
72 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,
· „Przebudowa łazienek w Oddziale Paszportów, obejmująca przebudowę oraz remont pomieszczeń, instalację nowych urządzeń sanitarnych oraz elektrycznych, a także montaż wentylatorów wyciągowych wraz z koncepcją Gdańsk, ul. Rzeźnicka 39”  - 149 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,
· "Modernizacja powierzchni dachu budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1" – 57 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,
· "Wymiana podjazdu i barierek w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1 " – 41 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,
· „Wymiana przeszklenia przeciwpożarowego w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1” – 42 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,
· „Wymiana drzwi wejściowych oraz drzwi w przedsionku w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1” – 28 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,

· „Modernizacja przestrzeni obsługi klienta poprzez wykonanie okładzin lamelowych ścian – budynek przy ul. Chmielnej 74/76 w Gdańsku” – 111 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,
· „Modernizacja powierzchni biurowych w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku – w zakresie posadzek”- 107 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,

· „Modernizacja przestrzeni obsługi klienta poprzez wykonanie wygłuszenia ścian paszportowej sali przyjęć – budynek przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku” – 65 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,
· „Wymiana drzwi w punktach obsługi klienta w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Spraw Cudzoziemców w Słupsku” – 19 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Jednocześnie, nie zostały zrealizowane wydatki na zadanie pn.  “Dostosowanie budynku do wymagań przeciwpożarowych - zabezpieczenie budynku przed zadymieniem pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych - budynek przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku”, którego plan po zmianach wyniósł 5 tys. zł. Środki z niniejszego zadania zostały przeniesione na realizację innych zadań związanych z poprawą funkcjonalności budynków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz poprawą warunków obsługi klientów urzędu.
· § 6410 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji                      i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 391 tys. zł stanowiąca 99,5% planu po zmianach wynoszącego 393 tys. zł została przeznaczona na realizację następujących zadań:
a) realizowanych przez Miasto Słupsk:
· “Wymiana dwóch wind w budynku przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku” – 86 tys. zł, tj. 97,7% planu po zmianach wynoszącego 88 tys. zł,
· "Modernizacja powierzchni dachu budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1" – 69 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,

· "Wymiana podjazdu i barierek w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1 " – 50 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,

· „Wymiana przeszklenia przeciwpożarowego w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1” -
50 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,

· „Wymiana drzwi wejściowych oraz drzwi w przedsionku w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1” – 33 tys. co stanowi 100% planu po zmianach.

b) Realizowanych przez Miasto Gdańsk:
· "Remont pokrycia dachu budynku biurowego przy ul. Na Stoku 48 w Gdańsku" – 103 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

·  § 6330 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji                      i zakupów  inwestycyjnych własnych gmin - kwota 776 tys. zł została przeznaczona na realizację przez Gminę Dębnica Kaszubska zadania pn. „Budowa świetlicy w m. Dobieszewo w Gminie Dębnica Kaszubska” i została wykorzystana w pełnej wysokości.

Przedmiotowe zadanie było realizowane w roku 2025, a w ramach przyznanych środków wybudowano 1 świetlicę, z której docelowo korzystać będzie 225 osób rocznie.
