Raport
Informatyzacja Państwa
w latach 2004-2015

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
Warszawa, grudzień 2016 r.

SPIS TREŚCI

# Wstęp
On s’engage et puis on voit
Napoleon[1]
[1] Słynne powiedzenie Napoleona, co w wolnym tłumaczeniu może oznaczać –„działamy!, a potem się zobaczy”, kulturaliberalna.pl lub „rozpocząć bitwę, a co dalej to się zobaczy”, napoleon.pl.

Motto doskonale odzwierciedla dotychczasowe podejście rządów do informatyzacji państwa…
Celem raportu jest przegląd działań podejmowanych przez administrację publiczną w zakresie szerokorozumianej informatyzacji państwa, wraz z weryfikacją ich skuteczności. Wspomniane działania ograniczono do projektów realizowanych w latach 2004–2015 z wykorzystaniem środków europejskich (FE 2004–2006 i FE 2007–2013), w których Beneficjentem bądź partnerem był podmiot administracji publicznej lub samorządowej. Zidentyfikowano łącznie 623 takie projekty, z tego szczegółowszej analizie poddano 79 o najwyższym budżecie i zasięgu. Projekty te obejmują ponad 72% wartości w ramach swoich osi, a w swoim zakresie mają zarówno budowę usług e-administracji publicznej dla przedsiębiorców i obywateli, jak i budowę infrastruktury telekomunikacyjnej wyższych warstw sieci.
Ogólne wartości dofinansowania UE oraz liczbę projektów realizowanych w latach 2004–2015 przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Podsumowanie realizacji kluczowych projektów w latach 2004–2015

Całą analizę podzielono na trzy grupy, za kryterium przyjmując cel projektu (a tym samym pośrednio także źródło finansowania):
1. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), FE 2004–2006 Priorytet I: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line – 22 projekty.
2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG), 7 Oś – Społeczeństwo informacyjne, budowa elektronicznej administracji, FE 2007–2013 – 42 projekty.
3. 15 dużych projektów dotyczących budowy sieci szerokopasmowych, FE 2007–2013, w ramach:
- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (RPW), II Oś priorytetowa: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, działanie pod nazwą Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – 5 projektów;
- Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) – 10 projektów.
W ramach każdej z grup przedstawiono informacje zbiorcze, wykraczające zakresem poza wybraną grupę największych projektów, dokonano zestawienia dobrych praktyk i doświadczeń, ale też barier, problemów, nieprawidłowości - czynników determinujących osiągnięcie sukcesu (funkcjonujące systemy, rejestry, usługi) lub niepowodzenie w realizacji projektów dotyczących informatyzacji państwa w ostatnich kilkunastu latach.
Uwagę zwraca znikoma dostępność (na poziomie publicznym) informacji na temat realizacji projektów dotowanych ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2004–2006. Jest to zaskakujące o tyle, że projekty realizowane ze środków unijnych z założenia stanowią „własność” publiczną i nie tylko powinny, ale wręcz muszą być promowane. Sytuacja z dostępnością danych poprawia się w transzy funduszy unijnych przydzielonych na lata 2007–2013, kiedy to uzupełniono system KSI SIMIK o istotne funkcjonalności i utworzono dwa nowe systemy informacyjne dedykowane konkretnym działaniom, które w znacznym stopniu przyczyniły się do wczesnego zidentyfikowania problemów, czy nieprawidłowości i uniknięcia wielu błędów. Są to:
- System Informacyjny o Projektach (SIP) – monitoringu i kontroli dedykowanej realizacji projektów w ramach 7 osi POIG,
- System Informacyjny o Regionalnych Sieciach Szerokopasmowych (SIRS) – monitoringu budowy sieci szerokopasmowych w ramach PO RPW i RPO.
Przegląd projektów, zaproponowany w niniejszym raporcie jest o tyle ważny, że w 2015 r. rozpoczęły się nabory w kolejnej perspektywie unijnej, gdzie projekty dotyczące informatyzacji państwa, mają być realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), którego celem jest wzmocnienie cyfrowych podstaw rozwoju kraju poprzez zapewnienie szerokiego dostępu do szybkiego internetu, efektywnych i przyjaznych użytkownikom e-usług publicznych oraz zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, którego budżet wynosi ok. 2,3 mld euro został przygotowany przez ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (obecnie Ministerstwo Cyfryzacji) oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju), ma pomóc w wykorzystaniu przez Polskę prorozwojowych możliwości technologii cyfrowych – celem jest poprawa jakości życia. Pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii wymaga nie tylko budowy infrastruktury i usług, ale także wspierania kompetencji cyfrowych Polaków. Informatyzacja Państwa będzie realizowana m.in. w działaniach:
- 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych,
- 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej,
- 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, w tym poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki i poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów Kultury.
Dotychczas (lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014–2020 – stan na 30 września 2016 r.), w wyniku naborów w trybie konkursowym, podpisano niewiele umów o dofinansowanie (UoD):
- 34 UoD (z 92 wybranych do dofinansowania) – dla działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach;
- 12 UoD (z 13 wybranych do dofinansowania) - dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, z kolei, w ramach II naboru wybrano do dofinansowania 5 projektów;
- 5 UoD (z 5 projektów wybranych do dofinansowania) - dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki,
- 1 UoD (z 1 wybranego do dofinansowania) – dla działania 3.3 e–Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych.
Natomiast, dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, w ramach konkursu wybrano do dofinansowania 5 projektów. W październiku 2016 r. będzie też ogłoszony nabór dla projektów z działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczących dalszego tworzenia infrastruktury zapewniającej funkcjonowanie systemów realizowanych w ramach ww. działań.
W tym kontekście, zwrócenie uwagi i wykorzystanie wskazanych w raporcie dobrych praktyk, doświadczeń i zidentyfikowanych barier, problemów, a także nieprawidłowości w realizacji projektów (które miały na celu informatyzację administracji państwowej) w poprzednich perspektywach programowania, powinno pomóc włodarzom naszego kraju efektywnie, z rozwagą i racjonalnie wykorzystać środki pomocowe w obecnej perspektywie finansowej.
# Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, FE 2004–2006
## 1.1. Informacje zbiorcze
Działanie 1.5 „Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line”, Priorytet I (Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu) SPO WKP, miało być realizowane poprzez:
1. stworzenie informatycznej platformy powszechnego dostępu osób i firm do informacji i usług publicznych - projekty w obszarze wdrożenia, upowszechnienia i wykorzystania (zaawansowane aplikacje) centralnej platformy elektronicznej udostępnianej za pośrednictwem internetu w realizacji zadań publicznych i zarządzania państwem;
2. integrację referencyjnych rejestrów osób i firm oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa - projekty dotyczące stworzenia mechanizmu bezpieczeństwa transakcji oraz zaplecza Krajowej Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) w ramach centralnej elektronicznej platformy państwowej w zakresie:
- ujednolicenia struktury danych,
- standaryzacji systemów wymiany i udostępniania informacji,
- stworzenia infrastruktury technicznej wysokiej przepustowości,
- umożliwienia bezpiecznej wymiany danych.
Celem działań było stworzenie lepszych warunków dla funkcjonowania gospodarki poprzez poszerzenie katalogu i poprawę jakości usług z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych świadczonych on-line przez ww. instytucje na rzecz przedsiębiorstw. Zakładano, że do podniesienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw znacząco przyczyni się przeniesienie na platformę elektroniczną usług publicznych, jak np.:
- rejestracja działalności gospodarczej,
- rozliczanie podatku VAT oraz CIT,
- zamówienia publiczne,
- przekazywanie danych statystycznych,
- pozwolenia i opłaty za korzystanie ze środowiska,
- wydawanie koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.
Z kolei, spodziewanymi rezultatami i efektami miało być:
- zwiększenie liczby usług publicznych w pełni dostępnych on-line,
- wzrost liczby przedsiębiorców korzystających z usług publicznych świadczonych przez internet,
- wzrost liczby zintegrowanych referencyjnych rejestrów osób i firm,
- poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
- obniżenie kosztów działania przedsiębiorstw,
- świadczenie nowych usług przez przedsiębiorców na bazie informacji publicznej,
- wzrost liczby osób i przedsiębiorstw korzystających z internetu.
Adresatami wsparcia, były instytucje administracji rządowej oraz instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw.
Instytucją Zarządzającą (IZ) było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Rozwoju), natomiast Instytucją Pośredniczącą i Wdrażającą (IP, IW) - Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Wartość środków wspólnotowych przewidzianych na realizację oraz faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą w całym okresie programowania w euro, przedstawiono poniżej.
	Zaprogramowane	Zrealizowane
SPO WKP	1 251 098 419,00	1 287 980 840,43
Priorytet I	508 655 561,00	534 247 625,13
Działanie 1.5	76 499 337,00	81 796 755,67

W ramach działania 1.5 przeprowadzono cztery rundy naboru wniosków o dofinansowanie: w 2004 r., 2005 r., 2008 r. oraz w 2009 r. W omawianej perspektywie finansowej podpisano 23 umowy o dofinansowanie, z czego zrealizowano 22 (jedną rozwiązano). Ogólna wartość zrealizowanych projektów wyniosła – 429 034 569,88 PLN, natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) to – 317 498 024,41 PLN.
W Raporcie końcowym z wdrażania SPO WKP przedstawiono m.in. założone i planowane wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu, które dla działania 1.5 przedstawiały się następująco:
Wskaźniki produktu
	Określone	Osiągnięte
Liczba zrealizowanych projektów	12	22
Liczba zintegrowanych referencyjnych rejestrów osób i firm	5	6
Liczba usług publicznych dostępnych online	30	118

Wskaźniki rezultatu
	Określone	Osiągnięte
Nowe miejsca pracy	50	12

Jak wynika z powyższego zestawienia osiągnięte wskaźniki produktu znacznie przewyższyły zakładane wartości. W przypadku liczby projektów o 83%, o 20% liczbę rejestrów, natomiast czterokrotnie liczbę planowanych usług publicznych.
Jeśli chodzi o nowe miejsca pracy planowana wartość wskaźnika została osiągnięta zaledwie na poziomie 24%. Zapewne było to związane ze specyfiką projektów realizowanych w ramach tego działania. Dotyczyły one głównie budowy platform wymiany informacji oraz baz danych, można więc uznać, że wartość wskaźnika została przeszacowana na etapie opracowywania założeń.

Rys. 2. Dane podsumowujące realizację projektów w ramach działania 1.5 SPO WKP.
Źródło: Opracowano na podstawie Raportu końcowego z wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004–2006. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz mapadotacji.gov.pl

Bariery
Podczas realizacji projektów w ramach perspektywy finansowej 2004–2006, napotkano na wiele trudności, problemów oraz nieprawidłowości. Jako jedno z istotnych źródeł informacji wykorzystano Raport końcowy z wdrażania SPO WKP, lata 2004–2006.
W trakcie procesu zarządzania środkami pomocowymi w całym okresie realizacji zidentyfikowano niżej wymienione problematyczne obszary:
Występowanie znacznej rotacji pracowników w poszczególnych instytucjach (IZ, IP, IW) zaangażowanych w proces realizacji Programu w początkowym okresie jego realizacji.
Ryzyko odpływu kadr ze względu na bardzo niskie wynagrodzenia w stosunku do wymagań stawianych pracownikom instytucji było przyczyną niewystarczającej sprawności systemu wdrażania SPO WKP, głównie w instytucjach bezpośrednio obsługujących dużą liczbę Beneficjentów.
Działania podjęte w celu eliminacji problemu - jesienią 2006 r. MRR przygotowało Plan działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych w realizację Programów Operacyjnych w Polsce w latach 2007–2013, który przewidywał: (i) zatrudnienie w 2007 r. dodatkowych 400 osób w instytucjach administracji rządowej zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych w Polsce, (ii) ujednolicenie wynagrodzeń pracowników zajmujących się zarządzaniem tymi środkami.
Problemy Beneficjentów ze stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Obowiązek stosowania procedur zamówień publicznych przez Beneficjentów, obok wewnętrznych zmian organizacyjnych, był główną przyczyną opóźnień występujących w ramach projektów. Procedury przetargowe trwały długo, potęgowane dodatkowo towarzyszącym im odwołaniom i rozprawom arbitrażowym, wpływającym na nierealizowanie projektów zgodnie z terminami określonymi w harmonogramach. Z kolei, problemy w rozstrzygnięciu przetargów na skomplikowane prace informatyczne o dużej wartości stanowiły poważne zagrożenie dla realizacji kilku projektów w ramach działania, powodując m.in. konieczność ograniczenia ich zakresu rzeczowego i finansowego.
Działania podjęte w celu eliminacji problemu - w 2006 r. MRR zainicjowało proces upraszczania zbyt restrykcyjnego systemu zamówień publicznych w Polsce.
Niespodziewane zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w końcowym okresie realizacji Programu (od II p. 2008 r.).
- Wzrost ryzyka niepełnego wykorzystania środków w ramach SPO WKP spowodowany osłabieniem wartości złotego w stosunku do euro, w II p. 2008 r. oraz I p. 2009 r. - IZ wystąpiła do IP o zgodę na zwiększenie nadkontraktacji środków w ramach poszczególnych działań.
- Problemy Beneficjentów z terminowym zakończeniem projektów, w związku z pogorszeniem warunków gospodarowania - w uzasadnionych przypadkach IZ wyrażała zgodę na przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektów.
- Problemy z osiągnięciem oraz utrzymaniem zakładanych wartości wskaźników monitorowania, zarówno na poziomie projektów, jak i na poziomie Programu (głównie w zakresie wskaźników o charakterze makroekonomicznym).
W celu pełnego wykorzystania środków w ramach SPO WKP, Instytucja Zarządzająca wystąpiła do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków dla Programu. Komisja Europejska, decyzją K(2009)1148 z dnia 18 lutego 2009 r., wyraziła zgodę na przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Programu do 30 czerwca 2009 r.
Opóźnienia w osiągnięciu pełnej funkcjonalności Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli – SIMIK 04–06.
Problemy wynikające z niepełnej funkcjonalności systemu SIMIK występowały w całym okresie realizacji Programu, należy do nich zaliczyć:
- brak dostosowania w odpowiednim czasie funkcjonalności systemu do wymogów SPO WKP,
- brak kluczowych funkcjonalności w systemie, np.: rejestru obciążeń na projekcie, agregacji danych z poziomu IW na poziom IP,
- brak elastyczności systemu,
- zbyt dużą szczegółowość systemu,
- zbyt długi czas wprowadzania przez wykonawcę systemu zlecanych zmian,
- brak ustalonych zasad wpisywania sygnatur z dokumentacji źródłowej do systemu,
- niewystarczającą liczbę szkoleń pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie SPO WKP w zakresie wprowadzania danych,
- rezygnację z usług koordynatorów SIMIK w Instytucjach Wdrażających powodującą niedostateczne zaangażowanie IW w proces wprowadzania oraz poprawności danych.
Kolejne funkcjonalności w ramach systemu uruchamiane były w trakcie realizacji Programu, a ich brak w początkowym okresie spowodował konieczność tworzenia odrębnych systemów rejestracji wniosków o dofinansowanie, umów o dofinansowanie oraz monitorowania realizacji projektów. Ponadto, opóźnienia we wdrażaniu SIMIK skutkowały w późniejszym okresie koniecznością wprowadzania do systemu znacznej ilości danych historycznych.
Jak widać, problemy z brakiem pełnej funkcjonalności systemu SIMIK znacząco utrudniały monitorowanie projektów w okresie realizacji Programu.
Opóźnienia w realizacji projektów w ramach działania 1.5 – przyczyny:
Złożoność (skomplikowanie) projektów informatycznych, powodowała przedłużanie się procedur przetargowych, przygotowanie SIWZ dla tego rodzaju projektów wymagało poprzedzających prac analitycznych, odwołaniom ze strony firm biorących udział w przetargach, a także trudności instytucjonalne (nabór pracowników – zasygnalizowany wyżej, wynajęcie kancelarii prawnej do obsługi projektu, itp.).
Działania zaradcze – tygodniowy cykl monitoringu Beneficjentów przez IW, dotyczący realizacji projektów: przekazywanie informacji o prowadzonych postępowaniach przetargowych i wszystkich planowanych zmianach w harmonogramach realizacji projektu; dodatkowo, organizowanie cyklicznych spotkań z Beneficjentami z udziałem przedstawicieli IZ.
W przypadku największych projektów: PESEL 2, e-PUAP, e-Deklaracje i GEOPORTAL, Beneficjentów zobowiązano do przekazywania na bieżąco informacji w zakresie postępów realizacji, aneksowano umowy o dofinansowanie w zakresie zmiany terminów realizacji oraz ograniczenia zakresu finansowego i rzeczowego. Istotne zagrożenie dla dalszej realizacji projektów skutkowało podejmowaniem decyzji o podziale projektów na etapy/części, aby umożliwić ich finansowane w kolejnej perspektywie finansowej 2007–2013.
Niedostosowanie polskiego systemu prawnego do realizacji procedur administracyjnych przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych było problemem dla niektórych projektów.
Przedłużające się prace nad nowelizacją ustawy z dnia 2 lipca 2007 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.), spowodowały konieczność rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pt. Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Gminnych Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Nowelizacja ww. ustawy była kluczowym czynnikiem z punktu widzenia możliwości realizacji tego projektu. Jego tematyka została podjęta w następnej perspektywie programowania FE 2007–2013, jako projekt Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
Ryzyko niewykorzystania środków przeznaczonych na działanie 1.5 powodowane problemami w realizacji projektów, które wymuszały konieczność ograniczenia ich zakresu rzeczowego i finansowego.
Podjęte działania – Komitet Monitorujący w latach 2006-2008 dokonał trzech realokacji środków z działania 1.5 do innych działań SPO WKP. Następnie przeprowadzono dodatkowe nabory w 2008 r. i 2009 r. i, dla zapewnienia finansowania dla wyłonionych projektów, ponownie dokonano realokacji środków do tego działania.
Ponadto, aby zminimalizować nieprawidłowości i potencjalne problemy realizacji projektów, systematycznie zwiększano nadzór nad systemem obsługi i monitoringu umów o dofinansowanie, monitorowano dotrzymywanie terminów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów, prowadzono działania szkoleniowe na temat rozliczeń finansowych oraz sprawozdawczości.
Rekomendacje, Dobre praktyki
Generalnie, realizacja SPO WKP w latach 2004–2009 przyniosła znaczną poprawę warunków funkcjonowania polskich przedsiębiorstw m.in. poprzez rozwój elektronicznej administracji, co skutkowało zmniejszeniem obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców oraz przyspieszeniem procedur administracyjnych.
W poszczególnych działaniach Programu zrealizowano liczne interesujące projekty, będące dobrymi praktykami w zakresie usług dla przedsiębiorców, w przypadku rozwoju elektronicznej administracji w ramach działania 1.5, należy wymienić trzy projekty:
1. Budowa zintegrowanej platformy usługowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,
2. e-Nadzór Budowlany oraz
3. Wdrożenie Systemu Ewidencji Spraw Karnych Skarbowych.

## 1.2. Informacje szczegółowe
W tej części raportu, przedstawiono szczegółowy opis projektów realizowanych w ramach działania 1.5 SPO WKP - FE 2004–2006. Informacje na temat przedmiotowych projektów pochodzą z ogólnodostępnych źródeł.
1.2.1. Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP
Beneficjentem projektu o wartości 26 453 504,98 PLN, realizowanego w latach 2004–2008, było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt niezrealizowany.
Głównym produktem projektu miała być platforma teleinformatyczna, dostępna poprzez internet, przy pomocy której jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne mogłyby świadczyć swoje usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem e-PUAP obywatele mogliby załatwiać swoje sprawy urzędowe, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych - bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. Miała istnieć także możliwość wymiany dokumentów drogą elektroniczną, w tym poprzez elektroniczne skrzynki podawcze, rejestrowane na platformie przez zainteresowane podmioty.
W swoich raportach z kwietnia 2009 r. oraz lutego 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli wskazała, że pomimo upływu ostatecznego terminu zakończenia prac, w listopadzie 2008 r. portal e-PUAP nie został formalnie odebrany i nie uzyskał pełnej funkcjonalności pomimo, że 14 kwietnia 2008 r. został formalnie przekazany do użytkowania, a występujące błędy uniemożliwiały jego wykorzystywanie. Nie został więc osiągnięty podstawowy cel - uruchomienie portalu wraz z usługami pozwalającymi na wymianę dokumentów drogą elektroniczną, w tym poprzez elektroniczne skrzynki podawcze, rejestrowane na platformie przez zainteresowane podmioty.
Do zaistniałego stanu rzeczy, oprócz zasadniczej przyczyny, jaką były błędy wykonawcy prac, przyczyniła się również występująca duża rotacja kadr w komórkach organizacyjnych MSWiA realizujących zadania z zakresu informatyzacji.
Prace nad tematem kontynuowano w kolejnej perspektywie finansowej 2007–2013, w ramach projektu e-PUAP2, który został udostępniony użytkownikom 17 sierpnia 2015 r. Jednak problemy z dostępem do platformy pojawiają się nadal.
e-PUAP.gov.pl

1.2.2 Budowa zintegrowanej platformy usługowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Beneficjentem projektu o wartości 10 399 949,00 PLN, realizowanego w okresie od lipca 2005 r. do września 2008 r., był Urząd Patentowy. Projekt został zrealizowany.
Projekt był ukierunkowany na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie liczby usług publicznych dostępnych on-line i liczby przedsiębiorstw wykorzystujących w codziennej działalności internet, obniżenie czasu i kosztów załatwiania spraw urzędowych oraz uproszczenie procedur.
Celem projektu było podniesienie usług internetowych pierwszej generacji do poziomu usług w pełni interaktywnych m.in. poprzez digitalizację zbiorów literatury patentowej polegającą na przetworzeniu do postaci elektronicznej, zgodnej ze standardami Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.
W wyniku realizacji projektu powstał portal usług online wraz z interaktywnymi formularzami, elektroniczną kancelarią, centralnym systemem autoryzacji, wyszukiwarką informacji, opłatami online i modułem rozliczeń opłat. Udostępniono także usługi typu webservice, służące m.in. do komunikacji z systemem informatycznym Narodowego Banku Polskiego. Projekt obejmował również digitalizację zbiorów literatury patentowej zgodnej ze standardami Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Ponadto, udostępniono użytkownikom opisy patentowe w formie elektronicznej, z możliwością wyszukiwania wraz z kompletnymi danymi bibliograficznymi. Zintegrowana platforma usługowa Urzędu Patentowego RP zapewnia klientom dostęp do większości usług oraz monitorowanie obsługi swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie.
W ramach realizacji projektu zakupiono oprogramowanie – 24 szt., serwery – 19 szt., systemy firewall – 6 szt. oraz podpisy elektroniczne – 250 szt.
Cele osiągnięte na poziomie produktu:
1. wdrożenie internetowego portalu usługowego umożliwiającego integrację referencyjnych rejestrów osób i firm,
2. wdrożenie centralnego systemu zarządzania autoryzacją i identyfikacją,
3. wdrożenie Centrum Certyfikacji PKI,
4. wdrożenie systemu wykrywania zagrożeń,
5. wdrożenie zunifikowanego systemu wymiany wiadomości,
6. wdrożenie systemu pozyskiwania i przechowywania danych archiwalnych.
Cele osiągnięte na poziomie rezultatu:
1. skrócenie czasu, który upływa od złożenia wniosku do momentu otrzymania przez przedsiębiorcę dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wyłącznego,
2. uruchomienie nowych oraz rozbudowa i integracja starych usług świadczonych on-line przez UP RP,
3. uczestniczenie przez przedsiębiorców w postępowaniu przed UP RP w trybie on-line,
4. obniżenie kosztów postępowania przed UP RP, jakie ponosi przedsiębiorca,
5. obniżenie kosztów związanych z udzielaniem ochrony na przedmioty własności przemysłowej, jakie ponosi UP RP,
6. zwiększenie bezpieczeństwa danych powstających w wyniku postępowania przed UP RP poprzez implementację nowych mechanizmów je zabezpieczających.
Pozytywne oddziaływanie ww. produktów to uproszczenie komunikacji z UP RP, a w konsekwencji usuwanie barier administracyjnych, które stanowiły (i nadal stanowią) przeszkodę w rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego. uprp.pl

1.2.3. Centrum świadczenia usług rejestrowych Ministerstwa Sprawiedliwości
Beneficjentem projektu o wartości 135 409 992,10 PLN, realizowanego w latach 2004–2008 oraz w 2009 r., było Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt został zrealizowany.
Projekt zakładał: (i) rozbudowę istniejącego środowiska sprzętowo-programowego klasy IBM Mainframe i GDPS® (ang. Geographically Dispersed Parallel Sysplex)l (ii) zbudowanie platformy integracyjnej dla rejestrów na potrzeby: udostępniania nowych elektronicznych usług oraz stworzenia platformy rachunkowo-rozliczeniowej, monitorującej i analitycznej służącej do kontaktowania się z obywatelami; (iii) zainstalowanie na zmodernizowanym środowisku sprzętowo–programowym homogenicznego pakietu realizującego funkcjonalności przewidziane celami projektu. Projekt składał się z dwóch części.
Pierwsza – realizowana w latach 2004–2008 doprowadziła do:
- utworzenia i uruchomienia Centralnego Ośrodka Przetwarzania Danych;
- zbudowania i uruchomienia Podstawowego Ośrodka Przetwarzania Danych;
- zbudowania i uruchomienia referencyjnych rejestrów sądowych (Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Zastawów, Krajowy Rejestr Karny, Nowa Księga Wieczysta) i Monitora Sądowego i Gospodarczego;
- udostępnienia poprzez punkty Centralnej Informacji usług dostępu do informacji zgromadzonych w rejestrach Monitora Sądowego i Gospodarczego.
Druga – zrealizowana w 2009 r. miała doprowadzić do rozbudowy infrastruktury Ministerstwa Sprawiedliwości w celu rozszerzenia zakresu świadczonych podmiotom gospodarczym i obywatelom usług, wprowadzenia nowych usług oraz udostępnienia ich on-line przy pomocy internetu przedsiębiorcom i obywatelom. W ramach tego etapu została stworzona infrastruktura do prowadzenia elektronicznych rozliczeń pomiędzy sądami, a obywatelami i podmiotami obrotu gospodarczego.
Kontrola wybranych procedur udzielania w latach 2007–2013 zamówień publicznych w związku z zakupem przez Ministerstwo Sprawiedliwości usług i sprzętu teleinformatycznego, wykazała, że przy realizacji projektu „Centrum Świadczenia Usług Rejestrowych” doszło do naruszeń ustawy PZP na skutek udzielenia ich w niewłaściwym trybie, tj. z wolnej ręki. Ponadto doszło do naruszenia ówcześnie obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych. Nieprawidłowo wydatkowane kwoty to łącznie ponad 26 mln PLN. Efektem pokontrolnym było zawiadomienie w marcu 2014 r. przez CBA Prokuratora Generalnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w MS.

1.2.4. e-GIOD Elektroniczna platforma komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
Beneficjentem projektu o wartości 1 592 459,85 PLN, realizowanego w okresie od 7 grudnia 2005 r. do 6 czerwca 2006 r., był Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Projekt został zrealizowany.
W wyniku realizacji projektu powstał portal internetowy umożliwiający: (i) przeglądanie zawartości Rejestru Zbiorów Danych Osobowych z funkcją zaawansowanego przeszukiwania; (ii) interaktywne wypełnienie formularzy wniosku o zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji oraz wniosku zgłoszenia aktualizacji do zarejestrowanego zbioru; (iii) przesyłanie wypełnionego wniosku rejestrowego – usługa dla podmiotów dysponujących kwalifikowanym certyfikatem dla składania podpisu elektronicznego, która zapewni pełną transakcyjność systemu w zakresie zgłaszania zbioru danych do rejestracji lub zgłaszania zmian do zarejestrowanego już zbioru; (iv) elektroniczną komunikację administratorów danych z GIODO w zakresie dotyczącym rejestracji zbiorów oraz GIODO z administratorami danych.
W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, które umożliwiło zrealizowanie ww. usług.
Według informacji z 6 sierpnia 2009 r. (giodo.gov.pl) – rezultaty projektu cieszą się dużym zainteresowaniem:
- obywateli, jak i administratorów danych – mając dostęp do internetu chętnie korzystają z możliwości sprawdzenia zarejestrowanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiorów bez konieczności korespondowania lub wizyty w siedzibie Biura GIODO;
- administratorów – licznie korzystają z modułu wspierającego przygotowanie wniosków o rejestrację lub aktualizację zbioru.
Oszacowano, że z funkcjonalności „przeglądanie rejestru w E-GIODO” korzysta około 30–35 tys. użytkowników miesięcznie, natomiast z modułu wspomagającego administratorów danych przy wypełnianiu wniosku o rejestrację lub aktualizację zbioru - średnio około 500–800 administratorów miesięcznie. W najmniejszym stopniu (do momentu opublikowania informacji) wykorzystywany był moduł elektronicznego przesyłania wniosku do GIODO, który wymagał, bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu, było to - zaledwie od kilku do kilkunastu administratorów miesięcznie. egiodo.giodo.gov.pl

1.2.5. e-Nadzór Budowlany
Beneficjentem projektu o wartości 2 305 387,59 PLN, realizowanego w okresie od 25 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2007 r., był Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Projekt został zrealizowany.
Nadrzędnym celem projektu było usprawnienie i poprawa jakości obsługi klientów administracji rządowej – osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zwłaszcza klientów będących uczestnikami procesu budowlanego oraz przedsiębiorców zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu wyrobów budowlanych. Celem szczegółowym projektu była budowa systemów związanych z nadzorem terminowości wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rynku wyrobów budowlanych, rejestrów związanych z kontrolami obowiązkowymi i katastrofami budowlanymi oraz rozbudowa systemu „Centralnych rejestrów osób z uprawnieniami budowlanymi, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej” (CRUB).
Realizacja projektu obejmowała:
1. wykonanie i wdrożenie aplikacji „Systemu Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych” oraz jego integrację z systemem HERMES II Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
2. rozbudowę systemu „Centralne rejestry osób z uprawnieniami budowlanymi, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej ” oraz jego integracja w zakresie danych osobowych z Centralną Bazą Danych Osobowych MSWiA,
3. komputeryzację rejestrów prowadzonych przez Urząd z mocy ustawy Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych oraz integrację tych rejestrów z innymi rejestrami: Centralną Bazą Danych Osobowych MSWiA oraz systemem HERMES II,
4. opracowanie mechanizmów programowych szybkiego i łatwego dostępu do informacji dla przedsiębiorców, pracowników administracji (w tym architektoniczno–budowlanej oraz nadzoru budowlanego szczebla powiatowego i wojewódzkiego), osób fizycznych i innych podmiotów,
5. wykorzystanie sieci internet i technologii podpisu elektronicznego w obiegu dokumentów między Urzędem a jego klientami,
6. opracowanie modułów analitycznych (raportów i zestawień), w oparciu o procedury statystyczne, przeznaczonych do analizy danych gromadzonych w bazach danych.
Według Raportu końcowego z wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (2010), w wyniku realizacji projektu: udostępniono dwa rejestry publiczne on-line, cztery usługi publiczne on-line, z których na dzień publikacji raportu skorzystało ponad 16 tysięcy osób.
gunb.gov.pl

1.2.6. e-RZOZ Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej
Beneficjentem projektu o wartości 25 863 409,72 PLN, realizowanego w okresie IV kw. 2004 r. – I kw. 2009 r., było Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Projekt został zrealizowany.
Z założenia był to kompleksowy system informatyczny przeznaczony do obsługi procesów rejestracji podmiotów w ochronie zdrowia, który realizował postulat informatyzacji procesów administracyjnych oraz jawności i dostępności do danych rejestrowych.
Wg informacji z 11 marca 2009 r. Projekt przeszedł audyt niezależnego podmiotu – firmy Ernst & Young oraz pozytywną kontrolę Instytucji Wdrążającej, tj. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które potwierdziło prawidłową realizację projektu, w tym przeprowadzenie postępowań przetargowych.
W ramach projektu:
- całkowicie zinformatyzowano m.in. procesy rejestrowania zakładów opieki zdrowotnej realizowane w Ministerstwie Zdrowia oraz urzędach wojewódzkich,
- zbudowano platformę komunikacyjną umożliwiającą zakładom opieki zdrowotnej aktualizację danych rejestrowych drogą internetową oraz oddano do użytkowania portal informacyjny (rejestrzoz.gov.pl) wraz z systemami wspierającymi zbieranie i analizę danych statycznych,
- zintegrowano system obsługujący proces rejestracji zakładów opieki zdrowotnej (System RZOZ) z systemami obsługującymi elektroniczny obieg dokumentów w urzędach wojewódzkich wdrożonymi w ramach projektu ,,Zintegrowana Platforma Obsługi Przedsiębiorców przez Urzędy Wojewódzkie e-Urząd Wojewódzki”.
Dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej ważnym aspektem realizacji projektu była możliwość elektronicznego pobierania aktualnych wersji słowników i klasyfikacji (kody ICD9, ICD10).
rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

1.2.7. GEOPORTAL.GOV.PL
Beneficjentem projektu o wartości 36 439 410,03 PLN, realizowanego w okresie od 01 lipca 2005 r. do 31 października 2008 r., był Główny Geodeta Kraju. Projekt został zrealizowany.
W ramach projektu GEOPORTAL.GOV.PL:
1. powstała infrastruktura węzłów Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (KIIP), współpracujących ze sobą i świadczących usługi od wyszukiwania i udostępniania danych, aż do ich analizy, sieć węzłów KIIP oparta została na trzech poziomach: centralnym, wojewódzkim i powiatowym.
2. opracowano i przekazano do użytku portal internetowy „Geoportal” umożliwiający użytkownikom dostęp do danych przestrzennych i usług. Zawiera on następujące bazy danych: (i) Ortofotomapy , (ii) Rastry map topograficznych, (iii) Baza Danych Obiektów Topograficznych, (iv) Baza Danych Ogólnogeograficznych, (v) Państwowy Rejestr Granic), (vi) Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych, (vii) Numeryczny Model Terenu, (viii) Rastry map tematycznych, (ix) Dane o charakterze katastralnym, (x) Metadane zbiorów i usług danych przestrzennych.
Ponadto, wynikiem prac w ramach projektu są dwie usługi udostępniane bezpłatnie administracji publicznej, osobom fizycznym i prawnym: wyszukiwanie danych przestrzennych na podstawie metadanych oraz przeglądanie zbiorów danych przestrzennych i metadanych.
Udostępnienie przedsiębiorcom on-line usług opartych o dane geoprzestrzenne, w tym o charakterze katastralnym oraz metadane wpłynęło korzystnie na konkurencyjność tych przedsiębiorstw. Istniejąca infrastruktura systemu Geoportal jest utrzymywana zgodnie z opracowanymi procedurami opartymi o dobre praktyki ITIL (IT Infrastructure Library).
Temat projektu był kontynuowany w kolejnej perspektywie finansowej FE 2007–2013 w ramach projektu Geoportal 2, który pozwolił na rozbudowanie Systemu Geoportal o nowe funkcjonalności. Szczegółowe informacje dotyczące projektu Geoportal 2 znajdują się w lokalizacji 2.2.26 Projekt Geoportal 2.
Obecnie system Geoportal pełni rolę centralnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
geoportal.gov.pl

1.2.8. inKPRM Zintegrowany Portal Komunikacji Elektronicznej
Beneficjentem projektu o wartości 1 195 626,35 PLN, realizowanego w latach 2004–2006, była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt został zrealizowany.
W ramach projektu opracowano system do gromadzenia, udostępniania oraz wymiany informacji między komórkami organizacyjnymi oraz pracownikami wewnątrz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Wdrożony portal korporacyjny zrealizowany jest w technologii Microsoft Office SharePoint Server 2007. Udostępniono 46 formularzy elektronicznych, które umożliwiają składanie zamówień wewnętrznych w oparciu o przeglądarkę internetową. Zastosowana technologia na bieżąco pomaga integrować rozproszone zasoby, zarządzać zgromadzoną wiedzą, umożliwia pracownikom sprawne wyszukiwanie i wykorzystywanie potrzebnych danych, szybki dostęp do kluczowych informacji niezbędnych w procesie podejmowania decyzji, ułatwia gromadzenie w jednym miejscu wszystkich informacji biznesowych oraz kluczowych wskaźników efektywności działania, a także ich dynamiczne wizualizowanie przy pomocy znanych narzędzi, działających w oparciu o przeglądarkę internetową.
Projekty informatyczne w KPRM były wdrażane zgodnie z metodyką PRINCE2.
nowak-nova.pl

1.2.9. Internetowy System Informacji Gospodarczej Insigos oparty na Bazie Informacji Gospodarczej BINGO
Beneficjentem projektu o wartości 491 054,30 PLN, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2009 r., było Ministerstwo Gospodarki (obecnie – Ministerstwo Rozwoju). Projekt został zrealizowany.
W ramach projektu opracowano system Insigos, dostępny online, umożliwiający przegląd danych statystycznych dotyczących gospodarki i handlu zagranicznego. Dane w systemie Insigos pochodzą z Bazy Informacji Gospodarczych – BINGO, którą zasilają informacje z GUS, Ministerstwa Finansów oraz z badań własnych Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej (CISG). Składa się z dwóch modułów:
1. moduł POLGOS – służy do prezentacji danych porównawczych w zakresie polskiej gospodarki;
2. moduł HZ – zawiera informacje dotyczące polskiego handlu zagranicznego.
System może służyć jako narzędzie dla przedsiębiorców, studentów i innych osób wykorzystujących dane statystyczne.
insigos.mg.gov.pl

1.2.10. Obsługa elektronicznych deklaracji podatkowych przedsiębiorców e-Deklaracje
Beneficjentem projektu o wartości 48 039 880,68 PLN, realizowanego w latach 2004–2006, było Ministerstwo Finansów. Projekt został zrealizowany.
W ramach prac nad projektem opracowano system umożliwiający podmiotom gospodarczym przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych.
W ramach projektu e-Deklaracje został zbudowany i uruchomiony kanał bezpośredniej komunikacji elektronicznej pomiędzy podmiotami zewnętrznymi i administracją podatkową.
Podmioty zewnętrzne (przedsiębiorcy) mogą dostarczać do administracji skarbowej wszelkie przewidziane prawem dokumenty w formie elektronicznej oraz otrzymywać z administracji skarbowej informacje i dokumenty, w zakresie określonym przepisami, również w formie elektronicznej.
Usługi publiczne: podatek od osób prawnych oraz VAT – deklaracje i notyfikacje nie zostały udostępnione na platformie e-PUAP w ramach tego projektu (patrz: Studium wykonalności projektu e-PUAP2, s. 31).
System, był rozbudowywany w perspektywie finansowej 2007–2013, w ramach projektu e‑Deklaracje 2.
finanse.mf.gov.pl

1.2.11. Opracowanie obiektów klasy budynki wraz z punktami adresowymi i granicami administracyjnymi dla województwa: opolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego w ramach opracowania georeferencyjnej bazy danych obiektów topograficznych GBDOT
Beneficjentem projektu o wartości 2 067 424,20 PLN, realizowanego w okresie od 01 lipca 2008 r. do 20 maja 2009 r. był Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu było stworzenie bazy danych o budynkach oraz punktach adresowych dla wybranych regionów kraju, w ramach Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych. GBDOT była budowana w systemie warstwowym. W sierpniu 2008 r. GUGiK ogłosił zamówienie na opracowanie obiektów klasy budynki wraz z punktami adresowymi i granicami administracyjnymi dla województwa: opolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego w ramach budowy georeferencyjnej bazy danych obiektów topograficznych z terminem realizacji 7 miesięcy.
W skład warstwy Budynki wchodziły tego rodzaju budynki jak: Budynki mieszkalne, Budynki przemysłowe, Budynki transportu i łączności, Budynki handlowo-usługowe, Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, Budynki biurowe, Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, Inne budynki niemieszkalne, Budynki sakralne.
Efektem końcowym prac nad projektem są opracowane obiekty klasy budynki wraz z punktami adresowymi i granicami miejscowości dla 12 powiatów województwa opolskiego, 13 powiatów województwa pomorskiego, 10 powiatów województwa zachodniopomorskiego, 21 powiatów województwa śląskiego, 8 powiatów województwa małopolskiego, 9 powiatów województwa świętokrzyskiego i 4 powiatów województwa dolnośląskiego w ramach budowy georeferencyjnej bazy danych obiektów topograficznych.
geoportal.gov.pl

1.2.12. Portal e-Norma w Polskim Komitecie Normalizacyjnym - część I
Beneficjentem projektu o wartości 17 441 292,54 PLN, realizowanego w latach 2005–2008, był Polski Komitet Normalizacyjny. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu było stworzenie środowiska systemowego pozwalającego na pełną integrację personelu, procesów i systemów IT w PKN, dających w efekcie łatwy dostęp do wiedzy normalizacyjnej wszystkim zainteresowanym, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom.
W sprawozdaniu PKN za 2008 r. zamieszczono informację, że w ramach części I projektu stworzona została infrastruktura techniczna dla elementów docelowych, a w ramach Portalu w 2008 r. zakończono realizację następujących podprojektów:
1) „Kokpit Zarządzania – oparty na systemach sprzedaży, obsługi klienta i gospodarki własnej (SAP w wersji komercyjnej),
2) „System Zarządzania Dostępem i Komunikacją z Ekspertami, którego głównym elementem jest Moduł KT umożliwiający zdalny dostęp do systemu ZSI NORMA,
3) Polityka Bezpieczeństwa - wdrożenie infrastruktury technicznej i procedur, w tym przeprowadzenie audytu Bezpieczeństwa Informacyjnego.
pkn.pl

1.2.13. Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych
Beneficjentem projektu o wartości 31 883 254,48 PLN, realizowanego w latach 2004–2008, było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt zrealizowany w niepełnym wymiarze.
Celem projektu było stworzenie środowiska umożliwiającego obywatelom i przedsiębiorstwom korzystanie z usług administracji publicznej za pośrednictwem internetu.
Produktem miał być Zintegrowany System Informatyczny PESEL2 (ZSI PESEL2), jako rejestr referencyjny dla ewidencji ludności, który miał usprawnić obsługę obywatela i przedsiębiorcy poprzez umożliwienie dostępu do zasobów informacyjnych rejestru PESEL. System miał obsługiwać centralny rejestr stanu cywilnego oraz portale świadczące on-line usługi administracyjne.
W grudniu 2007 r., z uwagi na znaczące opóźnienia w realizacji Projektu w latach 2005–2007, MSWiA opracowało plan naprawczy, który zakładał istotne ograniczenie zakresu projektu do elementów realizowalnych w czasie pozostałym do rozliczenia projektu. Uzgodniony zakres usług obejmował gruntowną modernizację infrastruktury sprzętowej centralnych rejestrów państwowych wraz z uruchomieniem w jej środowisku e-usług (pozytywnie zakończonej). Zadania nakreślone w ramach planu naprawczego stworzyły podstawy do rozpoczęcia przez MSWiA prac nad projektem pl.ID - elektronicznym dokumentem tożsamości.
W „Wystąpieniu pokontrolnym” NIK z dnia 15 maja 2012 r. nr KPB-4100-03-01/2012, można przeczytać, że „MSWiA nie zabezpieczyło w umowie nr 40/BAFVI-WR/IBM/MSWiA/11/P2LOO3S właściwie interesów Skarbu Państwa. W jej treści zawarte zostały postanowienia ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Spółki IBM Polska za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Spółka IBM Polska nie była również zobligowana do zapewnienia nieprzerwanego oraz wolnego od błędów działania Systemu Centralnego PESEL2 (zaprojektowanego i wykonanego przez IBM w wyniku realizacji umowy nr 2008/CPI/14/IBM/P2I001N)”.
mswia.gov.pl

1.2.14. System elektronicznego gromadzenia zapisu i analizy informacji medycznej w Marynarce Wojennej RP – elektroniczna karta zdrowia marynarza (EKZM)
Beneficjentem projektu o wartości 2 115 981,57 PLN, realizowanego w latach 2004–2006, był Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia. Projekt niezrealizowany.
Wynikiem realizacji projektu miał być informatyczny system gromadzenia, przetwarzania i analizy danych medycznych i epidemiologicznych odnoszących się hierarchicznie i strukturalnie do poziomu: marynarza (elektroniczna karta zdrowia marynarza), okrętu, ambulatorium, flotylli, całej Marynarki Wojennej RP.
Według ogólnodostępnych informacji, w 2009 r. System ten był jeszcze w fazie testów, dlatego elektroniczną kartę zdrowia marynarza (EKZM) wydano niewielkiej grupie (s. 4-5 w załączonym linku).
Należy jednak zaznaczyć, że w przeciągu tygodnia od otrzymania dofinansowania Beneficjent zwrócił środki, a cały projekt został sfinansowany ze budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, co jednak nie spowodowało wykreślenia projektu z rejestru SKO WKP. wim.mil.pl

1.2.15. System interaktywnej elektronicznej obsługi informatyczno-statystycznej dla uczestników rynku energii
Beneficjentem projektu o wartości 8 249 998,99 PLN, realizowanego w okresie od 27 grudnia 2007 r. do 15 maja 2008 r., był Urząd Regulacji Energetyki. Projekt został zrealizowany.
Celem systemu było zapewnienie przedsiębiorcom możliwości składania dokumentów poprzez portal internetowy, ułatwienie rozpoczęcia działalności na rynku energii, skrócenie czasu oczekiwania zainteresowanych podmiotów na rozstrzygnięcie sprawy, bieżący podgląd danych dla przedsiębiorcy w prowadzonej jego sprawie, zapewnienie bezpośredniego dostępu do informacji, statystyk oraz analiz przygotowanych przez pracowników Urzędu innym jednostkom administracji.
Efektem realizacji projektu był system interaktywnej elektronicznej obsługi informatyczno-statystycznej dla uczestników rynku energii, umożliwiał on składanie wszelkich dokumentów przewidzianych prawem drogą elektroniczną przy pomocy odpowiednich formularzy, akceptowanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym niekwalifikowanym, który można było uzyskać w stworzonym na potrzeby systemu Centrum Certyfikacji URE po zawarciu stosownej umowy. Opracowany System zawiera następujące moduły: (i) obsługi procesu udzielenia koncesji, (ii) obsługi procesu zatwierdzania taryf, (iii) wydawania i umarzania świadectw pochodzenia energii „zielonej” oraz pochodzącej z procesów kogeneracji, (iv) opłat koncesyjnych, (v) sprawozdań (przekazanie danych statystycznych), (vi) obsługi procesu wydawania aktów powołania komisji kwalifikacyjnych. Projekt był realizowany w ramach 4 etapów i został zakończony zgodnie z umową.
W 2008 r. zrealizowano ostatni czwarty etap tego projektu, za który URE zapłacił 1 254,1 tys. zł. NIK (zgodnie z Informacją o wynikach kontroli wykonania w 2008 roku budżetu państwa w części 50 URE) jako niecelowe i niegospodarne ocenił dokonywanie płatności w pełnej wysokości za przedmiot umowy przed jego wydaniem, a za nierzetelne uważał niezastosowanie w pełni wzorca porozumienia oraz brak aneksów korygujących kwotę współfinansowania przez Beneficjenta odnośnie do środków przeznaczonych na finansowanie projektów współfinansowanych ze Środków Przejściowych – Transition Facility „Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii”. URE przekazał w 2008 r. całość kwot wynikających z jego udziału we współfinansowaniu projektu – 179 125,68PLN, jednak uczynił tak przed otrzymaniem całości przedmiotu umów, jak i przed terminami wykonania tych umów w 2009 r. Według NIK, URE przejęło na siebie ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania usług, mimo że miało zgodnie z procedurami możliwość wyboru płatności np. w transzach. ure.gov.pl

1.2.16. System obiegu dokumentów w jednostkach administracji morskiej z portalem korporacyjnym i modelem eUE wdrożenie
Beneficjentem projektu o wartości 5 640 000,00 PLN, realizowanego w okresie od 15 listopada 2003 r. do 31 grudnia 2006 r. był Urząd Morski w Gdyni. Projekt został zrealizowany.
Wynikiem realizacji projektu jest System informatyczny do obiegu dokumentów administracji morskiej z portalem korporacyjnym.
Głównym zamierzeniem projektu było opracowanie strategii zarządzania informacją administracji morskiej na przykładzie Urzędu Morskiego w Gdyni oraz realizacja wynikającej z opracowanej strategii zintegrowanej architektury Portalu Informacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni (PIUM).
Według sprawozdania zarządu spółki Rodan za 2010 r. spółka w 2008 r. wdrożyła system informatyczny w UM w Gdyni. Realizacja projektu była poprzedzona badaniami stosowanymi i pracami rozwojowymi od 15 listopada 2003 r. do 27 lutego 2004 r. Wartość tego zadania to: 360 tys. PLN, z czego: 200 tys. PLN – budżet państwa, 160 tys. PLN – dofinansowanie ze środków budżetowych na naukę.

1.2.17. System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą teleinformatyczną
Beneficjentem projektu o wartości 7 009 936,00 PLN, realizowanego w latach 2004–2006, był Urząd Morski w Gdyni. Projekt został zrealizowany.
Produktem projektu jest System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) opracowany na potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni. Pełni on rolę platformy dystrybucji informacji pomiędzy służbami operacyjnymi współpracującym w zakresie ochrony bezpieczeństwa morskiego. Użytkownik definiuje typy zdarzeń i opisuje procedury postępowania z poszczególnymi typami (obsługa zdarzeń). Aplikacja SWIBŻ opiera się na zobrazowaniu mapowym, które obejmuje swym zakresem polskie obszary morskie oraz obszary lądowe w granicach odpowiedzialności służb Administracji Morskiej RP, wraz z obszarem całego Bałtyku. Zobrazowanie mapowe wykorzystuje komórki mapowe w standardzie S-57 oraz umożliwia umieszczenie dodatkowej informacji operacyjnej w systemie warstwowym. Wszystkie informacje na zobrazowaniu mapowym przechowywane są w bazie danych systemu.
Zgodnie z treścią przetargu ogłoszonego na początku 2016 r. przez Urząd Morski w Gdyni System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) będzie dostosowywany jako komponent warstwy pośredniczącej Narodowego Systemu SafeSeaNet w celu zapewnienia przepływu informacji w ramach National Single Window (NSW), zgodnie z wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/EU z dnia 20 października 2010 r. oraz obsługa i serwis modułu SSN. Przetarg wygrała firma Sprint S.A.
umgdy.gov.pl; sprint.pl

1.2.18. Utworzenie Rejestru Dawców Krwi
Beneficjentem projektu o wartości 6 022 636,19 PLN, realizowanego w okresie od 12 grudnia 2005 r. do 30 kwietnia 2008 r., był Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Projekt został zrealizowany.
W ramach projektu wdrożono platformę elektroniczną „Krajowy Rejestr Dawców Krwi” umożliwiającą szybką i bezpieczną wymianę informacji w kontaktach pomiędzy jednostkami publicznej służby krwi, które uczestniczą w wymianie danych dotyczących dawców krwi i jej składników, tj. pomiędzy Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (IHiT).
W ramach projektu dostęp do Rejestru uzyskało 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a także centrum wojskowe oraz centrum MSWiA.
Na koniec 2013 r. w ogólnokrajowym rejestrze zewidencjonowanych było ogółem 2,8 mln dawców krwi. krwiodawcy.org

1.2.19. Wdrożenie Systemu Ewidencji Spraw Karnych Skarbowych
Beneficjentem projektu o wartości 1 627 440,04 PLN, realizowanego w okresie od czerwca 2007 r. do października 2008 r., było Ministerstwo Finansów. Projekt został zrealizowany.
W ramach projektu zrealizowano system informatyczny Ewidencji Spraw Karnych Skarbowych (tzw. System Informatyczny ESKS) w którego skład wchodzą trzy zintegrowane rejestry państwowe: Rejestr Karny Skarbowy (RKS), Rejestr Karny Skarbowy (RKSn), Ewidencja Mandatów (MAN). Wdrożono również interfejs wymiany danych z Centralną Kartoteką Celną.
Obecnie system ESKS jest jednym z narzędzi wspomagającym zwalczanie przestępczości przez Służbę Celną jako organu administracji publicznej.
Wskaźniki produktu:
- rejestr RKS, RKSn, Ewidencja Mandatów (MAN) – został osiągnięty w 100%;
- interfejs wymiany danych z Centralną Kartoteką Celną - został osiągnięty w 100%;
- moduł raportów i analiz - został osiągnięty w 100%.
Wskaźniki rezultatu:
- liczba rejestrów publicznych dostępnych on-line (3 rejestry).
Pozytywnym efektem realizacji projektu było uproszczenie i przyspieszenie procedur, co wpłynęło na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz przyczyniło się do obniżenia kosztów działania przedsiębiorstw. mf.gov.pl

1.2.20. Wdrożenie Systemu Kontroli Eksportu (ECS) I Faza
Beneficjentem projektu o wartości 6 356 503,54 PLN, realizowanego w latach 2004–2007, było Ministerstwo Finansów. Projekt został zrealizowany.
Pełna obsługa zgłoszenia wywozowego w systemie ECS, od momentu przesłania zgłoszenia wywozowego do przesłaniu do zgłaszającego komunikatu (IE 599) potwierdzającego wyprowadzenie towarów lub informującego o braku zgody na wyprowadzenie.
System komunikujący się z analogicznymi systemami w innych państwach członkowskich UE wymieniający informacje konieczne podczas obsługi poszczególnych operacji eksportowych.
Wdrożenie fazy I nastąpiło 31 sierpnia 2007 r.
Korzyści z wdrożenia systemu ECS I Faza zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla administracji celnych:
- przyśpieszenie odpraw celnych eksportowych, docelowo bez konieczności przedkładania zgłoszeń wywozowych w formie pisemnej,
- poprawa obiegu dokumentów w urzędach celnych,
- przyśpieszenie odpraw wywozowych w procedurze standardowej i uproszczonej,
- elektroniczne potwierdzenie o wystąpieniu towarów z obszaru celnego UE (zamiast karty 3 SAD stosowany będzie komunikat elektroniczny),
- uzyskanie przez zgłaszającego bieżącej informacji o rozpoczęciu i zakończeniu poszczególnych etapów operacji wywozowej (monitoring operacji wywozowej).
e-clo.pl

1.2.21. Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego Aktywnej Sieci Geodezyjnej EUPOS (ASG/EUPOS)
Beneficjentem projektu o wartości 28 709 081,21 PLN, realizowanego w okresie od 2 sierpnia 2005 r do 30 czerwca 2008 r., był Główny Geodeta Kraju. Projekt został zrealizowany.
System ASG/EUPOS był rozwinięciem projektu pilotowego Aktywnej Sieci Geodezyjnej ASG-PL założonej na obszarze województwa śląskiego oraz częścią projektu EUPOS obejmującego swoim zasięgiem kraje Europy Środkowej i Wschodniej.
W ramach projektu założono 75 nowych stacji permanentnych, w tym: 67 stacji GPS wyposażonych w odbiorniki Trimble NETRS i anteny Zephyr Geodetic, 8 stacji GPS/GLONASS wyposażonych w odbiorniki Trimble NETR5 i anteny Zephyr Geodetic 2. Do systemu włączono również 23 istniejące krajowe stacje permanentne pracujące w sieciach IGS/EPN, Małopolskim Systemie Pozycjonowania Precyzyjnego, ASG–PL oraz inne. Zgodnie podstawowym założeniem, system ASG/EUPOS tworzony był z myślą o przyszłych użytkownikach i stąd jego szerokie zastosowania: bezpieczeństwo publiczne, obejmujące ochronę zdrowia, policję, wojsko oraz zarządzanie kryzysowe, ochrona środowiska i rolnictwo, inżynieria lądowa, zastosowania przemysłowe i telekomunikacja, nawigacja lądowa, morska i powietrzna, geodezja, kartografia i Systemy Informacji Geograficznej (GIS), turystyka i rekreacja. Wszystkie serwisy udostępniane w ASG/EUPOS zostały z pozytywnym skutkiem przetestowane przez dystrybutorów sprzętu pomiarowego oraz wybrane firmy geodezyjne.
W grudniu 2007 r. – uruchomiono podstawowe serwisy systemu ASG/EUPOS natomiast w czerwcu 2008 r. udostępniono użytkownikom wszystkie serwisy systemu ASG/EUPOS .
Wdrożenie systemu ASG/EUPOS umożliwiło stworzenie jednolitego w skali kraju układu odniesień przestrzennych.
Stacje referencyjne systemu ASG/EUPOS stanowią nowoczesną osnowę geodezyjną na obszarze kraju, wykorzystywaną w miejscach, gdzie klasyczna, naziemna osnowa geodezyjna nie istnieje lub jej dokładność nie spełnia współczesnych wymagań pomiarów geodezyjnych. W systemie ASG/EUPOS na dzień 30 czerwca 2016 r. było zarejestrowanych 6 984 użytkowników, a z serwisów systemu korzysta codziennie, w trybie on-line ponad 1 750 podmiotów (przedsiębiorców, instytucji naukowych, organów administracji publicznej i osób fizycznych). Ponadto dane obserwacyjne z 25 przygranicznych stacji systemu ASG/EUPOS są wymieniane w trybie on-line, na zasadzie wzajemności, z krajami ościennymi: Czechami, Litwą, Niemcami, Słowacją i Ukrainą, a z 15 stacji są przekazywane do centrów obliczeniowych EPN (European Permanent Network) odpowiedzialnych za realizację europejskiego systemu odniesienia ETRS89. asgeupos.pl

1.2.22. Zintegrowana Platforma Obsługi Przedsiębiorców przez Urzędy Wojewódzkie
e-Urząd Wojewódzki
Beneficjentem projektu o wartości 23 720 346,52 PLN, realizowanego w okresie od 12 grudnia 2005 r. do 30 czerwca 2008 r., był Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Projekt został zrealizowany.
W ramach projektu wdrożono system ukierunkowany na świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną, umożliwiający podmiotom gospodarczym zdalne inicjowanie i realizację spraw obsługiwanych przez urzędy wojewódzkie w: Szczecinie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Lublinie, Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Krakowie, Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Gdańsku, Kielcach i Poznaniu. Korzyści płynące z realizacji projektu:
- usprawnienie przepływu informacji do podmiotów gospodarczych,
- zapewnienie możliwości załatwiania spraw pomiędzy podmiotem gospodarczym a urzędem drogą elektroniczną,
- wymiana informacji pomiędzy urzędami,
- możliwość składania za pośrednictwem internetu wniosków o wydanie dokumentów (ok. 30 procedur z możliwością dodawania nowych).
Główne wydatki w trakcie realizacji projektu:
- usługi informatyczne (wytworzenie oprogramowania i jego wdrożenie) – 7,3 mln PLN,
- zakup sprzętu – 12,4 mln PLN,
- zakup licencji systemów operacyjnych, oprogramowania i baz danych – 2,5 mln PLN.
bip.malopolska.pl

# 7 Oś Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

## 2.1. Informacje zbiorcze
Priorytet 7 Społeczeństwo Informacyjne – budowa elektronicznej administracji
Cel: zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorstw. Wdrażane w ramach 7 osi POIG projekty służyć miały wsparciu e-usług publicznych w zakresie:
- spraw administracyjnych, a w szczególności spraw obywatelskich,
- zabezpieczenia społecznego,
- ochrony zdrowia,
- prowadzenia działalności gospodarczej,
- prowadzenia działalności rolniczej,
- spraw związanych z organami sprawiedliwości,
- bezpieczeństwa i powiadamiania ratunkowego,
- spraw związanych z rynkiem pracy,
- dostępu do danych przestrzennych i statystycznych,
- dostępu do kultury i dziedzictwa narodowego.
Instytucją Pośredniczącą (IP) dla tych projektów było Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (obecnie: Ministerstwo Cyfryzacji (MC)), natomiast Władza Wdrażająca Projekty Europejskie (obecnie: Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC)) pełniła funkcję instytucji Wdrażającej (IW). Obie te instytucje monitorowały realizację projektów, wykorzystując do tego celu System Informacyjny o Projektach (SIP). Instytucją Zarządzającą (Np.) było Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (obecnie: Ministerstwo Rozwoju (MR)).
Zgodnie z celami 7 osi priorytetowej POIG projekty miały przyczynić się do utworzenia w pełni zintegrowanych platform, które powinny umożliwić świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną oraz poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej między innymi poprzez likwidację barier na styku biznes-administracja, a także dzięki zwiększeniu możliwości powtórnego wykorzystania zasobów informacji publicznej przez przedsiębiorców. Powinny one znacząco przyczynić się do rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości, również na terenach oddalonych od centrów gospodarczych.
Pomimo, iż nie wszystkie projekty realizowane w ramach 7 osi priorytetowej POIG zakończyły się do końca 2015 r., udostępniono szereg e-usług, które znacząco wpłynęły na usprawnienie mechanizmów administracji publicznej, a przez to są odczuwalne przez obywateli i przedsiębiorców.
Alokacja na 7 oś: 940 758 085 euro (3 958 694 455PLN wg stanu na 05.09.2016 r.)
Podpisano 42 umowy o dofinansowanie, z czego 2 zostały anulowane, a jedna dotyczyła działań systemowych. 35 projektów zostało zakończonych. Dla 34 projektów (bez projektu systemowego), których realizacja zakończyła się w okresie kwalifikowalności POIG, weryfikacja i zatwierdzenie końcowych WoP została zakończona w dniu 31.03.2016.
Kontraktacja
Stan kontraktacji na dzień 05 września 2016 r. wynosi 2 996 623 597 PLN (co stanowi kwotę 3 525 439 526 PLN wkładu publicznego) , czyli 89,5 % alokacji.
Certyfikacja
W poświadczeniach i deklaracjach wydatków od IP do IZ ujęto wydatki w wysokości 3 325 669 134 PLN (stan na 05 września 2016 r.), co stanowi 84,3% alokacji.
Projekty niefunkcjonujące, ale w trakcie realizacji, których dokończenie jest finansowane z budżetu państwa i muszą być zakończone w terminach indywidualnie określonych dla każdego z projektów:
1. Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) – data zakończenia 31 marca 2017 r.,
2. pl.ID – data zakończenia 31 marca 2019 r.,
3. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – data zakończenia 31 grudnia 2018 r.,
4. Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej – data zakończenia 31 stycznia 2017 r.
Przewiduje się, że w POPC finansowane będą działania zmierzające do poszerzenia zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy będą mogli załatwić drogą elektroniczną.
Należy też wspomnieć o projektach, dla których rozwiązano umowy o dofinansowanie (ich ogólna wartość to 111,57 mln PLN, a dofinansowanie UE – 93,98 mln PLN):
- 28 czerwca 2012 r. – Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-Usług dla obywateli i przedsiębiorców,
- 28 listopada 2014 r. – Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze.
Na rysunku 3. przedstawiono podsumowanie danych dotyczących liczby, wartości oraz dofinansowania projektów realizowanych w ramach 7 osi POIG. Należy przy tym zaznaczyć, że dla 4 projektów niefunkcjonujących, ale będące w trakcie realizacji znaczna część wydatków została certyfikowana w ramach 7 osi POIG, a pozostała część potrzebna na ich realizację musi zostać pokryta ze środków budżetowych poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za dany projekt.[2]
[2] Zgodnie z danymi podanymi przez MC w „Informacja o zamykaniu 7 osi POIG” kwota oszczędności wydatków kwalifikowanych dla tych 4 projektów wynosi prawie 214 mln PLN.

Rys. 3. Dane podsumowujące realizację projektów w ramach 7 osi POIG
Źródło: KSI SIMIK, Lista Beneficjentów stan na 31 sierpnia 2016 r. oraz Raport dla usług publicznych wygenerowany z systemu SIP[3] - stan z 31 grudnia 2015 r.
[3] SIP – System Informacyjny o Projektach (sip.itl.waw.pl)– system stworzony dla bieżącego monitoringu i kontroli projektów 7 osi PO IG, jako element planu naprawczego (RAP) nałożonego na 7 oś przez KE.
Podczas realizacji projektów w ramach perspektywy finansowej 2007–2013 napotkano na szereg problemów w różnych obszarach. Niektóre stały się obiektem zainteresowania Komisji Europejskiej, która w związku z obawami związanymi z legalnością i regularnością wydatków oraz niską efektywnością kontroli i zarządzania środkami przeznaczonymi na dofinansowanie 7 osi priorytetowej POIG, przedstawiła zidentyfikowane problemy w ww. zakresie, jednocześnie blokując płatności w ramach tego działania. W odpowiedzi na te zarzuty, Rząd Polski opracował i przedstawił KE Plan Działań Naprawczych (Remedial Action Plan, RAP), zawierający rekomendacje działań naprawczych w celu systemowej poprawy zarządzania projektami, wzmocnienia monitoringu i kontroli oraz etapowej oceny realizacji projektów realizowanych w ramach 7 osi POIG. W wyniku podjętych działań.m.in. stworzenia Systemu Informacyjnego o Projektach SIP dla bieżącego monitoringu i kontroli projektów Komisja Europejska we wrześniu 2012 r. podjęła decyzję o odblokowaniu płatności.
Do problemów zaobserwowanych w trakcie realizacji projektów należy zaliczyć:
- słabość kompleksowego i strategicznego podejścia do rozwoju elektronicznej administracji, stwarzającego zagrożenie budowy nie współpracujących ze sobą systemów,
- utrudnienia w zarządzaniu projektami (w oparciu o jasno zdefiniowane etapy – kamienie milowe),
- braki w systemie monitorowania postępów we wdrażaniu projektów, co stwarzało trudności w oszacowaniu poziomu zaawansowania wykonanych prac i ich rozliczeniu,
problemy występujące w obsłudze finansowej projektów, (przypadki wydawania przez instytucje zaangażowane w realizację 7 osi POIG różnych interpretacji odnoszących się do zasad kwalifikowalności wydatków; kolejnym utrudnieniem był zbyt długi czas akceptowania wniosków o płatność oraz wymóg dostarczania wraz z wnioskiem podpisanych kopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki[4]);
[4] Należy jednak zaznaczyć, że od 2013 r. proces akceptowania wniosków o płatność został usprawniony oraz wprowadzono uproszczoną metodę weryfikacji WoP opierająca się na wyborze dokumentów podlegających szczegółowej weryfikacji tj. w zależności od grupy ryzyka określonej dla danego projektu weryfikacji podlegało 10%, 30% lub 50 % dokumentów księgowych wykazanych w formularzu WoP.
opóźnienia w pracach legislacyjnych, (Beneficjenci zwracali uwagę na fakt, iż musieli dostosowywać tworzone przez siebie rozwiązania informatyczne do jeszcze nieistniejących, ale planowanych przepisów prawnych; zagrożeniem dla realizowanych projektów był brak przepisów wykonawczych do ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, szczególnie dotyczących e-PUAP, profilu zaufanego i repozytorium wzorów dokumentów);
- trudności ze stosowaniem prawa dotyczącego zamówień publicznych (problemy z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówień w taki sposób, aby były one zgodne z procedurami określonymi przez Komisję Europejską); trudny do przewidzenia był termin zakończenia postępowania, co wynikało z faktu, iż prawo odwoływania się oferentów od rozstrzygnięcia przetargowego przesuwało w czasie moment zakończenia procedury zamówień publicznych);
- długotrwałe procedury wyboru wykonawców (odwołania wykonawców po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty);
problemy kadrowe (fluktuacja przeszkolonej kadry, zbyt małą liczbą osób oddelegowanych do realizacji projektu); niestety pracownicy z branży IT preferują bardziej opłacalną pracę w sektorze prywatnym, stąd problemy z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry; Beneficjenci zwracali uwagę częste zwolnienia i przechodzenie do sektora prywatnego pracowników, którzy zdobyli już pewne doświadczenie i kwalifikacje, pracując przy projekcie; dodatkowo, Beneficjenci mieli problemy z zatrudnieniem specjalistów ds. rozliczeń projektów realizowanych z funduszy europejskich;
- brak doświadczenia i nieodpowiednie kompetencje osób realizujących projekty informatyczne, przejawiające się m.in.: długotrwałymi pracami przygotowawczymi na etapie dokumentacji projektowej, niedostateczna weryfikacja merytoryczna przez Beneficjentów składanych wniosków o płatność ;
- zastrzeżenia co do wsparcia procesu prawidłowej realizacji projektów poprzez kontrole ex-ante zamówień publicznych udzielanych w ramach projektów;
- niedoskonałość systemu kontrolnego obowiązującego wszystkie instytucje posiadające uprawnienie kontrolne wobec realizowanych projektów;
- nieodpowiednia komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem;
- niewłaściwie określona dla projektu struktura zarządcza (niedostatecznie określone procedury dla kadry kierowniczej np. brak wskazania osób zastępujących osoby decyzyjne, brak odpowiednich kompetencji i/lub doświadczenia w zarządzaniu dużymi projektami niewłaściwa koordynacja zadań w projekcie);
- opóźnienia w dostawie sprzętu i oprogramowania;
- zmiany organizacyjne jednostek administracji publicznej;
- kwestie formalno-administracyjne - problem stanowił także wymóg przekazywania tych samych informacji i dokumentów różnym instytucjom zaangażowanym we wdrażanie 7 osi POIG, jak również różnym osobom w ramach jednej instytucji; w opinii Beneficjentów obowiązek przekazywania do IW kopii dokumentacji projektowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem pochłaniał zbyt dużo czasu, skracając tym samym czas przeznaczony na pracę merytoryczną nad projektem[5];
  [5] Należy jednak zaznaczyć, że obowiązek przekazywania kopii dokumentacji projektowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem jest wymogiem realizacji projektów finansowanych ze środków UE, wynikające m.in. z „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IG”. Ponadto IW wprowadziła uproszczoną metodę weryfikacji WoP.
- problemy techniczne (problemy integracji między systemami, przyjęte niewłaściwe parametry dla poprawnej wydajności systemu, zmiany funkcjonalności w systemie w trakcie jego realizacji dla etapów już zrealizowanych, źle określone zakresy zadań do realizacji wymagające dodatkowych uzgodnień pomiędzy stroną zlecającą a wykonującą);
- ze względu na ww. problemy występowała sytuacja kumulacji efektów rzeczowych oraz płatności w końcowych okresach realizacji projektów.
Najczęściej występującymi ryzykami w projektach były te związane z czynnikami strategicznymi, operacyjnymi i technicznymi. Na rys. 4 przedstawiono zbiorcze informacje dotyczące zagrożeń zgłoszonych przez Beneficjentów 7 osi POIG.

Rys. 4. Ryzyka raportowane przez Beneficjentów POIG 7 w systemie SIP.
Źródło: opracowano na podstawie raportu dla Tabeli ryzyk wygenerowanego z systemu SIP, stan na grudzień 2015 r.
Generalnie, Beneficjenci projektów z 7 osi POIG w ramach ryzyk operacyjnych najczęściej sygnalizowali problemy związane z:
- przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi,
- zasobami kadrowymi zarówno po stronie Beneficjenta, jak i po stronie partnerów (np. fluktuacja kadry specjalistycznej),
- współpracą międzyresortową w zakresie wymiany danych,
- ograniczeniami czasowymi realizacji projektów,
- opóźnieniami w realizacji umów przez wykonawców,
- mechanizmami zarządzania i kontroli projektów.
Z kolei, do ryzyk strategicznych zaliczano, m.in.:
- konieczność wprowadzenia znaczących zmian organizacyjnych i prawnych,
- uznanie wydatków za niekwalifikowane,
- brak skutecznej komunikacji z interesariuszami projektu,
- zmiany legislacyjne.
Wśród ryzyk kategorii technicznej najczęściej zgłaszano problemy z:
- opóźnieniami w dostawach sprzętu,
- nieprawidłowo przygotowanym oprogramowaniem aplikacyjnym,
- niedostatecznymi umiejętnościami kadry informatycznej,
- wydajnością systemu.
Ponadto, ryzyka ekonomiczne wiązały się głównie z brakiem wystarczających środków na realizację projektu, prawne – ze zmianami przepisów w trakcie realizacji projektów, czy opóźnieniami wejścia w życie nowego porządku prawnego.
## 2.2. Informacje szczegółowe

2.2.1. Budowa platformy e-Budżetu
Beneficjentem projektu o wartości 82 311 917,10 PLN, realizowanego w okresie od 14 września 2007 r. do 18 grudnia 2015 r., było Ministerstwo Finansów. Projekt został zrealizowany.
Strategicznym celem projektu było udostępnienie e-usług elektronicznych pozwalających na jak najszerszą elektronizację procesu obsługi budżetu państwa w zakresie: planowania, wykonania oraz sprawozdawczości.
Usprawnienie i zautomatyzowanie przepływu informacji z zakresu planowania, wykonania i sprawozdawczości budżetu państwa pomiędzy dysponentami środków budżetu państwa i MF, zapewnienie wymiany danych z innymi systemami e-usług za pomocą Platformy Integracyjnej zapewnione zostało poprzez:
- wdrożenie systemu TREZOR 3.0,
- wdrożenie systemu Analityczno – Sprawozdawczy WHBP,
- rozbudowę Platformy Integracyjnej PI.
Ponadto, wśród produktów projektu znalazło się 13 usług elektronicznych obsługi budżetu państwa dla administracji, przedsiębiorców i obywateli.
W trakcie realizacji projektu pojawiły się problemy z terminowością prac. Spośród planowanych wskaźników produktu i rezultatu, realizację kilku przełożono na 2015 r. Nie obyło się jednak bez wcześniejszej kontroli NIK, w której zwrócono uwagę na istotność niektórych funkcjonalności. Z wystąpienia pokontrolnego Prezesa NIK (z dnia 17 kwietnia 2014 r., nr ewid.: KBF-4100-001-06/2014 P/14/001), dotyczącego wykonania budżetu państwa w 2013 r. przez Ministerstwo Finansów: Kluczowe informacje związane z realizacją projektu „Stwierdzono również że w Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR nie istnieje pełna funkcjonalność budżetu zadaniowego. Zmiany planu prowadzone są w ograniczonym zakresie i dotyczą tylko budżetu państwa w ujęciu tradycyjnym. [...] Ministerstwo Finansów (Departament Reformy Finansów Publicznych) wyjaśniło, że podejmowane są działania w kierunku zwiększenia funkcjonalności planowania w układzie zadaniowym poprzez m.in. powiązanie klasyfikacji zadaniowej i tradycyjnej [...]. Jednocześnie Departament Budżetu Państwa poinformował, iż mając na uwadze potrzebę kompleksowych rozwiązań w zakresie realizacji całości procesu budżetowego w jednym narzędziu informatycznym podjęto inicjatywę związaną z przygotowaniem takiego rozwiązania”.
Do dnia zakończenia projektu osiągnięto niżej wymienione rezultaty projektu:
- skala wykorzystania usług budżetowych (m.in. usługa elektronicznej komunikacji, usługa informacji zarządczej, usługa planowania budżetu państwa, usługa zarządzania środkami budżetu państwa) dostarczonych w wyniku realizacji projektu „Budowa Platformy e-Budżetu" (założono, że z takich usług skorzysta 3 000 jednostek sektora publicznego),
- możliwość wykorzystania podpisu elektronicznego przy realizacji zadań związanych z procesami budżetowymi (założono, że z usługi podpisu elektronicznego skorzysta nie mniej niż 6 000 użytkowników – pracowników Ministerstwa Finansów oraz pracowników administracji publicznej, korzystających z systemu TREZOR 3.0).
Ponadto, udostępniono usługi publiczne o statusie transakcyjności – informacja:
- usługa prezentacji wskaźników budżetu państwa podawanych do informacji publicznej,
- usługa udostępniania planu oraz harmonogramu dochodów i wydatków budżetu państwa,
- usługa udostępnienia informacji o stanie wykonania budżetu państwa,
- usługa usprawnienia i ujednolicenia komunikacji wykonawców oprogramowania poprzez wdrożenie jednolitego procesu wytwórczego.
Projekt „Budowa Platformy e-Budżetu” w założeniach obejmował modyfikację systemu TREZOR dedykowanego do obsługi budżetu w układzie tradycyjnym. Rozbudowa systemu do obsługi budżetu zadaniowego była realizowana w 2013 r. równolegle do wspomnianego projektu „Budowa Platformy e-Budżetu” w ramach projektów współfinansowanych z POKL tj.:
- „Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012" - POKL.05.01.02-00-002/08
- „Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012" - POKL.05.01.02-00-001/08
W związku z tym, w ramach POPC na lata 2014–2020 Ministerstwo Finansów złożyło wniosek aplikacyjny do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na projekt o nazwie „Budowa Platformy e-Finansów Publicznych”, który stanowiłby kontynuację obecnego projektu „Budowa Platformy e- Budżetu”. W ramach nowego projektu obecny system TREZOR podlegałby rozbudowie o procesy związane z budżetem środków europejskich oraz z budżetem zadaniowym. mf.gov.pl

2.2.2. Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Beneficjentem projektu o wartości 23 964 059,07 PLN, realizowanego w okresie od 7 października 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., był Urząd Komunikacji Elektronicznej. Projekt niefunkcjonujący, w trakcie realizacji.
Projekt zakładał opracowanie systemu, umożliwiającego realizację drogą elektroniczną usług UKE na rzecz obywateli oraz firm funkcjonujących na rynku telekomunikacyjnym, pocztowym, radiowym i telewizyjnym, miał umożliwiać również rozszerzenie zbioru dokumentów składanych do Urzędu oraz wydawanych z Urzędu w formie elektronicznej.
Projekt został uznany za niefunkcjonujący z uwagi na problemy w realizacji umowy z głównym wykonawcą platformy (niska jakość produktów, ich niekompletność lub brak produktów, istotne opóźnienia), co doprowadziło do odstąpienia od jej realizacji przez UKE. Dokończenie realizacji projektu planowane jest do 31 stycznia 2017 r. Projekt nie ma statusu projektu dużego, w związku z czym nie wymaga decyzji KE.
UKE kontynuuje budowę systemu już z własnych środków budżetowych, planuje to robić etapami:
- wdrożenie systemu zarządzania dokumentami (DMS) wraz z 2 e-usługami – system został zainstalowany i uruchomiony w poszczególnych lokalizacjach,
- wdrożenie szyny integracyjnej WSO2 Enterprise Service Bus (ESB) wraz z integracją 4 systemów dziedzinowych UKE,
- budowa portalu usług elektronicznych, wdrożenie portalu intranetowego, zakup i wdrożenie licencji na system BI oraz kreację raportów – licencje zakupiono w 2015 r., hurtownia danych i raporty są w trakcie budowy,
- zakup sprzętu na potrzeby platformy e-usług (sieciowego oraz do obsługi systemu zarządzania dokumentami) – część sprzętu została zakupiona w 2015 r.,
- konfiguracja oraz rozwój Call Center.
Dalsza realizacja projektu będzie finansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa i musi on być zakończony w terminie do 31 stycznia 2017 r.
uke.gov.pl

2.2.3. Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego
Beneficjentem projektu o wartości 33 252 046,69 PLN, realizowanego w okresie od 1 lutego 2009 r. do 30 września 2014 r., było Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu była poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i podniesienie jakości życia społecznego poprzez udostępnienie osobom fizycznym i prawnym usług elektronicznych.
Projekt przewidywał budowę platformy usług elektronicznych MS wraz z modernizacją systemu KRS, Rejestru Zastawów (RZ). W ramach projektu powstała:
1. nowa wyszukiwarka KRS umożliwiającą pobieranie przez Internet aktualnej informacji o podmiocie zrównanej mocą z odpisem aktualnym wydawanym przez CI KRS,
2. przeglądarka Monitorów Sądowych i Gospodarczych aktualizowana danymi codziennie oraz przeprowadzono migrację z wersji papierowej do PDF egzemplarzy MSiG od 1996 r.,
3. zintegrowano rejestry KRS i KRK, umożliwiając weryfikację w rejestrze KRK osób wpisywanych do KRS,
4. umożliwiono składanie uprawnionym podmiotom do KRK wniosków lub zapytań o osobę bądź podmiot zbiorowy oraz odbieranie drogą elektroniczną odpowiedzi z KRK.
Na budowę systemów informatycznych przeznaczono kwotę ok. 29,5 mln PLN z czego na etap I oraz II przypadało 26,8 mln PLN. Ponadto w ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie na kwotę ok. 16,5 mln PLN.
ms.gov.pl

2.2.4. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Beneficjentem projektu o wartości 43 864 261,06 PLN, realizowanego w okresie od 2 października 2008 r. do 31 grudnia 2015 r., było Ministerstwo Gospodarki (obecnie Ministerstwo Rozwoju). Projekt został zrealizowany.
Projekt zakładał wdrożenie systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej umożliwiającego utworzenie i prowadzenie centralnej ewidencji działalności gospodarczej, udzielanie informacji o treści wpisów w centralnej ewidencji działalności gospodarczej oraz zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego wskutek udostępnienia informacji o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej.
Realizacja założeń projektowych pozwoliła na:
- usprawnienie podejmowania i rejestracji działalności gospodarczej online przez osoby fizyczne,
- zapewnienie dostępu do informacji o zarejestrowanych przedsiębiorcach,
- likwidację gminnych ewidencji działalności gospodarczej na rzecz centralnego systemu informatycznego,
- uruchomienie portalu i migracja treści Elektronicznego Punktu Kontaktowego,
- udostępnienie elektronicznych procedur administracyjnych.
Na budowę systemu oraz zakup infrastruktury sprzętowej serwerowni wydano prawie 8,5 mln PLN ze środków przeznaczonych na realizację projektów, natomiast na dostosowanie pomieszczeń na potrzeby serwerowni podstawowej i budowę serwerowni zapasowej – ponad 5 mln PLN.
prod.ceidg.gov.pl

2.2.5. Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia
Beneficjentem projektu o wartości 25 000 000,00 PLN, realizowanego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r., było Ministerstwo Gospodarki, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu było usprawnienie procesów biznesowych związanych z zarządzaniem i dostępem do informacji w systemie ochrony zdrowia, co w szczególności przekłada się na efektywniejsze planowanie opieki zdrowotnej przez administrację, z uwzględnieniem bieżącego stanu zasobów kadrowych, sprzętowych, oraz dostępności leków.
W ramach projektu uruchomiono:
1. System Statystyki w Ochronie Zdrowia - gromadzi i opracowuje dane statystyczne związane z sektorem ochrony zdrowia w Polsce,
2. System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia – udostępnia usługi elektroniczne, które pozwalają podmiotom leczniczym na zgłoszenie posiadanych zasobów,
3. System Monitorowania Zagrożeń - gromadzi informacje o zdarzeniach, których wystąpienie lub skala zjawiska może rodzić zagrożenie mające wpływ na zdrowie i życie ludzi,
4. Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi - jego celem jest wsparcie organów Państwa w prowadzeniu polityki lekowej państwa,
5. System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – gromadzi i przetwarza dane na temat organizacji i przebiegu szkolenia personelu medycznego umożliwiającego efektywny przepływ informacji o procesie kształcenia pomiędzy jednostkami.
Był to najpóźniej rozpoczęty projekt realizowany przez CSIOZ, tj. od sierpnia 2014 r. do grudnia 2015 r. Należy podkreślić, że dwa największe postępowania, dotyczące tego projektu, pod względem wartości były realizowane w trybie „z wolnej ręki” (na kwotę ok. 9,8 mln PLN i 7,2 mln PLN) i dotyczyły świadczenia usług rozwojowych w zakresie tworzonych systemów.
csioz.gov.pl

2.2.6. e-Deklaracje 2
Beneficjentem projektu o wartości 85 067 397,38 PLN, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2015 r., było Ministerstwo Finansów. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu było usprawnienie procesów wymiany informacji między administracją podatkową a jej interesariuszami poprzez wdrożenie systemu zarządzania relacjami z interesariuszami oraz zwiększenie efektywności przetwarzania gromadzonych informacji.
Projekt e-Deklaracje 2 był kontynuacją projektu e-Deklaracje, wprowadzono w nim nowe usługi:
1. wymianę informacji o VAT w zakresie obsługi nowych informacji podsumowujących (VAT-UE i VAT-UEK) zgodnie z dyrektywą Rady 2008/117/WE z dnia 16 grudnia 2008 r., ,
2. składanie elektronicznych wniosków o zwrot podatku VAT za pośrednictwem systemu
   e-Deklaracje, wraz z załącznikami binarnymi,
3. przekazywanie 1% podatku należnego Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP) wraz z informacją o celu szczegółowym i kwocie podatku,
4. elektroniczne przesyłanie deklaracji wszystkich rodzajów, w tym zbiorczego przesyłania deklaracji podatkowych (do 20 tys. dokumentów w jednej transakcji) przez płatników,
5. umożliwiono składanie deklaracji podatnikom nieposiadającym bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
6. wstępne wypełnianie zeznania podatkowego PIT-37 oraz PIT 38,
7. uruchomienie usługi „Informacja o dochodach podatników” wykorzystywanej przez systemy MRPiPS, PG oraz MS,
8. automatyzacja przyjmowania ok. 13 mln deklaracji przesyłanych rocznie przez Organy Rentowe przez dedykowany kanał (usługa KMdOR).
Projekt e-Deklaracje 2 był jednym z trzech projektów realizowanych przez Ministerstwo Finansów w okresie 2009-2015 (obok e-Podatków i e-Rejestracji). W projekcie zrealizowano budowę komponentów systemu informacyjnego w oparciu o wspólną architekturę korporacyjną dla wszystkich projektów, w ramach jednego kontraktu o wartości ponad 232 mln PLN, przy czym po podpisaniu aneksu kwota została zmniejszona o ponad 1,5 mln PLN. Jednakże na Wykonawcę były nakładane kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z harmonogramu prac.
Do końca 2015 r. w formie elektronicznej złożonych zostało ponad 44 mln dokumentów, co oznacza wzrost o 21 mln dokumentów w porównaniu do końca 2014 r.
epodatki.mf.gov.pl

2.2.7. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)
Beneficjentem projektu o wartości 712 640 000,00 PLN, realizowanego w okresie od 29 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2015 r., było Ministerstwo Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Projekt fazowany, w trakcie realizacji.
Głównym celem projektu była budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski niezależnie od płatnika, a także obywateli Unii Europejskiej i innych krajów, którzy skorzystają ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski.
W ramach projektu zaplanowano budowę narzędzia informatycznego w postaci platformy elektronicznej oraz wdrożenie następujących rozwiązań:
- tworzenie, gromadzenie, analizowanie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów;
- elektroniczną obsługę recept, skierowań oraz wsparcia rezerwacji na porady lekarskie;
- udostępnienie podmiotom nadzorującym i kontrolującym sektor ochrony zdrowia w Polsce wiarygodnych i aktualnych informacji statystycznych pozwalających monitorować i planować działania w tej dziedzinie.
- wymianę niezbędnych danych medycznych pomiędzy różnymi systemami poszczególnych krajów Unii Europejskiej, zgodnie z założeniami polityki UE o zapewnieniu interoperacyjności systemów w zakresie ochrony zdrowia.
Projekt skierowany był do sześciu grup odbiorców: usługobiorcy (ponad 38 mln osób), usługodawcy (ponad 125 tys. podmiotów), pracownicy medyczni (ponad 500 tys. osób), apteki (ponad 12 tys. podmiotów), administracja publiczna (blisko 3 tys. podmiotów), płatnicy (Narodowy Fundusz Zdrowia, podmioty realizujące świadczenia resortowe).
KE wydała decyzję zatwierdzającą wkład finansowy dla projektu, jednak z uwagi na ograniczenie zakresu oraz zgłoszenie propozycji fazowania tego projektu, konieczne było wysłanie zmodyfikowanego wniosku o potwierdzenie wkładu, trwa oczekiwanie na stanowisko KE w tym zakresie.
W związku z nieprawidłowościami w cyfryzacji służby zdrowia warszawska prokuratura rejonowa wszczęła z zawiadomienia CSIOZ dwa śledztwa.
Zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Zdrowia (mz.gov.pl) po roboczych uzgodnieniach z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Rozwoju podjęto decyzję o realizacji projektu w przyrostowym modelu cyklu wytwórczego. Według nowego podejścia kolejny przyrost funkcjonalny będzie realizowany tylko wtedy, kiedy zostanie wdrożony poprzedni, a realizacja następnego będzie nadal uzasadniona. Planowane jest wykorzystanie tych, spośród odebranych do końca 2015 r., komponentów projektu, które zostaną uznane za przydatne w realizacji nowego podejścia. Według nowych założeń projekt ma być uruchamiany w poszczególnych przyrostach:
- przyrost 1. – w latach 2016–2017: uzyskanie funkcjonalności elektronicznej recepty wraz z niezbędnymi elementami internetowego konta pacjenta zasilanego zdarzeniami medycznymi oraz analityki data mining;
- przyrost 2. – 2018 r.: uzyskanie funkcjonalności elektronicznego skierowania;
- przyrost 3. – 2019 r.: uzyskanie funkcjonalności elektronicznego zlecenia i elektronicznego zwolnienia;
- przyrost 4. – 2020 r.: uzyskanie pełnej funkcjonalności hurtowni danych oraz analiz typu data mining.
W 2016 r. resort zdrowia planuje rozpisanie przez CSIOZ przetargu na dokończenie budowy i udostępnienie dla użytkowników pierwszego z planowanych na lata 2016–2017 przyrostów funkcjonalnych projektu.
Dalsza realizacja projektu będzie finansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie zamykania projektów najpóźniej musi on zostać zrealizowany do marca 2019 r., a obecna umowa o dofinansowanie zakłada realizację projektu do 31.12.2018 r. p1.csioz.gov.pl

2.2.8. Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów – eKatalogi
Beneficjentem projektu o wartości 3 864 898,41 PLN, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2015 r., był Urząd Zamówień Publicznych. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu było udostępnienie Elektronicznej Platformy Katalogów Produktów – eKatalogi, w której przedsiębiorcy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mają możliwość bezpłatnego umieszczania oferty.
W ramach projektu została wytworzona internetowa platforma zakupowa, która umożliwia zamawiającym dokonywanie zakupów produktów poniżej progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. łączy przedsiębiorców i sektor administracji publicznej.
Platforma eKatalogi świadczy dwie ściśle ze sobą powiązane usługi:
1. umożliwiającą wykonawcom oferowanie wyspecyfikowanych produktów poprzez zamieszczanie tzw. kart produktów o jednolitej formie dla danej grupy produktów, jednorodne karty umożliwiają porównywanie i wybór produktu;
2. umożliwiającą dokonywanie zakupów przez zamawiającego od wykonawcy, z uwzględnieniem dwóch form wyboru produktów.
Korzyści płynące z realizacji projektu:
- zwiększenie i poszerzenie dostępności do zamówień publicznych dla wykonawców, w tym małych i średnich przedsiębiorstw,
- zwiększenie konkurencji w zamówieniach publicznych,
- ułatwienie komunikacji zamawiający – wykonawcy,
- oszczędności w zakresie kosztów administracyjnych prowadzonych zamówień,
- konkurencyjne ceny zamawianych produktów,
- odformalizowanie zamówień poprzez składanie dokumentów w formie elektronicznej,
- zwiększenie przejrzystości wydatkowania środków publicznych.
Wykonawcą platformy było konsorcjum firm z Luksemburga, wartość umowy wyniosła 4,55 mln PLN, z czego 2,81 mln PLN przeznaczono na budowę systemu, a pozostałą kwotę 1,74 mln PLN na utrzymanie.
ekatalogi.uzp.gov.pl

2.2.9. Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego
Beneficjentem projektu o wartości 45 413 816,09 PLN, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 14 lutego 2014 r., było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt został zrealizowany.
Projekt zakładał budowę Portalu Emp@tia umożliwiającego gromadzenie kompletnych i aktualnych informacji z obszaru zabezpieczenia społecznego, pozwalającego skutecznie korzystać z oferowanych świadczeń socjalnych wraz z możliwością złożenia wniosku w formie elektronicznej.
Projekt przewidywał budowę systemu informatycznego w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz obsługi osób niepełnosprawnych (w tym monitoring orzekania o niepełnosprawności). Dzięki realizacji projektu możliwe stało się monitorowanie i kontrolowanie kwot wypłacanych na rzecz osób korzystających z pomocy społecznej. W ramach Projektu wykonany został jego główny element – Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego.
Ponadto dzięki realizacji projektu:
1. zwiększono efektywność wewnętrznych procesów w administracji zabezpieczenia społecznego poprzez umożliwienie wymiany danych i informacji drogą elektroniczną,
2. zracjonalizowano wydatki w obszarze zabezpieczenia społecznego poprzez integrację informacyjną obszaru zabezpieczenia społecznego i wprowadzenie mechanizmów pozwalających wykrywać nadużycia,
3. udostępniono usługi umożliwiające złożenie drogą elektroniczną wniosków o udzielenie świadczenia.
Wydaje się, że niektóre założenia projektu były nietrafione. Jednym z przykładów jest możliwość składania wniosku o udzielenie świadczenia w ramach pomocy społecznej drogą elektroniczną, gdzie duża część wnioskodawców, to osoby żyjące na skraju ubóstwa i niemające dostępu do komputera i internetu. Drugi element budzący wątpliwość to próby uposażania pracowników społecznych w komputery przenośnie i przeprowadzania wywiadów środowiskowych na miejscu – pracownicy przeważnie nie nosili ze sobą sprzętu z obawy o napady rabunkowe.
Pomimo terminowej realizacji projektu, jego efekty zostały osiągnięte jedynie w ograniczonym zakresie. Spowodowane to było przedłużającym się i trwającym w latach 2014–2015 procesem podłączania systemów informatycznych używanych w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy społecznej oraz regionalnych ośrodkach polityki społecznej do utworzonego Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego.
Z kolei opóźnienia legislacyjne skutkowały, tym że dopiero od 1 stycznia 2016 r. obecne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) udostępniło użytkownikom e-usługi pozyskiwanie danych z ewidencji i rejestrów publicznych, a obywatelom i przedsiębiorcom możliwość składania kolejnych rodzajów wniosków w formie elektronicznej tj. świadczeń wychowawczych, rodzinnych, w ramach funduszu alimentacyjnego czy pomocy społecznej oraz wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego, a także z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 3 i Kartą Dużej Rodziny. Natomiast na jesieni 2016 r. ma zostać udostępniona możliwość prowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych w postaci elektronicznej.
W 2016 r. obserwowany jest wzrost wykorzystania przez pracowników jednostek terenowych informacji pozyskiwanych drogą elektroniczną. Należy także nadmienić, że Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego wykorzystano przy realizacji wniosków z Programu Rodzina 500+. empatia.mpips.gov.pl

2.2.10. e-Podatki
Beneficjentem projektu o wartości 123 382 915,66 PLN, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2015 r., było Ministerstwo Finansów. Projekt został zrealizowany.
Podstawowym celem projektu było wzmocnienie efektywności działania administracji skarbowej (egzekucja administracyjna, kontrola podatkowa), uproszczenie systemu poboru podatków poprzez usprawnienie (zoptymalizowanie) wewnętrznych procesów biznesowych.
Ponadto, projekt miał zmniejszyć koszty funkcjonowania systemu podatkowego, zarówno po stronie administracji, płatników jak i podatników oraz przyczynić się do lepszego wykrywania nieprawidłowości i zmniejszenia obowiązków ewidencyjnych.
W ramach projektu scentralizowano obsługę podatków majątkowych (PCC i SD) oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej wraz z centralizacją dystrybucji podatków dla jednostek samorządu terytorialnego.
Dla podatnika udostępniono usługi pozwalające na komunikację z administracją podatkową, zapewnienie bieżącej informacji nt. spraw i rozliczeń.
Utworzony w ramach Programu Portal Podatkowy udostępnia obywatelom szereg usług, w tym dwustronną komunikację z administracją podatkową, bieżący wgląd w stan spraw i rozliczeń podatkowych, weryfikację statusu podatnika podatku VAT oraz wysłanie wstępnie wypełnionego zeznania rocznego. Umożliwiono również obsługę zapłaty drogą elektroniczną podatku VAT przez doraźnych przewoźników i od wybranych usług wg schematu One Stop Shop.
W ramach projektu wdrożono również system zarządzania dokumentacją w izba i urzędach skarbowych wpierający również korespondencję drogą elektroniczną.
Projekt o dużym znaczeniu dla realizacji celów POIG, dotyczy usług publicznych w zakresie obciążeń podatkowych, był realizowany - obok projektów e-Deklaracje2 i e-Rejestracja – w ramach Programu o tej samej nazwie: e-Podatki.
Wydatki – w wielu przypadkach zamówienia na budowę, wdrożenie, rozbudowę, zakup oprogramowania i sprzętu realizowane były na poziomie całego Programu.
W projekcie zbudowano jeden system informatyczny dla wszystkich ww. projektów, którego wartość wynosiła ponad 232 mln PLN, przy czym po podpisaniu aneksu kwota została zmniejszona o ponad 1,5 mln PLN. Na Wykonawcę projektu były nakładane kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z harmonogramu prac.
Należy zauważyć, że prawie 20 mln PLN przeznaczono na opracowanie koncepcji transformacji działania administracji podatkowej w ramach Programu e-Podatki przez jedną z wiodących firm audytorskich.
epodatki.mf.gov.pl

2.2.11. e-PUAP 2
Beneficjentem projektu o wartości 118 523 616,05 PLN, realizowanego w okresie od 31 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2015 r., było Ministerstwo Cyfryzacji. Projekt został zrealizowany.
Podstawowym celem projektu e-PUAP 2 było wykorzystanie doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji e-PUAP do definiowania kolejnych procesów obsługi obywatela i przedsiębiorstw, tworzenia powiązań informatycznych do poszczególnych systemów administracji publicznej, rozszerzenia zestawu usług publicznych dostępnych on-line i zwiększenie liczby podmiotów korzystających z usług publicznych.
System miał pełnić funkcję „koordynującą” i zapewnić możliwość udostępniania usług publicznych przez małe jednostki administracji (np. samorządy) poprzez wykorzystanie gotowych formularzy. Projekt miał udostępnić swoje usługi zarówno przedsiębiorcom, jak i obywatelom. System miał być w pełni transakcyjny, zapewniając wielostronną komunikację i przepływ informacji. Projekt stanowi kontynuację projektu Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP realizowanego w ramach SPO WKP.
Dnia 29 lutego 2016 r. Ministerstwo Cyfryzacji zleciło audyt systemu e-PUAP 2. Wyniki audytu jednoznacznie wskazały na istotne braki systemu w obszarze infrastruktury systemu, jego bezpieczeństwa oraz podkreślono braki kadrowe zapewniające sprawne działanie platformy. W dniu 4 kwietnia 2016 r. nadzór na projektem przejął Centralny Ośrodek Informatyki. Od tego czasu COI wprowadza kolejne poprawki do systemu mające zapewnić prawidłowe działanie. Jednak 9 września 2016 r. nastąpiło przeniesienie obecnego modułu Profilu Zaufanego e-PUAP na system wydzielonego Profilu Zaufanego.
e-PUAP.gov.pl

2.2.12. e-Rejestracja
Beneficjentem projektu o wartości 44 728 209,08 PLN, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2015 r., było Ministerstwo Finansów. Projekt został zrealizowany.
Strategiczny celem projektu było usprawnienie (zoptymalizowanie) procesów rejestracji i ewidencjonowania podatników i płatników poprzez:
1. uproszczenie obowiązku rejestracyjnego,
2. zwiększenie efektywności przetwarzania danych identyfikacyjnych,
3. zapewnienie możliwości ciągłej poprawy jakości danych identyfikacyjnych.
Produkty projektu to zarówno rozwiązania informatyczne, jak i opracowania koncepcyjne czy projekty zmian prawnych.
Główny produkt: scentralizowany system obsługi Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), a także służące jego realizacji opracowania koncepcyjne i zmiany prawne w zakresie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
Realizacja projektu, dzięki integracji CRP KEP z rejestrem PESEL, uwolniła podatników nieprowadzących działalności gospodarczej od obowiązków ewidencyjnych. Centralizacja rejestru podatników oraz wymiana informacji z usługą CEIDG umożliwiła skrócenie do jednego dnia czasu potrzebnego do założenia działalności gospodarczej. W ramach projektu zautomatyzowano wymianę danych z Krajowego Rejestru Sądowego, co radykalnie uprościło proces rejestracji organizacji, w tym spółek prawa handlowego.
Wydatki – w wielu przypadkach zamówienia na budowę, wdrożenie, rozbudowę, zakup oprogramowania i sprzętu realizowane były na poziomie Programu e-Podatki wspólnie dla projektów e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja.
epodatki.mf.gov.pl

2.2.13. Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z Krajowym Systemem Zarządzania
Beneficjentem projektu o wartości 176 200 000,00 PLN, realizowanego w okresie od 1 marca 2007 r. do 30 listopada 2015 r., był Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Projekt został zrealizowany.
Celem projektu była analiza, zebranie, przetworzenie i bezpieczne udostępnienie informacji przestrzennych dot. obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych na terytorium kraju, gromadzonych przez polską Służbę Geodezyjną i Kartograficzną.
W ramach realizacji projektu powstał Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT), który obsługuje następujące rejestry: bazę danych obiektów topograficznych (BDOT10k), bazę danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO), standardowe opracowania kartograficzne.
Odbiorcami projektu są jednostki administracji publicznej, przedsiębiorcy oraz obywatele, z których każda grupa może wykorzystać dane do własnych celów.
Projekt GBDOT był największym zrealizowanym obecnie w Polsce przedsięwzięciem geodezyjno–informatycznym w zakresie budowy zharmonizowanej bazy danych zawierającej informacje o lokalizacji obiektów przestrzennych obejmującym teren całego kraju. Na opracowanie i aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) wydano ponad 84 mln PLN. Natomiast na dostosowanie i uzupełnienie istniejących zbiorów bazy danych obiektów topograficznych do struktury danych określonej w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. przeznaczono kwotę ok. 34 mln PLN. gugik.gov.pl

2.2.14. Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)
Beneficjentem projektu o wartości 299 976 767,03 PLN, realizowanego w okresie od 26 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2015 r., było konsorcjum instytucji rządowych i naukowych, którego liderem był Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Projekt niefunkcjonujący, w trakcie realizacji.
Główny celem projektu było utworzenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie kryzysowe, w znacznym stopniu poprawiającego osłonę społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed skutkami powodzi oraz innymi nadzwyczajnymi zagrożeniami z uwagi na rosnącą liczbę tego typu zdarzeń oraz coraz większą skalę wywoływanych przez nie skutków zarówno ekonomicznych, jak i społecznych.
W wyniku realizacji projektu miał powstać system informatyczny na potrzeby ochrony przed skutkami powodzi. Zakładano wykonanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, opracowanie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, a także planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Projekt miał przyczynić się do wypełnienia postanowień dyrektywy 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.
W chwili obecnej w ramach realizacji projektu powstały:
1. raport z identyfikacji krajowych systemów informacyjnych – IŁ-PIB,
2. wstępna ocena ryzyka powodziowego dla Polski – IMGW-PIB,
3. mapy zagrożenia powodziowego – IMGW-PIB,
4. mapy ryzyka powodziowego – IMGW-PIB,
5. opracowanie Zintegrowanej Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) – GUGiK,
6. system zarządzania Numerycznym Modelem Terenu (NMT) – GUGiK,
7. opracowanie Ortofotomapy dla wskazanej powierzchni kraju – GUGiK,
8. opracowanie Numerycznego Modelu Terenu (NMT) dla wskazanej powierzchni kraju – GUGiK,
9. pozyskano dane wysokościowe w technologii LIDAR oraz wykonano lotniczy skaning laserowy.
Nadal jednak problemem pozostają:
1. mapy zagrożeń meteorologicznych – w trakcie realizacji, zakończono opracowanie map historycznych i algorytmów dla map operacyjnych, pozostał etap wdrożenia map do Systemu ISOK – IMGW-PIB,
2. mapy innych zagrożeń – w trakcie realizacji, zakończono opracowanie algorytmów map operacyjnych, pozostał etap wdrożenia map do Systemu ISOK – IMGW-PIB,
3. system Informatyczny ISOK – w trakcie realizacji, zrealizowano 4 z 5 etapów umowy – KZGW, IMGW-PIB.
Ze względu na istotne opóźnienia w realizacji systemu ISOK, projekt został zgłoszony jako niefunkcjonujący. Opóźnienia te w dużej mierze wynikają z niskiej jakości produktów i opóźnień w ich dostarczaniu po stronie wykonawcy. Chociaż większość zadań w projekcie została zrealizowana, to do zakończenia pozostała budowa systemu informatycznego, w którym zostaną zaimplementowane mapy i pozostałe produkty wspomagające zarządzanie kryzysowe. Do końca 2015 r. został zrealizowany pilotaż systemu ISOK, w 2016 r. powinno nastąpić produkcyjne wdrożenie systemu, ale w świetle ostatnich informacji związanych z wyborem wykonawcy, termin ten jest zagrożony.
Na projekt systemu, jego budowę oraz wdrożenie podpisano umowę z wykonawcą na kwotę ponad 62 mln PLN, przy czym system miał być zrealizowany w ciągu 22 miesięcy. Wydatki na pozyskanie danych wysokościowych w technologii LIDAR oraz wykonanie lotniczego skaningu laserowego wyniosły ok. 95 mln PLN (z tego ok. 31,7 mln PLN to zamówienia uzupełniające w trybie przetargu z wolnej ręki).
Pod koniec czerwca 2016 r. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej odstąpił od piątego etapu umowy na wdrożenie systemu ISOK, który zakładał produkcyjnie wdrożenie platformy z firmą Qumak S.A. W lipcu 2016 r. KZGW na dokończenie prac w V etapie zaprosił do negocjacji firmę GIS Partner Sp. z o.o., która w projekcie ISOK była podwykonawcą spółki Qumak. 16 sierpnia 2016 r. KIO po zaskarżeniu przez Qumak oraz Efemetic trybu wyboru wykonawcy przez KZGW, uwzględniła oba odwołania nakazała zamawiającemu unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie z „wolnej ręki”. W tym aspekcie KZGW poinformował, że wykonawca zamówienia na dokończenie systemu ISOK zostanie wybrany w trybie konkurencyjnym.
Dalsza realizacja projektu będzie finansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa i musi on być zakończony w terminie 31 marca 2017 r.
isok.gov.pl

2.2.15. Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych
Beneficjentem projektu o wartości 29 959 005,42 PLN, realizowanego w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 sierpnia 2011 r., było Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt został zrealizowany.
Głównym celem projektu była poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na rynku nieruchomości poprzez zwiększenie dostępu osób fizycznych i prawnych do informatycznego rejestru ksiąg wieczystych, wynikające z objęcia nim ostatnich 104 wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych w Polsce.
Projekt dotyczył informatyzacji rejestrów sądowych poprzez wdrożenie systemu informatycznego Nowej Księgi Wieczystej i zastąpienie dotychczasowych rejestrów papierowych. Obecnie system zapewnia sprawną obsługę obywateli w zakresie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych. W ramach projektu dokończono proces informatyzacji wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych w Polsce.
W ramach projektu podłączono ostatnie sądy rejonowe do systemu Nowej Księgi Wieczystej, który został zapoczątkowany dzięki środkom z programu PHARE oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 2003 r.
Należy zaznaczyć, że wdrożenie systemu informatycznego nie było największym wydatkiem w realizacji projektu – kwota z umowy z wykonawcą to ponad 1 mln PLN. Najwięcej wydatkowano w projekcie na dostawę, instalację i uruchomienie serwerów i sprzętu komputerowego (ponad 20 mln PLN, z czego wartość serwerów – ok. 16 mln PLN).
ekw.ms.gov.pl

2.2.16. Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów
Beneficjentem projektu o wartości 209 580 000,00 PLN, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2015 r., było Ministerstwo Finansów. Projekt został zrealizowany.
Podstawowym celem projektu było stymulowanie wzrostu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarce kraju poprzez zapewnienie w sposób ciągły bezpiecznych i wydajnych usług transmisji danych na potrzeby działania przyszłych aplikacji e-administracji świadczących usługi dla przedsiębiorców, obywateli oraz organów administracji publicznej szczebla centralnego i lokalnego.
Projekt obejmował dostosowanie usług transmisji danych resortu finansów, wdrożenie centralnego systemu bezpieczeństwa oraz systemów monitorowania i zarządzania dostępem. Rezultatem wdrożenia projektu jest zapewnienie bezpiecznego, wydajnego i elastycznego środowiska dla funkcjonowania e-usług poprzez zwiększenie m.in.: przepustowości łączy teleinformatycznych oraz zmianę technologii transmisji danych w sieci. W projekcie zadbano również o zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno dla transmisji danych, jak i dla samych systemów.
Działania projektu pozostają w bezpośrednim związku z inicjatywami resortu finansów
e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja, Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, e-Cło.
Największym wydatkiem w projekcie było „Świadczenie usługi transmisji danych zapewniającej zestawienie uruchomienie i użytkowanie korporacyjnej sieci rozległej (WAN) Ministerstwa Finansów z wykorzystaniem technologii IP VPN (MPLS)”, którego wartość wyniosła 131 mln PLN, a następnie modernizacja okablowania strukturalnego w budynku Ministerstwa Finansów (36 mln PLN).
ieu.gov.pl

2.2.17. Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych
Beneficjentem projektu o wartości 201 633 298,23 PLN, realizowanego w okresie od 26 października 2007 r. do 30 listopada 2015 r., było Ministerstwo Finansów. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu była konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych Resortu Finansów, poprzez zmiany systemowe i strukturalne, umożliwiająca wprowadzenie rozwiązań w zakresie udostępnienia e-usług i rozwoju zaplecza informatycznego dla tych usług.
W ramach projektu założono rozbudowę i integrację ogólnokrajowej infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej (zaplecze do spójnej realizacji usług elektronicznych). Zbudowano i wyposażono Centrum Przetwarzania Danych, w którym umieszczono systemy resortu. Zmodernizowano ostatecznie 13 systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie realizacji e-usług oraz utworzono centralny system tworzenia kopii bezpieczeństwa i archiwizacji. Z inwestycją były związane inne projekty realizowane przez Ministerstwo Finansów ze środków europejskich.
Założono, że przewidywana dostępność Centrum Przetwarzania Danych w Radomiu będzie wynosiła 99,955%.
Łączna wartość projektu wynosiła ponad 200 mln PLN, z czego ok. 24% to koszt budowy CPD (w ramach przetargu ograniczonego), a jego wyposażenie niezbędna infrastruktura oraz koszty związane z licencjami to ok. 62%. Pozostałe koszty to m.in.: promocja, koszty organizacyjne oraz koszty ogólne.
kic.gov.pl

2.2.18. Ogólnopolska sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego „112”
Beneficjentem projektu o wartości 165 000 000,00 PLN, realizowanego w okresie od 2 stycznia 2009 r. do 31 marca 2012 r., było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum Projektów Informatycznych. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu była budowa ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby krajowego systemu obsługi zgłoszeń na numer „112”, łączącej ze sobą Centra Powiadamiania Ratunkowego (CPR) oraz pozostałe służby odpowiedzialne za powiadamianie ratunkowe i bezpieczeństwo publiczne.
Dzięki działaniom przeprowadzonym w ramach projektu powstała nowa infrastruktura komunikacyjna, zbudowana na szybkich łączach światłowodowych, w oparciu o najnowsze rozwiązania, niezbędna do sprawnej obsługi wywołań na numer 112 i inne połączenia alarmowe oraz komunikacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za ratownictwo i bezpieczeństwo publiczne.
OST 112 objęła swoim zasięgiem cały kraj – jej węzły zostały uruchomione w ponad 330 lokalizacjach, a w kolejnych kilkuset dostarczono i zainstalowano sprzęt sieciowy. W 926 lokalizacjach na terenie całego kraju, tj. w jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej, wojewódzkich CPR oraz urzędach wojewódzkich zainstalowano sprzęt OST, 112 tj. dostarczono zestawy urządzeń aktywnych (w tym m.in. routery, serwery, przełączniki) oraz 1500 telefonów IP.
Uruchomiony został zaplanowany system bezpieczeństwa, zarządzania i monitoringu sieci OST 112, system akceleracji WAN (system umożliwiający efektywniejsze wykorzystanie przepustowości łączy). Parametry techniczne urządzeń oraz topologia sieci gwarantują, że możliwe będzie elastyczne kształtowanie jej przepustowości w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby jej użytkowników.
Jak zaznaczył wykonawca sieci teleinformatycznej, sieć OST 112 należy do najnowocześniejszych rozwiązań teleinformatycznych w Europie.

2.2.19. pl.ID
Beneficjentem projektu o wartości 294 026 962,00 PLN, realizowanego w okresie od 30 września 2008 r. do 31 grudnia 2015 r., było Ministerstwo Cyfryzacji. Projekt niefunkcjonujący, w trakcie realizacji.
Projekt miał zmodernizować system informatyczny, polegający na stworzeniu elektronicznego systemu potwierdzania tożsamości osób fizycznych w oparciu o nowy dokument tożsamości i podpis elektroniczny. Był on kontynuacją projektu PESEL2 realizowanego w ramach programu SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (z FE 2004–2006). Pierwotnymi założeniami projektu było uproszczenie procedur administracyjnych związanych z potwierdzeniem danych osobowych oraz stanu cywilnego, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców, stworzenie nowego, elektronicznego dokumentu tożsamości oraz integracja rejestrów państwowych, w których gromadzone są różne dane o obywatelach.
Projekt zgłoszony jako niefunkcjonujący z uwagi na brak zgody KE na modyfikację pierwotnych założeń projektu oraz nakazanie realizacji zadań związanych z wdrożeniem warstwy elektronicznej w dowodzie osobistym.
W 2012 r. Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji zarekomendował wyłączenie jednego z celów projektów, tj. wprowadzenie nowego dokumentu tożsamości z warstwą elektroniczną oraz przeprojektowanie projektu na dwa oddzielne projekty: integracji rejestrów oraz informatyzację rejestrów urzędów stanu cywilnego.
W lutym 2013 r. realizacja projektu została przekazana z Centrum Projektów Informatycznych do Centralnego Ośrodka Informatyki MSWiA. Ponadto po usunięciu z projektu celu związanego z wprowadzeniem nowego dokumentu tożsamości z warstwą elektroniczną, dodano trzy zadania: modernizację Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, przebudowę Centralnego Rejestru Sprzeciwów i Systemu Odznaczeń Państwowych oraz doposażenie infrastruktury klucza publicznego.
Od 2013 r. program pl.ID to kontynuacja projektu pl.ID – polska ID karta, realizowanego przez Centrum Projektów Informatycznych na rzecz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do lutego 2013 roku. Z zakresu projektu wyłączono wprowadzenia nowego dokument tożsamości z warstwą elektroniczną. W zamian MSW postanowiło skupić się na gruntownej modernizacji infrastruktury teleinformatycznej (której niektóre elementy działają od lat 80-tych XX wieku), bazy PESEL (opierającej się na rozwiązaniach z ubiegłego stulecia) oraz dostosowaniu innych rejestrów, nie tylko leżących w gestii ministerstwa.
W ramach projektu zbudowano zupełnie nowy, o bardzo złożonej strukturze, rejestr stanu cywilnego (aplikacja ŹRÓDŁO) i całkowicie przebudowano sposób zasilania rejestru PESEL, który obecnie opiera się na przekazywaniu on-line danych z rejestrów przetwarzających źródłowe dane o osobach i dokumentach tożsamości co czyni ten rejestr referencyjnym w zakresie podstawowych danych osobowych o obywatelach posiadających nr PESEL. System ten został udostępniony 1 marca 2015 r.
W tym aspekcie, w ramach realizacji projektu została przygotowana infrastruktura i systemy do wydawania dowodów elektronicznych. Do osiągnięcia pierwotnego celu została natomiast zmiana legislacyjna tj. ustawa o dowodach elektronicznych, określenie funkcjonalności dowodu, harmonogramu jego wdrożenia i rozpoczęcie wydawania dowodów elektronicznych. Na dzień dzisiejszy przewiduje się, że pierwsze elektroniczne dowody osobiste będą wydawane w 2018 r.
Warto zaznaczyć, że do końca 2012 r. wartość podpisanych umów wyniosła prawie 110 mln PLN.
Projekt będzie finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa i musi on być zakończony do 31marca 2019 r. – projekt Pl.ID (zgoda na przedłużenie zakończenia projektu została wyrażona przez Ministerstwo Rozwoju, jako Instytucję Zarządzającą POIG).
plid.obywatel.gov.pl

2.2.20. Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD)
Beneficjentem projektu o wartości 19 441 214,00 PLN, realizowanego w okresie od 13 maja 2008 r. do 30 czerwca2011 r., był Urząd Komunikacji Elektronicznej. Projekt został zrealizowany.
Głównym celem projektu PLI CBD było usprawnienie funkcjonowania systemu pozyskiwania informacji o lokalizacji abonenta wzywającego pomocy (pod numery alarmowe, w tym „112”) oraz usprawnienie procesów związanych z przenoszeniem numerów przy zmianie operatora.
Platforma służy do prowadzenia bazy danych o użytkownikach publicznych sieci telefonicznych, przekazywaniu systemom oraz służbom odpowiedzialnym za przyjmowanie wywołań alarmowych informacji lokalizacyjnych zakończenia sieci telefonicznych, z których wykonano wywołanie alarmowe. W ramach realizacji projektu powstały ośrodki przetwarzania danych w Boruczy pod Warszawą i Siemianowicach Śląskich. Realizacja projektu przyczyniła się także do uzyskania technicznej bazy do realizacji procesów związanych z przenoszeniem numerów przez abonentów.
Umowa na budowę systemu wraz z serwerowniami pochłonęła prawie cały budżet projektu.
Platforma skróciła czas reakcji służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy dzięki możliwości natychmiastowego zlokalizowania miejsca zdarzenia. Ponadto system usprawnił procedury międzyoperatorskie związane z przeniesieniem numeru.
Do systemu podłączono wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych powyżej 1 mln abonentów poprzez wydzielone łącza telekomunikacyjne E1 oraz przedsiębiorców poniżej 1 mln abonentów za pośrednictwem sieci internet. Platforma jest w stanie obsłużyć do 200 tys. procesów przeniesienia w ciągu jednej doby i do 4,5 mln procesów przeniesienia w ciągu miesiąca.
uke.gov.pl

2.2.21. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych
Beneficjentem projektu o wartości 53 263 000,00 PLN, realizowanego w okresie od 18 grudnia 2007 r. do 31 grudnia 2012 r., było Ministerstwo Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Projekt został zrealizowany.
Głównym celem projektu było zbudowanie platformy informatycznej umożliwiającej i integrującej udostępnianie przedsiębiorcom w obszarze sektora ochrony zdrowia usług z zakresu e-administracji.
W ramach projektu uruchomiono: (i)Platformę Rejestrów Medycznych oraz System Wymiany Dokumentów, która umożliwiła dwustronną wymianę dokumentów pomiędzy przedsiębiorcami oraz podmiotami publicznymi oraz elektroniczną rejestrację i aktualizację danych rejestrowych; (ii)opracowano „Architekturę referencyjną rejestru medycznego”, w którym określono zestaw wymagań dla medycznego rejestru podmiotowego, przyczyniając się do usprawnienia procesu ich dostosowywania i zapewniając spójność dostosowywanych rejestrów z wymaganiami.
System umożliwił składanie wniosków do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w każdym z 16 województw. Z Platformy mogą obecnie korzystać:
- apteki, punkty apteczne, hurtownie farmaceutyczne - jako użytkownicy końcowi,
- Główny Inspektor Farmaceutyczny i 16 Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych i Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB) - jako instytucje prowadzące rejestry i wydające zezwolenia,
- osoby indywidualne chcące uzyskać dostęp do znajdujących się na platformie rejestrów aptek i hurtowni farmaceutycznych oraz rejestru produktów leczniczych.
Platforma udostępnia użytkownikom 7 rejestrów:
- Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
- Rejestr Aptek - rejestr aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych, aptek szpitalnych, aptek zakładowych oraz działów farmacji szpitalnej,
- Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych - rejestr hurtowni farmaceutycznych posiadających zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego lekami w Polsce,
- Rejestr Systemów Kodowania, czyli zbiór słowników medycznych, mający na celu wyeliminowanie nieporozumień wynikających ze stosowania terminów medycznych,
- Rejestr Produktów Leczniczych,
- Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych,
- Rejestr Systemów kodowania.
rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

2.2.22. Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE)
Beneficjentem projektu o wartości 157 045 409,00 PLN, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2014 r., był Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu była budowa portalu umożliwiającego klientom ZUS (obywatelom oraz przedsiębiorcom) poszerzenie dostępu do usług oferowanych w formie elektronicznej.
Efektem realizacji projektu jest uruchomienie usługi zapewniającej dostęp do danych zapisanych na indywidualnych kontach w ZUS osobom ubezpieczonym, płatnikom składek, osobom pobierającym świadczenia, lekarzom. W ramach projektu zbudowano portal PUE, system kierowania ruchem klientów oraz udostępniono samoobsługowe urządzenia informacyjne oraz centrum obsługi telefonicznej.
Na portalu każdy zarejestrowany ubezpieczony ma wgląd w swoje osobiste konto w ZUS, mogąc zweryfikować zapisane tam kwoty. Przedsiębiorcy mogą za jego pośrednictwem zgłaszać ubezpieczonych i rozliczać za nich składki. Od chwili uruchomienia poprzez PUE zostało złożonych ok. 9 mln wniosków. Liczba założonych profili w czerwcu 2015 r. wynosiła ok. 1,3 mln, podczas gdy rok wcześniej było to ok. 650 tys.
Od 1 stycznia 2016 r. w systemie uruchomiono elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Drogą elektroniczną wpłynęło już do ZUS ponad 20 tys. zwolnień. Na bieżąco wgląd do nich mają też pracodawcy osób korzystających z e-ZLA.
pue.zus.pl

2.2.23. Portal Geostatystyczny – faza II
Beneficjentem projektu o wartości 15 000 000,00 PLN, realizowanego w okresie od 1 lipca 2014 r. do 15 grudnia 2015 r., był Główny Urząd Statystyczny. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu była rozbudowa rozwiązań wdrożonych w pierwszej fazie projektu (tj. Portal Geostatystyczny) o nowe funkcjonalności umożliwiające świadczenie nowych usług elektronicznych dla użytkowników m.in. możliwość wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych oraz publikacji nowych usług INSPIRE.
Istotę projektu stanowiło dostarczenie oprogramowania, zapewnienie jego integracji i efektywnego świadczenia usług biznesowych polegających m.in. na umożliwieniu przygotowania własnych map tematycznych przez użytkowników oraz dostępu do danych (również na urządzenia mobilne.) z zakresu: demografii, gospodarki, środowiska naturalnego.
W ramach realizacji Projektu przygotowano i przeprowadzono szkolenia dla użytkowników korzystających z rozbudowanych systemów.
Ze względu na bardzo krótki okres trwania projektu określono dwa etapy zarządcze (Inicjowanie Projektu i Realizacja Projektu) oraz jeden etap techniczny, zawierający się w etapie Realizacja Projektu. Należy zaznaczyć, że takie działanie jest zgodne z metodyką zarządzania projektami PRINCE2.
Należy zaznaczyć, że większość środków w ramach projektu tj. ponad 75% została przeznaczona na rozbudowę istniejącego systemu, a pozostałe środki były wydatkowane na usługi doradcze w projekcie, szkolenia systemowe oraz promocję projektu.
geo.stat.gov.pl

2.2.24. Portal Internetowy UFG
Beneficjentem projektu o wartości 37 354 355,00 PLN, realizowanego w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r., był Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu było stworzenie nowoczesnej platformy komunikacji z odbiorcami usług UFG w postaci portalu oraz wybudowanie podstawowego i zapasowego Centrum Przetwarzania Danych.
Produktami projektu są nowoczesna infrastruktura informatyczna oraz oprogramowanie aplikacyjne umożliwiające załatwianie spraw i uzyskiwanie informacji w dowolnym miejscu, także za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Stworzenie portalu pozwoliło na skrócenie czasu obsługi interesantów, ograniczyło korespondencję papierową i przejście na komunikację elektroniczną, usprawniło przepływ informacji między UFG a właścicielami pojazdów, firmami ubezpieczeniowymi oraz innymi instytucjami, a także obniżyło koszty świadczenia usług ponoszonych przez Fundusz.
Wraz z uruchomieniem portalu można zaobserwować wzrost liczby zapytań klientów o posiadanie przez kierowcę ubezpieczenia OC (w 2015 r. było to 7,4 mln zapytań, podczas gdy 2014 r. – 4,4 mln, a w 2013 r. – 3,2 mln), historię szkodowości (odpowiednio 148,9 mln, 54,2 mln i 42,1 mln zapytań) i liczbę zapytań o przebieg ubezpieczenia (odpowiednio 182,2 mln, 89,2 mln i 42,4 mln zapytań).
ufg.pl

2.2.25. Program e-Cło
Beneficjentem projektu o wartości 164 825 180,10 PLN, realizowanego w okresie od 18 sierpnia 2008 r. 31 grudnia 2015 r., było Ministerstwo Finansów. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu było zbudowanie elektronicznego środowiska polskiej Służby Celnej (SC) dla potrzeb świadczenia elektronicznych usług publicznych związanych z poborem należności, obrotem towarowym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa handlu międzynarodowego, w tym realizację wymogów Unii Europejskiej wynikających z inicjatywy e-Customs oraz przepisów Unijnego Kodeksu Celnego, który zastąpił Zmodernizowany Kodeks Celny.
Efektem realizacji projektu Program e-Cło jest wybudowanie i uruchomienie Systemu Informacyjnego Służby Celnej, składającego się z kilkunastu komponentów umożliwiających sukcesywne przejście z papierowego do elektronicznego obiegu dokumentów we wszystkich obszarach świadczenia usług publicznych związanych z poborem należności celnych, akcyzy i podatku od gier. Usługi elektroniczne świadczone są poprzez jeden punkt komunikacji tj. Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej. Za sprawą wybudowanej w ramach projektu Program e-Cło i udostępnionej usługi e-Klient tworzona jest jednolita baza wszystkich klientów Służby Celnej, którzy dotychczas musieli się rejestrować każdorazowo do poszczególnych systemów informatycznych. Platforma dostępna jest pod adresem strony internetowej puesc.gov.pl. W skali miesiąca liczba odwiedzin na stronie kształtuje się na poziomie 4 464 498 sesji, natomiast liczba założonych kont na portalu wynosi 1 580 241 (na dzień 30 września 2016 r.). W chwili obecnej w formie elektronicznej składanych jest 100% zgłoszeń celnych w eksporcie, imporcie i tranzycie oraz 100% dokumentów przemieszczenia towarów w zawieszonej akcyzie. W styczniu 2013 r. Ministerstwo Finansów rozwiązało umowę z konsorcjum firm Consortia Sp. z .o.o i Bytomska Spółka Informatyczna COIG Sp. z o.o. na realizację projektu HERMES 2, gdyż wykonawcy wdrożyli jedynie pilot systemu, ale nie rozpoczęli wdrażania ogólnopolskiego systemu. Prace nad systemem przejęła Izba Celna we Wrocławiu, a następnie rozbudowę i wdrożenie systemu w Służbie Celnej zlecono w 2015 r. spółce Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
W lipcu 2014 r. Ministerstwo Finansów odstąpiło od części umowy z wykonawcą związanej z realizacją projektu INFRA w związku opóźnieniem przekraczającym 60 dni. Zlecenie na zakup infrastruktury do projektu INFRA zostało powierzone spółce Sygnity S.A. za kwotę ponad 11 mln PLN.
e-clo.gov.pl

2.2.26. Projekt Geoportal 2
Beneficjentem projektu o wartości 128 060 031,60 PLN, realizowanego w okresie od 1 października 2008 r. do 15 grudnia 2015 r., był Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Projekt został zrealizowany.
Głównym celem projektu była rozbudowa portalu Geoportal (zrealizowanego w ramach SPO WKP) poprzez umożliwienie powszechnego dostępu i stosowania informacji przestrzennej w Polsce, rozbudowując krajową infrastrukturę informacji przestrzennej w zakresie rejestrów georeferencyjnych oraz związanych z nimi usług.
W ramach projektu rozbudowano infrastrukturę informacji przestrzennej, zaimplementowano usługi danych przestrzennych zgodne z dyrektywą INSPIRE, brokera krajowego oraz baz metadanych. Ponadto zintegrowano informacje geometryczne gromadzone w PZGIK z identyfikatorami rejestru TERYT. Produktami projektu jest rozbudowany system Geoportal (dostosowany dla osób niedowidzących), aplikacja dla urządzeń mobilnych, Uniwersalny Moduł Mapowy i Moduł SDI oraz harmonizacja zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego i ich integracja oraz utrzymanie infrastruktury.
Na zakończenie projektu GUGIK poinformował, że z 237 usług oferowanych przez Geoportal 2 skorzystało ponad 16 mln użytkowników. Zgromadzona baza danych ma 312 TB, a magazyn plików 564 TB danych, a sama wirtualizacja jest obsługiwana przez 11 TB RAM, 72 procesory i 417 wirtualnych maszyn.
Realizacja projektu Geoportal 2 wsparła działania w ramach innych projektów PO IG: GBDOT, ISOK, TERYT 2 / TERYT 3, ZSIN.
geoportal.gov.pl

2.2.27. Rozbudowa Platformy Lokalizacyjno - Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD 2)
Beneficjentem projektu o wartości 15 000 000,00 PLN, realizowanego w okresie od 28 maja 2012 r. do 30 września 2015 r., był Urząd Komunikacji Elektronicznej. Projekt został zrealizowany.
Projekt PLI CBD 2 stanowi rozszerzenie systemu PLI CBD o nowe funkcjonalności związane z przenoszeniem numerów telefonicznych związanych ze skróceniem terminów przenoszenia numerów tj. jednego dnia roboczego. Projekt umożliwił wymianę informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków związanych z przenoszeniem numerów telefonicznych w sieciach ruchomych oraz w sieciach stacjonarnych wraz z modułami wspierającymi to rozwiązanie.
Od chwili uruchomienia w systemie funkcjonalności związanej z wymianą informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach ruchomych, tj. 26 czerwca 2015 r., za pośrednictwem platformy przeniesionych zostało do 31 marca 2016 r. 1 128 355 numerów. W zakresie sieci stacjonarnych taka funkcjonalność w systemie została uruchomiona 2 października 2015 r., do końca I kw. 2016 r. zostały przeniesione 255 423 numery.
Rozbudowa systemu pochłonęła ponad 83% środków przeznaczonych na realizację projektu. Pozostałe środki były przeznaczone na audyt bezpieczeństwa platformy (1,5%), promocję projektu, usługi doradcze oraz koszty ogólne.
uke.gov.pl

2.2.28. Rozwój i upowszechnienie elektronicznych usług administracji rządowej poprzez rozwój jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz udostępnienie i wdrożenie jednolitych usług w urzędach administracji rządowej RP
Beneficjentem projektu o wartości 7 795 051,02 PLN, realizowanego w okresie od 25 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r., był Podlaski Urząd Wojewódzki. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu było usprawnienie funkcjonowania administracji rządowej i świadczenie usług poprzez ich elektronizację.
Podstawowym produktem projektu jest rozbudowany o nowe moduły System EZD autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Odbiorcami produktów projektu są jednostki administracji rządowej, partnerzy PUW korzystający z jednolitego systemu EZD PUW.
Poprzez realizację projektu:
1. udostępniono i rozpoczęto świadczenie e-usług na co najmniej poziomie transakcyjnym, a w przyszłości na spersonalizowanym,
2. rozbudowano system EZD PUW, jako jednolite i bezpłatne narzędzie dla administracji rządowej w zakresie zwiększenia funkcjonalności, interoperacyjności i możliwości świadczenia zintegrowanych z e-PUAP e-usług,
3. zdigitalizowano procedury administracyjne i usługi udostępniane klientom administracji.
Na koniec 2014 r. z systemu EZD PUW korzystało 216 instytucji i ponad 24 tys. pracowników, przesyłając ponad 1,3 mln dokumentów poprzez e-PUAP oraz ponad 4,3 mln dokumentów wewnętrznych. Według stanu na lipiec 2016 r. już 248 instytucji i prawie 36 tys. pracowników korzystało z rozwiązań Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jedynymi województwami, które nie korzystają z rozwiązania jest Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki oraz Podkarpacki Urząd Wojewódzki.
Na realizację modułów i usług oraz zakup infrastruktury i sprzętu przeznaczono ponad 60% środków z projektu.
ezd.gov.pl

2.2.29. Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e-usług
Beneficjentem projektu o wartości 152 195 554,15 PLN, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 maja 2015 r., był Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu była modernizacja infrastruktury techniczno-systemowej (ITS), zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa usług elektronicznych udostępnianych płatnikom oraz wydajności ITS systemu obsługi inspektorów kontroli ZUS poprzez sieć internet.
Projekt miał na celu rozbudowę systemu informatycznego ZUS, wspomagającego udostępnianie świadczonych e-usług. Zakres projektu obejmował poprawę ciągłości, efektywności i bezpieczeństwa świadczonych usług. Dofinansowaniem został objęty główny i zapasowy ośrodek obliczeniowy, a także wdrożono system zarządzania zasobami, zakupiono sprzęt i oprogramowania.
Dzięki wdrożeniu projektu zwiększyła się dostępność i bezpieczeństwo usług elektronicznych przeznaczonych dla płatników składek oraz zwiększyła się wydajność systemu obsługi inspektorów kontroli ZUS za pośrednictwem internetu. Dzięki wdrożeniu Centralnego Systemu Klientów (CRKZ) zintegrowano posiadane rejestry, które były niejednorodne, w jeden spójny rejestr.
Rozbudowa obu platform UNIX oraz SDWI/EWD wraz z zakupami sprzętu komputerowego oraz modernizacja zespołu Komputera Centralnego wyniosła ponad 80% wartości projektu.
zus.pl

2.2.30. System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS)
Beneficjentem projektu o wartości 40 480 860,07 PLN, realizowanego w okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2015 r., był Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu było utworzenie infrastruktury teleinformatycznej o zasięgu ogólnokrajowym, zapewniającej wsparcie organów administracji dla zarządzania i koordynacji projektów dotyczących budowy regionalnych szerokopasmowych sieci szkieletowych i dostępowych na obszarach wymagających interwencji.
W ramach Projektu zbudowano Bazę Wiedzy z zakresu infrastruktury i usług społeczeństwa informacyjnego, stanowiąca pomoc dla administracji publicznej i przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP, w projektowaniu i budowie optymalnych rozwiązań telekomunikacyjnych, szerokopasmowych sieci dostępowych oraz systemów węzłowych i transmisyjnych, a także tworzenia właściwych e-usług.
W ramach projektu uruchomiono 5 systemów: SIIS – zbierający informacje o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych w Polsce, SIP – monitorujący realizację i umożliwiający kontrolę projektów w ramach 7 osi POIG, SIRS – monitorujący budowę i rozbudowę infrastruktury szerokopasmowej projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE (Regionalne Programy Operacyjne oraz Rozwój Polski Wschodniej), SIST – gromadzący informację z zakresu systemów teleinformatycznych oraz Centrów Przetwarzania Danych będących w posiadaniu administracji centralnej oraz SIPS-TV z system wideokonferencji.
Z systemów zrealizowanych w ramach projektu SIPS, korzystały wszystkie instytucje zarządzające, pośredniczące i wdrażające projekty unijne w POIG 2007–2013. Dodatkowo w oparciu o system SIIS, Prezes UKE przygotowuje coroczny Raport o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Z kolei system SIP był jednym z warunków, którego wdrożenie umożliwiło odblokowanie środków w ramach 7 osi POIG (patrz: rozdział 2.1).
Należy zaznaczyć, że Instytut Łączności realizował budowę systemów w oparciu o własne zasoby ludzkie, co przyczyniło się do dużej elastyczności w modyfikacji systemów w zależności od potrzeb instytucji.
Partnerami projektu było Ministerstwo Cyfryzacji (dawniej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.
sips.itl.waw.pl

2.2.31. System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP)
Beneficjentem projektu o wartości 106 400 000,00 PLN, realizowanego w okresie od 25 lutego 2008 r. do 31 grudnia 2013 r., był Główny Urząd Statystyczny. Projekt został zrealizowany.
Głównym celem projektu było wdrożenie e-Statystyki tj. umożliwienie przez system statystyki publicznej komunikowania się i świadczenia usług za pośrednictwem internetu umożliwiając bezpośredni i elektroniczny dostęp do informacji statystycznej i standardów informacyjnych oraz umożliwiając zobowiązanym podmiotom na wypełnienie ich obowiązków statystycznych.
Projekt dotyczył przebudowy systemu informatycznego GUS w zakresie prowadzonych klasyfikacji i nomenklatur, rejestru podziału terytorialnego kraju TERYT, rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON. Realizacja projektu była istotna dla badań i opisu procesów gospodarczych i społecznych na terytorium RP, określania właściwości miejscowej organów administracji publicznej, udostępniania wyników badań statystycznych na terenie UE. W wyniku realizacji projektu obowiązki sprawozdawcze podmiotów zostały zastąpione z formy tradycyjnej na rzecz komunikacji elektronicznej.
Realizacja projektu pozwoliła na modernizację systemu realizacji badań statystycznych, usprawniła i rozszerzyła ofertę informacyjną dla użytkowników informacji statystycznych. Zbudowany portal sprawozdawczy umożliwił przesyłanie sprawozdawcom ok. 3 mln formularzy elektronicznych rocznie. W 2014 r. z portalu skorzystało ponad 17 mln użytkowników.
Największą grupą wydatków w projekcie była dostawa sprzętu teleinformatycznego i komputerowego oraz licencji – ok. 62% wartości projektu, natomiast wydatki na rozbudowę hurtowni danych, systemów oraz środowiska projektowego stanowiły ok. 16%.
stat.gov.pl

2.2.32. System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2)
Beneficjentem projektu o wartości 81 556 915,88 PLN, realizowanego w okresie od 19 kwietnia 2010 r. do 10 grudnia 2015 r., był Główny Urząd Statystyczny. Projekt został zrealizowany.
Strategicznym celem było zwiększenie rezultatów budowy e-Statystyki w Polsce poprzez uruchomienie platform i systemów umożliwiających świadczenie poprzez internet dodatkowych usług publicznych w zakresie statystyki publicznej dla innych instytucji administracji publicznej, przedsiębiorców i obywateli, zwiększając wkład statystyki publicznej w rozwój społeczeństwa informacyjnego.
SISP-2 był kontynuacją projektu SISP, rozwijając usługi o dostęp do danych REGON przez usługi sieciowe, zasobów informacyjnych statystyki publicznej z wykorzystaniem przeglądarki branżowej i dostęp do katalogu linków oraz Standardów Informacyjnych. Ponadto moduł do przekazywania i udostępniania on-line danych i meta danych z wykorzystaniem standardu SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange).
Obecnie System Informacyjny Statystyki Publicznej (jako efekt dwóch projektów) jest istotnym elementem infrastruktury informacyjnej państwa, zapewniającym podmiotom życia społeczno-gospodarczego oraz obywatelom dostęp do informacji statystycznych, standardów informacyjnych oraz możliwość wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych w formie elektronicznej. Jak podaje GUS do końca lutego 2016 r. z nowego portalu skorzystało prawie 1,5 mln osób.
Wydatki na rozbudowę posiadanego przez GUS systemu wraz z dostarczeniem i wdrożeniem nowego oprogramowania pochłonęły ok. 22% wartości projektu, natomiast modernizacja sieci LAN wyniosła ok. 19% kwoty projektu.
stat.gov.pl

2.2.33. System Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SIPR)
Beneficjentem projektu o wartości 168 809 717,14 PLN, realizowanego w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2015 r., było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu była budowa systemu informatycznego wspierającego realizację zadań w obszarze powiadamiania ratunkowego i obsługi numeru alarmowego „112”, podyktowana spełnieniem zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r.
Wdrożone rozwiązania ujednoliciły proces zgłoszenia zdarzenia na numer „112” , a docelowo również „997”, „998” i „999”. Informacja o zagrożeniu trafia bezpośrednio do operatora Centrum Pogotowia Ratunkowego (CPR) który niezwłocznie wprowadza zgłoszenie do systemu i powiadamia właściwe służby o zaistniałym zdarzeniu (w ramach wspólnej, wydzielonej podsieci OST 112).
W 2012 r. uruchomiony został system informatyczny umożliwiający obsługę zgłoszeń alarmowych w CPR, a od końca 2013 r. jest on wykorzystywany we wszystkich 17-tu CPR, do obsługi zgłoszeń na numer alarmowy 112 na terenie całego kraju.
Projekt został przejęty przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we wrześniu 2012 r. od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w listopadzie 2015 r., projekt został ponownie przejęty przez MSWiA.
W raporcie Prezesa NIK (nr ewid. 148/2013/I/12/006/KPB) stwierdzono szereg uchybień oraz negatywnie oceniono działania podejmowane na rzecz wdrożenia projektu. Po przejęciu projektu przez MAiC wszystkie uchybienia zostały naprawione.
Na zakup urządzeń (m.in. urządzenia, usługi i oprogramowanie na potrzeby: środowiska CPD dla Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji, konfiguracji oraz uruchomienia Centralnego Systemu Dostępowego dla potrzeb Platformy Lokalizacyjno Informacyjnej z Centralną Bazą Danych, konfiguracji oraz uruchomienia pełnej funkcjonalności Centralnego Punktu Systemu Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CP SCPR), stanowiska dostępowe, wyposażenie karetek i in.))na potrzeby systemu wydatkowano 55% wartości projektu.

2.2.34. System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny
Beneficjentem projektu o wartości 22 911 492,00 PLN, realizowanego w okresie od 2 maja 2014 r. do 15 grudnia 2015 r., było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (obecnie: Ministerstwo Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej). Projekt został zrealizowany.
Celem strategicznym projektu było usprawnienie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych poprzez wdrożenie systemu teleinformatycznego Kart Dużej Rodziny (KDR) umożliwiającego ewidencjonowanie wniosków i przyznanie KDR oraz obsługę umów zawieranych z partnerami przystępującymi do programu.
W ramach projektu stworzono system teleinformatyczny, z którego mogą korzystać wszystkie instytucje zaangażowane w realizację procesów związanych z Kartą Dużej Rodziny (m.in. MPiPS, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL), urzędy wojewódzkie, urzędy gmin i miast, ośrodki pomocy społecznej), zakupiono infrastrukturę informatyczną dla MRPiPS dla uruchomienia Systemu Informatycznego KDR oraz sprzęt informatyczny dla gmin realizujących zadania związane z przyznawaniem i wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Partnerami Karty Dużej Rodziny mogą być firmy niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny. Po określeniu, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści może zaoferować rodzinom wielodzietnym, dana firma/instytucja wypełnia e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny. Pełna lista partnerów KDR, oferujących zniżki znajduje się: rodzina.gov.pl.
Dzięki wdrożeniu projektu ponad 450 JST wprowadziło samorządowe programy dla rodzin wielodzietnych. Do stycznia 2015 r. złożono wnioski o wydanie ok. 771 tys. Kart Dużej Rodziny, a liczba wydanych Kart wyniosła ok. 617 tys. Według szacunków MPiPS przewiduje się. że w 2016 r. Kartę będzie posiadało ponad 3 mln członków, tj. ok. 628 tys. rodzin wielodzietnych.
crzl.gov.pl

2.2.35. Projekt systemowy dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji
Beneficjentem projektu o wartości 60 000 000,00 PLN, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2015 r., było Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu było wsparcie zapewnienia spójności i interoperacyjności między indywidualnymi projektami informatycznymi realizowanymi w ramach POIG 2007–2013.
Projekt zapewnił synergię działań w zakresie e-administracji prowadzonych na szczeblu centralnym i regionalnym, poprzez działania informacyjne, promocyjne, koordynujące.
Projekt na bieżąco wspomagał Beneficjentów w zakresie promocji projektów oraz zapewniał wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzonych projektów.
Łączna wartość współfinansowanych projektów w ramach 7 osi to 3 820 mln PLN. W ramach projektu systemowego, były sfinansowane działania związane z udziałem poszczególnych Beneficjentów 7 osi POIG na targach CEBiT 2013.

2.2.36. TERYT 2 – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
Beneficjentem projektu o wartości 45 000 000,00 PLN, realizowanego w okresie od 31 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2012 r., był Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Projekt został zrealizowany.
Głównym celem projektu TERYT 2 było udostępnienie poprzez internet państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju oraz realizacja i wdrożenie rozwiązań związanych z prowadzeniem rejestrów adresowych.
Projekt był odpowiedzią na brak jednolitych, zharmonizowanych i precyzyjnych informacji o adresach i ich lokalizacji przestrzennej, a także o granicach podziałów terytorialnych kraju oraz właściwości miejscowych instytucji, organów i urzędów. Pośrednio realizacja projektu wynikała z zobowiązań wobec UE, w szczególności z postanowień dyrektywy INSPIRE, która wymagała uporządkowania lokalnych baz danych oraz wymuszała ustanowienie procedur wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi wytwórcami danych.
Dzięki realizacji projektu zbudowano system, w którym są gromadzone i aktualizowane dane przestrzenne i opisowe. System zawiera informacje dotyczące podziału dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków, statystyki publicznej, właściwości miejscowej sądów, prokuratur, organów administracji państwowej. Projekt zakładał integrację z systemem katastralnym, ewidencją miejscowości, ulic i adresów, podstawowym rejestrem nazw geograficznych, państwowym rejestrem granic.
Wyniki projektu TERYT 2 są powiązane, zarówno w zakresie zbieranych i przetwarzanych danych, jak i w kontekście rozwiązań informatycznych, m.in. z projektami „GBDOT – Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych wraz z krajowym systemem zarządzania” oraz „GEOPORTAL 2” realizowanymi równolegle przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Wszystkie trzy projekty korzystają z danych przestrzennych, a głównym kanałem dostępowym do danych pozyskanych w ramach projektów TERYT 2 i GBDOT jest system Geoportal. Ponadto z danych opracowanych w ramach projektu TERYT 2 korzystały inne projekty POIG np. SIPS czy ePUAP .
Budowa samego systemu oraz konsolidacja bazy danych pochłonęła tylko ok. 10% wartości projektu, a najważniejszym elementem było zebranie i weryfikacja danych o granicach jednostek podziałów terytorialnych kraju oraz danych związanych z nazwami miejscowości, którego wartość wyniosła ok. 78% kwoty projektu.
gugik.gov.pl

2.2.37. TERYT 3 - Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych – Etap I
Beneficjentem projektu o wartości 28 000 000,00 PLN, realizowanego w okresie od 15 maja 2012 r. do 31 grudnia 2015 r., był Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Projekt został zrealizowany.
Celem projektu było zapewnienie obywatelom, przedsiębiorcom i organom administracji publicznej dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do kompletnych, wiarygodnych i aktualnych danych z rejestrów adresowych (w tym również obejmujących lokalizację przestrzenną).
W ramach realizacji projektu rozbudowano istniejące systemy teleinformatyczne służące do przechowywania danych przestrzennych w postaci cyfrowej (aplikację do prowadzenia EMUiA i system zarządzania PRG) o dodatkowe funkcjonalności, w tym mechanizmy kontroli jakości danych, a także wdrożono moduł SDI w zainteresowanych gminach.
Z możliwości implementacji modułu SDI skorzystało 309 gmin, dzięki czemu wdrożono lokalne węzły infrastruktury informacji przestrzennej. W ramach projektu wsparto gminy przy zakładaniu i prowadzeniu EMUiA, co miało na celu doprowadzenie do kompletności i pełnej zgodności danych adresowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Z pomocy zaoferowanej przez GUGiK w ramach projektu skorzystało 1 719 gmin tj. 70% wszystkich gmin w Polsce. Z kolei, w seminariach informacyjnych dotyczących zasad prowadzenia EMUiA wzięło udział ponad 1 400 przedstawicieli z 1 042 gmin
W ramach działań związanych z aktualizacją i weryfikacją danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów wydatkowano ok. 41% środków z projektu. Natomiast na rozbudowę systemów i oprogramowania wraz z wdrożeniem i szkoleniami użytkowników przeznaczono ponad 36 % środków z projektu.
gugik.gov.pl

2.2.38. Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych
Beneficjentem projektu o wartości 191 159 457,71 PLN, realizowanego w okresie od 9 września 2010 r. do 31 października 2015 r., było Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu było podniesienie szybkości i jakości orzecznictwa sądowego, poprzez zapewnienie elektronicznych usług dla organów wymiaru sprawiedliwości.
Dzięki realizacji projektu dokładnie odzwierciedlony został przebieg rozprawy, poprzez zmniejszenie liczby wniosków o sprostowanie protokołu. Ponadto wprowadzenie zapisu elektronicznego pozwoliło uczestnikom postępowania skupić się na przebiegu czynności bez przerywania wypowiedzi w celu ich zaprotokołowania, co w konsekwencji doprowadziło do skrócenia czasu trwania rozprawy. Stworzony system wideokonferencji pozwala na złożenie zeznań świadków z najbliższego sądu wyposażonego w taki system, co obniża koszty postępowania, podobny skutek spowodowało udostępnienie Portalu Informacyjnego, do którego strony zainteresowane mają bezpłatny dostęp.
E-protokół udostępniono już na 2 267 salach rozpraw, a w 1 565 z nich możliwe jest przeprowadzenie wideokonferencji. Łącznie z systemu korzysta już 239 sądów, które utrwaliły ponad 1,4 mln rozpraw, a miesięcznie nagrywanych jest obecnie średnio 75 tys. rozpraw. W sprzęt wyposażono już sądy okręgowe, apelacyjne oraz 183 sądy rejonowe. Planuje się, że zakończenie wdrożenia systemu cyfrowej rejestracji rozpraw zakończy się w grudniu 2018 r.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że większość zamówień trafiała do jednego wykonawcy, a kwota postępowań stanowiła ok. 85% wartości projektu.
W ramach nowego programu operacyjnego, tj. POPC złożono projekt „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)”, który jest kontynuacją tego projektu.
ms.gov.pl

2.2.39. Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury
Beneficjentem projektu o wartości 52 505 726,43 PLN, realizowanego w okresie od 1 maja 2012 r. do 31 grudnia 2015 r., była Prokuratura Generalna (obecnie Prokuratura Krajowa). Projekt został zrealizowany.
W ramach prac nad projektem zakupiono infrastrukturę informatyczną, która umożliwiła wdrożenie systemu digitalizacji, przetwarzania oraz udostępniania akt postępowań przygotowawczych w formie cyfrowej pracownikom prokuratury oraz uprawnionym podmiotom, a także prowadzenie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo danych i usług. Ponadto, stworzono mechanizm wymiany danych z organami ścigania oraz wymiarem sprawiedliwości.
Realizacja projektu objęła Prokuraturę Generalną, 11 prokuratur apelacyjnych oraz 45 prokuratur okręgowych.
Ponad 80% wartości projektu zostało przeznaczonych na zakup serwerów i sprzętu komputerowego oraz Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych niezbędnych do realizacji projektu. Ponadto w ramach projektu zakupiono 114 serwerów i 57 szaf teletechnicznych.
W ramach nowego programu operacyjnego, tj. POPC złożono wniosek na projekt „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)”, który jest kontynuacją tego projektu.
pk.gov.pl

2.2.40. ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I
Beneficjentem projektu o wartości 72 441 000,00 PLN, realizowanego w okresie od 7 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., był Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Projekt został zrealizowany.
Celem projektu była poprawa funkcjonowania administracji publicznej oraz podniesienie jakości danych ewidencji gruntów i budynków .
W wyniku realizacji projektu zbudowano infrastrukturę techniczną zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN), m. in. interfejsy zapewniające komunikację między centralnym repozytorium a innymi systemami teleinformatycznymi włączonymi do ZSIN: ewidencją gruntów i budynków (EGiB), Nową Księgą Wieczystą, PESEL, REGON, TERYT, KSEP oraz utworzono centralne repozytorium kopii zbiorów danych EGiB, które jest stopniowo zasilane danymi pochodzącymi z powiatowych baz danych EGiB.
Ze względu na wartość dofinansowania projektu objął on swoim działaniem jedynie 58 powiatów w 5 województwach - dolnośląskie, małopolskie, podkarpackie, pomorskie i zachodniopomorskie. Ponad 83% wydatków w projekcie zostało przeznaczonych na dostosowanie i weryfikację baz danych EGiB do wymagań systemu ZSIN, a sam koszt budowy tego systemu stanowił zaledwie 7,6% wartości projektu.
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 tj. POPC złożono wniosek o dofinansowanie projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza II”, który jest kontynuacją tego projektu.
gugik.gov.pl

2.2.41. Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze
Beneficjentem projektu o wartości 12 000 000,00 PLN, realizowanego w okresie od 1 maja 2012 r. do 30 czerwca 2015 r., było Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Projekt niezrealizowany.
Celem projektu miało być umożliwienie urzędom świadczenia obywatelom i przedsiębiorcom nowych, zintegrowanych usług elektronicznej administracji.
Projekt zakładał rozwój nowych i integrację już eksploatowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) systemów teleinformatycznych, wykorzystując możliwości oferowane przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).
Podczas realizacji projektu podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu projektu do pilotażu, które wiązało się także ze zmniejszenie wysokości wydatków kwalifikowalnych ze 120 mln PLN do 12 mln PLN. Jak zaznaczono w odpowiedzi na interpelację poselską nr 31726 powodem ograniczenia projektu „[…] była konieczność zweryfikowania możliwości zastosowania proponowanych w projekcie rozwiązań w administracji. Ze względu na innowacyjność przedsięwzięcia uznano, iż pilotaż umożliwi weryfikację przyjętych założeń i zracjonalizowanie wydatków. Uznano, iż w przypadku konieczności zmiany koncepcji realizacji projektu po przeprowadzonym pilotażu, będzie możliwe z dużo mniejszym nakładem kosztów dostosowanie projektu do potrzeb odbiorców, niż w przypadku realizacji całego projektu.” Dnia 28 listopada 2014 r. umowa o dofinansowanie została anulowana.
W 2015 r. IŁ-PIB wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji zgłosił projekt „Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze”, który miał być rozwinięciem tego przedsięwzięcia. Projekt ubiegał się o dofinansowanie w konkursie dla działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt nie został zarekomendowany do dofinansowania.

2.2.42. Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-Usług dla obywateli i przedsiębiorców
Beneficjentem projektu o wartości 98 570 000,00 PLN, realizowanego w okresie od 23 grudnia 2008 r. do 30 czerwca 2012 r., było Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Projekt niezrealizowany.
W ramach projektu miała powstać rozległa, ogólnokrajowa infrastruktura teleinformatyczna, stanowiąca elektroniczną platformę komunikacyjną dla Policji, a co za tym idzie – usługi dla przedsiębiorców i obywateli dotyczące m.in.: zamówień publicznych, aukcji elektronicznych, pozwoleń na broń, licencji detektywa czy licencji ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego, a także skarg i zażaleń.
Według Ministra Administracji i Cyfryzacji (M. Boniego) projekt został zakończony w czerwcu 2012 r., jednakże żaden system nie został przekazany do komend Policji w Polsce.
Realizacja projektu została wstrzymana pod koniec 2011 r. po tzw. aferze korupcyjnej w MSWiA. Umowę o dofinansowanie rozwiązano 28 czerwca 2012 r.

# Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej i Regionalne Programy Operacyjne

## 3.1. Informacje zbiorcze
Cel: PO RPW miał na celu przyspieszenie tempa rozwoju pięciu województw Polski Wschodniej (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego) poprzez zapewnienie jak największej liczbie mieszkańców dostępu do szerokopasmowego internetu, poprawę sieci dróg, przygotowanie terenów pod inwestycje, rozwój uczelni, infrastruktury kongresowej, parków technologicznych i ekologicznego transportu publicznego.
Dla PO RPW Instytucją Pośredniczącą była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast Instytucją Zarządzającą było Ministerstwo Rozwoju. Z kolei dla 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, ze względu na decentralizację polityki rozwoju w regionach, IZ zostały zarządy poszczególnych województw. Postępy w realizacji prac były monitorowane przez instytucje m.in. poprzez System Informacyjny o Regionalnych Sieciach Szerokopasmowych (SIRS) dla 15 największych projektów, a w zakresie mniejszych projektów dane przekazywane były do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS)..
Alokacja na PO RPW i 16 RPO (związanych ze społeczeństwem informacyjnym): 6 237 057 407,52 PLN[6]
[6] Dane dotyczące wartości projektów, liczby podpisanych i rozwiązanych umów oraz ich wartości pochodzą z KSI SIMIK 2007-2013.
W ramach PO RPW i 16 RPO podpisano odpowiednio 90 i 516 umów na działania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w regionach, z czego 11 i 30 zostało rozwiązanych. Ogólna wartość projektów rozwiązanych to 282,91 mln PLN, a dofinansowanie UE – 187,64 mln PLN.
W ramach realizacji 15 projektów kluczowych powstała sieć szerokopasmowa o długości 29,3 tys. km, natomiast dla pozostałych projektów długość wybudowanej sieci nie przekroczyła 11 tys. km.

Rys. 5. Dane podsumowujące realizację projektów w ramach PO RPW i RPO w latach 2007–2015
Na rysunku 5. przedstawiono podsumowanie danych dotyczących liczby, wartości oraz dofinansowania UE 15 największych projektów budowy sieci szerokopasmowych w perspektywie 2007-2013 w ramach RPO i PO RPW.
Podczas realizacji projektów Beneficjenci zwracali uwagę na szereg prawno-administracyjnych problemów (barier inwestycyjnych), m.in.:[7]
[7] Na podstawie danych z formularza „Tabela ryzyka” systemu SIRS”.
- długotrwałe procedury wydawania decyzji lokalizacyjnych w trybie Megaustawy (ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych) niekiedy nawet do 4 miesięcy;
- zakaz budowania infrastruktury w drogach publicznych poza terenem zabudowy, często zgłaszany przez Beneficjentów problem, wynikający z przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, który obowiązywał do stycznia 2014 r., gdy zostało zmienione w ramach likwidacji barier prawnych;
- zróżnicowane terytorialnie i wysokie opłaty za zajęcie pasa drogowego, a także zróżnicowane i skomplikowane wnioski o zajęcie pasa i umieszczenia w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi;
- problemy przygotowania studium wykonalności – ograniczony rynek wykonawców, niska jakość merytoryczna opracowania, konieczność modyfikacji, co znacznie przedłużało czas przygotowania tego dokumentu;
- inne: czynniki społeczno-gospodarcze, urbanizacja, poziom rozwoju infrastruktury technicznej, a także uwarunkowania geograficzno-geologiczne w poszczególnych województwach, których obszar został objęty realizacją projektu;
- w początkowej fazie programowania i realizacji inwestycji w 15 największych projektów budowy sieci szerokopasmowych w perspektywie 2007-2013 odnotowano również brak koordynacji w działaniach w ramach RPO i PO RPW, co skutkowało przyjmowaniem niepotwierdzonych koncepcji dotyczących budowy sieci.
Jednym z podstawowym rozwiązaniem tego problemu było wsparcie Beneficjentów poprzez „Projekt systemowy – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do internetu”, w którym prowadzono działania koordynacyjne, doradcze oraz legislacyjne wspierające budowę sieci szerokopasmowych W ramach projektu udzielono bezpośredniego wsparcia ekspercko-doradczego w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim (doradztwo ekspercko-prawne, rekomendacje, wsparcie ekspertów w dialogu technicznym), dolnośląskim (wsparcie ekspertów w procesie notyfikacji projektu), świętokrzyskim (analizy i rekomendacje) oraz mazowieckim (analizy i opinie). Ponadto w ramach projektu systemowego monitorowano przepisy pod kątem inwestycji samorządów i przedsiębiorców (15 listopada 2012 r. uchwalono nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), wystosowano memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych, aktywnie współpracowano z samorządami (powstał Zespół Zadaniowy ds. sieci szerokopasmowych finansowanych ze środków UE), przeprowadzono cykl szesnastu dwudniowych szkoleń z zakresu zajęcia pasa drogowego i lokalizowania infrastruktury dla jst i administracji rządowej.
Również niepodważalnym wsparciem w tym procesie był monitoring stanu zaawansowania 15 największych projektów budowy sieci szerokopasmowych w perspektywie 2007-2013 prowadzony w ramach Systemu Informacyjnego o Regionalnych Sieciach Szerokopasmowych (SIRS), w którym Beneficjenci na bieżąco wprowadzali dane dotyczące stanu zaawansowania budowy sieci, stanu wydatkowanych środków, przesunięciach etapów w czasie. Dzięki systemu możliwy był stały monitoring 15 projektów.
W wygenerowanym za pomocą tego systemu raporcie „Tabela ryzyka” dla 15 największych projektów objętych monitoringiem w SIRS, można zauważyć wiele powtarzających się problemów zgłaszanych prze Beneficjentów. W ramach projektów kluczowych najczęściej występującymi ryzykami były te związane z czynnikami ekonomicznymi, prawnymi i strategicznymi. Na rys. 6 przedstawiono zbiorcze informacje dotyczące zagrożeń zgłoszonych przez Beneficjentów 15 największych projektów.

Rys. 6. Ryzyka raportowane przez Beneficjentów 15 największych projektów PO RPW i RPO w systemie SIRS.
Źródło: opracowano na podstawie raportu dla Tabeli ryzyk systemu SIRS za wrzesień 2016 r.
Ryzyka w kategorii „strategiczne” zgłaszane były przede wszystkim przez Beneficjentów realizujących projekty SSPW (Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej), zaliczano do nich np.:
- zmiany w zakresie założeń technicznych i uwarunkowań inwestycji w obszarach wpływających na zakres projektu,
- brak operatorów infrastruktury,
- zmiany kadrowe w strukturach Beneficjenta,
- zmiany prawa w obszarze specyfiki projektu,
- rozwój technologii bezprzewodowego dostępu do internetu oraz sieci nowej generacji 3G oraz 4G.
Przewidywane skutki ww. ryzyk to opóźnienia w dotrzymaniu terminu realizacji, czy osiągnięcie założonych celów projektu, wzrost konkurencji ze strony użytkowników sieci ruchomych
Ryzyka z kategorii „ekonomiczne” również były zgłaszane przeważnie przez Beneficjentów SSPW (jeden z RPO), dotyczyły one: braku płynności finansowej, wzrostu cen usług budowlanych, zbyt małej liczby potencjalnych operatorów telekomunikacyjnych, małego zainteresowania odbiorców końcowych usługami, obniżenia cen usług telekomunikacyjnych. Wymienione ryzyka mogły skutkować brakiem rentowności inwestycji.
Wśród ryzyk z kategorii „prawne” wymieniano m.in.: opóźnienia wynikające ze stosowania środków odwoławczych przez uczestników postępowań przetargowych, utrudnienia w pozyskiwaniu praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowy infrastruktury, niedotrzymywanie warunków umowy przez wykonawcę i/lub dostawcę, zmianę przepisów m.in. w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego, czy nowe wytyczne KE. Czynniki te mogły przyczynić się do niedotrzymania terminu realizacji i wyznaczonych celów projektu, a także zmian w przebiegu sieci.
Kontraktacja[8]
[8] Dane dotyczące kontraktacji i certyfikacji pochodzą z KSI SIMIK 2007-2013.
Stan kontraktacji wynosi 4 555 928 688,73 PLN (wkład publiczny), czyli 73% alokacji (stan na 31 maja 2016 r.).
Certyfikacja
W poświadczeniach i deklaracjach wydatków od IP do IZ ujęto wydatki w wysokości 5 492 944 359,44 PLN (stan na 31 maja 2016 r.), co stanowi 88% alokacji.
## 3.2. Informacje szczegółowe[9]
[9] Na podstawie danych z KSI SIMIK 2007-2013, systemu SIRS, stron Beneficjentów oraz wiedzy eksperckiej.

3.2.1. Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego
Beneficjentem projektu o wartości 44 533 340,56 PLN, realizowanego w okresie od 1 maja 2013 r. do 30 grudnia 2015 r., była Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna sp. z o.o. Projekt został zrealizowany.
Celem realizacji projektu było dostarczenie technologii i narzędzi mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz niwelowanie skutków wykluczenia cyfrowego w województwie kujawsko-pomorskim.
W ramach projektu powstała szerokopasmowa radiowa sieć dostępowa działająca w paśmie 3,6–3,8 GHz, która objęła swoim zasięgiem 15 miast powiatowych (miasta poniżej 100 tys. mieszkańców, w których stacja bazowa objęła ponad 50% powierzchni obszaru miejskiego) i stacje bazowe w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Grudziądzu.
W ramach projektu powstała szerokopasmowa infrastruktura radiowa sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o dł. 27,5 km i 50 węzłach.
W przypadku uwzględnienia wartości projektu oraz długości sieci projekt staje się najdroższym w tym zestawieniu.
Wykonawcą sieci została firma Sprint S.A., a KPSI do 30 listopada 2020 r. będzie operatorem infrastruktury.
kpsi.pl

3.2.2. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
Beneficjentem projektu o wartości 410 439 349,55 PLN, realizowanego w okresie od 11 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., była Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu było wybudowanie sieci szerokopasmowej w oparciu o technologię sieci nowej generacji NGA.
W ramach realizacji projektu wybudowano 31 węzłów sieci szkieletowej zlokalizowanych we wszystkich miastach będących siedzibami powiatów. W wyniku realizacji projektu 73% mieszkańców Wielkopolski znalazło się w zasięgu sieci NGA umożliwiającej korzystanie z usług o wysokich wymaganiach na przepływność (min. 30Mb/s). Projekt zapewnił możliwość dostępu do sieci NGA w każdej gminie, dzięki czemu operatorzy telekomunikacyjni w ramach tzw. „ostatniej mili” będą mogli świadczyć usługi abonentom końcowym.
W ramach projektu powstała szerokopasmowa sieć szkieletowo-dystrybucyjna o dł. 4 594 km i 607 węzłach, z czego 31 stanowiły węzły szkieletowe, a 576 – dystrybucyjne. W ramach projektu wybudowano 2 410 km sieci, a 2 184 km zostało wydzierżawionych w ramach IRU.
Projekt został podzielony na sześć obszarów inwestycyjnych, z czego w pięciu wykonawcą była firma PBT Zachód S.A., a w jednym ATEM Polska Sp. z o.o.
Operatorem infrastruktury jest konsorcjum - HFC Operator Sp. z o.o. i Telekomunikacji Wielkopolskiej Sp. z o.o., które administrując siecią WSS sprzedaje wyłącznie usługi hurtowe innym operatorom. Koniec okresu obowiązywania umowy na zarządzanie siecią przewidziano na 31 grudnia 2021 r.
szerokopasmowawielkopolska.pl

3.2.3. Internet Dla Mazowsza
Beneficjentem projektu o wartości 452 792 028,74 PLN, realizowanego w okresie od 31 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2015 r., był Samorząd Województwa Mazowieckiego. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu było wybudowanie na terenie województwa mazowieckiego światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w technologii NGA.
Projekt, oprócz wybudowania światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej, zakładał powstanie sieci dostępowej NGA (FTTB) w 33 miejscowościach. W ramach realizacji projektu planowano wybudowanie 542 km sieci szkieletowej oraz pozyskanie w ramach dzierżawy 40 km, 1 385 km szkieletowo-dystrybucyjnej - współbieżnej oraz 1 713 km sieci dystrybucyjnej.
W ramach projektu powstała szerokopasmowa sieć szkieletowo-dystrybucyjna o dł. 3 680 km oraz część dostępowa o długości 104,77 km oraz 350 węzłach (42 szkieletowe, 308 dystrybucyjnych i 4 techniczne).
W ramach IRU wydzierżawiono dodatkowe 151 km sieci w ramach sieci dostępowej, której nie można było zbudować w miejscowościach, gdzie zbudowano sieci w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na Mazowszu (modyfikacji uległ zatem zakres projektu). Oprócz sieci w ramach projektu powstało Centrum Zarządzania Siecią, które służy do monitorowania i sterowania pracą całego systemu sieci szkieletowej.
Warto podkreślić, że w ramach realizacji projektu powstały oszczędności na kwotę blisko 41 mln PLN. Ze względu na model realizacji, tj. DBO (Projektuj i Buduj i Operuj) wykonawcą sieci oraz operatorem do października 2022 r. zostało konsorcjum KT Consortium, składające się z KT Corporation (lider konsorcjum), Daewoo International Corporation, Asseco Poland S.A., Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., BIATEL Telekomunikacja S.A., BIATEL BIT S.A.
idm.org.pl

3.2.4. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej
Beneficjentem projektu o wartości 214 252 457,19 PLN, realizowanego w okresie od 2 września 20008 r. do 29 grudnia 2015 r., było Województwo Dolnośląskie. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu było zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu na terenie Województwa Dolnośląskiego w szczególności na terenach wiejskich i małych miast.
Projekt był realizowany w porozumieniu z PKP S.A. z wykorzystaniem infrastruktury słupowej kolei. Trasa sieci powstałej w ramach projektu przechodzi przez tereny wszystkich powiatów oraz 139 gmin Województwa Dolnośląskiego.
W ramach projektu powstała sieć szkieletowa o dł. 1 617 km składająca się z 94 linii optotelekomunikacyjnych i 91 węzłach, w tym 9 szkieletowych i 82 dystrybucyjnych. Oprócz sieci zostały wybudowane dwa Centra Zarządzania Siecią.
Za budowę sieci było odpowiedzialne konsorcjum firm - Wasko S.A., Fonbud Sp. z o.o. i Telnet S.K.A. Sieć została połączona z Wielkopolską i Lubuską Siecią Szerokopasmową.
Operatorem Infrastruktury do sierpnia 2030 r. została firma Fondlar Sp. z .o.o., która jako jedna z dwóch firm przystąpiła do postępowania.
umwd.dolnyslask.pl

3.2.5. Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna
Beneficjentem projektu o wartości 49 174 879,83 PLN, realizowanego w okresie od 1 maja 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., było Województwo Łódzkie. Projekt został zrealizowany.
Projekt zakładał utworzenie sieci szkieletowej dla potrzeb własnych województwa oraz wykorzystywania jej na terenie wybranych placówek medycznych.
Przed rozpoczęciem prac w ramach I etapu ŁRŚT w województwie wybudowano sieć pilotażową w technologii radiowej na obszarze 5 gmin (Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz). Z kolei ramach I etapu ŁRŚT zaplanowano wybudowanie sieci szkieletowej składającej się z węzłów szkieletowych, zlokalizowanej w 8 placówkach medycznych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego oraz szerokopasmowej sieci bezprzewodowej na terenie wybranych placówek medycznych w województwie dla pacjentów szpitali, osób odwiedzających oraz pacjentów przychodni przyszpitalnych.
W ramach projektu powstała sieć szkieletowa o dł. 546,27 km (64,5 km wybudowano i 481,77 km wydzierżawiono w ramach IRU) i 15 węzłach (w tym 7 w technologii radiowej), która objęła zasięgiem 160 tys. osób.
Wiosną 2011 r. została oddana do użytku sieć pilotażowa, której wykonawcą była spółka Optonet Sp. z o.o., a jesienią 2014 r. sieć szkieletowa, w której wykonano 8 węzłów w szpitalach oraz wydzierżawiono sieć w ramach IRU. Wykonawcami sieci byli Integrated Solutions Sp. z o.o. i Orange S.A., natomiast jesienią 2015 r. spółka Arcus Systemy Informatyczne wykonała sieć WiFi w 8 placówkach medycznych.
Operatorem sieci do listopada 2019 r. została firma Infratel Operator Infrastruktury Sp. z o.o.
Projekt był także zapleczem dla realizacji projektu „Regionalny Systemu Informacji Medycznej (RSIM)” oraz służył upowszechnianiu e-zdrowia w województwie.
lrst.lodzkie.pl

3.2.6. Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap
Beneficjentem projektu o wartości 25 436 792,86 PLN, realizowanego w okresie od 30 kwietnia 2012 r. do 2015 r., było Województwo Łódzkie. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu było wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do sieci szerokopasmowej na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w województwie łódzkim w powiatach: opoczyńskim, pajęczańskim, radomszczańskim, wieluńskim i wieruszowskim.
W ramach projektu wydzierżawiono (IRU) światłowodową sieć szkieletowo-dystrybucyjną na tym obszarze województwa, który nie był objęty siecią w ramach I etapu.
Obszar, na którym był realizowany projekt, obejmował głównie powiaty: opoczyński, radomszczański, pajęczański, wieluński, wieruszowski. W ramach połączenia z etapem I budowy sieci, sieć w etapie II przebiegała przez powiat sieradzki, bełchatowski oraz Piotrków Trybunalski.
W ramach projektu powstała sieć szkieletowo-dystrybucyjna o dł. 603,52 km (sieć wydzierżawiona w ramach IRU) i 13 węzłach. W ramach realizacji projektu 156 tys. osób i 13 jednostek publicznych uzyskało możliwość dostępu do Internetu.
Wykonawcami sieci, zarówno w warstwie szkieletowej, jak i dostępowej były firmy Integrated Solutions sp. z o.o. i Orange S.A. Podobnie jak w etapie I operatorem została firma Infratel Operator Infrastruktury Sp. z o.o., która będzie zarządzać siecią do sierpnia 2030 r.
lrst.lodzkie.pl

3.2.7. Małopolska Sieć Szerokopasmowa
Beneficjentem projektu o wartości 192 331 600,65 PLN, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r., była Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu było wybudowanie na terenie województwa małopolskiego szerokopasmowej szkieletowej sieci telekomunikacyjnej.
Projekt zakładał budowę sieci szerokopasmowej, w oparciu o włókna światłowodowe wybudowane lub dzierżawione w ramach IRU, która zapewni możliwości dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% gospodarstw domowych oraz 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w Małopolsce na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.
W ramach projektu powstała szerokopasmowa sieć szkieletowa o dł. 2 802 km (1 295 km wybudowano i 1 507 km wydzierżawiono) i 268 węzłach. Należy zaznaczyć, że 580 km sieci wybudowano na podbudowie słupowej.
Wykonawcą sieci została firma Telprojekt Sp. z o.o., a operatorem Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. (MSS), której właścicielem jest spółka Hyperion S.A, która w 2012 r. nabyła za 2,6 mln PLN MSS od Województwa Małopolskiego.
Należy podkreślić, że chociaż projekt uznano za zakończony, to jego status jest niepewny. W raporcie NIK z marca 2016 r. (nr ewid. 13/2014/P/14/019/KGP) stwierdzono, że przedsięwzięcie prowadzone przez MSS było nierzetelnie przygotowane, a jego koncepcja ulegała zmianom bez uzasadnienia, a samorząd województwa stracił wpływ na realizację zadania stworzenia sieci szerokopasmowej. Natomiast w maju 2016 r. zostało opublikowane roczne sprawozdanie finansowe, w którym znalazły się informacje o wypowiedzeniu umów kredytowych przez dwa banki, natomiast firma informatyczna Comp zażądała wykupu obligacji MSS ze względu na brak otrzymania odsetek od papieru wartościowego. Zarówno z instytucjami finansowymi oraz spółką informatyczną zostały podpisane porozumienia, które odsuwają widmo windykacji, ale jedynie do przełomu września i października 2016 r.
mss.malopolska.pl

3.2.8. Szerokopasmowe Lubuskie - budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim
Beneficjentem projektu o wartości 141 710 121,96 PLN, realizowanego w okresie od 30 grudnia 2010 r. do 18 sierpnia 2014 r., było Orange Polska S. A. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu była rozbudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej w województwie lubuskim oraz likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie bezpośredniego oddziaływania projektu w szczególności na obszarach wiejskich i w małych miastach województwa lubuskiego.
Projekt zakładał budowę światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej oraz wyposażenie węzłów tej sieci. Realizacja projektu była powiązana z poprawą jakości oraz dostępność do infrastruktury teleinformatycznej oraz usług elektronicznych przede wszystkim na obszarach wiejskich, w celu zmniejszania dysproporcji między centrami wzrostu a tzw. terenami zmarginalizowanymi, pod kątem dostępności do internetu. W założeniach projekt miał objąć 281 miejscowości.
W ramach projektu powstała szerokopasmowa sieć szkieletowo-dystrybucyjnej w województwie lubuskim o dł. 1 418 km i 398 węzłach. W zasięgu usług szerokopasmowych znalazło się 326 miejscowości (80% pokrycia białych plam), a możliwość dostępu do internetu uzyskało 52 tys. mieszkańców.
Wykonawcą sieci zostało konsorcjum firm TP Teltech oraz Hawe Budownictwo, natomiast właścicielem sieci i bezterminowym operatorem jest spółka Orange.
Sieć gwarantuje „otwarty dostęp” dla innych operatorów, co oznacza, że dowolna firma może dobudować sieć dostępową i świadczyć usługi klientom.
Był to pierwszy zakończony projekt w ramach RSS.
Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do innych projektów wartość dofinansowania wyniosła jedynie 35%, pozostałą kwotę musiała wyłożyć sama spółka.
orange.pl

3.2.9. Szerokopasmowe Pomorskie - budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie województwa pomorskiego
Beneficjentem projektu o wartości 127 999 248,56 PLN, realizowanego w okresie od 29 lutego 2012 r. do 29 listopada 2014 r., było Orange Polska S. A. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu było wyeliminowanie wykluczenia cyfrowego w regionie poprzez doprowadzenie sieci światłowodowej do 253 miejscowości.
W ramach projektu zakładano: wybudowanie sieci optotelekomunikacyjnej o długości 1 614 km, która umożliwi uzyskanie dostępu do szerokopasmowego internetu, 220 nowych punktów dostępowych oraz modernizację 33 obiektów, które nie miały możliwości świadczenia usług szerokopasmowych ze względu na brak połączenia z siecią światłowodową.
W ramach projektu powstała szerokopasmowa sieć szkieletowo-dystrybucyjna o dł. 1 836 km i 297 węzłach, która zasięgiem objęła 100 tys. mieszkańców Pomorza. Wybudowana sieć umożliwia stworzenie platformy dla rozwoju przyszłych ultranowoczesnych sieci, w których światłowód doprowadzony do domu użytkownika w ramach tzw. „ostatniej mili” oferuje prędkości nawet powyżej 1 Gb/s.
Wykonawcą sieci zostało konsorcjum firm Atem-Polska sp. z o.o. i Eneva sp. z o.o., natomiast właścicielem sieci i bezterminowym operatorem jest spółka Orange.
Sieć gwarantuje „otwarty dostęp” dla innych operatorów, co oznacza, że dowolna firma może dobudować sieć dostępową i świadczyć usługi klientom.
Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do innych projektów wartość dofinansowania wyniosła jedynie 28%, pozostałą kwotę musiała wyłożyć sama spółka. Był to drugi zakończony projekt w ramach RSS (pierwszym był projekt realizowany również przez Orange).
orange.pl

3.2.10. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa
Beneficjentem projektu o wartości 48 135 954,41 PLN, realizowanego w okresie od 8 listopada 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., był Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Projekt został zrealizowany.
Projekt zakładał pokrycie infrastrukturą telekomunikacyjną obszarów województwa wykluczonych cyfrowo.
W ramach realizacji projektu założono wybudowanie infrastruktury o dł. 495 km.
Ze względu na wyspowy charakter dostępności usług szerokopasmowych na Śląsku, ograniczający się głównie do centralnej części województwa, budowa sieci została zaprojektowana tam, gdzie infrastruktura telekomunikacyjna jest najsłabiej rozwinięta, tj. projekt został podzielony na dwie części: południową i północną.
W ramach projektu powstała szerokopasmowa sieć szkieletowa dla województwa śląskiego o dł. 454,76 km i 58 węzłach.
W miastach powiatowych wybudowano 17 węzłów, które zlokalizowano w pomieszczeniach teletechnicznych, serwerowniach, własnych lub współdzielonych z innymi operatorami lub w kontenerach. W miastach gminnych i mniejszych miejscowościach ulokowano 41 węzłów w wydzielonych studniach kablowych. Powstała sieć ma charakter pasywny, jednakże operator infrastruktury został zobowiązany do wyposażenia sieci w urządzenia aktywne. W części południowej wybudowano sieć o dł. 203,48 km, a północnej o dł. 251,28 km.
Ponadto projekt zakładał, że prawie 200 tys. MŚP i 5,7 tys. jednostek publicznych uzyska dostęp do internetu. Według danych pierwszy wskaźnik został osiągnięty, a drugi jest bliski wartości docelowej.
Wykonawcą części północnej była spółka Atem Polska Sp. z o.o., a południowej Fonbud Sp. z o.o.
Operatorem do listopada 2030 r. została firma Green Operator Sp. z o.o., która będzie zarządzała siecią i ponosiła większość kosztów jej utrzymania, płacąc dodatkowo województwu czynsz dzierżawny. Z kolei Województwo będzie ponosiło opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasach drogowych.
e-slask.pl

3.2.11. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie
Beneficjentem projektu o wartości 385 084 244,27 PLN, realizowanego w okresie od 1 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2015 r., było Województwo Lubelskie. Projekt został zrealizowany.
Projekt zakładał zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw oraz obywateli obszarów zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym" w województwie lubelskim.
W ramach realizacji projektu założono powiększenie do 54,68% obszaru powierzchni województwa lubelskiego, gdzie możliwy będzie dostęp do internetu oraz zwiększenie liczby mieszkańców województwa, którzy uzyskają dostęp do internetu do ponad 316 tys. osób.
W ramach projektu powstała szerokopasmowa sieć szkieletowo-dystrybucyjna o dł. 2 908 km i 312 węzłach (14 szkieletowych oraz 298 dystrybucyjnych) oraz trzech złączach rozgałęźnych, umożliwiająca połączenie sieci z SSPW z województw podkarpackiego, podlaskiego oraz świętokrzyskiego.
Województwo lubelskie, jako pierwsze z grona województw z Polski Wschodniej, wybudowało sieć wraz z węzłami, które wyposażyło w sprzęt aktywny. W ramach projektu 189 gmin województwa uzyskało dostęp do sieci szerokopasmowej.
Inwestycje podzielono na 14 obszarów, których wykonawcą była firma Aeronaval de Construcciones e Instalaciones.
Operatorem infrastruktury do maja 2030 r. została spółka Glenbrook Investments Sp. z. o.o.
szerokopasmowe.lubelskie.pl

3.2.12. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie
Beneficjentem projektu o wartości 322 011 630,55 PLN, realizowanego w okresie od 1 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2015 r., był Samorząd Województwa Podkarpackiego. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu było wybudowanie sieci światłowodowej spełniającej wymogi sieci następnej generacji (NGN – Next Generation Networks), która zapewni szerokopasmowy dostęp do Internetu mieszkańcom oraz instytucjom województwa podkarpackiego.
Projekt zakładał budowę sieci o dł. 2 006 km i 203 węzłach (14 szkieletowych i 189 dystrybucyjnych) oraz uzyskanie przez 122 tys. osób możliwości dostępu do Internetu na obszarze objętym projektem. Zakres projektu został rozszerzony. Wskaźnik długości sieci został zwiększony do 2 013 km.
W ramach projektu powstała szerokopasmowa sieć szkieletowo-dystrybucyjna o dł. 2 065,24 km i 203 węzłach (14 szkieletowych i 189 dystrybucyjnych). Sieć jest połączona z siecią SSPW z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego.
Ze względu na model realizacji projektu (Projektuj i Buduj i Operuj) wykonawcą na czterech wydzielonych obszarach i operatorem infrastruktury do grudnia 2023 r. została spółka Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS).
ORSS jest spółką-córką Hawe, dla której złożono w grudniu 2015 r. wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.
Podobnie jak w województwie warmińsko-mazurskim, również wokół budowy sieci w województwie podkarpackim istnieje wiele wątpliwości pomimo zakończenia projektu. W lipcu 2015 r. pojawiła się informacja o złożeniu przez HFC Systems wniosku do sądu o wypłatę gwarancji robót oraz roszczenia za naruszenie praw autorskich do dwóch odcinków sieci. W lutym 2016 r. Hawe złożyło wniosek o podwyższenie kapitału zakładowego ORSS, którego celem było pozyskanie nowych kompetencji w obszarze działalności spółki, umożliwiających zawarcie nowych zleceń, jej dokapitalizowanie oraz zasilenie kapitału obrotowego koniecznego do utrzymania ich bieżącej działalności, dzięki czemu ORSS powinien zapewnić należyte wykonania tzw. Fazy Operacyjnej realizowanych projektów. Dodatkowe udziały zostały objęte przez firmę QUASAR Sp. z o.o., jednak w kwietniu ORSS wycofał wniosek w kwietniu 2016 r. Ponadto spółka zostaje w sporze z Alcatel-Lucent i TP-Teltech, które domagają się płatności z tytułu wynagrodzenia za realizację robót w ramach projektu (prawie 92 mln PLN).
podkarpackie.orss.pl

3.2.13. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie
Beneficjentem projektu o wartości 250 751 373,67 PLN, realizowanego w okresie od 1 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2015 r., było Województwo Podlaskie. Projekt został zrealizowany.
W ramach projektu zakładano wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA na terenie województwa podlaskiego. Planowano wybudowanie sieci o długości 1 852 km i 181 węzłach oraz uzyskanie przez 173 tys. osób możliwości dostępu do Internetu na obszarze objętym projektem.
W ramach projektu powstała szerokopasmowa sieć szkieletowo-dystrybucyjna o dł. 1 885 km i 181 węzłach (8 szkieletowych i 173 dystrybucyjnych).
Sieć jest połączona z siecią SSPW z województwa warmińsko-mazurskiego i lubelskiego.
Projekt został podzielony na osiem obszarów; w jednym obszarze prace wykonywały firma Sprint S.A., Optronik Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o. i konsorcjum Wasko S.A. i Fonbud Sp. z o.o., w dwóch wykonawcą została firma ALDESA Construcciones S.A., a w trzech - konsorcjum spółek - KT Corporation, WPRT S.A., Daewoo i Biatel Telekomunikacja S.A. Z kolei dostawcą urządzeń aktywnych zostało konsorcjum firm Comp S.A. i Infinity Group S.A.
W trakcie realizacji inwestycji województwo podlaskie trzykrotnie dokonywało próby wyboru Operatora Infrastruktury. Potencjalni przedsiębiorcy uczestniczący w dialogu konkurencyjnym nie byli zainteresowani zawarciem umowy na zarządzanie siecią. Stąd zarządzaniem siecią, nadal zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
sspw.wrotapodlasia.pl

3.2.14. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie
Beneficjentem projektu o wartości 200 728 908,93 PLN, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r., było Województwo Świętokrzyskie. Projekt został zrealizowany.
Celem projektu było zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN w województwie świętokrzyskim.
Projekt zakładał budowę sieci o dł. 1 410 km i 143 węzłów (8 szkieletowych i 135 dystrybucyjnych) oraz uzyskanie przez 228 tys. osób możliwości dostępu do internetu na obszarze objętym projektem.
W ramach projektu wybudowano szerokopasmową sieć szkieletowo-dystrybucyjną o dł. 1 426 km i 143 węzłach (8 szkieletowych i 135 dystrybucyjnych).
Sieć jest połączona z siecią SSPW z województwa lubelskiego i podkarpackiego.
Projekt został podzielony na cztery obszary - w dwóch wykonawcą zostało konsorcjum spółek Wask S.A., Fonbud Sp. z o.o. i D2S Sp. z o.o., a po jednym budowę realizowały WPRT S.A. i Optronik S.A.
Operatorem infrastruktury do grudnia 2025 r. została spółka Glenbrook Investments Sp. z.o.o.
sspw.umws.pl

3.2.15. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie
Beneficjentem projektu o wartości 326 605 288,27 PLN, realizowanego w okresie od 1 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2015 r., było Województwo Warmińsko-Mazurskie. Projekt został zrealizowany.
Projekt miał na celu wybudowanie sieci światłowodowej spełniającej wymagania dla sieci NGN, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego internetu mieszkańcom, instytucjom i firmom województwa warmińsko-mazurskiego.
Projekt zakładał budowę sieci o dł. 2 245 km i 236 węzłach (10 szkieletowych i 216 dystrybucyjnych) oraz uzyskanie przez 158 tys. osób możliwości dostępu do internetu na obszarze objętym projektem.
W efekcie realizacji projektu, powstała szerokopasmowa sieć szkieletowo-dystrybucyjna o dł. 2 296 km i 226 węzłach (10 szkieletowych i 216 dystrybucyjnych).
Sieć jest połączona z siecią SSPW z województwa podlaskiego.
Ze względu na model realizacji projektu (Projektuj i Buduj i Operuj) wykonawcą i operatorem infrastruktury do grudnia 2025 r. została spółka ORSS. ORSS jest spółką-córką Hawe, dla której złożono w grudniu 2015 r. wniosek o ogłoszenie upadłości. W lutym 2016 r. Hawe złożyło wniosek o podwyższenie kapitału zakładowego ORSS, którego celem było pozyskanie nowych kompetencji w obszarze działalności spółki, umożliwiających zawarcie nowych zleceń, jej dokapitalizowanie oraz zasilenie kapitału obrotowego koniecznego do utrzymania ich bieżącej działalności, dzięki czemu ORSS powinien zapewnić należyte wykonania tzw. Fazy Operacyjnej realizowanych projektów. Dodatkowe udziały zostały objęte przez firmę QUASAR Sp. z o.o., jednak w kwietniu ORSS wycofał wniosek w kwietniu 2016 r.
Pomimo zakończenia projektu, ostatnia rata wynagrodzenia nie została przelana na konto ORSS lecz na depozyt bankowy, ze względu na spór pomiędzy podwykonawcami (Alcatel-Lucent i TP Teltech) a ORSS. Ponadto w 2016 r. pod Urzędem Marszałkowskim odbywały się pikiety 16 podwykonawców, którzy nie otrzymali zapłaty za wykonane usługi od ORSS na kwotę 13,5 mln PLN.
warminsko-mazurskie.orss.pl

# Podsumowanie, wnioski, rekomendacje

Otrzymanie dofinansowania na realizację projektu, to tylko pierwszy krok w stronę procesu informatyzacji państwa. Choć stwierdzenie to wydaje się trywialne, to dokonany w tym raporcie przegląd projektów wskazuje, że niejednokrotnie Beneficjenci o tym zapominają i zdają się kierować przytoczonym na początku motto: Działamy, a potem się zobaczy! Efektem tego są rozwiązywane umowy, niefunkcjonujące lub niezrealizowane projekty, na czym traci całe państwo. A wartość owych projektów w analizowanym okresie wyniosła ponad 1,5 mld PLN.
W rozpoczynającej się nowej perspektywie finansowej UE wszyscy jesteśmy bogatsi o poprzednie doświadczenia – znamy przede wszystkim szereg problemów, które pojawiają się w trakcie realizacji projektów. Na podstawie analizy przeprowadzonej w niniejszym raporcie, problemy te udało się pogrupować w następujący sposób:
      1. Problemy na etapie przygotowania projektów
Już na etapie przygotowywania projektów pomijano pewne istotne czynniki. Należy do nich zaliczyć:
- niedostateczną identyfikację potrzeb,
- słabe specyfikowanie wymagań,
- niedostateczną znajomość istoty informatyzowanych procesów przez osoby zarządzające projektami,
- brak solidnych analiz kosztów i korzyści stosowania określonych rozwiązań technologicznych w odniesieniu do konkretnych informatyzowanych procesów czy obszarów funkcjonowania administracji publicznej.
      1. Problemy związane z zamówieniami publicznymi
Przede wszystkim zarządzający projektami nie zawsze zdają sobie sprawę, że procedury dotyczące zamówień publicznych są długotrwałe. Często w harmonogramie nie uwzględniali oni:
- procesu wyjaśnień do treści SIWZ przez potencjalnych wykonawców i udzielania odpowiedzi na nie przez zamawiającego (co niejednokrotnie wpływa na modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia),
- wnoszenia odwołań na wynik przetargu przez przegranych uczestników przetargu (co wstrzymuje proces podpisania umowy z wykonawcą, aż do chwili wydawania wyroku przez Krajową Izbę Odwoławczą).
O ile druga część jest niezależna od zamawiającego to pierwsza, tj. wyjaśnienia do treści SIWZ i odpowiedzi wynika przede wszystkim z niepełnego lub niejasnego opisu w SIWZ czy z błędnego stosowania przepisów PZP. Przykładowo: zamiast zastosowania procedury „przetarg nieograniczony” podejmowano próby wyłonienia wykonawcy/dostawcy „z wolnej ręki”. W tym aspekcie niezwykle ważne jest przygotowanie przez zamawiającego postępowania w sposób rzetelny i świadomy, z jednoznacznym i prostym zdefiniowaniem potrzeb, z uwzględnieniem specyfiki zamówienia, a także otoczenia prawnego i rynkowego. Jest to droga do efektywnego, zakończonego sukcesem postępowania tj. dla powodzenia postępowania Zamawiający powinien w taki sposób zdefiniować swoje potrzeby, aby Wykonawca znał cały zakres zamówienia bez niejasności.
Ponadto, nie zawsze brano pod uwagę fakt, że zamówień publicznych powinna uwzględniać w większym stopniu kryteria jakościowe ofert w taki sposób, aby wybierane oferty były rzeczywiście najkorzystniejsze a nie tylko najatrakcyjniejsze ekonomicznie. W praktyce, bardzo często decydowała cena, jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, zamiast równowagi pomiędzy wysokością oferty a kryteriami jakościowymi.

      1. Złożoność projektów i brak dywersyfikacji ryzyka z tym związanego
Zwłaszcza w perspektywie finansowej 2007–2013 można zauważyć duży stopień skomplikowania projektów informatycznych, który przekłada się na wzrost jego kosztów. Ponadto największe projekty, które należy uznać za niefunkcjonujące (jak pl.ID) nie zostały podzielone na etapy, jak np. przedsięwzięcia realizowane przez GUGIK w ramach projektu TERYT, co powodowało, że opóźnienia w jednym zadaniu wpływały na pozostałe zadania, w tym ich zatrzymanie, a w konsekwencji na opóźnienie całego projektu czy wręcz jego niezrealizowanie. Ostatnim elementem, który miał wpływ na realizację projektów było nieuwzględnienie w procesie realizacji projektu procesów legislacyjnych, co skutecznie wstrzymywało lub wpływało na rekonfigurację realizowanego projektu (jak e-PUAP 2). W związku z przeprowadzoną analizą nasuwa się spostrzeżenie, że projekty o najwyższej wartości miały najpoważniejsze problemy z realizacją zadań, gdyż nie uwzględniły czynników wymienionych w niniejszym punkcie.

      1. Organizacyjne uwarunkowania po stronie instytucji Beneficjenta
Były one głównie związane z hierarchicznym podejmowaniem decyzji, tzw. struktura silosowa, co wymagało uzgodnień z poszczególnymi komórkami organizacji, a w konsekwencji często wydłużało czas podjęcia określonej decyzji. Istotne znaczenie miała też duża rotacja pracowników i (nie)przygotowanie kadry do zarządzania dużymi projektami w administracji publicznej. Ponadto należy dodać przedmiotowe postrzeganie projektów (wyłączając te z RPO i PO RPW) jako projekty IT, a nie jako projektów biznesowych, dobierając pod tym kątem członków zespołu. Warto także wspomnieć o niedostatecznym przygotowaniu merytorycznym osób zarządzających projektami, które nie były wystarczające świadome złożoności procesów biznesowych w przełożeniu na konkretne rozwiązania informatyczne.

      1. Niedostateczny monitoring i kontrola projektów (także tych kluczowych z punktu widzenia całego państwa)
Co prawda powstał system SIMIK, ale w perspektywie finansowej 2004–2006 nie funkcjonował on prawidłowo, nie zapewniając sprawnego monitorowania postępu rzeczowego projektów, co powodowało zwiększenie kosztów badań ewaluacyjnych oraz czasu ich przygotowania. Jak zaznaczono w raporcie NIK (nr ewidencyjny 156/2009/KAP) system (w pierwotnej wersji) nie był wykorzystywany, gdyż wzory dokumentów (w tym wnioski aplikacyjne) zostały zmienione przez Instytucje Zarządzające. Wynikało to zapewne z faktu, że proces tworzenia systemu wdrażania funduszy UE w Polsce trwał w poszczególnych resortach (Instytucjach Zarządzających Programami Operacyjnymi). Również budowa, uruchomienie i funkcjonowanie systemu stwarzały wiele problemów np. trudności z funkcją raportową. Ostatecznie wzory dokumentów formalnych, które powinny być zaimplementowane w Systemie SIMIK (wnioski aplikacyjne, sprawozdania monitoringowe, umowy o dofinansowanie), zostały przygotowane przez Instytucje Zarządzające i ogłoszone w Dzienniku Ustaw w listopadzie i grudniu 2004 r. II wersja systemu SIMIK była wykorzystywana do monitoringu i ewaluacji[10].
[10] orka2.sejm.gov.pl
W perspektywie finansowej 2007 – 2013 system SIMIK był największym programem służącym do obsługi funduszy europejskich w całej UE. Jego powstanie wynikało z zaleceń zawartych w rozporządzeniu ogólnym Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. W perspektywie finansowej 2007-2013 program został podzielony na Krajowy System Informatyczny i Lokalne Systemy Informatyczne, tak aby odpowiednio monitorować i kontrolować wdrażanie programów operacyjnych na szczeblu krajowym i regionalnym. System SIMIK w perspektywie finansowej 2007-2013 zapewniał:
- dostęp do wszystkich danych na temat projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
– monitoring wskaźników finansowych i efektów wdrażania projektów, dokonywany przez instytucje zarządzające i płatnicze;
– przejrzysty sposób udostępniania wszystkich danych Komisji Europejskiej.
Natomiast systemy SIP i SIRS (powstałe po problemach z bieżącym monitorowaniem projektów 7 osi POIG oraz kluczowych RPO i PO RPW w perspektywie finansowej 2007–2013) realnie usprawniły proces monitorowania realizacji projektów. O ile dla 7 osi POIG Beneficjenci zostali zobowiązani do wypełniania systemu SIP, to takiego obowiązku nie mieli Beneficjenci projektów budujących sieci szerokopasmowe. Jednakże owe systemy przyczyniły się do zwiększenia wiedzy Instytucji i poprawiły kontrolę nad prowadzeniem projektów.

      1. Problemy po stronie instytucji nadzorujących projekty
Jak zaznaczyli Beneficjenci, ankietowani przez firmę ECORYS w 2010 r. instytucje zarządzające zaangażowane w realizację 7 osi POIG wydawały różne interpretacje odnoszące się do zasad kwalifikowalności wydatków, jednakże należy zaznaczyć, że w późniejszym okresie przeprowadzono wiele szkoleń z Beneficjentami dot. zasad kwalifikowalności wydatków, co pozwoliło wyeliminować problem. Ponadto Beneficjenci zwracali uwagę na zbyt długi czas akceptowania wniosków o płatność oraz wymóg dostarczania wraz z wnioskiem podpisanych kopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, jednakże IW wyszła w tym zakresie naprzeciw postulatom Beneficjentów stosując uproszczoną metodę weryfikacji WoP. Duża rotacja kadr w instytucjach utrudniała komunikację z Beneficjentem i sprawne nadzorowanie postępów w projekcie. Do dziś (w zakresie perspektywy 2004–2006) pojawiają się trudności z ustaleniem osoby odpowiedzialnej za dany projekt oraz z dotarciem do podstawowych dokumentów dotyczących realizacji niektórych projektów. Oznacza to brak transparentności i duży poziom dezinformacji, co jest niedopuszczalne w kontekście samych założeń programowych.

      1. Brak całościowej wizji rozwoju informatyzacji państwa i tworzenie rozwiązań „wyspowych”
Projekty powstawały w sposób chaotyczny, wyspowy. Beneficjenci nie współpracowali ze sobą, nie dzielili się doświadczeniami, nie korzystali wzajemnie z innych produktów projektowych.
Niosło to ryzyko budowy niewspółpracujących ze sobą systemów. W tym aspekcie, podczas realizacji projektów, które zakładały integrację z innymi systemami, napotkały problemy techniczne związane z: 1) integracją między systemami, 2) przyjęciem niewłaściwych parametrów dla poprawnej wydajności systemu, 3) zmiana funkcjonalności w systemie współpracującym w trakcie jego realizacji dla etapów już zrealizowanych, czy 4) nieprawidłowo określonymi zakresami zadań do realizacji wymagającymi dodatkowych uzgodnień pomiędzy stroną zlecającą a wykonującą. Ponadto należy zaznaczyć, że budowę systemów teleinformatycznych i dostawę urządzeń do nich powierzano 2-3 największym firmom IT w kraju, przy czym zazwyczaj nie otrzymywano dostępu do kodu źródłowego oprogramowania. Przyczyniało się to do konieczności zawierania umów z wykonawcami na utrzymanie tych systemów, a każdorazowa modyfikacja kodu (nawet niewielka) wiązała się z wysokimi kosztami. Także analizując projekty związane z budową sieci szerokopasmowych w Polsce można zauważyć, powtarzające się nazwy Wykonawców oraz Dostawców sprzętu, co w przypadku tych pierwszych mogło wpłynąć na tempo budowy sieci, jeżeli nie posiadali oni wystarczającej liczby osób i sprzętu do przeprowadzenia inwestycji.
Zabrakło spójnej wizji, którą projekty mogłyby realizować i w którą mogłyby się wpisywać. Nowoczesna, przyjazna obywatelom i przedsiębiorcom cyfrowa administracja, to NIE możliwość „zdobycia” kolejnego wypisu z internetowego rejestru za pomocą własnego komputera i zaniesienie wydrukowanych papierów do odpowiedniej instytucji. Cyfrowa administracja TO pominięcie tego procesu poprzez –wybór procedur autoryzacji, która w określonym czasie DOSTARCZY potwierdzenia, że sprawa została załatwiona. Przecież to nie obywatel powinien za każdym razem pobierać np. wypisy z różnych rejestrów dziedzinowych, tylko jeden centralny system powinien czerpać z nich dane w jego imieniu.
      1. Próba realizacji wymagań sprzecznych ze sobą
W ramach realizacji projektu Beneficjenci chcieli zaspokoić potrzeby wszystkich potencjalnych grup użytkowników, którzy będą korzystać z jego produktów. Często interesy czy zapotrzebowania różnych grup były ze sobą sprzeczne co prowadziło do opóźnień w realizacji projektu lub niemożnością realizacji wszystkich jego założeń. W tym aspekcie zabrakło wystarczającego spojrzenia proobywatelskiego i zidentyfikowania na konkretną grupę docelową tj. obywateli.
W świetle powyższego, rekomendować można podjęcie kilku następujących działań:
1. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy, już na etapie składania wniosków o dofinansowanie, zapewnić odpowiednie przygotowanie legislacyjne pod jego realizację, gdyż zmniejszyłoby to liczbę modyfikacji w budowanych usługach czy systemach oraz prawdopodobieństwo zakończenia projektu z niepowodzeniem[11];
  [11] Warunek został wprowadzony jako jedno z kryteriów merytorycznych w ramach konkursów organizowanych w II osi PO PC.
2. Należy uprościć procedury przetargowe oraz skrócić okres podejmowania decyzji administracyjnych dla kluczowych projektów związanych z informatyzacją państwa, aby usprawnić proces realizacji i zwiększyć czasowy bufor bezpieczeństwa;
3. Należy rozważyć centralizację niektórych zakupów publicznych tj. zakładających pewien stopień normalizacji zamówień, takich jak zakup sprzętu, serwerów czy licencji na oprogramowanie dla administracji publicznej - w ramach jednego, zbiorczego przetargu, aby zmniejszyć koszty transakcyjne związane przetargiem oraz mieć siłę negocjacyjną i skutecznie obniżać cenę, a sam przetarg powinien mieć kompletnie i jasno napisany SIWZ, aby uniknąć procesu wyjaśnień do treści SIWZ oraz procedury odwoławczej przedłużającej ten element projektu; rozważyć należy również centralizację rozdrobnionych w chwili obecnej Centrów Przetwarzania Danych i stworzenie większych centrów, które udostępniałyby miejsce dla kolejnych systemów/rejestrów – obecnie organy administracji publicznej posiadają własne CPD (często niewielkich rozmiarów), które korzystają z tych samych lub podobnych licencji oraz pochłaniają dodatkowe koszty związane z personelem obsługowym;
4. Przy zleceniach zewnętrznych na budowę nowych systemów/rejestrów organy administracji publicznej powinny zapisywać w umowach pełny dostęp do kodu źródłowego aplikacji, aby uniezależnić się od kolejnych zleceń dla jednej firmy, których skumulowane wartości często przekraczają początkowy wydatek na budowę; umowy zawierane na budowę systemów/rejestrów powinny zapewniać elastyczność zamawiającemu w zmianie parametrów aplikacji w przypadkach nowego stanu prawnego,
5. Należy uświadomić Beneficjentów, jak ważne są mechanizmy dywersyfikacji ryzyka w projekcie; każdy duży projekt, czy to informatyczny, czy zakładający budowę sieci, powinien być podzielony na etapy, tak skonstruowane, aby opóźnienia w jednej części (w miarę możliwości) nie wpływały na inne zadania lub żeby istniał bufor bezpieczeństwa przedłużający jego zakończenie bez wpływu na całe przedsięwzięcie; w przypadku projektów związanych z budową sieci szerokopasmowych należy mieć zaplanowane alternatywne trasy przebiegu sieci w przypadku przyszłych problemów z dostępem do działek czy pasa drogowego;
6. Organy administracji powinny zbudować jeden system do monitoringu i kontroli od początku perspektywy finansowej, w którym Beneficjenci będą obowiązkowo sprawozdawać postępy realizacji projektu; zapewnienie odpowiedniej jakości danych i rzetelnej sprawozdawczości w tym zakresie powinny zapewnić mechanizmy takie, jak np. obligatoryjne wprowadzenie nakazu w umowie o dofinansowanie.[12] Ponadto system ten powinien zbierać tylko niezbędne dane od Beneficjenta, pozwalając im na sprawne rozliczanie realizowanych projektów. Należy podkreślić, że tworzenie nadmiarowych systemów/aplikacji będzie prowadziło do pogorszenia pracy Beneficjentów zaspokajając jedynie potrzeby kontrolne administracji.
  [12] Dla PO PC taki system został wdrożony – jest nim SL2014. W UoD do poszczególnych działań, zapewniono obowiązek zasilania przez Beneficjentów systemu informatycznego danymi, dotyczącymi projektów, także w obszarze sprawozdawczości.

# Materiały źródłowe
1. Ministerstwo Cyfryzacji, Departament telekomunikacji: Sieci Szkieletowo-Dystrybucyjne w Perspektywie 2007–2003. Raport zamknięcia. mc.gov.pl
2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: Raport końcowy z wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004–2006.
3. Nowakowski D., Klinger B.: Informatyzacja państwa przy wsparciu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Podsumowanie dekady - Raport. Warszawa, 2015.
4. Centrum Projektów Polska Cyfrowa: cppc.gov.pl
5. Fundusze Europejskie 2004–2006: funduszeeuropejskie.2007–2013.gov.pl
6. KSI SIMIK: funduszeeuropejskie.2007–2013.gov.pl
7. Mapa dotacji: mapadotacji.gov.pl
8. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: nauka.gov.pl
9. Najwyższa Izba Kontroli: nik.gov.pl
10. Polska Cyfrowa: polskacyfrowa.gov.pl
11. Polski Komitet Normalizacyjny: pkn.pl
12. System Informacyjny o Projektach (SIP): sip.itl.waw.pl
13. System Informacyjny o Regionalnych Sieciach Szerokopasmowych (SIRS): sirs.itl.waw.pl
14. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej: uprp.pl
15. Urząd Regulacji Energetyki: ure.gov.pl
16. Urząd Morski w Gdyni: umgdy.gov.pl
17. asgeupos.pl
18. crzl.gov.pl
19. csioz.gov.pl
20. e-clo.pl
21. e-slask.pl
22. egiodo.giodo.gov.pl
23. ekatalogi.uzp.gov.pl
24. ekw.ms.gov.pl
25. empatia.mpips.gov.pl
26. epodatki.mf.gov.pl
27. epuap.gov.pl
28. ezd.gov.pl
29. finanse.mf.gov.pl
30. geo.stat.gov.pl
31. geoportal.gov.pl
32. gugik.gov.pl
33. gunb.gov.pl
34. idm.org.pl
35. ieu.gov.pl
36. isok.gov.pl
37. kic.gov.pl
38. kpsi.pl
39. krwiodawcy.org
40. lrst.lodzkie.pl
41. ms.gov.pl
42. mss.malopolska.pl
43. mz.gov.pl
44. orange.pl
45. p1.csioz.gov.pl
46. pk.gov.pl
47. plid.obywatel.gov.pl
48. podkarpackie.orss.pl
49. prod.ceidg.gov.pl
50. pue.zus.pl
51. rejestrymedyczne.csioz.gov.pl
52. sips.itl.waw.pl
53. sspw.umws.pl
54. sspw.wrotapodlasia.pl
55. stat.gov.pl
56. szerokopasmowawielkopolska.pl
57. szerokopasmowe.lubelskie.pl
58. ufg.pl
59. uke.gov.pl
60. umwd.dolnyslask.pl
61. warminsko-mazurskie.orss.pl
62. zus.pl

# Słownik skrótów
Użyty skrót	Rozwinięcie
ASG/EUPOS	Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego Aktywnej Sieci Geodezyjnej EUPOS
BDOT	Bazy Danych Obiektów Topograficznych
CISG	Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej
COI	Centralny Ośrodek Informatyki
CPD	Centrum Przetwarzania Danych
CPR	Centra Powiadamiania Ratunkowego
CRZL	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
CSIOZ	Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
DBO	Projektuj i Buduj i Operuj
ECS	System Kontroli Eksportu
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego SIMIK - Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli
EGiB	Ewidencja Gruntów i Budynków
EKZM	elektroniczna karta zdrowia marynarza
e-PUAP	elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
EZD	elektroniczne zarządzania dokumentacją
GBDOT	Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych
GDPS	Geographically Dispersed Parallel Sysplex
GIODO	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
GUGiK	Główny Urząd Geodezji i Kartografii
IHiT	Instytut Hematologii i Transfuzjologii
INSPIRE	Infrastructure for Spatial Information in the European Community
IP	Instytucja Pośrednicząca
ISOK	Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami
ITIL	IT Infrastructure Library
ITS	infrastruktura techniczno-systemowa
IW	Instytucja Wdrażająca
IZ	Instytucja Zarządzająca
JST	jednostki samorządu terytorialnego
KDR	Karta Dużej Rodziny
KIIP	Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej
KZGW	Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ŁRŚT	Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna
MAN	Ewidencja Mandatów
MSS	Małopolska Sieć Szerokopasmowa
NGN	Next Generation Networks
NMT	Numeryczny Model Terenu
OPP	Organizacja Pożytku Publicznego
ORSS	Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe
PIUM	Portal Informacyjny Urzędu Morskiego w Gdyni
PLI CBD	Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych
POPC	Program Operacyjny Polska Cyfrowa
PUE	Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS
RAP	Remedial Action Plan
RKS	Rejestr Karny Skarbowy
RKSn	Rejestr Karny Skarbowy
RPO	Regionalne Programy Operacyjne
PO RPW	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
RSS	Regionalne Sieci Szerokopasmowe
SDMX	Statistical Data and Metadata Exchange
SIP	System Informacyjny o Projektach
SIPS	System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa
SIRS	System Informacyjny o Regionalnych Sieciach Szerokopasmowych
SISP	System Informacyjny Statystyki Publicznej
SPO WKP	Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw POIG – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
SSPW	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
SWIBŻ	System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi
UFG	Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
URPLWMiPB	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
WSS	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa
ZSIN	Zintegrowany Systemu Informacji o Nieruchomościach

# Załączniki
## Załącznik nr 1
## Tabela 1. Projekty realizowane w ramach działania 1.5 SPO WKP, FE 2004–2006, służące rozwojowi e-administracji w Polsce
L.p.	Nazwa projektu	Beneficjent	Produkt końcowy	Okres realizacji	Wartość projektu (PLN)	Dofinansowanie z UE (PLN)	Status realizacji
1.	Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Produkt: / - platforma teleinformatyczna e-PUAP.	2004–2008	26 453 504,98	19 813 044,72
2.	Budowa zintegrowanej platformy usługowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej	Urząd Patentowy RP	Produkt: / - portal usług online wraz z interaktywnymi formularzami, elektroniczną kancelarią, centralnym system autoryzacji, wyszukiwarką informacji, opłaty online i moduł rozliczeń opłat. Usługi typu webservice, służące m.in. do komunikacji z systemem informatycznym Narodowego Banku Polskiego.	2005-07–2008-09	10 399 949,00	7 797 766,47
3.	Centrum świadczenia usług rejestrowych Ministerstwa Sprawiedliwości	Ministerstwo Sprawiedliwości	Produkt: / - Centralny Ośrodek Przetwarzania Danych; / - Podstawowy Ośrodek Przetwarzania Danych; / - referencyjne rejestry sądowe (Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Zastawów, Krajowy Rejestr Karny, Nowa Księga Wieczysta) i Monitor Sądowy i Gospodarczy; / - punkty Centralnej Informacji usług dostępu do informacji zgromadzonych w rejestrach Monitora Sądowego i Gospodarczego; / - infrastruktura do prowadzenia elektronicznych rozliczeń pomiędzy sądami a obywatelami i podmiotami obrotu gospodarczego.	2004–2009	135 409 992,10	101 557 494,10
4.	e-GIODO Elektroniczna platforma komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	Produkt: / - przeglądarka Rejestru Zbiorów Danych Osobowych z funkcją zaawansowanego przeszukiwania; / - interaktywny formularz wniosku o zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji oraz wniosku zgłoszenia aktualizacji do zarejestrowanego zbioru.	2005-07-12 / 2006-06-06	1 592 459,85	1 194 344,89
5.	e-Nadzór Budowlany	Główny Urząd Nadzoru Budowlanego	Produkt: / - aplikacja „Systemu Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych” oraz jej integracja z systemem HERMES II Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; / - rozbudowany system „Centralne Rejestry Osób z Uprawnieniami Budowlanymi, Rzeczoznawców budowlanych oraz Ukaranych z Tytułu Odpowiedzialności Zawodowej (CRUB)” oraz jego integracja w zakresie danych osobowych z Centralną Bazą Danych Osobowych MSWiA; / - komputeryzacja rejestrów prowadzonych przez Urząd z mocy ustawy - Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych oraz integracja tych rejestrów z innymi rejestrami: Centralną Bazą Danych Osobowych MSWiA oraz systemem HERMES II; / - moduły analityczne (raporty i zestawienia), w oparciu o procedury statystyczne, przeznaczone do analizy danych gromadzonych w bazach danych.	2005-11-25 / 2007-12-31	2 305 387,59	1 729 040,66
6.	e-RZOZ Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej	Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia	Produkt: / system informatyczny przeznaczony do obsługi procesów rejestracji podmiotów w ochronie zdrowia, który realizuje postulat informatyzacji procesów administracyjnych oraz jawności i dostępności do danych rejestrowych.	IV kw. 2004 –I kw. 2009	25 863 409,72	18 984 006,74
7.	GEOPORTAL.GOV.PL	Główny Geodeta Kraju	Produkt: / - infrastruktura węzłów Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (KIIP), współpracujących ze sobą i świadczących usługi od wyszukiwania i udostępniania danych, aż do ich analizy - wyszukiwarka danych przestrzennych na podstawie metadanych, przeglądanie zbiorów danych przestrzennych i metadanych; / - usługi on-line oparte o dane geoprzestrzenne, w tym o charakterze katastralnym oraz metadane.	2005-07-01 / 2008-10-31	36 439 410,03	26 762 375,74
8.	inKPRM Zintegrowany Portal Komunikacji Elektronicznej	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Produkt: / system do gromadzenia, udostępniania oraz wymiany informacji między komórkami organizacyjnymi oraz pracownikami wewnątrz Kancelarii.	2004–2006	1 195 626,35	896 719,76
9.	Internetowy System Informacji Gospodarczej Insigos oparty na Bazie Informacji Gospodarczej BINGO	Ministerstwo Gospodarki	Produkt: / system umożliwiający przegląd danych statystycznych dotyczących gospodarki i handlu zagranicznego, który składa się z dwóch modułów: - moduł POLGOS - służy do prezentacji danych porównawczych w zakresie polskiej gospodarki; - moduł HZ - zawiera informacje dotyczące polskiego handlu zagranicznego.	2008-01-01 / 2009-03-31	491 054,30	368 290,72
10.	Obsługa elektronicznych deklaracji podatkowych przedsiębiorców e-Deklaracje	Ministerstwo Finansów	Produkt: / system umożliwiający podmiotom gospodarczym przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych.	2004–2006	48 039 880,68	35 357 244,13
11.	Opracowanie obiektów klasy budynki wraz z punktami adresowymi i granicami administracyjnymi dla województwa: opolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego w ramach opracowania georeferencyjnej bazy danych obiektów topograficznych GBDOT	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	Produkt: / baza danych o budynkach oraz punktach adresowych dla wybranych regionów kraju, w skład której wchodzą następujące warstwy: Sieć drogowa, Sieć kolejowa, Sieć hydrograficzna, Budynki, Adresy, Linie elektroenergetyczne, Systemowa aktualizacja, NMT (rzeźby), Pokrycie terenu.	2008-07-01 / 2009-05-20	2 067 424,20	1 550 568,15
12.	Portal e-Norma w Polskim Komitecie Normalizacyjnym – część I	Polski Komitet Normalizacyjny	Produkt: / środowisko systemowe pozwalającego na pełną integrację personelu, procesów i systemów IT w PKN, dających w efekcie łatwy dostęp do wiedzy normalizacyjnej wszystkim zainteresowanym, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom.	2005–2008	17 441 292,54	13 003 907,19
13.	Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Produkt: / Zintegrowany System Informatyczny PESEL2 (ZSI PESEL2), jako rejestr referencyjny dla ewidencji ludności.	2004–2008	31 883 254,48	23 564 740,79
14.	System elektronicznego gromadzenia zapisu i analizy informacji medycznej w Marynarce Wojennej RP – elektroniczna karta zdrowia marynarza (EKZM)[13]	Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia	Produkt: / informatyczny system gromadzenia, przetwarzania i analizy danych medycznych i epidemiologicznych odnoszących się hierarchicznie i strukturalnie do poziomu: marynarza (elektroniczna karta zdrowia marynarza), okrętu, ambulatorium, flotylli, całej Marynarki Wojennej RP.	2004–2006	2 115 981,57	1 128 889,75
15.	System interaktywnej elektronicznej obsługi informatyczno-statystycznej dla uczestników rynku energii	Urząd Regulacji Energetyki	Produkt: / system interaktywnej elektronicznej obsługi informatyczno-statystycznej dla uczestników rynku energii umożliwiający składanie wszelkich dokumentów przewidzianych prawem drogą elektroniczną przy pomocy odpowiednich formularzy.	2007-12-27 / 2008-05-15	8 249 998,99	6 186 203,73
16.	System obiegu dokumentów w jednostkach administracji morskiej z portalem korporacyjnym i modelem eUE wdrożenie	Urząd Morski w Gdyni	Produkt: / system informatyczny do obiegu dokumentów administracji morskiej z portalem korporacyjnym.	2003-11-15 / 2006-12-31	5 640 000,00	4 230 000,00
17.	System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą teleinformatyczną	Urząd Morski w Gdyni	Produkt: / System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) opracowany na potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni.	2004–2006	7 009 936,00	4 316 325,00
18.	Utworzenie Rejestru Dawców Krwi	Instytut Hematologii i Transfuzjologii	Produkt: / platforma elektroniczna Krajowy Rejestr Dawców Krwi	2005-12-12 / 2008-04-30	6 022 636,19	4 510 753,74
19.	Wdrożenie Systemu Ewidencji Spraw Karnych Skarbowych	Ministerstwo Finansów	Produkt: / system informatyczny Ewidencji Spraw Karnych Skarbowych (tzw. System Informatyczny ESKS) w którego skład wchodzą trzy zintegrowane rejestry państwowe: / - Rejestr Karny Skarbowy (RKS), / - Rejestr Karny Skarbowy (RKSn), / - Ewidencja Mandatów (MAN).	2007-06–2008-10	1 627 440,04	1 216 655,25
20.	Wdrożenie Systemu Kontroli Eksportu (ECS) I Faza	Ministerstwo Finansów	Produkt: / system ECS, w którym następuje pełna obsługa zgłoszenia wywozowego od momentu przesłania zgłoszenia wywozowego do przesłania zgłaszającemu komunikatu (IE 599) potwierdzającego wyprowadzenie towarów lub informującego o braku zgody na wyprowadzenie.	2004–2007	6 356 503,54	4 767 377,70
21.	Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego Aktywnej Sieci Geodezyjnej EUPOS (ASG/EUPOS)	Główny Geodeta Kraju	Produkt: / - 75 nowych stacji permanentnych w tym: 67 stacji GPS wyposażonych w odbiorniki Trimble NETRS i anteny Zephyr Geodetic, 8 stacji GPS/GLONASS wyposażonych w odbiorniki Trimble NETR5 i anteny Zephyr Geodetic 2, / - założono i wyposażono centrum zarządzające ASG/EUPOS, / - uruchomiono 6 usług (serwisów) dostępnych dla przedsiębiorców.	2005-08-02 / 2008-06-30	28 709 081,21	20 959 590,34
22.	Zintegrowana Platforma Obsługi Przedsiębiorców przez Urzędy Wojewódzkie-e Urząd Wojewódzki	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie	Produkt: / jednolity system ukierunkowany na świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną, umożliwiający podmiotom gospodarczym zdalne inicjowanie i realizację spraw obsługiwanych przez urzędy wojewódzkie w: Szczecinie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Lublinie, Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Krakowie, Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Gdańsku, Kielcach i Poznaniu.	2005-12-12 / 2008-06-30	23 720 346,52	17 602 684,84
				RAZEM	429 034 569,88	317 498 024,41
[13] Projekt zwrócił otrzymane dofinansowanie realizując zadania w ramach budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

 – projekt zrealizowany; – projekt zrealizowany w niepełnym zakresie; – projekt niezrealizowany
W przypadku tej grupy projektów, dane w kolumnach „Wartość projektu (PLN)” oraz „Dofinansowanie z UE (PLN)” są zgodne z informacjami opublikowanymi na stronie: mapadotacji.gov.pl.

## Załącznik nr 2
## Tabela 2. Projekty realizowane w ramach POIG 7, FE 2007–2013, służące rozwojowi e-administracji w Polsce
L.p.	Nazwa projektu	Beneficjent	Produkt końcowy	Okres realizacji	Wartość projektu (PLN)	Dofinansowanie z UE (PLN)	Status realizacji
1.	Budowa Platformy e-Budżetu	Ministerstwo Finansów	Produkt: / - wdrożenie systemu TREZOR 3.0, / - wdrożenie systemu analityczno-sprawozdawczego WHBP, / - rozbudowana platforma integracyjna PI, / - 12 usług elektronicznych obsługi budżetu państwa dla administracji, przedsiębiorców i obywateli, / - możliwość podpisywania elektronicznie 39 typów dokumentów.	2007-09-14 / 2015-12-18	82 311 917,10	69 362 785,10
2.	Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej	Urząd Komunikacji Elektronicznej	Produkt: / projekt zakładał budowę systemu umożliwiającego realizację drogą elektroniczną usług UKE na rzecz obywateli oraz firm funkcjonujących na rynku telekomunikacyjnym, pocztowym, radiowym i telewizyjnym.	2010-10-07 / 2015-12-31	23 964 059,07	4 567 798,96
3.	Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego	Ministerstwo Sprawiedliwości	Produkt: / - nowa wyszukiwarka KRS umożliwiającą pobieranie przez internet aktualnej informacji o podmiocie zrównanej mocą z odpisem aktualnym wydawanym przez CI KRS, / - przeglądarka Monitorów Sądowych i Gospodarczych aktualizowana danymi codziennie oraz przeprowadzenie migracji z wersji papierowej do PDF egzemplarzy MSiG od 1996 r., / - zintegrowane rejestry KRS i KRK umożliwiające weryfikację w rejestrze KRK osób wpisywanych do KRS, / - możliwość składania przez uprawnione podmioty do KRK wniosków lub zapytań o osobę bądź podmiot zbiorowy oraz odbieranie drogą elektroniczną odpowiedzi z KRK.	2009-02-01 / 2014-09-30	33 252 046,69	25 160 073,21
4.	Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej	Ministerstwo Gospodarki (obecnie Rozwoju)	Produkt: / system teleinformatyczny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej umożliwiający utworzenie i prowadzenie centralnej ewidencji działalności gospodarczej, udzielanie informacji o treści wpisów w centralnej ewidencji działalności gospodarczej oraz zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego wskutek udostępnienia informacji o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej.	2008-10-02 / 2015-12-31	43 864 261,06	36 418 277,05
5.	Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia	Ministerstwo Zdrowia/Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia	Produkt: / - System Statystyki w Ochronie Zdrowia, który gromadzi i opracowuje dane statystyczne związane z sektorem ochrony zdrowia w Polsce, / - System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, który udostępnia usługi elektroniczne, które pozwalają podmiotom leczniczym na zgłoszenie posiadanych zasobów, / - System Monitorowania Zagrożeń, który gromadzi informacje o zdarzeniach, których wystąpienie lub skala zjawiska może rodzić zagrożenie mające wpływ na zdrowie i życie ludzi, / - Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, którego celem jest wsparcie organów Państwa w prowadzeniu polityki lekowej państwa. / - System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, który gromadzi i przetwarza dane na temat organizacji i przebiegu szkolenia personelu medycznego umożliwiającego efektywny przepływ informacji o procesie kształcenia pomiędzy jednostkami.	2014-08-01 / 2015-12-31	25 000 000,00	21 250 000,00
6.	e-Deklaracje 2	Ministerstwo Finansów	Produkty: / projekt e-Deklaracje 2 był kontynuacją projektu e-Deklaracje, w którym wprowadzono nowe usługi: / - wymiana informacji o VAT w zakresie obsługi nowych informacji podsumowujących (VAT-UE i VAT-UEK) zgodnie z dyrektywą Rady 2008/117/WE z dnia 16 grudnia 2008 r., / - składanie elektronicznych wniosków o zwrot podatku VAT za pośrednictwem systemu e-Deklaracje, wraz z załącznikami binarnymi, / - przekazywanie 1% podatku należnego OPP wraz z informacją o celu szczegółowym i kwocie podatku., - Elektronicznego przesyłania deklaracji wszystkich rodzajów. / - wstępne wypełnianie zeznania podatkowego PIT-37.	2009-01-01 2015-12-31	85 067 397,38	72 282 631,59
7.	Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)	Ministerstwo Zdrowia/Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia	Produkt: / projekt zakładał budowę elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski niezależnie od płatnika, a także obywateli UE i innych krajów, którzy skorzystają ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski.	2007-11-29 2015-12-31	712 640 000,00	407 395 005,74
8.	Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów – eKatalogi	Urząd Zamówień Publicznych	Produkt: / internetowa platforma zakupowa, która umożliwia zamawiającym dokonywanie zakupów produktów poniżej progów stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych tj. łączy przedsiębiorców i sektor administracji publicznej.	2013-01-01 2015-02-28	3 864 898,41	3 253 798,64
9.	Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	Produkt: / portal Emp@tia umożliwiający gromadzenie kompletnych i aktualnych informacji z obszaru zabezpieczenia społecznego, pozwalającego skutecznie skorzystać z oferowanych świadczeń socjalnych wraz z możliwością zawnioskowania o nie w formie elektronicznej.	2008-01-01 2014-02-14	45 413 816,09	36 561 011,41
10.	e-Podatki	Ministerstwo Finansów	Produkt: / portal podatkowy umożliwiający obywatelom wysłanie wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego.	2009-01-01 / 2015-12-31	123 382 915,66	104 849 192,93
11.	e-PUAP 2	Ministerstwo Cyfryzacji	Produkt: / Rozbudowana platforma ePUAP wzbogacona o nowe funkcjonalności: / - zwiększenie efektywności kosztowej usług świadczonych przez administrację publiczną, / - udostępnienie mechanizmów integrujących jednostki samorządu terytorialnego na platformie ePUAP, / - ułatwienie korzystania z usług publicznych dostępnych online, poprzez wprowadzenie jednolitej klasyfikacji usług (katalogu usług).	2008-07-31 2015-12-31	118 523 616,05	83 996 575,25
12.	e-Rejestracja	Ministerstwo Finansów	Produkt: / scentralizowany System Informatyczny Krajowej Ewidencji Podatników (tj. SI KEP2), a także służące jego realizacji opracowania koncepcyjne i zmiany prawne w zakresie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.	2009-01-01 2015-12-31	44 728 209,08	38 012 780,11
13.	Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z Krajowym Systemem Zarządzania	Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)	Produkt: / - krajowy system zarządzania bazą danych obiektów topograficznych (KSZBDOT), / - centrum zapasowe KSZBDOT w Katowicach mające na celu zabezpieczenie przed zniszczeniem w wyniku zdarzeń losowych zgromadzonych danych przestrzennych w bazie danych obiektów topograficznych, / - założona kompletna baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla całego kraju, / - baza danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO) dla całego kraju, / - ortofotomapy w skali 1:10 000 na bazie zobrazowań lotniczych lub satelitarnych dla wybranych obszarów miejskich, / - zmodernizowana podstawowa osnowa wysokościowa dla całego kraju, / - cyfrowe mapy topograficzne w skali 1:10 000 dla wybranych obszarów miejskich.	2007-03-01 2015-11-30	176 200 000,00	149 148 940,20
14.	Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)	Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej	Produkt: / projekt zakładał utworzenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie kryzysowe, w efekcie w znacznym stopniu poprawiającego osłonę społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed skutkami powodzi oraz innymi nadzwyczajnymi zagrożeniami.	2009-08-26 / 2015-12-31	299 976 767,03	200 778 238,96
15.	Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych	Ministerstwo Sprawiedliwości	Produkt: / wdrożenie systemu informatycznego Nowej Księgi Wieczystej.	2008-07-01 2011-08-31	29 959 005,42	21 175 959,30
16.	Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów	Ministerstwo Finansów	Produkt: / - budowa i wyposażenie Centrum Przetwarzania Danych, w którym umieszczono wybrane systemy resortu / - modernizacja 13 systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie realizacji e-usług / - utworzono centralny system tworzenia kopii bezpieczeństwa i archiwizacji.	2007-01-01 2015-06-30	209 580 000,00	169 708 662,46
17.	Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych	Ministerstwo Finansów	Produkty: / - budowa i wyposażenie Centrum Przetwarzania Danych, w którym umieszczono systemy resortu, / - modernizacja 13 systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie realizacji e-usług, / - utworzenie centralnego systemu tworzenia kopii bezpieczeństwa i archiwizacji.	2007-10-26 2015-11-30	201 633 298,23	170 906 165,39
18.	Ogólnopolska sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego "112"	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Centrum Projektów Informatycznych	Produkt: / nowa infrastruktura komunikacyjna, zbudowana na szybkich łączach światłowodowych, w oparciu o najnowsze rozwiązania, niezbędna do sprawnej obsługi wywołań na numer „112” i inne połączenia alarmowe oraz komunikacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za ratownictwo i bezpieczeństwo publiczne.	2009-01-02 2012-03-31	165 000 000,00	140 250 000,00
19.	pl.ID	Ministerstwo Cyfryzacji	Produkt: / System Rejestrów Państwowych, który zintegrował w całość najważniejsze bazy, m.in.: PESEL, rejestr dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego, ŹRÓDŁO – szybki, prosty i bezpieczny program do edycji oraz przetwarzania danych gromadzonych w Systemie Rejestrów Państwowych	2008-09-30 2015-12-31	294 026 962,00	201 007 832,55
20.	Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD)	Urząd Komunikacji Elektronicznej	Produkt: / platforma służąca do prowadzenia bazy danych o użytkownikach publicznych sieci telefonicznych, przekazywaniu systemom oraz służbom odpowiedzialnym za przyjmowanie wywołań alarmowych informacji lokalizacyjnych zakończenia sieci telefonicznych, z których wykonano wywołanie alarmowe.	2008-05-13 2011-06-30	19 441 214,00	16 525 031,90
21.	Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych	Ministerstwo Zdrowia/Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia	Produkt: / - Platforma Rejestrów Medycznych, / - System Wymiany Dokumentów, / - Architektura referencyjna rejestru medycznego.	2007-12-18 2012-12-31	53 263 000,00	43 148 550,00
22.	Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE)	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Produkt: / - portal PUE, / - system kierowania ruchem klientów, / - samoobsługowe urządzenia informacyjne oraz centrum obsługi telefonicznej, / - usługa zapewniającą dostęp do danych zapisanych na indywidualnych kontach w ZUS osobom ubezpieczonym, płatnikom składek, osobom pobierającym świadczenia, lekarzom.	2007-01-01 2014-12-31	157 045 409,00	131 769 799,56
23.	Portal Geostatystyczny - faza II	Główny Urząd Statystyczny	Produkt: / rozbudowa rozwiązań wdrożonych w pierwszej fazie projektu (tj. Portal Geostatystyczny) o nowe funkcjonalności umożliwiające świadczenie nowych usług elektronicznych dla użytkowników, m.in. możliwość wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych oraz publikacji nowych usług INSPIRE.	2014-07-01 2015-12-15	15 000 000,00	12 666 360, 00
24.	Portal Internetowy UFG	Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny	Produkt: / - nowoczesna infrastruktura informatyczna, / - oprogramowanie aplikacyjne umożliwiające załatwianie spraw i uzyskiwanie informacji w dowolnym miejscu, także za pośrednictwem urządzeń mobilnych.	2013-07-01 2015-12-31	37 354 355,00	31 751 201,75
25.	Program e-Cło	Ministerstwo Finansów	Produkt: / 22 systemy informatyczne, które umożliwiają rozliczanie należności celnych, podatkowych i innych przez jedną izbę celną.	2008-08-18 2015-12-31	164 825 180,10	138 580 547,27
26.	Geoportal 2	Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)	Produkt: / - rozbudowany system Geoportal (dostosowany dla osób niedowidzących), / - aplikacja dla urządzeń mobilnych, / - Uniwersalny Moduł Mapowy i Moduł SDI, / - harmonizacja zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego i ich integracja oraz utrzymanie infrastruktury.	2008-10-01 2015-12-15	128 060 031,60	107 606 024,92
27.	Rozbudowa Platformy Lokalizacyjno - Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD 2)	Urząd Komunikacji Elektronicznej	Produkt: / rozbudowa systemu PLI CBD poprzez usprawnienie procesów związanych z przenoszeniem numerów telefonicznych.	2012-05-28 2015-09-30	15 000 000,00	12 750 000,00
28.	Rozwój i upowszechnienie elektronicznych usług administracji rządowej poprzez rozwój jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz udostępnienie i wdrożenie jednolitych usług w urzędach administracji rządowej RP	Podlaski Urząd Wojewódzki	Produkt: / rozbudowany o nowe moduły System EZD autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w tym: / - udostępniono i rozpoczęto świadczenie e-usług na co najmniej poziomie transakcyjnym, a w przyszłości na spersonalizowanym, / - rozbudowano system EZD PUW, jako jednolite i bezpłatne narzędzie dla administracji rządowej w zakresie zwiększenia funkcjonalności, interoperacyjności i możliwości świadczenia zintegrowanych z e-PUAP e-usług, / - zdigitalizowano procedury administracyjne i usługi udostępniane klientom administracji.	2014-08-25 2015-12-31	7 795 051,02	6 625 793,36
29	Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e-usług	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Produkt: / - zmodernizowana infrastruktura techniczno-systemowa (ITS), / - zwiększona dostępność i bezpieczeństwo usług elektronicznych udostępnianych płatnikom, / - zwiększona wydajność ITS systemu obsługi inspektorów kontroli ZUS poprzez sieć internet.	2008-01-01 2015-05-31	152 195 554,15	128 987 327,15
30.	System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS)	Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy	Produkt: / - system SIIS - zbierający informacje o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych w Polsce, / - system SIP - monitorujący realizację i umożliwiający kontrolę projektów w ramach 7 osi POIG, / - system SIRS - monitorujący budowę i rozbudowę infrastruktury szerokopasmowej projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE (Regionalne Programy Operacyjne oraz Rozwój Polski Wschodniej), / - system SIST- gromadzący informacje z zakresu systemów teleinformatycznych oraz Centrów Przetwarzania Danych będących w posiadaniu administracji centralnej, / - SIPS-TV z system wideokonferencji.	2009-07-01 2015-12-31	40 480 860,07	34 112 887,65
31.	System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP)	Główny Urząd Statystyczny	Produkt: / przebudowany system informatycznego GUS w zakresie: / - prowadzonych klasyfikacji i nomenklatur, / - rejestru podziału terytorialnego kraju TERYT, / - rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON.	2008-02-25 2013-12-31	106 400 000,00	84 183 138,10
32.	System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP2)	Główny Urząd Statystyczny	Produkt: / SISP-2 był kontynuacją projektu SISP, rozwijając usługi o: / - dostęp do danych rejestry REGON przez usługi sieciowe, / - dostęp do zasobów informacyjnych statystyki publicznej z wykorzystaniem przeglądarki branżowej, / - dostęp do katalogu linków oraz Standardów Informacyjnych. / Moduł do przekazywania i udostępniania on-line danych i meta danych z wykorzystaniem standardu SDMX.	2010-04-19 2015-12-10	81 556 915,88	69 237 412,60
33.	System Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SIPR)	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Produkt: / system informatyczny wspierający realizację zadań w obszarze powiadamiania ratunkowego i obsługi numeru alarmowego „112”.	2009-08-01 2015-12-31	168 809 717,14	101 844 815,82
34.	System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	Produkt: / system teleinformatyczny Kart Dużej Rodziny (KDR) umożliwiający ewidencjonowanie wniosków i przyznanie KDR oraz obsługę umów zawieranych z partnerami przystępującymi do programu.	2014-05-02 2015-12-15	22 911 492,00	19 430 073,07
35.	Projekt systemowy dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Produkt: / wsparcie oraz zapewnienia spójności i interoperacyjności między indywidualnymi projektami informatycznymi realizowanymi w ramach POIG 2007–2013.	2009-01-01 2015-12-31	60 000 000,00	51 000 000,00
36.	TERYT 2 - Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	Produkt: / - udostępniony przez internet państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju / - realizacja i wdrożenie rozwiązań związanych z prowadzeniem rejestrów adresowych, w tym opracowanie i wdrożenie aplikacji do prowadzenia EMUiA.	2008-12-31 2012-12-31	45 000 000,00	38 250 000,00
37.	TERYT 3 - Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych - Etap I	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	Produkt: / - rozbudowano istniejące systemy teleinformatyczne służące do przechowywania danych przestrzennych w postaci cyfrowej (aplikacja do prowadzenia EMUiA i system zarządzania PRG); / - wsparcie (bezpośrednie i pośrednie) udzielone gminom w zakresie prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w tym aktualizacja i weryfikacja bazy danych EMUiA dla 1 210 gmin; / - wdrożenie modułu SDI w zainteresowanych gminach.”.	2012-05-15 2015-12-31	28 000 000,00	23 800 000,00
38.	Wdrożenie protokołu elektronicznego w prawach cywilnych i wykroczeniowych	Ministerstwo Sprawiedliwości	Produkt: / - elektroniczny zapis rozpraw sądowych, / - system wideokonferencji.	2010-09-09 2015-10-31	191 159 457,71	160 008 846,55
39.	Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury	Prokuratura Generalna (obecnie Prokuratura Krajowa)	Produkt: / - system digitalizacji akt oraz repozytoriów cyfrowych tych akt w jednostkach organizacyjnych prokuratury, / - mechanizm wymiany danych z organami ścigania oraz wymiarem sprawiedliwości.	2012-05-01 2015-12-31	52 505 726,43	44 627 860,10
40.	ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	Produkt: / - system teleinformatyczny pn.: zintegrowany system informacji o nieruchomościach / - centralne repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków.	2010-06-07 2015-12-31	72 441 000,00	61 574 850,00
41.	Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	Produkt: / celem projektu miało być umożliwienie urzędom świadczenia obywatelom i przedsiębiorcom nowych, zintegrowanych usług elektronicznej administracji.	2012-05-01 2015-06-30	12 000 000,00	10 200 000,00
42.	Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-Usług dla obywateli i przedsiębiorców	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	Produkt: / w ramach projektu miała powstać rozległa, ogólnokrajowa infrastruktura teleinformatyczna, stanowiąca elektroniczną platformę komunikacyjną dla Policji.	2008-12-23 2012-06-30	98 570 000,00	83 784 500,00
				RAZEM:	4 448 204 133,37	3 648 550 748,65

 – projekt zrealizowany; – projekt niezrealizowany; – projekt niefunkcjonujący, ale w trakcie realizacji
W przypadku tej grupy projektów, dane w kolumnach „Wartość projektu (PLN)” oraz „Dofinansowanie z UE (PLN)” są zgodne z KSI SIMIK 07-13 – Lista Beneficjentów, stan na 31.08.2016 r.: funduszeeuropejskie.2007–2013.gov.pl
## Załącznik nr 3
## Tabela 3. Projekty kluczowe realizowane w ramach PO RPW i RPO, FE 2007–2013, tworzące infrastrukturę telekomunikacyjną
L.p.	Nazwa projektu	Beneficjent	Produkt końcowy	Okres realizacji	Wartość projektu (PLN)	Dofinansowanie z UE (PLN)	Status / realizacji
1.	Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego	Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna sp. z o. o.	Produkt: / szerokopasmowa infrastruktura radiowa sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o dł. 27,5 km i 50 węzłach.	2013-05-01 2015-12-30	44 533 340,56	15 089 201,33
2.	Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna	Produkt: / szerokopasmowa sieć szkieletowo-dystrybucyjna o dł. 4 594 km i 607 węzłach (31 szkieletowych, 576 – dystrybucyjnych).	2010-08-11 2015-12-31	410 439 349,55	283 637 280,48
3.	Internet Dla Mazowsza	Samorząd Województwa Mazowieckiego	Produkt: / szerokopasmowa sieć szkieletowo-dystrybucyjna o dł. 3 680 km i 350 węzłach (42 szkieletowych, 308 dystrybucyjnych).	2010-12-31 2015-11-30	452 792 028,74	313 170 350,68
4.	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	Województwo Dolnośląskie	Produkt: / szerokopasmowa sieć szkieletowa o dł. 1 617 km i 91 węzłach (9 szkieletowych, 82 dystrybucyjnych).	2008-09-02 2015-12-29	214 252 457,19	147 198 131,57
5.	Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna	Województwo Łódzkie	Produkt: / szerokopasmowa sieć szkieletowa o dł. 546,27 km i 15 węzłach (w tym 7 w technologii radiowej).	2010-05-01 2015-12-31	49 174 879,83	33 535 568,06
6.	Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap	Województwo Łódzkie	Produkt: / szerokopasmowa sieć szkieletowo-dystrybucyjna o dł. 603,52 km i 15 węzłach (7 szkieletowych, 8 dystrybucyjnych).	2012-04-30 2015-12-31	25 436 792,86	17 604 351,86
7.	Małopolska Sieć Szerokopasmowa	Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o.	Produkt: / szerokopasmowa sieć szkieletowa o dł. 2 802 km i 268 węzłach (19 szkieletowych, 249 dystrybucyjnych).	2011-01-01 2015-12-31	192 331 600,65	54 378 840,95
8.	Szerokopasmowe Lubuskie - budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim	Orange Polska S. A.	Produkt: / szerokopasmowa sieć szkieletowo-dystrybucyjna o dł. 1 418 km i 398 węzłach (398 dystrybucyjnych).	2010-12-30 2014-08-18	141 710 121,96	43 095 918,01
9.	Szerokopasmowe Pomorskie - budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie województwa pomorskiego	Orange Polska S. A.	Produkt: / szerokopasmowa sieć szkieletowo-dystrybucyjna o dł. 1 836 km i 297 węzłach (46 szkieletowych, 251 dystrybucyjnych)	2012-02-29 2014-11-29	127 999 248,56	36 114 999,99
10.	Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Produkt: / szerokopasmowa sieć szkieletowa o dł. 456,65 km i 58 węzłach (58 szkieletowych)	2010-11-08 2015-12-31	48 135 954,41	33 250 973,99
11.	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie	Województwo Lubelskie	Produkt: / szerokopasmowa sieć szkieletowo-dystrybucyjna o dł. 2 908 km i 312 węzłach (14 szkieletowych oraz 298 dystrybucyjnych)	2008-04-01 2015-12-31	385 084 244,27	266 968 119,29
12.	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie	Samorząd Województwa Podkarpackiego (Województwo Podkarpackie)	Produkt: / szerokopasmowa sieć szkieletowo-dystrybucyjna o dł. 2 065,24 km i 203 węzłach (14 szkieletowych i 189 dystrybucyjnych)	2008-04-01 2015-12-31	322 011 630,55	222 845 377,18
13.	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie	Województwo Podlaskie	Produkt: / szerokopasmowa sieć szkieletowo-dystrybucyjna o dł. 1 885 km i 181 węzłach (8 szkieletowych i 173 dystrybucyjnych)	2008-04-01 2015-12-31	250 751 373,67	174 100 564,24
14.	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie	Województwo Świętokrzyskie	Produkt: / szerokopasmowa sieć szkieletowo-dystrybucyjna o dł. 1 426 km i 143 węzłach (8 szkieletowych i 135 dystrybucyjnych)	2008-04-04 2015-12-31	200 728 908,93	139 420 589,31
15.	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Produkt: / szerokopasmowa sieć szkieletowo-dystrybucyjna o dł. 2 296 km i 226 węzłach (10 szkieletowych i 216 dystrybucyjnych)	2008-04-01 2015-12-31	326 605 288,27	226 342 304,70
				RAZEM:	3 191 987 220,00	2 006 752 571,70

 – projekt zrealizowany
W przypadku tej grupy projektów, dane w kolumnach „Wartość projektu (PLN)” oraz „Dofinansowanie z UE (PLN)” są zgodne z KSI SIMIK 07-13 – Lista beneficjentów, stan na 31.08.2016 r. funduszeeuropejskie.2007–2013.gov.pl