Załącznik do KARTY OCENY ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR P464

| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu teleinformatycznego „OHP GO – budowa zintegrowanej platformy cyfrowej wspierającej edukację i aktywizację zawodową młodzieży” - Wnioskodawca: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Beneficjent: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|  | RA IT | 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb | Analiza problemów interesariuszy jest pobieżna. Opis zidentyfikowanych problemów wymaga uzupełnienia. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia | W celach strategicznych nie wymieniono Strategii Cyfryzacji Państwa a jednocześnie wskazuje się na nią w innych punktach projektu. Należy wskazać Strategię Cyfryzacji Państwa (SCP) oraz celów SCP, w których osiągnięcie wpisuje się projekt i jego produkty Jednocześnie wskazano nieaktualne strategie | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia | Nieprawidłowo wykazano wartość docelową wskaźnika „8: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja” | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | Dla pozycji „Cyfrowy bliźniak "Wioski ginących zawodów" (ECKiW Roskosz): modele 3D, panoramy 360°, hotspoty dydaktyczne, materiały multimedialne” brakuje uzupełnienia w kolumnie Szacowana liczba obiektów objętych digitalizacją (udostępnianiem informacji) | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 3. Kamienie milowe | Czas pomiędzy publikacją zapytania ofertowego (2026.11.30) a podpisaniem umowy (2026.12.31) jest nierealny. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dla zamówień unijnych. Następnie niezbędny jest czas na rozstrzygnięcie, odwołanie (min. 10 dni) i podpisanie umowy. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 3. Kamienie milowe | Brak informacji o planowany opublikowaniu zapytania ofertowego na infrastrukturę IT i VR – proszę o uwzględnienie uwagi nr 4 | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | W opisie pozycji kosztowej dot. oprogramowania jest mowa o przygotowaniu oraz wykonaniu migracji danych ze wskazanych systemów źródłowych (EZD RP OHP, Quorum QNT, MPP, Delfin II), co nie ma odzwierciedlenia w innych częściach dokumentu. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 6. Otoczenie prawne | Należy wymienić także akty prawne z zakresu informatyzacji, którym podlega realizowany projekt, np.: - ustawę o ochronie baz danych, - ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi (Akt w sprawie zarządzania danymi), - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2854 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania (Akt w sprawie danych), - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego, - rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego, - rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników, - ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 6. Otoczenie prawne | W otoczeniu prawnym wymieniono: Ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Proszę o wskazanie w jakim zakresie ustawa stanowi otoczenie prawne wytworzenia i wdrożenia produktów projektu | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Gestorem systemu „EZD RP OHP” nie jest Ministerstwo Cyfryzacji. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Proszę o korekty nazwy systemu „QUORUM QNT ” na „QUORUM QNT OHP” na liście systemów i przepływów, w celu ujednolicenia nazw użytych w obu miejscach. Proszę również rozważyć korektę nazwy systemu „Platforma OHP GO!” bądź „Platforma OHP GO” tak aby były wszędzie takie same na diagramach i listach. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Jeżeli aplikacja mobilna jest wytwarzana i wdrażana w projekcie, należy go wyodrębnić i wymienić zarówno w pkt 2.4, 7.1 i 7.2 | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | Proszę o potwierdzenie, że wszystkie planowane w projekcie procesy wymiany danych z systemami zostały uzgodnione z gestorami systemów, o ile jest to wymagane. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji – Lista systemów wykorzystywanych w przedsięwzięciu | W opisie platformy OHP GO: - Wykazany został Centralny System Sprawozdawczości i Komunikacji we wcześniejszy opisie oraz pkt 7.2 – jest wykazany komponent o nazwie: Centralny System Elektronicznej Sprawozdawczości Wykazany został Moduł współpracy z pracodawcami (komponent ten jest również opisywany w części 1.1. jako „interfejs dla pracodawców”) – nie ma takiego modułu wykazanego w pkt 7.2 (jest Moduł komunikacji użytkowników) | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji – Lista systemów wykorzystywanych w przedsięwzięciu | System Quorum QNT – jako Gestor wskazana jest firma zewnętrzna QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. – wydaje się, że to jest producent systemu. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |