


UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU – Projekt 
zawarta dnia …………………….pomiędzy:

Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. K. Szymanowskiego w Zamościu, ul. Kościuszki 5,               22-400 Zamość, NIP: 922-10-72-586, REGON: 000282850, reprezentowaną przez:
1. …………………………… - ………………………
2. ………………………….. - ……………………….
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:
1. …………………………… - ……………………………

2. ……………………………- ……………………………

dalej zwanym „Inżynierem Kontraktu”

Niniejsza umowa o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dalej zwana będzie „Umową”

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji inwestycji pn.: „Remont, nadbudowa, przebudowa, adaptacja na funkcję edukacyjną oficyny wschodniej dawnego Zespołu Klasztornego S.S. Klarysek w Zamościu”.
           
dalej zwana „Inwestycją”.

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

a) Oferta wraz z załącznikami złożona przez Wykonawcę w postępowaniu,

b) Zapytanie ofertowe,
c) Dokumentacja Projektowa.
3. Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi określonej w ust. 1 Umowy zgodnie                                z powszechnie obowiązującymi przepisami z zachowaniem należytej staranności, zasadami sztuki budowlanej oraz Polskimi Normami.

4. Szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy.
5. Inżynier potwierdza otrzymanie kompletu dokumentacji opisanej w ust. 2 powyżej.
6. Zakres rzeczowy usługi objętych zamierzeniem inwestycyjnym, nad którego realizacją ma czuwać Inżynier Kontraktu obejmuje:
a) sprawdzenie dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego, 

b) przygotowane kompletnej dokumentacji przetargowej pozwalającej na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych,  
c) kierowanie i koordynację realizacji kontraktu w przedmiocie wykonania robót budowlanych i branżowych. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy w tym zakresie w szczególności prowadzenie rejestru robót, aprobowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Inwestycji, aprobowanie płatności, aprobowanie dodatkowych żądań Wykonawcy we współpracy z Zamawiającym,
d) zapewnienie nadzoru, w tym inwestorskiego nad realizacją Inwestycji,                                     a w szczególności wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót, zagwarantowanie stałego nadzoru inspektorów nadzoru. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zapewnić własnymi siłami i środkami obecność inspektorów nadzoru w odpowiednim dla prawidłowej realizacji robót budowlanych czasie. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia wymaganego przepisami prawa lub Umową nadzoru. 
e) nadzór nad zorganizowaniem przez Wykonawcę robót, elementów budowy w tym:

· ogrodzenia terenu budowy;

· zaplecza budowy z częścią sanitarną, 

· oznakowania terenu budowy;

· nadzór nad realizacją przez Wykonawcę obowiązków w zakresie BHP na budowie;
f) rozwiązywanie wszelkich problemów i sporów  związanych z realizacją robót, w szczególności w zakresie akceptacji zamiennych rozwiązań i materiałów, wad dokumentacji Inwestycji w tym projektowej, rozliczaniem kontraktu, sporządzaniem dokumentacji powykonawczej,
g) nadzór nad zachowaniem terminów realizacji robót budowlanych wynikających z harmonogramu;

h) bieżące informowanie Zamawiającego o trudnościach w realizacji robót i zagrożeniach w ich terminowej realizacji;
i) opiniowanie poleceń płatności z uwzględnieniem ewentualnych podwykonawców robót budowlanych,
j) analiza propozycji i dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę  robót w zakresie  ewentualnych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót oraz przedstawienia stosownych wniosków  i opinii Zamawiającemu,
k) informowanie na piśmie odpowiedzialnych za realizację robót budowlanych (Inwestycji) przedstawicieli Zamawiającego o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji Inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez Zamawiającego, 
l) udostępnianie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją Umowy oraz umowy o roboty budowlane,
m) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych/ robót zamiennych, nie przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nadzór nie jest uprawniony do wydawania poleceń wykonawcy robót budowlanych wiążących poleceń w zakresie wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych; 
n) żądanie od kierownika robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, w tym także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, a także wstrzymania dalszych robót, w przypadku, gdy ich kontynuacja stwarzać będzie zagrożenie wadliwej realizacji robót, a także zagrażałaby życiu i zdrowiu, bądź powodowała niezgodność z dokumentacją projektową; 
o) informowanie Zamawiającego o wadach robót budowlanych nie nadających się do usunięcia wraz z podaniem uzasadnienia oraz wnioskowania o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych z tego tytułu; 
p) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie po dniu zgłoszenia gotowości ich odbioru, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia tego faktu przez wykonawcę robót budowlanych;
q) sprawdzanie na bieżąco jakości wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sprawdzanie atestów, aprobat technicznych i deklaracji zgodności dopuszczających materiały, wyroby i urządzenia do wbudowania, tj. dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej; 
r) zapobieganie stosowaniu materiałów, wyrobów i urządzeń wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej;
s) weryfikacja jakości zastosowanych materiałów przez wykonawcę robót budowlanych poprzez sprawdzenie i akceptację karty materiałowej przekazanej przez wykonawcę robót budowlanych; 
t) sporządzanie okresowych sprawozdań z przebiegu realizacji Inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń w terminowości realizacji Inwestycji oraz wątpliwości w zakresie zgodności z przepisami prawa, wytycznymi, zasadami sztuki budowlanej i przedstawianie ich Zamawiającemu, w terminach wzajemnie uzgodnionych i umożliwiających podejmowanie stosownych działań zaradczych,
u) kontrola prawidłowości zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę robót budowlanych, w tym szczegółowa kontrola kompletności złożonych dokumentów odbiorowych;
v) sporządzanie raportów z przebiegu realizacji Inwestycji dla Zamawiającego                         w terminach zgodnych z zawartą Umową.
§ 2
Oświadczenia i zapewnienia Stron
1. Każda ze Stron oświadcza, że: 

a) wykonanie przez Stronę jej obowiązków wynikających z Umowy jest i będzie zgodne                             z obowiązującymi przepisami prawa; 

b) zawarcie Umowy zostaje dokonane przez osoby upoważnione do reprezentacji każdej ze Stron oraz zostały uzyskane zgody odpowiednich organów każdej ze Stron. 

2. Inżynier Kontraktu oświadcza i zapewnia, że: Usługa Nadzoru realizowana będzie w oparciu o: 
a) dokumentację techniczną - załącznik nr 3 do umowy;

b) umowę z Wykonawcą robót budowlanych;
c) harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych ustalony z wykonawcą robót budowlanych;
3. W przypadku zmiany w zapisach dokumentów, wskazanych w ust. 2, Zamawiający przekaże Inżynierowi zaktualizowane wersje tych dokumentów. 

4. Inżynier oświadcza że:

a)  jest w posiadaniu Dokumentacji, którą otrzymał od Zamawiającego w związku                            z realizacją Inwestycji; 

b) posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie i kwalifikacje umożliwiające wykonywanie obowiązków w zakresie zastępstwa inwestycyjnego określonych w Umowie i będzie świadczył swoje usługi z należytą starannością, a także w zakresie swojej działalności zawodowo zajmuje się świadczeniem usług będących przedmiotem niniejszej Umowy; 

c) dołoży należytej staranności w doborze podmiotów, którymi będzie posługiwał się przy realizacji Inwestycji, za których działania i/lub zaniechania odpowiada jak za własne.
§ 3
Termin wykonania prac
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 1, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Powyższe wymaga akceptacji Zamawiającego. 
§ 4
Prawa i obowiązki Stron
1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wykonywania Umowy z należytą starannością dbając wyłącznie o ochronę interesu Zamawiającego, przestrzegając powszechnie obowiązujących przepisów, Polskich Norm, wiedzy i sztuki budowlanej, stosując się do wytycznych Zamawiającego.

2. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu na bieżąco informacji w zakresie realizacji Inwestycji, oceniać poprawność i terminowość realizacji robót przez wykonawcę, utrwalać stan oraz jakość robót, jeżeli dostrzeże ich niezgodność z umową o roboty budowlane, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej. 

3. Na zlecenie Zamawiającego Inżynier Kontraktu dokona dodatkowych sprawdzeń określonych elementów robót lub oceni zgodność w zakresie jakości lub ilości użytych materiałów przez wykonawcę, podwykonawcę lub inną osobę biorącą udział w realizacji Inwestycji oraz - jeżeli dostrzeże okoliczności, które mogą świadczyć o nienależytym wykonywaniu umowy o roboty budowlane lub innej umowy - niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do stałej współpracy z Inżynierem Kontraktu, w tym do udzielania mu niezbędnych informacji oraz upoważnień. 

5. Zamawiający wezwie Inżyniera do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, jeśli uzna, iż nadzór inwestorski sprawowany jest w sposób nienależyty - czyli niezgodnie z postanowieniami umowy.

6. Zamawiający ma prawo do żądania zmiany osób pełniących funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, o których mowa w § 6 ust. 1 w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego pełnienia przez nich powierzonych funkcji.

7. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) przekazania Inżynierowi Kontraktu dokumentacji technicznej – w dniu zawarcia umowy, na podstawie której wykonywane będą roboty budowlane. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.

b) przekazania kopii umowy dotyczącej realizacji inwestycji, określonej w § 1 ust. 1 oraz kopii harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych niezwłocznie po zawarciu umowy z Wykonawcą.

c) terminowej zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w § 5 umowy.

§ 5
Wynagrodzenie

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Inżynierowi Kontraktu za należyte wykonanie Umowy wynagrodzenie w kwocie w wysokości: …………………..netto (słownie: ……………………………..), plus podatek VAT 23% - ………………………… co daje łącznie kwotę …………………….. brutto („Wynagrodzenie”). Wynagrodzenie obejmuje wykonywanie wszystkich czynności w zakresie Inwestycji. 
a) Wynagrodzenie na podstawie faktur zostanie wypłacone odpowiednio w terminie 30 dni od otrzymania przez  Zamawiającego  prawidłowo  sporządzonej  przez  Wykonawcę  faktury VAT  na  konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT. Za dzień płatności będzie uważany dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
b) Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego Wynagrodzenia Inżyniera kontraktu na co Inżynier kontraktu wyraża zgodę.
c) Zamawiający  oświadcza,  że  jest  czynnym  podatnikiem  podatku  VAT posiadającym 
NIP: 922-10-72-586
d) Inżynier kontraktu  oświadcza,  że  jest  czynnym  podatnikiem  podatku  VAT posiadającym NIP: ………………………..
§ 6
Osoby realizujące umowę: 
1. W skład zespołu Inżyniera Kontraktu wchodzą: 
· Inżynier Kontraktu – …………………………………….
· inspektor nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych - ………………………………
· inspektor nadzoru robót sanitarnych - …………………………………
· inspektor nadzoru robót elektrycznych - ……………………………………….
· 
inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych - …………………………..
· Specjalista ds. rozliczeń – …………………………………
2. Na etapie realizacji zamówienia Inżynier może wnioskować do Zamawiającego o zmianę osób skierowanych do realizacji zamówienia z zastrzeżeniem, że osoby których wniosek o zmianę dotyczy muszą posiadać odpowiednio: uprawnienia i doświadczenie nie gorsze niż wskazane w ofercie.

3.  O zamiarze zmiany osób wskazanych w ust. 1, Inżynier zawiadamia Zamawiającego pisemnie - przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków przez następcę. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego przekazuje pisemne oświadczenia o podjęciu przez te osoby pełnienia obowiązków.

4. Inżynier odpowiada za działania i zaniechania inspektorów nadzoru, o których mowa w ust. 1, oraz pracowników lub innych osób, którymi posłużył się przy realizacji umowy - jak za działania i zaniechania własne. 
§ 7.
Kary umowne

1.
Strony postanawiają, że każda z nich może dochodzić naprawienia szkody w zakresie przekraczającym zastrzeżone w niniejszym paragrafie kary umowne. 

2.
Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną za rozwiązanie Umowy z przyczyn obciążających Inżyniera Kontraktu w kwocie w wysokości 20% Wynagrodzenia. 

3.
Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy dzień naruszania Umowy, po wcześniejszym wezwaniu przez Zamawiającego Inżyniera Kontraktu do zaprzestania naruszania Umowy lub rozpoczęcia jej wykonywania i wyznaczeniu w tym celu terminu nie krótszego niż 7 (siedem) dni. Kara umowna wskazana w niniejszym ustępie należna jest za naruszenie Umowy w postaci: 

a)
naruszenie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji Inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez Zamawiającego,

b)
niedochowanie obowiązku zapewnienia stałego nadzoru,

c)
niedochowanie obowiązku w zakresie terminowego składania raportów i sprawozdań,

d)
nieudostępnienie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją Umowy w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 10 (dziesięć) dni, 

e)
nie sporządzenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym dowodów odbioru technicznego (OT) jak również nieterminowe przekazanie tych dokumentów do siedziby Zamawiającego wraz z oświadczeniem o usunięciu przez wykonawcę ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.
§ 8.
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie może zostać zrealizowane, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Inżynier może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Niezależnie od sytuacji unormowanej w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w następujących przypadkach: 

1) gdy w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Nadzoru lub jego części uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy; 

2) powzięcia informacji o otwarciu postępowania likwidacyjnego Inżyniera; Inżynier ma obowiązek niezwłocznie, tj. w terminie 24 godzin zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu powyższego zdarzenia.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadkach określonych w ust. 2, Zamawiający składa w terminie 30 dni od chwili zaistnienia przyczyny tam określonej.
4. Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 9
Zmiana Umowy
Strony oświadczają, że wykonywanie niniejszej Umowy jest ściśle uzależnione od postanowień umowy lub umów o roboty budowlane, jakie Zamawiający zamierza zawrzeć z generalnym wykonawcą robót. W konsekwencji strony zobowiązują się w razie zaistnienia takiej potrzeby podjąć negocjacje w celu zmiany Umowy poprzez dopasowanie jej terminu lub zakresu do prowadzonego postępowania inwestycyjnego. 

§ 10
Podwykonawstwo

1. W przypadku zlecenia części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmieni to zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne.
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek przesłać projekt umowy z Podwykonawcą Zamawiającemu.                 Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy               z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda                      Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 3 – zdanie drugie, stosuje się odpowiednio.
5. Umowy, o których mowa w ust. 3 i 4, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Tajemnica

1. Inżynier zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym treści powierzonych dokumentów oraz wszelkich innych informacji uzyskanych w trakcie prac a dotyczących Zamawiającego. 
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1 Inżynier ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania swoich pracowników, podmiotów współpracujących z Wykonawcą, niezależnie od sposobu i formy współpracy, jak za swoje działania lub zaniechania. 
3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą informacji, które są powszechnie znane, zostały Inżynierowi przekazane z wyłączeniem obowiązku zachowania poufności, zostały ujawnione zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub na żądanie uprawnionych organów. 
§ 12
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych             i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Szymanowskiego w Zamościu, ul. Kościuszki 5, 22-400 Zamość, adres e-mail: iodo@psmzam.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO             w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod nazwą: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji inwestycji pn.: „Remont, nadbudowa, przebudowa, adaptacja na funkcję edukacyjną oficyny wschodniej dawnego Zespołu Klasztornego S.S. Klarysek w Zamościu”.
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania oraz osoby lub podmioty, posiadające uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.                                K. Szymanowskiego w Zamościu.
4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

      posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

5. nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO.
§ 13
Postanowienia końcowe

1.
W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.

2.
Sądem właściwym dla wszelkich sporów mogących wyniknąć z Umowy jest sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.  
5.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.
	
	

	                Zamawiający:      
____________________________
	                                     Wykonawca:        
              ________________________________

	
	


Załączniki: 
1. Oferta Wykonawcy;

2. Zapytanie ofertowe.
3

