|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** raport za III kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn.Budowa ogólnopolskiej wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Pkt Postęp rzeczowy - kamienie milowe | W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” nieprawidłowo wykazano wartości. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu, należy podać:  - numer porządkowy KPI zgodnie z chronologią tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”, tj. KPI 1, KPI 2, itp - oraz jego wartość docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym. wg wzoru: "KPI 1 - 120 szt"  Informacje należy podać uwzględniając dwa warunki:  - **wartość należy wpisać wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie (osiągnięcie kamienia milowego) bezpośrednio i realnie wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI** osiągniętej od początku realizacji projektu,  - **sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI,** **nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli** „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”  W przedstawionym raporcie dla dwóch kamieni milowych wskazano osiągnięcie następujących wartości:  KPI 4 – 1 szt.  KPI 5 – 29 szt.  KPI 6 – szt.  KPI 7 – 185 000szt./rok.  Tak zaprezentowana informacja wskazuje, że planowane wartości wskaźników zostaną przekroczone dwukrotnie w stosunku do planowanej wartości docelowej. Ponadto nie właściwym wydaje się przypisanie wskaźnika KPI 7, którego wartość docelowa została zaplanowana do osiągnięcia 11-2023 r. tj po roku od osiągnięcia kamieni milowych. | Proszę o korektę. |  |