| Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” (wnioskodawca – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, beneficjent – Urząd Morski w Szczecinie). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie autora dokumentu |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W KM „Uruchomienie środowiska testowego i produkcyjnego Systemu REJA24” jako planowany termin osiągnięcia wpisano datę punktu ostatecznego. Zgodnie z plikiem monitoringowym planowana data zakończenia to 06-2020. | Proszę o analizę i korektę raportu | Uwzględniono uwagę i odpowiednio zmieniono datę. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W KM „Implementacja Systemu REJA24” jako planowany termin osiągnięcia wpisano datę punktu ostatecznego. Zgodnie z plikiem monitoringowym planowana data zakończenia to 12-2019 | Proszę o analizę i korektę raportu | Uwzględniono uwagę i odpowiednio zmieniono datę oraz wskazano przyczyny nieosiągnięcia kamienia milowego w planowanym terminie. |
| 3 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W KM „Zakończenie testów akceptacyjnych” jako planowany termin osiągnięcia wpisano datę punktu ostatecznego. Zgodnie z plikiem monitoringowym planowana data zakończenia to 02-2020 | Proszę o analizę i korektę raportu | Uwzględniono uwagę i odpowiednio zmieniono datę. |
| 4 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W KM „Przeszkolenie użytkowników” jako planowany termin osiągnięcia wpisano datę punktu ostatecznego. Zgodnie z plikiem monitoringowym planowana data zakończenia to 05-2020 | Proszę o analizę i korektę raportu | Uwzględniono uwagę i odpowiednio zmieniono datę. |