|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych”*** *(wnioskodawca Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, beneficjent Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF))* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | 2. Postęp finansowy | W kolumnach „wartość środków zaangażowanych"  i „wartość środków wydatkowanych” wykazano niskie wartości. | Proszę o analizę i wyjaśnienie |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe | Zmieniono planowane daty osiągnięcia przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia. | Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-19 |  |