**UMOWA NR ………………..**

Zawarta w dniu ……………**2025 roku** w Kielcach pomiędzy:

**Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,**

w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:

1. Piotr Krampikowski - Dyrektor Oddziału

2. Marcin Niewadził - Z-ca Dyrektora Oddziału

Oddziału GDDKiA w Kielcach ul. Paderewskiego 43/45, kod pocztowy 25 – 950 Kielce, (w dalszej treści umowy zwaną „Zamawiającym”)

oraz

…………………………………………………………………………………….

REGON ………………………………. NIP ……………………………………………..

dalszej treści umowy zwanym „Wykonawcą”), w imieniu którego występuje:

**- …………………………………………………………………………….**

**§ 1**

**(przedmiot umowy)**

* + - 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:   
         ***Wykonanie badań i czynności rozpoznawczych podłoża gruntowego pod istniejącą konstrukcją nawierzchni planowanej do remontu/przebudowy drogi krajowej nr 73, na odcinkach:***
* ***Stopnica - Mietel -Szczeglin od km 75+900 do km 79+400 – 3,500 km - 7 otworów,***
* ***Rataje Karskie - Most w Szczucinie od km 90+900 do km 91+742– 0,842 km - 2 otwory*.**
  + - 1. Szczegółowy zakres zamówienia określa niniejsza Umowa wraz z następującymi załącznikami stanowiącymi jej integralną część:

a) Opis przedmiotu zamówienia

b) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

c) Ogłoszenie wraz z załącznikami.

**§ 2**

**(termin realizacji umowy)**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia wykonania całości przedmiotu umowy **w terminie do dnia** **………………………….. .**
2. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 1, termin ten na pisemny wniosek Wykonawcy może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności, w szczególności:

a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;

b) zmiany przepisów prawa,

c) udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego,

e) w innych udokumentowanych przypadkach niezależnych od Wykonawcy, które zostały ocenione przez Zamawiającego jako uzasadniające zmianę terminu wykonania przedmiotu Umowy.

**§ 3**

**(wynagrodzenie)**

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają, zgodnie z Ofertą Wykonawcy na kwotę ……………. zł plus 23 % VAT w kwocie …………………………. zł, co łącznie stanowi kwotę **brutto ……………….zł**, (*słownie złotych: ………………………………………………………*).
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy rozliczone będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę w oparciu o protokół odbioru opracowania na kwotę podaną w Ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego w swojej ofercie oraz wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w Umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty pozyskania opinii, uzgodnień, konsultacji niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu zamówienia. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, określonej w ust. 1, kwoty brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostaną aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowane.
4. Należności z tytułu faktur będą płatne przelewem na konto Wykonawcy nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.
5. Zmiana numeru konta, wskazanego w ust. 4 może zostać wprowadzona wyłącznie w formie Aneksu.
6. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

**§ 4**

**(obowiązki Wykonawcy)**

1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji Umowy.
2. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, jest zobowiązany także:
3. do udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań;
4. do realizacji poleceń Zamawiającego;
5. niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia przedmiotu Umowy;
6. przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji.
7. Zatrudnienie przez Wykonawcę Podwykonawców wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zakres prac do podzlecenia nie może wykraczać poza zakres przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję zatrudnienia któregokolwiek Podwykonawcy nie później niż 7 dni przed jego planowanym zatrudnieniem. Zamawiający zaakceptuje Podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie Podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji; brak odpowiedzi Zamawiającego na propozycję Podwykonawcy w założonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na Podwykonawcę.
8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.
9. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców, jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich.

**§ 5**

**(majątkowe prawa autorskie)**

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:
2. przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy;
3. zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek, a także na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
4. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
5. z chwilą faktycznego wydania przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz
6. bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy.
7. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 24, ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

**§ 6**

**(gwarancja)**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane Raport (opinia geotechniczna) z wykonanych badań geotechnicznych na okres **12 miesięcy**. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania Protokołu odbioru ostatecznego.
2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w Raporcie (opinia geotechniczna) z wykonanych badań geotechnicznych, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną:

a) z nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub jej części,

b) z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

1. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
2. Jeżeli Wykonawca w ramach gwarancji nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
3. Niezależnie od uprawnień gwarancyjnych, Zamawiający uprawniany jest do korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

**§ 7**

**(odstąpienie od Umowy)**

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy w przypadku:
2. gdy Wykonawca nie rozpoczął rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia;
3. gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z umową lub OPZ i mimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do zaprzestania naruszenia, w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania, nie zastosuje się do wezwania;
4. trzykrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tego samego elementu przedmiotu Umowy;
5. zaistnienia nowych, nieznanych dla Zamawiającego w dniu podpisania przedmiotowej umowy okoliczności, które uniemożliwiają stronom wykonanie umowy;
6. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
7. w przypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wygasa z upływem 30 dnia liczonego od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniach i okolicznościach wymienionych w ust. 1.

**§** **8**

**(odbiór)**

1. Po dostarczeniu przez wykonawcę ekspertyzy technicznej do Zamawiającego, Zamawiający w terminie 7 dni od dostarczenia opracowania, dokona oceny jego poprawności i zgodności z Umową oraz przekaże Wykonawcy ewentualne zastrzeżenia do opracowania.
2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich niezgodności opracowania z Umową i ponownego przekazania do odbioru w terminie 3 dni od przekazania przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do opracowania.
3. Po odbiorze opracowania, Strony sporządzą protokół odbioru, będący potwierdzeniem należytego wykonania Umowy.
4. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu wykonywania prac.

**§** **9**

**(kary umowne)**

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na podstawie zasad określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:
3. odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości **10 %** kwoty wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust.1, niezależnie od stopnia zaawansowania wykonania przedmiotu zamówienia;
4. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości **0,5** **%** wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1;
5. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości **1 %** wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w § 8 ust. 2.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy, przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości **10 %** kwoty wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust.1. za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 7 ust. 1., niezależnie od stopnia zaawansowania wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Łączna wysokość kar naliczonych przez Strony nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 Umowy
8. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, w wysokości faktycznie poniesionej szkody.
9. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z należności przysługujących Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**§** **10**

**(osoby do kontaktu)**

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy upoważnieni są:
2. ze strony Zamawiającego: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. ze strony Wykonawcy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje przez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy.

**§** **11**

**(cesja wierzytelności)**

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią.
2. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum.

**§** **12**

**(postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych)**

1. W związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy każda ze stron będzie samodzielnie i niezależnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest ………………
3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane   
   z realizacją Umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej   
   klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/gddkia/ochrona-danych-osobowych> oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

**§ 13**

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, informujemy, że w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad funkcjonuje „Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych” (por.: Załącznik do Zarządzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i  podejmowania działań następczych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z  dnia 16 września 2024 r.(Dz.Urz.GDDKiA z 2024 r., poz. 22). Celem wprowadzenia procedury jest umożliwienie dokonywania zgłoszeń osobom fizycznym, które uzyskały informacje o  naruszeniu prawa w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad w kontekście związanym z pracą. Przekazanie  rzetelnego zgłoszenia pozwoli wykryć naruszenie prawa oraz podjąć właściwe działania następcze, przyczyniając się  do poprawy funkcjonowania Urzędu.  Szczegółowe informacje dotyczące sposobów dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz funkcjonowania procedury dostępne są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad w zakładce „Procedura zgłoszeń wewnętrznych" <https://www.gov.pl/web/gddkia/procedura-zgloszen-wewnetrznych>.

**§** **14**

**(postanowienia końcowe)**

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego (właściwość miejscowa Oddziału GDDKiA).
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje inaczej.
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**§** **15**

**(załączniki)**

1. Wykonawca, w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy, będzie pełnić funkcję:
   * 1. Opis przedmiotu zamówienia
     2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami
     3. Ogłoszenie wraz z załącznikami

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**…………………………………....... …………………………………………………**

**..…………………………………….. ..………………………………………….…..**