# OPZ - Wdrożenie 27001 w Ministerstwie Aktywów Państwowych

# 1. Zamawiający

Ministerstwo Aktywów Państwowych dalej MAP/Ministerstwo jest urzędem administracji rządowej, obsługującym ministra właściwego dla działów administracji rządowej: łączności i aktywa państwowe. Ministerstwo mieści się w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6. Informacje w Ministerstwie przetwarzane są w systemach informatycznych oraz w cyberprzestrzeni. MAP zatrudnia ok 400 osób i realizuje zadania w ramach departamentów i biur. Szczegółowe informacje dotyczące celów, zadań, struktury organizacyjnej oraz regulaminów znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe. MAP posiada funkcjonujący System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), który nie jest certyfikowany. Załącznik nr 1 do OPZ zawiera spis dokumentacji SZBI, obowiązującej w Ministerstwie. Do współpracy z wykonawcą zostanie wskazany zespół, złożony z przedstawicieli kluczowych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za współpracę z Wykonawcą na wszystkich etapach wdrożenia oraz Komitet Sterujący, w skład którego wchodzi kadra kierownicza MAP. Ministerstwo posiada audytorów i kontrolerów wewnętrznych, wykwalifikowanych w zakresie prowadzenia kontroli i audytu z obszaru SZBI.

# 2. Przedmiot zamówienia

Aktualizacja i wdrożenie zmian w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w celu zapewnienia zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2023 oraz wymaganiami dyrektywy NIS2 w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

System obejmie organizację Zamawiającego z wyłączeniem obszaru przetwarzania informacji niejawnych wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Zamawiający ubiega się o wsparcie dla instytucji kluczowych dla państwa z programu KPO „Cyberbezpieczny Rząd”.

Główny kod CPV:
72224100-2 - Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu

Szczegółowy kod CPV:

72224200-3 Usługi w zakresie planowania zapewniania jakości systemu
72222300-3 Usługi doradcze w zakresie systemów informacyjnych
79212200-5 Usługi audytu wewnętrznego
71620000-0 Usługi analizy

# 3. Termin realizacji zamówienia

Realizacja całości przedmiotu zamówienia potwierdzona zostanie protokołem odbioru końcowego przez Zamawiającego, po podpisaniu i zatwierdzeniu przez niego raportów z realizacji poszczególnych etapów. Zamówienie powinno zostać zrealizowane nie później niż w ciągu 548 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.

# 4. Ogólny harmonogram realizacji

Harmonogram realizacji składa się z następujących etapów:

Etap I – Audyt wstępny.

Etap II – Analiza ryzyka.

Etap III – Opracowanie koncepcji wdrożenia SZBI.

### Etap IV – Opracowanie i aktualizacja SZBI.

### Etap V – Wdrożenie zmian w SZBI.

### Etap VI – Audyt powdrożeniowy i wsparcie przy certyfikacji

### Wykonawca, po zawarciu umowy, przygotuje szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia, który zostanie uzgodniony z Zamawiającym i stanowił będzie załącznik do umowy z uwzględnieniem, że:

### - każdy z etapów nie może zakończyć się później niż do 90 dni od zakończenia poprzedzającego go etapu,

### - etapy od I do III powinny zostać zakończone do 15 czerwca 2026 r.,

### - możliwa jest równoległa realizacja wybranych etapów w celu optymalizacji czasu trwania zamówienia.

# 5. Szczegółowy zakres prac

# W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi konsultacyjne, doradcze, prace analityczne, opracuje wymaganą dokumentację oraz wykona audyt powdrożeniowy w celu aktualizacji i wdrożenia SZBI. Wykonawca kompleksowo przeprowadzi Zamawiającego przez proces aktualizacji i wdrożenia SZBI począwszy od ustalenia kontekstu organizacji i celów aż po przygotowanie wymaganych normą ISO 27001 dokumentów oraz ich aktualizację i wdrożenie.

# Realizacja zamówienia ma charakter etapowy - jednakże etapy mogą być realizowane równolegle. Szczegółowy harmonogram prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 8 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Harmonogram może ulegać zmianom. Zmiany podlegają zatwierdzeniu przez obie strony w formie pisemnej.

# Opis szczegółowy zakresu prac:

# 5.1 Etap I

- Analiza stanu obecnego SZBI w Ministerstwie, w tym ocena dokumentacji, procesów oraz struktury odpowiedzialności oraz uwzględnienie zaleceń z audytów i kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

- Przeprowadzenie analizy kontekstu organizacyjnego, interesariuszy, otoczenia prawnego .

- Wywiady z przedstawicielami wszystkich komórek organizacyjnych.

- Ocena spełnienia wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz ocena wdrożonych zabezpieczeń z Załącznika A.

- Przygotowanie list kontrolnych.

- Wykonanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

5.2 Etap II

- Propozycje zmian w procedurze zarządzania ryzykiem.

- Identyfikacja aktywów, zagrożeń, podatności, skutków oraz właścicieli ryzyka.

- Przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka.

- Opracowanie i przygotowanie do zatwierdzenia planu postępowania z ryzykiem.

- Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z zespołem Zamawiającego.

- Wykonanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

5.3 Etap III

- Zdefiniowanie ról, odpowiedzialności i kompetencji w SZBI.

- Mapowanie procesów związanych z bezpieczeństwem informacji.

- Wskazanie zakresu dokumentacji i priorytetów wdrożeniowych.

- Opracowanie modelu współpracy z zespołem projektowym.

- Wykonanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

5.4 Etap IV

- Przygotowanie pełnej dokumentacji SZBI zgodnej z ISO/IEC 27001:2023 i Załącznikiem A., w szczególności poprzez aktualizację i opracowanie wymaganych polityk, procedur, instrukcji, planów przeglądów, wykazów i rejestrów.

- Dokumentacja powinna obejmować w szczególności:

  - politykę bezpieczeństwa informacji,

  - instrukcję zarządzania bezpieczeństwem informacji,

  - procedury reagowania na incydenty bezpieczeństwa,

  - politykę ochrony danych osobowych.

- Opracowanie dokumentu SoA (Statement of Applicability).

- Konsultacje z właścicielami procesów, iteracyjne przeglądy dokumentów.

- Przekazywanie roboczych wersji dokumentów co najmniej raz na 2 tygodnie.

- Wykonanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

5.5 Etap V

- Udział w formalnym wdrożeniu opracowanej przez Zamawiającego dokumentacji w organizacji.

- Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych, w tym z wykorzystaniem platform e-learningowych dedykowanych wszystkim pracownikom, kadrze kierowniczej oraz audytorom wewnętrznym.

- Wsparcie w realizacji audytów wewnętrznych oraz przygotowanie przeglądu zarządzania SZBI. Wsparcie obejmować będzie wspólne planowanie i przygotowanie audytu, udział w czynnościach audytowych, doradztwo w zakresie interpretacji wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023 oraz dyrektywy NIS2, a także pomoc w opracowaniu raportów z audytu i formułowaniu zaleceń. Celem współpracy jest zapewnienie właściwego przebiegu audytów oraz rozwój kompetencji audytorów wewnętrznych Zamawiającego.

- Wdrożenie działań korygujących i doskonalących wynikających z audytu i przeglądu.

- Wykonanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

5.6 Etap VI

- Przeprowadzenie audytu powdrożeniowego na zgodność ISO 27001, celem oceny funkcjonalności SZBI oraz gotowości do certyfikacji.

- Doradztwo i konsultacje w trakcie audytu certyfikacyjnego. Wsparcie będzie polegało m.in. na udzielaniu wyjaśnień, doprecyzowywaniu zagadnień związanych z wdrożonym SZBI oraz pomoc w zakresie ewentualnych niezgodności.

- Wykonanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

# 6. Organizacja realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć kierownika projektu, który powinien posiadać kompleksową wiedzę o realizacji przedmiotu zamówienia. Kierownik projektu odpowiedzialny będzie za komunikację i podpisywanie raportów za dany etap, przedstawienie harmonogramów oraz ewentualnych zmian.

W ramach każdego etapu Wykonawca przeprowadzi minimum jedno spotkanie inicjujące w celu przedstawienia harmonogramu prac, określenia sposobu realizacji i celach. W sytuacji wprowadzenia pracy zdalnej u Zamawiającego lub z innych ważnych przyczyn, Zamawiający dopuszcza by konsultacje i spotkania inicjujące kolejne etapy projektu realizowane były on-line za pomocą MS-Teams. W ramach realizacji danego etapu Wykonawca powinien przewidzieć konsultacje w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza konsultacje on-line po uprzednim wyrażeniu zgody przez zamawiającego.

Każdy etap prac uznaje się za zakończony po przyjęciu przez obie strony raportu z zakończenia prac  danego etapu.

Informacje, które będą przekazywane w celu realizacji przedmiotu zamówienia, stanowią informacje chronione, w związku z tym realizacja zamówienia będzie wymagała akceptacji przez Wykonawcę postanowień o zachowaniu poufności i zapewnieniu stosownej ochrony, w tym również dla danych osobowych, zgodnie ze wzorami opracowanymi przez Zamawiającego. Wszystkie dokumenty sporządzone będą w formie pisemnej lub elektronicznej w języku polskim, w formacie PDF oraz jednym ze standardowych formatów plików edytowalnych. Zamawiający wymaga przeniesienia na Zamawiającego przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych do wszystkich dokumentów przekazanych jako produkty przedmiotu zamówienia.

# 7. Płatności

Zamawiający dopuszcza płatności częściowe związane z zakończeniem i przyjęciem danego etapu prac, a wynagrodzenie Wykonawcy będzie przysługiwać w stosunku procentowym jak poniżej:

Etap I – 10%

Etap II – 20%

Etap III – 20%

Etap VI – 30%

Etap V – 10%

Etap VI – 10%

Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wskazanych wartości wynikającą z zaokrąglania kwot przy założeniu, że suma poszczególnych etapów będzie równa sumie całkowitej zamówienia.

Płatności za poszczególne etapy będą dokonywane na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, 
a podstawą wystawienia każdej faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego raport z danego etapu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z Etapu VI bez prawa do wynagrodzenia, jeżeli nie przystąpi do audytu certyfikującego celem uzyskania certyfikatu ISO/IEC 27001 wydawanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą po zakończeniu wdrożenia SZBI.

# 8. Dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w czasie realizacji przedmiotu zamówienia

  - Etap I: Raport z analizy stanu obecnego SZBI w Ministerstwie zawierający ocenę dojrzałości SZBI, identyfikację braków, listę rekomendacji dostosowanych do specyfiki organizacji oraz listy kontrolne, obejmujący obszary wskazane w pkt. 5 ppkt 5.1 lit. a-d OPZ.

  - Etap II: Komplet dokumentacji wynikający z procedury zarządzania ryzykiem, obejmujący obszary wskazane  w pkt. 5 ppkt 5.2 lit. a-d OPZ; materiały z warsztatów edukacyjnych.

  - Etap III: Dokument określający koncepcję wdrożenia i doskonalenia SZBI w Ministerstwie zawierający opis modelu systemu oraz współpracy, mapę procesów, zakres dokumentacji i priorytetów wdrożeniowych, zdefiniowanie i przypisanie ról, odpowiedzialności i kompetencji, zgodnie z pkt. 5 ppkt 5.3 lit. 1-d OPZ.

  - Etap IV: Dokumentacja SZBI zgodna z ISO/IEC 27001:2023, w tym zatwierdzone polityki, procedury, instrukcje, plany przeglądów, wykazy rejestry, oraz zaakceptowany dokument SoA, zgodnie z pkt. 5 ppkt 5.4 OPZ.

  - Etap V: Raport z wdrożenia zawierający potwierdzenie przeprowadzonych działań warsztatowych, audytów oraz przeglądu zarządzania wraz z listą wdrożonych działań korygujących i doskonalących, obejmujący obszary wskazane w pkt. 5 ppkt 5.5 OPZ.

  - Etap VI: Raport z etapu wsparcia certyfikacji, zawierający podsumowanie przygotowania, przebiegu i wyników audytu powdrożeniowego oraz zakres udzielonego wsparcia w procesie certyfikacyjnym, zgodnie z pkt. 5 ppkt 5.6 OPZ.

# 9. Załączniki

- Wykaz dokumentacji SZBI obowiązującej w Ministerstwie.