|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: System Obsługi Dofinansowań i Refundacji SODiR 3.0*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| 1 | ZUS | Pkt 2 Efekty projektu 2.1 cel 1 | jest zapis: „***Wejście na rynek pracy i utrzymanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami*** …” | „***Wsparcie procesu wchodzenia na rynek pracy i utrzymania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami*** …” |  |
| 2 | ZUS | Pkt Korzyści | wskazano **oszczędności administracji na kwotę 235 000 PLN ale nie wskazano w jakim okresie**, co istotnie obniża znaczenie tej informacji w kontekście całego dokumentu. **Proponujemy uzupełnić o informację, w jakim czasie.** |  |  |
| 3 | ZUS | KPI 1. | jest zapis: 1. ***„Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych”.*** | Proponujemy zapis: „***Uzyskanie wsparcia finansowego***”, co będzie spójne z opisem w metodyce pomiaru tego KPI. |  |
| 4 | ZUS | Metoda pomiaru KPI (KPI 1) | wartość docelowa wynosi 1, więc wydaje się zasadnym dodanie przed słowem „***wniosków***” słowa „***wszystkich***”, ponieważ tylko wtedy wskaźnik będzie mógł osiągnąć 1. | Proponujemy zapis: ***„wszystkich wniosków”.*** |  |
| 5 | ZUS | KPI 2. | jest zapis: ***„2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne,”.*** | Proponujemy zapis: „***Zrealizowanie i odebranie systemu informatycznego***” co będzie spójne z opisem Metoda pomiaru KPI. Ponadto z sekwencji czasowej planowanego projektu wynika, że ten KPI powinien być ostatni z nr 7, ponieważ dotyczy zakończenia projektu. |  |
| 6 | ZUS | Pkt 5.1 Ryzyko wpływające na realizację projektu | jest zapis: „***Opóźnienia w rozstrzygnięciu zamówień publicznych wpływających na kamienie milowe projektu”*** | Proponujemy uzupełnić zapis Sposób zarządzania ryzykiem o zapis: „***Wykorzystanie rozwiązań pzp zwiększających prawdopodobieństwa skutecznego przeprowadzenia postępowania np. ar. 84 pzp, dotyczącego konsultacji rynkowych***.” |  |
| 7 | ZUS | Pkt 5.1 Ryzyko wpływające na realizację projektu | jest zapis: „***Opóźnienia w rozstrzygnięciu zamówień publicznych wpływających na kamienie milowe projektu”*** | Proponujemy uzupełnić zapis Sposób zarządzania ryzykiem o zapis: „***Przeprowadzenie, przed ogłoszeniem, analizy warunków postępowania i projektu umowy w kontekście zapewnienia zamawiającemu, zgodnie z pzp, skutecznych narzędzi przy realizacji zamówienia.”*** |  |
| 8 | ZUS | Pkt 7.3 Przyjęte założenia technologiczne w pkt 4 Systemy operacyjne serwerowe | **wskazane zostały Linux lub Windows,** wydaje się zasadnym napisanie chociaż jednego zdania uzasadnienia dlaczego. |  |  |
| 9 | ZUS | Lista przepływów. Pozycja 19 | Wskazane dane są przechowywane w systemie KSI ZUS. | W pozycji 19 proszę wskazać system KSI ZUS, analogicznie jak w Pozycji 24. |  |