**UMOWA NR …../RB/2023/Z-17**

W dniu....................2023r. w Łodzi, pomiędzy **Skarbem Państwa - Generalnym**

**Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,**

w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa

1. P……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. P.................................................................................................................

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Łodzi ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź, zwanym dalej **Zamawiającym,**

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

działającym na podstawie wpisu do …………………………………………………….. Gospodarczej, **NIP:** ………………………………., **REGON:** …………………………..

reprezentowanym przez:

1. P……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. P.................................................................................................................

zwanym dalej **Wykonawcą,**

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w następstwie udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000 PLN wyłączonego spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na podstawie na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.

**§ 1.**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy w zakresie remontu obiektów na terenie Obwodu Drogowego w Siemkowicach, 98-354 Siemkowice ul. Dziegieciów 40 z podziałem na 7 części\*:

**Część 1: Wymiana paneli podłogowych na piętrze budynku administracyjno‑biurowego**

**Część 2: Remont wnęk okiennych, montaż rolet w budynku Obwodu Drogowego**

**Część 3: Remont ogrodzenia -malowanie bram wjazdowych przednich wraz z furtką**

**Część 4: Remont ścian magazynu soli -wymiana odkształconych desek oraz malowanie impregnatem betonowych i drewnianych ścian obiektu**

**Część 5: Przełożenie rozdzielnicy elektrycznej w magazynie soli na zewnątrz obiektu**

**Część 6: Wymiana prowadnic do bram wjazdowych w magazynie soli**

**Część 7: Wymiana okien w budynku warsztatowym (wiata magazynowa)**

zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z rodzajem i zakresem prac oraz, że warunki realizacji Umowy są mu znane i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
2. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie wykonywania Umowy.

**§ 2.**

1. Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się kompleksowo wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych, wolnych od wad i praw osób trzecich oraz przekazać Przedmiot Umowy Zamawiającemu.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać w szczególności co do jakości wymaganiom:
3. dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682);
4. określonym w ustawie z dnia 28 września 2016r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
5. Materiały z rozbiórki - odpady stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren robót przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.

Sposób postępowania z materiałami z rozbiórki opisano w OPZ.

1. Wykonawca robót ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą Umową.
2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą powstać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na kwotę nie mniejszą niż 100 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1, w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, a polisa ta obowiązywać będzie przez cały okres trwania niniejszej Umowy. Umowy ubezpieczenia nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej lub ograniczającej wypłatę odszkodowania za zobowiązania wobec Skarbu Państwa.
3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót oraz szkody, a także następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
4. Wykonawca najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia robót, przedłoży do wglądu Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem polisę ubezpieczeniową.
5. Brak przekazania przedmiotowego ubezpieczenia w ww. terminie daje Zamawiającemu uprawnienie do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartych umów ubezpieczenia w całym okresie wykonywania Umowy i obowiązywania rękojmi oraz gwarancji.

**§ 3.**

* 1. Termin wykonania przedmiotu Umowy: w ciągu 60 dni od daty zawarcia Umowy.
  2. Termin przekazania przez Zamawiającego i przejęcia przez Wykonawcę terenu robót: w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia terenu robót w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego możliwości jego przekazania.
  3. Termin rozpoczęcia prac będących przedmiotem Umowy: do 7 dni od terminu przekazania.

1. Termin przystąpienia do odbioru ostatecznego robót: do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia ich zakończenia.
2. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru przed upływem okresu gwarancji, zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie odbioru.

**§ 4.**

* 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1, Strony ustalają zgodnie z kosztorysem ofertowym załączonym do formularza ofertowego na **kwotę netto: ………. PLN** +**podatek VAT …….. PLN**, co daje **kwotę brutto: ………………. PLN** (słownie złotych brutto: ………………………………………………………. ../100).

Rzeczywiste wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 2 umowy.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie podlega waloryzacji w okresie trwania Umowy.
2. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie procentowej stawki podatku VAT, w stosunku do określonej w kosztorysie ofertowym , kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej Umowy.
3. Maksymalna wartość zobowiązania z tytułu wykonania robót stanowiących przedmiot Umowy, wraz z naliczonym podatkiem VAT, nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust.3.

**§ 5.**

* 1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 4, rozliczane będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego robót zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. Fakturę należy wystawić z wykorzystaniem następujących danych: GDDKiA Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź, NIP: 725 17 13 273.
  2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, stanowić będzie sumę iloczynów ilości rzeczywiście wykonanych robót i cen jednostkowych odpowiadających poszczególnym pozycjom kosztorysu ofertowego, lecz nie więcej niż wynagrodzenie wskazane w § 4 ust. 1 Umowy.
  3. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………, wskazany w oświadczeniu Wykonawcy.
  4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia do Rejonu w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 7. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
  5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w ust. 3 powyżej znajduje się aktualnie (tj. najpóźniej na dzień wystawienia faktury/rachunku) w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, o którym to wykazie mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2022, poz. 931 z późn. zm, dalej zwanym „białą listą podatników VAT”). Strony zgodnie ustalają, że w przypadku podania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego nie znajdującego się na białej liście podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą należności objętej danym dokumentem, a termin zapłaty wynagrodzenia liczony będzie od momentu podania numeru rachunku bankowego znajdującego się na białej liście podatników VAT.

**§ 6.**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
2. przekazanie Wykonawcy obiektu w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 Umowy;
3. protokolarne dokonanie odbioru robót;
4. wypłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach określonych w § 4 oraz § 5 Umowy.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
6. wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o OPZ, oraz zgodnie z Umową;
7. kontrola jakości wykorzystywanych materiałów i trwających robót;
8. utrzymanie ładu i porządku na terenie robót, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren robót wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania;
9. informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
10. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie prac kontrolach i wypadkach;
11. usuwanie wszelkich zgłoszonych wad;
12. zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz przestrzeganie przepisów BHP, w tym dbałość o prawidłowe wyposażenie osób przeznaczonych do realizacji Przedmiotu Umowy.

**§7.**

* 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie prac objętych Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie i stan zdrowia umożliwiające wykonanie prac w sposób należyty.
  2. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienia lub zaniechania.

**§8.**

1. Zamawiający wyznacza osobę: …………………………………………. tel. …………………….., która ma obowiązek nadzorowania robót w zakresie objętym Umową oraz współdziałania z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji umowy, odbioru i rozliczania robót.
2. Jako Przedstawiciela w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się ………………………………… i ………………………….., którzy są upoważnieni do zarządzania w imieniu Zamawiającego Umową oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą.
3. Zmiana osób wyznaczonych zgodnie z ust. 1 i 2, nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy.

**§ 9.**

* 1. Wykonawca wyznacza osobę do reprezentowania Wykonawcy, odpowiedzialną za prawidłową realizację prac w zakresie objętym Umową, p. …………………………………..

1. Każda zmiana osoby wyznaczonej zgodnie z ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. O planowanej zmianie Wykonawca poinformuje pisemnie co najmniej na 7 dni przed terminem jej wprowadzenia. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy.
2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

1. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę podwykonawcy wskazanego w ust. 3, jak również wyznaczonego po zawarciu niniejszej Umowy.

**§ 10.**

* 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym § 3 ust. 1 Umowy - w wysokości **2%** wynagrodzenia netto, o którym mowa § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych:
3. przy odbiorze ostatecznym,
4. w okresie rękojmi,
5. w okresie gwarancji

w wysokości **2%** wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu na usunięcie wad wyznaczonego w protokole, zgodnie z § 11 ust. 4 Umowy.

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości **10%** wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

* 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody .
  2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 Wykonawca ma obowiązek zapłacić Zamawiającemu w terminie wskazanym w nocie księgowej określającej kwotę naliczonych kar umownych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu.
  3. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej oraz inne wierzytelności będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy.

**§ 11.**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy oraz rękojmi

na okres 24 miesięcy.

1. Bieg okresu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru ostatecznego.
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym w podpisanym przez obie Strony protokole, nie krótszym niż 7 dni.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

**§ 12.**

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **10%** ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwotę …….. PLN (słownie złotych: ………………………………………………………./100).
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania w formie …………………………………….
3. Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (w przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w tej formie) będą bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wykonawca zapewni, że gwarancja będzie ważna i wykonalna do czasu zwrotu zabezpieczanej kwoty.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:
   1. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie Umowy – od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym;
   2. 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi lub gwarancji (w zależności od tego, co nastąpi później).
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na czas robót, rękojmi i gwarancji zostało wniesione na rzecz Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad realizującego swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź.

**§13.**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:
2. Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 lub nie przystąpił do przejęcia terenu robót w terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy;
3. czynności objęte niniejszą Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w Umowie;
4. Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy oraz zaleceniami Zamawiającego, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do prawidłowego wykonania Umowy;
5. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie całości lub części majątku Wykonawcy, tj. w takim zakresie w jakim uniemożliwi to Wykonawcy niezakłóconą realizację Umowy;
6. w przypadku określonym w § 2 ust. 8 Umowy,
7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają w szczególności następujące obowiązki:
8. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w sposób obustronnie uzgodniony na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót.
9. Zamawiający dokona przejęcia terenu robót i odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 3 ust. 4 niniejszej Umowy.
10. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.
11. W przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
12. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w niniejszej Umowie w terminie do 30 dni od chwili zaistnienia przesłanki uprawniającej do takiego odstąpienia.

**§ 14.**

* 1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, polecić Wykonawcy:

1. zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót objętych kosztorysem ofertowym;
2. wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych

w kosztorysie ofertowym.

Ograniczenie zakresu zamówienia nie może być większe niż 20% wynagrodzenia określonego w § 4ust. 1 Umowy.

* 1. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają żadnego z postanowień Umowy, ale skutki tych zmian mogą stanowić podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 15.
  2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego..

**§ 15.**

1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 zmian, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót nie ujętych w ofercie cen czynników produkcji, cen materiałów i pracy sprzętu nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzona oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
2. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.
3. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót.
4. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego ma obowiązek ujawnić kalkulację szczegółową każdej pozycji ofertowej lub wszystkich pozycji ofertowych w celu umożliwienia kontroli poprawności kalkulacji cen jednostkowych dla robót, które nie odpowiadają opisowi w kosztorysie ofertowym, a które Zamawiający poleci wykonać.

**§ 16.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa, mające związek z przedmiotem Umowy.

**§ 17.**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 i § 9 ust. 2, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Przelew praw i obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy, może być dokonany wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

**§ 18.**

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych:

1) pracownikom i współpracownikom Wykonawcy, z którymi zawarto Umowę,

2)pracownikom lub współpracownikom Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zaangażowanych w realizację Umowy,

3)osobom fizycznym, w tym przedsiębiorcom, którzy są stronami Umów.

Klauzula informacyjna stanowi załącznik do Umowy.

**§ 19.**

* 1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
  2. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

1. Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy (formularz ofertowy z kosztorysem ofertowym)
2. Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o numerze konta bankowego właściwego do rozliczania umowy
4. Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna - RODO

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

\*na każdą część zawarta zostanie oddzielna umowa

Załącznik nr 3 do umowy

Oświadczenie Wykonawcy o numerze rachunku bankowego właściwego do rozliczenia umowy

nr …/RB/2023/Z-17

**OŚWIADCZENIE**

Ja niżej podpisany ………………………………, reprezentujący firmę

**…………………………………………………………………………………….**

działającą na podstawie wpisu do ……………………………………………………………… Gospodarczej, **NIP:** ………………………………., **REGON:** ………………………………………….

oświadczam, że nr rachunku bankowego …………………………………………. jest właściwy do realizacji należności w związku z umową dotyczącą zadania pn.:

**Remont obiektów na terenie Obwodu Drogowego w Siemkowicach, 98-354 Siemkowice ul. Dziegieciów 40 z podziałem na 7 części**:

**Część 1: Wymiana paneli podłogowych na piętrze budynku administracyjno‑biurowego**

**Część 2: Remont wnęk okiennych, montaż rolet w budynku Obwodu Drogowego**

**Część 3: Remont ogrodzenia -malowanie bram wjazdowych przednich wraz z furtką**

**Część 4: Remont ścian magazynu soli -wymiana odkształconych desek oraz malowanie impregnatem betonowych i drewnianych ścian obiektu**

**Część 5: Przełożenie rozdzielnicy elektrycznej w magazynie soli na zewnątrz obiektu**

**Część 6: Wymiana prowadnic do bram wjazdowych w magazynie soli**

**Część 7: Wymiana okien w budynku warsztatowym (wiata magazynowa)**

………………………………..

Pieczęć, czytelny podpis

**ZAŁĄCZNIK NR 4 do Umowy Nr …/RB/Z-17/2023 z dnia …………………..2023r.**

**Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych   
w związku z realizacją umów**

**Wprowadzenie**

Poniższa informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umów zawartych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad lub Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (zwanych dalej: „Umowami”)

Informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych:

1) pracowników i współpracowników Wykonawców, z którymi zawarto Umowy,

2) pracowników lub współpracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zaangażowanych w realizację tych Umów,

3) osób fizycznych, w tym przedsiębiorców, które są stronami Umów.

Dane osobowe pracowników lub współpracowników Wykonawców, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (Państwa dane osobowe) są przetwarzane wyłączenie w związku z realizacją Umów, w ramach których zostały pozyskane.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

**Administrator danych osobowych**

Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

**Inspektor ochrony danych**

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: [iod@gddkia.gov.pl](mailto:iod@gddkia.gov.pl).

**Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych**

Dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane:

1. w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego m.in. z przepisów ustawy o rachunkowości, Prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
2. w związku z wykonywaniem przez administratora danych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie ustaw wskazanych w pkt 1 (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, polegających na bezpośrednich kontaktach z pracownikami i współpracownikami Wykonawców, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców związanych z realizacją Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

**Rodzaje przetwarzanych danych**

Administrator zbiera i przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

* Imię i nazwisko
* Adres e-mail
* Nr telefonu
* Stanowisko służbowe
* Nazwa i adres pracodawcy, lub innego podmiotu z którym Państwo współpracujecie,
* Opracowywane przez Państwa dokumenty, opinie i stanowiska, które są bezpośrednio związane z realizacją Umowy
* W przypadku organizowania spotkań lub wideokonferencji – Państwa wizerunek oraz wypowiadane przez Państwa opinie i stanowiska

W ramach realizacji niektórych rodzajów umów Administrator przetwarza również:

* Numer uprawnień zawodowych – dot. m.in. projektantów i kierowników budowy,
* Nr dowodu osobistego/nr paszportu oraz PESEL – jeżeli dane te są zawarte w treści pełnomocnictw,
* doświadczenie zawodowe lub wykształcenie – jeżeli odpowiednie doświadczenie zawodowe lub wykształcenie pracowników jest wymogiem określonym w umowie,
* Nr NIP, nr REGON, nr rachunku bankowego – dotyczy osób fizycznych będących stronami Umów.

**Źródło pochodzenia danych**

Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa albo od Wykonawców, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców Umowy.

**Odbiorcy danych osobowych**

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności:

1. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy Umowy,
2. Organy administracji publicznej wydające rozstrzygnięcia wymagane do realizacji Umowy
3. podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcy usług IT.

W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO). Szczegółowe informacje na temat warunków przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich możne udzielić Inspektor Ochrony Danych – kontakt iod@gddkia.gov.pl

**Okres przechowywania danych osobowych**

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i rozliczenia Umowy, na potrzeby którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy.

**Prawa osób, których dane dotyczą**

Przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo **dostępu do danych osobowych** i ich sprostowania

Realizując to prawo, możecie Państwo zwrócić się do Administratora z pytaniem m.in. o to czy przetwarza on Państwa dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, a także jaki jest cel przetwarzania, jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane.

W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, możecie Państwo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o ich aktualizację.

1. prawo żądania **ograniczenia przetwarzania** - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Administrator może jedynie przechowywać dane osobowe. Nie może on przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.

Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Administratora oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu rozpatrzenia przez Administratora tego sprzeciwu.

1. prawo żądania **usunięcia danych osobowych** - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO