Umowa nr 2717S-…..-24

# w sprawie

# wykonania dokumentacji projektowej na remont Stawów Lipki

pomiędzy

Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Poddębice (reprezentującym Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia) z siedzibą w Rodrysin 18A, 99-200 Poddębice, NIP: 8280002581, REGON 730021008 reprezentowanym przez:

Nadleśniczego, ………..

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

………………., NIP: ………., REGON ………… reprezentowanym przez:

…………., ……………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

została zawarta umowa następującej treści.

§ 1

Zakres i forma przedmiotu umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową na remont Stawów Lipki.

- Dokumentacja projektowa posłuży do:

- opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane zgłoszenie robót budowlanych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- ustalenia wartości zamówienia, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.);

- Dokumentacja projektowa winna zawierać:

- plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania;

- przedmiar robót w zakresie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych;

- projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami;

- kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

- kosztorys ofertowy, także w wersji edytowalnej;

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się zastosować przy opracowywaniu dokumentacji projektowej ekspertyzy technicznej dotyczącej określenia układu warstw konstrukcji dla zadania pn.: „Przebudowy miejsca postoju przed leśniczówką Jamno” oraz „Przebudowy miejsca postoju przed leśniczówką Zygry wraz drogą dojazdową” w świetle stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz warunków wodno-gruntowych.

- Dokumentacja projektowa winna zostać sporządzona w formie pisemnej - 2 egzemplarze oraz postaci elektronicznej - 1 egzemplarz na płycie CD w formacie PDF oraz DWG.

- Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

§ 2

Termin realizacji

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy nastąpił w dniu podpisania umowy r.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 30.11.2024 r.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, fachową wiedzę oraz środki finansowe i techniczne niezbędne do realizacji terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Obowiązki Wykonawcy:

- zapewnienie wykonania dokumentacji projektowej przez osobę/y posiadającą/e stosowne, określone przepisami prawa budowlanego uprawnienia;

- wykonanie wszystkich obowiązków projektanta określonych w przepisach prawa budowlanego;

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu rozwiązań racjonalizujących koszty robót budowlanych i eksploatacji;

- sporządzenie pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z zawartą umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- zastosowanie w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania;

- określenie w dokumentacji projektowej parametrów technicznych i wymagań zastosowanych wyrobów. Przy czym wyrobów nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia;

- dokonywanie zmian w opracowaniu dokumentacji projektowej, na prośbę Zamawiającego w czasie trwania prac projektowych, bez dodatkowego wynagrodzenia;

- informowanie Zamawiającego na jego wniosek o postępie i zaawansowaniu prac projektowych;

- usuwanie stwierdzonych wad, braków lub uchybień w dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia;

- Wykonawca, w ramach umowy, zobowiązuje się w terminie obowiązywania gwarancji do jednokrotnej aktualizacji wartości kosztorysowej robót.

- Wykonawca dostarczy dokumentację określoną w § 1 ust. 1, wykonaną z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 1, do której przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe, wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że do wszelkich wytworzonych w ramach realizacji umowy utworów (zwanych w umowie łącznie i z osobna „Dziełem”) objętych przepisami prawa autorskiego, będą przysługiwać mu wyłączne autorskie prawa majątkowe. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości strony postanawiają, iż Dziełem w rozumieniu umowy są wszelkie projekty, materiały, grafiki, zdjęcia oraz dokumentacja dotyczące przedmiotu umowy, powstałe w związku z realizacją umowy w celu ich dostarczenia Zamawiającemu zgodnie z umową, które będą posiadały takie indywidualne cechy twórcze, iż będą stanowić utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

- Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7, przenosi autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na czas nieokreślony do opracowanej przez siebie dokumentacji na Zamawiającego do wszelkich egzemplarzy opracowań sporządzonych w toku wykonywania umowy na wszelkich polach eksploatacji wymienionych poniżej:

- wykorzystywanie opracowań do realizacji części projektu;

- utrwalanie i powielanie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich poprzez rozporządzanie i korzystanie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszym ustępie;

- tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Dziele;

- rozpowszechnianie w sposób inny niż wymieniony w punkcie 2, w tym publiczne udostępnianie, przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej oraz publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczególności udostępnianie projektu osobom trzecim.

- Przeniesienie praw nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie. Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy (nośników materialnych), na których utrwalono dokumentację projektową.

- Z chwilą przekazania Zamawiającemu części lub całości dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać autorskich praw osobistych z wyjątkiem autorstwa oraz oznaczenia projektu swoim nazwiskiem i oświadcza, że nie będzie wnosił roszczeń w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian, adaptacji i przeróbek w dokumentacji.

- Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 zyskuje on prawo do dysponowania prawami zależnymi.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zależne do opracowania przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności pracownikom/podwykonawcom, projektant spowoduje, że wszelkie takie osoby trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące im autorskie prawa majątkowe, prawa zależne na Zamawiającego w zakresie opisanym w umowy, jak i udzielą Zamawiającemu niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upoważnień i zezwoleń na wykonywanie praw zależnych tj. rozporządzanie i korzystanie z wszelkich utworów zależnych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia praw do dzieła od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do dzieła obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego ich przeniesienia na Zamawiającego.

- Jeżeli po nabyciu przez Zamawiającego praw autorskich do dzieła, ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Wykonawca będzie zobowiązany zwolnić Zamawiającego z wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a ponadto na żądanie Zamawiającego złożyć publicznie oświadczenie o stosownej treści. W przypadku prowadzenia przeciwko Zamawiającemu jakiegokolwiek postępowania w związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego wziąć udział w tym postępowaniu po stronie Zamawiającego oraz aktywnie z nim współdziałać i wspierać.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje, dane wyjściowe, dokumenty i materiały niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej lub zleci Wykonawcy ich pozyskanie.

- Zamawiający zobowiązuje się ponadto, do:

  - pisemnego upoważnienia Wykonawcy do wstępu na teren, którego dotyczy zamawiana dokumentacja projektowa;

  - współdziałania z Wykonawcą w celu uzyskania przedmiotu zamówienia, spełniającego cele określone w umowie.

§ 5

Osoby do kontaktu

- Zamawiający do odbioru przedmiotu umowy wskazuje Sylwestra Liska.

- Wykonawca wskazuje do kontaktu ………..

§ 6

Podwykonawstwo

Wykonawca może zlecić wykonanie części lub całości przedmiotu umowy podmiotom trzecim, za które ponosi pełną odpowiedzialność jak za działania własne.

§ 7

Wynagrodzenie

Strony zgodnie potwierdzają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej w dniu ………….. r. oferty w wysokości:………. zł netto (słownie:…………….), powiększone o należny podatek VAT, którego stawka na dzień zawarcia umowy wynosi 23%.

§ 8

Warunki płatności

- Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowi protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy zaakceptowany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

- Fakturę należy wystawić na adres Zamawiającego: Nadleśnictwo Poddębice, Rodrysin 18A, 99 - 200 Poddębice, NIP 828 000 25 81.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego przez jego bank.

- Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesił i nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej oraz zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianach powyższego statusu.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego ww. kwoty z należnego mu wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku.

- W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objętego wykazem podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nie był ujawniony w tym wykazie, Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą, zawiadamiając o tym Wykonawcę. W takim wypadku termin zapłaty wydłuża się do upływu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o rachunku właściwym dla zapłaty, a ujawnionym w ww. wykazie.

- Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666,– „Ustawa o Fakturowaniu”).

- W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 8, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer umowy, którego dotyczy.

- Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na PEF: 8280002581

- Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137).

- Zapłata:

- kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137);

- kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

- Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 830, 872) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137).

§ 9

Odbiór dokumentacji projektowej

- Miejscem przekazania dokumentacji projektowej jest siedziba biura Nadleśnictwa Poddębice, Rodrysin 18A, 99-200 Poddębice.

- Dokumentację projektową należy przekazać w formie pisemnej (2 egzemplarze ) oraz w postaci elektronicznej (płyta CD).

- Osobą upoważnioną do odbioru dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 umowy jest osoba wymieniona w § 5 ust. 1.

- Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowej przystąpi do czynności odbioru, który zakończy w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania, albo podpisaniem protokołu odbioru końcowego umowy albo zwrotem dokumentacji projektowej, z podaniem w piśmie przyczyn odmowy odbioru. Fakt otrzymania dokumentów Zamawiający potwierdza na protokole przekazania przygotowanym i podpisanym przez Wykonawcę.

- Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego umowy, przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez upoważnionych reprezentantów obu stron, o których mowa w § 5.

- Wykonawca jest zobowiązany:

- uzupełnić braki i wady stwierdzone przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 7 dni od stosownego powiadomienia Wykonawcy;

- do wprowadzenia poprawek i modyfikacji jeżeli przedmiot umowy nie został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:

- jeżeli wady są istotne i nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady są nieistotne, to Zamawiający dokonuje odbioru prac, wyznaczając jednocześnie termin ich usunięcia.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 7 umowy;

- za zwłokę w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 7 umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 30% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak łącznie nie więcej niż 30% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

- Kary, o których mowa w ust. 1 będą potrącane z wynagrodzenia umownego albo wpłacone przez Wykonawcę na konto wskazane przez Zamawiającego w nocie księgowej.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, Wykonawca zaś może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania odpowiedniej części umowy;

- w przypadku nie usunięcia wad przedmiotu umowy stwierdzonych w czasie czynności odbiorowych, w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie tych wad; odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od upływu terminu dodatkowego;

- Sytuacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2  traktowana będzie jako odstąpienie od umowy z winy leżącej wyłącznie po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

Zmiany umowy, zakresu świadczenia i terminu wykonania

- Zmiana postanowień zawartego umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Termin wykonania świadczenia określony w § 2 ust. 2 umowy ulega wydłużeniu m. in. w następujących przypadkach :

- wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszego umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jego obecnym brzmieniu, przy czym jedna ze stron może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia;

- wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian przepisów prawa mających wpływ na zakres lub sposób realizacji zamówienia, co spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisów;

- braku możliwości realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności w przypadku:

- wstrzymania realizacji zamówienia przez Zamawiającego;

- wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości wykonywania przeglądów lub innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie;

- gdy okoliczności związane z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie.

- We wszystkich przypadkach, o których mowa w ust. 2 zmiana terminu wykonania zamówienia dokonuje się po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin wykonania umowy ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania realizacji zamówienia z wyżej wymienionych przyczyn (przeszkód), niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności (przeszkód) oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności.

§ 13

Klauzula RODO

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją Zamawiającego dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszej umowy oraz postępowania o udzielenie zamówienia (tzw. klauzula informacyjna RODO).

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Jednocześnie Wykonawca upoważnia Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych objętych składaną ofertą, jej załącznikami i dokumentami składanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie i celach zgodnych z tym postępowaniem.

- Wykonawca zobowiązuje się informować wszelkie osoby, działające na jego rzecz lub w jego imieniu w związku z wykonywaniem niniejszego umowy, o możliwości przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiającego oraz o treści klauzuli informacyjnej, znajdującej się w niniejszym umowy oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.

§ 14

Porozumiewanie się stron

- Bieżące uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oświadczenia, dla których umowy nie zastrzega wyraźnie formy pisemnej składane w ramach realizacji umowy mogą być składane pisemnie lub przy użyciu poczty elektronicznej na następujące adresy:

- dla Zamawiającego: Rodrysin 18A, 99-200 Poddębice;

e-mail: poddebice@lodz.lasy.gov.pl

- dla Wykonawcy: ……..

e-mail: ………….

a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, który został ostatnio przez Stronę wskazany.

- Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oświadczeń w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia od umowy. Czynności te wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym umowy będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

- W wypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszej umowie strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

……………………..........						     ......................................

Załączniki:

- Oferta Wykonawcy.