**UMOWA nr ……………**

zawarta w dniu ……………. w Miliczu pomiędzy:

**Skarbem Państwa, Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Milicz,**

**ul. Trzebnicka 18; 56 – 300 Milicz**

**NIP: 916 – 000 – 20 – 01, REGON:**

**Zwanym dalej „Zamawiającym”**

**reprezentowanym przez:**

**mgr inż. Marcina Calów - Nadleśniczego**

**a**

…………………………………………………………………………………………….

z siedzibą w ………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części Umowy **„Wykonawcą”** posiadającym NIP....................................................

REGON…………………………….

działającym na podstawie wpisu do ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

pod numerem ................................................................................................................................

**§ 1**

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o wykonanie zadania p.n. „Remont drogi leśnej w m. Łazy Małe” została zawarta Umowa następującej treści.

**§ 2**

1. Przedmiotem umowy jest remont poboczy drogi leśnej na odcinku od drogi powiatowej 1450 D do granicy działki w m. Malerzów (zwany dalej „Przedmiotem Umowy”).
2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy zawarty jest w stanowiącej załącznik nr 1do Umowy dokumentacji technicznej – Przedmiarze robót.
3. Przedmiot Umowy wykonany zostanie zgodnie z:
4. Przedmiarem robót,
5. ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy,
6. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
7. zasadami wiedzy technicznej i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt a – b stanowią załączniki do Umowy i jej integralną część.
9. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przy użyciu materiałów i sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę, na jego wyłączny koszt i ryzyko.
10. Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej, zaakceptowanych przez Zamawiającego, wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty tych zmian poniesie Wykonawca.

**§ 3**

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentami Zamawiającego i że dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, w tym z dokumentacją przetargową obejmującą m. in. dokumentację techniczną (załącznik nr 1 do Umowy), określającą zakres prac do wykonania i składając ofertę przetargową, stanowiącą załącznik do niniejszej Umowy, będący jej integralną częścią, uwzględnił cały zakres robót. Wykonawca oświadcza nadto, iż zapoznał się z terenem robót oraz dokonał wizji lokalnej nieruchomości i otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do realizacji zamówienia oraz przyjmuje zamówienie do wykonania bez zastrzeżeń i wykona przedmiot umowy zgodnie z Umową za umówione wynagrodzenie kosztorysowe, w szczególności uwzględniając wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.

**§ 4**

1. Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w ciągu ….. dni roboczych od daty podpisania Umowy.
2. Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu przekazania placu budowy.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 - zakończenie robót, włącznie z wykonaniem prac porządkowych, nastąpi w terminie do **………………...**
4. W przypadku zaistnienia następujących zdarzeń:
   1. siły wyższej,
   2. warunków atmosferycznych, które uniemożliwią realizację prac, będących przedmiotem umowy - opady deszczu powyżej 20 mm na dobę utrzymujące się przez co najmniej 5 dni.
   3. nieprzekazania placu budowy w terminie wskazanym w ust. 1 z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
   4. w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych nie objętych przedmiotem umowy, a koniecznych do realizacji zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia o liczbę dni, w których występowały przeszkody opisane powyżej. W takim przypadku strony uzgadniają nowy termin zakończenia robót w formie aneksu. W braku porozumienia pomiędzy stronami – w przypadku niepodpisania aneksu – termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ulega przedłużeniu o wynikający z wpisów do protokołu (potwierdzonych przez inspektora nadzoru) – czas trwania określonych w ust. 4 pkt od a) do d) zdarzeń, które spowodowały niemożność realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy.

**§ 5**

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
2. przejęcie placu budowy w wyznaczonym terminie,
3. wykonywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją techniczną,
4. wyposażenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
5. ochrona środowiska w obrębie placu budowy oraz poza nim,
6. przerwanie wykonywania Przedmiotu Umowy na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed zniszczeniem,
7. ochrona mienia, zabezpieczenie terenu budowy, w tym p. poż., nadzór bhp, utrzymanie ogólnego porządku i czystości na terenie budowy,
8. w zakresie bezpośrednio związanym z robotami sprzątanie terenu budowy oraz wywożenie odpadów powstających przy wykonywaniu robót,
9. sporządzenie dokumentacji powykonawczej robót w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz dostarczyć tę dokumentację Zamawiającemu.
10. zapewnienie materiałów i sprzętu (maszyn i urządzeń) niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym zastosowane materiały i sprzęty powinny w szczególności spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
11. zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami i zgodnie z wymogami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane, w tym w szczególności przekazywanie Zamawiającemu potwierdzeń (kart odpadów) wywozu lub utylizacji odpadów zgodnie z przepisami prawa
12. zgłaszanie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym dokonanie ich odbioru. Zakrycie w/w elementów robót może nastąpić wyłącznie po pozytywnym ich odbiorze przez Inspektora Nadzoru i spisaniu protokołu odbioru robót zanikających,
13. zgłoszenie na piśmie Zamawiającemu zakończenia wykonania przedmiotu umowy.
14. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót wyłącznie wyrobów, materiałów oraz urządzeń posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń.
15. Wykonawca zobowiązuje się podczas wykonywania robót do przestrzegania przepisów Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
16. Zamawiający zobowiązuje się do:
    1. udostępnienia Wykonawcy informacji lub dokumentów znajdujących się w jego posiadaniu, niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy;
    2. terminowej zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia;
    3. udzielenie stosownych pełnomocnictw, jeżeli jest to wymagane do wykonania Przedmiotu Umowy.

**§6**

1. W przypadku gdy do wykonania zakresu przedmiotu zmówienia, nastąpi konieczność wykonania robót zamiennych, czyli robót nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, rozpoczęcie tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez inspektora nadzoru i samego Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót zamiennych, gdyż nie zostaną one uwzględnione w rozliczeniu finansowym. Bez zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne, wg cen jednostkowych uzgodnionych z Zamawiającym nie wyższych niż średnich cen Sekocenbud dla Województwa Dolnośląskiego na kwartał, w którym została podpisana Umowa.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, że zakres prac objętych przedmiotowym zamówieniem może ulec zmniejszeniu lub zamianie, w przypadku wystąpienia robót zamiennych, ale nie więcej niż o 20 % całkowitej wartości zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części prac objętych zamówieniem, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Zmiany mogą dotyczyć sytuacji spowodowanych przyczynami zewnętrznymi, niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkującymi niemożliwością wykonania robót na warunkach określonych w Umowie, w szczególności spowodowane zmianami obowiązującego prawa w zakresie przedmiotu zamówienia, interwencjami mieszkańców, instytucji zewnętrznych lub innymi nieprzewidzianymi okolicznościami. Zmiana może nastąpić również w sytuacji korzystnej dla Zamawiającego np. gdy poprawi to technologię wykonywanych robót, skróci czas realizacji poszczególnych robót, obniży koszty wykonania robót lub koszty użytkowania obiektu, podniesie bezpieczeństwo lub wydajność urządzeń. W przypadku rezygnacji z danego zakresu prac cena ofertowa zostanie pomniejszona o koszt tego zakresu prac i wyliczona zgodnie z zakresem cen przewidzianym w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze od Zamawiającego.

**§ 7**

1. Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe obliczone w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o:
   1. obmiary zweryfikowane przez Zamawiającego podczas odbioru;
   2. składniki cenotwórcze wskazane w kosztorysie ofertowym.
2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury końcowej. Płatność będzie rozliczana jedynie za zrealizowane bez zastrzeżeń prace, za które Wykonawca wystawi w ciągu 14 dni od daty odbioru przez Zamawiającego prac, prawidłowo sporządzoną fakturę VAT. Płatność nastąpi pod warunkiem wcześniejszego uregulowania zobowiązań Wykonawcy wobec ewentualnych podwykonawców.
3. W przypadku, kiedy roboty objęte przedmiotem zamówienia dla danej części wykonywane są przy udziale podwykonawców, wypłata wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po złożeniu oświadczeń przez wszystkich podwykonawców o otrzymaniu od niego należnego wynagrodzenia. Do momentu otrzymania tych oświadczeń Zamawiający może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia, a Wykonawca w takiej sytuacji zrzeka się odsetek za opóźnienie.
4. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, bezpośrednio podwykonawcy w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, kar i innych należności wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
10. Za prawidłowo sporządzone faktury VAT strony przyjmują faktury o wartości wskazanej w ust. 1, wystawione za zrealizowane prace bez zastrzeżeń wraz z protokołami odbioru prac podpisanymi przez Zamawiającego.
11. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu umowy w szczególności: koszty robocizny, koszty pracy sprzętu, koszty materiałów – ich zakupu oraz koszty transportu wszelkich materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym.
12. Strony ustalają termin płatności do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury VAT na konto Wykonawcy w Banku ………………………………………….
13. Za datę zapłaty strony ustalają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 8**

1. Odbiór robót, objętych niniejszą Umową będzie dokonywany na podstawie obustronnie podpisanych protokołu odbioru końcowego, będącego podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury, zgodnej z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru nie później niż na 2 dni robocze przed przewidywanym terminem odbioru. Jeśli Zamawiający nie zwoła odbioru w ciągu 2 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia, dokonanego zgodnie ze zdaniem poprzedzającym - Wykonawca pisemnie lub mailowo zwołuje odbiór, wyznaczając termin odbioru z powiadomieniem Zamawiającego o terminie i godzinie odbioru – z co najmniej 3 -dniowym wyprzedzeniem przed wyznaczonym terminem odbioru.
3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca załączy następujące dokumenty (dostarczenie przedmiotowych dokumentów jest warunkiem niezbędnym do dokonania odbioru końcowego):
4. dokumentacji zdjęciowej robót zanikowych,
5. pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru,
6. kosztorysu powykonawczego z obmiarem wykonanych robót objętych Umową, przy czym dokument ten powinien zawierać szczegółową specyfikację użytych materiałów i obmiar,
7. dokumentów potwierdzających jakość i okresy gwarancji użytych materiałów i urządzeń, w szczególności certyfikatów, atestów i oświadczeń, dokumentów gwarancyjnych,
8. oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu wynagrodzenia przez Wykonawcę,
9. Odbiór, podczas którego nie zgłoszono zastrzeżeń do końcowego wykonania przedmiotu umowy, a który odbył się z udziałem dwóch Stron, potwierdzany jest sporządzanym przez Wykonawcę i podpisywanym przez Strony protokołem odbioru.
10. Jeżeli w toku Odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
    1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć termin ich usunięcia i odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych,
    2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

* jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
* jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, albo zlecić wykonanie przedmiotu umowie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają swobodnego i bezpiecznego użytkowania, obszaru uwolnionego w skutek rozbiórki, Zamawiający może przejąć teren pomimo występowania wad i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na ich usuniecie. Jeżeli w zakreślonym terminie Wykonawca nie usunie wad wówczas Zamawiającemu przysługuje uprawnienie określone w ust. 8.
2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie ich usunięcia, poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się zapis zawarty w ust. 5 lit. b) powyżej.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wad nieusuniętych przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 5. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów wraz z odsetkami ustawowymi za każdy dzień, liczonych od dnia poniesienia tych kosztów przez Zamawiającego. Takie usunięcie wad, w tym także powierzenie tych czynności podmiotom trzecim nie wyklucza w żaden sposób wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.
4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
5. W przypadku stwierdzenia, że prace nie zostały wykonane w sposób należyty, zgodny z Umową, posiadają usterki, wady, braki, zamiast protokołu odbioru strony podpisują protokół odbioru warunkowego, w którym zostaną wskazane wady oraz terminy ich usunięcia. Protokół taki nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Po usunięciu wad, usterek i braków wskazanych w protokole odbioru warunkowego, Strony sporządzają protokół odbioru końcowego.
6. Przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić go do stanu z chwili przejęcia terenu budowy, z uwzględnieniem zmian w terenie, dokonanych w celu wykonania przedmiotu umowy.

**§ 9**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonywania prac przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy do akceptacji Zamawiającego. W przypadku składania projektu umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, jest on zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie takiej umowy. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od przedłożenia projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku niespełnienia wymagań określonych w niniejszej Umowie lub gdy umowa przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy, celem zabezpieczenia środków przez Zamawiającego ze środków przeznaczonych na wykonywanie Umowy, na wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
3. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma ustalonych w nich wynagrodzeń za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.
4. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami taki zakres odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności, zgodnego ze złożoną ofertą, za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
5. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.
6. Zlecenie wykonywania części prac podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za realizacje tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania przedstawionych przez siebie podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniedbania i uchybienia Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na żądanie Zamawiającego dodatkowych informacji dotyczących podwykonawców. Wykonawca dodatkowo na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia producentów i dostawców wskazanych przez Zamawiającego materiałów wraz z informacjami o parametrach technicznych tych materiałów.
8. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od Umowy. Zamawiający zobowiązuje się udzielić odpowiedniej zgody bez zbędnej zwłoki.
9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zatrzymania należności Wykonawcy w kwocie należnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w celu zaspokojenia jego roszczeń.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie Podwykonawcy robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie jakichkolwiek obowiązków przewidzianych Umową lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez podwykonawcę części robót w sposób sprzeczny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Umowie, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiającego podwykonawcę z terenu budowy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w umowie z podwykonawcą robót budowlanych, następujących klauzul umownych:
    1. zakres i okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady wykonanych robót nie będzie krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady określonego w Umowie,
    2. podwykonawca nie może podzlecić wykonania robót dalszemu podwykonawcy bez odrębnej pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy,
    3. zobowiązujących podwykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania zaległości,
    4. zobowiązujących podwykonawcę do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu, na każde jego pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, oraz przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów,
    5. zobowiązujących podwykonawcę do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii wszystkich dokumentów kierowanych do Wykonawcy, związanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,
    6. wymagających zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy podwykonawstwa,
    7. zobowiązujące podwykonawcę do zachowania trybu i warunków opisanych w niniejszym paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą.
12. Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą robót budowlanych ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku każdorazowej zmiany tej umowy.
13. Procedura dotycząca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, opisana w niniejszym paragrafie, znajduje zastosowanie również do udzielenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy pomiędzy podwykonawcą robót budowlanych a dalszym podwykonawcą robót budowlanych.

**§ 10**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 powyżej,
3. za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 powyżej,
4. za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego na usunięcie wad ujawnionych w protokole odbioru końcowego lub w protokole reklamacyjnym, w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 powyżej,
5. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany albo nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 powyżej za każdy przypadek,
6. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 10% wartości kwoty należnej do zapłaty na rzecz podwykonawcy.
7. w przypadku braku zmiany umowy z podwykonawcą w zakresie terminu płatności w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 powyżej za każdy przypadek.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
9. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

## § 11

1. Wykonawca udziela na prace budowlane 24. miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.
2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego wadę ujawnioną w okresie rękojmi i gwarancji wynosi do 72 godzin od jej zgłoszenia chyba, że z przyczyn technicznych jej usunięcie w w/w terminie będzie niemożliwe. Wówczas Zamawiający ustali ostateczny, możliwy ze względu na uwarunkowania techniczne termin usunięcia zgłoszonych wad.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż siedem dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez utraty praw wynikających z gwarancji.
4. Zgłoszenie wady dokonywane będzie drogą pisemną, mailową lub faxem. Usunięcie zgłoszonych wad zostanie potwierdzone protokołem usunięcia wad podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

**§ 12**

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy z zachowaniem prawa do gwarancji i rękojmi na wykonane prace lub/i zlecić wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, według swojego wyboru, jeśli stwierdzi, iż:
2. Wykonawca przerwał prace służące realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie na okres zagrażający terminowej realizacji zamówienia, lub wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z dokumentacją techniczną lub normami i warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, jak również postanowieniami niniejszej Umowy.
3. względem Wykonawcy wszczęte zostało postępowanie naprawcze lub sytuacja finansowa Wykonawcy pogorszyła się w taki sposób, iż stwarza zagrożenie dla realizacji przedmiotu umowy.
4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy (powyżej 3 razy) lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku uporczywego, wielokrotnego naruszenia przepisów bhp, ochrony środowiska i p.poż. przez Wykonawcę.
6. Zamawiający może odstąpić od Umowy w części dotyczącej wykonania określonych robót w terminie max. 14 dni przed rozpoczęciem określonych prac, jeśli jego aktualna sytuacja finansowa nie pozwoliłaby na zapłatę umówionego wynagrodzenia w ustalonym przez strony terminie.
7. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku stosowania przez Wykonawcę technologii, materiałów, wyrobów oraz metod realizacji robót niezgodnych z warunkami umowy, prawem lub zasadami sztuki budowlanej.
8. Zamawiający może odstąpić od Umowy w sytuacjach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

**§ 13**

* + - 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie […].
      2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
         1. pieniądzu;
         2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
         3. gwarancjach bankowych;
         4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
         5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
      3. Zwrot wniesionego zabezpieczenia w postaci kaucji nastąpi w kwocie nominalnej w następujących terminach:

- 70 % zatrzymanej kwoty – w terminie 14 dni po podpisaniu przez Strony Umowy Protokołu Odbioru końcowego;

- 30 % zatrzymanej kwoty - w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji, w zależności od tego, który termin będzie późniejszy.

* + - 1. Jeśli, po wykonaniu Przedmiotu Umowy, Wykonawca zechce zamienić zatrzymaną kaucję na gwarancję bankową, gwarancja musi zostać dostarczona Zamawiającemu w przeciągu trzydzieści (30) od zgłoszenia Zamawiającemu chęci zamiany. Gwarancja bankowa powinna być bezwarunkowa, nieodwoływalna i płatna na pierwsze żądanie, obejmować prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji oraz rękojmi za wady. Wysokość gwarancji bankowej powinna odpowiadać przynajmniej zatrzymanej kaucji gwarancyjnej. Przed przekazaniem gwarancji bankowej wzór gwarancji musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.

**§ 14**

1. Przy realizacji Umowy Zamawiającego reprezentuje Daniel Nowicki natomiast reprezentantem Wykonawcy jest …………...

**§ 15**

Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 16**

W sprawach Umową nie unormowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i właściwe przepisy wykonawcze oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.

**§ 17**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**PODPISY STRON**

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

………………………… ………………………….