OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  WPROWADZENIE

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na Pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Zabezpieczenie prześwitów pomiędzy pomostami obiektów mostowych”, zwanych dalej zadaniem.

  - Cel zamówienia

Zamawiający powierzy Nadzorowi sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, o którym mowa w pkt 1.1. niniejszego Opisu, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących prawidłowości wykonania, jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, w terminie ustalonym w umowie z Wykonawcą robót.

  - Zakres robót budowalnych

- Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zabezpieczenia prześwitów pomiędzy pomostami sąsiednich obiektów mostowych w celu wyeliminowania zagrożenia upadku z wysokości.

- Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu zabezpieczeń prześwitów.

Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia opisanym w punkcie 1.1.:

a) 111 prześwitów – „zakres podstawowy” Robót,

b) 4 prześwity – poz. 112 – 115 „zakresu opcjonalnego” Robót.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

- Wykonanie projektów technologicznych zabezpieczeń przerw pomiędzy obiektami dla wszystkich obiektów wyszczególnionych w Tabelach nr 1 i 2 PFU, na podstawie przedstawionego w pkt. 1.1.1 PFU sposobu. Projekty winny być sporządzone i podpisane przez uprawnionego projektanta. Zamawiający dopuszcza, żeby projekty technologiczne były wykonane w oparciu o typowe rozwiązania Wykonawcy podpisane przez uprawnionego projektanta w oparciu o Opinię Techniczną tegoż projektanta. Dokumentacja powinna zawierać rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań o których mowa w pkt. 1.1.2 PFU.

- Sporządzenie harmonogramu prac zabezpieczających i przekazanie go Zamawiającemu na 7 dni przez rozpoczęciem prac związanych z zabezpieczeniem przerw pomiędzy obiektami.

- Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

- Opracowanie niezbędnych materiałów i uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji, zezwoleń, zgód itp.

- Roboty przygotowawcze, organizacja, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robót.

- Wprowadzenie zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu.

- Wykonanie robót budowlanych.

- Przywrócenie docelowej organizacji ruchu.

- Uporządkowanie terenu

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu.

Lokalizacja prześwitów została wyszczególniona w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Sposób zabezpieczenia prześwitów:

Przewiduje się wykonanie zabezpieczenia prześwitów w nw. formach:

- zabezpieczenie poziome przeciw upadkowi osób z wysokości w postaci siatek – dla prześwitów o szerokości mniejszej lub równej 5 m,

- zabezpieczenie pionowe przeciw upadkowi osób z wysokości w postaci osłon/wygrodzeń ograniczających przestrzeń nad barierą – wypełnienie przestrzeni siatką – dla prześwitów o szerokości większej niż 5 m.

  - Dokumentacja Zamawiającego

Zamawiający przekaże Nadzorowi na czas pełnienia nadzoru kopie następujących dokumentów:

- umowę na roboty budowlane,

- ofertę Wykonawcy robót.

2. ZAKRES USŁUGI

2.1. 	Obowiązki ogólne

Inwestorem w myśl art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach (Zamawiający).

Nadzór będzie odpowiedzialny za:

- pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowalne, normami i innymi przepisami polskiego prawa, dokumentacja techniczną 
i STWiORB;

- wykonywanie innych czynności o których mowa w umowie i niniejszym opisie;

- wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania.

Nadzór będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na Jego rzecz w całym okresie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady.

Nadzór zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

2.2. 	Szczegółowe obowiązki  Nadzoru w czasie realizacji zdania

1. Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, t.j.), ustawą z dnia 21 marca 1985 r. „O drogach publicznych” (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, t.j.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360, t.j.). W ramach tych czynności Wykonawca (zwany Inspektorem Nadzoru) realizuje:

I. Do podstawowych obowiązków należy:

- Opiniowanie i nadzór nad opracowaniem rozwiązań technicznych na etapie projektowania.

- Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego.

- Potwierdzanie wpisem w Dzienniku Budowy – faktycznie wykonanych robót, ich wielkości, zakresu, parametrów i warunków zewnętrznych  (temperatura, opad atmosferyczny itp.), oraz usunięcia wad, a także potwierdzanie kontrolowanych wielkości parametrów robót i rozliczeń realizowanych zadań budowlanych.

- Sporządzanie w obecności przedstawicieli  Zamawiającego i Wykonawcy robót protokołów konieczności związanych z realizacją robót dodatkowych, zamiennych lub zwiększenia ilości kosztorysowych wraz z załączonymi i uzgodnionymi przedmiarami.

- Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy przez Wykonawcę robót.

- W sprawach finansowych i prawnych podejmowanie decyzji po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

- Wydawanie poleceń, decyzji , opinii, zgody, akceptacji wniosku na piśmie wg ustalonych wzorów.

- Organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę robót.

- Nadzorowanie robót wynikających z zamówień dodatkowych udzielonych Wykonawcy robót.

- Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia urządzeń i materiałów przewidzianych do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie i dokumentach stanowiących jej integralne składniki.

- Sporządzanie miesięcznych raportów zaawansowania finansowego i rzeczowego Robót narastająco w układzie ogólnym i branżowym oraz przedkładania tych raportów Zamawiającemu nie później niż do 10 – tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który raport jest sporządzany. Po zakończeniu Robót, przed odbiorem końcowym zostanie sporządzony raport końcowy.

II. Inspektor Nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą:

- Wnioskowania:

- w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Zamawiającego  na zmiany,

- w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,

- Wyrażania zgody na podzlecenie części robót (gdy podzlecenie dopuszczone jest 
w Umowie) podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę robót (zatrudnienie podwykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego),

- Kontroli i monitoringu zestawienia podmiotów udzielających wykonawcy robót zasobów (celem wykazania spełnienia warunków postępowania) w zakresie rzeczywistego udziału tych podmiotów w wykonywaniu zamówienia, a także akceptacji zmian podmiotu udzielającego zasoby,

- Wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,

- Akceptacji kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę robót, w przypadku zmiany oraz cofnięcia wcześniejszych akceptacji,

- Żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót,

- Dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę robót, zgodnie 
z Umową,

- Udzielania Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych Umową,

- Uzyskania od autora dokumentacji wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu 
i zawartych w nim rozwiązań,

- Wnioskowania i opiniowania wniosków w sprawach spornych dotyczących robót objętych Umową,

- Rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającego zaopiniowaną dokumentację projektową i specyfikacje techniczne na proponowane przez Wykonawcę robót Roboty Dodatkowe,

- Dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę robót harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego,

- Wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z  warunkami Umowy 
i przepisami BHP,

- Dopilnowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

- Organizowania narad koordynacyjnych (Rad budowy) w terminach uzgodnionych 
z Zamawiającym, pisemne zwoływanie narad, sporządzanie protokołów z narad 
i przekazywania ich zainteresowanym Stronom (Wykonawcy robót i Zamawiającemu) 
w terminie 2 dni po naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą robót.

- Ścisłej współpracy z autorem dokumentacji w zakresie wykonywanych przez niego czynności.

III. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy kontrola jakości materiałów  u źródeł ich wytwarzania i miejscu realizacji zadania nad którym sprawowany będzie niniejszy nadzór inwestorski bez względu na to, czy od Wykonawcy robót wymaga się przeprowadzenia badań w ramach Umowy, polegająca przede wszystkim na:

- Akceptacji materiałów zgodnie z wymaganiami SST ze wskazanych przez Wykonawcę robót źródeł,

- Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta,

- Akceptowaniu recept i technologii zgodnie z wymaganiami SST,

- Kontrolowaniu wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji  stosowanych metod wytwarzania,

- Kontrolowaniu sposobów składowania i przechowywania materiałów oraz  uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,

- Zlecaniu Wykonawcy robót przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów i robót budzących wątpliwości co do jakości,

- Dokonywaniu oceny wyników badań i pomiarów przeprowadzonych przez Wykonawcę robót,

- Akceptowaniu sprzętu i środków transportowych używanych do robót, co do zgodności ich ze Specyfikacjami Technicznymi,

- Weryfikowaniu i akceptowaniu PZJ (Program Zapewnienia Jakości),

- Zatwierdzaniu zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę robót,

- Inspektor Nadzoru po dokonaniu weryfikacji i zatwierdzeniu PZJ będzie dokonywał oceny zgodności materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji i ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę robót.

IV.  Pozostałe obowiązki Inspektora Nadzoru:

- Wykonywanie pomiarów geodezyjnych celem szczegółowej kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę robót zadania nad którym sprawowany jest przedmiotowy nadzór inwestorski.

- Ustalenie metody i zasady obmiaru robót oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów robót dokonywanych przez Wykonawcę robót.

- Akceptacja urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót 
i ich obmiar.

- Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót, a także ustalanie rodzaju 
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

- Zlecanie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót nie usunie ich w terminie (o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej Inspektor zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę robót na 14 dni wcześniej),

- Ocena przedstawionych przez Wykonawcę robót wycen kosztów zmian w robotach 
i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego w ciągu 4 dni od daty ich zgłoszenia,

- Ocena przedstawionych przez Wykonawcę robót kosztów, które zgodnie z Umową podlegają dodatkowej opłacie bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji  Zamawiającego,

- Dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów po zakończeniu montażu zabezpieczeń a przed demontażem tymczasowej organizacji ruchu w terminie uzgodnionym z Wykonawcą robót, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej,

- Sprawdzanie miesięcznych zestawień Wykonawcy robót wartości zakończonych                  i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wpłaty (w ciągu 14 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę robót), oraz opracowanie miesięcznych informacji                 z postępu robót,

- Poświadczenie terminu zakończenia robót,

- Stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzanie kompletności 
i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego 
w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze,

- Sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót, ustalanie i wnioskowanie zakresu konieczności korekt wyliczeń Wykonawcy robót i przedstawienie Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 20 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy robót),

- Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy,

- Rozliczanie umowy w przypadku wypowiedzenia,

- Prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową, właścicielami urządzeń oraz właścicielami sąsiadujących gruntów,

- Składanie do Zamawiającego pisemnych regularnych informacji (raporty) z postępu robót (finansowego i rzeczowego) oraz z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru z częstotliwością ustaloną na pierwszej Radzie Budowy,

- Kontrolowanie Wykonawcy robót w zakresie spełniania przez niego lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa w Umowie na roboty budowlane, wraz ze składaniem do Zamawiającego comiesięcznych informacji na ten temat,

2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w okresie rękojmi za wady i gwarancji dla Robót, w tym potwierdzanie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i w okresie gwarancyjnym oraz uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym. W ramach tych czynności do podstawowych obowiązków Wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego należy:

- Finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy,

- Dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usuwania wad,

- Odbiór robót związanych z usunięciem wad,

- Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 
i sporów,

- Wykonywanie corocznych przeglądów obiektu w okresie gwarancyjnym na roboty budowlane.

2.3.  	Czas wykonywania usługi nadzoru:

    - 1. Okres realizacji Usługi wynosi 124 miesiące, w tym:

- 4 miesiące od dnia wydania pisemnego polecenia przez Zamawiającego - dla czynności określonych w § 4 ust. 1 Umowy

- 120 miesięcy (10 lat) od dnia odbioru ostatecznego Robót - dla czynności określonych 
w § 4 ust. 2., z zastrzeżeniem treści ust. 5 Umowy

    - Rozpoczęcie realizacji Usługi w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt a) nastąpi na pisemne polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się pozostawać w pełnej gotowości do podjęcia rozpoczęcia realizacji Usługi.

2.4. 	Wymagania

Nadzór inwestorski będzie pełniony przez cały czas realizacji robót. W czasie prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę wymagana jest obecność Inspektora Nadzoru robót mostowych, potwierdzona wpisem do dziennika budowy. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i powinno obejmować wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu Przedmiotu zamówienia wynikające 
z opisu przedmiotu zamówienia oraz wymagań określonych w niniejszym piśmie w tym 
w szczególności zapewnienie i skierowanie do realizacji przedmiotu umowy odpowiedniej ilości osób (kadry) stosownie do zakresu oraz rodzaju robót branżowych w tym również osób 
z wymaganymi uprawnieniami i innych czynności wynikających z procedur określonych 
w przepisach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu Usługi oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu ich oszacowania oraz oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Niedoszacowanie, pominięcie przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zakresu zamówienia nie będzie stanowić podstawy do dodatkowej zapłaty z tego tytułu.

2.5. 	Posiadanie ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej Przedmiot umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres obowiązywania umowy. Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, oraz opłacenia składki/ek Wykonawca przedłoży w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, a następnie na każdorazowe żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez w/w terminie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy.

2.6.	 Wyposażenie biura nadzoru

Zamawiający nie zapewnia Nadzorowi środków transportu i sprzętu koniecznego do pełnienia nadzoru.

Pomieszczenie biurowe na potrzeby pracy Nadzoru inwestorskiego, w postaci zaplecza przygotowanego przez Wykonawcę robót, udostępni Zamawiający. W związku z powyższym Nadzór winien we własnym zakresie i własnym staraniem zorganizować wyposażenie w sprzęt biurowy, geodezyjny i transport (w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia). Nadzór wyposaży swój personel w sprzęt, środki transportu i łączności niezbędne do prowadzenia czynności nadzoru.

2.7. 	Kontrola jakości robót

Zamawiający będzie kontrolował jakość pracy Nadzoru w oparciu o:

- rzetelne i fachowe prowadzenie rad budowy, częstotliwość i jakość wpisów 
w dzienniku budowy;

- terminowość, systematyczność i rzeczowość prowadzonej dokumentacji budowy              (tj. sprawozdań, raportów ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji i raportów geodezyjnych);

- kontrole zgodności wykonywanych robót ze Specyfikacjami Technicznymi, przepisami prawa, projektem i z wykonanymi robotami;

- stałą obecność Inspektora Nadzoru w odniesieniu do harmonogramu robót 
w czasie realizacji zadania.

Załącznik:

      - Załącznik nr 1 – Lokalizacja inwestycji.

| Sporządził: Tadeusz Brzezina – Inspektor Nadzoru, Wydział Mostów |  |
| --- | --- |

Załącznik nr 1 do OPZ – Lokalizacja inwestycji

Realizacja zadania pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Zabezpieczenie prześwitów pomiędzy pomostami obiektów mostowych”.

  - Tabela 1: Lokalizacja prześwitów - zakres podstawowy:

| L.p. | Rejon | Numery JNI sąsiednich obiektów mostowych | Miejscowość | Nr drogi | km | Przeszkoda | Szerokość prześwitu [m] | Długość prześwitu [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Częstochowa | WA-352a Łącznica / j. prawa | Lubojenka | A1 | 418+233 | droga gminna | 0.98 | 27.59 |
| 2 | Częstochowa | WA-352a j. prawa / j. lewa | Lubojenka | A1 | 418+233 | droga gminna | 0.99 | 27.55 |
| 3 | Częstochowa | WA-353 Łącznica / j. prawa | Lubojenka | A1 | 418+861 | łącznica BC węzła A1 | 0.80 | 41.87 |
| 4 | Częstochowa | WA-353 j. prawa / j. lewa | Lubojenka | A1 | 418+861 | łącznica BC węzła A1 | 0.80 | 41.87 |
| 5 | Częstochowa | 35017092 / 35017093 (WD-356) | Wierzchowisko | A1 | 422+785 | autostrada A1 | 0.50 | 57.20 |
| 6 | Częstochowa | 35017094 / 35017095 (WA-357) | Wola Hankowska | A1 | 424+221 | droga powiatowa | 1.88 | 24.48 |
| 7 | Częstochowa | MA/PZ 359 j. prawa / j. lewa | Biała | A1 | 426+323 | rzeka | 0.96 | 27.50 |
| 8 | Częstochowa | WA-360 j. prawa / j. lewa | Biała | A1 | 426+447 | droga powiatowa | 1.87 | 24.00 |
| 9 | Częstochowa | WA-363 j. prawa / j. lewa | Szarlejka | A1 | 429+491 | droga powiatowa | 1.86 | 24.80 |
| 10 | Częstochowa | MA/PZ 364 j. prawa / j. lewa | Szarlejka | A1 | 429+590 | rzeka | 0.97 | 27.76 |
| 11 | Częstochowa | WA-365 j. prawa / j. lewa | Szarlejka | A1 | 430+026 | droga gminna | 1.87 | 21.50 |
| 12 | Częstochowa | WA-366 j. prawa / j. lewa | Nowa Gorzelnia | A1 | 431+579 | droga wojewódzka | 1.87 | 27.30 |
| 13 | Częstochowa | MA/PZ 368 j. prawa / j. lewa | Stara Gorzelnia | A1 | 433+372 | rzeka | 0.97 | 43.58 |
| 14 | Częstochowa | 35014938 / 35014946 | Walaszczyki | A1 | 438+709 | teren zalewowy | 1.80 | 109.00 |
| 15 | Częstochowa | 35014939 / 35014940 | Walaszczyki | A1 | 438+932 | teren zalewowy | 1.80 | 136.30 |
| 16 | Częstochowa | 35014942 / 35014943 | Częstochowa Dźbów | A1 | 441+598 | DW908 | 4.30 | 27.39 |
| 17 | Częstochowa | 35014944 / 35014945 | Częstochowa Dźbów | A1 | 441+812 | łącznica autostrady A1 | 3.80 | 20.80 |
| 18 | Częstochowa | 35014954 / 35014953 | Nierada | A1 | 445+990 | DW904 | 0.83 | 27.53 |
| 19 | Częstochowa | 35014955 / 35014956 | Nierada | A1 | 446+271 | przejście ekologiczne | 0.83 | 5.33 |
| 20 | Częstochowa | 35014957 / 35014958 | Nierada | A1 | 446+777 | przejazd gospodarczy | 0.82 | 12.37 |
| 21 | Częstochowa | 35014960 / 35014961 | Łysiec | A1 | 448+472 / 448+483 | przejście ekologiczne | 0.86 | 18.50 |
| 22 | Częstochowa | 35014965 / 35014964 | Starcza | A1 | 451+575 | rzeka | 0.85 | 21.38 |
| 23 | Częstochowa | 35014966 / 35014967 | Starcza | A1 | 451+796 | przejście ekologiczne | 0.86 | 5.33 |
| 24 | Częstochowa | 35014970 / 35014969 | Kamieńskie Młyny | A1 | 453+485 / 453+494 | rzeka | 0.84 | 27.28 |
| 25 | Częstochowa | 35014973 / 35014972 | Kamieńskie Młyny | A1 | 454+470 | przejazd gospodarczy | 0.84 | 18.44 |
| 26 | Częstochowa | 35014974 / 35014975 | Czarny Las | A1 | 455+470 | przejazd gospodarczy | 0.85 | 18.40 |
| 27 | Częstochowa | 35014976 / 35014977 | Ligota Woźnicka | A1 | 456+963 | przejazd gospodarczy | 0.84 | 18.25 |
| 28 | Częstochowa | 35014978 / 35014979 | Ligota Woźnicka | A1 | 457+432 / 457+436 | droga powiatowa | 0.84 | 21.20 |
| 29 | Częstochowa | 35014980 / '35014981 | Woźniki | A1 | 458+615 / 458+625 | autostrada A1 | 0.90 | 60.20 |
| 30 | Częstochowa | 35014983 / '35014982 | Woźniki | A1 | 459+089 / 459+095 | przejście ekologiczne | 0.84 | 12.82 |
| 31 | Częstochowa | 35014987 / '35014986 | Woźniki | A1 | 461+752 / 461+761 | rzeka Łana | 0.84 | 18.62 |
| 32 | Częstochowa | 35014989 / '35014988 | Woźniki | A1 | 462+406 / 462+412 | rzeka | 1.39 | 4.56 |
| 33 | Częstochowa | 35014991 / '35014992 | Dąbrowa Wielka | A1 | 464+824 | przejście ekologiczne | 0.85 | 12.27 |
| 34 | Częstochowa | 35014993 / 35014994 | Dąbrowa Wielka | A1 | 465+259 | rzeka Mała Panew | 1.45 | 225.00 |
| 35 | Częstochowa | 35014995 / '35014996 | Dąbrowa Wielka | A1 | 465+885 / 465+893 | przejście ekologiczne | 0.84 | 18.33 |
| 36 | Częstochowa | 35014999 / '35015000 | Dąbrowa Wielka | A1 | 468+561 | przejście ekologiczne, droga | 0.82 | 26.88 |
| 37 | Częstochowa | 35015001 / '35015002 | Dąbrowa Wielka | A1 | 468+796 | przejście ekologiczne | 0.83 | 5.79 |
| 38 | Częstochowa | 35015003 / '35015004 | Dąbrowa Wielka | A1 | 469+736 | przejście ekologiczne | 0.82 | 27.20 |
| 39 | Zabrze | 35001761 / 35001762 | Gliwice | A1a ( L04L) / A1a ( L 08P) | 0+598 / 0+244 | DK44 | 5.70 | 35.50 |
| 40 | Zabrze | 35001739 / 35002029 | Gliwice | A1a / A1a (Z 4) | 0+040 / 2+904 | autostrada A4 | 1.80 | 132.80 |
| 41 | Zabrze | 35001737 / 35002028 | Gliwice | A1a / A1a (Z 4) | 0+000 / 2+854 | DK44 | 2.10 | 35.00 |
| 42 | Zabrze | 35001559 / 35001560 | Knurów | A1a | 4+640 | autostrada A1 w ciągu łącznicy | 0.80 | 58.00 |
| 43 | Zabrze | 35001362 / 35001363 | Knurów | A1a | 4+779 | staw Moczury | 1.80 | 810.00 |
| 44 | Zabrze | 35001401 / 35001402 | Bełk | A1a | 15+442 | rzeka Bierawka | 1.80 | 20.20 |
| 45 | Zabrze | 35001562 / 35001563 | Bełk | A1a | 15+848 | autostrada A1 w ciągu łącznicy | 0.80 | 63.00 |
| 46 | Zabrze | 35001471 / 35001472 | Stanowice | A1a | 16+192 | ciek bez nazwy | 1.80 | 10.86 |
| 47 | Zabrze | 35002404 / 35002405 | Stanowice | A1a | 17+010 | ciek bez nazwy | 1.80 | 100.00 |
| 48 | Zabrze | 35002407 / 35002408 | Stanowice | A1a | 17+850 | ciek bez nazwy | 1.80 | 100.00 |
| 49 | Zabrze | 35002414 / 35002415 | Szczejkowice | A1a | 21+240 | ciek bez nazwy, droga | 1.80 | 302.00 |
| 50 | Zabrze | 35002416 / 35002417 | Szczejkowice | A1a | 21+798 | linia kolejowa zelektryfikowana | 1.70 | 31.00 |
| 51 | Zabrze | 35002664 / 35002665 | Żory | A1a | 23+050 | autostrada A1 | 0.80 | 90.00 |
| 52 | Zabrze | 35002460 / 35002461 | Żory | A1a | 24+158 | autostrada A1 | 0.80 | 190.00 |
| 53 | Zabrze | 35002427 / 35002448 | Żory | A1a | 27+377 | droga gminna | 1.80 | 15.00 |
| 54 | Zabrze | 35002666 / 35002667 | Świerklany | A1a | 30+107 | autostrada A1 | 0.80 | 57.00 |
| 55 | Zabrze | 35007290 / 35007291 | Świerklany | A1a | 32+827 | rzeka Szotkówka | 1.72 | 32.21 |
| 56 | Zabrze | 35007294 / 35007295 | Połomia | A1a | 33+921 | potok Kucharzówka | 1.72 | 31.20 |
| 57 | Zabrze | 35007300 / 35007301 | Połomia | A1a | 35+603 | potok Kościelniok | 1.72 | 32.21 |
| 58 | Zabrze | 35004085 / 35004084 | Mszana | A1a | 38+500 | rzeka Mszanka | 1.72 | 71.20 |
| 59 | Zabrze | 35004074 / 35004073 | Turza Śląska | A1a | 45+640 | rzeka Leśnica | 1.72 | 79.43 |
| 60 | Zabrze | 35002027 / 35002020 | Gliwice | A1a / Z 4; A1b | 2+415 / 5+476 | łącznica L12L | 1.80 | 22.40 |
| 61 | Zabrze | 35003122 / 35003123 | Piekary Śląskie | A1c | 0+230 / w ciągu łącznicy L01P km 0+397 | autostrada A1 w ciągu łącznicy | 1.17 | 64.80 |
| 62 | Zabrze | 35003076 / 35003077 | Bytom | A1c | 1+516 | droga gminna | 1.10 | 62.35 |
| 63 | Zabrze | 35003097 / 35003098 | Bytom | A1c | 10+516 | droga powiatowa | 1.80 | 50.04 |
| 64 | Zabrze | 35003155 / 35003124 | Zabrze | A1c | 12+694 / L05P 0+166 | autostrada A1 w ciągu łączniy | 1.80 | 101.00 |
| 65 | Zabrze | 35002546 / 35002547 | Wieszowa | A1c | 13+986 | rów melioracyjny | 1.80 | 14.40 |
| 66 | Zabrze | 35002549 / 35002550 | Świętoszowice | A1c | 15+964 | droga powiatowa | 0.80 | 27.00 |
| 67 | Zabrze | 35002553 / 35002554 | Szałsza | A1c | 17+970 | autostrada A1 w ciągu łączniy | 1.80 | 33.00 |
| 68 | Zabrze | 35002555 / 35002556 | Czekanów | A1c | 18+438 | DK78 | 1.80 | 31.56 |
| 69 | Zabrze | 35002560 / 35002561 | Gliwice | A1c | 20+760 | przejście ekologiczne | 1.77 | 25.00 |
| 70 | Zabrze | 35002540 / 35002541 | Gliwice | A1c | 21+216 | przejście ekologiczne | 1.80 | 4.20 |
| 71 | Zabrze | 35002537 / 35002538 | Gliwice | A1c | 21+924 | przejście ekologiczne | 0.80 | 4.20 |
| 72 | Zabrze | 35002535 / 35002536 | Gliwice | A1c | 22+024 | przejście ekologiczne | 0.80 | 4.20 |
| 73 | Zabrze | 35002533 / 35002534 | Gliwice | A1c | 22+120 | autostrada A1 łącznica L05L | 1.80 | 39.10 |
| 74 | Zabrze | 35002851 / 35002852 | Gliwice | A1c | 22+564 | DK88 | 0.80 | 35.40 |
| 75 | Zabrze | 35003150 / 35003151 | Bytom | A1c | 3+140 | DK11 | 1.87 | 172.83 |
| 76 | Zabrze | 35003086 / 35003087 | Bytom | A1c | 5+608 | przejście dla zwierząt | 1.80 | 22.40 |
| 77 | Zabrze | 35003089 / 35003090 | Bytom | A1c | 7+840 | potok Rokitnicki | 1.80 | 98.70 |
| 78 | Zabrze | 35003091 / 35003092 | Bytom | A1c | 9+168 | droga powiatowa | 1.80 | 50.91 |
| 79 | Zabrze | 35003093 / 35003094 | Bytom | A1c | 9+500 | droga powiatowa | 1.25 | 51.11 |
| 80 | Zabrze | 35003121 / 35003100 | Piekary Śląskie | A1d / A1c | 14+023 / 0+020 | autostrada A1 | 1.72 | 82.74 |
| 81 | Zabrze | 35003126 / 35003125 | Celiny | A1d | 0+010 w ciągu S1b | autostrada A1 | 0.80 | 84.00 |
| 82 | Zabrze | 35003113 / 35003115 | Bobrowniki | A1d | 11+640 | rzeka Brynica | 1.64 | 122.6 |
| 83 | Zabrze | 35003154 / 35003116 | Piekary Śląskie | A1d | 12+193 | droga powiatowa | 1.04 | 60.7 |
| 84 | Zabrze | 35003119 / 35003120 | Piekary Śląskie | A1d | 13+470 | droga powiatowa | 1.72 | 37.72 |
| 85 | Zabrze | 35004665 / 35004666 | Piekary Śląskie | A1d | 14+023 (0+296) | autostrada A1 | 1.72 | 109.62 |
| 86 | Zabrze | 35003101/35003102 | Siemonia | A1d | 2+430 | droga powiatowa | 1.72 | 46.65 |
| 87 | Zabrze | 35003103/35003104 | Siemonia | A1d | 3+470 | droga powiatowa | 1.64 | 36.43 |
| 88 | Zabrze | 35003105/35003106 | Siemonia | A1d | 4+615 | droga powiatowa | 0.72 | 46.55 |
| 89 | Zabrze | 35003107 / 35003152 | Sączów | A1d | 5+342 | droga dojazdowa | 1.24 | 71.2 |
| 90 | Zabrze | 1023443 / 1023415 | Chechło | A4 | 281+700 | droga gminna | 1.58 | 10.10 |
| 91 | Zabrze | 1023420 / 1023419 | Chechło | A4 | 285+245 | droga gminna | 1.96 | 8.98 |
| 92 | Zabrze | 1023421 / 1023422 | Łany | A4 | 286+495 | droga gminna | 1.96 | 8.40 |
| 93 | Zabrze | 1023423 / 1023424 | Łany | A4 | 287+764 | DK40 | 2.16 | 37.00 |
| 94 | Zabrze | 1023428 / 1023427 | Pławniowice | A4 | 289+058 | kanał gliwicki | 2.20 | 50.97 |
| 95 | Zabrze | 1023433 / 1023434 | Pławniowice | A4 | 291+997 | linia kolejowa | 2.38 | 65.56 |
| 96 | Zabrze | 1023416 / 1023439 | Kleszczów | A4 | 294+532 | linia kolejowa | 1.70 | 65.56 |
| 97 | Zabrze | 1027768 / 1027769 | Kozłów | A4 | 299+182 | droga gminna | 1.58 | 11.65 |
| 98 | Zabrze | 1027770 / 1027771 | Kozłów | A4 | 301+040 | droga gminna | 1.58 | 10.10 |
| 99 | Zabrze | 1027776 / 1027777 | Sośnicowice | A4 | 304+210 | łącznica autostrady A4 | 2.16 | 47.80 |
| 100 | Zabrze | 1027780 / 1027781 | Gliwice | A4 | 304+864 | DW408 | 2.16 | 24.90 |
| 101 | Zabrze | 1027791 / 1027792 | Gliwice | A4 | 313+936 | droga gminna | 2.16 | 25.35 |
| 102 | Zabrze | 1027793 / 1027794 | Gliwice | A4 | 314+178 | linia kolejowa | 2.35 | 62.00 |
| 103 | Zabrze | 1027795 / 1028216 | Gliwice | A4 | 315+847 | autostrada A4 | 0.40 | 100.68 |
| 104 | Zabrze | 1028538 / 1028539 | Zabrze | A4 | 317+932 | droga dojazdowa | 2.60 | 12.20 |
| 105 | Wysoki Brzeg | 01028544 / 01028545 | Ruda Śląska | A4 | 324+536 | linia kolejowa | 2.95 | 110.00 |
| 106 | Wysoki Brzeg | 01028211 / 01028212 | Ruda Śląska | A4 | 325+695 | autostrada A4 | 0.32 | 76.00 |
| 107 | Wysoki Brzeg | 01028532 / 01028533 | Ruda Śląska | A4 | 329+375 | ul. Piłsudskiego | 0.20 | 46.00 |
| 108 | Wysoki Brzeg | 01028534 / 01028535 | Ruda Śląska | A4 | 331+580 | linia kolejowa | 0.20 | 47.00 |
| 109 | Wysoki Brzeg | 01024177 / 01024176 | Katowice | A4 | 333+753 | ul Kochłowicka | 0.15 | 49.00 |
| 110 | Wysoki Brzeg | 01024178 / 01024179 | Katowice | A4 | 333+753 | ul Kochłowicka | 0.15 | 49.00 |
| 111 | Wysoki Brzeg | 04180028 / 04180029 | Katowice | A4 | 340+302 | autostrada A4 | 3.65 | 96.00 |

1.2. Tabela 2: Lokalizacja prześwitów - zakres opcjonalny

| L.p. | Rejon | Numery JNI sąsiednich obiektów mostowych | Miejscowość | Nr drogi | km | Przeszkoda | Szerokość prześwitu [m] | Długość prześwitu [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 112 | Zabrze | 1028540 / 1028541 | Zabrze | A4 | 318+340 | linia kolejowa | 2.60 | 138.80 |
| 113 | Wysoki Brzeg | 01028542 / 01028543 | Zabrze | A4 | 320+530 | potok Bielszowicki | 2.64 | 47.00 |
| 114 | Wysoki Brzeg | 01028220 / 01028221 | Zabrze | A4 | 321+526 | linia kolejowa | 8.17 | 60.00 |
| 115 | Wysoki Brzeg | 01028530 / 01028531 | Ruda Śląska | A4 | 328+495 | ul. Kochłowicka | 0.22 | 33.00 |