Załącznik

do uchwały nr 1

Komitetu do spraw Cyfryzacji

z dnia 8 maja 2026 r.

OPIS ZAŁOŻEŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNEGO 
O PUBLICZNYM ZASTOSOWANIU

| Tytuł przedsięwzięcia | Chmura Sportowa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Sportu i Turystyki |  |  |
| Beneficjent | Ministerstwo Sportu i Turystyki |  |  |
| Partnerzy | Instytut Sportu |  |  |
| Źródło finansowania | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet FERC.02 "Zaawansowane usługi cyfrowe", Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych, Budżet państwa – Część budżetowa 83 pozycja 98 Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |  |  |
| Całkowity koszt przedsięwzięcia | 38 000 000,00 zł |  |  |
| Planowany okres realizacji przedsięwzięcia | 07-2026 do 12-2028 |  |  |
| Osoba kontaktowa | Piotr Dobrzyński | it@msit.gov.pl | 501410944 |

# POWODY PODJĘCIA przedsięwzięcia

<<maksymalnie 2000 znaków>>

## Identyfikacja problemu i potrzeb

Projekt „Chmura Sportowa” odpowiada na problem niskiej aktywności fizycznej społeczeństwa oraz nieefektywnego wykorzystania infrastruktury sportowej. Pomimo rosnącej popularności zdrowego stylu życia obserwuje się spadek sprawności fizycznej Polaków, co ma negatywne skutki zdrowotne i ekonomiczne.

Kluczowym wyzwaniem jest brak jednolitego, wiarygodnego systemu informacji o sporcie. Dane o obiektach, trenerach, wydarzeniach i ofertach są rozproszone między różne podmioty, co utrudnia ich aktualizację, analizę i wykorzystanie w zarządzaniu. Dodatkowo występuje niski poziom cyfryzacji administracji sportowej, brak integracji systemów, ograniczone narzędzia analityczne oraz niewystarczające monitorowanie wydatków publicznych.

Projekt zakłada stworzenie zintegrowanego systemu, który wykorzysta istniejącą infrastrukturę

oraz wprowadzi nowe e-usługi, takie jak „Odnajdź swój sport” i „Sport dla mnie”, umożliwiające

dopasowanie aktywności do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Efektem będzie centralna baza danych o sporcie, poprawa dostępności informacji, lepsze

wykorzystanie infrastruktury oraz wsparcie procesów decyzyjnych. Administracja publiczna

zyska narzędzia do efektywniejszego zarządzania środkami, organizacje sportowe łatwiejszy

dostęp do finansowania, a branża fitness większą widoczność usług.

Dla obywateli oznacza to łatwiejszy dostęp do sprawdzonych ofert sportowych, a dla państwa

poprawę zdrowia społeczeństwa i ograniczenie kosztów chorób cywilizacyjnych.

Obecnie w MSiT oraz PZS brak jest zintegrowanego systemu informatycznego e-usług,

uporządkowanych i zweryfikowanych danych o sporcie, skutecznego i nowoczesnego sytemu

dotacji opartego o mechanizmy AI wspierającego beneficjenta i urzędnika w składaniu wniosków dotacyjnych.

| Interesariusz | Zidentyfikowany problem | Szacowana wielkość grupy |
| --- | --- | --- |
| Polskie Związki Sportowe | • niski poziom wymiany informacji; • utrudniony dostęp do usług sportowych; • brak informacji o możliwościach i dostępnych usługach sportowych (oferta samorządów, branży usług sportowych, polskich związków sportowych); • brak informacji o istniejącej infrastrukturze sportowej (stadiony, hale, orliki, siłownie plenerowe itp.; • utrudniona aktywizacja sportowa społeczeństwa; • niski odsetek społeczeństwa regularnie uprawiającego sport; | 72 polskie związki sportowe minimum 1000 użytkowników. |
| Branża Sportowa i Fitness | • niski poziom wymiany informacji; • brak jednego miejsca dostępu (współpracy) do usług branży; • brak możliwości łatwego dotarcia do odbiorców; | 3 tys. przedsiębiorców, 150 tys. pracowników i 3 miliony klientów |
| Ministerstwo Sportu i Turystyki | • Niski poziom wsparcie i automatyzacja procesów • Brak e-usług • Konieczność stworzenia nowego lub modernizacja systemu dotacji | 300 pracowników |
| Jednostki samorządu terytorialnego | • niski poziom wymiany informacji; • brak wspólnej i spójnej oferty sportowej; • brak wspólnej platformy integrującej informacje i usługi, co powoduje rozproszenie danych, utrudnia współpracę oraz zwiększa koszty organizacyjne; • utrudniona możliwość dotarcia z wiedzą ekspercką w zakresie sportu do społeczeństwa • brak e usług w zakresie trening online w domu dostępny dla każdego. • Niski poziom aktywizacji ruchowej wszystkich grup wiekowych społeczeństwa • Niewystarczający poziom wykorzystania infrastruktury sportowej • Niewystarczająca absorpcja środków • Niski poziom współpracy międzyregionalnej | Jednostki samorządu terytorialnego 2800 jednostek |
| Organizacje sportu powszechnego | • niski poziom wymiany informacji; • brak wspólnej i spójnej oferty sportowej; • brak wspólnej platformy integrującej informacje i usługi, co powoduje rozproszenie danych, utrudnia współpracę oraz zwiększa koszty organizacyjne; • utrudniona możliwość dotarcia z wiedzą ekspercką w zakresie sportu do społeczeństwa • brak e usług w zakresie trening online w domu dostępny dla każdego. • Niewystarczająca absorpcja środków | 21 000 podmiotów |
| społeczeństwo | • niski poziom wymiany informacji; • brak wspólnej i spójnej oferty sportowej; • brak wspólnej platformy integrującej informacje i usługi, co powoduje rozproszenie danych, utrudnia współpracę oraz zwiększa koszty organizacyjne; • utrudniona możliwość dotarcia z wiedzą ekspercką w zakresie sportu do społeczeństwa • brak e usług w zakresie trening online w domu dostępny dla każdego. • Niski poziom aktywizacji ruchowej wszystkich grup wiekowych społeczeństwa • Niewystarczający poziom wykorzystania infrastruktury sportowej • Niewystarczająca absorpcja środków | 37,28 miliona osób. |

## Opis stanu obecnego

W 2022 roku 65% Polaków deklarowało brak jakiejkolwiek aktywności fizycznej, co oznacza

wzrost o 9 p.p. względem 2017 r.; średnia UE wynosiła 45%. Regularnie ćwiczy jedynie 21%

społeczeństwa, a ponad połowa nie podejmuje żadnej aktywności w czasie wolnym. Tymczasem

WHO zaleca dzieciom i młodzieży co najmniej 60 minut ruchu dziennie, a dorosłym 150–300

minut umiarkowanej lub 75–150 minut intensywnej aktywności tygodniowo oraz ćwiczenia

wzmacniające mięśnie co najmniej dwa razy w tygodniu.

Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko chorób cywilizacyjnych, poprawia zdrowie psychiczne i

jakość snu oraz ogranicza otyłość. W kontekście starzejącego się społeczeństwa jej znaczenie

rośnie, wspierając samodzielność osób starszych i ich aktywność zawodową.

Koszty braku aktywności w Polsce szacuje się na ok. 7 mld zł rocznie. Jednocześnie rynek

sportu wart jest 9,63 mld zł i zatrudnia ponad 150 tys. osób, a inwestycje w sport generują efekt mnożnikowy i ograniczają wydatki zdrowotne. Sport wspiera także edukację i integrację

społeczną.

Wykorzystanie infrastruktury sportowej jest nierównomierne — dobrze rozwinięte w dużych

miastach, ograniczone w innych obszarach. Dodatkowo nadmierne korzystanie z urządzeń

cyfrowych przez młodzież negatywnie wpływa na ich dobrostan, co aktywność fizyczna może

kompensować.

Brakuje centralnego, zweryfikowanego systemu informacji o sporcie. System dotacyjny MSiT jest przestarzały i wymaga modernizacji oraz wdrożenia e-usług i narzędzi AI. Obecnie brak

zintegrowanego systemu e-usług w MSiT i PZS, uporządkowanych danych o obiektach, trenerach i usługach sportowych oraz nowoczesnych mechanizmów wsparcia procesów dotacyjnych.

Działania resortu są przez to bardzo utrudnione i opierają się często na niekompletnej wiedzy.

Brak jednego punktu dostępowego do informacji o sporcie przekłada się na mniejszą aktywność społeczeństwa i wykorzystania infrastruktury sportowej, oraz mniejszą absorpcję środków przez branże i JST.

# EFEKTY przedsięwzięcia

| W jaki sposób przedsięwzięcie realizuje Strategię Cyfryzacji Państwa? | Przedsięwzięcie realizuje Strategię Cyfryzacji Państwa przede wszystkim przez rozwój nowoczesnych e-usług publicznych, integrację rozproszonych danych oraz wzmocnienie interoperacyjności systemów administracji sportowej. Wprost wpisuje się też w obszar suwerenności cyfrowej państwa, bo zakłada kontrolę nad danymi, bezpieczne przetwarzanie, możliwość integracji z krajowymi rejestrami i ograniczenie zależności od pojedynczych rozwiązań. Powiązanie ze strategią Z treści dokumentu wynika, że celem projektu jest uruchomienie zintegrowanego systemu „Chmura Sportowa” z usługami takimi jak „Odnajdź swój sport”, „Sport dla mnie”, „Mój trener” czy modułami dla seniorów i osób ze szczególnymi potrzebami. To bezpośrednio realizuje kierunki Strategii Cyfryzacji Państwa dotyczące cyfrowych usług publicznych, poprawy dostępności, ponownego wykorzystania danych oraz integracji systemów w administracji. Projekt odpowiada też na potrzebę podniesienia jakości i dostępności danych o sporcie, obiektach, trenerach i wydarzeniach, które mają być gromadzone w jednej, zweryfikowanej bazie. Taki model wspiera administrację w podejmowaniu decyzji, poprawia obsługę obywateli i zwiększa efektywność usług publicznych. Suwerenność cyfrowa Dokument wskazuje wprost, że przedsięwzięcie powinno wzmacniać suwerenność cyfrową państwa poprzez zapewnienie kontroli nad danymi, bezpieczeństwa ich przetwarzania oraz zdolności administracji do utrzymania i rozwoju kluczowych usług cyfrowych. Ważne jest także wykorzystanie otwartych lub interoperacyjnych standardów oraz możliwość migracji danych i usług. W praktyce oznacza to, że projekt nie jest tylko narzędziem informacyjnym, ale także elementem budowy państwowej infrastruktury cyfrowej opartej na własnych zasobach i zintegrowanej z systemami publicznymi. Elementy realizacji Do najważniejszych produktów, które wspierają Strategię Cyfryzacji Państwa, należą: centralna baza danych o sporcie, katalog trenerów i ekspertów, kalendarz wydarzeń, usługi dopasowujące ofertę do potrzeb użytkownika oraz moduły dostępności dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Te rozwiązania zwiększają dojrzałość e-usług i podnoszą poziom ich użyteczności. Projekt obejmuje również mechanizmy AI wspierające użytkowników i urzędników, co wzmacnia automatyzację, personalizację usług i efektywność procesów administracyjnych. Dodatkowo przewidziano integrację z krajowymi systemami teleinformatycznymi, co jest spójne z celem budowy interoperacyjnego państwa cyfrowego |
| --- | --- |
| Jakie inne strategie, polityki publiczne lub wymagania strategiczne realizuje przedsięwzięcie? | Projekt wpisuje się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r., zwłaszcza w obszar „Kapitał Ludzki i Społeczny” oraz cele dotyczące poprawy stanu zdrowia obywateli, efektywności systemu opieki zdrowotnej i rozwoju kapitału społecznego. Wskazano również Strategię Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030, w szczególności kierunki dotyczące poprawy kultury fizycznej w społeczeństwie, wzmacniania zdrowia obywateli i zwiększania aktywności społecznej. Projekt realizuje także Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030, bo wspiera dostęp do usług publicznych i równoważenie dostępu do infrastruktury oraz informacji o sporcie w skali kraju. Polityki sektorowe W dokumencie pojawia się Narodowy Program Zdrowia 2021–2025, przedłużony do 2026 r., zwłaszcza cel operacyjny dotyczący profilaktyki nadwagi i otyłości oraz zwiększania aktywności fizycznej. Projekt wspiera też Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030, szczególnie obszar uczestnictwa w życiu społecznym i sportowym oraz poprawę dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami. Uwzględniono również Politykę społeczną wobec osób starszych 2030, w części dotyczącej aktywności społecznej, edukacyjnej, sportowej i kulturalnej seniorów. Wymagania strategiczne Z perspektywy wymagań strategicznych projekt wspiera bezpieczeństwo cyfrowe, odporność usług publicznych, interoperacyjność i ponowne wykorzystanie danych. Dokument podkreśla też znaczenie dostępności cyfrowej, otwartych standardów i kontroli nad danymi, co wzmacnia zgodność przedsięwzięcia z kierunkami transformacji państwa. W praktyce oznacza to, że przedsięwzięcie nie ogranicza się do budowy systemu IT, ale realizuje także cele zdrowotne, społeczne i rozwojowe państwa |

## Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Cel - 1 | Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez uruchomienie nowoczesnych usług ułatwiających dostęp do infrastruktury i zajęć sportowych |
| --- | --- |
| Cel strategiczny | Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) Obszar wpływający na realizację strategii: Kapitał Ludzki i Społeczny Cel Poprawa stanu zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej oraz Cel: Rozwój kapitału społecznego wśród działań do 2030 r. zaplanowanych dla kierunku interwencji 2. „Poprawa stanu zdrowia obywatel i oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej” wskazano działanie: „Promocja zdrowia, profilaktyka oraz zapobieganie chorobom, obejmujące m.in.: zapewnienie na rynku bezpiecznej i zdrowej żywności, poprawę sposobu żywienia, wzrost poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa; profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji […](s. 283). |
| Korzyść: | • Poprzez udostępnienie nowoczesnych e-usług, nastąpi zwiększenie dostępu społeczeństwa do usług sportowych. Sport jest racjonalną inwestycją społeczną, która może rodzić korzyści w wielu obszarach życia społecznego, a także być wielofunkcyjnym narzędziem zmiany społecznej. Sport ma ogromny potencjał integracji społecznej. • Efektem projektu ma być, poprawa aktywności fizycznej społeczeństwa, poprzez uruchomienie nowoczesnych e-usług, a co za tym idzie spadek kosztów systemu opieki zdrowotnej spowodowanych brakiem aktywności, zmniejszenie się liczby przypadków chorób niezakaźnych oraz zmniejszenie skutków zmian zdrowotnych wywołanych pandemią koronawirusa. Jednocześnie, projekt przyczyni się do ochrony miejsc pracy w sektorze sportu. • Dzięki uruchomieniu nowoczesnych e-usług projekt przyczyni się do zwiększenia aktywizacji społeczeństwa projekt przyczynie się do zmniejszenia obciążeń dla służby zdrowia oraz wzrost efektywności społeczeństwa. |
| KPI: | odsetek dzieci posiadający niewystarczający poziom kompetencji ruchowych, mierzone dzięki systemowi „Sportowe Talenty”; |
| Wartość aktualna i docelowa KPI: | 94% dzieci ma niewystarczający poziom kompetencji ruchowych, raport z ewidencji sportowe talenty, termin pomiaru oraz jego metodyka określona w ustawie o sporcie (raz w roku) W wyniku oddziaływania systemu zakładany jest stała poprawa wyników dzieci w ramach pomiarów w systemie „Sportowe talenty” w okresie 5 lat od zakończenia projektu do szacowanego poziomu 89%. |
| Metoda pomiaru KPI | Pewnym źródłem informacji dla miernika jest beza „Splotowe talenty”, zbierająca co rocznie systematyczne pomiary sprawności wszystkich dzieci w Polsce częstotliwość pomiaru raz roku. |

| ## Cel - 2 | Zwiększenie dostępności społeczeństwa do usług sportowych |
| --- | --- |
| ## Cel strategiczny | Projekt wpisuje się w kierunki działań Komisji Europejskiej oraz programu polityki „Droga ku Cyfrowej Dekadzie 2030”, w szczególności w obszarze rozwoju kompetencji cyfrowych, transformacji cyfrowej usług publicznych, interoperacyjności systemów oraz zwiększania dostępności wysokiej jakości usług cyfrowych dla obywateli i organizacji. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) Obszar wpływający na realizację strategii: Kapitał Ludzki i Społeczny Cel Poprawa stanu zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej oraz Cel: Rozwój kapitału społecznego STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO 2030: Kierunek interwencji: Poprawa kultury fizycznej w społeczeństwie Strategia na rzecz osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 Priorytet II.4. Uczestnictwo w życiu kulturalnym oraz aktywność sportowa Narodowy Program Zdrowia 2021-25 (przedłużony do 2026) celu operacyjny 1: Profilaktyka nadwagi i otyłości Polityka Społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO – SOLIDARNOŚĆ Obszar: II.3 Aktywność zawodowa, społeczna, edukacyjna, sportowa, kulturalna i religijna osób starszych |
| ## Korzyść: | • Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa pporzez uruchomienie nowoczesnych e-usług. Sport to narzędzie do walki z chorobami cywilizacyjnymi poprzez aktywizację społeczeństwa poprawę zdrowia przez wzrost aktywności społecznej, walkę z depresją i nadmiernym korzystaniem z Internetu i urządzeń cyfrowych. • Poprawa bezpieczeństwa, redukcja kosztów pracy związków sportowych i wzrost konkurencyjności branży sportowej, oraz wzrost aktywności przedsiębiorców w tym zakresie, – generuje miejsca pracy poza projektem, dzięki uruchomieniu nowoczesnych e-usług. • Ponadto, projekt przyczynia się do rozwoju usług cyfrowych dla społeczeństwa, dostępności do danych o sporcie i cyfryzacji administracji a także wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez wspólne wykorzystanie infrastruktury. |
| ## KPI: | KPI 1. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych; monitorowanie e-usług, co 6 miesięcy. KPI 2. Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych; pomiar na zakończenie projektu KPI 3. Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych; pomiar na zakończenie projektu KPI 4. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja; pomiar na zakończenie projektu KPI 5. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne; pomiar na zakończenie projektu KPI 6. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), pomiar na zakończenie projektu KPI 7. Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw, pomiar na zakończenie projektu |
| ## Wartość aktualna i docelowa KPI: | KPI 1. brak usługi; wartość 0 KPI 2. wartość 0 KPI 3. wartość 0 KPI 4. wartość 0 KPI 5. wartość 0 KPI 6. wartość 0 KPI 7. wartość 0 KPI 1. wartość docelowa: minimum 25 000 rocznie KPI 2. 2 instytucje KPI 3. 60 podmiotów KPI 4. wartość 5 KPI 5. wartość 1 KPI 6. wartość 6 KPI 7. wartość 33 500 000 zł |
| ## Metoda pomiaru KPI | Metoda i sposób pomiaru: Weryfikacja raportu z realizacji projektu: źródło danych: raport z realizacji projektu; częstotliwość pomiaru: jednorazowo na koniec realizacji projektu. |

| ## Cel - 3 | Zwiększenie dostępności i efektywnego wykorzystania infrastruktury sportowej w Polsce, poprez udostępnienie nowoczesnych e-usług. |
| --- | --- |
| ## Cel strategiczny | Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 Zapisy przedmiotowego dokumentu wskazują, na konieczność objęcia zakresem SSP usług i aplikacji w zakresie e-administracji, dostęp do informacji sektora publicznego, rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) Obszar wpływający na realizację strategii: Kapitał Ludzki i Społeczny Cel Poprawa stanu zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej Cel: Rozwój kapitału społecznego STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO 2030: Kierunek interwencji: Poprawa kultury fizycznej w społeczeństwie |
| ## Korzyść: | • Wzrost efektywności wykorzystania infrastruktury sportowej. • Wzrost efektywności absorbcji i efektywności wydatkowania środków na sport. |
| ## KPI: | KPI 1. Liczba obiektów sportowych zmapowanych w chmurze, pomiar na zakończenie projektu, monitorowanie na bieżąco raport co 6 miesięcy; KPI 2. Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych; pomiar na zakończenie projektu KPI 3. Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych; pomiar na zakończenie projektu |
| ## Wartość aktualna i docelowa KPI: | KPI 1. brak jednego zweryfikowanego źródła informacji o obiektach sportowych, wartość 0 KPI 2. wartość 0 KPI 3. wartość 0 KPI 1. wartość docelowa mapa minimum 100 000 obiektów KPI 2. 2800 jednostek KPI 3. 6000 podmiotów |
| ## Metoda pomiaru KPI | Raport z systemu pomiar co 6 miesięcy |

## Udostępnione e-usługi <<maksymalnie 2000 znaków>>

“Odnajdź swój sport “ Użytkownicy systemu będą mogli korzystać z zasobów portalu indywidualnie, jak i organizować się w wirtualne grupy projektowe. Takie

podejście pozwoli na znaczące zwiększenie aktywizacji sportowej i ruchowej. Przewiduje zarówno działania profilaktyczne, jak i promocyjne, a także

zapewnienie swobodnego dostępu do szerokiej gamy informacji o dostępnych

zasobach sportowych. Uruchomienie usługi pozwoli w łatwy i wygodny

sposób wyszukać zajęcia sportowe, dopasowane do potrzeb konkretnej

osoby w tym osób ze specjalnymi potrzebami. Usługa wyposażona w

asystenta AI do doboru aktywności fizycznej dopasowanej od konkretnego

odbiorcy. Usługa kierowana jako narzędzie do administracji (MSiT,

związki sportowe), biznesu (kluby, przedsiębiorcy branży fitness), oraz

obywateli. Transakcją jest odnalezienie przez użytkownika dopasowanej do jego

potrzeb usługi sportowej lub obiektu sportowego.

"Mój Trener", baza trenerów, instruktorów. Centralny katalog

ekspertów z kwalifikacjami, specjalizacją, lokalizacją i dostępnością. Pozwalająca wpisać się do bazy oraz umożliwiająca dostęp do jej zasobów.

Wykaz, zbiór informacji sektora publicznego niestanowiący rejestru

publicznego określonego aktem prawnym. Usługa kierowana jako narzędzie do

administracji (MSiT, związki sportowe, samorządy), biznesu (kluby,

przedsiębiorcy branży fitness, trenerzy). Transakcją jest odnalezienie przez

użytkownika szkoleniowca sportowego.

"Kalendarz wydarzeń sportowych - znajdź informację o wydarzeniach

sportowych w twojej okolicy" Informacje o zawodach, imprezach plenerowych, turniejach, obozach, dniach otwartych i wydarzenia lokalnych, zebrane w jednym miejscu. Usługa umożliwia rejestrację wydarzenia oraz zapewnia dostęp do szeregu funkcjonalności np. powiadomienia, dobór wydarzeń do upodobań zainteresowanego. Usługa kierowana jako narzędzie do administracji (MSiT, związki sportowe), biznesu (kluby, przedsiębiorcy branży fitness), oraz obywateli. Transakcją jest odnalezienie przez użytkownika wydarzenia sportowego spełniającego konkretne kryteria dopasowane do potrzeb użytkownika.

"Sport dla Seniora" - Moduł dostępności dla seniorów. Filtry zajęć łagodnych, bezpiecznych, krótkich i blisko miejsca zamieszkania, z dużą czytelnością interfejsu. Usługa kierowana jako narzędzie do administracji (MSiT, związki sportowe, samorządy), biznesu (kluby, przedsiębiorcy branży fitness), oraz obywateli. Transakcją jest odnalezienie przez użytkownika dopasowanej do jego potrzeb usługi sportowej lub obiektu

sportowego.

"Sport dla osób ze specjalnymi potrzebami" - Moduł dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami. Informacje o barierach architektonicznych, dostępnych udogodnieniach i zajęciach przystosowanych do potrzeb uczestników z niepełnosprawnością. (MSiT, związki sportowe, samorządy), biznesu (kluby, przedsiębiorcy branży fitness), oraz obywateli. Transakcją jest odnalezienie przez użytkownika dopasowanej do jego potrzeb usługi sportowej lub obiektu sportowego.

"Moje uprawnienia Sportowe" Usługa zgodna z eIDAS, zapewniająca bezpieczną identyfikację elektroniczną oraz możliwość cyfryzacji patentów, legitymacji i uprawnień sportowych.

(MSiT, związki sportowe, samorządy), biznesu (kluby, przedsiębiorcy branży

fitness), oraz obywateli. Transakcją uzyskanie cyfrowej formy uprawnień sportowych.

| Lp. | Nazwa e-usługi | Typ | Zakres oddziaływania | Poziom dojrzałości e-usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | “Odnajdź swój sport “ | A2C A2B A2A | Polskie Związki Sportowe Branża Sportowa i Fitness Ministerstwo Sportu i Turystyki Jednostki samorządu terytorialnego Organizacje sportu powszechnego społeczeństwo (rocznie ok 25000 transakcji) | Personalizacja |
| 2. | "Mój Trener" | A2B A2A | Polskie Związki Sportowe Branża Sportowa i Fitness Ministerstwo Sportu i Turystyki Jednostki samorządu terytorialnego Organizacje sportu powszechnego społeczeństwo (rocznie ok 5000 transakcji) | Transakcja |
| 3. | "Kalendarz wydarzeń sportowych - znajdź informację o wydarzeniach sportowych w twojej okolicy" | A2B A2A | Sportowe Branża Sportowa i Fitness Ministerstwo Sportu i Turystyki Jednostki samorządu terytorialnego Organizacje sportu powszechnego społeczeństwo (rocznie ok 25000 transakcji) | Personalizacja |
| 4. | "Sport dla Seniora" | A2C A2B A2A | Polskie Związki Sportowe Branża Sportowa i Fitness Jednostki samorządu terytorialnego społeczeństwo (rocznie ok 2000 transakcji) | Personalizacja |
| 5. | "Sport dla osób ze specjalnymi potrzebami" | A2C A2A A2B | Polskie Związki Sportowe Branża Sportowa i Fitness Ministerstwo Sportu i Turystyki Jednostki samorządu terytorialnego społeczeństwo (rocznie ok 2000 transakcji) | Personalizacja |
| 6. | "Moje uprawnienia Sportowe" | A2C A2B A2A | Polskie Związki Sportowe Ministerstwo Sportu i Turystyki społeczeństwo (rocznie ok 2000 transakcji) | Dwustronna interakcja |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <<maksymalnie 2000 znaków>>

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte przedsięwzięciem będą udostępniane bezpłatnie? TAK/NIE

| Rodzaj informacji / zasobów | Planowana data udostępnienia | Szacowana liczba obiektów objętych digitalizacją (udostępnianiem informacji) |
| --- | --- | --- |
| - Zdigitalizowana, zaktualizowana i udostępniona ogólnopolska baza obiektów sportowych wraz z mapą infrastruktury sportowej. | 29-12-2028 | 100 000 obiektów w ciągu 5 lata od zakończenia projektu |
| Zdigitalizowana i udostępniona ogólnopolska Baza szkoleniowców | 29-12-2028 | 5000 wpisów w ciągu 5 lata od zakończenia projektu |
| Zdigitalizowany i udostępniony kalendarz imprez sportowych | 29-12-2028 | 300 wpisów rocznie |

## Produkty końcowe przedsięwzięcia <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia |
| --- | --- |
| System teleinformatyczny Chmura sportowa: aplikacja oraz środowisko sprzętowe | 12-2028 |
| Portal informacyjny w tym: aplikacja | 12-2028 |
| Wyszukiwarka usług, obiektów sportowych i szkoleniowców. | 12-2028 |
| Aplikacja mobilna | 12-2028 |
| Usługi API baza obiektów sportowych, kalendarz imprez sportowych. | 12-2028 |
| raport z testów bezpieczeństwa, | 09-2028 |
| raport z testów wydajności, | 09-2028 |
| raport z badań/testów UX/WCAG, | 09-2028 |
| materiały informacyjno - promocyjne | 07-2028 |
| Materiały szkoleniowe. | 09-2028 |
| Raport z inicjalnego testu prywatności | 01-2027 |

# KAMIENIE MILOWE <<maksymalnie 1000 znaków>>

| Kamienie milowe | Planowany termin osiągnięcia |
| --- | --- |
| Opracowany Raport z analizy przedwdrożeniowa – określający stan obecny | 2026-09-30 |
| Opracowana dokumentacja zawierająca przygotowany plan docelowy – dokumentacja wdrożeniowa wraz planami testów akceptacyjnych | 2026-12-30 |
| Opracowany Raport z analizy ryzyka | 2027-01-15 |
| Opracowany plan testów UX, bezpieczeństwa i wydajności | 2027-01-29 |
| Zrealizowana dokumentacja powdrożeniowa | 2028-08-30 |
| Opracowana dokumentacja z zrealizowanych testów ux, bezpieczeństwa, wydajności. | 2028-08-30 |
| Opracowana dokumentacja z testów akceptacyjnych | 2028-11-30 |
| Ostateczne odebrane kompletu usługi i produktów projektu | 2028-12-29 |
| Przekazany Raport z inicjalnego testu prywatności | 2026-12-30 |
| Przekazany częściowy raport z postępu prac wraz z dokumentacją projektu portalu i usług | 2027-10-01 |
| Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na usługi chmury | 2027-04-30 |
| Przekazana robocza wersja sytemu i usług | 2028-04-03 |

# KOSZTY

## Koszty ogólne przedsięwzięcia wraz ze sposobem finansowania

| Całkowity koszt przedsięwzięcia (netto oraz brutto), w tym: | Netto 29 260 000,00 zł Brutto 38 000 000,00 zł |  |
| --- | --- | --- |
| Procent dofinansowania ze środków UE (brutto) | 79,71% |  |
| Procent dofinansowania ze środków z innych źródeł zagranicznych (brutto) | 0 |  |
| Procent środków z budżetu państwa (brutto) | 20,29% |  |
| Podział całkowitego kosztu przedsięwzięcia na poszczególna lata (netto oraz brutto) | 2026 | Netto 144 375,00 zł Brutto 187 500,00 zł |
|  | 2027 | Netto 13 475 000,00 zł Brutto 17 500 000,00 zł |
|  | 2028 | Netto 15 640 625,00 zł Brutto 20 312 500,00 zł |

## Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Nazwa pozycji kosztowej: <<zakres należy dostosować do typu przedsięwzięcia. Dane prezentowane w tej kolumnie powinny korelować z częścią 2.2-2.4>> |  | Przewidywany koszt brutto: <<kwoty wyrażone w formacie: 1 485 000,00 zł. Należy wskazać przewidywany całościowy koszt dla każdej pozycji>> | Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie): <<zwięzłe uzasadnienie potrzeby wydatkowania środków na tę pozycję kosztową; maksymalnie 3 zdania>> |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprogramowanie | Koszty związane z, wytworzeniem, konfiguracją, integracją, testowaniem oraz wdrożeniem centralnej platformy „Chmura Sportowa”, obejmującej moduły e-usług, centralne rejestry i bazy danych oraz komponenty administracyjne i analityczne. W ramach pozycji przewiduje się realizację m.in. modułu „Odnajdź swój sport”, bazy trenerów i instruktorów, mapy infrastruktury sportowej, kalendarza wydarzeń sportowych, modułów dostępności dla seniorów i osób ze szczególnymi potrzebami, integracji z usługami identyfikacji elektronicznej oraz narzędzi wspierających obsługę procesów dotacyjnych. Koszty obejmują również budowę warstwy integracyjnej API, mechanizmów interoperacyjności z systemami administracji publicznej i systemami resortowymi, wdrożenie komponentów sztucznej inteligencji wspierających analizę danych i obsługę użytkownika, migrację danych oraz wykonanie dokumentacji technicznej i powdrożeniowej Koszty: przygotowania dokumentacji analitycznej, sporządzenia studium wykonalności, wytworzenia oprogramowania, testów wewnętrznych (deweloperskich jednostkowych, podstawowych | 12 000 000,00 zł | Koszty związane z wytworzeniem oprogramowania chmury sportowej wraz z wszystkimi funkcjonalnościami wskazanymi w punkcie 2.4 produkty końcowe projektu |
| Infrastruktura | Koszty zakupu, konfiguracji, wdrożenia oraz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do funkcjonowania platformy „Chmura Sportowa”. Zakres obejmuje m.in. wykorzystanie usług chmurowych, zasobów obliczeniowych (serwery, licencje), przestrzeni do przechowywania i przetwarzania danych (macierze), środowisk backupowych oraz komponentów zapewniających wysoką dostępność i ciągłość działania systemu (infrastruktura serwerowni i sieciowa). W ramach pozycji przewiduje się również zakup lub udostępnienie infrastruktury serwerowej, urządzeń sieciowych, środowisk bazodanowych, narzędzi monitoringu infrastruktury oraz rozwiązań zapewniających skalowalność usług i obsługę zwiększonego ruchu użytkowników. Koszty obejmują także utrzymanie środowisk testowych, integracyjnych i produkcyjnych oraz zapewnienie odpowiedniej wydajności dla usług wykorzystujących analitykę danych i komponenty AI. W ramach infrastruktury przewidziane są usługi IaaS, na tym etapie nie znany jest ich dostawca, koszty oszacowano na podstawie podobnych rozwiązań wykorzystywanych obecnie w MSiT. | 16 000 000,00 zł | Koszty zakupu i wdrożenia infrastruktury informatycznej obsługującej chmurę sportową zakup sprzętu oraz usług w tym dostępu do usług chmurowych. |
| Koszty UX i grafiki | Koszty związane z opracowaniem architektury informacji, projektów UX/UI, interfejsów użytkownika oraz identyfikacji wizualnej portalu i poszczególnych eusług. Zakres obejmuje przygotowanie makiet funkcjonalnych, projektów graficznych, prototypów interaktywnych, testów użyteczności oraz optymalizacji ścieżek użytkownika dla różnych grup odbiorców, w tym seniorów i osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach pozycji przewiduje się również dostosowanie systemu do wymogów dostępności cyfrowej WCAG, przygotowanie treści i struktur danych, wdrożenie mechanizmów wspierających wyszukiwanie i personalizację treści oraz zapewnienie zgodności interfejsów z nowoczesnymi standardami świadczenia usług cyfrowych administracji publicznej. | 3 500 000,00 zł | Koszty związane z wytworzeniem interfejsów o maksymalnej użyteczności oraz dostępności cyfrowej |
| Bezpieczeństwo | koszty związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemu | 1 500 000,00 zł | Koszty zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu w tym zakup urządzeń bezpieczeństwa. Konieczność zapewnienia zgodności z regulacjami prawnymi. raporty z testów bezpieczeństwa. Zapewnienie weryfikacji rozwiązania pod względem podatności. Koszty niezależnych testów bezpieczeństwa. Koszty audytów bezpieczeństwa, analizy statycznej kodu, testów podatności systemu, badania zgodności systemu z obowiązującymi przepisami prawa, zakupu specjalistycznej infrastruktury i oprogramowania dedykowanych wyłącznie poprawie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, a także testów prywatności, obejmujące m.in. analizę potrzeb i wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych i nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń. |
| Wydajność rozwiązań | Testowanie wydajności systemu oraz usług | 500 000,00 zł | W celu zapewnienie odpowiedni wydajności usług i systemu niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich testów. Koszty niezależnych testów wydajności rozwiązania. |
| Szkolenia | Prezentacje multimedialne – np. w formacie PDF lub PowerPoint, które porządkują teorię, zawierają infografiki i główne wnioski.Scenariusz e zajęć i warsztatów – szczegółowe plany dla prowadzącego krok po kroku, często uwzględniające podział czasowy i ćwiczenia w grupach. Materiały ćwiczeniowe (Workbooki) – karty pracy, testy wiedzy oraz "studium przypadku" (case studies) do samodzielnego rozwiązania. | 500 000,00 zł | Konieczne w celu wyszkolenia operatorów i użytkowników |
| Działania informacyjno-promocyjne | Oznakowanie inwestycji: tablice informacyjne (np. dla projektów budowlanych) oraz naklejki na sprzęt. WWW i Social Media: posty sponsorowane, infografiki, banery internetowe, artykuły sponsorowane, wideo promocyjne.Materia ły do pobrania: ebooki, raporty branżowe, poradniki (whitepapers), newslettery. Multimedia: spoty reklamowe (radiowe/ telewizyjne/online), prezentacje multimedialne. Koszty kampanii informacyjnej, materiałów informacyjnych, instrukcji dla użytkowników, komunikacji do JST, związków sportowych, klubów i obywateli. | 1 500 000,00 zł | Konieczność dotarcia z informacją o produktach projektu do odbiorców (Związki, kluby sportowe, społeczeństwo) |
| Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego) | Koszty związane z organizacją, koordynacją i nadzorem nad realizacją projektu, w tym zapewnieniem wsparcia administracyjnego, organizacyjnego, technicznego i eksperckiego. Zakres obejmuje wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem, specjalistów wspierających realizację zadań, obsługę organizacyjną i administracyjną, monitoring harmonogramu, zarządzanie ryzykiem, kontrolę jakości, nadzór nad realizacją prac wykonawców oraz wsparcie procesu odbiorów, testów i rozliczenia projektu. | 2 500 000,00 zł | Koszt niezbędny w celu prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia projektu. |

## Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)

| Całkowity koszt utrzymania trwałości przedsięwzięcia (brutto) | 215 250,00 zł |  | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości przedsięwzięcia na poszczególna lata (netto oraz brutto) | 2029 | 36 900,00 zł (brutto) (30 000,00 zł netto) | krajowe środki publiczne - budżet państwa: |
|  | 2030 | 43 050,00 zł (brutto) (35 000,00 zł netto) | jw. |
|  | 2031 | 43 050,00 zł (brutto) (35 000,00 zł netto) | jw. |
|  | 2032 | 43 050,00 zł (brutto) (35 000,00 zł netto) | jw. |
|  | 2033 | 49 200,00 zł (brutto) (40 000,00 zł netto) | jw. |

# 4.4 Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku przedsięwzięcia współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania przedsięwzięcia:

# zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa,

# będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot.

# GŁÓWNE RYZYKA <<maksymalnie 2000 znaków>>

## Ryzyka wpływające na realizację przedsięwzięcia

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Wzrost kosztów zakupów w związku z zmianami kursów walut | Duża | Średnie | Główne zakupy jak najmniej oddalane w czasie |
| Błędy harmonogramowania - przekroczenie terminów lub kosztów realizacji projektu | Duża | Średnie | Dokładne planowanie, uwzględnienie zapasów czasowych, systematyczna weryfikacja i kontrola w czasie realizacji projektu. |
| Problemy ze specyfikacją – uzgodnienie wymogów w stosunku do oprogramowania, niepełne określenie wymogów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu. | Duża | Średnie | Poświęcenie dużej uwagi na etap identyfikacji wymagań, szerokie konsultacje wymagań z grupami zainteresowanymi |
| Trudności w trakcie postępowań przetargowych | Duża | Średnie | Zapewnienie zapasu czasowego na realizację postępowań, odpowiedni dobór ekspertów do zespołu projektowego |
| „pełzający zakres” – dodatkowe wymagania pojawiające się w trakcie projektu | Duża | Średnie | Konsultacja wymagań, realizacja funkcjonalności etapami |
| Czynniki ludzkie np. ludzie opuszczające zespoły w trakcie prac nad projektem | Średnia | Średnie | Dokumentacja prac, tam, gdzie to możliwe praca zespołowa, dokumentowanie prac, dzielenie się wiedzą. |
| Wydajność: różnice między zakładaną a rzeczywistą wydajnością. | Średnia | Średnie | Testy przed wdrożeniowe |
| nieosiągnięcie wskaźników projektu | Duża | Niskie | odpowiednia promocja, współpraca z interesariuszami, |
| niepełne zidentyfikowanie zależności z innymi systemami | Średnia | Niskie | wnikliwa analiz, współpraca z dostawcami zewnętrznych usług |

## Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Utrudnione lub ograniczone dotarcie z informacją o upublicznionej usłudze do odbiorców | Duża | Średnie | Odpowiednia reklama wykorzystanie centrów informacyjnych Ministerstwa, administracji państwowej, związków i klubów sportowych, planowane zainteresowanie serwisem znanych sportowców. - stałe monitorowanie ilości odbiorców usługi -wprowadzenie zapisów obowiązku promowania efektów projektu przez beneficjentów w umowach dotacyjnych MSiT |
| Wzrost kosztów eksploatacji | Średnia | Średnie | Odpowiednie planowanie Umowy długoterminowe opracowanie planu utrzymania i bieżące jego monitorowanie opracowanie planów utrzymania |
| Nieosiągnięcie zaplanowanych korzyści | Średnia | Średnie | prowadzenie działań informacyjnych oraz promocyjnych odnośnie przygotowanych usług stworzenie harmonogramu komunikacji z interesariuszami |
| Rozproszenie i niejednolita jakość danych pochodzących z różnych źródeł | Duża | Wysokie | Standaryzacja modeli danych, wdrożenie mechanizmów walidacji oraz integracja danych etapami, opracowanie procedur aktualizacji danych |
| Niski poziom aktualizacji danych przez podmioty współpracujące | Duża | Średnie | Wprowadzenie procedur aktualizacji danych, automatycznych przypomnień oraz okresowej weryfikacji poprawności i aktualności informacji odpowiednie zapisy w umowach dotacyjnych procedury aktualizacji danych |
| wycofanie się kontrahentów z realizacji umów utrzymania | Duża | Niskie | odpowiednie zapisy umowne, dobrej jakości dokumentacja systemu, SLA na odpowiednim poziomie, |
| Wzrost kosztów związanych z wymianą zużytych komponentów systemu oraz energii w okresie utrzymania | Średnia | Średnie | podpisywania długoletnich umów, zapewnienie odpowiedniej rezerwy finansowej |

# OTOCZENIE PRAWNE <<maksymalnie 1000 znaków>>

<<Należy wykazać gotowość do realizacji przedsięwzięcia w istniejącym otoczeniu prawnym lub wskazać wszystkie akty prawne niezbędne do zmiany w celu zapewnienia takiej gotowości oraz aktualny etap prac legislacyjnych (np. uzgodnienia międzyresortowe, KSE, KdsC, Sejm, Senat)>>

| Lp | Tytuł aktu prawnego | Czy wymaga zmian? | Opis zmian (jeśli dotyczy) | Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ustawa o Sporcie | TAK/NIE |  |  |
| 2 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych | TAK/NIE |  |  |
| 3 | Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych | TAK/NIE |  |  |
| 4 | Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej | TAK/NIE |  |  |
| 5 | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO | TAK/NIE |  |  |
| 6 | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego | TAK/NIE |  |  |
| 7 | Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa | TAK/NIE |  |  |
| 8 | Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych | TAK/NIE |  |  |
| 9 | Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego | TAK/NIE |  |  |

# ARCHITEKTURA

## Widok kooperacji aplikacji

| Status | Opis |
| --- | --- |
| Planowany | System projektowany, w trakcie budowy, w trakcie wdrożenia. |
| Modyfikowany | System modyfikowany, rozszerzany na potrzeby przedsięwzięcia. |
| Istniejący | System działający produkcyjnie, gotowy do wykorzystania |

Lista systemów wykorzystywanych w przedsięwzięciu <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Lp. | Nazwa systemu | Gestor systemu | Opis systemu | Status | Krótki opis ewentualnej zmiany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dane.gov.pl | Ministerst wo Cyfryzacji | dane.gov.pl to system wspierający udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania. System został utworzony na podstawie ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie portalu danych. System nie prowadzi rejestrów publicznych, lecz umożliwia dostęp do danych pochodzących z takich rejestrów, udostępnianych przez inne podmioty administracji publicznej. Główne grupy funkcjonalności obejmują: * publikację zbiorów danych w różnych formatach, * wyszukiwarkę danych, * API do automatycznego pobierania danych, * mechanizmy oceny jakości danych, * możliwość zgłaszania zapotrzebowania na dane. System integruje się z innymi krajowymi systemami informatycznymi. | Istniejący |  |
| 2 | REGON | GUS | System Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON służy do prowadzenia rejestru REGON, w tym do rejestracji podmiotów gospodarki narodowej, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w tym osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne) skutkującej nadaniem numeru identyfikacyjnego REGON oraz udostępniania danych rejestru, w tym za pośrednictwem usługi sieciowej. System REGON składa się z modułów: * CRR (Centralny Rejestr Regon) - centralny komponent systemu - zawiera bazę danych przechowującą dane o podmiotach gospodarki narodowej oraz informacje o ich zmianach, * BPR (Baza Publikacyjna REGON) - realizuje takie funkcje jak: tworzenie wyciągów z rejestru REGON dla uprawnionych instytucji w zakresie zmian danych, jakie miały miejsce w ciągu ostatniego miesiąca, zasilanie danymi systemu Bazy Jednostek Statystycznych (BJS), opracowywanie sprawozdań i raportów, udostępnianie danych rejestru podmiotom trzecim na podstawie wniosków o udostępnienie danych. * BIR (Baza Internetowa REGON) - przechowuje tworzoną na bieżąco replikę danych z modułu CRR (zakres replikowanych danych nie obejmuje danych objętych tajemnicą statystyczną) w celu ich bieżącego przeglądania i wyszukiwania na podstawie zadanych kryteriów przez sieć INTERNET. Zakres funkcji wyszukiwania jest zależny od typu użytkownika. * Bazy Systemowej – przechowuje informacje wspólne, pomocnicze dla pozostałych modułów, w tym logi z aktywności użytkowników w systemie. REGON pobiera dane z systemów: CRP KEP Ministerstwa Finansów, SIO Ministerstwa Edukacji Narodowej, KRS Ministerstwa Sprawiedliwości, CEIDG Ministerstwa Rozwoju i Technologii w zakresie niezbędnym do dokonywania wpisów w rejestrze określonych podmiotów /cech, oraz zwraca numery identyfikacyjne REGON do tych systemów. Integruje się z krajowymi systemami teleinformatycznymi. | Istniejący |  |
| 3 | TERYT | GUS | System TERYT to system teleinformatyczny wspierający obsługę Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju. System umożliwia dostęp do danych o jednostkach podziału terytorialnego, miejscowościach i ulicach oraz realizuje funkcje związane z ich weryfikacją i aktualizacją. Celem systemu jest zapewnienie jednolitego i aktualnego źródła informacji o strukturze terytorialnej kraju, wykorzystywanego m.in. w statystyce publicznej, administracji oraz systemach informatycznych instytucji publicznych. W systemie prowadzony jest rejestr publiczny obejmujący: * jednostki podziału terytorialnego (województwa, powiaty, gminy), * miejscowości, * ulice. Główne grupy funkcjonalności systemu obejmują: * Pobieranie danych pełnych – dostęp do kompletnych plików zawierających jednostki podziału terytorialnego, miejscowości i ulice, * Pobieranie danych aktualizacyjnych – dostęp do informacji o zmianach w rejestrze w zadanym okresie, * Wyszukiwanie obiektów – możliwość wyszukiwania jednostek, miejscowości i ulic na podstawie nazw lub identyfikatorów, * Weryfikacja danych adresowych – sprawdzanie poprawności danych adresowych do poziomu ulicy, wyłącznie w oparciu o aktualny stan bazy TERYT. System TERYT integruje się z krajowymi systemami administracji publicznej, umożliwiając automatyczne pobieranie i synchronizację danych terytorialnych. | Istniejący |  |
| 4 | Węzeł Krajowy | Ministerst wo Cyfryzacji | Węzeł Krajowy to system wspierający proces uwierzytelniania użytkowników korzystających z usług online świadczonych przez podmioty publiczne. System pełni rolę pośrednika pomiędzy systemami identyfikacji elektronicznej a systemami udostępniającymi usługi elektroniczne, umożliwiając bezpieczne przekazywanie potwierdzeń tożsamości. Celem systemu jest zapewnienie jednolitego, bezpiecznego i interoperacyjnego mechanizmu uwierzytelniania użytkowników usług online administracji publicznej poprzez wykorzystanie różnych środków identyfikacji elektronicznej. Główne grupy funkcjonalności – Pośredniczenie w procesie uwierzytelniania użytkowników usług online – Integracja z systemami identyfikacji elektronicznej – Przekazywanie potwierdzeń tożsamości do systemów świadczących usługi elektroniczne – Zapewnienie bezpiecznej wymiany danych identyfikacyjnych Integracje System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi elektronicznej a systemami udostępniającymi usługi elektroniczne, umożliwiając bezpieczne przekazywanie potwierdzeń tożsamości. Celem systemu jest zapewnienie jednolitego, bezpiecznego i interoperacyjnego mechanizmu uwierzytelniania użytkowników usług online administracji publicznej poprzez wykorzystanie różnych środków identyfikacji elektronicznej. Główne grupy funkcjonalności – Pośredniczenie w procesie uwierzytelniania użytkowników usług online – Integracja z systemami identyfikacji elektronicznej – Przekazywanie potwierdzeń tożsamości do systemów świadczących usługi elektroniczne – Zapewnienie bezpiecznej wymiany danych identyfikacyjnych Integracje System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi | Istniejący |  |
| 5 | Amodit | MSiT | System dotacji, który będzie integrowany z powstałym w wyniku projektu portalem oraz usługami. celem systemu jest wsparcie i automatyzacja procesu składania wnisków o dotacje w sporcie. System posiada następujące moduły funkcjonalne: moduł składania wnisoków, moduł oceny wniosków, moduł rozliczania wniosków. System jest zintegrowany z KRS. | Modyfikowany |  |
| 6 | CEIDG | Ministerst wo Rozwoju i Technologi i | System CEIDG to system wspierający prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Celem systemu jest umożliwienie rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej drogą elektroniczną oraz obsługa zgłoszeń dotyczących zmian danych, zawieszenia, wznowienia i zakończenia działalności. System prowadzi rejestr publiczny przedsiębiorców oraz udostępnia informacje o uzyskanych przez nich licencjach, koncesjach i zezwoleniach. System CEIDG obejmuje następujące grupy funkcjonalności: * Rejestracja działalności – składanie wniosków o wpis do CEIDG. * Aktualizacja danych – zgłaszanie zmian, zawieszeń, wznowień i zakończeń działalności. * Integracja z urzędami – przekazywanie danych do Urzędów Skarbowych, ZUS/KRUS oraz GUS. * Udostępnianie danych – wyszukiwarka przedsiębiorców oraz dostęp do informacji o uprawnieniach. System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi. | Istniejący |  |
| 7 | KRS | Ministerst wo Sprawiedli wości | Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to system utworzony w celu obsługi postępowania rejestrowego prowadzonego przez wybrane sądy i Ministerstwo Sprawiedliwości. System prowadzi Krajowy Rejestr Sądowy składający się z: - Rejestru przedsiębiorców, - Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, - Rejestru dłużników niewypłacalnych. Funkcjonalności: - składanie elektronicznych wniosków o wpis w KRS, - korespondencja z sądem rejestrowym, - prowadzenie i udostępnianie akt elektronicznych KRS, - obsługa postępowań rejestrowych, - udostępnianie informacji o zarejestrowanych podmiotach, - wymiana informacji o spółkach (BRIS), - składanie dokumentów finansowych, -zakładanie spółek drogą elektroniczną. System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi. | Istniejący |  |
| 8 | KSI ZUS | Zakład Ubezpiecze ń Społeczny ch | Kompleksowy System Informatyczny ZUS (KSI ZUS) to system utworzony w celu wspomagania realizacji głównych zadań statutowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczących zabezpieczenia społecznego: zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zadań związanych z prewencją rentową, informowania o stanie danych dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, realizacji umów i porozumień międzynarodowych, wykonywania zadań zleconych w zakresie ubezpieczeń społecznych (pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne i odprowadzania ich do NFZ, pobierania i dystrybucji części składek na ubezpieczenie społeczne do OFE, ustalania i wypłaty okresowych emerytur kapitałowych z II filaru, zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających emerytury i renty oraz pobieranie składek na ubezpieczenie zdrowotne tych osób, przyznawania i wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, ewidencji i analizy zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA, pobierania i rozliczania podatku od wypłacanych przez ZUS świadczeń), opracowywania analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych. System prowadzi rejestry, m.in.: Centralny Rejestr Ubezpieczonych, Centralny Rejestr Płatników Składek, Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, Centralny Rejestr Członków Rodziny Ubezpieczonych Uprawnionych do Ubezpieczenia Zdrowotnego, Centralny Rejestr Świadczeniobiorców, Rejestr Członków NFZ, Rejestr lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów i starszych felczerów, którzy zgłosili wniosek w sprawie upoważnienia ich do wystawiania zaświadczeń lekarskich, Rejestr zaświadczeń lekarskich. Główne grupy funkcjonalności, m.in.: Zasilanie Komputer Centralny Wspomaganie obiegu informacji Postępowania wyjaśniające Obsługa pozostałej działalności statutowej Obsługa świadczeń dla rodziny/ obsługi świadczeń społecznych Obsługa świadczeń krótko- i długoterminowych, Komunikacja B2B ZUS z podmiotami zewnętrznymi. System jest zintegrowany z krajowymi i zagranicznymi systemami informatycznymi. | Istniejący |  |
| 9 | PeP | Ministerst wo Cyfryzacji | System ePłatności to system wspierający realizację płatności elektronicznych w usługach publicznych, umożliwiający zarządzanie rozrachunkami, obsługę transakcji oraz zapewnienie rozliczalności i niezaprzeczalności wniesienia opłat. Celem systemu jest umożliwienie dokonywania płatności bezgotówkowych w ramach usług publicznych, prowadzenie rozrachunków (należności i zobowiązań), kontrola transakcji oraz zapewnienie zgodności operacji finansowych z wymaganiami administracji publicznej. Główne grupy funkcjonalności (komponenty systemu): epl-core-deployment – centralna logika systemu odpowiedzialna za przetwarzanie rozrachunków i transakcji. epl-card-deployment – obsługa płatności realizowanych kartami płatniczymi. epl-blik-deployment – obsługa płatności realizowanych za pomocą systemu BLIK. epl-interest-deployment – naliczanie odsetek od należności i zobowiązań. epl-notificationdeployment – wysyłanie powiadomień o statusie płatności i rozrachunków. epl-uap-deployment – zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami w systemie. epl-uap-gui-deployment – graficzny interfejs użytkownika do obsługi konta i płatności. epl-webview-deployment – prezentacja danych i interakcja z użytkownikiem w przeglądarce. epl-gov-deployment – integracja z usługami administracji publicznej. System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi. |  |  |
| 10 | PESEL | Ministerst wo Cyfryzacji | Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) to system wspierający gromadzenie, aktualizację i udostępnianie danych identyfikujących osoby fizyczne w Polsce. Celem systemu jest prowadzenie centralnego referencyjnego zbioru danych umożliwiającego jednoznaczną identyfikację osób oraz określenie ich statusu administracyjnoprawnego. W systemie gromadzone są dane: • obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej • obywateli polskich przebywających za granicą w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości • cudzoziemców zamieszkujących w Polsce • osób zobowiązanych do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów Główne funkcjonalności systemu obejmują: • Rejestrację i aktualizację danych osobowych • Udostępnianie danych uprawnionym podmiotom • Weryfikację tożsamości i statusu administracyjnego • Obsługę zapytań i integrację z innymi rejestrami państwowymi System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi. | Istniejący |  |
| 11 | Chmura Sportowa | Ministerst wo Sportu i Turystyki | Chmura Sportowa będzie centralną bazą danych o sporcie, celem jest poprawa dostępności informacji, lepsze wykorzystanie infrastruktury oraz wsparcie procesów decyzyjnych. Administracja publiczna zyska narzędzia do efektywniejszego zarządzania środkami, organizacje sportowe łatwiejszy dostęp do finansowania, a branża fitness większą widoczność usług. System będzie wyposażony w narzędzia integracji oraz e-usługi. System będzie zintegrowany z wymienionymi powyżej systemami. | Planowany |  |
| 12 | Sportowa Aplikacja mobilna | Ministerst wo Sportu i Turystyki | aplikacja mobilna będzie narzędziem realizacji oraz dostępu do usług Chmury Sportowej. celem jej będzie ułatwienie dostępu do usług sportowych. | Planowany |  |

Lista przepływów <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Lp. | System źródłowy | System docelowy | Zakres wymienianych danych | Sposób wymiany danych | Typ modyfikacji | Typ Interfejsu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CEIDG | Moduł dotacji Chmury Sportowej | Informacje o przedsiębiorcy | wg KRI: tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) | Możliwy do weryfikacji inną metodą poprzez ręczne sprawdzenie w systemach źródłowych |  |
| 2 | KRS | Moduł dotacji (AMODIT) | Informacje o działalności | wg KRI: tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) | Możliwy do weryfikacji inną metodą poprzez ręczne sprawdzenie w systemach źródłowych |  |
| 3 | TERYT | Chmura Sportowa | lokalizacja | wg KRI: tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) | Ewentualny brak słownika |  |
| 4 | Węzeł Krajowy | Chmura sportowa | autentykacja | wg KRI: tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) | Konieczność wysłania podpisanej karty podpisu |  |
| 5 | PeP | Chmura Sportowa | realizacja płatności | wg KRI: tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) | przelewy bankowe |  |
| 6 | KSI ZUS | Chmura Sportowa | uzyskiwanie informacji o kontrachentac h systemu | wg KRI: tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) | wprowadzenie danych ręcznie przez kontrachenta |  |
| 7 | KRS | Chmura Sportowa | dane o kontrachentac h - informacja o działalności | wg KRI: tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) | wprowadzanie danych ręcznie |  |
| 8 | REGON | Chmura Sportowa | Informacja o kontrachentac h | wg KRI: tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) | wprowadzanie danych ręcznie |  |
| 9 | PESEL | Chmura Sportowa | Informacja o użytkownikach | wg KRI: tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) | wprowadzanie danych ręcznie |  |
| 10 | AMODIT MSiT | Chmura Sportowa | Informacje o wnioskach | wg KRI: tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) | Import z pliku |  |
| 11 | Sportowa Aplikacja mobilna | Chmura Sportowa | Wymian informaccji z użytkownikami | wg KRI: tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) | ręczne wprowadzanie danych |  |
| 12 | CHMURA SPORTOWA | Sportowa Aplikacja Mobilna | Pobieranie danych o usługach obiektach | wg KRI: tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) | import danych z pliku |  |

## Kluczowe komponenty architektury rozwiązania

## Przyjęte założenia technologiczne <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Lp. | Obszar | Założenie technologiczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Infrastruktura | Własna hybrydowa infrastruktura. System działający w trybie 24/7. Architektura zapewniająca niezawodność (DRC/HA) Planowana rozbudowa i wykorzystanie chmury. |
| 2 | Sieć i bezpieczeństwo | W warstwie sieciowej przewiduje się zastosowanie odseparowanych stref bezpieczeństwa dla części publicznej, części administracyjnej oraz komponentów integracyjnych, co ograniczy ryzyko nieuprawnionego dostępu i rozprzestrzeniania się zagrożeń. Komunikacja pomiędzy komponentami systemu będzie realizowana z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów transmisji, a dostęp do zasobów administracyjnych będzie możliwy wyłącznie po silnym uwierzytelnieniu i autoryzacji. Istotnym elementem będzie również rejestrowanie zdarzeń, analiza logów oraz szybkie wykrywanie anomalii i prób nadużyć. |
| 3 | Standardy wymiany danych | REST/JSON lub GraphQL. SOAP (tylko w przypadkach, gdzie jest wymagany). Komunikacja event-driven (Apache Kafka, RabbitMQ) |
| 4 | Systemy operacyjne serwerowe | Linux lub MS Windows |
| 5 | Bazy danych | Relacyjne i nierelacyjne. Wdrożone mechanizmy wysokiej dostępności oraz replikacji i archiwizacji. |
| 6 | Serwery aplikacji | Zgodnie z projektem technicznym wykonawcy. Wirtualizowane lub konteneryzowane. |
| 7 | Portale | Aplikacja webowa z responsywnym interfejsem. Wymagane zastosowanie nowoczesnych i uznanych frameworków frontendowych np. Angular |
| 8 | Inne | Mechanizmy AI/ML do wykrywania anomalii. |

## Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu <<maksymalnie 2000 znaków>>

Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

TAK/NIE

| Lp. | Tworzony rejestr publiczny | Opis |
| --- | --- | --- |

Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?

TAK/NIE

| Lp. | Rejestr publiczny | Opis | Zakres przetwarzania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CEIDG | Identyfikacja przedsiębiorcy | użycie |
| 2 | KRS | Identyfikacja działalności | użycie |
| 3 | TERYT | lokalizacja | użycie |
| 4 | Węzeł Krajowy | autentykacja | użycie |

## Bezpieczeństwo <<maksymalnie 2000 znaków>>

Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 773)) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:

- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić, czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI,

- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI – należy wskazać uzasadnienie

Pięciostopniowa e-dojrzałość usług określona w badaniach „Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action”, prowadzonych na zlecenie KE przez firmę Cap Gemini ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?action=display&doc_id=747

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.