| Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2021 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. e-Zdrowie z SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów (wnioskodawcza Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, beneficjent Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
| 1 | MC | Część ogólna, okres realizacji projektu | Zmianie uległa data zakończenia realizacji projektu. | Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje. Postawą prawną jest np.: - podpisanie aneksu do UoD/PoD lub - akceptacja IP w związku z … - w przypadku braku zasadności podpisania aneksu do UoD/PoD lub - decyzja KS - w przypadku projektów, które nie są współfinansowane ze środków UE Dodatkowo, dokonując korekty dokumentu, proszę podać pierwotną datę zakończenia projektu, sprzed zmiany. | Postawą prawną zmiany/wydłużenia daty zakończenia realizacji projektu jest podpisany w dniu 22.10.2021 Aneks POPC.02.01.00-00-0106/19-04 do umowy o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0106/19-00 Pierwotna data zakończenia projektu, sprzed zmiany: 29.01.2023 r. (informacja została ujęta w korekcie raportu). |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy, Kamienie milowe | Dla większości kamieni milowych zmieniły się planowane terminy osiągnięcia. | Proszę o podanie, o ile jest to możliwe w zbiorczym odnośniku, podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje. Postawą prawną jest np.: - podpisanie aneksu do UoD/PoD lub - akceptacja IP w związku z … - w przypadku braku zasadności podpisania aneksu do UoD/PoD lub - decyzja KS - w przypadku braku zasadności akceptowania przez IP lub projektów, które nie są współfinansowane ze środków UE | Postawą prawną zmiany planowanych terminów osiągnięcia kamieni milowych jest podpisany w dniu 22.10.2021 Aneks POPC.02.01.00-00-0106/19-04 do umowy o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0106/19-00 |
| 3 | MC | 3. Postęp rzeczowy, Kamienie milowe, Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Planowany termin osiągnięcia wskaźników efektywności KPI pozostał niezmieniony pomimo wydłużenia czasu realizacji projektu. | Proszę o analizę i ewentualną korektę raportu. Proszę o podanie, o ile jest to możliwe w zbiorczym odnośniku, podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje. Postawą prawną jest np.: - podpisanie aneksu do UoD/PoD lub - akceptacja IP w związku z … - w przypadku braku zasadności podpisania aneksu do UoD/PoD lub decyzja KS - w przypadku projektów, które nie są współfinansowane ze środków UE Po wprowadzeniu ew. zmiany proszę o weryfikację poprawności zapisów w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” w tabeli „Kamienie milowe”. - Jeśli wskazane daty są prawidłowe, proszę o podanie przyczyny nieosiągnięcia wskaźników w planowanym terminie. | Postawą prawną zmiany planowanych terminów osiągnięcia wskaźników efektywności KPI jest podpisany w dniu 22.10.2021 Aneks POPC.02.01.00-00-0106/19-04 do umowy o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0106/19-00 W raporcie KRMC za IV kw. 2021 r., omyłkowo, nie zaktualizowano kolumny „Planowany termin osiągnięcia” wskaźników efektywności KPI. W korekcie dokumentu poprawiono daty zgodnie z terminami osiągnięcia Kamieni milowych. |
| 4 | MC | 4. E-usługi | Dla wszystkich wymienionych e-usług zmieniły się planowane daty wdrożenia. | Proszę o podanie, o ile jest to możliwe w zbiorczym odnośniku, podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje. Postawą prawną jest np.: - podpisanie aneksu do UoD/PoD lub - akceptacja IP w związku z … - w przypadku braku zasadności podpisania aneksu do UoD/PoD lub - decyzja KS - w przypadku projektów, które nie są współfinansowane ze środków UE | Postawą prawną zmiany planowanej daty wdrożenia e-usług jest podpisany w dniu 22.10.2021 Aneks POPC.02.01.00-00-0106/19-04 do umowy o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0106/19-00 |
| 5 | MC | 6. Produkty końcowe projektu | Planowany termin wdrożenia produktu projektu pozostał niezmieniony pomimo wydłużenia czasu realizacji projektu i nowych terminów kamieni milowych powiązanych z wdrożeniem produktu. | Proszę o analizę i ewentualną korektę raportu. Proszę o podanie, o ile jest to możliwe w zbiorczym odnośniku, podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje. Postawą prawną jest np.: - podpisanie aneksu do UoD/PoD lub - akceptacja IP w związku z … - w przypadku braku zasadności podpisania aneksu do UoD/PoD lub - decyzja KS - w przypadku projektów, które nie są współfinansowane ze środków UE Jeśli wskazana data jest prawidłowa, proszę o podanie przyczyny niewdrożenia produktu w planowanym terminie. | Postawą prawną zmiany planowanej daty wdrożenia produktu projektu jest podpisany w dniu 22.10.2021 Aneks POPC.02.01.00-00-0106/19-04 do umowy o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0106/19-00 W raporcie KRMC za IV kw. 2021 r., omyłkowo, nie zaktualizowano kolumny „Planowana data wdrożenia” produktu projektu. Data została poprawiona w korekcie dokumentu. |