Załącznik nr 3

do Zapytania ofertowego

Opis Przedmiotu Zamówienia dla wykonania usługi pn.: Zabezpieczenie podłogi poddasza i strychów w obszarach Natura 2000 Kościół w Radziechowach PLH240007, Kościół w Górkach Wielkich PLH240008, Pierściec PLH240022

  - Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na posprzątaniu zalegającego guana nietoperzy, wymianie folii lub dołożeniu folii w brakujących miejscach oraz wykonanie drobnych prac adaptacyjno - naprawczych zgodnie z poniższym zestawieniem. W niektórych obiektach oprócz uprzątnięcia guana nietoperzy konieczne będzie uprzątnięcie także zalegających na strychach odchodów ptaków, kun:

| Lp. | Obiekt: | Sprzątanie Guana: | Zakres prac: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kościół w Radziechowach | Tak | - Zabezpieczenie mechanizmu zegara kościelnego poprzez ulokowanie podestu/daszku o rozmiarach 1,5 m x 1,5 m nad mechanizmem, pokrytego folią (poziom 2 wieży). - Wymiana folii na powierzchni ok 16 m2 (poziom 1 wieży). - Wymiana folii na powierzchni ok 140 m2 (strych kościoła). |
| 2 | Kościół w Górkach Wielkich | Tak | - Wymiana folii na klatce schodowej wieży ok. 6 m2. - Wymiana folii na powierzchni ok 221 m2 (strych kościoła). |
| 3 | Pierściec | Tak | - Wymiana folii na powierzchni ok 15 m2 (strych). |

Szczegółowy zakres wymiany folii obejmuje:

-  	sprzątnięcie wraz z wyniesieniem zalegającego na strychach obiektów guana nietoperzy, odchodów kun, ptaków przy użyciu sprzętu mechanicznego takiego jak odkurzacz lub ręcznie za pomocą zmiotek;

- 	 zakup oraz montaż foli paroprzepuszczalnej zbrojonej (polietylen+siatka PP) na przestrzeni podłogowej strychów. Folie należy dobrze naciągnąć oraz umocować za pomocą zszywek i drewnianych listew przykręconych do platformy;

- 	utylizacja starej folii.

Na strychach należy umieścić oznaczenia zawierające logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, napis „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” oraz logo WFOŚiGW, zgodnie z „Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

II. Warunki prowadzenia prac:

1. 	Prace mogą być prowadzone w dni robocze i soboty (w przypadku kościołów - w godzinach kiedy nie odbywają się nabożeństwa). Szczegółowe terminy oraz godziny realizacji usługi należy uzgodnić wcześniej z Gospodarzem obiektu.

- Osoby wykonujące prace w stanowiskach nietoperzy zobowiązane są pracować w maseczkach zakrywających usta i nos oraz rękawicach ochronnych. Aby zapobiec przenoszenia guana nietoperzy pomiędzy poszczególnymi stanowiskami należy odpowiednio zabezpieczyć obuwie oraz zdezynfekować sprzęt, każdorazowo po zakończeniu prac na danym obiekcie.

- Montaż foli należy wykonać w sposób umożliwiający późniejsze wykorzystanie odkurzacza przy sprzątaniu guana.

- Należy sporządzić dokumentację fotograficzną zarówno przed, w trakcie, jak i po wykonaniu usługi.

- Sposób utylizacji guana oraz wymienianej folii należy uzgodnić z gospodarzem obiektu i Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zamówienia do ścisłej współpracy z Zamawiającym. Przez ścisłą współpracę rozumie się m.in. konsultacje/kontakt z Zamawiającym od samego początku realizacji zamówienia (tj. przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac), przeprowadzanie wspólnych wizji terenowych, konsultacje telefoniczne, jak i w drodze kontaktów przez pocztę elektroniczną.

- Dokładne miejsca lokalizacji folii w wyżej wymienionych obiektach Zamawiający przekaże wykonawcy w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

- Zamawiający może zgłaszać uwagi dla prawidłowego wykonania zamówienia, pod kontem zgodności jego założeń z przepisami ochrony stanowiska nietoperzy. Uprawnieniem nadzoru przyrodniczego jest głównie kontrola, wydawanie wytycznych, uzgadnianie i konsultowanie jakości i przebiegu prac projektowych, wskazanie korzystnych ze względów przyrodniczych rozwiązań, a nawet wstrzymanie prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich przebiegu.

- Zapewnienie i przestrzeganie zasad bhp, p. poż. w trakcie prac, leży po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający nie odpowiada za wypadki oraz zniszczenia mogące mieć miejsce w trakcie prac związanych z realizacją usługi.

- W czasie prac Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przeciwpożarowe w miejscu prowadzonych prac.

- O terminie wykonania zadania Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego pisemnie załączając dokumentację zdjęciową wykonanych prac.

- Termin wykonania zadania:

- Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż 15 września, po wcześniejszym sprawdzeniu czy obiekty są opuszczone przez nietoperze) do dnia 30 listopada 2022 r. Nie będzie możliwe przesuniecie terminu zakończenia zadania.

- Wejście na stanowisko nietoperzy w celu wykonania zlecenia możliwe jest jedynie na podstawie pisemnej akceptacji Zamawiającego. Również ewentualne wcześniejsze rozpoczęcie prac wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.