PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1.

Podstawa prawna

Strony oświadczają, że umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

§ 2.

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa oraz montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie wraz z integracją elektrotrzymaczy z systemem sygnalizacji pożaru (SSP).

§ 3.

Termin realizacji umowy

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 w terminie ……… dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, zgodnie z:

  - ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 3 do umowy;

  - opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do umowy;

  - aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością, zasadami profesjonalizmu zawodowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów.

- Dostarczone urządzenia, o których mowa w § 2 muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe i nie noszące znamion użytkowania.

- Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcy/ców, jeżeli są już mu znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad osobami realizującymi przedmiot umowy oraz nad współpracującymi z Wykonawcą Podwykonawcami, a także za dopełnienie wszelkich zobowiązań związanych z zawarciem umów z Podwykonawcami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części przedmiotu umowy. Za działania lub zaniechania Podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 w zakresie integracji elektrotrzymaczy z systemem SSP skieruje osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  - posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, którego kopia stanowi załącznik nr 5 do umowy;

  - posiadają aktualne uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 kV, którego kopia stanowi załącznik nr 6 do umowy;

  - posiadają certyfikat kwalifikacji w zakresie SSP, którego kopia stanowi załącznik nr 7 do umowy;

  - posiadają certyfikat potwierdzający przeszkolenie z obsługi serwisowej SSP Siemens Cerberus PRO, którego kopia stanowi załącznik nr 8 do umowy.

- Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty wskazane w ust. 6, potwierdzające kwalifikacje osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 w zakresie integracji elektrotrzymaczy z systemem SSP.

§ 5.

Wynagrodzenie i warunki odbioru

- Strony uzgadniają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie całkowite w wysokości nieprzekraczającej …………………….. zł netto (słownie: ……………………..), tj. …………………….. zł brutto (słownie: ……………………..).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne po realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, co będzie potwierdzone protokołem odbioru, o którym mowa w ust. 8, zwanym dalej „protokołem”.

- Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 zostało skalkulowane według stawki VAT wynoszącej 23%, obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, zgodnie z warunkami określonymi w § 4 oraz protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszej umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z pełnym wykonaniem przedmiotu umowy, włączając w to w szczególności koszty dostawy oraz montażu, ubezpieczenia na czas transportu, koszty utylizacji zdemontowanych elementów, koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej, koszty odbioru z siedziby Zamawiającego reklamowanego urządzenia/urządzeń, objęcie serwisem i gwarancją. W przypadku częściowego niewykonania umowy wynagrodzenie podlega obniżeniu proporcjonalnie do zakresu niewykonania przedmiotu umowy. Procentowy zakres niewykonania przedmiotu umowy Zamawiający określi w protokole.

- W terminie 2 dni roboczych od realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, Zamawiający sporządzi protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do umowy i przekaże go do podpisu Wykonawcy. Pod pojęciem dni roboczych rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego. Protokół powinien zawierać w szczególności:

  - datę i miejsce jego sporządzenia;

  - oświadczenie Zamawiającego o braku albo istnieniu zastrzeżeń do realizacji przedmiotu umowy, w tym wad przedmiotu umowy;

  - podpisy Stron lub osób upoważnionych.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do realizacji przedmiotu umowy w protokole, w tym wad przedmiotu umowy, Zamawiający może pisemnie wyznaczyć Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę protokołu w celu usunięcia stwierdzonych protokołem zastrzeżeń w realizacji przedmiotu umowy, w tym wad przedmiotu umowy. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zastrzeżeń, w tym wad (w tym poprzez dostarczenie urządzeń wolnych od wad w miejsce wadliwych), w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu.

- Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 9, Zamawiający może terminie 7 dni roboczych od umowy odstąpić w całości lub w części i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 6 ust. 2 pkt 2 albo 3. Jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, termin 7 dni roboczych na odstąpienie od umowy biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu zawierającego zastrzeżenia do realizacji zamówienia.

- Strony uzgadniają, że w przypadku zawinionego uchylania się przez Wykonawcę od podpisania protokołu, w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu podpisanego przez Zamawiającego, Zamawiający może uznać z upływem ww. terminu protokół za podpisany przez Wykonawcę.

- Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w protokole, przyjmie wadliwy przedmiot umowy, wówczas wynagrodzenie podlega obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wadliwości przedmiotu umowy. Procentowy zakres wadliwości przedmiotu umowy Zamawiający określi w protokole.

- Fakturę VAT należy wystawić i przesyłać za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur, zwanego dalej  "KSeF", z zastrzeżeniem ust. 14. Wystawiona w KSeF faktura VAT powinna dodatkowo zawierać informację, że umowa realizowana jest na: dostawę oraz montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku MRiT wraz z integracją elektrotrzymaczy z systemem sygnalizacji pożaru - Umowa Nr ……...

- Dla podmiotów niezobowiązanych do korzystania z KSeF, fakturę należy dostarczyć Zamawiającemu:

- na adres: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Biuro Bezpieczeństwa, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00- 507 Warszawa, NIP: 701-079-79-20;

- w formie elektronicznej w formacie PDF z adresu e-mail Wykonawcy: ………….. na adres e-mail Zamawiającego: faktury@mrit.gov.pl, lub

- za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (adresem PEF (numerem PEPPOL) konta Podmiotu Ministerstwa Rozwoju i Technologii jest NIP: 7010797920).

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury w formie elektronicznej z wykorzystaniem innego sposobu niż wskazany w ust. 13 lub 14 bez uprzedniego powiadomienia, fakturę uznaje się za doręczoną nieskutecznie.

- W okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur, o której mowa w art. 106nf ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Wykonawca przesyła fakturę w postaci elektronicznej zgodną ze wzorem faktury ustrukturyzowanej na adres e-mail: faktury@mrit.gov.pl.

- Do odbioru przedmiotu umowy po usunięciu zastrzeżeń, w tym wad na podstawie ust. 9, postanowienia ust. 4 oraz 8-12 stosuje się odpowiednio.

§ 6.

Kary umowne

    - Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych.

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 – w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy. Kary umownej nie nalicza się za okres wskazany w § 5 ust. 8;

  - w przypadku odstąpienia od umowy w całości przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 5 ust. 1;

  - w przypadku odstąpienia od umowy w części przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 5 ust. 1;

  - z tytułu niewykonania przedmiotu umowy Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia oraz zapłaci karę umowną – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia całkowitego umownego brutto określonego w § 5 ust. 1;

  - z tytułu częściowego niewykonania przedmiotu umowy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 5 ust. 1;

  - z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 5 ust. 1;

  - w przypadku naruszenia postanowień umowy o zachowaniu poufności, stanowiącej załącznik nr 10 umowy – w wysokości 2% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każde naruszenie, nie więcej jednak niż 10% ww. wynagrodzenia brutto.

    - Strony uzgadniają, że w przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, z wyjątkiem określonych w ust. 2 pkt 2 lub 4, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak obniżone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.

    - Kary określone w ust. 2 mogą być naliczane niezależnie od siebie, z wyłączeniem pkt 2 i 3 oraz 4 i 5.

    - Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 7.

Realizacja umowy

- Do współpracy w sprawach związanych z realizacją umowy i składania oświadczeń woli w zakresie odbiorów, o których mowa w § 5 ust. 8, upoważnieni są (jednoosobowo):

  - ze strony Zamawiającego:

……………………..

  - ze strony Wykonawcy:

……………………..

- Zmiana osób lub danych, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 11 ust. 1.

§ 8.

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy określony w § 2, w tym na użyte materiały i sprzęt na okres ………… miesięcy. Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego dokumentu na okoliczność udzielenia gwarancji.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady dla prac objętych przedmiotem umowy rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. Okres gwarancji przedłuża się o czas usunięcia wady potwierdzony protokołem.

- W ramach gwarancji, bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad, które wynikną w czasie trwania gwarancji, a nie wynikających z winy użytkownika bez względu na stan wiedzy Zamawiającego o wadach w momencie dokonania odbioru przedmiotu umowy.

- Dla wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z osobą zlecającą usunięcie wady w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od otrzymania zgłoszenia na adres e-mail: ……………………..

- Ustala się poniższe terminy usuwania wad:

  - jeżeli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu objętego gwarancją – Wykonawca przystąpi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiającego informacji o ujawnieniu wady, tj. w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze – o ile nie nastąpią inne, pisemne ustalenia w tym zakresie;

  - w pozostałych przypadkach – w terminie uzgodnionym przez Strony i potwierdzonym pisemnie;

  - w obu wyżej wymienionych przypadkach wady fizyczne zostaną usunięte w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, o ile Strony nie dokonają innych pisemnych ustaleń.

- Wadę za usuniętą będzie się uważać po potwierdzeniu jej usunięcia przez Zamawiającego protokołem.

- Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z gwarancji lub rękojmi dla każdej wady z osobna należy do Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym w ust. 1, jeżeli zgłosił konieczność usunięcia wady przed upływem tego okresu.

- Wykonawca zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe, gdy w okresie gwarancji nastąpi 3-krotna awaria tego samego elementu/urządzenia.

- Oprócz uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu odbioru, jeżeli przedmiot umowy posiada wady fizyczne lub prawne (rękojmia).

- Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi może żądać wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcia wady w uzgodnionym przez Strony terminie.

- Gdy Wykonawca odmawia wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub odmawia usunięcia wady, Zamawiający może powierzyć wymianę lub usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody sądu.

- Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Rękojmia za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasa po upływie 24 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.

- O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

- Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie wady, sposób jej usunięcia i uzgodniony przez Strony termin jej usunięcia.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone pisemnie przez Zamawiającego.

§ 9.

Poufność

Regulacje zachowania poufności zawarte są w odrębnej umowie o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszej umowy.

§ 10.

Rozstrzyganie sporów

- Wszystkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nią związane Strony będą się starały rozstrzygać na drodze negocjacji i porozumienia.

- W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia, spory będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 11.

Postanowienia końcowe

      - Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

      - Obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, wobec osób wskazanych w § 7 ust. 1, dokonuje ich pracodawca.

      - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-dla-osob-wskazanych-do-kontaktu-w-zwiazku-z-realizacja-zawartej-umowy

      - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 11 do umowy.

      - Dopuszcza się rozwiązanie umowy w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron.

      - Adresy do doręczeń dla Stron:

        - Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa;

        - Wykonawca: ……………………...

      - O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, powiadomienia i informacje, które Strony są zobowiązane sobie przekazywać w związku z zawarciem umowy, wymagają formy pisemnej i Strony zobowiązują się do ich doręczania za potwierdzeniem odbioru.

      - Umowę sporządzono w formie elektronicznej. Dniem zawarcia umowy jest dzień złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią ze Stron.

§ 12.

Załączniki

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

- załącznik nr 1: kopia upoważnienia/pełnomocnictwa Zamawiającego;

- załącznik nr 2: wydruk z CI KRS/CEiDG Wykonawcy;

- załącznik nr 3: oferta Wykonawcy;

- załącznik nr 4: opis przedmiotu zamówienia;

- załącznik nr 5: zaświadczenie wpisania na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;

- załącznik nr 6: dokumenty potwierdzające uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 kV;

- załącznik nr 7: certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie SSP;

- załącznik nr 8: certyfikat potwierdzający przeszkolenie z obsługi serwisowej SSP Siemens Cerberus PRO;

- załącznik nr 9: wzór protokołu odbioru;

- załącznik nr 10: umowa o zachowaniu poufności;

- załącznik nr 11: informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wykonawcę.

Klauzula obowiązku informacyjnego Zamawiającego

Na podstawie art. 13 RODO, informuję, że:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Minister Finansów i Gospodarki, którego obsługę zapewnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, e-mail: kancelaria@mrit.gov.pl, tel. +48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP, adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-68477-29007-EFSHR-25. Obowiązki Administratora wykonuje Dyrektor Biura Bezpieczeństwa w MRiT.

- Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a także przysługujących Panu/Pani praw, może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w MRiT wysyłając informację na skrzynkę: iod@mrit.gov.pl.

- Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w związku z zawarciem i realizacją umowy, której Pan/Pani jest stroną. Jeżeli jest Pan/Pani pełnomocnikiem lub osobą reprezentującą stronę przy zawarciu umowy, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na konieczności właściwego identyfikowania kontrahenta przy zawieraniu umowy.

- Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, a następnie będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy oraz w celach, w których przepisy nakazują nam przechowywać dane: cele archiwalne lub dowodowe.

- Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. na żądanie sądów, urzędów skarbowych, Prokuratury lub Policji);

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MRiT przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister Finansów i Gospodarki, którego obsługę zapewnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii (np. podmioty świadczące usługi prawne, dostawcy systemów informatycznych i usług IT oraz telekomunikacyjnych, operatorzy pocztowi i kurierzy).

- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynoszącego 5 lat oraz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.).

- Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

- Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

- Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.

- W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;

- prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;

- prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO – w odniesieniu do przetwarzania opartego o prawnie uzasadniony interes administratora.

- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

..............................................					              ................................................

ZAMAWIAJĄCY						                            WYKONAWCA