PROJEKT UMOWY – NA ROBOTY BUDOWLANE

Umowa nr O. .….

zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez pełnomocników, którymi są:

– Dyrektor Oddziału

– Zastępca Dyrektora Oddziału

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie,
Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:

………………………………………………	–

………………………………………………	–

zwanymi dalej łącznie “Stronami” a każdy z osobna “Stroną”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 PLN wyłączonego spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy należy interpretować w kontekście całości postępowania przetargowego będącego podstawą zawarcia niniejszej Umowy.

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazwą: Przebudowa drogi krajowej nr 59 od km 51+173 do km 51+215 – budowa chodnika (dalej jako przedmiot umowy lub roboty lub roboty budowlane).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności objętych przedmiotem umowy, zgodnie z Dokumentacją projektową Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi łącznie określane dalej jako „DT” (DT) oraz z obowiązującymi przepisami prawa i aktualnymi zasadami wiedzy technicznej.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy oraz Kosztorysie ofertowym (KO), będącym elementem składowym oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

§ 2

Materiały i sprzęt do wykonania przedmiotu Umowy

- Przedmiot umowy wykonany zostanie przy użyciu sprzętu Wykonawcy i z dostarczonych przez niego materiałów.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. jedn.

Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 tj. z późn. zm oraz wymaganiom określonym w DT.

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w DT.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.

- Materiały z rozbiórki powinny być usunięte przez Wykonawcę poza teren robót przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.).

§ 3

Termin obowiązywania Umowy

1.	Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez Strony.

2.	Roboty będące przedmiotem umowy rozpoczną się w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu robót.

3.	Przedmiot umowy będzie wykonany w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

4.	Do upływu terminu wskazanego w ust. 3 Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty oraz zgłosić przedmiot umowy do odbioru Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania opisanym w DT.

5.	Strony przewidują możliwość zmiany terminu określonego w ust. 3 w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- siła wyższa, to znaczy niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, burzę, huragan, strajk;

- niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej w OPZ, normach lub innych przepisach, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

- przekroczenie przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron;

- objęcie zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych 
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz. U.  z 2024 r., poz. 1478 t.j. ze zm.), zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

- odkrycie zabytku albo stanowiska archeologicznego lub wprowadzenie istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony;

- opóźnienia w przekazaniu terenu robót przez Zamawiającego ponad termin określony w ust. 1, lecz zmiana terminu wskazanego w ust. 3 nie może być dłuższa niż o czas trwania tego opóźnienia;

- wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, których Strony w dniu zawarcia Umowy nie przewidziały, a które będą miały wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 5 pkt 1-8 oraz w § 16 ust. 3 Umowy Strony ustalają, że zmiana Umowy może nastąpić na wniosek Strony, o ile wniosek jest zasadny. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać uzasadnienie zmiany. Zmiana Umowy nastąpi po przeprowadzeniu ustaleń między Stronami. W sytuacji wystąpienia okoliczności określonych w ust. 5 pkt od 1) do 3) i pkt od 6) do 8) Umowy, termin realizacji Przedmiotu Umowy ulegnie przedłużeniu o czas trwania tej okoliczności.

7. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach rozumie się przez to dni kalendarzowe, za wyjątkiem tych terminów, które literalnie zostały określone jako dni robocze, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

§ 4

Wartość Umowy

- Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ________________________ PLN (słownie złotych: ________________________________) plus ___% podatek VAT w kwocie ________ PLN (słownie złotych: ______________________), co łącznie stanowi kwotę brutto __________ PLN (słownie złotych: __________________________________).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, sporządzony na podstawie przedmiaru Zamawiającego.

- Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Umowy.

- Maksymalna wartość zobowiązania za wykonanie czynności będących przedmiotem Umowy nie może przekroczyć kwoty obliczonej jako 102% wysokości wynagrodzenia brutto określonego w ust 1.

- W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z ust. 3 miało przekroczyć kwotę określoną w ust. 4, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty 
w drodze aneksu do Umowy, ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Umowy w oparciu o wyliczenia zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wysokość wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 może zostać zmieniona na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia tej przesłanki, będzie polegać na tym, że po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług do wynagrodzenia netto, należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku. Przedmiotowa zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie ustalone na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych prac, z uwzględnieniem ich zakresu oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy.

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wartością wyliczoną w oparciu o przewidywaną ilość prac i nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do realizacji Umowy do tej wartości i obowiązku zapłaty wynagrodzenia do tej wysokości. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego żadne roszczenie w przypadku nie osiągnięcia przez Wykonawcę wynagrodzenia w wysokości, o której mowa w ust. 1.

§ 5

Rozliczenie przedmiotu Umowy

- Nie przewiduje się częściowych odbiorów robót.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 4 ust. 1 Umowy, rozliczane będzie po zakończeniu wszystkich robót, na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę w oparciu o podpisany przez Strony protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i zatwierdzone przez upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 8. W przypadku, gdy zapłata dotyczy robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, do faktury należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 12 Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wszelkie należności wynikające z niniejszej Umowy należy przelewać na jego rachunek bankowy w Banku _____ nr rachunku bankowego _____. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zmiana rachunku bankowego, określonego w ust. 3 następuje poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiającego i nie wymaga zmiany treści Umowy.
W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru rachunku należność przekazana na dotychczasowy rachunek uważana będzie za skuteczną.

- Pismo informujące Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego, na który ma być dokonywana płatność powinno być podpisane przez osoby prawnie umocowane do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Do pisma powinny być załączone stosowne dowody uwierzytelniające umocowanie oraz dokonane zmiany.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 3, jest oraz będzie w dacie płatności, widniał w wykazie podmiotów prowadzonym w postaci elektronicznej, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. 2025  poz. 775 t.j.  z późn. zm.) - tzw. „białej liście” podatników VAT.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury oraz prawidłowych dokumentów określonych w ust. 2. Brak któregokolwiek dokumentu lub jego błędne wystawienie zostanie zgłoszone Wykonawcy i spowoduje, iż nie nastąpi rozpoczęcie biegu terminu płatności do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca nie będzie miał prawa do podnoszenia roszczeń z tytułu zmiany terminu zapłaty.

- Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego (NIP Zamawiającego: 739-32-79-711).

- Wykonawca wystawi faktury na: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn

- Działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 tj.), Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, w stosunku do umów, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający oświadcza, że w przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej do niniejszego zamówienia/umowy faktura taka będzie uznana za nieskutecznie doręczoną, tym samym nie biegną terminy związane z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zleconych zamówieniem świadczeń wobec Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do doręczenia faktury w tradycyjny sposób, tj. osobiście do kancelarii Zamawiającego albo też za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedsiębiorstwa zajmującego się doręczaniem przesyłek (kurierem).

- Zamawiający, działając na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 tj.), nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej ustawy. Do innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych — zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (t. jedn. Dz.U z 2019 r., poz. 856 z późn. zm.) zalicza się: (1) zlecenie dostawy (zamówienie), (2) awizo dostawy, (3) potwierdzenie odbioru, 4) fakturę korygującą, (5) notę księgową.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

# 1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	przekazanie terenu robót w terminie określonym § 3 ust. 1 Umowy;

2)	odbieranie należycie wykonanych robót na zasadach określonych w § 10 Umowy;

3)	zapłata Wykonawcy należnego wynagrodzenia na zasadach określonych w § 4 i 5 Umowy.

# 3.	Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane – jeżeli dotyczy;

- przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w DT;

- wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o wymagania określone w DT

- kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami DT;

- umożliwienie Przedstawicielowi Zamawiającego, o którym mowa w § 8 przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych, w szczególności geodezyjnych;

- realizacja zaleceń pisemnych Zamawiającego;

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót w zakresie określonym postanowieniami DT;

- utrzymanie ładu i porządku na terenie robót, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania;

- informowanie Przedstawicielowi Zamawiającego, o którym mowa w § 8, o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających;

- informowanie Przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 8, o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przeprowadzanych na terenie   robót kontrolach oraz o zaistniałych wypadkach;

- umożliwienie wstępu na teren robót innym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy;

- sporządzenie i zgromadzenie kompletnych dokumentów i oświadczeń wymaganych do rozliczenia Umowy;

- przekazanie w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy (nie później niż w dniu przekazania terenu robót) do zatwierdzenia Zamawiającemu zaopiniowanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie projektu czasowej organizacji ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 784 t.j. z późn. zm ), z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Dokumentacja projektowa zawiera stosowny projekt czasowej organizacji ruchu.

§ 7

Personel Wykonawcy

  - W imieniu Wykonawcy do kierowania robotami i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym upoważniony jest                                          .

  - Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy chce dokonać zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 to nie później niż 3 dni przed planowaną zmianą, przekazuje Zamawiającemu pisemną informację o zmianie. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, nie wymaga aneksu do umowy.

§ 8

Personel Zamawiającego

- W imieniu Zamawiającego do nadzorowania robót i zarządzania realizacją Umowy upoważniony jest ________________.

- Nadzór nad realizacją Umowy oraz jej koordynowanie i administrowanie mogą również wykonywać upoważnione pisemnie przez Zamawiającego inne osoby niż wskazane w ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1 i ust. 2. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę co najmniej na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana nie wymaga aneksu do Umowy.

§ 9

Podwykonawcy

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – Umowę wykona:

- bez udziału podwykonawców;

- przy udziale podwykonawców, w zakresie robót __________________________;

- Roboty inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2 Wykonawca wykona siłami własnymi, z zastrzeżeniem ust. 4.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia wykonywania robót, nazwy Podwykonawców, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w realizację Robót, jeżeli są już znani. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazać Zamawiającemu informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Robót.

- Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonać przy udziale Podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1 pkt 2) to nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowę, o której mowa w ust. 5. Dalszy tryb postępowania określają ust. 5 - 10. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu – co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo – projektu tej umowy wraz 
ze wskazaniem zakresu robót określonych w umowie lub projekcie umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia 
do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 ust. 3;

- umowa o podwykonawstwo zawiera przepisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

- umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego.

- jeżeli umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen (również jednostkowych);

- umowa o podwykonawstwo będzie zawierała postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Przepisy ust. 4 - 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którymi w szczególności są: oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z wydrukiem z rachunku bankowego Wykonawcy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, , w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie Przedmiotu umowy.

- Cesja wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana na rzecz Podwykonawcy niniejszego zamówienia wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

- Jeżeli umowa o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane zawiera wynagrodzenie lub ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy robót jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w Umowie.

§ 10

Odbiory

- Wszystkie odbiory robót dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych 
w DT z zastrzeżeniem, iż przystąpienie do odbioru ostatecznego nie może nastąpić później niż 15 dni licząc od dnia złożenia przez Wykonawcę kompletnego operatu kolaudacyjnego.

- Z czynności odbioru po zakończeniu wszystkich robót i odbiorów w okresie rękojmi/gwarancji jakości, spisane będą protokoły odbioru.

- W przypadku ujawnienia wady/wad w trakcie czynności odbioru ostatecznego, Strony sporządzą protokół z czynności odbiorowych, zawierający wykaz stwierdzonych wad oraz termin do ich usunięcia. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że protokół z czynności odbiorowych, spisany w przypadku stwierdzenia wady/wad w trakcie czynności odbioru, nie jest podstawą do wystawienia faktury.

- Protokół odbioru ostatecznego będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru w tym ewentualne terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie czynności odbioru ewentualnych wad oraz potwierdzenie usunięcia ewentualnych wad.

- Protokół odbioru w okresie rękojmi/gwarancji jakości będzie zawierał każdorazowo wykaz i potwierdzenie wykonania napraw, wszystkich zgłoszonych wad i terminy na ich usunięcie, wyznaczone i faktyczne.

§ 11

Gwarancja jakości i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy.

- Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się:

1)	w dniu następnym licząc od daty podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru ostatecznego, potwierdzającego usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2)	dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,

- Okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi 60 miesięcy i rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru ostatecznego, potwierdzającego usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne uprawniające Zamawiającego do żądania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po okresie określonym w ust. 1 i ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

- W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji lub rękojmi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

- Wykonawca na własny koszt usunie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym.

- Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w wyznaczonym terminie w okresie gwarancji/rękojmi, Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami tych robót, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

§ 12

Kary Umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę wykonaniu przedmiotu Umowy ponad termin określony w § 3 ust. 3 Umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

2) za zwłokę w usunięciu wad/wady stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony odpowiednio od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad/ wady zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 3 Umowy;

3) za zwłokę w usunięciu wad/wady stwierdzonych w okresie rękojmi/gwarancji jakości w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony odpowiednio od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad/ wady zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 7 Umowy;

4) z tytułu odstąpienia od Umowy w całości albo w części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;

5) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 500 zł za każdy taki przypadek;

6)  za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub jej zmiany, w wysokości 2 500 zł za każdy taki przypadek;

7) jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub ustanowiony zgodnie z niniejszą umową Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokości 2 500 zł, za każdy taki przypadek w odniesieniu do każdego podmiotu z osobna;

8) jeżeli Podwykonawca będzie wykonywał roboty w zakresie innym niż wskazany w § 9 ust. 1 pkt 2 Umowy lub zaakceptowanym przez Zamawiającego zgodnie z § 9 ust. 4 Umowy karę umowną w wysokości 2 500 zł, za każdy taki przypadek;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przekazaniu terenu robót ponad czas określony w § 3 ust.1 
w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, gdy odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 13 ust. 3 Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącania należnych mu kar umownych z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

- Zamawiający ma prawo do sumowania kar, o których mowa w ust. 1 i obciążenia nimi Wykonawcę w ich łącznym wymiarze.

- Limit kar umownych, których mogą dochodzić Strony z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

- Postanowienia o karach umownych, zachowują swą moc w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron albo rozwiązania Umowy.

- Wykonawca w terminie podanym w nocie obciążeniowej wskazującej kwotę naliczonych kar umownych, dokona zapłaty kary umownej, pod rygorem naliczenia maksymalnych odsetek za opóźnienie, liczonych za każdy dzień opóźnienia.

§ 13

Odstąpienie od Umowy

1.	Zamawiającemu – oprócz uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie prawa do odstąpienia od umowy – przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Umowy, w terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o którejkolwiek z poniższych okoliczności, jednak nie później niż do 120 dnia od upływu terminu określonego w § 3 ust. 3 Umowy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 Umowy z przyczyn leżących po jego stronie, a zwłoka wyniosła co najmniej 7 dni;

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy z przyczyn leżących po jego stronie, a zwłoka wyniosła co najmniej 7 dni;

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny 
z DT lub wskazaniami Zamawiającego lub Umową oraz w terminie 7 dni od doręczenia pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie;

5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy;

6) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 13;

7)  wystąpiło przekroczenie limitu kar umownych określonego w § 12 ust. 6 Umowy;

8) w okresie realizacji Umowy Zamawiający stwierdzi przypadek niezgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu wprowadzenia zmian w oznakowaniu lub jego brak - w czasie prowadzenia prac lub wykonania lub utrzymywania oznakowania z nienależytą starannością;

9) Wykonawca wykonuje czynności objęte niniejszą Umową przy udziale Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), bez uzyskania w formie pisemnej akceptacji Zamawiającego.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na   koszt Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót;

2) Wykonawca sporządzi wykaz zakupionych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. Zamawiający odkupi materiały, konstrukcje lub urządzenia, o których mowa w zdaniu poprzednim w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia według cen, za które zostały nabyte;

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz prac zabezpieczających. W terminie 21 dni od daty przerwania Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona odbioru robót przerwanych. Jednocześnie Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół odbioru robót przerwanych wraz ze szczegółowym protokołem inwentaryzacji robót w toku inwentaryzacji stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę, która zostanie zapłacona w terminie określonym w § 5 ust. 7Umowy;

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od daty przerwania, usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone;

5) przejęcia przez Zamawiającego od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór 
w terminie 14 dni od daty dokonania odbioru robót przerwanych.

3.	Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zwłoce w płatności przez okres 30 dni po upływie terminu do zapłaty określonego zgodnie z § 5 ust. 7 Umowy.

§ 14

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych Umową.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - roboty objęte umową,

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa 
w ust. 1, przez cały okres związania niniejszą umową i na wezwanie Zamawiającego przedstawi dowód tego ubezpieczenia w terminie przez niego wskazanym.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie zdarzenia na terenie objętym przedmiotem Umowy powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bezpośrednio związane 
z przedmiotem Umowy, w tym za zdarzenia dotyczące szkód wyrządzonych osobom trzecim, od daty podpisania protokołu przekazania terenu robót do jego zwrotnego przekazania Zamawiającemu.

§ 15

Ochrona danych osobowych

- W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy każda ze Stron będzie samodzielnie i niezależnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

- Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych po stronie Wykonawcy jest ____.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej Umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub które Wykonawca pozyska, jako podmiot przetwarzający działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow,

oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

§ 16

Zmiany w Umowie

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, chyba że w Umowie postanowiono inaczej.

- Poza przypadkami określonymi w Umowie, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy w przypadku:

- zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację udzielonego zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron;

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. Zmiany Umowy dopuszczalne będą wyłącznie za zgodą Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy.

- Zamawiający oraz Wykonawca podejmą próbę polubownego rozwiązania sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi. W przypadku nieosiągnięcia polubownego rozwiązania, wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Olsztynie.

- Strony ustalają następujące dane teleadresowe do korespondencji:

- Zamawiający: GDDKiA Oddział w Olsztynie, ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, faks (89) 527-23-07, e-mail: ________

- Wykonawca: __________________, ul. _________________, faks _______________e-mail:___________________.

- Uznaje się, że korespondencja przekazana na adres lub adres e-mail wskazany
w ust. 6 doszła do adresata w sposób określony w art. 61 kodeksu cywilnego:

- po upływie 14 dni od dnia pierwszej awizacji – w przypadku korespondencji przekazywanej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe;

- po przyjęciu wiadomości e-mail przez serwer obsługujący pocztę elektroniczną adresata.

- W przypadku zmiany adresu lub adresu e-mail wskazanego w ust. 6, Strona, której dotyczy zmiana, zobowiązuje się – w ciągu 5 dni od dokonania zmiany – poinformować o tym fakcie drugą Stronę. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.

- W przypadku zaniechania obowiązku określonego w ust. 8, uznaje się, że korespondencja doszła do adresata w sposób określony w art. 61 kodeksu cywilnego:

- w przypadku jej wysłania na adres podany w ust. 6, nawet, gdy zostanie zwrócona z powodu nieaktualnego adresu – w przypadku korespondencji przekazywanej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe;

- w przypadku jej wysłania na adres e-mail podany w ust. 6, nawet, gdy zostanie odrzucona przez serwer obsługujący pocztę elektroniczną adresata.

§ 17

Postanowienia końcowe

- Umowę będzie uważało się za zawartą w dniu jej podpisania przez ostatnią ze Stron.

- Umowa zawiera _____ponumerowanych stron.

- Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

- Oferta Wykonawcy z dnia ______ r., wraz z kosztorysem ofertowym,

- Dokumentacja projektowa,

- Oświadczenie Wykonawcy, o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.