| Nazwa dokumentu: opis założeń projektu informatycznego pn.: System Archiwizacji i Bazy Wiedzy dla Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – wnioskodawca Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, beneficjent: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
| 1 | MC | 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb | System GBase ma przetwarzać dokumenty z EZD PUW i docelowo wykorzystywać technologię NLP (przetwarzania języka naturalnego) do automatycznego tagowania treści. O ile dane z Portalu Orzeczeń są już zanonimizowane , o tyle dokumenty w EZD PUW mogą zawierać pełne dane osobowe stron postępowań. W dokumencie brakuje informacji o mechanizmach anonimizacji lub pseudonimizacji tych danych przed poddaniem ich analizie przez NLP. | W pkt 1.1 dodać fragment: „Architektura systemu GBase będzie uwzględniać wdrożenie zautomatyzowanych mechanizmów anonimizacji i pseudonimizacji danych osobowych pobieranych z EZD PUW przed ich dalszym przetwarzaniem przez moduły NLP oraz udostępnieniem w wyszukiwarce.” |  |
| 2 | MC | 5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Projekt opiera się na elektronicznym przekazywaniu kopii baz danych EGIB przez jednostki administracji geodezyjnej i kartograficznej (aGiK) do PWINGiK. Proces ten wymaga precyzyjnego ustalenia podstaw prawnych przekazywania danych osobowych między tymi podmiotami (np. odrębni administratorzy danych). Brak uregulowań prawnych przed startem technicznym stanowi ryzyko projektowe. | Dodać nowy wiersz w tabeli ryzyk (pkt 5.1): - Nazwa ryzyka: Trudności lub opóźnienia w prawnym uregulowaniu udostępniania/powierzania danych osobowych między aGiK a PWINGiK. - Sposób zarządzania: Uprzednie przygotowanie i skonsultowanie z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) niezbędnej dokumentacji prawnej regulującej przepływ danych przed wdrożeniem systemu GeoSafe. |  |