Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy w 2025 roku

Pakiet IV

1. Odnowienia:

a.	wykonanie w terminie od 1 marca do 30 kwietnia(w wyjątkowych sytuacjach odnowienie może być przesunięte na okres 1 październik – 30 listopad), według lokalizacji:

I.	Leśnictwo Jawidz

- Oddz. 140-b-00

- 194-i-00

- 204-b-00

- 163-b-99

II.	Leśnictwo Kopanina

- Oddz. 224-a-00

- 67-f-00

III. Nasutów

- Oddz. 172-c-00

- 231-d-00

- 231-f-00

- 232-b-00

- 243-f-00

- 245-a-99

- 253-b-00

- 254-f-00

- 265-b-00

- 267-a-00

- 269-b-99

2.	Poprawki wykonujemy od 1 marca do 30 kwietnia. W uzasadnionych wypadkach termin może zostać zmieniony.

3.	Pielęgnowanie gleby wykonujemy od 1 czerwca do 31 sierpnia. W uzasadnionych wypadkach termin może zostać zmieniony.

4.	Czyszczenia wczesne i późne od 1 stycznia do 31 sierpnia. W uzasadnionych wypadkach termin może zostać zmieniony.

5.	Melioracje agrotechniczne, cały rok zgodnie z przyjętym z planem cięć.

6.	Wyprzedzające przygotowanie gleby od 1 września do końca roku. W uzasadnionych wypadkach termin może zostać zmieniony.

Harmonogram wykonania prac z pozyskania oraz zrywki drewna w 2025 r.

| Harmonogram wykonania prac z pozyskania oraz zrywki drewna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kwartał I | Kwartał II | Kwartał III | Kwartał IV | Razem |
| Pakiet IV | 5 675 m³ | 5 675 m³ | 5 675 m³ | 5 675 m³ | 22 700 m³ |
| Proponowany harmonogram prac może w trakcie realizacji ulec zmianom ze względu na warunki pogodowe oraz bieżącą sytuację na rynku drzewnym |  |  |  |  |  |

Harmonogram prac z ochrony lasu:

Zabezpieczenie chemiczne upraw przed zwierzyną

-wrzesień/październik/listopad

Wynoszenie i układanie w stosy oraz wypalanie pozostałości pozrębowych

-cały rok

Wywieszanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne

- luty/marzec/kwiecień/maj/czerwiec/lipiec

Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne

-styczeń/luty, marzec/kwiecień, czerwiec

Badanie zapędraczenia gleby

-kontrola zasadnicza po 15 sierpnia do 30 września

Próbne poszukiwania owadów w ściółce

- listopad/grudzień

Wykładanie drzew zgryzowych

-styczeń

Sprzątanie śmieci

-cały rok

Zachowanie i odtwarzanie elementów środowiska przyrodniczego (koszenie traw

i chwastów)

-czerwiec /lipiec/sierpień

Inne prace z ochrony lasu

- cały rok

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń

-cały rok

Naprawa ogrodzeń upraw leśnych

-cały rok

Ze względu na warunki terenowe, orientacyjne terminy wykonania prac z zakresu ochrony lasu mogą ulec zmianie.