ZARZĄDZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

z dnia ……………..…… r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Gogolińskie Gniewosze”

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13, z 2025 r. poz. 1673 oraz z 2026 r. poz. 426 i 737) zarządza się, co następuje:

§1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Gogolińskie Gniewosze”, położonego na terenie gminy Gogolin, zwanego dalej „rezerwatem".

§2. 1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie licznej populacji gniewosza plamistego Coronella austriaca wraz z siedliskiem tego gatunku.

2. Wskazuje się następujące przyrodnicze i społeczne uwarunkowania realizacji celu ochrony, o którym mowa w ust. 1.:

1) bliskie sąsiedztwo kopalni odkrywkowej wapienia i miejscowości Kamionek;

2) duża dostępność siedlisk dogodnych dla gniewosza plamistego Coronella austriaca.

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

§ 5. Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej w rezerwacie, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

/ – podpisany cyfrowo/

Załączniki do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia

……… 2026 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Gogolińskie Gniewosze”

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia ……………2026 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Gogolińskie Gniewosze"

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich skutków

| Lp. | Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych |  | Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opis zagrożenia | Rodzaj zagrożenia (istniejące, potencjalne, wewnętrzne, zewnętrzne) |  |
| 1. | Niekorzystne zmiany siedliska: sukcesja wtórna polan powodująca zmniejszanie się powierzchni dostępnych do wygrzewania dla gniewosza, zacienienie miejsc, w których żerują gniewosze przez zwarte zbiorowiska leśne, zanieczyszczenie i eutrofizacja zbiorników wodnych, skutkujące pogorszeniem jakości miejsc bytowania gniewosza plamistego, obecność gatunków inwazyjnych wpływających na parametry całego siedliska gniewosza, (m.in. nawłoć kanadyjska) | Istniejące wewnętrzne | 1. Monitorowanie przekształceń siedliska. 2. Utrzymywanie polan śródleśnych. 3. Zwalczanie roślin inwazyjnych i ekspansywnych. 4.Utrzymywanie siedlisk zadrzewionych, leśnych. 5. Utrzymywanie siedlisk wodnych. |
| 2. | Zmniejszenie liczebności populacji gniewosza | Potencjalne wewnętrzne | Monitorowanie stanu populacji gniewosza plamistego. |
| 3. | Penetracja terenu rezerwatu | Istniejące zewnętrzne | Ograniczenie penetracji terenu rezerwatu. |

Załącznik nr 2 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia …………………… 2026 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Gogolińskie Gniewosze"

Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań

| Lp. | Rodzaj działań | Zakres działań ochronnych w tym powierzchnia | Lokalizacja działań ochronnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitorowanie drzewostanu, podszytu i runa | Prowadzenie corocznych obserwacji pod kątem zacienienia siedliska gniewosza, w okresie od kwietnia do września, co miesiąc (raz na miesiąc). | Teren całego rezerwatu przyrody |
| 2. | Monitorowanie polan śródleśnych | Prowadzenie corocznych obserwacji polan śródleśnych (runi łąkowej) pod kątem ich wtórnej sukcesji, w miejscach, gdzie wygrzewają się gniewosze. | Polany śródleśne |
| 3. | Monitorowanie stanu zbiorników wodnych | Prowadzenie corocznych obserwacji pod kątem ich eutrofizacji (tj. zakwitów sinic oraz stopnia zamulenia), w kwietniu, czerwcu i we wrześniu (raz na miesiąc) | Trzy zbiorniki wodne na terenie rezerwatu przyrody |
| 4. | Wykaszanie runi łąkowej i usuwanie pojedynczych krzewów z polan śródleśnych. | Ręczne wykaszanie runi, na wysokości 20 cm - 30 cm nad ziemią. Wykaszaniem objąć 30% powierzchni wszystkich polan co roku, w okresie od czerwca do lipca. Dopuszcza się jednoroczne lub dwuletnie przerwy w koszeniu polan - w sytuacji, gdy ruń łąkowa na polanie będzie słabo odrastać. Bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku niezbędne jest płoszenie węży. Pozyskaną biomasę należy pozostawić w pryzmach na obrzeżach polan. Łączna powierzchnia objęta działaniem: ok. 10 hektarów. | Każdego roku inna część powierzchni polan śródleśnych na terenie całego rezerwatu |
| 5. | Usuwanie lub wykaszanie roślin inwazyjnych, w szczególności nawłoci kanadyjskiej – według potrzeb | Usuwanie ręczne lub wykaszanie roślin inwazyjnych - z częstotliwością i okresem ich prowadzenia dostosowaną do zwalczanego gatunku. Łączna powierzchnia objęta działaniem ok. 0,5 ha. | Stwierdzone na terenie rezerwatu miejsca występowania gatunków inwazyjnych i ekspansywnych |
| 6. | Usuwanie pojedynczych drzew zacieniających siedlisko gniewosza | Wycinanie pojedynczych drzew w okresie jesienno-zimowym (raz na 5 lat), ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu, z pozostawieniem biomasy na obrzeżach polan lub w lesie. Działanie wykonywane punktowo, na powierzchni 28,18 ha. | Teren całego rezerwatu przyrody |
| 7. | Oczyszczanie zbiorników z nadmiaru zalegającego mułu | Usuwanie zalegającego mułu, jeżeli stosunek muły do ilości wody będzie większy niż 2:1; przez cały okres wegetacyjny. Powierzchnia objęta działaniem: 0,6 hektara. | Trzy zbiorniki wodne na terenie rezerwatu przyrody |
| 8. | Monitorowanie populacji gniewosza | Coroczne obserwowanie populacji, z zastosowaniem sztucznych kryjówek, tj. mat bitumicznych, onduliny, czy foli kubełkowej (min. 20 szt.), w okresach: a) kwiecień-czerwiec (nie mniej niż 2 wizyty miesięcznie). b) lipiec-sierpień (łącznie nie mniej niż 2 wizyty), c) wrzesień-październik (nie mniej niż 2 wizyty miesięcznie). Terminy poszczególnych obserwacji powinny być uzależnione od warunków pogodowych. Powierzchnia objęta działaniem: 28,18 ha. | Teren całego rezerwatu, sztuczne kryjówki powinny zostać wyłożone w oparciu o dane o możliwych miejscach występowania gniewoszy, w podobnych lokalizacjach jak w latach poprzedzających |
| 9. | Monitorowanie terenu rezerwatu pod kątem przestrzegania zakazów w rezerwacie przyrody | Prowadzenie okresowych kontroli, nie mniej niż 4 razy w roku | Teren całego rezerwatu. |