Kraków, 17.07.2019

Dotyczy: Wyjaśnienia do uwag przekazanych przez MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU oraz uwag: Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej”; Wnioskodawca - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Beneficjent - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Wyjaśnienie do przekazanych uwag** |
| **1** | **MC** | Pkt. 3 | Sformułowane w tabeli kamienie milowe nie pozwolą w przyszłości na pełen monitoring postępu wdrażania projektu w trakcie jego realizacji. W okresie 01.2021 i 06.2022 KRMC  nie będzie mógł monitorować postępu wdrażania projektu. | Proszę o ujednolicenie i wprowadzenie korekty lub ew. wyjaśnienie różnic. | W związku z uwagą Wnioskodawca wprowadził dodatkowy kamień milowy związany z „Zakończeniem procesu digitalizacji i archiwizacji dokumentów planowanych do udostępnienia 31.12.2021”, co pozwoli na pełniejsze monitorowanie postępu wdrażania projektu w środkowej fazie realizacji projektu. |
| **2** | **MC** | Pkt. 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Należy pamiętać, że jeżeli ponad 50% wydatków bezpośrednich w projekcie ponoszone jest bez zastosowania Pzp, koszty pośrednie muszą być rozliczane z zastosowaniem stawki ryczałtowej przewidzianej w Katalogu wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach 2. osi priorytetowej POPC na lata 2014-2020. Z informacji zawartych w formularzu wynika, że znaczna część wydatków w projekcie będzie przeznaczona na wynagrodzenia. Zatem jeżeli osoby te nie będą wybierane na podstawie Pzp, stawka ryczałtowa powinna być użyta w ramach pokrycia kosztów pośrednich w tym projekcie. | Proszę o wyjaśnienie lub ew. wprowadzenie korekty. | Wnioskodawca wyjaśnia, iż w projekcie zastosowano stawkę ryczałtową dla kosztów pośrednich w wysokości 15% bezpośrednich kwalifikowanych kosztów wykazanych w kategorii Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu.  W projekcie ponad 50% wydatków bezpośrednich będzie ponoszone bez zastosowania ustawy PZP. |
| **3** | **NDAP** | Uwaga ogólna | W ramach realizacji projektu przewidziano digitalizację wybranych materiałów archiwalnych z zasobów Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, Archiwum Archidiecezji Lwowskiej (w depozycie Uniwersytetu Papieskiego) i Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Należy zaznaczyć, że wspomniane materiały archiwalne należą do ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Beneficjent powinien więc zapewnić odpowiednią ewidencję, przechowywanie oraz ochronę przed uszkodzeniem bądź utratą takich materiałów. Z tego względu wskazane jest, aby opis projektu w części dotyczącej ewentualnej digitalizacji bądź udostępniania materiałów archiwalnych opisywał również rozwiązania jakie zostaną zastosowane w ramach realizacji projektu a służące porządkowaniu i zabezpieczeniu dokumentacji w czasie procesu digitalizacji (wraz z przygotowaniem dokumentacji do tego procesu). W tym zakresie Beneficjent powinien nawiązać współpracę z właściwymi terenowo archiwami państwowymi oraz Narodowym Archiwum Cyfrowym i NDAP. |  | W opisie stanu obecnego pkt. 1.2.Opis stanu obecnego Beneficjent zapewnił, iż Pracownia spełnia normy polskie i międzynarodowe opisu archiwalnego (standard ISAD (G), działa w zgodzie z „Katalogiem dobrych praktyk digitalizacji materiałów archiwalnych”.  Ponadto Beneficjent zobowiązał się do dostosowania pomieszczeń Pracowni do przechowywania na czas digitalizacji i opracowania zwracając uwagę na odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza, co wykazano w pkt. 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych.  W jej ramach zakupiona zostanie specjalna skrzynia transportowa pozwalająca na transport archiwaliów z zachowaniem odpowiednich warunków klimatycznych. |

Wnioskodawca dodatkowo zwraca uwagę, iż w toku prac nad wnioskiem przy użyciu aplikacji generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej pod adresem: <http://generator.cppc.gov.pl/> wystąpiła różnica 1gr w odniesieniu do wydatków całkowitych projektu. Różnica wynikła z automatycznego wyliczania w generatorze wysokości kosztów pośrednich. Aby zachować zgodność z zapisami wniosku o dofinansowanie wskazano w „Opisie założeń projektu” całkowity koszt projektu w wysokości 9 059 878,74 zł.

Uwaga:

W nawiązaniu do przesłanych uwag z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju znak pisma DRC-II.0221.174.2019.KB, przekazuję skorygowany **Opis założeń projektu informatycznego pn. „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej**” wraz z powyższymi wyjaśnieniami.

Proszę uprzejmie o przyjęcie powyższych wyjaśnień i uzupełnień w toku procedury opiniowania założeń projektu.

Z wyrazami szacunku,

Józef Skrabski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II