UMOWA NR

Niniejsza umowa zawarta została w dniu …… . …… .2026 r. pomiędzy:

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, który reprezentują:

- Piotr Krampikowski       – Dyrektor

- Marcin Niewadził	 	– Z-ca Dyrektora

Oddziału GDDKiA w Kielcach ul. I. Paderewskiego 43/45, kod pocztowy 25 – 950 Kielce, NIP 657-03-86-703  REGON 017511575-00068   (w dalszej treści umowy zwanym Zamawiającym)

oraz: a  prowadzący działalność gospodarcza pod firma …………………. z siedzibą przy ul……………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP:………………,REGON:…………………

zwany dalej ,,Wykonawcą”

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, zostaje zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia, która nie przekracza kwoty 170 000 zł netto, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:

Wymiana okien i drzwi wejściowych wraz z montażem znajdujących się w budynkach Oddziału GDDKiA w Kielcach’’ z podziałem na 2 części:

Część 1.

Wymiana okien w Budynku biurowym GDDKiA przy ul. Przęsłowej 3 w Kielcach .

Część 2.

Wymiana okien i drzwi wejściowych w Budynku administracyjnym GDDKiA przy ul. Kielecka 12 w Brzezinach

2. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa.

3. Zakres i sposób wykonania robót określają:

a) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym stanowiąca załącznik nr 1,

b) Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2.

4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w ust. 3, czy też z koniecznej do zastosowania technologii robót.

§ 2

Materiały

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

3. Materiały z rozbiórki winny być usunięte przez Wykonawcę i na jego koszt poza teren remontu przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§ 3

Termin realizacji umowy

1. Termin rozpoczęcia robót wynosi 7 dni od zawarcia umowy.

2. Termin wykonywania robót będących przedmiotem umowy zostaną zrealizowane w ciągu 75 dni od daty podpisania umowy.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 2, termin ten na pisemny wniosek Wykonawcy może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych

okoliczności.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy, opisanego w § 1, Strony ustalają na kwotę: netto __________ zł, z uwzględnieniem podatku VAT w kwocie ________ zł., co stanowi kwotę brutto _______ zł. (słownie złotych_______).

2. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy numer ……………………………………………………………………………………………  z tym zastrzeżeniem, że:

1)  faktura VAT winna być wystawiona i doręczona zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

2) w przypadku gdy, zgodnie z Umową, do faktury VAT wymagane jest dołączenie załączników, załączniki te, winny być doręczone Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres e-mail ……………………………………………….. chyba że zostaną one doręczone w inny sposób uzgodniony z Zamawiającym,

3)  w przypadku awarii w Krajowym Systemie e-Faktur  (KSeF) Strony stosują procedurę awaryjną zgodnie z przepisami prawa. W okresie awarii doręczenie faktury VAT następuje poprzez jej przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: ……………………………………………. .

4) datę doręczenia faktury VAT określają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

5) za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku Zamawiającego,

6) podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę stanowić będzie podpisany przez Strony protokół odbioru przedmiotu umowy (bez wad istotnych).

3. Każdorazowa zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

4. Zamawiający wskazuje do zapłaty faktury VAT płatnika: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. I. Paderewskiego 43/45 25 – 950 Kielce       NIP   657-03-86-703    REGON  017511575-00068

§ 5

Obowiązki stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) udostepnienie obiektu w którym będą prowadzone prace montażowe wymiany okien i drzwi w terminie 7 dni od podpisania umowy,

2) dokonać odbioru wykonanych prac,

3) zapewnić bieżący nadzór nad pracami,

4) zapłacić wykonawcy umówione wynagrodzenie,

2.	Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego w ciągu 7 dni od podpisania umowy,

- informowanie Zamawiającego o robotach zanikających lub ulegających zakryciu,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ);

4) wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla użytkowników obiektu (budynek czynny),

5) wykonawca będzie wykonywał roboty w pomieszczeniach sukcesywnie w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem budynku udostępnianych przez właściciela budynku,

6) w pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania robót wykonawca zamówienia zobowiązany jest do wykonania niezbędnego zabezpieczenia pomieszczeń,

7) kontrola jakości materiałów i robót,

8) zapewnienie wykonania prac przez pracowników posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia zawodowe,

9) zapewnienie wykonania prac przy użyciu sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,

10) wykonanie prac zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz kartami informacyjnymi producentów,

11) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót,

12) utrzymanie ładu i porządku na terenie robót, a po zakończeniu robót  pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania,

13) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

14) wykonawca zobowiązany jest do zachowanie na terenie prac zasad BHP przepisów sanitarnych przy prowadzeniu prac,

15) zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich,

16)  wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy

17) naprawienie wszelkich szkód będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

§ 6

Potencjał techniczny, personel wykonawcy - zamawiającego

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić i skierować do wykonania Przedmiotu Umowy 
odpowiednią liczbę wykwalifikowanych osób (personelu), oraz dysponować odpowiednim

potencjałem technicznym, umożliwiającym wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem

i treścią

2. Zamawiający wyznacza do pełnienie nadzoru nad realizacją robót:

p.

3. Wykonawca ustanawia osobę do kontaktu:

p.   Nr. tel.

4. 	Strony zastrzegają sobie prawo zmiany osoby wymienionej w ust. 2 i 3. O dokonaniu zmiany Strony informują się wzajemnie w formie pisemnej lub elektronicznej na 3 dni przed jej dokonaniem. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Zamawiający dopuszcza realizację części zadania przez Podwykonawców.

- Wykonawca albo podwykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu, pisemnie pod rygorem nieważności, szczegółowy zakres robót, który zamierza zlecić Podwykonawcy.

7. Zamawiający zastrzega prawo do odmowy akceptacji zgłoszonego podwykonawcy (zgłoszenia sprzeciwu), jeżeli podwykonawca ten nie spełnia analogicznych wymogów jak dla Wykonawcy w zakresie kwalifikacji i doświadczenia.

8. Wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca winien dołączyć projekt Umowy, którą zamierza zawrzeć z Podwykonawcą o realizację robót objętych zakresem zgłoszenia; projekt Umowy z podwykonawcą winien zawierać zakres robót tożsamy ze zgłoszeniem oraz kwotę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu ich wykonania.

9. Umowa, zawarta z Podwykonawcą, nie może przewidywać prawa Wykonawcy do potrącenia z wynagrodzenia Podwykonawcy, kwot na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

10. W przypadku zmiany Umowy z Podwykonawcą, a w szczególności zmiany zakresu wykonywanych przez Podwykonawcę robót, postanowienia ust. 6-9 stosuje się odpowiednio.

12. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy pozostaje

bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego co do wykonania tej części robót.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub zaniechania.

14. Ilekroć w postanowieniach niniejszego paragrafu, mowa jest o Podwykonawcy, postanowienia te mają odpowiednie zastosowanie także do dalszych podwykonawców, w przypadku zlecenia robót przez podwykonawcę dalszym podwykonawcom.

§ 7

Wstęp na teren robót

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów nadzoru, oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 8

Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 miesiące od dnia odbioru przedmiotu umowy bez wad istotnych.

2.	Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad istotnych stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, lub w dniu następnym po dokonaniu takiego odbioru,

2) dla wymienianych materiałów z dniem ich wymiany,

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli wada została stwierdzona w terminie związania gwarancją, a Zamawiający zgłosił wadę najpóźniej w terminie miesiąca od dnia wykrycia wady.

4. Jeżeli Wykonawca (w ramach gwarancji) nie usunie wad w terminie 14 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiający będzie uprawniony do korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w okresie równym udzielnej gwarancji.

§ 9

Kary umowne

### 1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2,

2) za zwłokę w usunięciu wad zgłoszonych w okresie gwarancji – w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad istotnych zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 5 umowy,

3) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust.

1 niniejszej umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej mu kary z należności (faktury) przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

7. Strony ograniczają maksymalną wysokość naliczanych kar umownych do 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od całości lub części umowy, jeżeli:

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób wadliwy tj. odbiegający od opisanego w umowie i Opisie przedmiotu zamówienia i nie zmienia sposobu wykonania umowy, pomimo wezwania przez Zamawiającego i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu;

3) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

4) w przypadku zwłoki z wykonaniem przedmiotu umowy o więcej niż 14 dni,

5) w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, protokół ten stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robot;

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.

3. Skutki odstąpienia od niniejszej umowy odnosić się będą jedynie do tej części robót przewidzianych do wykonania na podstawie tej umowy, która nie została wykonana przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy.

4. Zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości o zdarzeniach i okolicznościach uzasadniających takie odstąpienie.

§ 11

Zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje zmiany Umowy w następującym zakresie:

1) zmiany terminu wykonania Umowy w następujących sytuacjach: wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego – o czas wstrzymania, zawieszenia,

2) niemożności dochowania terminu przewidzianego w Umowie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o czas trwania stanu niemożności przy dochowaniu najwyższej staranności w celu jego jak najszybszego usunięcia;

3) wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć a które uniemożliwiają należyte wykonywanie Umowy (w tym prawidłowe wykonanie/prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonywania, normami lub innymi przepisami), o ile konieczność wykonania prac w okresie nadzwyczajnych warunków atmosferycznych nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność

4)  niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępu do miejsc niezbędnych do ich   wykonania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy – o czas braku dostępu;

§ 12

Odbiór przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, zgodnie z jej treścią, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć.

2. Po przekazaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiający:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych dokona: sprawdzenia wykonanych prac – oceniając ich kompletność, poprawność techniczną, i zgodność z Umową i przedstawi Wykonawcy zastrzeżenia do ich jakości lub:

2) dokona ich odbioru, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.

3. Za termin należytego wykonania przedmiotu Umowy uznaje się dzień jego przekazania do odbioru pod warunkiem nie stwierdzenia w trakcie odbioru wad istotnych.

4. Z czynności odbiorowych, będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

5. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych wad istotnych, Zamawiający zastrzega prawo do odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy w całości lub części, żądania usunięcia tych wad, żądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zlecenia usunięcia tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub odstąpienia od umowy w całości lub części, w terminie 30 dni, od dnia stwierdzenia tych wad lub bezskutecznego upływu terminu, wyznaczonego Wykonawcy na ich usunięcie.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nieistotnych, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin na usunięcie wad, pod rygorem zlecenia zastępczego ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Postanowienia ust. 5 i 6 mają odpowiednie zastosowanie do odbiorów poszczególnych części przedmiotu umowy (o ile zostaną dokonane odbiory częściowe), oraz do odbiorów dokonywanych w okresie rękojmi i gwarancji, oraz po jej zakończeniu.

8. Zamawiający zastrzega prawo do zastępczego dokończenia przedmiotu umowy lub do zastępczego usunięcia wad stwierdzonych w trakcie realizacji robót, przy jego odbiorze oraz stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi , na koszt Wykonawcy (po uprzednim wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu).

§13

Ubezpieczenie

      - Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową na kwotę jednokrotnego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w

§ 4 ust.1.

      - Ubezpieczeniu podlegają:

1) Roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

2) Odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

3) Wykonawca w dniu rozpoczęcia robót przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowe, o których mowa w ust 1. Oraz dowód opłacenia składek ubezpieczeniowych.

4) Wykonawca będzie odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.

§ 14

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy każda ze stron będzie samodzielnie i niezależnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest  …………………………………………………………

3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub które Wykonawca pozyska, jako podmiot przetwarzający działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom których dane osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej      dostępnej na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/gddkia/ochrona-danych-osobowych    oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytuł niewykonania

lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

§ 15

Procedura zgłoszeń wewnętrznych

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, informujemy, że w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad funkcjonuje „Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych” (por.: Załącznik do Zarządzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i  podejmowania działań następczych w Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad z  dnia 16 września 2024 r.(Dz.Urz.GDDKiA z 2024 r., poz. 22). Celem wprowadzenia procedury jest umożliwienie dokonywania zgłoszeń osobom

fizycznym, które uzyskały informacje o  naruszeniu prawa w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad w kontekście związanym z pracą. Przekazanie  rzetelnego zgłoszenia pozwoli wykryć naruszenie prawa oraz podjąć właściwe działania następcze,

przyczyniając się  do poprawy funkcjonowania Urzędu.  Szczegółowe informacje dotyczące

sposobów dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz funkcjonowania procedury dostępne są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad w zakładce „Procedura zgłoszeń wewnętrznych" https://www.gov.pl/web/gddkia/procedura-zgloszen-wewnetrznych.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego (właściwość miejscowa Oddziału GDDKiA w Kielcach).

4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

5. Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1) Oferta Wykonawcy

2) Opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA