| Nazwa dokumentu: : Raport za VI kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej”. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2.Postęp finansowy. Czas realizacji projektu. | Przedstawiony czas realizacji projektu wymaga korekty. Raport przedstawia stan realizacji projektu na koniec IV kwartału 2019 r. zatem upływ czasu jest mniejszy niż 100% | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 2 | MC | 3.Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | Z informacji przedstawionych przez CPPC wynika, iż zgodnie z ostatnio przesłanym plikiem KM przez SL2014 rzeczywisty termin osiągnięcia Kamienia milowego „ Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj”-08.01.2020. W raporcie beneficjent wskazano datę 11.2019 r. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |