- Nazwa zamówienia

Zapewnienie nowoczesnego systemu szkoleń e-learningowych w Państwowej Inspekcji Pracy skierowanych dla użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych, poprzez wdrożenie i utrzymanie platformy e-learningowej wspierającej szkolenia i rozwój kompetencji.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie, konfiguracja oraz świadczenie usług wsparcia technicznego i utrzymania platformy e-learningowej systemu klasy Learning Management System („LMS”), zwanej dalej „Platformą” w modelu SaaS (Software as a Service). Stworzenie środowiska edukacyjnego umożliwiającego prowadzenie szkoleń w sposób zautomatyzowany, skalowalny i dostępny dla szerokiego grona odbiorców (szacunkowo ok. 800-900 tyś). Zapewnienie utrzymania, hostingu oraz administracji systemu informatycznego, w tym infrastruktury serwerowej, aktualizacji oprogramowania, bezpieczeństwa danych oraz dostępności systemu.

Oprogramowanie zostanie udostępnione za pośrednictwem sieci internetowej, bez konieczności instalowania na infrastrukturze informatycznej zamawiającego. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie odpowiedzialny za osadzenie materiałów (przygotowanych przez zamawiającego) na platformie oraz zapewnienie możliwości odtwarzania wszystkich treści multimedialnych w tym również  zapewnienie możliwości organizacji wydarzeń szkoleniowych w formie webinarów oraz transmisji na żywo. Platforma powinna umożliwiać realizację zarówno szkoleń wewnętrznych dla pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, jak również szkoleń skierowanych do odbiorców zewnętrznych, w tym pracodawców oraz społecznych inspektorów pracy.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:

  - usługa dostawy, wdrożenia oraz konfiguracji platformy e-learningowej systemu klasy Learning Management System („LMS”) wraz z odpowiednią licencją bez ograniczeń co do liczby użytkowników oraz  liczby uruchamianych szkoleń,

  - obsługa techniczna i wsparcie  oraz utrzymanie Platformy e-learningowe

  - usługa hostingu całego rozwiązania,

  - przeprowadzenie instruktażu z obsługi dla administratorów Platformy,

  - zaimportowanie, dostosowanie oraz osadzenie na Platformie przez wykonawcę treści i materiałów przekazanych przez Zamawiającego w formacie i standardzie SCORM,

  - opracowanie, przygotowanie technicznie i graficznie Kursu w formacie i standardzie SCORM (ang. Sharable Content Object Reference Model), zgodnym z wymogami Platformy,

  - przeprowadzenie instruktażu z obsługi kursu,

  - zaimplementowanie layoutu Platformy zgodnie z kolorystyką ustaloną z Zamawiającym,

  - zaprojektowanie oraz uruchomienie na Platformie kursu na podstawie otrzymanych od Zamawiającego wytycznych,

  - wykonanie testów bezpieczeństwa Platformy oraz dostarczenie raportu z testów,

  - wykonanie testów z funkcjonowania kursu na Platformie oraz dostarczenie raportu z testów.

- Zakres funkcjonalności Platformy

Platforma powinna umożliwiać co najmniej następujące funkcjonalności:

  - tworzenie i zarządzanie kursami online:

    - obsługa kursów w formie asynchronicznej (e-learning) oraz synchronicznej (sesje na żywo / webinary),

    - możliwość ustalania złożonych scenariuszy kursów e-learningowych, w tym możliwość tworzenia ścieżek szkoleniowych do różnych grup użytkowników oraz poziomu zaawansowania uczestników,

    - definiowanie struktury kursów z podziałem na moduły, lekcje, tematy i sekcje,

    - wprowadzanie punktów kontrolnych (np. zapoznanie się z materiałem, zaliczenie testu lub modułu) w celu odblokowania dostępu do kolejnych części kursu, lub kolejnych ścieżek szkoleniowych.

    - obsługa różnorodnych formatów treści edukacyjnych:

      - wideo (z wymogiem dodawania napisów w celu spełnienia WCAG 2.1 AA),

      - prezentacje (np. PowerPoint), pliki PDF, dokumenty tekstowe, animacje, materiały audio, e-booki (do pobrania),

    - platforma musi być zgodna z co najmniej jednym ze standardów e-learningowych: SCORM 1.2, SCORM 2004 (4th Edition) lub xAPI (Tin Can API), w zakresie importu i eksportu treści edukacyjnych,

    - definiowanie różnych wariantów dostępu do szkoleń (dla zalogowanych użytkowników, zarejestrowanych, lub dostęp bez logowania do wybranych treści),

    - możliwość stopniowego udostępniania treści poszczególnych kursów, lekcji i modułów, w zależności od postępów użytkownika, ukończonych modułów lub przypisanej ścieżki szkoleniowej,

    - definiowanie czasowego dostępu do kursu (na określony okres lub do ustalonej daty),

    - zabezpieczenie umieszczonych w kursie treści przed nieuprawnionym pobraniem,

    - możliwość tworzenia zróżnicowanych ścieżek nauki dla użytkowników (np. podstawowy, zaawansowany), bazujących na postępach w kursie lub wynikach testów oraz możliwość tworzenia ścieżek rozwojowych dla różnych grup użytkowników;

    - Zgodnie z zasadą Privacy by Default, dane osobowe uczestników (np. e-mail, nazwisko) muszą być domyślnie niewidoczne dla innych kursantów w modułach wspólnych, takich jak forum czy listy rankingowe, chyba że użytkownik sam zmieni te ustawienia.

  - obsługa testów, quizów i ćwiczeń interaktywnych:

    - rozbudowany kreator umożliwiający samodzielne tworzenie co najmniej 10 rodzajów szablonów ćwiczeń interaktywnych (np. multimedialne prezentacje kursu, interaktywne fiszki, "przesuń & upuść", uzupełnianie luk, interaktywne wideo, kurs ze scenariuszem, analiza przypadków praktycznych (case study), interaktywna tablica, memory, sortowanie, łączenie w pary, nagrywanie głosu),

    - kreator testów i quizów z możliwością tworzenia pytań testowych (w tym: jednokrotny i wielokrotny wybór, uzupełnianie pól, sortowanie, dopasowywanie oraz otwarte prace pisemne z możliwością oceny manualnej przez prowadzącego),

    - możliwość łączenia pytań testowych z multimediami (zdjęcia, filmy, audio),

    - automatyczne zaliczenie testu powinno umożliwiać udostępnianie kolejnych lekcji,

    - zaliczenie całego kursu i generowanie certyfikatu;

  - wydawanie certyfikatów ukończenia kursów:

    - tworzenie i zarządzanie szablonami certyfikatów i zaświadczeń,

    - możliwość dostosowania certyfikatów do specyfiki szkoleń aktualnych przepisów oraz wymogów formalnych określonych przez Zamawiającego

    - automatyczne generowanie certyfikatów po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu testu,

    - nadawanie unikalnych numerów dla każdego wygenerowanego certyfikatu,

    - masowe pobieranie oraz zarządzanie certyfikatami / zaświadczeniami, z możliwością generowania ich dla pojedynczych użytkowników lub grup / firm / podmiotów;

  - przeprowadzenie ankiet oceniających zakończone szkolenie/ badających poziom satysfakcji uczestników szkolenia:

    - tworzenie i konfiguracja ankiet online pozwalających na: dodanie opisu celów przeprowadzenia ankiety, obsługę pytań zamkniętych, otwartych, wielokrotnego wyboru, skali Likerta (z możliwością modyfikacji zakresu skali) dodania zmiennych metryczkowych,

    - zapewnienie warunkowania kolejnych pytań na podstawie wcześniejszych odpowiedzi użytkownika,

    - opcja wyboru między ankietami jawnymi i anonimowymi,

    - możliwość automatycznego wysyłania ankiety po zakończonym szkoleniu,

    - możliwość stworzenia i wysłania do uczestników z poziomu Platformy informacji e-mail z linkiem do ankiety lub wygenerowania kodu QR kierującego do ankiety,

    - możliwość uzależnienia pobrania/ wysyłki certyfikatu szkolenia od wypełnienia ankiety,

    - agregacja wyników i generowanie wykresów i statystyk dla każdego szkolenia,

    - filtrowanie danych umożliwiające przeglądanie wyników według różnych grup odbiorców,

    - możliwość stworzenia prostych wykresów z rozkładem odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety,

    - automatyczne powiadomienie dla administratora o krytycznych ocenach, np. gdy ocena szkolenia spadnie poniżej założonego minimum.

    - możliwość pobierania danych do formatu MS Excel (xlsx) i pdf,

  - rejestracja użytkowników i zarządzanie ich kontami:

    - platforma musi umożliwiać rejestrację i zarządzanie użytkownikami bez ograniczeń wynikających z licencji systemu, przy jednoczesnym zapewnieniu płynnego działania systemu przy obciążeniu co najmniej 10 000 jednoczesnych użytkowników,

    - możliwość ręcznego dodawania, usuwania użytkowników i nadawania haseł,

    - masowe dodawanie użytkowników na platformę, w tym na podstawie plików CSV,

    - profile użytkowników zawierające osiągnięcia, przynależność do grup i kursów, ukończone ścieżki rozwojowe oraz informacje o zdobytych kompetencjach i kwalifikacjach;

    - możliwość tworzenia wirtualnych grup szkoleniowych i klas (bez limitu liczby grup),

    - udostępnianie kursów poszczególnym grupom szkoleniowym;

    - system musi wymuszać automatyczne wylogowanie użytkowników po 10/15 minutach bezczynności;

    - system musi uniemożliwiać jednoczesne aktywne korzystanie z konta użytkownika na więcej niż jednym urządzeniu w tym samym czasie.

  - role użytkowników i uprawnienia:

platforma musi wspierać następujące role użytkowników:

    - administrator systemu – zarządza całą platformą, tworzy kursy, przypisuje role, generuje raporty, zarządza użytkownikami i konfiguracją systemu,

    - trener / prowadzący kurs – tworzy i prowadzi kursy, ocenia testy, prowadzi zajęcia na żywo, komunikuje się z uczestnikami,

    - uczestnik / kursant – korzysta z kursów, wykonuje zadania, uczestniczy w zajęciach, odbiera certyfikaty,

    - menedżer grupy / koordynator – przegląda postępy przypisanych  użytkowników, generuje raporty, może zarządzać przypisaniami do kursów w obrębie swojej grupy,

    - system platformy edukacyjnej musi umożliwiać przypisywanie ról użytkownikom oraz zarządzanie ich uprawnieniami w sposób elastyczny i zgodny z zasadą minimalnych uprawnień,

  - śledzenie postępów uczestników i generowanie raportów (analityka i raportowanie):

    - precyzyjne monitorowanie ukończonych lekcji, wyników quizów i aktywności przez administratora, system musi rejestrować każdą operację odczytu, edycji i usuwania danych osobowych przez administratorów, menedżerów i trenerów (kto, kiedy i czyje dane przeglądał/edytował), aby zapewnić pełną rozliczalność zgodnie z RODO,

    - generowanie różnorodnych, zaawansowanych raportów na temat aktywności uczestników na platformie,

    - raporty z postępów z możliwością filtrowania według kursów, grup szkoleniowych i poszczególnych użytkowników,

    - raporty z wyników testów oraz ankiet oceniających poziom odbytego kursu,

    - raportowanie realizacji ścieżek rozwojowych oraz danych dotyczących rozwoju kompetencji użytkowników,

    - eksport raportów do plików w formatach: CSV, XML, HTML, TXT, PDF, RTF, XLSX,

    - dziennik aktywności: szczegółowy dziennik aktywności użytkownika (np. data / czas logowania, przeglądane treści, czas spędzony na platformie, interakcje);

  - integracja z systemami widekonferencyjnymi (np. MS Teams, Zoom):

    - pokój wirtualny do zajęć online: platforma musi oferować funkcjonalność organizacji zajęć zdalnych i webinarów z poziomu platformy,

    - wymagane funkcje pokoju wirtualnego: prowadzenie lekcji na żywo z dostępem do kamery i mikrofonu, tablica interaktywna do udostępniania prezentacji, filmów, udostępnianie pulpitu, dzielenie na mniejsze pokoje/grupy robocze (breakout rooms) i monitoring grup przez prowadzącego, komunikator (chat) podczas trwania zajęć, wspólne notatki i ankiety,

    - dopuszcza się zarówno własne rozwiązanie pokoju wirtualnego dostawcy, jak i integrację z zewnętrznymi narzędziami do wideokonferencji (w tym MS Teams), pod warunkiem spełnienia wszystkich wymienionych funkcjonalności;

  - obsługa języków: wymagana jest obsługa co najmniej języka polskiego, angielskiego, ukraińskiego,

  - platforma musi być w pełni responsywna (Responsive Web Design), dostosowująca się do różnych rozmiarów ekranów (komputery stacjonarne, laptopy, tablety, smartfony);

  - cała platforma, w tym interfejs użytkownika, tworzone treści, odtwarzacze mediów i interaktywne elementy, musi być zgodna z wytycznymi WCAG 2.1 na poziomie AA, aby zapewnić dostępność dla osób z niepełnosprawnościami; obejmuje to m.in. odpowiednie kontrasty kolorów, obsługę z klawiatury, teksty alternatywne dla obrazów, napisy/transkrypcje do wideo i audio oraz kompatybilność z czytnikami ekranowymi;

  - platforma musi zapewniać integrację z systemami Single Sign-On (SSO) w celu uproszczenia procesu uwierzytelniania użytkowników (np. za pomocą standardu SAML 2.0 lub OAuth2);

  - platforma umożliwiać będzie wyszukiwanie treści i materiałów szkoleniowych,

  - moduł wizualny i personalizacja platformy: personalizacja kolorystyki platformy (przyciski, linki, paski postępu); umieszczenie logo instytucji; strona główna (landing page) zawierająca elementy takie jak slider, boksy informacyjne, sekcje "o nas", formularz kontaktowy;

  - moduł plan zajęć / interaktywny kalendarz szkoleń:

    - możliwość zapisywania się na szkolenia z poziomu kalendarza,

    - planowanie 3 rodzajów wydarzeń:

      - zajęcia online w pokojach wirtualnych,

      - e-learning (kursy/materiały do pracy własnej z ustalonym terminem),

      - zadania dla grup/kursantów z ustalonym terminem;

    - kalendarz dzienny, tygodniowy, miesięczny;

  - moduł automatycznych zapisów na kursy / zarządzanie kursantami (CRM):

    - automatyczna rejestracja kursantów i zapisy na kursy (formularz zapisu),

    - zapisy na kursy z możliwością określenia dat i liczbą miejsc;

  - automatyczne generowanie kont użytkowników na platformie.

- Wymagania techniczne

  - model wdrożenia:

    - dopuszcza się platformę dostępną w modelu SaaS (Software as a Service),

    - dopuszcza się realizację platformy w modelu SaaS lub licencjonowanym (on premise/self-hosted); wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość korzystania z platformy oraz dostęp do danych przez okres co najmniej 4 lat,

    - przypadku zakończenia świadczenia usługi w modelu SaaS, Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość migracji lub uruchomienia platformy w innym środowisku, przekazując niezbędne dane, konfigurację i dokumentację techniczną w formacie umożliwiającym kontynuowanie korzystania z systemu,

    - Zamawiający musi mieć zapewnioną możliwość eksportu pełnych danych użytkowników, w tym danych dotyczących postępów użytkowników, ścieżek rozwojowych i historii aktywności, treści edukacyjnych, historii aktywności i konfiguracji systemu w formatach otwartych (np. CSV, XML, SCORM, xAPI), umożliwiających ich późniejsze wykorzystanie lub archiwizację.

- Hosting

  - hosting musi znajdować się na terenie Unii Europejskiej;

  - Wykonawca ma obowiązek przedstawić pełną listę podwykonawców (sub-procesorów), którzy będą mieli dostęp do danych (np. dostawca hostingu lub zewnętrznego systemu webinarowego) i każdorazowo uzyskać zgodę na ich zmianę.

  - platforma musi być umieszczona na wydzielonym, dedykowanym hostingu o minimalnej pojemności 1 TB w cenie zamówienia, z możliwością elastycznego skalowania zasobów (przestrzeni dyskowej, transferu, mocy obliczeniowej) w zależności od rosnących potrzeb (do 100 000 użytkowników);

  - zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych: platforma musi być w pełni zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). W przypadku zmiany prawa, Wykonawca w ramach umowy dokona analizy zgodności i aktualizacji platformy;

  - wysoka dostępność (SLA min. 99%): system platformy musi zapewniać wysoką dostępność, minimalizując przerwy w dostępie dla użytkowników; minimalny wymagany poziom dostępności systemu (SLA) wynosi 99% w skali miesiąca; dodatkowe punkty w ocenie ofert przyznawane będą za wyższy poziom SLA (np. 99,5% lub 99,9%), zgodnie z kryteriami oceny; poziom SLA dotyczy dostępności aplikacji dla użytkownika końcowego, a nie infrastruktury hostingowej;

  - wykonawca zobowiązany jest do stałego monitorowania dostępności systemu oraz do raportowania przerw i dostępności poprzez sporządzanie przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych raportów dostępności systemu, obejmujących: w szczególności procentowy poziom dostępności systemu w danym miesiącu oraz łączny czas niedostępności;

  - możliwość eksportu danych: możliwość eksportu danych użytkowników, w tym historii aktywności użytkowników oraz danych dotyczących realizacji ścieżek szkoleniowych,  raportów i wybranych treści kursowych (np. SCORM).

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

  - szyfrowanie transmisji danych (SSL/TLS): cała komunikacja z platformą musi odbywać się poprzez szyfrowane połączenie (HTTPS) z wykorzystaniem aktualnego certyfikatu SSL/TLS;

  - role i uprawnienia użytkowników:

    - platforma edukacyjna musi zapewniać granularny system ról i uprawnień, zgodnie z definicją (administrator systemu, trener / prowadzący, uczestnik, menedżer grupy),

    - dostęp do funkcji administracyjnych i poufnych danych musi być ściśle kontrolowany,

  - kopie zapasowe i procedury odzyskiwania danych: wykonawca musi zapewnić regularne (codzienne) tworzenie kopii zapasowych wszystkich danych platformy oraz jasno określone procedury odzyskiwania danych w przypadku awarii, z minimalnym RTO (Recovery Time Objective) i RPO (Recovery Point Objective) określonym w umowie,

  - zarządzanie incydentami bezpieczeństwa: wykonawca musi posiadać procedury identyfikacji, reagowania i raportowania incydentów bezpieczeństwa, z obowiązkiem niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich naruszeniach;

  - bezpieczeństwo na poziomie aplikacji: platforma musi być projektowana i utrzymywana z uwzględnieniem najlepszych praktyk bezpieczeństwa aplikacji (np. OWASP Top 10), aby zapobiegać typowym lukom bezpieczeństwa.

- Wdrożenie i szkolenia

  - analiza przedwdrożeniowa: wykonawca przeprowadzi analizę potrzeb i wymagań Zamawiającego, w tym identyfikację grup użytkowników oraz sposobu organizacji  zarządzania treściami edukacyjnymi, aby zapewnić optymalną konfigurację systemu;

  - konfiguracja systemu: wykonawca skonfiguruje platformę zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi i technicznymi Zamawiającego, w tym personalizację wizualną (kolorystyka, logo, strona główna);

  - wykonawca przeprowadzi szczegółowe szkolenia (co najmniej 8 godzin) dla administratorów systemu z zakresu wszystkich funkcji platformy oraz dla osób odpowiedzialnych za tworzenie i publikację treści edukacyjnych (co najmniej 16 godzin);

  - zamawiający dopuszcza realizację szkoleń w trybie zdalnym;

  - uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi w czasie trwania szkoleń;

  - wykonawca dostarczy pisemną instrukcję obsługi platformy;

  - platforma musi być zaprojektowana w sposób intuicyjny, tak aby jej obsługa przez użytkowników końcowych i twórców treści nie wymagała specjalistycznej wiedzy informatycznej ani stałej pomocy informatyka;

  - projektowanie i badania doświadczenia użytkownika (UX) w celu zapewnienia, że platforma będzie nie tylko funkcjonalna i dostępna, ale również intuicyjna, łatwa w obsłudze i zapewniająca  łatwość korzystania wszystkim grupom użytkowników (kursanci, trenerzy, administratorzy).

- Wymagania

  - projektowanie zorientowane na użytkownika:

    - wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad projektowania zorientowanego na użytkownika w procesie tworzenia i dostosowywania platformy,

    - przed końcowym odbiorem platformy, wykonawca przeprowadzi testy użyteczności z udziałem reprezentatywnej grupy docelowych użytkowników; testy powinny mieć na celu identyfikację potencjalnych problemów z użytecznością, nawigacją, jasnością interfejsu i ogólnym doświadczeniem użytkownika,

    - raport z testów użyteczności, zawierający zidentyfikowane problemy oraz proponowane rozwiązania i modyfikacje zostanie przedstawiony Zamawiającemu;

  - implementacja rekomendacji UX: wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia uzgodnionych z Zamawiającym poprawek i usprawnień na podstawie wyników testów użyteczności oraz analizy UX;

  - intuicyjność i spójność interfejsu: cała platforma musi charakteryzować się spójnym, intuicyjnym i logicznym interfejsem użytkownika, który  ułatwia szybkie opanowanie korzystania z platformy;

  - dokumentacja techniczna i użytkowa: wykonawca dostarczy kompletną dokumentację techniczną (jeśli dotyczy architektury) oraz dokumentację użytkownika / instrukcję obsługi w języku polskim.

- Wsparcie techniczne i utrzymanie

  - wykonawca zapewni wsparcie techniczne i utrzymanie platformy przez minimum 48 miesięcy od daty odbioru końcowego;

  - wykonawca zapewni system zgłaszania błędów i awarii (np. poprzez dedykowany helpdesk lub system zgłoszeń online), dostępny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00, z następującym czasem reakcji i usunięcia problemu (SLA):

    - błąd krytyczny (awaria uniemożliwiająca działanie systemu) – czas reakcji do 2 godzin, czas usunięcia: do 8 godzin od zgłoszenia,

    - błąd istotny (utrudniający korzystanie z systemu, ale nieblokujący całości) – czas reakcji do 4 godzin, czas usunięcia: do 24 godzin od zgłoszenia,

    - błąd drobny (nie wpływa istotnie na funkcjonowanie systemu) – czas reakcji do 1 dnia roboczego, czas usunięcia: do 5 dni roboczych;

    - bieg czasu reakcji oraz czasu usunięcia problemu rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez system zgłoszeniowy Wykonawcy w godzinach świadczenia wsparcia technicznego, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–17:00. Zgłoszenia dokonane poza wskazanymi godzinami traktowane są jako zgłoszone o godzinie 7:00 najbliższego dnia roboczego.

  - zgłoszenia będą rejestrowane i monitorowane w systemie zgłoszeń wykonawcy, z możliwością przeglądu historii przez zamawiającego;

  - aktualizacje systemu: wykonawca będzie dostarczał bieżące aktualizacje systemu (funkcjonalne i bezpieczeństwa) przez cały okres wsparcia, zapewniając zgodność z rozwijającymi się standardami i przepisami, w tym dostępności cyfrowej;

  - ciągłe wsparcie merytoryczne: wykonawca będzie świadczył bieżące wsparcie merytoryczne w zakresie wykorzystania platformy i tworzenia treści.

- Harmonogram realizacji

Termin realizacji zamówienia wynosi do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Wykonawca usługi zobowiązuje się do realizacji wdrożenia platformy zgodnie z  harmonogramem, z zastrzeżeniem, że „1 miesiąc od dnia podpisania umowy” to czas do uruchomienia podstawowej platformy i rozpoczęcia pracy, a nie pełnego zapełnienia treścią;

  - etap 1:

    - uruchomienie bazowe (do 1 miesiąca od podpisania umowy),

    - omówienie i uzgodnienie szczegółowego zakresu funkcjonalności z dostawcą,

    - personalizacja platformy (kolorystyka, logo), uruchomienie hostingu i domeny, konfiguracja serwera, zapewnienie codziennych kopii zapasowych i certyfikatu SSL,

    - uruchomienie podstawowej platformy, wstępna konfiguracja użytkowników i ról, weryfikacja podstawowej funkcjonalności,

    - szkolenie z obsługi platformy (co najmniej 8 godzin) oraz przekazanie pisemnej instrukcji,

    - zapewnienie bieżącego wsparcia technicznego i merytorycznego,

    - weryfikacja poprawności działania podstawowych modułów;

  - etap 2:

    - implementacja kluczowych funkcjonalności i weryfikacja dostępności (do 3 miesięcy po uruchomieniu bazowym),

    - tworzenie i wstawianie pierwszych kursów (wideo, tekst, PDF, prezentacje multimedialne), ćwiczeń interaktywnych i testów/quizów,

    - rozpoczęcie tworzenia szablonów certyfikatów,

    - weryfikacja zgodności WCAG 2.1 AA dla tworzonych treści (wideo z napisami, obrazy z tekstami alternatywnymi),

    - konfiguracja forum dyskusyjnego i systemów powiadomień,

    - wdrożenie i testowanie funkcjonalności „pokoju wirtualnego do zajęć online” oraz jego integracji z systemem,

    - wdrażanie i testowanie systemu raportowania;

  - etap 3:

    - finalizacja i przygotowanie do udostępnienia użytkownikom (do 5 miesięcy po uruchomieniu bazowym),

    - kontynuacja tworzenia treści edukacyjnych,

    - przeprowadzenie niezależnego audytu dostępności (WCAG 2.1) całej platformy i ewentualne wprowadzenie korekt,

    - przeprowadzenie testów funkcjonalnych i użytkowników (faza pilotażowa);

  - okres utrzymania: minimum 48 miesięcy od daty odbioru końcowego całej platformy (po zakończeniu etapu 3). Przedłużenie okresu utrzymania stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert.

- Wymagania środowiskowe

  - platforma musi być kompatybilna z następującymi przeglądarkami: Chrome, Firefox, Edge, Safari co najmniej w najnowszych wersjach;

  - platforma musi działać na następujących systemach operacyjnych: Windows, macOS, Android, iOS;

  - platforma musi być w stanie obsłużyć co najmniej 10 000 jednoczesnych użytkowników bez zauważalnego spadku wydajności, w tym podczas wydarzeń online i webinarów; wykonawca przeprowadzi testy wydajnościowe, aby upewnić się, że platforma spełnia te wymagania;

  - platforma musi być skalowalna, aby można było zwiększyć liczbę jednoczesnych użytkowników;

  - platforma musi być zgodna z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów elektronicznych;

  - platforma musi posiadać politykę retencji danych zgodną z RODO.

- Zamówienie opcjonalne

  - Zamawiający przewiduje zamówienie opcjonalne na rozwój i modyfikację platformy e-learningowe w trakcie świadczenia usług wsparcia technicznego w wymiarze nie większym niż 1000 roboczogodzin prac informatycznych, przy czym zamawiający może udzielić zamówienia opcjonalnego tylko w części, jak również nie jest zobowiązany do udzielenia zamówienia opcjonalnego w jakimkolwiek zakresie, a wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

  - Zamawiający może zlecić realizację zamówienia opcjonalne najpóźniej na 3 miesiące przed upływem terminu świadczenia usług wsparcia technicznego, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa opcji będzie poprzedzone przekazaniem wykonawcy przewidywanego rozwoju i modyfikacji platformy e-learningowej  na podstawie, którego wykonawca oszacuje pracochłonności niezbędnych do wykonania prac w roboczogodzinach.