WOJEWODA PODKARPACKI				Rzeszów, 2021-06-28

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

ŚR-V.431.1.2021

Pan

Wojciech Piech

Wójt Gminy Dynów

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 12-21 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy Dynów.

# Kontrolę przeprowadzili:

- Pani Edyta Baran – inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Pana Stanisława Zająca – Zastępcy Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego (upoważnienie nr 1 z dnia 10 maja 2021 r., znak: ŚR-V.431.1.2021),

- Pani Iwona Rogóż – starszy specjalista w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Pana Stanisława Zająca – Zastępcy Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego (upoważnienie nr 2 z dnia 10 maja 2021 r., znak: ŚR-V.431.1.2021) oraz

- Pan Robert Śmieszek – główny specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Pana Stanisława Zająca - Zastępcę Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego (upoważnienie nr 4 z dnia 17 maja 2021 r., znak: ŚR-V.431.1.2021).

Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania przez Gminę Dynów dotacji udzielonej 
z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2019 roku w związku z realizacją następujących zadań:

- Przebudowa drogi gminnej nr 108305R Łubno – Łazek w km 0+000-0+840 
w miejscowości Łubno;

- Przebudowa drogi gminnej nr 108313R Ulanica - Cesarski Gościniec w km 0+702-0+902 w miejscowości Ulanica;

- Przebudowa drogi gminnej nr 108335R Dylągowa - Mały Gościniec w km 0+990-1+988 w miejscowości Dylągowa;

- Przebudowa drogi gminnej nr 108349R Bachórz za byłym PGR w km 0+000-0+724 
w miejscowości Bachórz;

- Przebudowa drogi dz. nr ewid. 2139 w km 0+000-0+400 w miejscowości Harta.

Ustalenia kontrolne dokonane zostały w oparciu o stan faktyczny istniejący w okresie 
od 1 stycznia 2019 r. do dnia realizacji czynności kontrolnych włącznie.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

- Dokonanie oceny prawidłowości prowadzenia dokumentacji z szacowania szkód 
i przekazywania jej do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

W trakcie kontroli stwierdzono, że wszystkie zrealizowane przez Gminę Dynów zadania objęte czynnościami kontrolnymi posiadały prawidłowo sporządzoną dokumentację 
z szacowania szkód. Straty na obiektach powstałe w wyniku intensywnych opadów deszczu mających miejsce w dniach 27-29 czerwca 2017 r. oraz w dniu 26 maja 2018 r. oszacowane zostały przez komisję gminną powołaną przez Wójta Gminy Dynów. Protokoły strat po podpisaniu przez członków komisji przekazane zostały do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w obowiązującym terminie wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

- Dokonanie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji na zadania związane 
z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych 
pod kątem procedury określonej w wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych 
z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości, wydanymi 31 marca 2016 r.

W trakcie kontroli stwierdzono, że wszystkie zadania objęte czynnościami kontrolnymi spełniały wymogi wynikające z wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 marca 2016 r. Zadania uwzględnione zostały w promesach wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W jednym 
z kontrolowanych zadań na podstawie pisma z MSWiA wprowadzona została zmiana 
w nazwie zadania wskazanego w promesie. Fakt wystąpienia szkód na odcinkach dróg przebudowywanych w ramach dotacji potwierdzony został w protokołach weryfikacji strat sporządzonych przez Komisję wojewódzką powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego. Samorząd zgodnie z wymogiem zgłosił pisemnie do Wojewody Podkarpackiego potrzebę realizacji każdego z dotowanych zadań, a po otrzymaniu promes i przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia publicznego wystąpił z wnioskami o dotację na dofinansowanie ich realizacji w terminach zgodnych z promesami. Wykazane przez jednostkę łączne roczne straty wywołane klęskami żywiołowymi, w tym intensywnymi opadami deszczu powodującymi powstanie zniszczeń m.in. na przebudowywanych obiektach, były wyższe niż 5% wykonania dochodów własnych jednostki w roku poprzedzającym wystąpienie klęski. Wszystkie zadania objęte czynnościami kontrolnymi realizowano na podstawie umów dotacji zawartych z Wojewodą Podkarpackim. Wysokość przyznanej dotacji nie przekraczała 80% kosztów realizacji poszczególnych zadań, wartość pojedynczego zadania objętego dofinansowaniem stanowiła nie mniej niż 50 tys. zł, a kwota dotacji była nie mniejsza niż 40 tys. zł. Dotację w całości przeznaczono na pokrycie kosztów robót budowlanych związanych z bezpośrednim usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Jednocześnie prace w terenie prowadzono na gruntach stanowiących własność Gminy Dynów.

- Dokonanie oceny przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Procedura udzielenia zamówienia publicznego realizowana była przez komisję przetargową powołaną zarządzeniem nr 86/2014 Wójta Gminy Dynów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz trybu jej pracy. Członkowie komisji na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych złożyli stosowne pisemne oświadczenia. Oświadczenie takie podpisał również Wójt Gminy Dynów jako kierownik Zamawiającego.

W trakcie kontroli ustalono, że wartość kosztorysowa zadań objętych czynnościami kontrolnymi określona została na podstawie kosztorysów inwestorskich opracowanych 
w dniu 3 kwietnia 2019 r., tj. w okresie krótszym niż 6 miesięcy przez wszczęciem procedury przetargowej. Opracowane kosztorysy inwestorskie dla zadań objętych czynnościami kontrolnymi zatwierdzone zostały przez Kierownika Zamawiającego w jednym zbiorczym dokumencie „Ustalenie wartości szacunkowej”.

Samorząd co do zasady prawidłowo przygotował i przeprowadził postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego. Z uwagi na charakter realizowanych zadań zastosowano właściwy tryb udzielenia zamówienia publicznego, tj. przetarg nieograniczony. Zatwierdzona przez Wójta Gminy Dynów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 16 kwietnia 2019 r. zawierała wszystkie niezbędne informacje wynikające 
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), w tym m.in.:

- nazwę, adres zamawiającego, adres poczty elektronicznej i strony www.,

- tryb udzielenia zamówienia,

- opis przedmiotu zamówienia uwzględniający m.in. wymagania dotyczące zatrudnienia osób przez wykonawcę,

- warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz wykaz oświadczeń 
i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia,

- termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert, a także terminy związania ofertą oraz wykonania zadania,

- informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą,

- opis sposobu przygotowania oferty i obliczania ceny,

- wymagania dotyczące wadium,

- opis kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem wag i sposobu oceny.

Zarówno sposób określenia w SIWZ przedmiotu zamówienia, jak i wskazane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu nie naruszały zasady uczciwej konkurencji, a żądane przez zamawiającego oświadczenia zgodne były z obowiązującymi przepisami Pzp.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Zamawiający wymagał od oferentów złożenia wraz 
z ofertą zaparafowanego wzoru umowy. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Pzp w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Wzór umowy jest elementem SIWZ. Żądanie złożenia wraz z ofertą wzoru umowy podpisanego przez wykonawcę lub opatrzonego jego parafą stanowi żądanie złożenia wraz z ofertą części SIWZ co nie jest zgodne z zapisami Pzp. Ustalono również, że opis przedmiotu zamówienia zawierał m.in. wymagania dotyczące zatrudnienia osób przez wykonawcę. Zamawiający nie wskazał jednak w SIWZ sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, co jest niezgodne 
z zapisami Pzp. Kwestii tej nie uwzględniono również we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Treść ogłoszenia o zamówieniu zgodna była z wymogami Pzp. Ogłoszenie zawierało niezbędne informacje, w tym m.in.;

  - nazwę, adres zamawiającego oraz adres strony www. z zamieszczoną SIWZ,

  - tryb zamówienia,

  - przedmiot oraz zakres zamówienia wraz z informacją o braku możliwości składania ofert częściowych,

  - termin wykonania zamówienia,

  - warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, a także wykaz oświadczeń 
i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia,

  - informacje o wadium,

  - kryteria oceny ofert i ich znaczenie,

  - termin składania ofert oraz termin związania ofertą.

Ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Samorząd posiadał dołączoną do dokumentacji wiadomość e-mail potwierdzającą publikację ogłoszenia w systemie BZP. Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie BIP Urzędu, a także wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Wyznaczony przez Zamawiającego termin składania ofert był zgodny 
z wymogami Pzp.

Kwota wadium ustalona przez Zamawiającego nie przekroczyła wyznaczonego przez Pzp pułapu 3% wartości zamówienia.

W trakcie kontroli ustalono, że do Urzędu Gminy w Dynowie w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęło łącznie 10 ofert. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie zgodnym z zapisami ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, a także spełniały wymogi Zamawiającego określone we wspomnianych dokumentach. Jednocześnie wszyscy oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegali wykluczeniu.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieścił na stronie internetowej informację z otwarcia ofert zawierającą wskazanie kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, nazwy i siedziby oferentów, a także zaproponowane przez nich ceny 
i okres gwarancji. W ww. dokumencie Zamawiający nie umieścił informacji o terminie realizacji zadania pomimo takiego wymogu ustawowego. Ustalono również, że dziewięciu oferentów przekazało Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przy czym siedmiu oferentów dokonało tego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert. Dwóch oferentów złożyło takie oświadczenia po upływie wspomnianego terminu, jednakże oferty przez nich złożone zawierały kwotę wyższą niż oferta oceniona jako najkorzystniejsza.

Wszystkie złożone oferty poddane zostały ocenie zgodnie z przyjętymi 
w postępowaniu przetargowym kryteriami. Zamawiający w sposób prawidłowy ustalił punktację poszczególnych ofert. Wyniki oceny przedstawiono w zawiadomieniu 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, które m.in. zostało przekazane w dniu 15 maja 2019 r. drogą e-mail do wszystkich oferentów. Zamawiający ww. zawiadomienie wysłał do oferentów również za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta, która uzyskała 100,00 punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert.

W trakcie kontroli ustalono, że Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty nie dokonał niezwłocznie zwrotu wadiów wniesionych przez oferentów w ramach ofert, które nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze. Wadia wniesione w formie pieniężnej zostały zwrócone dopiero po podpisaniu umowy z wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym. W przypadku wadiów wniesionych przez oferentów w formie gwarancji ubezpieczeniowej zamawiający w ogóle nie dokonał zwrotu oryginalnej gwarancji co jest niezgodne z art. 46 ust. 1 Pzp. Zamawiający każdorazowo winien dokonać zwrotu również wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna poprzez zwrotne wydanie oferentowi oryginału dokumentu wadialnego złożonego przez niego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wadium w zakresie oferty najkorzystniejszej wniesione zostało przez oferenta w formie gwarancji ubezpieczeniowej i tak jak pozostałe wadia wniesione 
w tej formie pozostało w dokumentacji przetargowej w oryginale pomimo, iż zgodnie 
z zapisami Pzp winno zostać zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Gmina Dynów zawarła umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym tj. Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno. Przedmiotowa umowa zawarta została zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp po upływie minimum 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Treść umowy zgodna była ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Po zawarciu stosownej umowy Zamawiający przekazał do opublikowania 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Samorząd posiadał dołączoną do dokumentacji wiadomość e-mail potwierdzającą publikację ogłoszenia 
w systemie BZP. Ponadto zgodnie z wymogiem Pzp Zamawiający sporządził protokół 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który następnie został zatwierdzony przez Wójta Gminy Dynów. W protokole jako załącznik wskazano jedynie oświadczenia złożone zgodnie z art. 17 ust. 2, podczas gdy w myśl zapisów Pzp załącznikami do protokołu jest cała dokumentacja zgromadzona w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia i winna ona być wymieniona w wykazie załączników.

- Dokonanie oceny przestrzegania terminowości realizacji zadania.

Termin realizacji zadania zgodnie z SIWZ oraz umową zawartą przez Gminę Dynów 
z Wykonawcą ustalony został na dzień 30 sierpnia 2019 r. W terminie tym Wykonawca zobowiązany był wykonać wszystkie roboty budowlane wynikające z umowy. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego prac wpłynęło do Urzędu Gminy w Dynowie w dniu 
22 lipca 2019 r.

Wykonane prace w terenie odebrane zostały przez komisję odbioru powołaną przez Wójta Gminy Dynów. Komisja z przeprowadzonych odbiorów sporządziła protokoły rzeczowo-finansowe końcowego odbioru zadania odrębnie dla każdej z przebudowanych dróg (cztery protokoły z dnia 9 sierpnia 2019 r. oraz jeden protokół z dnia 22 sierpnia 2019 r.). 
W trakcie odbiorów końcowych komisja potwierdziła zgodność wykonanych robót budowlanych z dokumentacją techniczną i zestawieniem rzeczowo-finansowym oraz przyjęła całość wykonanych praz bez wnoszenia uwag.

- Dokonanie wizji terenowej obiektów budowlanych objętych umowami dotacji wraz 
z potwierdzeniem osiągnięcia zamierzonych efektów rzeczowych

Realizując czynności kontrolne przeprowadzono wizję terenową obiektów budowlanych przebudowanych na podstawie umów dotacyjnych. Oględzinom poddano wyłącznie widoczny zakres wykonanych prac.

Dokonując oględzin ustalono, że zakres możliwych do ocenienia prac wykonanych na poszczególnych obiektach zgodny był z zakresem wynikającym z umów dotacyjnych 
i protokołów rzeczowo-finansowych końcowego odbioru zadań. W przypadku jednego zadania podczas oględzin stwierdzono, że wykonana została również przebudowa 
20 metrowego odcinka drogi nie uwzględnionego w zestawieniu rzeczowo finansowym kosztów kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych. Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami prace powyższe zlecone zostały przez samorząd na podstawie odrębnej umowy a koszty tejże przebudowy opłacone zostały przez gminę na podstawie odrębnej faktury VAT.

Zarówno drogi, jak i pobocza co do zasady nie nosiły widocznych śladów uszkodzeń. W przypadku dwóch zadań stwierdzono fragmentaryczne spękania nawierzchni wzdłuż krawędzi jezdni. Jednocześnie w przypadku trzech zadań stwierdzono punktowe wypłukanie poboczy wykonanych z tłucznia kamiennego. Uszkodzenia poboczy znajdują się na odcinkach drogi o większym nachyleniu terenu i powstały najprawdopodobniej na skutek intensywnych opadów deszczu. Ponadto w ramach jednego zadania stwierdzono w terenie brak tablicy informacyjnej, którą zgodnie z umową dotacji samorząd winien umieścić przy obiekcie budowlanym i należycie utrzymywać przez okres minimum 5 lat. Zgodnie 
z uzyskanymi wyjaśnieniami samorząd stosownie do zapisów umowy dotacji dokonał zakupu tablicy informacyjnej oraz umieścił ją przy przebudowanej drodze. Potwierdzeniem powyższego faktu była dokumentacja fotograficzna przekazana do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wraz z rozliczeniem końcowym zadania. Jednocześnie samorząd nie zna przyczyn usunięta przedmiotowej tablicy, nie posiada również informacji 
o osobie lub osobach, które mogły tego dokonać.

W wyniku dokonanych oględzin w terenie ustalono, że prace budowlane zrealizowane zostały w zakresie określonym zapisami umów dotacji, a samorząd osiągnął zamierzony efekt rzeczowy uzyskując tym samym poprawę stanu przebudowywanych dróg.

- Sprawdzenie czy objęte kontrolą dowody księgowe (faktury, rachunki) spełniają wymogi określone w ustawie o rachunkowości oraz uregulowaniach wewnętrznych jednostki kontrolowanej

W trakcie kontroli ustalono, że koszt realizacji kontrolowanych zadań potwierdzony został fakturami VAT i był zgodny z umową zawartą z wykonawcą robót oraz protokołami rzeczowo-finansowymi końcowego odbioru zadań. Faktury VAT:

- spełniały wymogi art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

- zawierały prawidłową klasyfikację budżetową poniesionych wydatków, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów ż dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

- zostały prawidłowo zadekretowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

- zawierały opis dotyczący stosowania procedur zamówień publicznych,

- zawierały pieczątki wpływu dokumentu do jednostki stosownie do przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

- posiadały adnotację o dokonaniu wydatku z dotacji budżetu państwa oraz udział środków własnych Gminy Dynów,

- zatwierdzone były do zapłaty przez Kierownika Jednostki (Wójta Gminy) i Skarbnika Gminy.

Zapłata za wszystkie faktury nastąpiła w terminie. Weryfikacja dokumentów księgowych potwierdziła, że do każdego kontrolowanego zadania sporządzone zostały dokumenty OT-przyjęcie środka trwałego.

- Weryfikacja wielkości wykorzystania udzielonej dotacji (ewentualnie czy zwrócono dotację lub odsetki od przekazanych środków w obowiązującym terminie) i czy wykorzystano je zgodnie z celowym przeznaczeniem

Wartość robót objętych umową z wykonawcą na realizację kontrolowanych zadań wynosiła 1 148 116,01 zł. Wartość robót przedstawionych do dofinansowania wyniosła 
1 081 794,67 zł. Dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa stanowiły kwotę 865 433,00 zł, pozostałe środki w łącznej wysokości 216 361,67 zł stanowiły udział własny Gminy Dynów. Na podstawie pisemnych wniosków Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał na rachunek Gminy Dynów dotację w łącznej wysokości 865 433,00 zł, którą wydatkowano na zapłatę za faktury wystawione przez Wykonawcę robót. W trakcie oględzin ustalono również, że Gmina Dynów w terminach określonych w umowach dotacyjnych przekazała do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie rozliczenia końcowe dla każdego 
z dotowanych zadań.

Przyznana Gminie Dynów dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w 2019 roku 
w kwocie 865 433,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem 
i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych została w pełni wykorzystana zgodnie 
z przeznaczeniem i na warunkach określonych umowami dotacyjnymi.

- Sprawdzenie, czy jednostka samorządu terytorialnego posiadała wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków 
(z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej, wg której ujęta została dotacja celowa 
z budżetu państwa)

W trakcie kontroli ustalono, że po otrzymaniu promes Gmina Dynów wprowadziła przyrzeczone w nich środki finansowe do swojego budżetu, przyjmując dla dochodów następującą klasyfikację: dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragraf 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Analogicznie jak w przypadku dochodów, również 
w zakresie wydatków zastosowano właściwą klasyfikację budżetową, tj.: dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w odniesieniu do wszystkich skontrolowanych zadań. Obok środków z dotacji, Gmina Dynów zabezpieczała w swoim budżecie środki na sfinansowanie wkładu własnego w łącznej wysokości 216 361,67 zł.

Kontrolowana jednostka prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanej dotacji na zadania objęte kontrolą oraz wydatków dokonanych z tych środków.

Ww. ustalenia, w tym ocena końcowa kontrolowanej działalności zostały udokumentowane w aktach kontroli. Na wspomnianą dokumentację składają się protokoły oględzin, przyjęcia ustnych wyjaśnień oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli (np. kopie dokumentacji przetargowej).

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej przysługiwało Panu prawo do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ww. ustaleń kontrolnych (wpływ projektu wystąpienia pokontrolnego do Urzędu Gminy Dynów w dniu 8 czerwca 2021 r.), z którego Pan nie skorzystał. Nie skorzystał Pan również 
z wynikającego z art. 40 ust. 2 ustawy o kontroli w administracji rządowej prawa skierowania wniosku o przedłużenie terminu do złożenia zastrzeżeń.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz usprawnienia badanej działalności – na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – przekazuję następujące zalecenia 
pokontrolne:

- umieścić brakującą tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania ze środków 
z budżetu państwa (dotyczy zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 108335R Dylągowa - Mały Gościniec w km 0+990-1+988 w miejscowości Dylągowa”);

- podjąć działania służące wykonaniu napraw gwarancyjnych uszkodzeń powstałych 
w nawierzchni i poboczach przebudowanych odcinków dróg.

Z uwagi na fakt, iż procedura zamówienia publicznego, na podstawie której wyłoniono wykonawcę zadań objętych czynnościami kontrolnymi, prowadzona była 
w oparciu o zapisy ustawy uchylonej z dniem 1 stycznia 2021 r., pomimo stwierdzenia uchybień w tym zakresie odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

O sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach ich niepodjęcia – mając na względzie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

WOJEWODA PODKARPACKI

( - )

Ewa Leniart

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)